Техническое задание

# разработка и согласование паспорта фасадов здания

| Общие сведения: |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование и адрес объекта | # Разработка и согласование паспорта фасада зданий по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д.23.лит.Б . |
| 2. Стадия проектирования | Рабочая документация |
| 3. Основные показатели объекта | Площадь здания: 50,4м2 Здание 1-этажное. Фасады здания - кирпич |
| 4. Цель работ | Разработка проекта благоустройства элементов благоустройства (изменение фасадов здания), изготовление и согласование паспорта фасадов |
| 5. Сроки проектирования | С даты заключения контракта по 15.12.2026г. |
| 6. Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год |
| 7. Заказчик | СПб ГБУЗ КВД №7 |
| 8. Подрядчик по проектированию | По результатам закупки, проведенной в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ |
| 9. Количество экземпляров проектно-сметной документации | Рабочую документацию предоставить в 2-х экземплярах в бумажном виде, прошитых и заверенных печатью проектной организации, и один экземпляр в электронном виде в формате PDF (копия оригинала со всеми согласованиям). |
| 10. Состав проектной документации | Разработать проектную документацию - раздел: 1. Проект благоустройства элементов благоустройства (изменение фасадов здания) 2. Паспорт фасадов здания |
| 11. Основные требования к конструктивному решению здания, инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | - Паспорт фасадов оформить в соответствии с действующими нормами, в том числе с регламентами Комитета по Градостроительству и Архитектуре Санкт-Петербурга. |
| 12. Сметная документация | Не требуется |
| 13. Согласования | 1. Заказчик. 2. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга |
| 14. Исходные данные предоставляемые заказчиком после заключения контракта | - Правоустанавливающие документы на здание - Доверенность на предоставление интересов владельца здания в Комитете по градостроительству и архитектуре (КГА); - Технический паспорт на здание; - Поэтажные планы из ПИБ (проектно-инвентаризационное бюро); |