11
9

КОНТРАКТ №312
Санкт-Петербург                                                                                         «___» __________ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга), в лице Директора Симановой С.А., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и _______________________________, в лице _______________________, действующего 
на основании _____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны (далее -  стороны), заключили настоящий контракт (далее – Контракт), о  нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по замене дверных блоков (далее – работы) по адресу: 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 36, корп. 3, лит. А (далее – Объект), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом. 

(ИКЗ:192781616525778160100100010010000000) 
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Контракту),  а также условиями настоящего Контракта.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ: с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком  акта передачи объекта для выполнения работ (далее - акт), в котором должны быть указаны показания счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов.

Передача объекта осуществляется  Заказчиком и Подрядчиком в течение 5-ти календарных дней с момента заключения настоящего контракта. Для передачи Объекта Подрядчик должен в течение указанного в настоящем пункте срока направить Заказчику письменное обращение о передаче Объекта.
2.2. Продолжительность выполнения работ: 30  календарных дней.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту (цена контракта) составляет ________ (____________) рублей, в том числе НДС ______________ рублей.

Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется на основании сметы Заказчика (Приложение №1 к настоящему Контракту), с учетом коэффициента  снижения ________. 

3.2.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу  или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3.Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ 
не предусматривается.
3.4. Оплата выполненных работ осуществляется  в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. 

3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в течение 30 дней после подписания Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 6 настоящего контракта, акта о  приемке выполненных работ (КС-2), на основании предоставленных Подрядчиком Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета (счета-фактуры, в том случае, если Подрядчик является плательщиком НДС).
3.6. Оплата выполненных Подрядчиком работ подлежит уменьшению на сумму пени, штрафа, исчисленную в соответствии с пунктами 7.1 – 7.4 настоящего Контракта.

3.7. Основанием для уменьшения размера оплаты является заявление Заказчика о прекращении обязательства зачетом  встречного однородного требования, соответствующее п. 7.5 настоящего Контракта.  

3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований контракта, нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками 
не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик  обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Контракта, 
по акту передачи объекта для выполнения работ с участием СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга» (далее – Служба заказчика), при условии направления Подрядчиком Заказчику письменного обращения о передаче Объекта.

4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ в установленном порядке технический надзор Службой заказчика, представить Подрядчику сведения о лице (лицах), обеспечивающих ведение технического надзора, принимающих участие 
в передаче объекта, приемке выполненных работ.
4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.
4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата с участием Службы заказчика.

4.2. Подрядчик обязан:                                                                                                                                                       
4.2.1. Направить Заказчику письменное обращение о передаче Объекта и принять от Заказчика по акту объект для выполнения работ в сроки, установленные п.2.1.  настоящего Контракта, с указанием в акте  показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх установленной контрактом стоимости работ.

4.2.3. Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование (подлежащие обязательной сертификации) должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Сертификаты или копии сертификатов 
на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.

4.2.4. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта Подрядчика.

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Немедленно письменно предупредить Заказчика об иных сложностях, возникающих при исполнении контракта. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 дней с момента получения  запроса Заказчика.
4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.8. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся 
на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 

4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.2.10. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 72 часа о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.11. Сдать результат выполненных работ Заказчику и передать при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам (акты на скрытые работы, сертификаты или копии сертификатов).

4.2.12. Вывезти с территории, где проводились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.13. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы по контракту, который составляет 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком 
и Подрядчиком акта приемки выполненных работ по контракту. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах в течение гарантийного срока устранить недостатки (дефекты) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.

4.2.14. Возместить Заказчику стоимость используемых Подрядчиком при выполнении работ электроэнергии, горячего, холодного водоснабжения, теплоснабжения                    (далее - ресурсы)  Заказчика  с применением  действующих на момент выполнения работ тарифов.

При наличии отдельного учета (установка счетчиков) Подрядчиком  используемых ресурсов на объекте затраты по ресурсам возмещаются Подрядчиком Заказчику на основании показаний счетчиков  по следующей формуле:

З = Пэ х Цэ + Пв х Цв + Пт х Цт , где

З – затраты на возмещение стоимости потребленной за работу электропотребителей, электроосвещения, водоснабжения с учетом водоотведения, тепловой энергии руб.;

Пэ, Пв, Пт - показания  временных приборов учета, Пэ-электроэнергии(кВт ч), Пв-водоснабжения (куб.м), Пт – теплоснабжения (Гкал/час);

Цэ – стоимость электроэнергии за 1 кВт ч ,руб.,  Цв – стоимость воды за 1 куб.м , руб., Цт – стоимость тепловой энергии 1 Гкал/час, руб.

Расчет стоимости потребленной Подрядчиком  тепловой энергии Заказчика  (при отсутствии отдельного учета) производится по формуле:

Зт= (Сз : Sз) х Sр, где

Зт – затраты на возмещение стоимости потребленной тепловой энергии, руб.;

Сз- сумма затрат, выставленная теплоснабжающими организациями на объект, руб;

Sз- площадь объекта, кв.м;

Sp-площадь ремонтных работ, кв.м.

При отсутствии  отдельного учета  Подрядчиком ресурсов и при использовании объекта Заказчиком при  выполнении работ Подрядчиком, затраты Заказчика по ресурсам  рассчитываются как разница между показаниями расхода ресурсов в период выполнения работ  Подрядчиком и средними показаниями расхода ресурсов Заказчика за три последних месяца до момента начала выполнения работ Подрядчиком.

В случае, если  при выполнении работ Подрядчиком объект не используется Заказчиком, затраты Заказчика по ресурсам определяются по показаниям счетчиков как разница между показаниями счетчиков на дату начала и  на дату окончания выполнения работ Подрядчиком.

Показания счетчиков фиксируются в акте (актах), подписанном сторонами, а при уклонении Подрядчика от подписания акта (актов), Заказчиком в одностороннем порядке.

Оплата за ресурсы производится Подрядчиком Заказчику на основании счета, выставленного Заказчиком, акта (актов) в течение 10 дней после получения счета Подрядчиком.  
Оплата за потребленные Подрядчиком ресурсы производится путем проведения Заказчиком зачета встречного однородного требования в соответствии с п. 3.6-3.7, 7.3 настоящего контракта.
4.2.16. По соглашению сторон расчет стоимости возмещения Подрядчиком  потребленных  ресурсов  Заказчика  может быть произведен  по следующим  формулам: 

Зэ = P x V x T x Цэ, где

Зэ - затраты на возмещение стоимости за работу электропотребителей, руб.;

Р- мощность, кВт;

V-время работы в смену, час.;

Т-количество рабочих дней;

Цэ- стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб.

Расчет стоимости потребленного  Подрядчиком водоснабжения и водоотведения  Заказчика: 

Зв= N x T x r x Цв :1000, где

Зв - затраты на возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения, руб.;

N – норма расхода на одного человека в смену, л.(СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 626) ;

Т – количество рабочих дней;

r- количество работающих, чел.;

Цв – стоимость водоснабжения и водоотведения за 1 куб.м, руб.

1000- коэффициент перевода литров в куб.м. 

Расчет указывается в акте (актах), подписанном сторонами.

 Оплата за ресурсы производится Подрядчиком Заказчику на основании счета, выставленного Заказчиком, акта (актов) в течение 10 дней после получения счета Подрядчиком.

4.3. Заказчик:

 4.3.1. Обеспечивает проведение экспертизы результата выполненных работ, предусмотренной ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.3.2.  Вправе требовать надлежащего выполнения условий настоящего контракта.

4.4. Подрядчик вправе: 

4.4.1. Требовать оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

5.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий 
и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих 
и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.
5.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции 
и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.

5.4. Перед началом  выполнения работ Подрядчик обязан назначить приказом организации ответственного за производство работ  и представить данные сведения Заказчику.

5.5. Безопасность выполнения работ осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
5.6. Применяемые Подрядчиком материалы,  конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия   (декларацию                                                                                                                                         
о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено 
в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» и постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

                                          6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. По завершении работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы.

6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3-х дней, приступает к приемке результата выполненных работ (в том числе, в части соответствия  их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом) с участием Службы заказчика. Срок приёмки работ и оформления ее результатов –  до 5  рабочих дней.

6.3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным Заказчиком и Подрядчиком. 
6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков 
в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты  штрафа, предусмотренного  настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику в срок, установленный  п. 6.2 контракта,  письменный мотивированный отказ.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе, несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления 
от СНИП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

6.6. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком.

6.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки Заказчиком полностью выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 6.4 контракта.

7. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств
7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени. 

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных  Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.3. В случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять) процентов от цены Контракта: ______________ рублей ________ коп.
7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 рублей 00 коп. 

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Заказчик направляет Подрядчику заявление о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования, содержащее расчет пени, штрафа, стоимость использованных Подрядчиком ресурсов Заказчика.
7.6. Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего  Контракта, в том числе:

7.7.1. В случае непринятия Подрядчиком объекта для выполнения работ в установленный настоящим контрактом срок;

7.7.2. Отказа Подрядчика от выполнения работ.

7.7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, более чем на 10 календарных  дней;

7.7.4. В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего выполнения  Подрядчиком обязательств по контракту;

7.7.5. Если отступления  в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются  неустранимыми.

7.7.6. В случае  привлечения Подрядчиком иностранных работников с нарушением миграционного законодательства РФ. 

7.7.7. По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Срок КОНТРАКТА и его прекращение
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует 
до  31.12. 2019г. 

Окончание срока действия настоящего контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту, за исключением раздела 7, п. 4.2.13  контракта.
      8.2. Настоящий  контракт  может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, предусмотренным п.7.7  настоящего контракта.

Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен Федеральным законом  от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

9.3. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

9.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим  законодательством Российской Федерации.

9.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.6. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключив дополнительное соглашение к контракту. 

9.7. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Смета Заказчика»
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	      ЗАКАЗЧИК:
ГБОУ СОШ №312 Фрунзенского района СПб
192283, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская,

д. 36, корп. 3

ИНН 7816165257, КПП 781601001
ОГРН 1037835052331, ОКПО 53306874

Лицевой счет 0661145 в Комитете финансов СПб
тел. 771-76-43

ОКАТО 40296566000

ОКТМО 40907000

Р/СЧ р/с 40601810200003000000

в Северо-Западном ГУ БАНКА РОССИИ

по Санкт-Петербургу

Телефон 417-51-46, 417-51-47

Директор

______________________ /Симанова С.А./
 
	                                 ПОДРЯДЧИК:



Приложение № 1

к Контракту №312  
от «____» ___________ 2019 г.

	Подрядчик     

______________ 
М.П.
	                                                                                                      Заказчик
Директор ГБОУ СОШ № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
________________ С.А. Симанова
М. П.


	СМЕТА ЗАКАЗЧИКА
	

	 на выполнение работ по замене дверных блоков в ГБОУ школа № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 36, корп. 3

	 

	 
	

	 Основание:Дефектная ведомость начальника отдела технического надзора А.В. Сюндюкова
	

	 Сметная стоимость:
	64,968 тыс.руб

	 Нормативная трудоемкость:
	24,08 чел-ч

	 Сметная заработная плата:
	5,511 тыс.руб

	 Составлен(а) в уровне цен на:
	Январь 2019 г.

	 Наименование региона:
	Санкт-Петербург

	 Наименование редакции СНБ:
	ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9

	 Наименование сборника индексов пересчета:
	Индексы по расценкам 01.2019 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)

	 Наименование сборника текущих цен:
	ССЦ 01.2019 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРр56-10-01
	Снятие дверных полотен
	0,05
	352,28
	0
	335,88
	335,88
	0
	36,28
	1,81

	 
	(0) 
	Изп=19,069; НР=235,12 (0,7) (0,82*0,85); СП=167,94 (0,5) (0,62*0,8)
	100 м2 дверных полотен
	352,28
	0
	
	
	0
	0
	0

	 1.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,059
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 2
	ТЕРр56-9-04
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	0,03
	654,45
	0
	374,39
	374,39
	0
	67,4
	2,02

	 
	(0) 
	Изп=19,069; НР=262,07 (0,7) (0,82*0,85); СП=187,2 (0,5) (0,62*0,8)
	100 коробок
	654,45
	0
	
	
	0
	0
	0

	 2.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,0402
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 3
	ТЕР09-04-013-01
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих (Двери противопожарные глухие  , в следующей комплектации: дверное полотно с коробкой, окрашенное порошковой краской по каталогу RAL, врезной цилиндровый замок-защелка GBS-81, евроцилиндр с комплектом ключей, петли, уплотнитель от горячего дыма, дверные ручки с декоративными накладками, монтажный комплект (включая анкерные винты))
	6,66
	132,12
	12,5
	7 819,97
	3 771,89
	571,63
	2,38
	15,85

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	V=2,22*3; Изп=19,069; Иэмм=6,866; Имат=5,805; НР=2602,6 (0,69) (0,9*0,9*0,85); СП=2187,7 (0,58) (0,85*0,85*0,8); ЗП=25,83*1,15; ЭММ=10*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 м2 проема
	29,7
	0
	
	
	0
	0
	0

	 3.1
	203-8124
	Дверь противопожарная металлическая однопольная: ДПМ-01/60, размером 1000х2200 мм
	3
	11 363,73
	
	34 091,19
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 3.2
	101-9411-069П
	Доводчик дверной для наружних и внутренних дверей с весом полотна до: 60 кг
	3
	836,31
	
	2 508,93
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 4
	ТЕРр61-7-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	0,01
	6 126,11
	30,61
	978,69
	800,58
	4,69
	383,06
	3,83

	 
	(0) 
	Изп=19,069; Иэмм=15,32; Имат=9,141; НР=538,73 (0,67) (0,79*0,85); СП=321,63 (0,4) (0,5*0,8)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	4 198,34
	18,33
	
	
	3,5
	1,16
	0,01

	 4.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,081
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 5
	ТЕР15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	0,015
	549,22
	11,61
	124,7
	116,6
	2,05
	37,64
	0,56

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=19,069; Иэмм=11,759; Имат=3,101; НР=93,32 (0,8) (1,05*0,9*0,85); СП=43,16 (0,37) (0,55*0,85*0,8); ЗП=354,47*1,15; ЭММ=9,29*1,25; ЗПм=0,14*1,25; ТЗТ=32,73*1,15; ТЗТм=0,01*1,25
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	407,64
	0,18
	
	
	0,05
	0,01
	0

	 5.1
	101-9403-006П
	Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-266, интерьерные
	0,00045
	48 199,86
	
	21,69
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 5.2
	101-9732-038П
	Грунтовка
	0,0003
	136 492,02
	
	40,95
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	9 633,63
	5 399,34
	578,37
	24,07

	 
	
	
	3,55
	0,01

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	5399,34
	1
	5 399

	 Машины и механизмы
	578,37
	1
	578

	 Материалы
	3655,92
	1
	3 656

	 Итого по неучтенным материалам
	
	36 663

	 Итого
	
	46 296

	 Итого накладных расходов
	
	3 732

	 Итого сметной прибыли
	
	2 908

	 Итого
	
	52 936

	 

	 №2 Вывоз мусора

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	0,18
	567,53
	0
	102,16
	0
	0
	

	 
	
	
	т
	0
	0
	
	
	0
	

	 2
	ТССЦпг03-21-01-030
	Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	0,18
	223,73
	0
	40,27
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	0
	0
	0
	0

	 
	
	
	0
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	102

	 Итого по перевозке
	
	40

	 Итого
	
	142

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	53 078

	 Индекс-дефлятор на октябрь 2019 г.
	53078*1,02
	1,02
	54 140

	 Итого
	
	54 140

	 НДС
	54140*0,2
	20%
	10 828

	 Итого по смете
	
	64 968


PAGE  

