# ДОГОВОР № _________

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля

(технического надзора)

г. Санкт-Петербург                                                                        		«____»  ____________  2026 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санаторий для детей «Детские Дюны», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Морозовой Олеси Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг строительного контроля (технического надзора) за выполнением неотложных (аварийных) работ по замене фильтр-патронов в колодцах ливневой канализации (в рамках исполнения судебного решения для получения разрешения на сброс ливневых стоков в водоем), по адресу: СПб, г. Сестрорецк, ш. Приморское (37 км), д. 1 (далее – оказание услуг).

  - Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком в соответствии с расчетом стоимости оказания услуг (п 2.1 настоящего Договора). Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем в рамках Контракта № 58 от 13.04.2026 г. («Договор подряда») на выполнение работ на объекте Заказчика, заключенного Заказчиком с ИП Княженцев В. А.,

ИКЗ 262782100762678430100100020000000244.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору согласована Сторонами в расчете цены Договора (Таблица 1) и составляет 18041 (восемнадцать тысяч сорок один) рубль 05 копеек, включая НДС (22%) 3253,30 руб.

Таблица 1. Расчет цены Договора

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость работ (руб., НДС не облагается) | Коэффициент расчета (%) | Стоимость оказания услуг по строительному контролю, (руб., включая НДС 22%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг строительного контроля (технического надзора) за выполнением неотложных (аварийных) работ по замене фильтр-патронов в колодцах ливневой канализации (в рамках исполнения судебного решения для получения разрешения на сброс ливневых стоков в водоем), по адресу: СПб, г. Сестрорецк, ш. Приморское (37 км), д. 1 | 883 039,75 | 2,14 | 18 041,05 |
| ИТОГО: НДС (22%) |  |  |  | 18 041,05 3 253,30 |

2.2. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Авансирование выполняемых работ не предусматривается.

2.4. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5 Сроки и порядок оплаты:

2.5.1. Основанием для оплаты оказанных услуг Исполнителем является акт об оказании услуг, подписанный сторонами, счет, счет-фактура.

2.5.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами акта об оказанных услугах и передачи Заказчику счета и счета-фактуры.

2.5.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику с момента получения документации, предусмотренной п. 4.1 Договора, но не ранее начала производства работ на объекте, и до окончательной приемки выполненных по Договору подряда работ, в соответствии со сроком действия Договора подряда.

3.2. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта об оказании услуг.

3.3. Акт об оказании услуг Исполнитель составляет и подписывает в двух экземплярах и направляет на подписание Заказчику в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока оказания услуг.

3.4. Моментом окончания срока оказания услуг является дата подписания Заказчиком и подрядной организацией форм КС-2 и КС-3 на этапе окончательной приемки выполненных работ по Договору подряда, в рамках срока выполнения работ по контракту.

3.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Акт об оказании услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

3.6. Стороны подтверждают, что оказание услуг, обусловленных настоящим Договором и предполагающих присутствие специалистов Исполнителя на объекте Заказчика, осуществляются в рабочие дни специалистов Исполнителя: с понедельника по четверг с 09 ч. 00 мин. до 18 ч 00 мин., в пятницу с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

- передать Исполнителю комплект утвержденной документации на производство работ: проектную документацию (в случае наличия), копию Договора подряда с приложениями, сметную документация, календарный график выполнения работ, копию Договора на проведение авторского надзора;

- предоставить рабочее место для представителей Исполнителя на объекте;

- обеспечить беспрепятственный допуск представителей Исполнителя на объект;

- обеспечить предъявление подрядной организацией объемов выполненных работ;

- своевременно, не менее, чем за 3 рабочих дня, письменно извещать Исполнителя о необходимости участия в приемке скрытых работ;

- своевременно, не менее, чем за 3 рабочих дня, письменно извещать Исполнителя о сроках проведения оперативных совещаний по вопросу выполнения работ на объекте;

- своевременно, не менее, чем за 3 рабочих дня, письменно извещать Исполнителя о необходимости приемки объемов выполненных работ Подрядчиком на основании Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- предоставить Исполнителю иные документы и информацию, в том числе поступающую Заказчику в процессе исполнения Договора подряда, необходимые ему для выполнения условий настоящего Договора;

- в случае получения от Исполнителя информации о ненадлежащем выполнении подрядной организацией своих обязательств по Договору подряда принять необходимые меры, в том числе правового характера, для устранения указанных нарушений;

### - осуществлять контроль за ходом производства работ по объекту в порядке, установленном законодательством РФ.

4.2.	Исполнитель обязан:

- для оказания услуг, принять от Заказчика документацию, перечисленную в п.4.1. настоящего Договора;

- проверять в процессе производства работ соответствие выполняемых работ утвержденной сметной документации;

-  проводить контроль качества производства работ;

- вести оперативный учет объемов выполненных ремонтных работ;

- контролировать исполнение подрядной организацией Календарного плана выполнения работ, установленного договором подряда (в случае наличия);

- контролировать наличие и правильность ведения подрядной организацией исполнительной документации;

- участвовать в освидетельствовании выполненных работ (в том числе скрытых);

- проверять наличие сертификатов (паспортов), результатов лабораторных испытаний, другой технической документации на конструкции, детали, строительные материалы, оборудование и проектно-сметной документации, а в случае отступления от требований, указанных в этих документах, запрещать их применение;

- осуществлять контроль за исполнением подрядчиком указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного контроля;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней обеспечить проверку представленных подрядной организацией Актов выполненных работ (форма КС–2) на соответствие их фактическим объемам выполненных работ, соответствие сметной документации и правильности их оформления;

- участвовать в решении возникающих в ходе выполнения работ технических вопросов;

- в случае возникновения необходимости производства дополнительных работ (не учтенных в смете), изменения вида и объема работ (в случае их отличия от работ, предусмотренных в смете), участвовать в освидетельствовании этих работ и определении их объемов, с составлением и подписанием соответствующего акта;

- при выявлении необходимости внесения изменений в проектную и сметную документацию информировать об этом Заказчика.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.4.2. В ходе выполнения работ выдавать указания и замечания подрядной организации при выявлении несоответствий требованиям строительных норм, правил и других регламентирующих документов действующего законодательства РФ. В случаях невыполнения подрядной организацией указаний и замечаний представителя Исполнителя по исправлению допущенных отступлений, с целью приостановления работ письменно уведомлять об этом Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня.

4.4.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Ответственность Исполнителя:

5.2.1. Исполнитель несет ответственность за:

- за соответствие фактически выполненных подрядной организацией объемов работ, объемам указанных в Актах выполненных работ (форма КС-2);

- полноту и достоверность переданной Заказчику исполнительной документации на выполненные работы.

5.2.2. В случае нарушения сроков оказания услуг в соответствии с условиями Договора, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор действует до 31.12.2026 г., либо до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

6.2. Изменение положений Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.4. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

6.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.6. Неисполнение подрядной организацией Договора подряда, расторжение или отказ от Договора подряда Заказчиком или подрядной организацией не освобождает Заказчика от обязанности по оплате услуг Исполнителя в оказанном им объеме.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются путем переговоров сторон, с последующим оформлением дополнительного соглашения к нему. Изменения и дополнения условий Договора считаются действительными и имеющими юридическую силу лишь после их подписания обеими Сторонами.

8.2. При не достижении Сторонами соглашения, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов, в течение 5 дней после наступления указанных событий.

8.4. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим законодательством РФ.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

# 9. Перечень приложений

# Неотъемлемой частью Договора является следующее:

# Приложение. Техническое задание на оказание услуг строительного контроля (технического надзора) за выполнением неотложных (аварийных) работ по замене фильтр-патронов в колодцах ливневой канализации (в рамках исполнения судебного решения для получения разрешения на сброс ливневых стоков в водоем), по адресу: СПб, г. Сестрорецк, ш. Приморское (37 км), д. 1, Литера А.

# 10.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санаторий для детей «Детские Дюны» (СПб ГБУЗ «Санаторий для детей «Детские Дюны») 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское ш. (37 км), д.1 ИНН 7821007626, КПП 784301001 р/счет 03224643400000007200 Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «Санаторий для детей «Детские Дюны» л/с 0151062) Банк получателя (плательщика): ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК 014030106. Код по ОКОНХ 91517 ОКПО 01932303 ОКТМО 40362000 ОГРН 1027812404421 от 05.12.2002 г. Дата постановки на учет в налоговом органе 30.06.1992 г. Т/ф. 8 (812) 246-22-88 grcdetduny@zdrav.spb.ru; ddune@rambler.ru Главный врач СПб ГБУЗ «Санаторий для детей «Детские Дюны» ___________________ / О.Л. Морозова | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |