Договор №

об оказании услуг

| г. Гатчина | « » 2026 г. |
| --- | --- |

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры Государственный музей-заповедник «Гатчина», лице заместителя директора по капитальному ремонту и реставрации Глушковой Н.В., действующего на основании доверенности № 27 от 16.12.2024 г. и приказа № 365 от 16.12.2021 г., именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны,  и______________________________________,  именуемое  в  дальнейшем «Исполнитель»,  в  лице  _________________________________, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В целях обеспечения нужд учреждения, сохранения объекта культурного наследия федерального значения, за счет выделенных из бюджета Санкт-Петербурга субсидий на иные цели на выполнение работ (оказание услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным  ремонтом зданий (сооружений, помещений), занимаемых государственными учреждениями, подведомственными Комитету по культуре Санкт-Петербурга в 2026 г. и на плановый 2027 и 2028 гг., Исполнитель  обязуется  оказать услуги по осуществлению технического надзора за выполнением работ по реставрации личных комнат Александра Ш в Арсенальном каре Гатчинского дворца, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский пр., д.1 (Воссоздание тканево-текстильного убранства. Столовая (пом.29) и проходная (пом.30) (далее – Объект), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Содержание и виды услуг, которые должен оказать, Исполнитель при проведении технического надзора определяются настоящим Договором, а также действующими нормами, стандартами и правилами оказания данного рода услуг.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Договор вступает в силу с даты подписания настоящего Договора.

# Начало оказания услуг по техническому надзору с даты получения Разрешения на работы по Договору подряда №03722002266260000330001 от «27» апреля 2026 г.

# Окончание оказания услуг фактическая дата окончания выполнения работ по Договору подряда №03722002266260000330001 от «27» апреля 2026 г.

# 3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг, по настоящему Договору в соответствии с Расчетом ___________________________, НДС не облагается в соответствии с п.15, ст.149, гл.21 Налогового Кодекса Российской Федерации, стоимость услуг является твердой, изменению не подлежит.

3.2. Оплата услуг производится с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после подписания Сторонами акта об оказанных услугах, в течение 10 рабочих дней, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и приняты Заказчиком в соответствии с Договором.

В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга субсидии на оплату оказанных услуг, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Исполнитель обязуется предоставить отсрочку платежа за оказанные услуги на период соответствующей задержки поступления субсидии.

3.3. Условия договора, могут изменяться в случаях и порядке:

##### - Изменение цены Договора, предусмотренных Договором количества товаров, объема работ, услуг, иных существенных условий Договора.

- Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения Договора вправе снизить цену Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора. В случае, если такая возможность установлена в Договоре.

- Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе исполнения Договора вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов обеспечения (за исключением Договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия). При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного Договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. В случае если такая возможность установлена в проекте Договора.

- Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе, при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цену Договора не более чем на десять процентов цены Договора;

- В случае, если при исполнении заключенного на срок не менее одного года Договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон Договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется по соглашению сторон при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупки для нужд субъекта Российской Федерации, и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения Договора и (или) цены Договора более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений;

- В случае, если Договор, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон Договора обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине поставщика не исполнен в установленный в Договоре срок, допускается по соглашению сторон однократное изменение срока исполнения Договора на срок, не превышающий срока исполнения Договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения Договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком поставщика денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора. В случае неисполнения Договора в срок по вине поставщика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом, предоставления поставщиком в соответствии с Законом обеспечения исполнения Договора;

- Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения Договора вправе изменить существенные условия Договора, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

- Не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

3.4. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, с учётом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.5. Заказчик при оплате настоящего Договора имеет право прекратить обязательство по оплате зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплачивать Исполнителю сумму, уменьшенную на величину неустойки (пени, штрафа), предусмотренную настоящим Договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору.

3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Технического задания, не подлежат оплате Заказчиком.

3.7. Работы, оказанные Исполнителем сверх объемов и стоимости, предусмотренных Договором не подлежат оплате Заказчиком.

3.9. Оплата производится в установленном порядке через Управление казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Положением Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств". Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата отметки Комитета финансов Санкт-Петербурга о списании средств.

4. Обязательства Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения условий настоящего Договора.

4.1.2. Принять оказанные надлежащим образом услуги и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.1.3. На основании представленных Исполнителем и оформленных в установленном порядке документов, указанных в п.3.3., а также счета обеспечить оплату оказанных услуг в пределах установленной Договором стоимости услуг.

4.1.4. Предоставить Исполнителю доступ на объект, на котором осуществляются ремонтные работы.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащее и полное оказание услуг, а в случае, если услуги не оказаны или оказаны ненадлежащим образом – устранения исполнителем выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок.

В случае неоказания или ненадлежащего оказания услуг отказаться от подписания акта-приемки об оказании услуг и от оплаты услуг до устранения Исполнителем выявленных нарушений.

4.2.2. Проводить экспертизу результата оказанных услуг.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Оказывать услуги надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, действующими нормами, стандартами и правилами оказания данного рода услуг. Оказание услуг по осуществлению технического надзора проводить в соответствии с  ГОСТ  Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия», утверждённым и введёным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014г. № 1803-ст и Федеральным законом от 25 июня 2002г. №73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации».

4.3.2. Незамедлительно уведомить Заказчика в письменной форме при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность оказания услуг в установленные сроки.

4.3.3. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, а также в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки за счет собственных средств.

4.3.4. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом и качеством оказания услуг, предоставлять по требованию Заказчика отчеты о ходе и качестве оказания услуг, участвовать по требованию Заказчика в сверке расчетов.

4.3.5. Контролировать соответствие проводимых работ по сохранению объектов культурного наследия разработанным проектным решениям в части соответствия видов и объемов работ, нормативных документов в сфере сохранения объектов культурного наследи, а также строительным нормам и правилам в части, не противоречащей сохранению объектов культурного наследия.

4.3.6. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ, при выявлении отставания подрядной организации от графика проведения работ официально информировать об этом Заказчика и соответствующие органы охраны объектов культурного наследия.

4.3.7. Принимать участие в подписании актов о приемке выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия в части видов, объемов и стоимости выполненных работ.

4.3.8. Вести учет объемов и стоимости как принятых, подписанных и оплаченных Заказчиком производственных работ, так и непринятых.

4.3.9. Контролировать исполнение подрядной организацией указаний и предписаний представителей авторского надзора, соответствующего органа охраны объектов культурного наследия и Заказчика.

4.3.10. Вести контроль за устранением дефектов и нарушений, отмеченных в журнале авторского и технического надзора.

4.3.11. Вести контроль за качеством и соблюдением технологии проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, а также за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкции и монтажа технологического и инженерного оборудования.

4.3.12. Контролировать наличие у подрядной организации разрешительных документов на проведение работ, выданных в установленном порядке, наличие и правильность ведения подрядной организацией первичной исполнительной технической документации.

4.3.13. Контролировать соблюдение подрядной организацией правил складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования.

4.3.14. Вести контроль за своевременным вывозом мусора, за установкой ограждений производственной площадки подрядной организацией, в соответствии с требованиями проекта организации работ.

4.3.1.5. Контролировать правильность оформления и ведения Подрядчиком исполнительной технической документации:

- сертификаты (паспорта) и другую техническую документацию на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование государственным стандартам, техническим условиям и проектной документации (в случае отступления от требований, указанных в нормативных документах, обязан запрещать их применение);

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты промежуточной приемки конструкций;

- журналы производства работ: общий и специальные;

- результаты обследования сооружений перед приемкой в эксплуатацию.

4.3.16. В течении 3-х рабочих дней осуществлять проверку актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), предъявленных Подрядчиком к оплате, визировать их и направлять в адрес Заказчика, в противном случае выдавать Подрядчику акт о выявленных замечаниях для их устранения, а также о выявленных замечаниях извещать Заказчика.

4.3.17. Контролировать устранение Подрядчиком замечаний и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

4.3.18. Официально информировать Заказчика и соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих технический надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов.

4.3.19. Участвовать в работе комиссий по приемке выполненных работ, в составлении актов освидетельствования скрытых работ, регулярно вести журнал технического надзора, проводить фотофиксацию наиболее ответственных видов работ, в процессе их проведения и по окончанию, записи о которых заносятся в журнал технического надзора.

4.3.20. Регулярно вести журнал технического надзора, в журнале осуществлять записи, связанные с фиксацией выполняемых работ, дефектов и отступлений от проектных решений, необходимыми указаниями и конкретными требованиями для подрядной организации и содержащие в том числе:

- указания о приостановлении работ в связи с нарушением их технологической последовательности и отступлением от проектных решений, необходимостью устранения выявленных нарушений в определённые сроки, отсутствием материалов требуемого качества, отсутствием на объекте специалистов необходимой квалификации,

- указания, связанные с проведением испытаний инженерных систем и оборудования,

- информацию о несвоевременном и некачественном выполнении указаний, ранее внесённых в журнал технического надзора,

- краткое описание выполняемых производственных работ за период между записями,

- информацию о качестве выполняемых работ и используемых материалов,

- информацию о несоблюдении сроков выполнения подрядной организацией, информацию о комиссиях и совещаниях, проводимых в рамках осуществления технического надзора.

4.3.21. При приёмке выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия журнал технического надзора предъявить представителям приёмочной комиссии.

4.3.22. После приёмки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия передать Заказчику отчётную документацию по осуществлению технического надзора за выполнением работ в 1 экземпляре (журнал   технического надзора и альбом фотофиксации).

4.3.23. Участвовать в комиссии Заказчика при контроле производства работ и сдаче Объекта в эксплуатацию.

4.3.24. Осуществлять контроль над подготовкой и предоставлением Подрядной организацией Заказчику необходимой исполнительной документации в соответствии с требованиями ТСН-316-2002 «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов, недвижимости» и РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

4.3.25. К дате начала работы комиссии по приемке Объекта и сдаче его в эксплуатацию совместно с Подрядчиком передать на сохранность Заказчику один экземпляр исполнительной документации

4.3.26. Представить Заказчику письменный отчет о ходе оказания услуг по настоящему Договору.

4.3.27. Осуществлять надзор за проведением работ по устранению выявленных недостатков в течение гарантийного сроки эксплуатации Объекта.

4.3.28. В случае изменения у Исполнителя банковских реквизитов, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Договоре реквизитам, несет Исполнитель.

4.3.29. Привлечение субподрядных организаций возможно только в случае письменного уведомления Исполнителем Заказчика о привлечении таких организаций к оказанию услуг. При этом ответственность за оказание услуг субподрядных организаций несет Исполнитель.

4.3.30. В случае проведения экспертизы в соответствии с п. 4.2.2. предоставлять по запросу экспертов дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы результаты выполненных работ, в сроки установленные экспертами.

4.3.31. Осуществлять работы по настоящему Договору на основании лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № ______________ от ____________, выданной Министерством культуры Российской Федерации.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. Требовать своевременной оплаты за оказанные услуги в соответствии с условиями Договора.

5. Гарантия качества услуг

5.1. Срок гарантии услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ соответствует сроку гарантийных обязательств подрядных работ на Объекте, установленных в Договоре подрядной организации.

5.2. Прибытие на Объект по вызову Заказчика в связи с чрезвычайной ситуацией, повлекшей изменения технического состояния объектов, контроль за качеством работ по устранению дефектов, составление Акта приемки работ после устранения дефектов подрядной организацией.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.1.3. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по Договору Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.1.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки выполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, за исключением случаев, предусмотренных п.6.1.5-6.1.9 Договора:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.1.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.1.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения  Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.1.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.1.8. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Исполнитель обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Договору, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

6.1.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Договором предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Исполнителя за неисполнение условия о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Договором.

6.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.4. Заказчик не несет ответственности за противоправные действия Исполнителя и за нарушение правил техники безопасности при оказании услуг.

6.5. Исполнитель несет ответственность за повреждение любого имущества при  оказании услуг на объектах Заказчика. В случае их порчи или утраты Исполнитель возмещает причиненный ущерб в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Урегулирование споров

7.1. Договором предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 30 (тридцать) календарных дней от даты ее отправки.

7.2. В случае, если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Заключительные положения

8.1 Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством.

8.3. При расторжении Договора по соглашению Сторон результат оказанных услуг передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость оказанных услуг в объеме, определяемом Сторонами совместно.

8.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8.5. В случае изменения одной из сторон Договора своего местонахождения или почтового адреса она обязана в письменной форме информировать об этом другую сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: два – для Заказчика, один – для Исполнителя.

8.7. В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Техническое задание»

Приложение № 2 «Расчет стоимости оказания услуг по осуществлению технического надзора»;

Приложение № 3 «Список специалистов»;

Приложение № 4 Копия лицензии.

8. Юридические адреса и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК СПб ГБУК ГМЗ «Гатчина» СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина» 188307 г. Гатчина, Ленинградская обл. Красноармейский пр., д.1 ИНН 4705007122 КПП 470501001 ОКАТО 41420000000 Комитета Финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУК ГМЗ «Гатчина» лицевой счет 0171054) ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург казн./сч.03224643400000007200 счет банка 40102810945370000005 БИК 014030106 Зам.директора по капитальному ремонту и реставрации СПб ГБУК ГМЗ «Гатчина» _____________________ Н.В.Глушкова (подписано усиленной ЭЦП) | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

Приложение № 1

К Договору   № _____________________

от  «___»___________2026г.

Техническое задание

На оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по реставрации личных комнат Александра Ш в Арсенальном каре Гатчинского дворца, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский пр., д.1 (Воссоздание тканево-текстильного убранства. Столовая (пом.29) и проходная (пом.30).

| - Основание проведения торгов | Адресная программа выполнения работ (оказания услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений), занимаемых государственными учреждениями, подведомственными Комитету по культуре Санкт-Петербурга, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. |
| --- | --- |
| - Предмет договора | На оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по реставрации личных комнат Александра Ш в Арсенальном каре Гатчинского дворца, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский пр., д.1 (Воссоздание тканево-текстильного убранства. Столовая (пом.29) и проходная (пом.30). |
| - Место оказания услуг | Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр.,д1. |
| - Охранный статус объекта | Наименование, дата и номер решения органа о постановке объекта на государственную охрану Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия — 471710731080136. |
| - Государственный заказчик | # Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник «Гатчина». |
| - Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга на 2026-2028 гг. |
| - Требования к квалификации специалистов для оказания услуг | К осуществлению технического надзора за проведением работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) допускаются физические и юридические лица отвечающие требованиям п.4.2 ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Общие положения». |
| - Требования к оказываемым услугам | Физические и юридические лица, осуществляющие технический надзор, являются уполномоченными представителями заказчика на объекте культурного наследия в соотв. с ст.748 ГК РФ. Технический надзор за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56254 – 2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Общие положения», Федерального закона от 25 июня 2002г. №73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации»: - Контролировать соответствие проводимых работ по сохранению объектов культурного наследия разработанным проектным решениям в части соответствия видов и объемов работ, нормативных документов в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительным нормам и правилам в части, не противоречащей сохранению объектов культурного наследия. - Контролировать соблюдение сроков выполнения работ, при выявлении отставания подрядной организации от графика проведения работ официально информировать об этом заказчика и соответствующие органы охраны объектов культурного наследия. - Принимать участие в подписании актов о приемке выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия в части видов, объемов и стоимости выполненных работ. - Вести учет объемов и стоимости как принятых, подписанных и оплаченных заказчиком производственных работ, так и непринятых. - Контролировать исполнение подрядной организацией указаний и предписаний представителей авторского надзора, соответствующего органа охраны объектов культурного наследия и заказчика. - Вести контроль за устранением дефектов и нарушений, отмеченных в журнале авторского и технического надзора. - Вести контроль за качеством и соблюдением технологии проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, а также за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкции и монтажа технологического и инженерного оборудования. - Контролировать наличие у подрядной организации разрешительных документов на проведение работ, выданных в установленном порядке, наличие и правильность ведения подрядной организацией первичной исполнительной технической документации. - Контролировать соблюдение подрядной организацией правил складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования. - Вести контроль за своевременным вывозом мусора, за установкой ограждений производственной площадки подрядной организацией, в соответствии с требованиями проекта организации работ. - Официально информировать заказчика и соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов осуществляющих технический надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов. - Участвовать в работе комиссий по приемке выполненных работ, в составлении актов освидетельствования скрытых работ, проводить фотофиксацию ответственных видов работ, в процессе их проведения и по окончанию, записи о которых заносить в журнал технического надзора. - Регулярно вести журнал технического надзора с посещением объекта не реже 1 раза в неделю, в журнале осуществлять записи связанные с фиксацией выполняемых работ, дефектов и отступлений от проектных решений, необходимыми указаниями и конкретными требованиями для подрядной организации и содержащие в том числе: - указания о приостановлении работ в связи с нарушением их технологической последовательности и отступлением от проектных решений, необходимостью устранения выявленных нарушений в определённые сроки, отсутствием материалов требуемого качества, отсутствием на объекте специалистов необходимой квалификации, - указания, связанные с проведением испытаний инженерных систем и оборудования, - информацию о несвоевременном и некачественном выполнении указаний, ранее внесённых в журнал технического надзора, - краткое описание выполняемых производственных работ за период между записями, - информацию о качестве выполняемых работ и используемых материалов, - информацию о несоблюдении сроков выполнения подрядной организацией, информацию о комиссиях и совещаниях, проводимых в рамках осуществления технического надзора. - При приёмке выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия оформленный журнал технического надзора предъявить представителям приёмочной комиссии. - В течении трех рабочих дней, со дня приёмки выполненных работ, по сохранению объекта культурного наследия, передать Заказчику отчётную документацию по осуществлению технического надзора за выполнением работ в 1 экземпляре. Отчётная документация включает в себя журнал технического надзора и альбом фотофиксации. |

Заказчик:                                                                         Исполнитель:

Приложение № 2

К Договору   №  _____________________

от «___»___________2026г.

Расчёт стоимости

Оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по реставрации личных комнат Александра Ш в Арсенальном каре Гатчинского дворца, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский пр., д.1 (Воссоздание тканево-текстильного убранства. Столовая (пом.29) и проходная (пом.30).

| № № пп | Наименование и характеристика работ, расчет стоимости | Расчетная стоимость ремонтно-реставрационных работ (руб.) | Норматив затрат (%) | Стоимость услуг (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по реставрации личных комнат Александра Ш в Арсенальном каре Гатчинского дворца, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский пр., д.1 (Воссоздание тканево-текстильного убранства. Столовая (пом.29) и проходная (пом.30). |  | расп. Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 17 марта 2016г. №36-р |  |
|  |  | 39 870 893,00 | 1,48 | 590 089,21 |
|  | Итого |  |  | 590 089,21 |
|  | НДС не облагается на основании п.15 гл. 2 НК РФ |  |  | 0,00 |
|  | Всего по расчёту: |  |  | 590 089,21 |

Заказчик:                                                                                Исполнитель:

Приложение №3

К Договору № ____________________

от «____»_____________2026г.

Список специалистов

Оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по реставрации  личных комнат Александра Ш в Арсенальном каре Гатчинского дворца, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский пр., д.1 (Воссоздание тканево-текстильного убранства. Столовая (пом.29) и проходная (пом.30).

| Фамилия, имя отчество специалиста | Должность | Квалификация | Степень участия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инженер | Инженер | Технический надзор |

Заказчик:                                                                        Исполнитель:

Приложение № 4

К Договору   №  _____________________

от «___»___________2026г.

Копия лицензии