# Приложение №2

# К контракту №

График выполнения работ по ремонту помещения (ПИБ №18) ГБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Костромской проспект, д. 7, Литера А, помещение 1-Н

Срок выполнения работ 65 календарных дней

| Срок выполнения работ Вид работ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж потолка |  |  |  |  | х | х |
| Ремонт стен | х | х | х | х |  |  |
| Электрика |  |  |  |  | х | х |