КОНТРАКТ № __
ИКЗ 262782544108778390100100060000000244

г. Санкт-Петербург



                                              «_____»___________2026 г.

   Санкт-Петербургское государственное  бюджетное  учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская городская детская художественная школа имени Г.Н.Антонова», в лице директора  Борисовой  Инны  Олеговны, действующего на основании Устава и ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________, действующего на основании ____, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по разработке и согласованию проектно-сметной документации на дооснащение системами КСОБ (АПС, СОУЭ, СВН, КТС+ОС) помещений СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская художественная школа имени Г.Н.Антонова», расположенной по адресу: Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова д.18/13 лит.А  пом 1Н в объеме, установленном Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и Сметой-калькуляцией (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом.
1.2. Выполнение работ осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.
1.3. Исполнитель должен иметь членство в саморегулируемой организации (СРО)
1.4. Идентификационный код закупки: 262782544108778390100100060000000244
1.5. Осуществление закупки по настоящему Контракту производятся на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» у единственного поставщика.
2. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 18/13, лит. А, пом. 1Н.
2.2. Начало выполнения работ: в течение 1 рабочего дней с момента (даты) подписания Акта передачи Объекта и исходных данных для выполнения работ от Заказчика в соответствии условиями технического задания на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации

2.3. Срок (продолжительность) выполнения работ: 150 календарных дней с момента подписания Акта передачи Объекта и исходных данных.

2.4. Датой окончания работ по разработке и согласованию проектной документации является дата подписания акта приема-передачи проектно-сметной документации (форма КС-2).

2.5. Место приемки проектно-сметной документации СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская художественная школа имени Г.Н.Антонова», расположенной по адресу: Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 18/13, лит. А, пом. 1Н.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта составляет ___ (___) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС ___ рубля ___ копейки, / НДС не облагается.
3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком исходя из фактического объема работ, оказанных Исполнителем, согласно акту выполненных Работ (КС-2), после выполнения работ.

3.4. Оплата товара (работы, услуги) осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), указанный в государственном контракте в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приемки, предусмотренного формой по ОКУД 0510452, утвержденной приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению». Авансирование не предусмотрено.

Основанием для оплаты поставленного товара является акт приемки (ф. 0510452), КС-2, подписанные Поставщиком и Заказчиком и счет на оплату. 

3.5. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии Заказчику, Стороны вправе заключить дополнительное соглашение об изменении размера и (или) срока оплаты и (или) объема выполняемых работ.
3.6. Цена Контракта включает в себя стоимость Работ, а также все расходы, связанные с исполнением обязательств по Контракту, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и установленных настоящим Контрактом. 
3.8. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ, указанных в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту), и иных условий исполнения

3.9. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема Работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.
3.10. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.11. Суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, удерживаются из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

3.12. При возникновении спорных ситуаций в объеме приемки и/или сумм оплаты Заказчиком формируется Акт сверки расчетов (ф. 0510477) и направляется в адрес Поставщика. Поставщик обязан подписать Акт сверки расчетов (ф. 0510477) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения.

3.12.1.
Акт сверки взаимных расчетов с контрагентом подписывают:

· со стороны учреждения (Заказчика) (разд. 1 акта) – ответственный исполнитель бухгалтерской службы или ответственный исполнитель, который ведет персонифицированный управленческий учет, - простой электронной подписью, а руководитель учреждения и главный бухгалтер - квалифицированной электронной подписью (п. 64.181 Методических указаний N 61н);

· со стороны контрагента (Поставщика) (разд. 2 акта) – ответственный исполнитель - простой электронной подписью, а руководитель (уполномоченное им лицо) и главный бухгалтер - квалифицированной электронной подписью. При отсутствии технической возможности, документ подписывается собственноручно на бумажном носителе (п. 64.182 Методических указаний N 61н).

4. Порядок и сроки ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. Порядок и сроки оформления РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. При приемке выполненных работ Заказчик:

а) осуществляет проверку результатов Работ на соответствие их объема и качества требованиям Технического задания (Приложение №1 к контракту);

б) проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта; 

в) при необходимости запрашивает от Исполнителя недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам;

г) при выявлении несоответствий или недостатков препятствующих приемке выполненных Работ, незамедлительно оформляет акт, в котором указывает недостатки и устанавливает сроки их устранения;

д) осуществляет иные действия для всесторонней оценки соответствия выполненных Работ условиям Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации. 

4.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

Заказчик направляет проектно-сметную документацию в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» (далее - СПб ГАУ ЦГЭ) с целью получения заключения по проектно-сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ.
4.3. Приемка выполненных Работ осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.
4.4. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика результат работ (проектно-сметную документацию), Акт выполненных работ (КС-2) в двух экземплярах, подписанных Исполнителем, а также комплект отчетных материалов, иных необходимых документов (счет, счет-фактура).
4.5. Приемка выполненных Работ и оформление результатов приемки выполнения Работ осуществляется в следующем порядке: в течение 5 рабочих дней по окончании выполнения Работ по Контракту Заказчик совместно с исполнителем направляет полученную проектно-сметную документацию в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» (далее - СПб ГАУ ЦГЭ) с целью получения заключения по проектно-сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ.
4.6. В случае получения положительного заключения СПб ГАУ ЦГЭ и отсутствия недостатков в проектно-сметной документации Заказчик в течение 5 дней с момента получения такого заключения направляет Исполнителю один экземпляр подписанного сторонами Акта выполненных работ (КС-2).
В случае наличия замечаний в заключении СПб ГАУ ЦГЭ или наличия иных недостатков в проектно-сметной документации Заказчик в течение 5 дней с момента получения такого заключения направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ в письменной форме, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

4.7. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта выполненных Работ и получения Заказчиком положительного заключения СПб ГАУ ЦГЭ Заказчик подписывает Акт выполненных Работ и направляет его Исполнителю в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.6 настоящего Контракта.

4.8. Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

4.9. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт выполненных работ является основанием для оплаты Исполнителю выполненных Работ.

4.10. Приемка оформляется актом приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), с приложением счета и счета-фактуры и/или универсального передаточного документа в порядке, установленном Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению".

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик имеет право: 

5.1.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;

5.1.2. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Контрактом. 

5.1.3. требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя;

5.1.4. отказаться от приема результатов выполненных Работ, не соответствующих условиям Контракта, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков;

5.1.5. запрашивать у Исполнителя информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

5.1.6. осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя; 

5.1.7. требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

5.1.8. предложить снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом объема, качества выполняемых Работ и иных условий контракта в соответствии с п.п. «а» п.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ 
5.1.9. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем выполняемых Работ, предусмотренных этим контрактом не более чем на десять процентов цены Контракта в соответствии с п.п. «б» п.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ 

5.1.10. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. своевременно принять и оплатить результаты выполненных Работ в порядке, предусмотренном Контрактом;

5.2.2. обеспечить контроль за исполнением Контракта;

5.2.3. провести экспертизу результатов Работ, оказанных Исполнителем для проверки их соответствия условиям Контракта, своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями;

5.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.3. Исполнитель обязан: 

5.3.1. оказать Работы в соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

5.3.2. предоставлять Заказчику документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта;

5.3.3. приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом   Заказчику в течение 1 одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ;

5.3.4. представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта

5.3.5. предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

5.3.6. своими силами и за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, устранить допущенные недостатки (под недостатками понимаются выявленные при приемке несоответствия результатов выполнения Работ условиям настоящего Контракта);

5.3.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. 

5.4. Исполнитель  вправе: 
    5.4.1. требовать приема результатов выполненных Работ, в соответствии с условиями Контракта; 

    5.4.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Работ;

    5.4.3. запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта;

   5.4.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта;

   5.4.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

6. КАЧЕСТВО ОКАЗАННЫХ РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Исполнитель гарантирует, что выполняемые Работ соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Работ. 

6.2. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, выполняемых по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им соисполнителей, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Исполнителем по требованию Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.3. За каждый факт неисполнения обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в соответствии с условиями контракта. 

Общая сумма неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

8.5. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.2 настоящего Контракта, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления и Заказчик утратит интерес к Контракту, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего контракта.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего контракта и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в настоящем разделе, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

10.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению контракта, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

10.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению контракта;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

10.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением контракта;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

11.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до «31» декабря 2026 года, но в любом случае до полного исполнения обязательств по Контракту Сторонами.

12.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми контракт связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего контракта, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем:

- почтовой связи по адресу Стороны, указанному в настоящем договоре

- электронной связи по адресу.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

12.4.
Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность и безопасность при обработке персональных данных в соответствии с Федеральным Законом РФ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

12.5. Стороны договорились, что документы, необходимые для исполнения настоящего контракта, могут быть переданы посредством системы электронного документооборота (далее – ЭДО), с использованием электронной подписи.

12.5.1. Обмен электронными документами производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

12.5.2. Документы, отправленные и полученные через систему ЭДО с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, считаются равносильными документам, составленным на бумажных носителях и подписанными собственноручно.

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1 Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение №1 Техническое задание (Требования к количеству, качеству выполняемых работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам) (прикладывается отдельным файлом);
Приложение № 2 Смета-калькуляция (прикладывается отдельным файлом).

14. Адреса места нахождения, 

банковские реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Исполнитель

	СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская художественная школа имени Г.Н.Антонова»:

Ю/а: 190068, г. Санкт-Петербург, 

пр-кт Римского-Корсакова, д. 18/13, лит. А, пом. 1Н

Ф/а:190068, г. Санкт-Петербург, 

пр-кт Римского-Корсакова, д. 18/13, лит. А, пом. 1Н

ИНН 7825441087 КПП 783901001

Банк получатель: ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,

г. Санкт-Петербург

БИК 014030106

Кор.Сч.40102810945370000005

Комитет финансов СПб сч.03224643400000007200 лицевой счет 0171123

ОКПО 05278591

ОГРН 1047839021372

Т/ф: (812)246-30-43/44
Директор СПб ГБУ ДО 

«Санкт-Петербургская 
городская детская художественная школа
имени Г.Н.Антонова»

______________ И.О. Борисова

Подписано ЭЦП

	


