КОНТРАКТ № __________

г. Санкт-Петербург                                                                                                         «____» ________ 2026г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Смелковой Анжелики Станиславовны, действующего на основании Устава, и  именуемое в дальнейшем Заказчик с одной стороны и

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт  о  нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить ремонтных работ в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45

компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 13, литер А, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

2. СРОК И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

## 1. Место, условия и сроки выполнения работ

1. Объектом закупки является выполнение ремонтных работ в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 13, литер А.

2. Сроки выполнения работ:

2.1. 15 июля 2026 года Заказчик и Подрядчик (далее – Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.

2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 22 (двадцати двух) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания акта передачи объекта для выполнения работ в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПб ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

- Цена контракта (общая стоимость выполняемых работ) составляет: 
__________ рублей ____ копеек (______________________ рублей _____ копеек), в том числе НДС/НДС не облагается. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта.

- Цена контракта может быть снижена по письменному соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объёма выполняемых работ и иных условий контракта.

3.3.Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком, за счёт средств бюджетного учреждения, путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней после подписания комиссией Заказчика по приемке выполненных работ (далее – комиссия Заказчика) акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.4. Оплата выполненных работ осуществляется на основании сметной документации, предъявленного Подрядчиком счёта, счёта-фактуры, а также на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта установленной формы о приёмке выполненных работ (форма КС-2), составленными на основании сметной документации и подписанными уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

3.5. В случае выявления несоответствия сведений об объёмах, содержании и стоимости работ, отражённых в формах КС-2 и КС-3, фактически выполненным работам и их стоимости, определённых контрактом, Заказчик в течение 2-х рабочих дней по обнаружении данного несоответствия  уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований контракта,
 действующего законодательства, сметной документации Заказчика и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

- требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом;

- требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;

- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;

- осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- отказаться от принятия и оплаты товаров, услуг, работ, не соответствующих требованиям контракта;

- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.2. Заказчик обязан:

- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполненных работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной государственным контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

- принять выполненные работы, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом;

- обязан обеспечить конфиденциальность указанной информации и ее предоставление по запросам органов контроля и правоохранительных органов;

- оплатить выполненные работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренным контрактом.

4.3. Подрядчик вправе:

- требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика;

- требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

4.4. Подрядчик обязан:

- выполнить работы, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом;

-предоставить копию договора на вывоз строительных отходов с лицензированной организацией

- исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных работах;

- передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы;

- представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту;

- согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование;

- не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер выполнения работ и условия их оплаты;

- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту;

- незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения контракта объектах интеллектуальной собственности.

- при выполнении работ обеспечить их надлежащее качество в соответствии со сметными документациями, требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, строительными нормами и правилами;

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1.Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма №КС-2). В случае выявления в выполненных работах отклонений от требований контракта, нормативно-правовых актов, исходных данных и иных недостатков, Подрядчик в течение гарантийного срока вносит соответствующие исправления в документацию собственными силами за счет собственных средств и в сроки, установленные Заказчиком.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- Для проверки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.1.1. По завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ с предоставлением:

- исполнительной документации, оформленной в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Заказчик после получения сообщения Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и получения документов, указанных в настоящем пункте контракта, в течение 7 (семи) дней осуществляет приёмку работ и оформление её результатов, в том числе организовывает экспертизу. Приёмка работ производится в соответствии с действующими правилами организации производства и приёмки работ.

- При обнаружении Заказчиком в ходе приёмки работ недостатков в выполненной работе представителем Заказчика составляется акт и выдаётся предписание Подрядчику об устранении выявленных недостатков. Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются представителем Заказчика и представителем Подрядчика, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя Подрядчика и документа, подтверждающего его полномочия).

Если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается подписать указанный акт и получить предписание, об этом делается отметка в акте и акт заверяется третьим лицом по выбору Заказчика. При этом второй экземпляр акта и предписания направляются Заказчиком Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении с сохранением при этом почтового документа, подтверждающего отправку по почте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование факта отправки документов и получение Заказчиком подтверждения об их вручении Подрядчику.

- Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки в срок, указанный 
в предписании, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося на объекте оборудования, и несёт ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

- Устранение Подрядчиком в установленный в предписании срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

- Заказчик вправе отказаться от приёмки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком.

- В случае завершения работ ранее срока, установленного в пункте 2.2 контракта, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдачи работ представителю Заказчика.

Представитель Заказчика в течение 2-х рабочих дней после получения уведомления Подрядчика приступает к приёмке работ и обеспечивает участие, при необходимости, представителей заинтересованных государственных органов и организаций.

- Датой сдачи Подрядчиком выполненных работ и приёмки их Заказчиком считается дата подписания представителем Заказчика акта о приёмке выполненных работ.

- Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания представителем Заказчика и представителем Подрядчика акта о приёмке выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приёмки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 6.2 контракта.

- В случае, предусмотренном пунктом 3.8 контракта, в акте о приёмке выполненных работ указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с контрактом, размер неустойки, подлежащей взысканию, основания применения и расчёт неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате по контракту.

7. Ответственность сторон

7.1. В случаях неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих обязательств, установленных Контрактом, Сторона, нарушившая обязательство, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом

(Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013, ст.34; Постановление Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017).

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пени) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 (далее - порядок). Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату оплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 руб.

7.3.1. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях его неисполнения или ненадлежащего исполнения, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа рассчитывается на момент заключения Контракта в виде фиксированной суммы в размере 10 %.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 руб.

7.6.1. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) без акцептного порядка.

7.8. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени), окончание срока действия Контракта не освобождает Сторону от исполнения обязательств.

- Срок ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, не позднее 31.12.2026г.

Приложение № 1 – Техническое задание.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ГБДОУ детский сад № 45 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга Юридический адрес: 196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 13, лит А Банковские реквизиты: ИНН 7817027644 КПП 781701001 ОГРН 1027808757460 Тек. счет 03224643400000007200 ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России г. Санкт-Петербург БИК 014030106 л/сч 0531079 ОКПО 27407586 Тел/факс: 246-35-52 тел.246-35-51 dou45kolp@mail.ru |  |
| --- | --- |
| Заведующий __________________ А.С. Смелкова | ___________________ _____________ |

Приложение № 1

техническое задание

(электронный магазин)

| Заведующий __________________ А.С. Смелкова | ___________________ _________ |
| --- | --- |

Указывается сумма числом и прописью.