# КОНТРАКТ № ___

| г. Санкт-Петербург | «___»_________ 2026 г. |
| --- | --- |

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия управления городской средой, градостроительства и печати» (сокращенное наименование: СПБ ГБПОУ «АУГСГИП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по административной деятельности и стратегическому развитию Пластуна Олега Юрьевича, действующего на основании Доверенности от 30.12.2025 г. № 29/Д, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе и каждая в отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ) о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является Оказание услуг по разработка проектно-сметной документации на проведение работ по устройству системы вентиляции в помещениях (№57, №61, №62, №63, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72) здания учебного корпуса, расположенного по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.33, лит. А, (далее – Услуги).

1.2. Исполнитель оказывает услуги на условиях настоящего Контракта в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2), определяющие объем, содержание услуг и стоимость услуг.

1.6. Идентификационный код закупки 262780410523978040100100010000000244.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

2.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

2.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты услуг, не соответствующих требованиям настоящего Контракта.

2.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты услуг, не соответствующих требованиям настоящего Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принимать оказанные Исполнителем услуги в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

2.2.2. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренным Контрактом.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Требовать подписания  документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Оказать услуги в течение срока, установленного настоящим Контрактом с надлежащим качеством, в объеме, согласно условиям Контракта.

2.4.2. Оказывать предусмотренные настоящим контрактом услуги лично, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными, не допуская оказания услуг сверх объемов, предусмотренных контрактом.

2.4.3. Перед началом оказания услуг назначить от своей организации уполномоченного представителя, ответственного за оказание услуг и представить данное лицо Заказчику.

2.4.4. Обеспечить безопасность услуг для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

2.4.5. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в оказанных услугах.

2.4.6. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

2.4.7. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора над ходом оказания услуг.

2.4.8. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

2.4.9. В случае осуществления экспертизы при приемке оказанных услуг экспертом либо экспертной организацией, предоставлять по их запросу дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

2.4.10. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер оказания услуг и условия их оплаты.

2.4.11. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.4.12. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят невозможностью оказания услуг либо создают невозможность их оказания  в сроки, установленные Контрактом.

2.4.13. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в результатах услуг, которые не позволяют использовать результаты услуг, Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в результатах услуг за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.

2.4.14. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом, обязательными для Сторон нормами и правилами.

3. Цена КОНТРАКТА и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта установлена Расчетом цены Контракта (Приложение № 1) и составляет ______________ (______________) рубля ___ копеек. Цена Контракта включает все налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые Исполнителем, НДС не облагается основание _________.

Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период исполнения Контракта, несет Исполнитель.

3.2. Стоимость услуг (цена контракта) включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренных контрактом, в том числе, расходы на перевозку, на страхование, уплату налогов, других обязательных платежей, необходимые для оказания услуг, иные расходы, связанные с оказание услуг, исполнением контракта.

3.3. Стоимость Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

3.4. Оплата производится в течение не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема передачи оказанных Исполнителем услуг на основании счета на оплату.

Днем платежа по Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Исполнителем документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты оказанных услуг отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату оказанных услуг.

3.5. Источник финансирования Контракта: Средства бюджетных учреждений на 2026 год, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (ОПД), код вида расходов 244, код ОСГУ 226.

3.6. Оплата осуществляется без авансирования в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.

4. Порядок оказания услуг

4.1. Срок оказания услуг: не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней, следующих за днём подписания Контракта.

4.2. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.

4.3. Услуги оказываются в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.4. Исполнитель при оказании услуг руководствуется действующими на территории Российской Федерации инструкциями, техническими регламентами, нормативными документами и государственными стандартами, регламентирующими технологический уровень, качество и состав услуг.

4.5. Исполнитель должен оказывать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом, законодательством Российской Федерации, государственными стандартами, иными обязательными для Сторон нормами и правилами.

4.6. Исполнитель должен обеспечить безопасность услуг для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

4.7. Исполнитель оказывает услуги своими силами, без привлечения третьих лиц.

5. Порядок и срок приемки оказанной услуги в части соответствия требованиям, установленным Контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

5.1. После оказания услуг (их отдельного этапа), в сроки установленные в п. 4.1. Контракта, Исполнитель представляет Заказчику акт приёма передачи (со ссылкой на дату и номер настоящего Контракта), счет (со ссылкой на дату и номер настоящего Контракта).

При наличии у Сторон технических средств и возможности принимать и обрабатывать электронные формы документов по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота аккредитованного ФНС РФ, обмен юридически значимыми документами, адресованными Сторонам по Контракту, может осуществляться в электронном виде с использованием систем электронного документооборота. Обмен документами в электронном виде осуществляется с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

5.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней проверяет соответствие объема и качества услуг требованиям настоящего Контракта.

5.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами либо привлеченными им экспертами, экспертными организациями. При привлечении Заказчиком экспертов, экспертных организаций, срок на проверку соответствия объема и качества услуг требованиям настоящего Контракта может быть продлен Заказчиком.

Для приемки оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Для проведения экспертизы оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

В случае проведения внешней экспертизы, результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.4. Приемка результатов оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется актом приёма передачи, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и актом приемки ТРУ (ф. 0510452) за подписью представителя Заказчика и Исполнителя, либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки услуг с указанием услуг не соответствующих условиям Контракта и заявки, а также с указанием срока  устранения недостатков.

5.5. Исполнитель обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке услуг недостатки, ухудшившие результат услуг, в установленный Заказчиком либо согласованный Сторонами срок.

5.6. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной разделом 6 настоящего Контракта.

5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки услуг в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем.

5.8. Датой приемки услуг считается дата подписания Сторонами акта приёма-передачи. Внесение каких-либо изменений в текст акта приёма передачи, после его составления и подписания не допускается.

5.9. Подписанный Сторонами акт приёма-передачи является основанием для проведения расчетов по настоящему Контракту. В случае, если Заказчиком начислена неустойка, оплата по Контракту производится за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе

Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель (поставщик, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

6.2.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Исполнителю (поставщику, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем (поставщиком, подрядчиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.3.2. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик в соответствии со статьями 308, 313, 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплачивать Исполнителю по Контракту сумму, уменьшенную на величину неустойки (пени, штрафа).

В указанном случае оплата фактически оказанной Исполнителем услуги осуществляется на основании акта (уведомления об удержании неустойки), составленного Заказчиком, в котором указываются: цена контракта; размер пени и/или штрафа, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета пени и/или штрафа; сумма, причитающаяся к выплате по Контракту.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, убытки Заказчика взыскиваются с Исполнителя в полной сумме сверх предусмотренной Контрактом неустойки (пени, штрафа).

6.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту и возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

6.8. Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению своих обязательств по Контракту.

6.9. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика вследствие виновных действий работников Исполнителя, Исполнитель обязан устранить причиненный имуществу Заказчика ущерб своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

6.10. Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Исполнителя, его работников или представителей.

7. Гарантийный срок УСЛУГИ

и требования к объему предоставления гарантий качества

## 7.1. Исполнитель гарантирует безопасность услуг в соответствии с требованиями сертификации, безопасности (санитарными нормами и правилами, государственными стандартами) и другими требованиями, обычно предъявляемым к услугам данного рода, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия КОНТРАКТА, порядок изменения и расторжения КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2026 года включительно, а в части взаиморасчетов − до полного исполнения обязательств.

8.2. Истечение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

8.4. Допускается изменение условий Контракта по соглашению Сторон, если изменения не противоречат условиям Контракта, требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Гражданского кодекса РФ и иным нормативным правовым актам.

8.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество которых является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в Контракте.

8.6. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

8.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и ч. 8-23 ст. 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, а именно: землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта, имевшие место после его заключения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

# 10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

# 10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

# 10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде по почте в виде заказного письма с уведомлением о вручении. Претензионный порядок считается соблюденным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня направления претензии.

# 10.4. Антикоррупционные условия.

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.5. Отношения Сторон, не урегулированные условиями настоящего Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомлять другую Сторону об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса или банковских реквизитов в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения.

10.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10.8. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Расчет цены Контракта;

Приложение № 2. Техническое задание;

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

| ### Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия управления городской средой, градостроительства и печати» (СПб ГБПОУ «АУГСГиП») ИНН 7804105239 КПП 780401001 ОГРН 1037808013583 Юридический адрес: 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 33 литера А Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБПОУ «АУГСГиП», лицевой счет 0821001) Номер казначейского счета 03224643400000007200 БИК 014030106 р/с банка 40102810945370000005 ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу Заказчик Заместитель директора по административной деятельности и стратегическому развитию ________________ /О.Ю. Пластун/ (Подписано ЭП) | Исполнитель _______________ /_________/ (Подписано ЭП) |

Приложение № 1

к Контракту № ___________________________

от «___» ______ 2026 г.

расчет цены КОНТРАКТА

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по разработка проектно-сметной документации на проведение работ по устройству системы вентиляции в помещениях (№57, №61, №62, №63, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72) здания учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.33, лит. А | усл. ед. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС - |  |  |  |  |  |

| ### Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по административной деятельности и стратегическому развитию ______________ /О.Ю. Пластун/ (Подписано ЭП) |  | ___________ _______________ /______________/ (Подписано ЭП) |

Приложение № 2

к Контракту № _____________________

от «___» ______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по разработка проектно-сметной документации на проведение работ по устройству системы вентиляции в помещениях (№57, №61, №62, №63, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72) здания учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.33, лит. А

ОКПД2: 71.12.12.190

1. Общие положения

1.1. Объект закупки: разработка проектно-сметной документации на проведение работ по устройству системы вентиляции в помещениях (№57, №61, №62, №63, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72) здания учебного корпуса, расположенного по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.33, лит. А.

1.2. Цель разработки документации:

- Обеспечение нормативных параметров микроклимата и воздухообмена в помещениях (№57, №61, №62, №63, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72) в соответствии с их функциональным назначением.

- Определение точных объемов и стоимости работ по устройству вентиляции.

- Формирование пакета документов для размещения закупки на выполнение строительно-монтажных работ.

2. Основание для выполнения работ

2.1. Задание Заказчика.

3. Характеристика объекта и исходные данные

3.1. Объект проектирования: система приточно-вытяжной вентиляции                                        в помещениях (№57, №61, №62, №63, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72) здания учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.33,                лит. А

3.2. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

- Информация о существующих системах вентиляции здания.

- Разрешение на доступ к существующим инженерным коммуникациям для обследования.

4. Требования к проектируемой системе вентиляции

4.1. Проектируемая система вентиляции должна обеспечивать:

- Нормативные параметры микроклимата (температура, влажность, подвижность воздуха) в соответствии с функциональным назначением помещений.

- Требуемую кратность воздухообмена согласно действующим нормам для общеобразовательных учреждений.

- Необходимую очистку приточного воздуха (класс фильтрации – в зависимости от назначения помещений).

- Подогрев приточного воздуха в холодный период года (при наличии технической возможности).

4.2. Проектные решения должны учитывать:

- Возможность интеграции с существующими инженерными системами здания (при наличии технической возможности).

- Ограничения по высоте потолков и размещению воздуховодов.

- Требования к уровню шума от работы вентиляционного оборудования.

5. Нормативная база проектирования

Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов (актуальные версии):

5.1. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

5.2. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

5.3. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

5.4. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.5. ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5.7. СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»

5.8. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

5.9. Правила устройства электроустановок (действующее издание)

6. Состав и содержание проектно-сметной документации

Исполнитель обязан выполнить обследование и разработать документацию в следующем составе:

6.1. Этап 1. Предпроектное обследование:

- Визуальный осмотр помещений, подлежащих оснащению вентиляцией.

- Обследование существующих инженерных систем (при наличии) на предмет возможности подключения.

- Определение мест размещения наружных воздухозаборных и вытяжных устройств.

- Обмерные чертежи помещений (при необходимости).

- Подготовка отчета с фотофиксацией и рекомендациями по проектным решениям.

6.2. Этап 2. Проектная документация (стадия «П»):

6.2.1. Общая пояснительная записка:

- Характеристика объекта проектирования.

- Описание принятых проектных решений.

- Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха.

- Расчет воздухообмена по помещениям (таблица воздухообменов).

- Расчет электрических нагрузок и выбор сечения кабеля в зависимости от точки и способа монтажа кабельной линии для подключения вентиляционного оборудования

- Теплотехнические расчеты (расход тепла на нагрев приточного воздуха).

- Мероприятия по защите от шума и вибрации.

6.2.2. Графическая часть:

- Планы размещения вентиляционного оборудования и трассировки воздуховодов (М 1:500) с привязками.

- Аксонометрические схемы систем вентиляции.

- Схемы узлов прохода воздуховодов через строительные конструкции.

- Чертежи узлов крепления воздуховодов.

- Схемы размещения воздухораспределителей (решеток, диффузоров).

- Схемы размещения и подключения вентиляционного оборудования (приточные установки, вентиляторы, кондиционеры)

6.2.3. Спецификация оборудования и материалов:

- Спецификация вентиляционного оборудования (приточные установки, вентиляторы, фильтры, калориферы).

- Спецификация воздуховодов, фасонных частей, крепежных изделий.

- Спецификация воздухораспределительных устройств, регулирующих клапанов.

7. Требования к оформлению документации

7.1. Документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

7.2. Графическая часть выполняется в электронном виде с использованием лицензионного программного обеспечения (AutoCAD или совместимые форматы .dwg).

7.3. Состав и содержание разделов должно соответствовать Постановлению Правительства РФ № 87.

7.4. Проектные решения должны быть согласованы с Заказчиком до финального утверждения.

8. Требования к сметной документации

8.1. Сметная документация должна быть составлена ресурсно-индексным метод                 в текущем уровне цен на основании приказа Минстроя России от 30.12.2021 1046/пр    ФСНБ-2022 с использованием индексов изменения сметной стоимости строительства                  по группам однородных строительных ресурсов.

9. Сроки выполнения работ

9.1. Начало работ: с даты заключения контракта

9.2. Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты предоставления исходных данных.

9.3. Выдача готовой документации Заказчику:

- На бумажном носителе – 2 (два) экземпляра, сброшюрованных в альбомы.

- В электронном виде – 1 (один) экземпляр на CD/DVD диске или USB-накопителе, или по ссылке для скачивания (форматы: .pdf для всего альбома, .dwg для чертежей, .docx для пояснительной записки, .xlsx для смет).

10. Требования к Исполнителю

10.1. Наличие квалифицированных специалистов в штате (инженеры-проектировщики по специальности «ОВиК» (отопление, вентиляция и кондиционирование), инженеры-сметчики).

10.2. Наличие допуска СРО на подготовку проектной документации по объектам капитального строительства.

11. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

11.1. Исполнитель передает Заказчику готовую документацию по акту выполненных работ

11.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней проверяет комплектность, соответствие описанию объекта закупки и строительным нормам.

11.3. При наличии замечаний составляется акт с перечнем недостатков, которые Исполнитель устраняет за свой счет в согласованный срок.

11.4. После устранения замечаний стороны подписывают Акт выполненных работ сформированный с помощью ЕИС.

12. Гарантийные обязательства

12.1. Исполнитель гарантирует, что разработанная документация соответствует требованиям нормативных документов и техническому заданию.

12.2. В случае выявления ошибок в проектной документации в процессе ее реализации (при производстве строительно-монтажных работ), Исполнитель обязан за свой счет внести необходимые корректировки.

Приложения:

- План помещений.

- Ведомость помещений с описанием их функционала.

Начальник отдела по ремонту зданий и сооружений                                          Боржак Е.М.

Приложение 1

План помещений

Приложение 2

Ведомость помещений.

| № п/п | Номер помещения | Описание функционала | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57 | Раздевалка |  |
| 2 | 61 | Мастерская кирпичной кладки |  |
| 3 | 62 | Гараж |  |
| 4 | 63 | Мастерская ландшафтного дизайна | Помещения объединены |
| 5 | 66 | Мастерская ландшафтного дизайна |  |
| 6 | 67 | Полиграфическая мастерская | Помещения объединены |
| 7 | 68 | Полиграфическая мастерская |  |
| 8 | 69 | Штукатурная мастерская | Помещения объединены |
| 9 | 70 | Штукатурная мастерская |  |
| 10 | 71 | Мастерская ландшафтного дизайна | Помещения объединены |
| 11 | 72 | Мастерская ландшафтного дизайна |  |

| ### Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по административной деятельности и стратегическому развитию ______________ /О.Ю. Пластун/ (Подписано ЭП) |  | _____________ _______________ /______________/ (Подписано ЭП) |

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

В соответствии с пунктом 4 Правил: За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя (поставщика, подрядчика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 5 Правил: За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

В соответствии с пунктом 6 Правил: За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем  (поставщиком, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.