Контракт №__________

на проведение технического надзора

ИКЗ ________

г. Санкт-Петербург                                                                         ___________г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования “Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского” в лице директора школы Петровой Эвелины Вагановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________, в лице _____________, действующего на   основании ________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг ведения технического надзора (строительного контроля)  за  выполнением работ по текущему ремонту в здании                      Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского" (далее – Услуги), расположенных по адресу: : СПб, ул. Варшавская, д. 44 (далее – Объект), в объеме и стоимости работ, определенных в Приложении №1, №2 к настоящему контракту и в соответствии с подрядным контрактом№2026/56 от 27.04.2026, (далее – Подрядный контракт), заключенным между  СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского»  и ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (далее – Подрядчик), а заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги.

1.2. Исполнитель осуществляет технический надзор (строительный контроль) за всеми подрядными работами, выполняемыми в соответствии с Подрядным контрактом на всем протяжении этих работ.

1.3. Технический надзор (строительный контроль) Исполнитель осуществляет самостоятельно, либо с привлечением специализированной организации по согласованию с заказчиком. Согласование производится до заключения контракта со специализированной организацией.

1.4. Исполнитель оказывает Услуги, указанные в п. 1.1 контракта, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), являющимся неотъемлемыми частями настоящего контракта, в срок, указанный в п. 7.20 контракта.

1.5. Услуги оказываются в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми и нормативными документами, методическими рекомендациями, действующими в сфере строительства, капитального ремонта, реконструкции общественных зданий и сооружений.

1.6. При осуществлении оказания Услуг на Объекте Исполнителем регулярно ведется журнал технического надзора (строительного контроля) и по окончании оказания Услуг передается заказчику.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществлять технический надзор (строительный контроль) за выполнением подрядных работ в соответствии с объемом, предусмотренным настоящим контрактом.

2.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта предоставить заказчику заверенные копии следующих документов:

а) Приказы о назначении ответственных лиц, осуществляющих технический надзор (строительный контроль);

б) иные документы, наличие которых в силу действующих нормативных правовых актов обязательно у лица выполняющего работы, предусмотренные контрактом.

2.1.3. Осуществлять технический надзор (строительный контроль) за выполнением подрядных работ, соответствием их объемов и качества Подрядному контракту, проектным решениям и требованиям нормативно-технической документации. Технический надзор (строительный контроль) ведется с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и действующих норм в области строительства.

2.1.4. Осуществлять проверку соответствия качества выполненных подрядных работ, применяемых строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования требованиям нормативно-технической документации и установленным в Российской Федерации государственным стандартам и правилам, включая проверку наличия документов, удостоверяющих их качество, подтверждение фактически выполненных объемов работ, входной контроль  качества строительных материалов, изделий, конструкций поступивших Подрядчику и предназначенных для использования при производстве подрядных работ на Объекте.

2.1.5. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ, при выявлении отставания подрядной организации от графика проведения работ и/или проекта производства работ (далее -  ППР) официально информировать об этом заказчика.

2.1.6. Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком указаний, предписаний, требований, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и используемых материалов, строительных конструкций.

2.1.7. В случаях выявления непригодности или недоброкачественности используемых Подрядчиком материалов, оборудования, нарушения технологии производства работ, а также иных обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству работ, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок, в течение одного рабочего дня со дня обнаружения указанных обстоятельств, информировать заказчика о необходимости приостановить работы.

2.1.8. Обеспечивать своевременное информирование заказчика обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении технического надзора (строительного контроля) за подрядными работами (в том числе обнаружение отступлений от проекта или рекомендаций авторского надзора, использование материалов и выполнение работ, качество которых не отвечает требованиям Технического задания, ГОСТ и СНиП).

2.1.9. Участвовать в проводимых заказчиком производственных совещаниях, инспекционных проверках и других мероприятиях, связанных с контролем качества подрядных работ.

2.1.10. Осуществлять контроль наличия и правильности ведения Исполнительной документации в процессе производства подрядных работ.

2.1.11. В необходимых случаях вносить обоснованные предложения об изменении проектной документации, сроков завершения отдельных видов работ.

2.1.12.   Участвовать в работе приемочной комиссии.

2.1.13. Вести журнал технического надзора (строительного надзора) в соответствии с РД-11-05-2007, РД-11-02-2006, в котором фиксируется соответствие или несоответствие выполняемых Подрядчиком работ утвержденной проектной документации, рекомендациям авторского надзора, действующим нормам и правилам с указанием рекомендаций и сроков устранений выявленных несоответствий.

Журнал технического надзора (строительного контроля) должен быть прошнурован (страницы его должны быть пронумерованы) и подписан ответственным лицом Исполнителя.

Заказчик скрепляет данный журнал печатью, проставляет надпись с указанием номера и возвращает Исполнителю для ведения технического надзора (строительного контроля).

По окончании соответствующего журнала Исполнитель передает заказчику оригинал заполненного журнала технического надзора (строительного контроля) и предоставляет новый для регистрации его заказчиком.

Составляет отчеты о проведении испытаний методом неразрушающего контроля. Подписанные ответственным лицом Исполнителя отчеты передаются заказчику.

2.1.14. Обеспечивать освидетельствование скрытых работ и составление соответствующих актов.

2.1.15. Участвовать в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и подрядных работ при их приемке.

2.1.16. Принимать участие в комиссии по составлению дефектных актов (с последующим их подписанием) на предмет наличия (отсутствия) оборудования, недостатков строительно-монтажных работ, выявленных в ходе продолжения строительства.

2.1.17. По требованию заказчика предоставлять заверенные копии страниц журнала технического надзора (строительного контроля), заполненные в соответствующем отчетном периоде, в соответствии со строительными нормами и правилами на соответствующий вид работ.

2.1.18. Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком указаний, предписаний, требований заказчика, относящим к вопросам качества выполняемых подрядных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий и Объекта в целом.

2.1.19. Представители Исполнителя обязаны присутствовать на Объекте во время проведения подрядных работ не менее одного раза в неделю. Численность работников Исполнителя, осуществляющих технический надзор на Объекте – не менее 1-го человека.

2.1.20. В случае осуществления технического надзора специализированной организацией (в соответствии с п. 1.3 настоящего контракта), отвечать перед заказчиком за все недостатки и качество оказанных Услуг.

2.1.21. Производить приемку оказанных услуг подрядной организацией, т. е. проверять их состав, объем и качество, не допуская при этом некачественную услугу и завышение объемов услуг, визировать акты о приёмки оказанных услуг (КС-2) и справки о стоимости оказанных услуг и затрат (КС-3), визировать акты приемки работ (КС-2) и справки (КС-3)

2.2.  Заказчик вправе:

- проверять ход и качество оказания Услуг по настоящему контракту;

- проверять объем оказания Услуг в соответствии с техническим заданием и ППР по Подрядному контракту.

- требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта;

- требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 3 контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта;

- запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств Исполнителя по настоящему контракту;

- осуществлять контроль за порядком и сроками оказания Услуг;

- ссылаться на недостатки оказанных Услуг, в том числе в части объема, качества и стоимости данных Услуг;

- в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и(или) контрактом, требовать от Исполнителя уплаты неустойки;

- в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и(или) контрактом, в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта;

- требовать от Исполнителя за свой счет устранить недостатки оказанных Услуг в течение срока, установленного заказчиком в соответствующем акте;

- расторгнуть контракт в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) контрактом;

- требовать возмещения убытков, понесенных в связи с расторжением контракта, а также в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по контракту Исполнителем, в том числе в связи с нарушением Исполнителем срока оказания Услуг;

## - отказаться от оплаты Услуг, ненадлежащего качества и(или) оказанных не в соответствии с требованиями контракта, а если такие Услуги оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм;

- осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и(или) контрактом;

2.3. заказчик обязан:

- выдать Исполнителю в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания контракта заверенные копии правоустанавливающих документов на Объект; Подрядный контракт со всеми приложениями; приказы на ответственных лиц, осуществляющих строительство; приказы на ответственных лиц, осуществляющих авторский надзор; приказ о назначении ответственного лица заказчика на Объекте, для выполнения поручения, предусмотренного настоящим контрактом;

- выдать Исполнителю в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания о контракта локальную смету, согласно Приложениям №2.

- принять Услуги в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом;

- сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг;

- своевременно принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями контракта;

- при обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем Услуг (Приложение №2) и Акту сдачи-приемки оказанных услуг (по форме Приложения №3 к контракту) вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных Услуг;

- при получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в случае, указанном в 2.1.7. настоящего контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг;

- выполнять иные обязательства, предусмотренные федеральным законодательством и(или) контрактом.

- ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

3.1. Цена контракта ____________ (_________) рубля _____ копеек, НДС не облагается в соответствии с п.2 ст. 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Приложением № 2 к контракту.

Оплата по контракту осуществляется в рублях РФ.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных контрактом и случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. Источник финансирования -Внебюджетные средства, средства бюджета, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2026год, КВР 244, код ОСГУ 226

3.3. Оплата услуг производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком оказанной услуги, оформленной актом сдачи-приемки результата оказанных услуг, при условии, что услуги выполнены надлежащим образом и в установленный срок. Оплата услуг производится путем единовременного перечисления всей суммы, указанной в пункте 3.1 Контракта, на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата услуг.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета исполнитель обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет исполнителя, несет исполнитель.

3.5. Изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

3.5.1. При снижении цены настоящего контракта без изменения предусмотренных настоящим контрактом объема выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий настоящего контракта.

3.5.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

3.5.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения настоящего контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего контракта и (или) объема работ, предусмотренных настоящим контрактом.

3.5.4.В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств сокращение объема работы при уменьшении цены настоящего контракта осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».

3.5.5.Изменение настоящего контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены настоящего контракта и объема работы.

3.6. Заказчик не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.2 контракта, осуществляет приемку результатов оказанных Услуг по настоящему контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем контракте, и направляет (передает) Исполнителю подписанный заказчиком в 1 (одном) экземпляре Акт сдачи – приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от принятия оказанных услуг, и (или) акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном заказчиком, устранить выявленные недостатки за свой счет.

3.7. Для проверки результатов оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных контрактом, заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов оказанных Услуг, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. По окончании проверки результатов оказанных Услуг выносится заключение.

3.8. В случае получения от заказчика мотивированного отказа от принятия результатов оказанных Услуг или акта с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения Исполнитель в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, обязан устранить полученные от заказчика замечания/недостатки и передать заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации: отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанные Исполнителем Акты сдачи-приемки оказанных услуг для принятия заказчиком результатов оказанных Услуг.

3.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, заказчик принимает результаты оказанных Услуг и подписывает 2 (два) экземпляра Актов сдачи-приемки оказанных услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 3.3 контракта.

3.10. Подписанные заказчиком и Исполнителем Акты сдачи-приемки оказанных услуг и представленный Исполнителем заказчику счет на оплату стоимости оказанных услуг, счет-фактура, являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг.

3.11. По итогам приемки поставленных услуг заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452). Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Исполнителем и подтверждающих оказание услуг. Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Исполнитель или представителя незаинтересованной организации. Оформление и обмен документами о приемке оказанных услуг осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (название системы) с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения. Копию электронного акт приемки, сформированную на бумажном носителе, заказчик передает на подписание собственноручно представителю Исполнителю. В случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принятых услуг сопроводительным документам Исполнителя, Акт приемки с приложением документов (накладных и других сопроводительных документов) передается в соответствующее структурное подразделение Заказчика, уполномоченное для направления претензионного письма Исполнителю.

3.16. Заказчик оплачивает только фактически оказанные, документально подтвержденные Услуги.

Неоказанные Услуги, а также Услуги ненадлежащего качества оплате не подлежат.

3.17. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042) и условиями настоящего контракта.

4.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств по оплате оказанных Услуг Исполнитель вправе потребовать от заказчика уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства по оплате оказанных Услуг.

4.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, (применение штрафных санкций к заказчику применимо в случае неоднократного, немотивированного (от двух и более раз) отказа от приемки и/или оплаты оказанных Услуг) Исполнитель вправе потребовать от заказчика уплату штрафа.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

4.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.5. За каждый факт неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает заказчику штраф.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

4.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, которые не имеют стоимостного выражения (не предоставление или несвоевременное предоставление заказчику отчетов, заключений предусмотренных настоящим контрактом), Исполнитель уплачивает заказчику штраф.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

4.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.8. Уплата Исполнителем неустойки и/или возмещение убытков заказчика не освобождает Исполнителя от исполнения предусмотренных контрактом обязательств в натуре и от иной ответственности, предусмотренной контрактом и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контакта.

4.10. Ответственность за достоверность и соответствие действующему законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

4.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

4.12. Право заказчика на предъявление требований об уплате неустойки сроком не ограничено. Не предъявление такого требования не может считаться отказом заказчика от соответствующего права.

4.13. Оплата Исполнителем неустойки не лишает заказчика права на односторонний отказ от исполнения контракта и(или) обращение в суд с требованием о досрочном расторжении контракта, если согласно закону и(или) контракту данное нарушение обязательств является основанием для одностороннего отказа заказчика от контракта и(или) обращения в суд с требованием о досрочном расторжении контракта.

4.14. Заказчик освобождается от материальной и иной ответственности в случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Исполнителю, вызванных деятельностью Исполнителя в связи с производством работ. Заказчик не несет ответственность за деятельность, выполняемую Подрядчиком в рамках настоящего контракта.

4.15. Если иное не предусмотрено контрактом, в случае нарушения обязательств Исполнитель кроме санкций за неисполнение обязательств по контракту возмещает заказчику все возникшие у заказчика убытки, включая упущенную выгоду. Убытки могут быть взысканы заказчиком в полной сумме сверх неустойки.

4.16. Исполнитель несет ответственность за достоверность и соответствие действующему законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, а также за достоверность сведений, представленных им в рамках заключения и исполнения контракта.

4.17. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.18. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается, в том числе оказание Услуг, не соответствующих требованиям, установленным Государственным контрактом, и действующими правовыми актами.

4.19. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недооказания Услуг и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Государственному заказчику излишне уплаченных денежных средств.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего контракта, приложения и соглашения к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о содержании настоящего контракта, приложений и соглашений к нему.

5.3. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения договорных отношений в течение 5 (пяти) лет.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности будут по возможности решаться путем переговоров сторон.

6.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения, если иное не предусмотрено контрактом.

6.3. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

7.4. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.5. В случае невозможности урегулирования разногласий в добровольном порядке, все споры Сторон подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026г., а в случае ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств или расторжения контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

7.2. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.

7.3. контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон с указанием причин его расторжения.

7.4. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- путем одностороннего отказа Стороны от исполнения обязательств по контракту.

7.5. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

- оказания Услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в срок, указанный заказчиком в соответствующем акте;

- неоднократного (от двух и более раз) нарушения сроков оказания Услуг, предусмотренных контрактом;

- прекращения действия издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права Исполнителя на оказание Услуг, а также иные обстоятельства, лишающие Исполнителя права на оказание Услуг;

- установления факта проведения ликвидации Исполнителя или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении его конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- неоднократного немотивированного (от двух и более раз) отказа заказчика от приемки оказанных в полном соответствии с условиями контракта Услуг;

- иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Решение об одностороннем расторжении настоящего контракта может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 11 контракта.

7.7. Расторжение контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 – 23, 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.8. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении контракта, в том числе в случаях:

7.8.1. При существенном нарушении контракта Исполнителем.

7.8.2. Нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных контрактом, более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

7.8.3. В случаях, указанных в пункте 7.5 контракта.

7.8.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) настоящим контрактом.

7.9. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта.

7.10. Предложение о расторжении контракта должно быть направлено другой Стороне не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.

7.11. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты его направления.

7.12. В случае расторжения контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов.

7.13. Расторжение контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по контракту, которое имело место до дня расторжения контракта.

7.14. Если иное не предусмотрено контрактом, изменение и дополнение настоящего контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда. Все изменения и дополнения, вносимые по соглашению Сторон, оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

7.15. Предложение об изменении контракта может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 11 контракта.

7.16. Сторона, которой направлено предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты его направления.

7.17. Реализация заказчиком права на односторонний отказ от контракта и на обращение в суд с иском о расторжении   контракта сроком не ограничено. Не реализация заказчиком права на односторонний отказ от контракта не лишает его права на обращение в суд с требованием о досрочном расторжении контракта по основаниям, по которым мог быть заявлен односторонний отказ от контракта.

7.18. Принятие заказчиком исполнения обязательств от Исполнителя в части обязательств, от принятия которых заказчик по объективным причинам не может отказаться (взыскание неустойки, восполнение обеспечения и др.), может рассматриваться как подтверждение заказчиком действия контракта только при наличии (в совокупности) иных действий заказчика, подтверждающих действие контракта.

7.19. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически оказанных, документально подтвержденных, и принятых по Акту сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с п. 3.3 контракта.

7.20. Срок оказания услуг по контракту:

начало оказания услуг: с 16.06.2026.

окончание оказания услуг: до 25.08.2026

В случае увеличения (продления) срока выполнения работ по Подрядному контракту, срок оказания Услуг по настоящему контракту увеличивается соразмерно сроку выполнения работ по Подрядному контракту, но не более чем на 6 (шесть) месяцев, цена контракта при этом не меняется.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления, незаконные действия ресурсоснабжающих и сетевых организация по вопросам энергетических подключений и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, которые возникли после заключения настоящего контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1, будут длиться более 180 (ста восьмидесяти) дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту. Если о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы не может ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Контракт составлен на русском языке и подписан в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.3. Стороны обязаны извещать об изменении своих адресов и иных реквизитов, указанных в статье 10 контракта, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента такого изменения. В случае, если Сторона не представила уведомление об изменении реквизитов, указанных в статье 10 контракта, она несет все связанные с этим неблагоприятные риски и последствия, в том числе:

- адресом фактического местонахождения Стороны будет считаться адрес, указанный в статье 10 настоящего контракта, и все уведомления, направленные по указанному адресу будут считаться направленными по надлежащему адресу;

- все платежи, произведенные по реквизитам, указанным в статье 10 настоящего контракта, будут считаться по надлежащим реквизитам, и Сторона не вправе будет ссылаться на невыполнение обязательств по перечислению соответствующих платежей.

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 25.12.2008г.       № 273-ФЗ  "О противодействии коррупции". Сторона вправе сообщить о ставшем известным ей факте коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Минкультуры России по телефону горячей линии: +7 (495) 629-10-10 или через официальный сайт Минкультуры России и другими возможными способами в соответствии с законодательством РФ.

9.6 Приложения, указанные в настоящем контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение  №   1 – Техническое задание;

Приложение  №  2– Расчет стоимости;

Приложение  № 3 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования “Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского” | Исполнитель: |
| --- | --- |
| 196070, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 44 ИНН 7810287393 КПП 781001001 Наименование получателя: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГ А (СПб ГБУ ДО «СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского» лицевой счет 0171085) р/с 03224643400000007200 к/с 40102810945370000005 БИК 014030106 Банк Северо-Западное ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург ОКПО 02179902 ОГРН 1037821026539 ОКТМО 40376000 Директор ________________ /Э.В.Петрова/ ЭЦП |  |

Приложение № 1

к контракту от 27.05.2022г.  №2270

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Правовое регулирование оказания Услуг по контракту.

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".

- Требования к качеству услуг,

к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

1 Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН и других действующих нормативных документов), в том числе:

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения.

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001 г.);

- СП 48.13330.2011 Организация строительства Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство» (Российская газета», № 26 30.10.2002).

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215

● СП 112.13330.2011- Пожарная безопасность зданий и сооружений;

● СП 48.13330.2011 Организация строительства Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

и другим действующим нормативным документам.

- Наименование оказываемых Услуг по контракту.

При реализации контракта по осуществлению технического надзора за выполнением подрядных работ на Объекте Исполнитель оказывает следующие услуги:

1.  Определяет объем выполненных подрядных работ и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения проектным решениям и требованиям нормативно-технической документации:

1.1. Организовывает и контролирует выполнение в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов комплекса работ по подготовке к началу производства подрядных работ по продолжению строительства Объекта, включающего в себя:

входной контроль проектной документации;

контроль наличия подготовленного Подрядчиком проекта производства работ, в соответствии с нормативно-технической документацией;

контроль ведения общего и при возникновении необходимости специальных журналов (журнал работ по монтажу строительных конструкций, журнал производственного операционного контроля качества строительно-монтажных работ, журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов, журнал бетонных работ, журнал изготовления и освидетельствования арматурных каркасов для бетонирования монолитных железобетонных конструкций, журнал ухода за бетоном, журнал укладки материалов, журнал сварочных работ, журнал работ по гидроизоляции, антикоррозионной защите, окраске стальных конструкций, журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве и т.д.);

контроль над наличием у Подрядчика необходимых разрешений (разрешение на проведение подрядных (строительных) работ, ордер на производство земляных работ и т.д.);

 Принимает от заказчика разработанную проектными организациями проектно-сметную документацию, проверяет ее полноту и качество, организует рассмотрение и устранение замечаний (при их наличии в документации) в установленном порядке;

- Утверждает перечень лиц, которые будут осуществлять технический надзор за проведением работ на Объекте, проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимает скрытые и законченные работы, этапы и очереди и дает предписания о прекращении или временной приостановке работ;

- Устанавливает, при необходимости, порядок ведения исполнительной и  производственной документации, не предусмотренной нормативными  документами,   и  сообщает об  этом подрядной организации;

- Согласовывает с заказчиком и утверждает графики выполнения подрядных работ при условии отступления от графика, утвержденного Подрядчиком и заказчиком;

- Согласовывает с соответствующими органами вопросы, связанные с установкой, монтажом, испытанием и регистрацией механизмов и оборудования (при наличии);

- Систематически контролирует качество и технологическую последовательность   всех выполняемых подрядных работ;

- Проверяет наличие необходимых лицензий и разрешительных документов у подрядных организаций;

- Проверяет комплектность поступающих на строительную площадку материалов, деталей, конструкций, оборудования, изделий;

- Проверяет наличие у подрядных организаций необходимых сертификатов, техпаспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний и других документов, удостоверяющих качество применяемых в строительстве или ремонте, материалов, изделий, конструкций;

- Дает указания подрядной организации о составе исполнительной приемосдаточной документации, необходимой для приемки законченного Объекта;

- Осуществляет контроль и надзор за выполнением подрядных работ, соответствием объема, стоимости и качества работ проектным, сметным и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

- Контролирует выполнение графика производства подрядных работ;

- Производит освидетельствование скрытых работ промежуточную приемку ответственных конструкций;

- При предъявлении Подрядчиком к оплате объемов подрядных работ проверяет у Подрядчика полноту комплекта исполнительной документации, сверяет соответствие выполненных объемов работ подлежащих выполнению, и ставит свою визу на актах формы КС-2, представленных Подрядчиком при подтверждении объема и качества выполненных подрядных работ, перед подписанием данных актов со стороны Заказчика;

- Записывает в журналы свои замечания и указания об устранении выявленных недостатков по качеству подрядных работ, применяемых материалов, изделий и конструкций технологической последовательности ведения подрядных  работ, приемке, складированию и хранению на стройплощадке материалов, изделий и конструкций, культуре производства;

- При обнаружении использования материалов и выполненных подрядных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

- Осуществляет контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность Объекта и в соответствии с технологией производства подрядных работ, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ.

- Осуществляет контроль за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технологического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки и повреждения других строительных конструкций, участков сетей инженерно-технологического обеспечения.

- Участвует в подготовке документации к приемке Объекта по окончании подрядных работ;

- Участвует  в  комиссии  по  приемке  Объекта по окончании подрядных работ;

- После приемки Объекта по окончании подрядных работ передает заказчику исполнительную проектно-сметную и техническую документацию, составленную в процессе производства подрядных работ, а также  акт приемки приемочной комиссии;

- Участвует в составлении и подписании совместно с подрядными организациями двухсторонних актов на дефекты и недоделки в подрядных работах.

- В процессе производства работ находиться на объекте не реже одного раза в неделю в период проведения ремонтных работ, проверять соответствие выполняемых работ утвержденной проектно-сметной документации.

4. Особые условия

4.1. Исполнитель до начала оказания Услуг предоставляет список сотрудников, выполняющих Услуги по контракту, для оформления пропусков на территорию Заказчика, приказ о назначении ответственного, документы, подтверждающие квалификацию.

4.2. Исполнитель обязан соблюдать требования пропускного и внутри объектного режимов, установленных Заказчиком. Выполнять Услуги в согласованное с Заказчиком время (в том числе в общевыходные, праздничные дни, в вечернее и ночное время). При выполнении Услуг не нарушать бесперебойное электро-, и водоснабжение учреждения.

4.3. Весь персонал Исполнителя перед началом работ должен быть проинструктирован Заказчиком по мерам безопасности с росписью в журнале инструктажа.

4.4. Весь персонал должен иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым специалистам, осуществляющим строительный контроль в процессе строительства.

| «Заказчик» СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А.Мравинского» Директор ________________ Э.В.Петрова | «Исполнитель» |
| --- | --- |

Приложение № 2

к контракту от __________г.  №_________

Расчет стоимости (НМЦК)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 (ред. от 06.05.2024) "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" произведен расчет по норме затрат на осуществление строительного (технического) контроля.

Итого:

| «Заказчик» СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А.Мравинского» Директор ________________ Э.В.Петрова ЭЦП | «Исполнитель» |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Контракту от ________г.  №__

ФОРМА

АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. Санкт-Петербург						   «___» _________ 20___ г.

_______________, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице                     , действующего на основании 			, с одной стороны, и 				, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице                     , действующего на основании 			, с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  составили настоящий акт о нижеследующем:

1.  В  соответствии  с  контрактом  от «___ » 		202_г. №____ (далее – контракт)  Исполнитель выполнил/частично выполнил обязательства по оказанию услуг ведения технического надзора (строительного контроля) за выполнением работ по текущему ремонту в здании Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского" (далее – Услуги), расположенных по адресу: СПб, ул. Варшавская, д. 44, а именно:

Исполнителем оказаны Услуги за период с «___» _____202_г. по «___»_____202_г. в объеме принятых заказчиком подрядных работ, Акты о приемке выполненных работ от «____»______202_г. № ____ в сумме ______(_______) рублей __ копеек.

2. Объем фактически оказанных услуг и их качество соответствует требованиям контракта.

3. Услуги за отчетный период должны быть оказаны не позднее «___»______202_г., а фактически оказаны «____»______202_г.

4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены.

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю за отчетный период в соответствии с условиями контракта составляет: _____ (_______) рублей ___ копеек.

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

заказчик 				Исполнитель

____________ _________				 _____________ ___________

М.П.								 М.П