Описание объекта закупки

Раздел I. Общие требования

1.1. Предмет контракта: Выполнение работы по замене металлочерепицы на кровле лит. Л в 2026 году (Загородная база), расположенного по адресу: 197738, Санкт-Петербург, Курортный район, посёлок Репино, Приморское шоссе, 463, лит.Л (далее – объект).

1.2. Срок выполнения работ:

1.2.1. Начало работ – с даты заключения контракта. Заказчик должен передать, а Подрядчик принять объект по акту передачи объекта для выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта.

1.2.2. Окончание работ – Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (приложение №3), но не позднее 20.05.2026 года. Приемка выполненных работ до 30.05.2026г.

2.	Цели и правовые основания для выполнения работ

2.1.	Целью данной закупки является поддержание состояния имущества ГБДОУ детский сад № 63 ком пенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга, находящегося по адресу: 197738, Санкт-Петербург, Курортный район, посёлок Репино, Приморское шоссе, 463 в надлежащем состоянии пригодном для эксплуатации.

2.2.	Основанием для выполнения работ является:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Раздел II. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта 
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам

3.1. Требования к проведению и безопасности работ:

3.1.1. Все работы на территории объекта вести с соблюдением требований 
технического задания и действующих нормативно-технических документов в области строительства: строительных норм и правил, санитарных правил и норм, сводов правил, государственных стандартов, технических регламентов, иных документов, определяющих требования к работам и действующих на дату заключения государственного контракта.

3.1.2. Выполняемые работы должны соответствовать следующим требованиям, установленным действующими нормами и правилами:

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 
12-01-2004»;

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

иные действующие нормативные правовые акты, соответствующие предмету закупки.

3.2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ:

3.2.1. Выполнить работы в соответствии с исходно-разрешительной документацией определяющей объем, стоимость, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество. При этом не допускается самостоятельно изменять перечень, виды и объем выполняемых работ.

3.2.2. Обеспечить надлежащий уровень охраны труда и безопасности 
при производстве работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 11.12.2020 
№ 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции 
и ремонте».

3.2.3. Выполнить поставку и монтаж необходимого для осуществления ремонта объекта оборудования, конструкций и материалов. Обеспечить в ходе производства работ входной и пооперационный контроль качества работ и материалов. Материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащего качества 
в соответствии с предъявляемыми к ним техническими требованиями, иметь необходимые паспорта, сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности (в случае если используемые материалы подлежат обязательной сертификации). Экологическая безопасность и качество должны соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов продукции. Запрещается использование бывших в употреблении, эксплуатации 
и (или) поврежденных товаров, материалов и комплектующих.

3.2.4. Поддерживать чистоту и порядок на объекте. Ежедневно, по окончании работ, осуществлять уборку строительного мусора, а также исключать загрязнение прилегающих помещений и территорий строительным мусором. Места хранения строительного мусора согласовывать с Пользователем. Вывоз и утилизацию мусора производить за свой счет, 
при этом учитывать установленные правила допуска на объект автотранспорта сторонних организаций.

3.2.5. Восстановить слаботочные сети и оборудование, затронутые при выполнении работ, при необходимости обеспечить их настройку и наладку в целях корректной работы.

3.2.6. Обеспечить восстановление поврежденных элементов благоустройства, дорог 
и площадок, прилегающих к объекту и (или) территории, используемой для выполнения работ на объекте.

3.2.7. Обеспечить сохранность объекта до подписания документов, подтверждающих передачу его в эксплуатацию.

3.2.8. После проведения работ на объекте Подрядчик обязан предъявить результат выполненных работ представителям Заказчика и Пользователя.

3.2.9. После окончания ремонтных работ Подрядчик должен вывезти инструмент, строительное оборудование, остатки материалов, мусор и произвести уборку помещений.

3.3. Требования к составу и содержанию исполнительной документации:

3.3.1. На выполненные работы оформить исполнительную документацию, подписать 
у представителя технического надзора и передать по акту (реестру) Заказчику.

3.3.2. В состав исполнительной документации входят: общий журнал работ, отражающий ход производства работ по объекту, в том числе выполнение отдельных видов работ с указанием сроков их проведения; акты срытых работ, исполнительные чертежи (схемы), акты проверки осветительной сети на функционирование 
и правильность монтажа установочных аппаратов, сертификаты и паспорта 
на примененные материалы и оборудование.

3.3.3. Исполнительная документация представляется до начала приемки работ 
в сброшюрованном виде, оформленная надлежащим образом в количестве двух экземпляров.

3.3.4. Применяемые материалы (оборудование), которые попадают в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Оборудование должно иметь технические паспорта и руководства по эксплуатации.

3.3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические 
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

3.4. Требования по обеспечению противопожарной безопасности:

3.4.1. До начала работ необходимо выполнить мероприятия по противопожарной безопасности, обеспечить объект первичными средствами пожаротушения.

3.4.2. Проводить работы в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 
№ 1190 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

3.5. Требования к охране окружающей среды:

3.5.1. Обеспечить соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды в соответствии со ст. 751 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

3.6. Все содержащиеся в техническом задании товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Раздел III. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки результатов работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

4.2. Если в течение гарантийного срока будет установлено, что качество выполненных по контракту работ или примененных материалов не соответствует установленным требованиям, а сами работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работы, либо с иными недостатками, которые делают объект непригодным 
или недостаточно пригодным для нормальной эксплуатации, Подрядчик по письменному уведомлению Заказчика обязан обеспечить устранения этих недостатков.

Раздел IV. Требования энергетической эффективности работ

6.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Спецификация.

| № | Наименование | количество | Ед. измерения | Цена за единицу измерения, руб. (включая НДС) (если облагается НДС) | Цена контракта, руб. (включая НДС) (если облагается НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по замене металлочерепицы на кровле лит. Л в 2026 году (Загородная база) |  |  |  |  |  |
| 1 | Вышка тура 12.4 м высотой | 1 | шт. |  |  |
| 2 | Металлочерепица Ral 3005 1.18х2.25 | 4 | шт. |  |  |
| 3 | Доставка и разгрузка. | 1 | усл. |  |  |
| 4 | Сборка и разборка строительных лесов. | 1 | усл. |  |  |
| 5 | Демонтаж и монтаж металлочерепицы. | 1 | усл. |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |