ДОГОВОР №

г. Санкт-Петербург                                                                                                   «    »             2026 г.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (далее – Комитет), именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», действующий от имени Санкт-Петербурга на основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.03.2017 № 127 
(далее – Положение), в лице заместителя председателя Комитета Страхова Михаила Александровича, действующего на основании Приказа Комитета от 10.02.2025 № 9-ос, с одной стороны, и ___________________ (далее_______»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по исследованию состояния водоемов Санкт-Петербурга (в разрезе выполнения мероприятий по охране водных объектов), а Государственный заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его на условиях, установленных Договором.

1.2. Содержание и требования к оказанию услуг изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Цена договора и порядок оплаты

2.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору определена расчетом стоимости оказания услуг (Приложение № 2 к Договору) и составляет          
___ рублей __ копеек (___ рублей ___ копеек), включая НДС __%.

2.2. Оплата оказанных услуг обеспечивается Заказчиком в безналичной форме 
в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями за счет средств, предусмотренных бюджетом Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 26.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год 
и на плановый период 2027 и 2028 годов», целевая статья 1050087780 «Расходы на мероприятия по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий», КОСГУ 226.

2.3. Цена Договора является твердой на весь срок исполнения Договора. Настоящим Договором авансовые платежи не предусматриваются.

2.4. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы по уплате налогов, пошлин и других обязательных платежей.

2.5. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком в течение 
7 (пяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2.6. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований Технического задания (Приложение № 1 к Договору), Расчета стоимости оказания услуг 
(Приложение № 2 к Договору), условий Договора, иных обязательных требований 
к оказанию услуг данного рода, с иными недостатками (далее - Недостатки услуг), не подлежат оплате до устранения Исполнителем обнаруженных Недостатков услуг.

3. Сроки оказания услуг и действия Договора

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
до 28.12.2026.

3.2. Сроки оказания услуг: с даты заключения договора по 16.11.2026.

4.  Права и обязанности сторон

4.1. Государственный заказчик обязан:

4.1.1. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями договора.

4.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.3. При обнаружении в ходе оказания Исполнителем услуг отступлений 
от требований, установленных настоящим договором, которые могут ухудшить качество оказанных услуг, или иных недостатков, немедленно в письменной форме заявить об этом Исполнителю, назначив сроки их устранения.

4.2. Государственный заказчик вправе:

4.2.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем обязательств
в соответствии с договором, а в случае если услуги не оказаны или оказаны ненадлежащим образом, требовать устранения Исполнителем выявленных нарушений обязательств в установленный срок.

4.2.2. В любое время в период оказания услуг требовать от Исполнителя письменных отчетов о ходе оказания услуг по договору.

4.2.3. Давать обязательные для Исполнителя указания по улучшению качества оказываемых услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.2.4. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленных отчетных документов, подтверждающих оказание услуг по договору.

4.2.5. Привлекать экспертов, экспертные организации, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы оказанных услуг и предоставленных Исполнителем отчетных документов.

4.2.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке услуг по договору.

4.2.7. В случае ненадлежащего оказания услуг отказаться от их приемки и оплаты.

4.2.8. Отказаться в одностороннем порядке полностью или частично 
от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Оказывать услуги с надлежащим качеством в соответствии с требованиями Технического задания, условиями договора, иными обязательными требованиями 
к оказанию услуг данного вида.

4.3.2. Обеспечивать Государственному заказчику возможность контроля за ходом оказания услуг, предоставлять по требованию Государственного заказчика письменные отчеты о ходе и состоянии исполнения обязательств по договору.

4.3.3. Исполнять полученные в ходе оказания услуг по договору указания Государственного заказчика, в том числе в срок, установленный Государственным заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные недостатки оказываемых услуг.

4.3.4. Незамедлительно уведомить Государственного заказчика в письменной форме при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность оказания услуг в установленный договором срок, или о нецелесообразности продолжения оказания услуг.

4.3.5. Сдать результат оказанных услуг, передав при этом Государственному заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы в порядке и срок, установленный п. 5 договора и в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием.

4.3.6. Самостоятельно нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и соблюдение норм природоохранного законодательства.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. Требовать надлежащего исполнения Государственным заказчиком своих обязательств по договору.

4.4.2. В случае надлежащего исполнения обязательств по договору, требовать своевременной их оплаты Государственным заказчиком.

5. Порядок сдачи - приемки оказанных услуг

  - По завершении оказания услуг в течение 1 (одного) рабочего дня Исполнитель представляет Государственному заказчику акт сдачи-приемки услуг (в двух экземплярах), счет (при необходимости в одном экземпляре) и отчетные документы в соответствии с п. 10 Технического задания (далее – документы).

5.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения документов, Государственный заказчик проводит экспертизу результатов исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору на предмет соответствия оказанных им услуг и предоставленных отчетных документов требованиям и условиям настоящего договора.

В случае привлечения Государственным заказчиком к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций, срок экспертизы по настоящему договору не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся 
к условиям исполнения договора.

5.3. На основании заключения экспертизы Государственный заказчик подписывает со своей стороны акт сдачи-приемки услуг и направляет один его экземпляр в течение 
3 (трех) рабочих дней Исполнителю, а в случае обнаружения при приемке недостатков 
в результате услуг направляет мотивированный отказ от его подписания с указанием таких недостатков и сроков их устранения.

5.4. Устранение Исполнителем недостатков в установленные Государственным заказчиком сроки не освобождает его от обязанности уплаты неустойки и возмещения возникших в связи с этим убытков Государственного заказчика.

5.5. Подписанный Сторонами акт сдачи-приемки услуг является основанием 
для оплаты Исполнителю стоимости оказанных услуг.

5.6. Государственный заказчик, принявший услуги без их проверки, не лишается права ссылаться на недостатки оказанных услуг, которые могли быть установлены при 
их обычной приемке.

5.7. В случае досрочного оказания услуг Государственный заказчик вправе досрочно принять и оплатить услуги по цене договора.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 1000 руб. 00 коп.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором 
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 10 % цены Договора.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 руб. 00 коп.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств 
в натуре.

6.10. Уплата неустойки (пени) за нарушение обязательств по Договору производится Исполнителем на основании письменной претензии Государственного заказчика.

6.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Государственный заказчик в соответствии со статьями 308 и 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе исполнить обязательство Исполнителя по уплате неустойки в бюджет Санкт-Петербурга путем оплаты оказанных Исполнителем услуг по цене, установленной пунктом 2.1 Договора, уменьшенной на сумму размера такой неустойки, и перечисления в установленном порядке указанной неустойки в доход бюджета Санкт-Петербурга.

В указанном случае оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется 
на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Сторонами, в котором указываются:

- сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора;

- размер неустойки (пени), подлежащий взысканию;

- основания применения и порядок расчета неустойки (пени);

- итоговая сумма, подлежащая оплате по Договору.

- 7. Действия непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за задержку, недопоставку или неисполнение обязательств по Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное Торгово-Промышленной Палатой Санкт-Петербурга, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна уведомить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если сторона не уведомит или несвоевременно уведомит другую сторону 
о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору, то она обязана возместить другой стороне понесённые ею убытки.

- 8. Порядок действия, изменения и расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с момента подписания Договора Сторонами и действует до 28.12.2026.

8.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора 
в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Государственный заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги 
с привлечением экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе 
от исполнения Договора.

8.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора 
от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6. Стоимость услуг, оказанных Исполнителем на момент расторжения Договора (прекращения договорных отношений), подлежит оплате, если их качество удовлетворяет требованиям Заказчика и услуги приняты по акту сдачи-приемки услуг.

9. Прочие условия

9.1. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, а если договоренности не достигнуто, передают на рассмотрение 
в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

9.3. Под претензионным порядком в рамках Договора понимается обязанность Стороны 
по Договору в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Договору, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Договора нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Договора или положения действующего законодательства, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

9.4. Соблюдением претензионного порядка для Стороны Договора, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии 
в семидневный срок и незамедлительное направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью), либо об отклонении претензии.

9.5. В случае ликвидации Исполнителя или проведения в отношении Исполнителя процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Государственного Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

9.6. В случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Исполнитель обязан письменно уведомить Государственного заказчика о приостановлении своей деятельности 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении деятельности Исполнителя.

9.7. В случае начала реорганизации Исполнителя, Исполнитель обязан письменно уведомить Государственного заказчика о начале своей реорганизации не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации Исполнителя.

9.8. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения адреса места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения.

9.9. Перемена Исполнителя не допускается, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.10. Отношения Сторон, не урегулированные условиями Договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.11. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

9.12. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения Договора (далее - Корреспонденция), могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при условии наличия подтверждения, что указанная Корреспонденция исходит от Стороны Договора.

9.13. Вся Корреспонденция, относящаяся к исполнению Договора, оформляется Сторонами в соответствии с требованиями, установленными действующими государственными стандартами при их наличии.

9.14. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов. Их публикация возможна по согласованию Сторон.

9.15. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.16. К Договору прилагаются:

Приложение №1- Техническое задание.

Приложение №2- Расчет стоимости оказания услуг.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Адрес: 191123, Санкт-Петербург, Ул. Чайковского, д. 20, лит. В, тел. 417-59-02, факс 417-59-09 ИНН 7815015523, КПП 784101001 Комитет финансов Санкт-Петербурга (Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, л/с 0420000) Наименование банка получателя: ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК 014030106 Банковский счет № 40102810945370000005 Казначейский счет № 03221643400000007200 ОКПО 00087159, ОКОГУ 2300228, ОГРН 1037828007030, ОКВЭД 84.11.21, ОКАТО 40298000000, ОКФС 13, ОКОПФ 75204 | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № _-26 от ___.___.2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по исследованию состояния водоемов Санкт-Петербурга

Раздел 1. Общие требования

1.1. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), соответствующий предмету договора: 71.12.16.000 «Услуги 
по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств».

2. Цели и правовое основание для оказания услуг

2.1. Целью данной закупки является исследование состояния водоемов 
Санкт-Петербурга для общей оценки их экологического состояния во взаимоувязке 
с мероприятиями по охране водных объектов, осуществляемыми в рамках работы Центра природоохранных инноваций на базе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

2.2. Основанием для оказания услуг являются:

-	Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

-	Постановление Правительства РФ от 10.09.2020 № 1391 «Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов»;

-	Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.03.2017 № 127 
«О мерах по совершенствованию государственного управления в сферах благоустройства, природопользования и охраны окружающей среды и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

-	Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 487 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге».

3. Источник финансирования закупки

3.1. Источник финансирования: бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год.

4. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

4.1. Форма оплаты: расчеты с Исполнителем осуществляются в соответствии 
с  Договором.

4.2. Сроки и порядок оплаты: в соответствии с Договором.

4.3. Авансирование не предусмотрено.

5. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

5.1. Место оказания услуг: Санкт-Петербург, водоемы, указанные в Перечне обследуемых водных объектов Санкт-Петербурга (Приложение №1 к Техническому заданию).

5.2. Срок оказания услуг – с даты заключения договора по 16.11.2026.

6. Порядок обоснования начальной (максимальной) цены Договора (цены лота). Порядок определения цены Договора (лота)

6.1. Начальная (максимальная) цена договора определена и обоснована в соответствии
с требованиями пункта 6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567 с использованием затратного метода (Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по обследованию водных объектов Санкт-Петербурга для определения мероприятий по их охране).

6.2. Цена договора определяется участником закупки на основе расчета начальной (максимальной) цены договора с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Налог на добавленную стоимость определен по ставке 22%.

6.3. В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за единицу товара (выполненные работы) производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Государственным заказчиком, без учета суммы НДС.

# Раздел 2. Требования к услугам, являющимся предметом договора

7. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг

В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора Государственный заказчик передает Исполнителю имеющиеся исходные данные (результаты комплексного экологического обследования водоемов Санкт-Петербурга, результаты оказания услуг по обеспечению экологической безопасности водных объектов на территории Санкт-Петербурга, выполненных по заказу Комитета в рамках государственных контрактов; информацию об апробируемой технологии).

7.1. Подготовительный этап:

7.1.1. Визуальное обследование водных объектов, указанных в Приложении № 1 
к Техническому заданию, с фотофиксацией и описанием экологической ситуации, уточнением мест отбора проб воды и донных грунтов.

7.2. Полевые исследования:

Полевые исследования осуществляются Исполнителем после получения письменного уведомления от Заказчика.

7.2.1. Проведение гидрографических работ на водных объектов до начала и после апробации природоохранных технологий.

Сеть профилей для каждого водного объекта уточняется по результатам рекогносцировочного обследования.

7.2.2. Отбор и лабораторный анализ проб воды на химические и микробиологические показатели. Количество проб в каждом водном объекте указано в Приложении №2 
к Техническому заданию. Перечень исследуемых показателей приведен в Приложении №3 
к Техническому заданию.

Отбор проб воды осуществляется до начала, во время и после апробации природоохранных технологий.

7.2.3. Отбор и лабораторный анализ проб донных грунтов на химические, токсикологические и микробиологические показатели. Количество проб в каждом водном объекте указано в Приложении №2 к Техническому заданию. Перечень исследуемых показателей приведен в Приложении №3 к Техническому заданию.

Отбор проб донных грунтов осуществляется до начала, во время и после апробации природоохранных технологий.

7.3. Завершающий этап:

7.3.1. Камеральная обработка материалов полевых исследований.

7.3.2. Составление отчета, содержащего:

- характеристику исследуемых водных объектов с описанием современного состояния, источников загрязнения водных объектов, гидротехнических и других сооружений, выпусков сточных вод;

- описание методики отбора проб воды и донных грунтов (включая схему отбора проб);

- описание методики гидрографических работ;

- оригиналы или заверенные копии протоколов результатов лабораторных анализов отбора проб воды и донных грунтов;

- интерпретацию полученных результатов исследований проб воды с оценкой качества воды в каждом водном объекте (по СанПиН 2.1.3684-21, класс качества по ГОСТ Р 58556-2019) до начала, во время и после апробации технологии;

- интерпретацию полученных результатов исследований проб донных грунтов с оценкой степени их загрязненности по каждому водному объекту (по СанПиН 2.1.3684-21, класс опасности по Приказу Министерства природных ресурсов РФ от 31.03.2025 № 158) до начала и после апробации технологии;

- интерпретацию полученных результатов гидрографических работ с определением средней глубины и мощности слоя донных отложений по каждому водному объекту до начала и после апробации технологии;

- оценку экологического состояния каждого водоема на основании проведенных исследований;

- оценка эффективности апробируемой природоохранной технологии на основании гидорграфических работ, гидрохимических, микрогидробиологических данных;

- фотоматериалы по каждому водному объекту;

- карты фактического материала по каждому водному объекту;

- топографические планы с результатами промеров глубин и мощности донных отложений по каждому водному объекту до начала и после апробации технологии.

8. Требования к качеству и безопасности работ

8.1. Исполнитель оказывает услуги, соблюдая требования действующего законодательства.

8.2. Услуги оказываются с соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды, а также в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

-	Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

-	Правилами охраны поверхностных водных объектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2020 № 1391;

- СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 11-02-96);

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства;

- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- ГОСТ 17.1.5.01-80. Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений для анализа на загрязненность (с изменением № 1);

- ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб;

- ГОСТ Р 58556-2019. Оценка качества воды водных объектов с экологических позиций;

- СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

8.3. Исполнитель проводит необходимые мероприятия по обеспечению выполнения правил техники безопасности, охраны труда.

8.4. Отбор проб и проведение аналитических измерений должно выполняться специалистами лаборатории, имеющей аттестат аккредитации, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, подтверждающий соответствие лаборатории необходимым требованиям и дающий право на проведение работ в заявленной области аккредитации (Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ) и осуществляться в соответствии с допущенными к применению стандартизованными и аттестованными методиками измерений (анализа), включёнными в область аккредитации.

8.5. Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями «ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», введенным в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 № 1494-ст.

8.6. Электронные материалы должны передаваться на флеш-носителе либо лазерном компакт диске с этикеткой, содержащей информацию об организации, предмете, номере и дате договора, годе выполнения отчета.

9. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные 
с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика 
(приемка услуг)

9.1. Сдача и приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии 
с условиями договора.

9.2. Отчетные материалы, представляемые Исполнителем:

9.2.1. Отчет о проведенных исследованиях, содержащий информацию об оказанных услугах в соответствии с п. 7.3.2 и оформленный в соответствии с п. 8.5 в 2 экз. на бумажном и в 1 экз. на электронном носителе.

9.2.2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг – 2 экз.

9.3. Передача оформленной в установленном порядке документации осуществляется сопроводительным письмом Исполнителя.

9.4. Государственный заказчик оценивает качество оказанных услуг по полноте представленной Исполнителем документации и качеству оказанных услуг – соответствия оказанных услуг условиям технического задания и нормативным документам.

9.5. При обнаружении недостатков в оказанных услугах, Государственный заказчик письменно сообщает Исполнителю перечень недостатков и сроки их устранения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные Государственным заказчиком.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг

Требования не установлены.

Раздел 4. Требования к энергетической эффективности услуг

Требования не установлены.

Раздел 5. Перечень приложений, являющихся

его неотъемлемой частью

Приложение № 1 – Перечень обследуемых водных объектов Санкт-Петербурга.

Приложение № 2 – Ведомость объемов оказания услуг по обследованию водоемов 
Санкт-Петербурга.

Приложение № 3 – Перечень параметров лабораторных исследований воды и донных грунтов.

Приложение № 1 к техническому заданию

Перечень обследуемых водных объектов Санкт-Петербурга

| № п/п | Название водного объекта | Местоположение | Идентификационный номер водного объекта | Площадь зеркала, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Пруд б/н | Красносельский район, Полежаевский парк | 2234 | 3 779 |
| 2. | Пруд б/н | Красносельский район, Полежаевский парк | 2237 | 699 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Ведомость объемов оказания услуг по обследованию водоемов Санкт-Петербурга

| № п/п | Название водного объекта | Местоположение | Идентификационный номер водного объекта | Площадь зеркала, м2 | Виды и объемы исследований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гидрографические работы (глубины и мощности донных отложений), м2 | Отбор и анализ проб воды, ед. | Отбор и анализ проб донных отложений, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Пруд б/н | Красносельский район, Полежаевский парк | 2234 | 3 779 | 3 779 | 6 | 3 |
| 2. | Пруд б/н | Красносельский район, Полежаевский парк | 2237 | 699 | 699 | 6 | 3 |
| Итого |  |  |  |  | 4 478‬ | 12 | 6 |

Сводная ведомость объемов оказания услуг по обследованию водоемов

Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Инженерно-гидрографические работы |  |  |  |  |
| 1 | Промеры глубин до «жидкого» и «твердого» дна | га | 0,44 | I категория |
| 2 | Фотоработы | снимок | 30 |  |
| 3 | Составление технического отчета по инженерно-гидрографическим работам | технический отчет | 1 |  |
| 4 | Расстояние от базы изыскательской организации до участка изысканий | км | 20 |  |
| - Инженерно-экологические изыскания |  |  |  |  |
| 5 | Отбор точечных проб донных грунтов для анализа на загрязненность по химическим и токсикологическим показателям | проба | 18 | 6 объед. пробы* 3 точек |
| 6 | Отбор точечных проб донных грунтов для бактериологического анализа | проба | 18 | 6 объед. пробы * 3 точек |
| 7 | Отбор воды для анализа на загрязненность по хим. показателям | проба | 12 |  |
| 8 | Отбор проб воды для бактериологического анализа | проба | 12 |  |
| 9 | Лабораторные исследования проб воды и донных грунтов |  |  |  |
|  | - химические, токсико-гигиенические, микробиологические исследования донных грунтов | проба | 6 | по показателям согласно Приложения № 3 к Техническому заданию |
|  | - исследования и на химические и бактериологические показатели качества воды | проба | 12 |  |
| 10 | Составление технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям | технический отчет | 1 |  |
| 11 | Расстояние от базы изыскательской организации до участка изысканий | км | 20 |  |

Приложение № 3 к техническому заданию

Перечень параметров лабораторных исследований воды и донных грунтов

| Вид анализа | Наименование показателей |
| --- | --- |
| Поверхностная вода |  |
| Физико-химический анализ | рН, мутность, цветность, запах, марганец общий, железо общее, хлориды, сульфаты, азот общий, аммоний, нитриты, нитраты, фосфор общий, фосфаты, органический углерод, химическое потребление кислорода (ХПК), биохимическое потребление кислорода (БПК5), взвешенные вещества, сухой остаток (минерализация), растворенный кислород |
| Микробиологический анализ | общие колиформные бактерии (ОКБ), колифаги, показатель E.coli, энтерококки |
| Донные грунты |  |
| Химический анализ | pH, медь (валовое), свинец (валовое), цинк (валовое), никель (валовое), кадмий (валовое), ртуть (валовое), марганец (валовое), мышьяк (валовое), нефтепродукты, бенз(а)пирен |
| Токсикологические исследования | индекс токсичности It, острое токсическое действие (биотестирование на дафниях) |
| Микробиологический анализ | ОКБ, в т.ч. E.coli; энтерококки; энтеробактерии родов Salmonella, Shigella |

Приложение № 2

к договору № __-26 от ___.___.2026 г.

Расчет цены договора 
на оказание услуг по обследованию водоемов Санкт-Петербурга

| Наименование товара, работы, услуги | Единица измерения | Количество | Стоимость позиции по расчёту НМЦК, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оказание услуг по исследованию водоемов Санкт-Петербурга | усл. ед | 1 | 555 890,56‬ |

Сводный сметный расчет

| № п/п | Наименование видов работ | №№ смет или иное обоснование | Стоимость работ, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | изыскательских работ | проектных работ | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Инженерно-гидрографические работы | Смета №1 | 42 799 | 0 | 42 799 |  |
| 2 | Инженерно-экологические изыскания | Смета №2 | 412 849 | 0 | 412 849 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 455 648 |
| НДС (22%) |  |  |  |  |  | 100 242,56 |
| ИТОГО по смете: |  |  |  |  |  | 555 890,56‬ |

| СМЕТА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на инженерно-гидрографические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование видов работ | Объем |  | Обоснование цены (сборники цен на проектные и изыскательские работы) |  | Цена, руб. |  | Расчет стоимости, руб. |  | Стоимость, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. Полевые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание планово-высотного обоснования для промеров глубин (1 категория) в масштабе 1:500 | 0,44 |  | СБЦ (2000 г.)* табл. 8 § 3 |  | 10 |  | 0,44*10 |  | 4 |  |
|  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промеры глубин (I категория) до "твердого" дна | 0,44 |  | СБЦ (2000 г.)* табл. 9 § 20 |  | 144 |  | 144*0,44 |  | 63 |  |
|  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Промеры глубин (I категория) до "жидкого" дна | 0,44 |  | СБЦ (2000 г.)* табл. 9 § 20 |  | 144 |  | 144*0,44 |  | 63 |  |
|  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снимок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого полевые работы по разделу 1 с учетом К=0,85 (ОУ п.14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
| 2. Камеральные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание планово-высотного обоснования для промеров глубин (I категория) в масштабе 1:500 | 0,44 |  | СБЦ (2000 г.)* табл. 8 § 3 |  | 0,2 |  | 0,2*0,44 |  | 0,1 |  |
|  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Промеры глубин (I категория) до "твердого" дна | 0,44 |  | СБЦ (2000 г.)* табл. 9 § 20 |  | 28 |  | 0,44*28 |  | 12 |  |
|  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Промеры глубин (I категория) до "жидкого" дна | 0,44 |  | СБЦ (2000 г.)* табл. 9 § 20 |  | 28 |  | 0,44*28 |  | 12 |  |
|  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,1 |  |
| Итого по разделам 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,1 |  |
| 3. Расходы по внутреннему транспорту, организации и ликвидации работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расходы по внутреннему транспорту |  |  | СБЦ (2000 г.)* табл. 4 § 5 |  |  |  | 18,75% |  | 21 |  |
|  |  |  |  |  |  | от |  | 111 |  |  |  |
| 9 | Организация и ликвидация работ |  |  | СБЦ (2000 г.)* п.13 |  |  |  | 6% |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | от |  | (111+21) |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
| 4. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Составление технического отчета по инженерно-гидрографическим работам | 1 |  | СБЦ (2000 г.)* табл. 42 §1 |  | 375 |  | 375*1 |  | 375 |  |
| ИТОГО по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |  |
| ВСЕГО по смете (разделы 1-4) на 01.01.1991 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,1 |  |
| ИТОГО текущая цена на 1 кв. 2026 г. |  |  |  |  |  | **К= |  | 79,39 |  | 42 799 |  |
| * Справочник базовых цен на инженерно-гидрографические работы и инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках, Москва, 2000 г. (в базовом уровне цен на 01.01.1991 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМЕТА №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на инженерно-экологические изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование видов работ |  | Объем |  | Обоснование цены (сборники цен на проектные и изыскательские работы) |  | Цена, руб. |  | Расчет стоимости, руб |  | Стоимость, руб. |  |
| 1 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. Полевые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекогносцировочное экологическое обследование (II категория) |  | 0,4 |  | СБЦ (1998г.)* табл. 9, § 1, К=1,1 - прим.1 |  | 18,3 |  | 18,3*0,4 |  | 7 |  |
|  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отбор точечных проб донных грунтов для анализа на загрязненность по химическим и токсикологическим показателям (6 объед. проб*3 точки) |  | 18 |  | СБЦ (1998г.)* табл. 60, § 5 К=0,9 прим. 1 |  | 6,1 |  | 6,1*18*0,9 |  | 99 |  |
|  |  |  | точечных проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отбор точечных проб донных грунтов для бактериологического анализа (6 объед. проб *3 точек) |  | 18 |  | СБЦ (1998г.)* табл. 60, § 11 |  | 20,3 |  | 20,3*18 |  | 365 |  |
|  |  |  | точечных проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отбор воды для анализа на загрязненность по хим. показателям |  | 12 |  | СБЦ (1998г.)* табл. 60, § 1 |  | 4,6 |  | 4,6*12 |  | 55 |  |
|  |  |  | проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отбор проб воды для бактериологического анализа |  | 12 |  | СБЦ (1998г.)* табл. 60, § 9 |  | 18,8 |  | 18,8*12 |  | 226 |  |
|  |  |  | проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого полевые работы с учетом К= 0,85 (ОУ п.14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639 |  |
| ИТОГО по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639 |  |
| 2. Расходы по внутреннему транспорту, организации и ликвидации работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расходы по внутреннему транспорту |  |  |  | СБЦ (1998г.)* табл. 4, § 5 |  |  |  | 18,75% |  | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от |  | 639 |  |  |  |
| 9 | Организация и ликвидация работ |  |  |  | СБЦ (1998г.)* п. 13 |  |  |  | 6% |  | 46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от |  | (639+120) |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |
| 3.Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1Химические показатели, определяемые в пробах донных грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Определение рН |  | 6 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.3.17) |  | 300,0 |  | 300*6 |  | 1 800 |  |
| 11 | Исследование почвы (грунтов, донных отложений и отходов) на содержание одного металла методом ААС (7 металлов) |  | 6 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.3.2) |  | 686,67 |  | 686,67*7*6 |  | 28 840 |  |
| 13 | Определение ртути в почве |  | 6 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.3.18) |  | 1 297,5 |  | 1297,5*6 |  | 7 785‬ |  |
| 14 | Исследование почвы на нефтепродукты |  | 6 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.3.3) |  | 1 479,17 |  | 1479,17*6 |  | 8 875 |  |
| 15 | Исследование на бенз(а)пирен |  | 6 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.3.1) |  | 5 097,5 |  | 5 097,5*6 |  | 30 585 |  |
| 3.2Токсико-гигиенические исследования донных грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Биотестирование (индекс токсичности донных отложений) |  | 6 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.3.21) |  | 5 766,67 |  | 5 766,67*6 |  | 34 600 |  |
| 3.3Микробиологические исследования донных грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Бактериологическое исследование донных отложений (индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенная кишечная флора) |  | 6 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.1.10) |  | 2 073,33 |  | 2 073,33*6 |  | 12 440 |  |
| 3.4Физико-химические показатели, определяемые в пробах воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Определение водородного показателя |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.6.8) |  | 164,17 |  | 164,17*12 |  | 1 970 |  |
| 19 | Определение мутности, цветности, запаха |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.6.21) |  | 665 |  | 665*12 |  | 7 980‬ |  |
| 20 | Определение металлов методом ИААМ (2 металла) |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.6.11) |  | 688,33 |  | 688,33*2*12 |  | 16 520 |  |
| 21 | Определение анионов (нитраты, нитриты, фосфаты) в воде |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.6.12) |  | 1 310,83 |  | 1 310,83*12 |  | 15 730 |  |
| 22 | Определение хлоридов |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.5.42) |  | 358,33 |  | 358,33*12 |  | 4 300 |  |
| 23 | Определение одного показателя титриметрическим методом (3 показателя) |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.6.18) |  | 470 |  | 470*3*12 |  | 16 920 |  |
| 24 | Определение ХПК |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.6.28) |  | 1069,17 |  | 1069,17*12 |  | 12 830 |  |
| 25 | Определение БПК5 |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.6.5) |  | 1069,17 |  | 1069,17*12 |  | 12 830 |  |
| 26 | Определение взвешенных веществ |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.6.7) |  | 646,67 |  | 646,67*12 |  | 7 760 |  |
| 27 | Определение сухого остатка |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.6.25) |  | 1071,67 |  | 1071,67*12 |  | 12 860 |  |
| 28 | Определение растворенного кислорода |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.6.23) |  | 646,67 |  | 646,67*12 |  | 7 760 |  |
| 29 | Определение общего органического углерода методом ТОС |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.5.25) |  | 1065 |  | 1065*12 |  | 12 780‬ |  |
| 30 | Определение общего азота |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.6.6.14) |  | 592,5 |  | 592,5*12 |  | 7 110‬ |  |
| 3.5Бактериологические показатели, определяемые в пробах воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исследование воды на показатели ОКБ |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.1.5.1) |  | 383,33 |  | 383,33*12 |  | 4 600 |  |
|  | Исследование воды на колифаги |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.1.5.3) |  | 418,33 |  | 418,33*12 |  | 5 020 |  |
|  | Исследование воды на энтерококки |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.1.5.6) |  | 418,33 |  | 418,33*12 |  | 5 020 |  |
|  | Исследование воды на показатель E.coli |  | 12 |  | Прейскурант ФБУЗ ЦГЭ г.СПб (п.1.5.2) |  | 418,33 |  | 418,33*12 |  | 5 020 |  |
| ИТОГО по разделу 3 в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 935‬ |  |
|  | 4. Камеральные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камеральная обработка анализов на загрязненность воды при инженерно-экологических изысканиях |  | 1 |  | СБЦ (1998г.)* табл. 86, §6 |  | от |  | 20% |  | 710 |  |
|  |  |  | отчет |  |  |  |  |  | (281 935/79,39) |  |  |  |
|  | Рекогносцировочное экологическое обследование (II категория) |  | 0,4 |  | СБЦ (1998г.)* табл. 9, § 1, К=1,1 - прим.1 |  | 13,5 |  | 13,5*0,4 |  | 5 |  |
|  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715 |  |
| 5. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям |  | 1 |  | СБЦ (1998г.)* табл. 87, § 3 |  |  |  | 18% |  | 129 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от |  | 715 |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |
| ИТОГО по смете (разделы 1-5) работ в ценах на 01.01.1991 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1649 |  |
| ИТОГО по смете (разделы 1-5) работ в ценах на 01.01.1991 г. приведенных к уровню 1 кв. 2026 г. |  |  |  |  |  |  | **К= |  | 79,39 |  | 130 914 |  |
| ИТОГО по смете (раздел 3) в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 935 |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 849 |  |
| * Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, Москва, 1998 г. (в базовом уровне цен на 01.01.1991 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |