Контракт № _____

Санкт-Петербург          	                                                          	       		 	              _____

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Скорбящевой Юлии Владимировны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ______, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее вместе именуемые «стороны», заключили настоящий Контракт  о нижеследующем (ИКЗ: ________):

1. Предмет КОНТРАКТА

1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по Оказание услуг по доуслугке и внесению изменений в проектную документацию, подготовке, подаче документов на согласование в УСПХ КБ, подготовке пакета документов и подаче на ордер ГАТИ по адресу: Санкт-Петербург, п. Солнечное, Дачная улица, д. 2, лит. А, кадастровый номер: 78:38:2116001:12, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Перечнем оказываемых услуг (Приложение № 1 к контракту) и иными исходными данными по адресу: Санкт-Петербург, п. Солнечное, Дачная улица, д. 2, лит. А

2. Срок ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Устанавливаются следующие сроки

Заказчик передает исходно-разрешительную документацию (ИРД) исполнителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания Контракта.

## - начало услуг – со дня подписания акта передачи Заказчиком ИРД Исполнителю;

## - окончание услуг – 31 августа 2026 года.

Проектно-сметная документация должна быть передана Заказчику с учетом всех необходимых согласований в 3-х (трех) экземплярах в сброшюрованном виде и один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», графическая часть – в среде «AutoCAD» и «PDF»). Рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «SmetaWizard» или «Гранд-Смета» в последней действующей редакции.

3. Цена контракта, порядок ОПЛАТЫ

3.1. Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и составляет _____________(___________ копеек), в том числе НДС  ______ руб.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, кроме случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.2. Изменение цены настоящего Контракта  допускается только в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услугы, качества выполняемой услугы и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услугы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой услугы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услугы исходя из установленной в контракте цены единицы услугы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услугы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услугы;

3.3.Оплата услуг осуществляется Заказчиком по факту оказания услуг Исполнителем, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнительа в  течение  10 рабочих  дней со  дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, выставления Исполнителем счета, счета-фактуры (если облагается НДС).

3.4. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего Контракта оказанных Исполнителем услуг  является Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, выставленный Исполнителем счет, счет-фактура (если облагается НДС).

3.5. Объемы услуг, выполненные Исполнителем с отклонениями от задания на проектирование, сметной документации, а также иных условий настоящего Контракта, не подлежат принятию и оплате  Заказчиком до устранения выявленных недостатков.

3.6. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет внебюджетных средств.

3.7. Авансирование услуг не предусмотрено.

3.8. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего Контракта Заказчик вправе удержать сумму неустоек из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

3.9. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.10. Сумма, подлежащая выплате Исполнителю по настоящему Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица).

4. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.  Права и обязанности Исполнительа:

4.1.1.  Выполнение услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, обеспечив их надлежащее качество, включая проведение экспертизы проекта, в соответствии с Перечнем оказываемых услуг (Приложение № 1 к контракту) и иными исходными данными.

4.1.2.  услугы по проектированию, согласованию в установленном порядке технической (проектной, сметной) документации, изыскательские  услугы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

4.1.3. Качество выполняемых услуг должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил проектирования: ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»  и должно быть подтверждено положительным экспертным заключением.

4.1.4. Согласование технической (проектной, сметной) документации Исполнитель обязан произвести в установленном порядке со всеми соответствующими организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями  Заказчика в сроки, предусмотренные контрактом.

4.1.5. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

4.1.6 . Выполняемые услуги должны соответствовать требованиям к качеству услуг в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации

4.1.7.  В счет стоимости, оговоренной статьей  3 настоящего Контракта,  выполняет своими силами и за свой счет услуги, указанные в пункте 1.1 Контракта  в соответствии с условиями Контракта, сметой и другими предъявляемыми к данному виду услуг требованиями.

4.1.8. Сдает  услуги  Заказчику по акту в установленные Контрактом сроки.

4.1.9. До приемки  услуг Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов проектных услуг.

4.1.10. Исполнитель обязуется обеспечить доставку Заказчику  результатов проектных услуг – технической (проектной, сметной) документации по адресу Заказчика  не позднее срока, предусмотренного для выполнения услуг и указанного  в настоящем контракте.

4.11.11. Исполнитель  вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего  исполнения  обязательств.

4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик передает по акту Исполнителю всю необходимую для проведения услуг документацию после подписания Сторонами Контракта.

4.2.2. Обеспечивает в течение всего периода выполнения услуг технический надзор и контроль в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.

4.2.3. Оплачивает выполненные Исполнителем услугы на условиях настоящего Контракта.

4.2.4. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.2.5.  Заказчик вправе  требовать надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту.

5. ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГ

5.1. Заказчик совместно с Исполнителем оформляет акты на выполненные услуги .

5.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа  ко всем видам услуг в течение всего периода их выполнения без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.3. Исполнитель составляет и согласует с Заказчиком календарный план выполнения услуг. Сроки выполнения услуг в соответствии с календарным планом могут быть изменены соглашением Сторон без изменения сроков выполнения услуг по Контракту.

5.4. В случае обнаружения Заказчиком некачественно оказанных услуг Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости услуг обязан в срок, указанный Заказчиком, переделать эти услуги для обеспечения их надлежащего качества.

5.5.  Согласование с  соответствующими органами  технической документации и проведение ее экспертизы осуществляет Исполнитель в сроки, установленные настоящим Контрактом для выполнения услуг.

5.6. Готовность принимаемых услуг подтверждается подписанием Заказчиком, Исполнителем соответствующих  актов о приемке.

6. сдачА-приемкА услуг

6.1. Приемка услуг по Контракту обеспечивается Заказчиком  путем подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

6.2. По завершении в установленные сроки услуг Исполнитель письменно в течение 3 рабочих дней уведомляет об этом Заказчика, Заказчик не позднее, чем в 5-тидневный срок после получения уведомления Исполнителя организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата услуг.

Исполнитель передает Заказчику по накладной в оригинале полный комплект разуслуганной за соответствующий период технической (проектной, сметной) документации, включающей расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, объемы строительных услуг, потребность в материалах и энергоносителях, оригинал конструкторской документации, копии проектной, сметной документации в количестве 4-х (четырех) экземпляров в сброшюрованном виде, один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия, графическая часть – в среде «AutoCAD»).

Исполнитель обязан обеспечить доставку Заказчику результатов проектных услуг по адресу Заказчика  не позднее срока, указанного в настоящем Контракте

Фактическая передача результатов услуг оформляется сторонами актом приема-передачи технической документации -  в 2-х экземплярах. После подписания указанного акта до приемки услуг техническая документация находится на ответственном хранении у Заказчика.

6.3. В течение 3 рабочих дней после окончания проверки результатов проектных услуг Заказчик либо подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг, либо направляет Исполнителю мотивированных отказ от его подписания. Датой окончания выполнения услуг считается дата, указанная в акте сдачи-приемки результатов услуг.

6.4. В случае выявления некомплектности технической документации, несоответствия её Заданию на проектирование и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Заказчик вправе оговорить в акте обнаруженные при приемке недостатки и отказаться от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг до момента устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

6.5. В случае выявления некомплектности технической документации, несоответствия её Заданию на проектирование и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Заказчик должен оговорить в рекламационном акте обнаруженные при приемке недостатки и отказаться от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг до момента устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

При обнаружении Заказчиком  в ходе приемки услуг по Контракту недостатков в выполненной услуге, сторонами в течение 3 рабочих дней после окончания проверки результатов услуг составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителем от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

6.6. В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса РФ Исполнитель по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в технической документации обязан безвозмездно переделать документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием результатов со всем необходимыми государственными органами и организациями, а также возместить Заказчику причиненные убытки  в полном  объеме.

6.7. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. Окончательная приемка услуг производится только после выполнения всех услуг в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок в порядке, предусмотренном п. 6.3. настоящего Контракта.

6.8. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

6.9. Заказчик, принявший услугу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки услугы, которые могли быть установлены при приемке.

6.10. Заказчик вправе отказаться от приемки технической (проектной, сметной) документации в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность проведения строительных или ремонтных услуг и ввода Объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.

6.11. Для  проверки результата оказанных услуг Заказчик проводит экспертизу за свой счет своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.11.1. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнительа  дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и/или уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.11.2. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов и/или экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо оказанных услуг Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов,  экспертных организаций сроки на приемку начинают течь с момента получения экспертного заключения.

6.11.3. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг в случае, если по результатам экспертизы выявлены несоответствия,  препятствующие приемке и такие препятствия без промедления не устранены Исполнителем.

6.12. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов услуг переходят от Исполнительа к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи технической (проектной, сметной) документации, а в случае обнаружения в ходе приемки услуг недостатков - с момента устранения Исполнителем всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или  Заказчиком.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются, в том числе, но не исключительно: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, эпидемии, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, другие непредвиденные обстоятельства. Наступление указанных в настоящем пункте обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами.

7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.7.1. Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в течение 5 рабочих дней сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

7.3. С момента наступления  обстоятельств непреодолимой силы  действие Контракта приостанавливается до дня, определяемого сторонами.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1. Исполнитель гарантирует соответствие результата проектных услуг всем предъявляемым к таким услугам требованиям на момент сдачи результатов проектных услуг.

8.2. Исполнитель обязан обеспечить соответствие оказанных услуг условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные услуги, который составляет 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

8.2. В случае если в течение установленного гарантийного срока, обнаружится, что проект выполнен с  отступлениями от задания на проектирование и сметной документацией,  ухудшившими условия или делающими невозможным использование результата проектных услуг, или с иными недостатками. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

9.2. Ответственность Исполнителя:

9.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

9.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

9.2.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

9.3. Ответственность Заказчика:

9.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

9.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.6. Взыскание неустойки может быть осуществлено в порядке, предусмотренном п. 3.7. Контракта.

10.  рАСТОРЖЕНИе КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством  Российской Федерации либо в одностороннем порядке.

10.2. Сторона, решившая расторгнуть Контракт (отказаться от исполнения Контракта) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление с проектом соглашения о расторжении Контракта другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения  Контракта).

10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае существенного нарушения Исполнителем условий Контракта, а именно: просрочка окончания выполнения услуг (передачи по акту документов, предусмотренных п. 6.2. Контракта) более чем на 15 дней.

Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. Порядок одностороннего расторжения Контракта определяется действующим на момент исполнения Контракта законодательством.

10.5. Расторжение настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение либо ненадлежащее  исполнение.

10.6. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Исполнительа Объект передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость оказанных услуг в объеме, определяемом ими совместно.

11. ОСОБЫЕ условия

11.1. При выявлении завышения стоимости услуг  по оплаченным или принятым к оплате актам Исполнительа Заказчик уменьшает на сумму завышения принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Исполнителем сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате акту от Исполнителя.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1 При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются 
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить услугы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, услугников или посредников, действующих 
по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить услугы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Контракту. Изменение существенных условий Контракта допускается в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Контракта.

13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.4. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.5. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2026.

Прекращение срока действия контракта не влечет прекращение обязательств, принятых на себя Сторонами при его исполнении.

13.6. Обязательства по настоящему Контракту возникают со дня его подписания.

13.7. По всем остальным  вопросам, не оговоренным настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

13.8. Все вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока либо в пределах двух лет со дня, когда результат услуг был принят или должен был быть принят Заказчиком, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. Срок ответа на претензию составляет 10 дней со дня, следующего за днем получения претензии. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

13.9. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Перечень оказываемых услуг

14. место нахождения и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга Адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул.Дибуновская, д.10, лит.А. ИНН 7814046825 КПП 781401001 ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по г.Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург БИК: 014030106 Лицевой счет: 0641076 в Комитете финансов Санкт-Петербурга Расчетный счет: 03224643400000007200 Корреспондентский счет: 40102810945370000005 ОГРН 1027807590249 ОКПО 48004941 ОКОНХ 92400, ОКАТО 40270563000, ОКВЭД 80.10.1, 85.32 Заведующий _______________ Ю.В.Скорбящева подписано ЭЦП | Исполнитель _______________ подписано ЭЦП |

|  |  | Приложение №1 к контракту № _______ от ______ |
| --- | --- | --- |

Перечень оказываемых услуг

| № | Наименование услуг | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед., руб | Стоимость всего, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доработка и внесение изменений в проектную документацию с учетом изменения этапности благоустройства территории (благоустройство в два этапа) | Условная единица | 1 |  |  |
| 2 | Подготовка, подача документов на согласование Актов обследования зеленых насаждений в Управлении садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству | Условная единица | 1 |  |  |
| 3 | Подготовка пакета документов и подача на ордер ГАТИ: создание файла psp; фотофиксация будущей зоны производства работ; согласование сроков производства работ с организациями, производящими (планирующими) производство работ, включенных в адресную программу ГАТИ (при необходимости); рассмотрение дела, выдача ордера ГАТИ | Условная единица | 1 |  |  |