Техническое задание

1.	Объект закупки: оказание услуг по составлению сметной документации на выполнение работ по подготовке здания ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе к отопительному сезону 2026-2027 г.

2.          Краткие характеристики оказываемых услуг: оказание услуг по составлению сметной документации.

Код ОКПД (2) - 71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки.

3.          Основание для оказания услуг: Обеспечение текущей деятельности.

4.          Объем оказываемых услуг:

Сметная документация (РНМЦК, локальные сметные расчеты, конъюнктурный анализ цен, мониторинг цен и ведомости объемов работ) составляется на основании выделяемых средств по содержанию имущества и капитальных ремонтов на сумму 6 000 000,00 рублей.

5. Требования к качественным характеристикам услуг, требования к функциональным характеристикам услуг, безопасности:

5.1 Сметную документацию Исполнитель составляет ресурсно-индексным методом. Локальные сметы должны быть составлены на основе:

- ресурсно-индексным методом в текущий уровень цен 2026 г. и с применением сборников «Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»», утвержденных «Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр».;

- 	Текущие цены на ресурсы принять на основании данных, размещенных в Федеральной Государственной Информационной Системе Ценообразования в Строительстве (ФГИС ЦС) в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» для «78. г. Санкт-Петербург»;

- 	Индексы пересчета принять согласно «Письмо Минстроя России от 25.02.2025      № 10314-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»»;

- 	Сметная стоимость определить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр с учетом изменений, утвержденных приказами Минстроя России № 557/пр от 07.07.2022 г. и № 55/пр от 30.01.2024 г.);

- 	Стоимость материалов и конструкций определить по сборнику ФСБЦ-81-01-2022 «Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве в базисном уровне цен», утвержденным Приказом Минстроя РФ № 1046/пр от 30.12.2021 с изменениями, утвержденными приказами Минстроя № 378/пр от 18.05.2022, № 703/пр от 26.08.2022, № 905/пр от 26.10.2022, № 1133/пр от 27.12.2022, № 84/пр от 10.02.2023, № 335/пр от 11.05.2023, № 551/пр от 02.02.2023, № 817/пр от 14.11.2023, № 102/пр от 16.02.2024, № 323/пр от 13.05.2024, № 524/пр от 09.08.2024, № 747/пр от 07.11.2024, № 69/пр от 07.02.2025. При отсутствии данных в сборниках ФССЦ 81-01-2022 сметная стоимость материальных ресурсов и оборудования по согласованию с застройщиком определена на основании конъюнктурного анализа с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов по прайс-листам и коммерческим предложениям поставщиков и производителей.

5.2 Цены на товары и материалы, не вошедшие в ТЕР, Исполнитель определяет путём проведения конъектурного анализа предложений не менее чем 3-х поставщиков, при этом в столбце «шифр и номер позиции норматива» локального сметного расчёта указывается «КАЦ», а к смете прилагаются коммерческие предложения или скриншоты с сайтов поставщиков, подтверждающие проведенные расчёты.

5.3 При составлении сметы Исполнитель должен использовать сметно-нормативную базу в уровне цен, выпущенных на момент передачи документов Заказчику.

5.4 Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выпускаются к каждой единичной расценке, включенной в ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» на текущий месяц, утвержденные распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга, в соответствии с журналом «Вестник ценообразования в Санкт - Петербурге».

5.5. 	Накладные расходы по видам строительных работ определить согласно «Приказ Минстроя России от 26 июля 2022 г. № 611/пр «О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр».

5.6. 	Сметная прибыль определена согласно «Приказ Минстроя России от 22 апреля 2022 г. № 317/пр «О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр».

5.7. Сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

6. Требования к безопасности оказания услуг:

Ответственность за нарушение требований техники безопасности при оказании услуг и компенсация ущерба пострадавшим, в течение всего срока действия Контракта лежит на Исполнителе. Исполнитель обязуется самостоятельно выплачивать страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при оказании услуг.

7. Срок оказания услуг: Услуги должны быть оказаны в течении 5 рабочих дней с даты подписания контракта. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги по согласованию с Заказчиком.

8. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Гарантия качества услуг предоставляется Исполнителем в течение срока оказания услуг в полном объеме в соответствии с требованиями Контракта и настоящего Технического задания.