Государственный контракт № ______

г. Санкт-Петербург						        «___» _________ 2026 г.

Комитет по градостроительству и архитектуре, действующий от имени 
Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», 
в лице ________________________________________________, действующего 
на основании _____________________________________________с  одной  стороны, и____________________________________, осуществляющее выполнение Работ для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», 
в лице___________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) ИКЗ _______________________________________________
о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1.	Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить работы 
по инженерным изысканиям (инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим 
и инженерно-гидрометеорологическим) квартала 45 района Ржевка-Пороховые
в Красногвардейском районе для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (далее – Работы),
а Государственный заказчик принять и обеспечить их оплату.

1.2.	Подрядчик обязан выполнить Работы лично, привлечение субподрядных организаций не допускается.

- Цена контракта и порядок расчетов

2.1.	Цена Контракта составляет _________________________________________ 
в том числе НДС % / без НДС, согласно Расчету цены контракта (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2.2.	Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком по Контракту Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.3.	Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные 
с исполнением обязательств по Контракту, в том числе уплате налогов, пошлин и других обязательных платежей.

2.4.	Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1 Контракта, не может изменяться 
в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

2.5.	Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон 
без изменения предусмотренных Контрактом качества Работ, и иных условий Контракта.

2.6.	По предложению Государственного заказчика возможно увеличение предусмотренного Контрактом объема Работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Контрактом объема Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта 
с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работ.

2.7.	Государственный заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком 
по безналичному расчету в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями 
в рублях и в пределах  лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 28.11.2025 №659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026
и плановый период 2027 и 2028 годов».

2.8.	Оплата осуществляется Государственным заказчиком за выполненные Работы в течение 7 (семи) рабочих дней, после предоставления документов, указанных в п. 2.10 Контракта.

2.9.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик в соответствии 
со статьями 313 и 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе исполнить обязательство Подрядчика по уплате неустойки в бюджет Санкт-Петербурга путем оплаты выполненных Подрядчиком Работ по цене, установленной пунктом 2.1 Контракта, уменьшенной на сумму размера такой неустойки, и перечисления в установленном порядке указанной неустойки в доход бюджета Санкт-Петербурга.

В указанном случае оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется 
на основании Требования, в котором указываются:

- сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта;

- размер неустойки, подлежащий взысканию;

- основания применения и порядок расчета неустойки;

- итоговая сумма, подлежащая оплате по Контракту.

2.10.	Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ являются предоставленные Государственному заказчику документ о приемке, подписанный Сторонами, счет на оплату.

Подрядчик обязуется оформить представляемые им Государственному заказчику документы в соответствии с действующим налоговым законодательством, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

2.11.	Авансирование не предусмотрено.

- Сроки и порядок приемки работ

3.1.	Сроки выполнения работ:

начало: дата подписания Контракта Сторонами.

окончание: не позднее 24.06.2026.

3.2.	Текущий контроль выполнения Работ проводится специалистами Государственного заказчика постоянно без вмешательства в оперативную деятельность Подрядчика.

3.3. Приемка выполненных работ осуществляется Государственным заказчиком и заключается в проверке предоставленных результатов выполненных работ  на соответствие требованиям Контракта в порядке, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). В случае соответствия выполненных работ требованиям Контракта, подписывается документ о приемке, указанный в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

3.4. Срок приемки указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

3.5. В случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям Контракта составляется двусторонний акт несоответствия, в котором отражаются выявленные недостатки. При немотивированном отказе Подрядчика от подписания данного акта, акт, подписанный только Государственным заказчиком будет считаться действительным.

3.6. При выявлении несоответствия результатов выполненных работ условиям Контракта, Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Государственным заказчиком в уведомлении, последний отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Подрядчику в письменной форме.

3.7. Претензии по не выявленным во время приемки недостаткам могут быть заявлены Государственным заказчиком в течение гарантийного срока.

3.8. Для проверки соответствия качества результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.9. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Подрядчик.

3.10.	Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Контракта, не подлежат оплате Государственным заказчиком.

- Права и обязанности Сторон

4.1.	Государственный заказчик обязан:

4.1.1.	По окончании выполнения Работ принять их по документу о приемке 
в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.1.2.	Оплатить надлежаще выполненные Работы в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.2.	Государственный заказчик имеет право:

4.2.1.	Во всякое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.2.	Отказаться от принятия Работ, не соответствующих требованиям Контракта 
или потребовать устранения недостатков в выполненных Работах.

4.2.3.	Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.2.4.	Требовать заключения соглашения о расторжении Контракта в соответствии 
с 7.3. Контракта.

4.2.5.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.3.	Подрядчик обязан:

4.3.1.	Выполнить Работы лично, привлечение субподрядных организаций
не допускается, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Контрактом, в сроки, установленные Контрактом.

4.3.2.	Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Государственного заказчика, в том числе в сроки, установленные Государственным заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им отступления от условий Контракта.

4.3.3.	Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Государственного заказчика характер и объем выполняемых Работ и условия их оплаты.

4.3.4.	Обеспечивать Государственному заказчику возможность контроля хода выполнения Работ, в том числе предоставлять по его требованию отчеты о ходе выполнения Работ.

4.3.5.	Предоставлять Государственному заказчику по окончании выполнения Работ, выполненных по настоящему Контракту, результаты работ в соответствии
с Техническим заданием (Приложение №1), подписанный документ о приемке, счет, 
счет-фактуру.

4.3.6.	Принимать и рассматривать в течение 2 (двух) рабочих дней письменные претензии Государственного заказчика, вытекающие из настоящего Контракта.

4.3.7.	Предоставить адрес электронной почты Государственному заказчику 
не позднее, чем по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта.

4.3.8.	Не позднее 3 (трех) рабочих дней отвечать по существу поставленных вопросов в электронных письмах Государственного заказчика, связанных с исполнением Контракта.

4.3.9.	Подрядчик при выполнении Работ отвечает за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, пожарной и экологической безопасности.

4.4.	Подрядчик вправе:

4.4.1.	Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

4.4.2.	Требовать от Государственного заказчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) 
в случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

- Ответственность сторон

5.1.	Ответственность Государственного заказчика:

5.1.1.	В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.1.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

5.1.3.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
не может превышать цену Контракта.

5.2.	Ответственность Подрядчика:

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, 
и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.2.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства, Подрядчик уплачивает в бюджет Санкт-Петербурга штраф в размере 10% от цены Контракта, а именно ________________ (______________) рублей __________ копеек.

5.2.3.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

5.2.4.	Государственный заказчик вправе потребовать возмещения убытков 
в случаях и объеме, установленных действующим законодательством. При этом убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх пени и (или) штрафа.

5.2.5.	Уплата Подрядчиком пени, штрафа, возмещение убытков не освобождает Подрядчика от обязанности по выполнению Работ.

5.2.6.	Работы, выполненные с отступлением от требований, предусмотренных настоящим Контрактом, считаются не оказанными. При этом в случае взыскания штрафа 
за выполнение Работ ненадлежащего качества, пени за просрочку выполнения Работ 
в таком случае не применяется.

5.2.7.	В случае выполнения Работ с нарушением условий Контракта, восполнение недостатков выполненных Работ осуществляется в соответствии с требованиями Государственного заказчика в установленный им срок.

5.2.8.	В случаях, предусмотренных пунктами 5.2.1. – 5.2.2. Контракта, Государственный заказчик в течение 5 рабочих дней со дня принятия Государственным заказчиком решения о взыскании неустойки (штрафа, пени) направляет Подрядчику уведомление о перечислении пени, штрафа, убытков в пользу бюджета Санкт-Петербурга.

5.2.9.	Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Работ не были устранены Подрядчиком в установленный Государственным заказчиком срок или являются существенными и неустранимыми, Государственный заказчик вправе отказаться 
от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх начисленных штрафов и пени.

- Действие непреодолимой силы

6.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта.

6.2.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней.

6.3.	Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

6.4.	В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют 
на протяжении более 10 (десяти) рабочих дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Государственным заказчиком и Подрядчиком, путем направления взаимообратного письменного уведомления.

6.5.	Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.

- Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

# 7.1.	Начальный срок исполнения обязательств по Контракту устанавливается 
с даты подписания Контракта Сторонами.

# 7.2.	Срок действия Контракта – с даты подписания Контракта Сторонами 
по 31.12.2026.  но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

# В случае неисполнения в период срока действия Контракта Подрядчиком своих обязательств, Государственный заказчик вправе требовать расторжения Контракта.

7.3.	Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда 
или в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении 
не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

-	при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом объема выполнения Работ, качества выполненных Работ и иных условий исполнения Контракта.

-	если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество выполняемых Работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество оказываемых Работ не более чем на десять процентов;

-	в иных случаях, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.

7.5.	Государственный заказчик вправе требовать заключения соглашения 
о расторжении Контракта путем направления проекта соглашения в адрес Подрядчика 
(по почте и по электронной почте, указанной Подрядчиком). В случае неполучения ответа, либо получения отказа от заключения соглашения о расторжении Контракта Государственный заказчик вправе требовать расторжения Контракта в судебном порядке, либо принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта и возмещения причиненных убытков, а также уплаты неустойки (штрафа, пени), в следующих случаях:

7.5.1.	Отказ от устранения или не устранение допущенных Подрядчиком недостатков в срок, указанный Государственным заказчиком, либо фактическое неисполнение требований Государственного заказчика, в течение срока, определенного Государственным заказчиком.

7.5.2.	Невыполнение Работ, в срок, предусмотренный Контрактом, либо выполнение Работ с недостатками, не позволяющими Государственному заказчику осуществить их приемку.

7.5.3.	В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

# 8.	Гарантийный срок Работ и (или) объем предоставления 
гарантий их качества

8.1.	Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по инженерным изысканиям (инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим 
и инженерно-гидрометеорологическим) в течение 12 месяцев со дня подписания документа о приемке Сторонами.

# 9.	Прочие условия

9.1.	Все споры, возникшие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор, вытекающий из Контракта, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области установленном законодательством порядке.

9.2.	Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

9.3.	Переписка между Сторонами осуществляется посредством направления корреспонденции на электронную почту Сторон, указанной в Контракте.

9.4.	По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

9.5.	Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.	Антикоррупционная оговорка

10.1.	При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются 
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующие действия:

10.1.1.	Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (выполнить Работы) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным 
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон 
по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих 
по Контракту;

10.1.2.	Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (выполнить Работы) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

10.1.3.	Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

# 11.	К настоящему контракту прилагаются и являются 
его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Расчет цены Контракта.

# 12.	Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Подрядчик: ____________________ (подписано ЭЦП) | Государственный заказчик: Комитет по градостроительству и архитектуре 191023, Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, д. 2 E-mail: kga@kga.gov.spb.ru ИНН 7830000994, КПП 784001001 Лицевой счет в Комитете финансов 0110000 Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга, Комитет по градостроительству и архитектуре, л/с 0110000 Банковский счет: 40102810945370000005 казначейский счет: 03221643400000007200 БИК: 014030106 Банк: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург _______________________ (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Государственному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инженерным изысканиям (инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим   и инженерно-гидрометеорологическим) квартала 45 района Ржевка-Пороховые в Красногвардейском районе
для обеспечения нужд Санкт-Петербурга

# Раздел 1. Информация о Государственном заказчике, специализированной организации (в случае ее привлечения Государственным заказчиком), уполномоченном органе

Информация о контрактной службе, должностном лице, ответственном 
за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого Контракта:

– ВРИО начальника сектора инженерных изысканий и пространственных данных Управления информатизации и защиты информации Худнев Алексей Николаевич

– контактный телефон/факс: (812) 242-31-57

– адрес электронной почты: oggs@kga.gov.spb.ru

Раздел 2. Информация о предмете Контракта

- Предметом Контракта является выполнение работ по инженерным изысканиям (инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим   и инженерно-гидрометеорологическим) квартала 45 района Ржевка-Пороховые в Красногвардейском районе для обеспечения нужд Санкт-Петербурга

Раздел 3. Источник финансирования закупки

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

– (ОКВЭД2) 71.12.45 «Инженерные изыскания в строительстве»

– (ОКПД2) 71.12.34.190 «Услуги в области изучения земной поверхности прочие, 
не включенные в другие группировки».

Источник финансирования закупки: бюджет Санкт–Петербурга на 2026 год, утвержденный с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2025 №659-124 «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2026  и плановый период 2027 и 2028 годов»

Раздел 4. Требования к техническим (функциональным) характеристикам работ

  - Закупка осуществляется в целях принятия обоснованных проектных решений при внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала 45 района Ржевка-Пороховые в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

  - Техническое задание включает в себя Схему границ участка выполнения работ.

  - Количественные характеристики работ

    - Виды и объемы работ:

Работы по выполнению инженерно-геодезических, инженерно-геологических, и инженерно-гидрометеорологических изысканий для внесения изменений в проект планировки и межевания производятся на территории квартала 45 района
Ржевка-Пороховые в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга:

- инженерно-геодезические изыскания масштаба 1:2000 – выполняется обновление топографических планов на площади 8,1 га (застроенная территория I категории), в границе проектирования (номенклатурный лист 2432-05), при необходимости используются топографические планы масштаба 1:500;

- инженерно-геологические изыскания выполняются по имеющимся архивным материалам, обрабатывается информация по 7 скважинам (83,5 погонным метрам);

- инженерно-гидрометеорологические изыскания выполняются на застроенной территории площадью 8,1 га, при вычислении норм гидрометеорологических параметров используются данные наблюдений с ближайших гидрометеорологических станций;

4.3.2. Инженерно-геодезические изыскания

- Цифровые топографические планы (далее – ЦТП) представляются Подрядчиком в программе AutoCAD в действующем классификаторе, с соблюдением правил цифрового описания для программы AutoCAD, с учетом действующих ГОСТов на ЦТП.

- Обязательно должны быть закоординированы (с точностью координирования объектов для масштаба 1:500) следующие объекты:

На застроенной территории

- углы всех капитальных зданий и сооружений;

- углы кварталов;

- все внутриквартальные проезды (с поребриками и без поребриков);

- трамвайные пути;

- железные дороги;

- опоры ЛЭП, в т.ч. откосы опор ЛЭП.

На малозастроенной территории

- опоры ЛЭП;

- железные дороги, дороги и сооружения при них;

- канавы и сооружения при них;

- любые объекты, которые могут быть ориентирами;

- При наличии в качестве исходных данных актуальной топографической съемки масштаба 1:500, необходимо ее использование при создании ЦТП масштаба 1:2000

- ЦТП масштаба 1:2 000 и их графические копии должны быть созданы, как материал ограниченного пользования (ДСП)

- ЦТП должны быть изготовлены в местной системе координат города Ленинграда 1964 г. и в Балтийской системе высот 1977 года, с высотой сечения рельефа – 1 м на территории города Санкт-Петербурга.

- Отображение объектов плановой и подземной части на ЦТП масштаба 1:2000 выполняется в соответствии с Требованиями к сдаче материалов по обновлению (созданию) цифровых топографических планов масштаба 1:2000», для работ, выполняемых по государственным контрактам;

- Магистральные подземные инженерные коммуникации векторизуются сплошной линией в соответствии с исходными материалами.

- Подземные и наземные участки магистральных инженерных сетей представляются в одном файле.

- В зарамочном оформлении ЦТП масштаба 1:2000 и их графических копий, под указанием системы координат делается надпись: «Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга».

- По окончании съёмки необходимо выполнить сводку по границам выполнения работ с исходными топографическими планами масштаба 1:2 000. Материалы для сводки получить в КГА в установленном порядке.

- Требования к отображению объектов топографического плана отражены в «Редакционных указаниях по отображению содержания цифровых топографических планов масштаба 1:2000».

4.3.3. Инженерно-геологические изыскания выполняются камеральной обработкой результатов бурения и имеющихся материалов в соответствии с общероссийскими
и территориальными нормами в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по объекту в соответствии с Заданием на выполнение работ по инженерным изысканиям для подготовки документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории.

4.3.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания

4.3.4.1. Составление климатической характеристики рассматриваемого района изысканий (метеорологические характеристики определяются по результатам обработки данных наблюдений за период весь наблюдений);

- микроклиматическая характеристика территории (с использованием данных с ближайших метеостанций);

- температура воздуха (средние, максимальные и минимальные месячные и годовые значения, абсолютные максимумы и минимумы (°С);

- ветер (повторяемость направлений, максимальные значения скоростей (м/с), число дней с сильным ветром);

- средние суммы атмосферных осадков по месяцам и за год (мм), максимальное суточное количество осадков (мм) различной обеспеченности;

- количество жидких, твердых и смешенных атмосферных осадков за год (мм);

- характеристика повторяемости атмосферных явлений: метели, туманы, грозы, град, гололедно-изморозевые явления (среднее и наибольшее число дней – ежемесячно и за год);

- характеристика повторяемости опасных природных гидрометеорологических явлений – очень сильный ветер (максимальная скорость, в среднем сколько раз повторяется); продолжительная и экстремальная жара; аномально-холодная погода; очень сильные осадки (50 мм и более за 12 часов и менее); очень сильный снег 
(20 мм и более за 12 часов и менее); сильная метель (при скорости ветра 15 м/с 
и видимости менее 500 метров продолжительностью 12 часов); сильные 
гололедно-изморозевые отложения (с диаметром гололеда 20 мм и более, или диаметром отложения мокрого снега 35 мм и более, или диаметром изморози 50 мм и более); чрезвычайную пожарную опасность (показатель горимости);

- Интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при P = 1 год; максимальный суточный слой осадков обеспеченностью 63%; среднее количество дождей за год.

4.3.4.2. Представление сведений о нормативных климатических нагрузках

Данные о снеговой нагрузке с учетом актуализированной редакции 
СП 20.13330.2016. «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», РМД 20-19-2013 «Снеговые нагрузки для Санкт-Петербурга».

4.3.4.3. Предоставление справок о климатических характеристиках территории 
и о фоновом загрязнении атмосферы ФГБУ «Северо-Западное УГМС» для районов проведения гидрометеорологических изысканий.

Климатическая характеристика территории

4.3.4.4. Выполнение сбора и формирование сведений по гидрометеорологической изученности района изысканий.

Раздел 5.	Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

5.1	Требования к качеству работ.

Подрядчик обязан выполнить работы по инженерным изысканиям (инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим   и инженерно-гидрометеорологическим) квартала 45 района Ржевка-Пороховые в Красногвардейском районе для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, в полном объеме и с надлежащим качеством, 
в соответствии со Схемой границ участка выполнения работ (Приложением №1 
к Техническому заданию). При выполнении работ Подрядчик должен неукоснительно соблюдать требования Технического задания и следующих нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов и оборудования, используемого при выполнении работ:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М., «Недра» Главное управление по геодезии и картографии при Совете Министров CССР, 1982;

- Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500-1:5 000. Роскартография. – М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2005 год.

- СП-47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Официальное издание Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой России), М., 2016 г.

- СП 11-104-97. Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Официальное издание Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и строительной политике (Госстрой России), М., 1997 г.

- ГОСТ Р 51607-2024 Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической информации. Общие требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию  и метрологии от 13.06.2024 № 797-ст.

- ГОСТ Р 51605-2003 Карты цифровые топографические. Общие требования. Утвержден Карты цифровые топографические. Общие требования", Приказ Росстандарта от 04.10.2023 N 1047-ст.

- ГОСТ Р 51606-2024 Карты цифровые топографические. Система классификации 
и кодирования цифровой картографической информации. Общие требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию  и метрологии от 13.06.2024
 № 766-ст.

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (с изменениями на 01.03.2025);

- Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (с изменениями 
на 01 марта 2025 года;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001
N 19 "О введении в действие Санитарных правил - СП 2.1.5.1059-01" 
(вместе с "СП 2.1.5.1059-01. 2.1.5. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Санитарные правила", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.07.2001);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...");

- МР 2.1.4.0176-20. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Организация мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Методические рекомендации» 
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2020 );

- ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных мест»;

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства;

- ГОСТ 25100-2020 Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация;

- ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов;

- ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов изысканий;

- ГОСТ 30416-2020. Межгосударственный стандарт. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.08.2021 N 698-ст);

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик (ред. от 20.11.2024);

- ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) микроагрегатного состава;

- ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

- СП 482.1325800.2020. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

- СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*" (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр) (ред. от 05.09.2024);

- СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 08.08.2025 N 470/пр)
(ред. от 30.06.2023);

- ГОСТ Р 21.301-2021. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям" 
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 02.12.2021 N 1679-ст) 
(ред. от 18.10.2024)

5.2	Установлено требование к участникам закупки (Подрядчику) о членстве 
в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, за исключением случаев, при которых такое членство не требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

Работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемой организации 
в области инженерных изысканий в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», опубликовано на информационно-правовом портале «ГАРАНТ»);

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624, «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства», опубликовано 26 апреля 2010 года в «Российской газете» – Федеральный выпуск.

В соответствии с Письмом Минфина России от 03.10.2022 № 24-01-07/95279 
и Минстроя России от 03.10.2022 № Б0737-СИ/02 наличие в едином реестре сведений о членах СРО и их обязательствах является подтверждением членства в соответствующей саморегулируемой организации.

5.3. Подрядчик не должен разглашать третьим лицам сведения и информацию, полученные в ходе выполнения работ.

5.4.	Требования к гарантии качества работ установлены условиями Контракта

5.5.	Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ 
по инженерным изысканиям (инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим 
и инженерно-гидрометеорологическим) в течение 12 месяцев со дня подписания документа о приемке Сторонами.

Раздел 6.	Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

6.1	Работы по данной закупке, не входят в перечень работ, в отношении которых устанавливаются требования энергетической совместимости, утвержденный 
в Приложении 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд» (Официальная публикация в СМИ: «Собрание законодательства РФ», 01.02.2010, №5, ст.525, «Российская газета», № 24, 05.02.2010).

6.2	Требования не установлены.

Раздел 7.	Место выполнения работ. Место и сроки предоставления результата работ, являющегося предметом Контракта.

7.1	Местом выполнения работ является территория квартала 45 района
Ржевка-Пороховые в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Результаты работ должны быть переданы в отдел делопроизводства (пом. 108) Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, д.2, не позднее дня окончания работ по Контракту.

7.2	Текущий контроль работ проводится специалистами Государственного заказчика постоянно без вмешательства в оперативную деятельность Подрядчика.

7.3. Порядок приемки: Государственный заказчик организует приемку результатов выполненных работ после их представления Подрядчиком в место передачи.

Приемка Государственным заказчиком результатов выполненных работ осуществляется должностными лицами Государственного заказчика, наделенными полномочиями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации либо приемочной комиссией, в случае ее создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе.

Для проверки соответствия качества результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения.

Государственный заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик результатов выполненных работ, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика. В документах должно содержаться:

а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Государственного заказчика, наименование объекта закупки, место поставки результатов выполненных работ, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненных работ;

б) наименование выполненных работ;

в) информацию о количественных характеристиках выполненных работ;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
с указанием цены за единицу выполненных работ;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе.

В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе, приемочной комиссией оформляется акт приемочной комиссии, подписанный всеми членами комиссии.

При отсутствии у Государственного заказчика претензий по итогам проверки соответствия результатов выполненных работ с учетом результатов проведенной экспертизы, а также с учетом акта приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе) Государственный заказчик подписывает документ о приемке.

При выявлении несоответствия результатов выполненных работ условиям Контракта, Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Государственным заказчиком в уведомлении, Государственный заказчик отказывается от приемки результатов выполненных работ. Мотивированный отказ направляется Подрядчику в письменной форме.

7.4. Документ о приемке: универсальный передаточный документ (УПД) или акт выполненных работ, подписанный Сторонами. Обязательство Подрядчика является исполненным после подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД) или акта выполненных работ.

7.5. Срок приемки: не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления документа о приемке.

7.6.. По результатам приемки Государственным заказчиком оформляется
и подписывается Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н.

7.7. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Подрядчик.

7.8.	Результаты выполненных работ, передаваемые Государственному заказчику 
по накладной.

7.8.1. Инженерно-геодезические изыскания.

| Наименование работ | Материалы | Форма представления | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Составление программы работ | Программа работ по каждому виду изысканий | на бумажном носителе | Книга 1 |
| Топографическая съемка масштаба 1:2000 застроенной территории со съемкой магистральных подземных инженерных коммуникаций с обновлением цифровых топографических планов итого на площади 8,1 га - 1 номенклатурный лист – 1 НЛ, | Черно-белые графические копии ЦТП масштаба 1:2000 (ДСП) с зарамочным оформлением | Полный номенклатурный лист (бумажная основа) | 1НЛ – 1 экз. |
|  | Подготовленные для вывода на печать черно-белые ЦТП масштаба 1:2 000 с зарамочным и без зарамочного оформления (ДСП) Формат .tiff | Цифровая (растр) | 1 НЛ на CD- дисках – 1 экз. |
|  | Цветной ЦТП масштаба 1:2000 с зарамочным оформлением (ДСП) Формат AutoCAD | Цифровая (вектор) Полный номенклатурный лист | 1 НЛ на CD-дисках – 1 экз. |
| Формирование обновленного топографического плана масштаба 1:2000 в границах проектирования | Цветной ЦТП масштаба 1:2000 с зарамочным оформлением (ДСП) Формат AutoCAD | Цифровая (вектор) | 1 объект на CD-дисках – 2 экз. |
| Составление Технических отчетов | Технический отчет о производстве инженерно-геодезических изысканий для обеспечения нужд Санкт-Петербурга | в электронном виде | На CD- дисках – 2 экз. . |

7.8.2. Инженерно- геологические изыскания.

| Наименование работ | Материалы | Форма представления | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Камеральная обработка имеющихся материалов: Итого: информация о 7 скважинах, 83,5 погонных метрах Фонда, составление Технического отчета | Технический отчет о производстве инженерно-геологических изысканий для обеспечения нужд Санкт-Петербурга | в электронном виде | На CD- дисках – 2 экз. |

7.8.3. Инженерно-гидрометеорологические  изыскания.

| Наименование работ | Материалы | Форма представления | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий на застроенной и незастроенной территории площадью 8,1 га, составление технического отчета | Технический отчет о производстве инженерно- гидрометеорологических изысканий для обеспечения нужд Санкт-Петербурга | в электронном виде | На CD- дисках – 2 экз. |

Раздел 8.	Требования к оформлению отчетных материалов:

8.1	Все результаты работ, включая приложения и графические материалы, должны быть представлены в виде сброшюрованных книг до 200 листов каждая в электронном виде (на оптическом носителе).

8.2	Схемы, диаграммы и графические материалы выполняются в цветном виде.

8.3	Электронная редактируемая версия результатов работ предоставляется 
в форматах: для текстовых документов – MS Office Word (docx), для таблиц и диаграмм 
– MS Office Exel (xlsx), для карт (схем) – AutoCad (dwg); версия технического отчета, соответствующая печатной, предоставляется в формате *.pdf с подписями и печатью 
в сброшюрованном виде).

8.4	Отчетная документация должна быть представлена в электронном виде (РDF).

8.5	С даты приемки результатов выполнения изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных изыскательских работ принадлежат субъекту Российской Федерации – городу Санкт-Петербургу.

Раздел 9.	Сроки выполнения работ:

-	начало – с даты подписания сторонами Контракта,
-	окончание – не позднее 24.06.2026

9.1	Результатом выполненной работы по  выполнению инженерных изысканий
в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, является документ, содержащий результаты инженерных изысканий (в том числе технические отчеты в соответствии с п. 7.8 Технического Задания).

9.2	В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы результатов инженерных изысканий является обязательным, документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных изыскательских работ при наличии положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий.

9.3	Все работы выполняются Подрядчиком самостоятельно, привлечение субподрядных организаций не допускается.

# Раздел 10.	Срок и порядок оплаты товара, работ, услуг. Размер аванса

10.1	Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

Оплата работ производится только за выполненные работы в течение 7 (семи) рабочих дней. с даты подписания документа о приемке. Основанием для оплаты являются: подписанный Подрядчиком и Государственным заказчиком документ о приемке, счет.

10.2	Авансирование работ не предусмотрено.

10.3	Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. В случае изменения платежных реквизитов Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения платежных реквизитов в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав новые платежные реквизиты.  В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

10.4	В случае начисления в соответствии с Контрактом неустоек, оплата 
за выполненные работы производится в размере, уменьшенном на сумму начисленных неустоек.

Раздел 11. Перечень приложений к Техническому заданию,

являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1 «Схема границы участка выполнения работ».

ВРИО начальника сектора инженерных изысканий

и пространственных данных Управления

информатизации и защиты информации	А.Н. Худнев

Приложение №1

к Техническому заданию

Схема границы участка выполнения работ

Территории  квартала 45 района Ржевка-Пороховые
в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

Площадь – 8,1 га

(пункт Тематического плана 3.2.**)

(застроенная территория I категории)

ВРИО начальника сектора инженерных изысканий

и пространственных данных Управления

информатизации и защиты информации		А.Н. Худнев

| Подрядчик: _______________________ (подписано ЭЦП) | Государственный заказчик: _______________________ (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

Приложение №2

к Государственному Контракту

Расчет цены контракта

| Подрядчик: _______________________ (подписано ЭЦП) | Государственный заказчик: _______________________ (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |