ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по разработке комплексного дизайн-проекта входной группы и зоны гардероба образовательного учреждения 
1. Общая информация
1.1.Оказание услуг по разработке комплексного дизайн-проекта входной группы и зоны гардероба Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Медицинский техникум № 2», расположенного по адресу: Волковский проспект дом 106, Санкт-Петербург 192102 Россия, в 2026 году. 
 1.2. Код по ОКПД2
74.10.11.000 — Услуги по дизайну интерьеров. 
1.3. Место оказания услуг
Волковский проспект дом 106, Санкт-Петербург 192102 Россия
1.4. Срок оказания услуг
Начало оказания услуг: с даты заключения контракта.
Общий срок оказания услуг: не более 60 рабочих дней, включая согласование промежуточных результатов с Заказчиком. 
1.5. Цель оказания услуг
Разработка комплексного дизайн-проекта, включающего интерьерные, графические и навигационные решения для входной группы и зоны гардероба, направленные на формирование единой визуально-коммуникационной среды образовательного учреждения.   
2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам услуг. 
Порядок и условия оказание услуг
2.1. Границы проектирования
 В состав проектируемых помещений входят:
· входная группа;
· зона гардероба;
· иные примыкающие элементы пространства, непосредственно влияющие на целостность композиционного, навигационного и графического решения, при наличии согласования с Заказчиком.
2.2. Общие требования к результату услуг
 Результатом оказания услуг должен являться комплексный дизайн-проект, обеспечивающий:
· формирование единого визуального образа входной группы и зоны гардероба;
· удобную навигацию и понятную логику перемещения пользователей;
· эстетически целостные и функционально обоснованные интерьерные решения;
· возможность дальнейшей реализации проектных решений без дополнительной концептуальной переработки;
· возможность последующего масштабирования отдельных визуально-коммуникационных решений на иные зоны образовательного учреждения.
2.3.1. Подготовительный этап 
Исполнитель осуществляет:
· выезд на объект;
· осмотр помещений;
· фотофиксацию существующего состояния;
· сбор и анализ исходных данных, представленных Заказчиком;
· уточнение границ проектирования, состава помещений и функционального назначения зон;
· анализ сценариев использования пространства пользователями;
· подготовку перечня исходных данных, необходимых для разработки проектных решений.
2.3.2. Концептуальный этап
 Исполнитель разрабатывает:
· пояснительную записку с описанием основной идеи проекта; Пояснительная записка должна содержать описание концепции, основные художественно-планировочные решения, схемы, визуальные аналоги, описание предлагаемых материалов, мебели, оборудования и графических элементов 
· концепцию оформления пространства с раскрытием образа, стилистического направления и цветового решения;
· подбор референсов и визуальных ориентиров;
· концептуальные коллажи;
· Перспективные изображения разрабатываемых помещений/зон в объеме, необходимом для раскрытия концепции 
· предложения по визуальной идентичности пространства;
· предложения по размещению графических и навигационных элементов;
· предварительный план расстановки мебели;
· 3D-визуализацию входной группы — до 5 ракурсов, разрешением не ниже 3000 × 2000 px;
· коллаж зоны гардероба; Качество визуализаций должно быть достаточным для использования в презентационных и печатных материалах и составлять не менее 3000 px по длинной стороне  
· при необходимости — отдельные фрагментарные визуализации ключевых узлов и акцентных решений.
2.3.3. Разработка интерьерной части дизайн-проекта
 Исполнитель разрабатывает:
· план расстановки мебели;
· план отделки помещений;
· план напольных покрытий;
· план потолков;
· план освещения;
· схемы размещения декоративных, информационных и графических элементов;
· развертки стен с указанием отделочных материалов и размещаемых изображений;
· раскладку напольных покрытий;
· раскладку потолков;
· ведомость отделочных материалов;
· спецификацию мебели; в том числе эскизы элементов индивидуального изготовления, габаритные размеры и комментарии по материалам и конструктивным решениям 
· альбом чертежей изделий, изготавливаемых под заказ, при наличии таких изделий.
2.3.4. Разработка визуально-коммуникационных решений
Исполнитель разрабатывает дизайн-код образовательного учреждения в пределах проектируемых зон, включающий формирование единого визуального образа, палитры цветовых решений, принципов применения графики и базовых навигационных элементов:
· разработку логотипа или актуализацию существующего логотипа — не более 3 вариантов;
· цветовую палитру;
· шрифтовую пару;
· правила применения фирменной графики в интерьере;
· 2 вида навигационных элементов;
· макет таблички на кабинет;
· до 10 тематических принтов;
· до 5 методических или информационных материалов;
· 2 информационных стенда;
· стенд расписания;
· шаблон бланка документа, грамоты или иного фирменного носителя.
· разработка концепции навигации, включающей внешний вид основных навигационных элементов, варианты их применения и схемы размещения в проектируемых зонах 
2.3.5. Подготовка итогового комплекта материалов
 Исполнитель формирует и передает Заказчику:
· альбом концептуальных решений;
· альбом визуализаций;
· альбом рабочей документации;
· комплект спецификаций и ведомостей;
· комплект графических и навигационных макетов;
· материалы в форматах, пригодных для согласования, печати и дальнейшего использования.
2.4. Требования к проектным решениям
Проектные решения должны:
· учитывать функциональное назначение помещений образовательного учреждения;
· обеспечивать единый визуальный стиль входной группы и зоны гардероба;
· быть ориентированы на удобство восприятия пользователями пространства;
· предусматривать размещение визуальных, информационных и навигационных элементов без перегрузки среды;
· учитывать особенности эксплуатации помещений с высокой проходимостью;
· предусматривать применение материалов и решений, пригодных для общественных интерьеров;
· соответствовать действующим обязательным требованиям безопасности, санитарным, противопожарным и иным применимым нормам.
Проектные решения по графике и навигации должны:
· быть читаемыми;
· обеспечивать понятную ориентацию в пространстве;
· поддерживать единый образ учреждения;
· быть пригодными для дальнейшего воспроизведения и тиражирования.
2.5. Порядок согласования результатов
Оказание услуг осуществляется поэтапно.
После завершения каждого этапа Исполнитель передает Заказчику промежуточный результат на согласование.
 Заказчик рассматривает материалы и направляет замечания в срок до 10  рабочих дней.
 Исполнитель вносит корректировки в срок до 10 рабочих дней с даты получения замечаний.
В стоимость услуг включаются:
· до 3 этапов корректировки 3D-визуализаций;
· до 2 этапов корректировки по концептуальным и графическим материалам;
· до 2 этапов корректировки по альбому рабочих чертежей, если замечания не меняют утвержденную концепцию принципиально.
Существенное изменение утвержденной концепции по инициативе Заказчика после ее согласования оформляется отдельно по согласованию сторон.
2.6. Формат и состав передаваемых материалов
Исполнитель передает Заказчику:
· электронную версию всех материалов в формате PDF;
· визуализации в формате JPG или PNG;
· чертежи и схемы в редактируемом и нередактируемом форматах;
· графические материалы в редактируемом векторном формате и в формате, готовом к печати;
· итоговые презентационные материалы.
При необходимости Заказчику передается:
· печатный комплект презентационных материалов формата А3, цветная печать, 1 экземпляр.
Все итоговые материалы должны быть систематизированы по разделам и пригодны для последующего использования Заказчиком при реализации проектных решений.
2.7. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
· оказать услуги лично либо с привлечением соисполнителей под свою ответственность;
· обеспечить выезд на объект;
· соблюдать согласованные сроки выполнения этапов;
· обеспечить качество и комплектность передаваемых материалов;
· учитывать замечания Заказчика в пределах утвержденного состава услуг;
· передать результаты услуг в полном объеме и в согласованных форматах.
2.8. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
· предоставить Исполнителю доступ на объект;
· предоставить имеющиеся исходные данные, планы помещений, техническую и иную необходимую документацию при наличии;
· назначить ответственного представителя для взаимодействия с Исполнителем;
· рассматривать и согласовывать промежуточные результаты в установленные сроки;
· направлять замечания в письменном виде.
2.9. Критерии приемки результата
Услуги считаются оказанными надлежащим образом при условии, что Исполнителем переданы:
· все материалы, предусмотренные настоящим техническим заданием;
· материалы оформлены в согласованных форматах;
· содержание материалов соответствует утвержденной концепции;
Подтверждением оказания услуг является подписанный сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг.
3. Требования к качеству и безопасности
Качество оказываемых услуг должно обеспечивать возможность использования результатов Заказчиком по назначению.
 Разрабатываемые проектные решения должны соответствовать действующим обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, применимым к объекту закупки и характеру проектируемых помещений.
 Исполнитель несет ответственность за согласованность и комплектность передаваемых решений в пределах предмета закупки.
4. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на результаты оказанных услуг составляет 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки.
 В течение гарантийного срока Исполнитель безвозмездно устраняет выявленные несоответствия переданных материалов требованиям настоящего технического задания, если такие несоответствия возникли по вине Исполнителя.
1

