ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № _________

Идентификационный код закупки: ___________________________

Санкт-Петербург 	«____» _______ 2026 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 176 Калининского района Санкт–Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Биланюк Ирины Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

…(указать полное наименование организации)…, именуемое(-ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице …(указать должность, ФИО руководителя)…, действующего на основании …(указать основание, например «Устава»)…, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - По контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту 2-х дренажных колодцев сети К2 на территории (далее – «объект») Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 176 Калининского района Санкт–Петербурга (далее – «работа» / «работы»), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и обеспечить его оплату.

  - Подрядчик выполняет работы в соответствии с приложением(-ями) № 1 к контракту, согласованным(-и) Сторонами и определяющим(-и) объем, содержание, цену работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими сроки и иные условия исполнения контракта.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

    - Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных, транспортных, расчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

    - Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

    - Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Для приемки выполненной работы (ее результата) создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

    - Если иное не предусмотрено действующим законодательством, провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, своими силами или привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации.

    - Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта.

    - Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.

    - При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

    - Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    - Формировать поручение на оплату расходов на основании предоставленных в соответствии с разделом 3 контракта документов на оплату на полную сумму денежного обязательства или на часть денежного обязательства, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

    - Производить оплату за часть исполненных обязательств (за фактически выполненные Подрядчиком работы) при наличии справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемого к ней акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами, счета, счета-фактуры.

    - Совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Калининского района» осуществлять контроль и надзор за качеством выполнения работ с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов, изделий, комплектующих и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

В случае создании приемочной комиссии включить в состав представителя Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Калининского района».

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательства, прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на сумму неустойки.

  - Заказчик обязан:

    - Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ, указанный в п. 1.1 контракта.

    - Осуществить приемку выполненных работ, в том числе провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

    - Оплатить выполненные работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) согласно условиям контракта.

    - Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом, а также действующим законодательством.

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

    - Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту.

    - Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

    - В ходе исполнения контракта уведомить Заказчика о своем действующем адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такие сведения ранее не представлялись, для обмена информацией в соответствии с разделом контракта «Прочие условия».

    - Привлечь для выполнения работ субподрядчика(-ов), оставаясь ответственным перед Заказчиком за его (их) действия.

    - Уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего контракта, только с согласия Заказчика, если иное не предусмотрено разделом контракта «Порядок изменения и расторжения контракта».

  - Подрядчик обязан:

    - Принять от Заказчика объект, указанный в п. 1.1 контракта, сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту.

    - Выполнить работы, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

    - Передать надлежащим образом оформленные отчетные, транспортные, расчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.

    - Передать надлежащим образом оформленную счет-фактуру, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, если является плательщиком налога на добавленную стоимость или по требованию Заказчика, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В случае поставки товаров, подлежащих прослеживаемости, при выполнении работ выставлять счет-фактуру (универсальный передаточный документ), корректировочный счет-фактуру (корректировочный универсальный передаточный документ) в электронной форме.

    - Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

    - Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением:

- пропускного и охранного режима на объекте Заказчика;

- норм пожарной безопасности;

- правил охраны труда и техники безопасности;

- санитарно-эпидемиологических норм;

- норм об охране окружающей среды.

    - Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

    - Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

    - Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

    - Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

    - Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

    - Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

    - После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 (двух) дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.

    - Вывозить строительный мусор с периодичностью, определенной требованиями санитарно-эпидемиологических норм, строительных норм и правил, сводов правил.

В случае, если такими требования периодичность не определена - до сдачи результата выполненных работ Заказчику.

    - Обеспечить соответствие выполненных работ (их результата) условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

    - Выполнить работы в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ, в том числе:

– Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

При отмене или изменении нормативных документов, указанных в настоящем пункте контракта, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

    - Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.

    - Назначить ответственное лицо за сдачу результата выполненных работ Заказчику.

    - Незамедлительно письменно уведомить Заказчика о привлечении для выполнения работ субподрядчика.

    - Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком) и отступлений от расчета стоимости и технического задания.

    - При возникновении необходимости в подключении к источникам энергоснабжения и инженерного обеспечения, осуществить подключение с согласия Заказчика, своими силами и за счет собственных средств. Возместить Заказчику затраты на пользование ресурсами заказчика в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения ремонтных работ по фактическому их потреблению на основании счетов, выставленных Заказчику соответствующими коммунальными службами, и способа расчета в соответствии с пунктом 2.4.23. настоящего контракта.

    - В случае использования электрической и тепловой энергии, водоснабжения Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику затраты за пользование ресурсами Заказчика в части пользования электрической и тепловой энергии, водоснабжением, водоотведением в период выполнения ремонтных работ (любым из перечисленных ниже способов):

1) с использованием имеющихся нормативов потребления ресурсов;

2) по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета;

3) иными способами.

    - Иметь лицензии и (или) допуски и (или) разрешения необходимые для выполнения работ, а также если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации являться членом саморегулируемой организации и(или) аккредитованным (уполномоченным), аттестованным лицом в порядке, установленном законодательством.

Передать по требованию Заказчика надлежащим образом оформленный документ о соответствии указанным требованиям (лицензия, допуск, др.).

    - Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной в связи с исполнением обязательств по контракту, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

    - Предоставлять и передавать Заказчику по его требованию при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля в отношении Заказчика информацию, документы и материалы, которые оформлялись в ходе исполнения контракта и отсутствуют у Заказчика.

    - В случае внесения предложения об улучшении качества, технических и функциональных характеристик выполняемых работ (в том числе, поставляемого товара для выполнения работ), предоставить Заказчику сравнительный анализ (сравнительную таблицу) изменяемых характеристик (показателей, значений).

    - Соответствовать единым требования, которые предусмотрены статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    - Подписать унифицированную форму первичного учетного документа класса 05 «Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организации государственного сектора» ОКУД, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждении в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, и (или) установленные законодательством.

    - Передать Заказчику материальные ценности, образовавшиеся в рамках демонтажных работ, в порядке, предусмотренном контрактом (в случае, если материальные ценности, образовавшиеся в рамках демонтажных работ, не учтены в сметной документации, как возвратные материалы).

    - Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом, а также действующим законодательством.

  - Стороны вправе:

    - При осуществлении расчетов по контракту применять универсальный передаточный документ.

    - Осуществлять обмен документами, которые оформляются при исполнении настоящего контракта, посредством использования системы электронного документооборота (далее – «ЭДО»), за исключением случаев, когда оформление документов посредством использования системы ЭДО в обязательном порядке определено условиями контракта и(или) предписано законодательством Российской Федерации.

  - Стороны обязуются:

    - В случае изменения полного и (или) сокращенного наименования любой из Сторон заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

    - Незамедлительно письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. При этом Стороны вправе не заключать дополнительное соглашение к контракту.

    - Провести сверку расчетов при заявлении об этом любой из Сторон, а в случае расторжения контракта по соглашению сторон провести сверку расчетов на дату расторжения контракта.

В случае образования задолженности у Сторон в связи с применением мер ответственности, предусмотренных разделом «Ответственность Сторон» контракта, оформить и подписать акт сверки расчетов по форме ОКУД № 0510477, утвержденной приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению".

Подрядчик формирует, подписывает и направляет Заказчику акт сверки расчетов по форме ОКУД № 0510477 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного акта от Заказчика.

    - Сообщать о своем действующем (актуальном) адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    - По требованию любой из Сторон направить по почте заказным письмом с уведомлением или передать с нарочным оригинал документа, переданного как электронный образ, согласно условиям контракта. Почтовые и иные накладные расходы по пересылке (передаче) документа несет отправитель.

    - В целях соблюдения нормативно-правовых актов, изданных в рамках реализации национальной системы прослеживаемости товаров использовать ЭДО при обмене документами.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена контракта в соответствии с приложением № 1 к контракту и с учетом коэффициента снижения составляет ___________ рублей ____ копеек (____________________________________), с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) ____ % / НДС не облагается.

Если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

  - Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

  - Источник финансирования Контракта - внебюджетные средства:

- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

  - Порядок расчетов: безналичный.

  - Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются:

- счет;

- счет-фактура;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанный Сторонами;

- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами.

  - Срок оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дня(-ей) с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

- Порядок и место выполнения работ

  - Работы по ремонту 2-х дренажных колодцев сети К2 на территории выполняются на территории Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 176 Калининского района Санкт–Петербурга по адресу: 195267, г. Санкт-Петербурга, ул. Ушинского д.13 лит. А.

  - Сроки выполнения работ: 30 (тридцать) дней с момента подписания акта передачи объекта в работу.

Акт должен быть подписан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления контракта в силу, в соответствии с п. 9.1 контракта.

- Порядок и срок приемки выполненных работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

  - По завершении работ по контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и объекта в эксплуатацию и одновременно предоставляет на проверку всю необходимую техническую, отчетную и исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру.

Акт сдачи-приемки выполненных работ оформляется Подрядчиком в двух экземплярах и предоставляется Заказчику вместе с документами, указанными в настоящем пункте контракта.

Акт передачи в эксплуатацию оборудования, установленного в ходе выполнения работ (согласно приложению № 2 к контракту), оформляется Подрядчиком в одном экземпляре и предоставляется Заказчику вместе с документами, указанными в настоящем пункте контракта.

Во исполнение приказа Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению" Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД № 0510452, утвержденный приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению" (также - Акт по форме ОКУД № 0510452), на основании данных документов, предоставленных Подрядчиком и подтверждающих факт выполнения работ.

В случае технической возможности у Сторон контракта подписание Акта по форме ОКУД № 0510452 может осуществляться посредством подписания в электронном виде с применением электронной цифровой подписи в рамках электронного документооборота по контракту.

Акт по форме ОКУД № 0510452 оформляется с обязательным участием представителя Подрядчика или представителя незаинтересованной организации в следующем порядке:

1) при наличии количественного и (или) качественного расхождения, возникающих в результате приемки товаров, работ, услуг – Подрядчик подписывает, направленный Заказчиком по электронному адресу Подрядчика, указанному в разделе контракта «Реквизиты Сторон», сканированный образ Акта по форме ОКУД №  0510452 в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения и направляет после подписания Акт по форме ОКУД №  0510452 по электронному адресу Заказчика, указанному в разделе контракта «Реквизиты Сторон».

При отказе Подрядчика от подписания Акта по форме ОКУД № 0510452 или отсутствия ответа в течение указанного срока, Акт по форме ОКУД № 0510452 считается подписанным Подрядчика и утверждается Заказчиком в одностороннем порядке.

Отказ Подрядчика от участия в подписании Акта по форме ОКУД № 0510452 не может служить препятствием приемки выполненных работ и оформлению ее результатов.

2) при отсутствии количественного и (или) качественного расхождения, возникающих в результате приемки товаров, работ, услуг – Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подписания Акта по форме ОКУД № 0510452, направляет в целях уведомления сканированный образ Акта по форме ОКУД № 0510452 по электронному адресу Подрядчика, указанному в разделе контракта «Реквизиты Сторон».

  - Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, указанные в п. 5.1 контракта, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней осуществляет приемку результата выполненных работ, а также проверяет предоставленную Подрядчиком документацию.

  - Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, в том числе с участием Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Калининского района».

  - В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.

  - При обнаружении в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

  - Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

  - Приемка результатов выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

  - По итогу приемки Заказчик подписывает (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Заказчик обязан после устранения Подрядчиком недостатков в течение 6 (шести) рабочих дней подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или предоставить мотивированный отказ.

  - Датой сдачи-приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

  - Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, а также размер неустойки указывается при оформлении акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки результат выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

  - Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.

  - Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки результата выполненных работ в эксплуатацию.

- Ответственность Сторон

  - Ответственность Заказчика:

    - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).

    - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Ответственность Подрядчика:

    - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом устанавливается штраф в размере 10% цены контракта (этапа).

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).

    - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Иное:

    - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

    - Удержание неустоек не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, в том числе исполнения обязательств в натуре.

- Требования к качеству и безопасности работ

  - Используемые при производстве работ материалы, изделия и оборудование, должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ по требованию Заказчика должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования).

  - Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования».

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство».

– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

  - Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии с приложением(-ями) № 1 к контракту.

  - Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в приложении(-ях) № 1 к контракту.

- Гарантии качества

  - Гарантийный срок на выполненные работы: 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - В случае обнаружения недостатков работ в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок.

  - Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

- Срок действия контракта

  - Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

- Порядок изменения и расторжения контракта

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон с учетом положений настоящего раздела контракта.

  - Изменения существенных условий контракта (в том числе цены контракта) при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ по контракту, если выполняемые работы по контракту подлежат оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

  - При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому Заказчику.

  - При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Сторон допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов.

  - Расторжение контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий контракта:

– если задержка в сроках приемки объекта Подрядчиков составляет более 3 (трех) дней;

– если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, составляет более 10 (десяти) дней;

– если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом;

– если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки не устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;

- если у Подрядчика отсутствует лицензия на осуществление деятельности или членство в саморегулируемой организации, необходимые для исполнения обязательств по контракту.

  - Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется в соответствии с положениями статьи 95 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Заказчик направляет обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, порядке и сроки, установленные федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

  - При наступлении указанных в п. 11.1 контракта обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

- Антикоррупционные условия

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации

- Прочие условия

  - Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" допускают и признают, как имеющее юридическую силу событие (действие), обмен следующих документов в виде электронного образа, направленного на адрес электронной почты Стороны:

- претензия;

- требование об уплате неустойки (штраф, пени);

- уведомление.

Под электронным образом документа (или электронной копией документа, изготовленного на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе (наиболее приемлемым форматом электронного образа документа для обмена в рамках исполнения настоящего контракта является формат PDF (Portable Document Format)).

  - Адрес электронной почты определяется в реквизитах Стороны, а при его изменении - уведомлением Стороны.

Отказ Подрядчика предоставить действующий адрес электронной почты при заключении контракта не является нарушением условий настоящего контракта.

  - Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

  - К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Локальная смета;

- Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: ### Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №176 Калининского района Санкт-Петербурга ### Адрес местонахождения: 195267, Санкт-Петербург, улица Ушинского, дом 13, литер А. Тел.: (812) 590-12-58 ### ИНН 7804139189 КПП 780401001 ### Банковские реквизиты: ### Комитет финансов Санкт-Петербурга ### ГБОУ СОШ №176 Калининского района Санкт-Петербурга ### Банк плательщика (получателя): ### ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург ### Лицевой счет 0511144 ### БИК банк плательщика (получателя): 014030106 ### Номер счета банка плательщика (получателя): 40102810945370000005 ### Номер казначейского счета плательщика (получателя): 03224643400000007200 ### ОКОПФ 75203 ### Адрес электронной почты: school176@list.ru ### Телефон: (812) 590-12-58 ### Директор ________________________И.В. Биланюк Подписано ЭЦП | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к гражданско-правовому договору

№ ______________ от «___» ___________20___ г.

| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Калининского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБОУ СОШ № 176 Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____"__________________20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____"__________________20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛС- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На ремонт 2-х дренажных колодцев сети К2 на территории ГБОУ СОШ № 176 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 13, лит. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена |  | ресурсно- индексным |  |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | Ведомость от 26-01-2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в текущем уровне цен |  |  |  |  | 4 квартал 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  | 183 780,67 |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 32 358,1 |  |  |  |  | руб. |  |
| строительных работ |  |  |  |  | 183 780,67 |  |  |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,7627051 |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4160211 |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | руб. |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
| 1 | ГЭСНр66-01-010-06 |  | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры |  |  |  |  | м3 |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 561,16 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,82 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 565,98 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 561,16 |
|  | Пр/812-100.1-1 |  | НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка |  |  |  |  | % |  | 89% |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 389,43 |
|  | Пр/774-100.1 |  | СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка |  |  |  |  | % |  | 44% |  |  |  |  | 44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,91 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 070,53 |  |  |  |  | 3 642,32 |
| 2 | ГЭСНр66-03-011-01 |  | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм V=12,9/100 |  |  |  |  | 100 м |  | 0,129 |  |  |  |  | 0,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 16,83837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 113,80 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 929,07 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 4,74462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 257,12 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,62 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 790,61 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 370,92 |
|  | Пр/812-100.1-1 |  | НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка |  |  |  |  | % |  | 89% |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 900,12 |
|  | Пр/774-100.1 |  | СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка |  |  |  |  | % |  | 44% |  |  |  |  | 44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 883,20 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 270,78 |  |  |  |  | 37 573,93 |
| 3 | ГЭСНр66-01-023-01 |  | Демонтаж с последующей обратной установкой. Замена люков колодцев и камер |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 836,59 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,49 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,36 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,71 |
|  | 08.1.02.06 |  | Люки чугунные |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 269,15 |
| 3.1 | [04.1.02.05-0258] |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4 |  |  |  |  | м3 |  | 0,35 |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 4 602,87 |  | 1,02 |  | 4 694,93 |  |  |  |  | 3 286,45 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 954,95 |
|  | Пр/812-100.2-1 |  | НР Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое |  |  |  |  | % |  | 104% |  |  |  |  | 104% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 113,15 |
|  | Пр/774-100.2 |  | СП Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое |  |  |  |  | % |  | 60% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 372,97 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 020,86 |  |  |  |  | 14 041,72 |
| 4 | ГЭСНр68-02-017-01 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков |  |  |  |  | м2 |  | 7,32 |  |  |  |  | 7,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 022,24 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863,41 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,5372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,73 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 795,38 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 931,97 |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство при ремонте |  |  |  |  | % |  | 102% |  |  |  |  | 102% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 970,61 |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство при ремонте |  |  |  |  | % |  | 54% |  |  |  |  | 54% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043,26 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,61 |  |  |  |  | 5 809,25 |
| 5 | ГЭСН01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=7,32/100 |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,0732 |  |  |  |  | 0,0732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 12,96372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 240,73 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 240,73 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 240,73 |
|  | Пр/812-001.2-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % |  | 89% |  | 0,9 |  |  | 80,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 998,82 |
|  | Пр/774-001.2; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % |  | 40% |  | 0,85 |  |  | 34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 121,85 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 532,79 |  |  |  |  | 13 361,40 |
| 6 | ГЭСН07-02-002-01 |  | Демонтаж разгрузочной плиты и ж/б кольца. (прим.) Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм V=(1,2*1,2*0,1*2+0,24*2)/100 |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,00768 |  |  |  |  | 0,00768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3 |  | Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,0308352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,20 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 006,45 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,0810368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,90 |
|  | 05.1.08.14 |  | Конструкции сборные железобетонные |  |  |  |  | м3 |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 490,55 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 484,10 |
|  | Пр/812-007.0-1 |  | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % |  | 110% |  |  |  |  | 110% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 732,51 |
|  | Пр/774-007.0 |  | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % |  | 73% |  |  |  |  | 73% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 813,39 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176 621,09 |  |  |  |  | 9 036,45 |
| 7 | ГЭСН07-02-002-01 |  | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм+ Б/У плита V=(1,2*1,2*0,1*2+0,271*2+0,02*6)/100 |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,0095 |  |  |  |  | 0,0095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 5,3893025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 975,22 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 878,03 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,0894063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 567,29 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,54 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 559,08 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 542,51 |
|  | Пр/812-007.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % |  | 110% |  | 0,9 |  |  | 99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 497,08 |
|  | Пр/774-007.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % |  | 73% |  | 0,85 |  |  | 62,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 818,63 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 671 030,53 |  |  |  |  | 15 874,79 |
| 8 | [05.1.01.09-0014] |  | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,271 м3 V=0,59*2 |  |  |  |  | м |  | 1,18 |  |  |  |  | 1,18 |  |  | 3 232,49 |  | 1,33 |  | 4 299,21 |  |  |  |  | 5 073,07 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 073,07 |
| 9 | [05.1.01.09-0041] |  | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 V=0,02*6 |  |  |  |  | м3 |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,12 |  |  | 19 608,32 |  | 1,33 |  | 26 079,07 |  |  |  |  | 3 129,49 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 129,49 |
| 10 | ГЭСН01-02-061-01 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком) прим. V=5,12/100 |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,0512 |  |  |  |  | 0,0512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 5,21088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 404,93 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 404,93 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 404,93 |
|  | Пр/812-001.2-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % |  | 89% |  | 0,9 |  |  | 80,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 926,35 |
|  | Пр/774-001.2; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % |  | 40% |  | 0,85 |  |  | 34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,68 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 565,63 |  |  |  |  | 5 148,96 |
| 11 | [02.3.01.02-1118] |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний V=5,12*1,10 |  |  |  |  | м3 |  | 5,632 |  |  |  |  | 5,632 |  |  | 565,20 |  | 1,53 |  | 864,76 |  |  |  |  | 4 870,33 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 870,33 |
| 12 | ГЭСН01-02-005-01 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 V=(5,12*1,10)/100 |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,05632 |  |  |  |  | 0,05632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,811543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,51 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,69 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,184448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,16 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,36 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,67 |
|  | Пр/812-001.1-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  | 92% |  | 0,9 |  |  | 82,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,53 |
|  | Пр/774-001.1; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  | 46% |  | 0,85 |  |  | 39,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,45 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 449,22 |  |  |  |  | 1 264,34 |
| 13 | ГЭСН27-04-001-04 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня V=2,2/100 |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,022 |  |  |  |  | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,54648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,32 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 551,95 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,5665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,77 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,81 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 266,85 |
| 13.1 | [02.2.05.04-2092] |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм |  |  |  |  | м3 |  | 126 |  |  |  |  | 2,772 |  |  | 2 184,44 |  | 1,1 |  | 2 402,88 |  |  |  |  | 6 660,78 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 707,09 |
|  | Пр/812-021.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 147% |  | 0,9 |  |  | 132,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 935,48 |
|  | Пр/774-021.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 134% |  | 0,85 |  |  | 113,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,38 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484 931,36 |  |  |  |  | 10 668,49 |
| 14 | ГЭСН27-07-001-01 |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (прим.) V=7,32/100 |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0732 |  |  |  |  | 0,0732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,212192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,30 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,97 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,006405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,40 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,16 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,83 |
| 14.1 | [04.2.01.01-0040] |  | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II |  |  |  |  | т |  | 7,14 |  |  |  |  | 0,522648 |  |  | 3 357,46 |  | 1,71 |  | 5 741,26 |  |  |  |  | 3 000,66 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,70 |
|  | Пр/812-021.1-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % |  | 113% |  | 0,9 |  |  | 101,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,56 |
|  | Пр/774-021.1; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % |  | 77% |  | 0,85 |  |  | 65,45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,64 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 547,68 |  |  |  |  | 5 017,69 |
| 15 | ГЭСН27-07-001-02 |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 V=7,32/100 |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0732 |  |  |  |  | 0,0732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 4 см (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,3905952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,40 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,83 |
| 15.1 | [04.2.01.01-0040] |  | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II |  |  |  |  | т |  | 1,21 |  | 2 |  |  | 0,177144 |  |  | 3 357,46 |  | 1,71 |  | 5 741,26 |  |  |  |  | 1 017,03 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,40 |
|  | Пр/812-021.1-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % |  | 113% |  | 0,9 |  |  | 101,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,20 |
|  | Пр/774-021.1; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % |  | 77% |  | 0,85 |  |  | 65,45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,22 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 066,67 |  |  |  |  | 1 615,28 |
| 16 | ГЭСН27-07-001-01 |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (прим.) V=7,32/100 |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0732 |  |  |  |  | 0,0732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,212192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,30 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,97 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,006405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,40 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,16 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,83 |
| 16.1 | 04.2.01.01-0046 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I |  |  |  |  | т |  | 7,14 |  |  |  |  | 0,522648 |  |  |  |  |  |  | 7 435,92 |  |  |  |  | 3 886,37 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,70 |
|  | Пр/812-021.1-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % |  | 113% |  | 0,9 |  |  | 101,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,56 |
|  | Пр/774-021.1; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % |  | 77% |  | 0,85 |  |  | 65,45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,64 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 647,54 |  |  |  |  | 5 903,40 |
| 17 | ГЭСН27-07-001-02 |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 V=7,32/100 |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0732 |  |  |  |  | 0,0732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 4 см (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,3905952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,40 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,83 |
| 17.1 | 04.2.01.01-0046 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I |  |  |  |  | т |  | 1,21 |  | 2 |  |  | 0,177144 |  |  |  |  |  |  | 7 435,92 |  |  |  |  | 1 317,23 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,40 |
|  | Пр/812-021.1-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % |  | 113% |  | 0,9 |  |  | 101,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,20 |
|  | Пр/774-021.1; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % |  | 77% |  | 0,85 |  |  | 65,45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,22 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 167,76 |  |  |  |  | 1 915,48 |
| 18 | 45-1 |  | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) V=7,32*1,6 |  |  |  |  | т |  | 11,712 |  |  |  |  | 11,712 |  |  |  |  |  |  | 103,92 |  |  |  |  | 1 217,11 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 217,11 |
| 19 | 49-1 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  |  | т |  | 3,2 |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  | 86,01 |  |  |  |  | 275,23 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,23 |
| 20 | 02-15-1-01-0030 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км V=11,712+3,2 |  |  |  |  | т |  | 14,912 |  |  |  |  | 14,912 |  |  |  |  |  |  | 348,79 |  |  |  |  | 5 201,16 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 201,16 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 080,85 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 358,1 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 469,71 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 218,13 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 341,41 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 693,5 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 576,23 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 780,6 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 778,44 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 639,89 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,7627051 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4160211 |
|  |  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 080,85 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 358,1 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 469,71 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 341,41 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 693,5 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 576,23 |
|  |  |  | Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 780,6 |
|  |  |  | Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 778,44 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 639,89 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 639,89 |
|  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  | (150 639,89*22%) = 33 140,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  | 33 140,78 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 780,67 |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.5 контракта.

Письмо Комитета финансов Санкт-Петербурга № 01-02/1250 от 16.04.2013.

Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры".

Прим.: постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1108 "Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров"; постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1110 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости".

В случае, если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации и поставщик (исполнитель, подрядчик) применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации.

Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.5 контракта.

Документ оформляется в случае установки оборудования (основного средства).

Прим.: пп. 64.19, 64.20 Методических указаний по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений (утверждены приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению").

Прим.: пп. 64.19 Методических указаний по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений (утверждены приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению").

Прим.: письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.07.2024 № 02-07-07/69598.

Прим.: письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.07.2024 № 02-07-07/69598, письмо Минфина России от 29.11.2024 N 02-06-06/120312 "Методические рекомендации по применению отдельных унифицированных форм электронных документов, утвержденных приказом N 61н, в рамках реализации электронного документооборота".

а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

См.: ч.12.2, ч. 20.2 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Прим.: Письмо Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2022 № ПИ/105476/22 «О рассмотрении обращения».

См.: ч. 16 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».