ПРОЕКТ КОНТРАКТА

# Контракт № ________

на работы по разработке сметной документации на выполнение работ на дооснащение КСОБ (СПС, СОУЭ, ОС)

(Идентификационный код закупки № _____________________________)

| г. Санкт-Петербург | «__» мая 2026 г. |
| --- | --- |

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Молодежные пространства «ПРОСТО» (далее – СПб ГБУ «ПРОСТО»), в лице директора Моторенко Виктории Игоревны, действующего на основании Распоряжения Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями № 26-ру от 12.03.2025 «О назначении на должность», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_________________, действующий на основании _________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны (далее именуемые – стороны), в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на работы по разработке сметной документации на выполнение работ на дооснащение КСОБ (СПС, СОУЭ, ОС), (далее – работы).

  - Место выполнения работ: 197183, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 10, лит. А, пом., 14-Н.

  - Требования к выполняемым работам определяются Заказчиком в Приложении № 2 к Контракту.

  - Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 71.12.19.100: Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.

- Условия выполнения работ

  - Подрядчик выполняет работы в соответствии с приложениями, являющимися неотъемлемой частью Контракта, а также условиями Контракта, определяющими цену выполняемых работ, сроки их выполнения, и иные обязательства:

- Приложение № 1 – Расчет цены Контракта;

- Приложение № 2 – Описание объекта закупки.

- Взаимодействие Сторон

  - Подрядчик обязан:

    - Принять на себя обязательства, в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные Контрактом, осуществить подготовку сметной документации.

    - Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

    - Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены подрядчиком в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

    - Выполнить работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту) в предусмотренный Контрактом срок.

    - Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

    - Назначить уполномоченного представителя, ответственного за выполнение работ.

    - В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направить такое решение Заказчику.

    - Обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

    - Направлять Заказчику Акт выполненных работ с приложением дополнительных документов, указанных в разделе 5 настоящего Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта по окончании выполнения работ.

    - Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также пропускной режим.

    - В соответствии со ст. 214 «Обязанности работодателя в области охраны труда» ТК РФ, приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)» Подрядчик, как работодатель, при производстве работ на территории, находящейся под контролем Заказчика (другого работодателя), обязан перед началом производства работ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы на данной территории.

    - Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ.

    - Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ либо создают невозможность их завершения в срок.

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать от Заказчика произвести приемку выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

    - Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных Контактом.

    - Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту.

    - Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

    - Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 Контракта.

    - Привлекать к выполнению работ по Контракту субподрядчиков. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками в рамках выполнения соответствующих работ в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта.

  - Заказчик обязан:

    - Осуществлять приемку результатов выполненных работ по Контракту.

    - Оплачивать выполненные по Контракту работы в размерах, установленных Контрактом, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

    - Обеспечить сотрудникам Подрядчика допуск на территорию Заказчика для выполнения работ.

    - При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

    - Провести экспертизу выполненной работы для проверки ее соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

    - Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом.

    - Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода.

    - Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 Контракта, причиненных по вине Подрядчика.

    - Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем выполненной работы, предусмотренный Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

    - До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

- Место и сроки выполнения работ

  - Местом выполнения работ является: 197183, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 10, лит. А, пом. 14-Н.

  - Начало выполнения работ: срок выполнения работ по Контракту исчисляется с даты подписания Контракта.

  - Срок выполнения Работ по Контракту составляет: 3 (три) календарных дня.

- Порядок и срок приёмки выполненных работ

  - По завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ с предоставлением:

- сметной документации в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту);

- акта о приемке выполненных работ;

- счёта на оплату;

- счёт-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС).

Все сопровождающие документы должны быть на русском языке.

  - Для проверки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

    - Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

    - При обнаружении в ходе экспертизы нарушений условий настоящего Контракта (недостатков в выполненных работах) Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком.

Указанный рекламационный акт в день его составления направляется Заказчиком Подрядчику для устранения выявленных нарушений.

    - Приемке подлежат исключительно фактически выполненные Подрядчиком работы.

  - В течение 20 рабочих дней Заказчик на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Контракта, и на основании экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает акт о приёмке выполненных работ;

б) направляет в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием причин такого отказа.

  - В случае получения мотивированного отказа от подписания акта о приёмке выполненных работ Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику акт о приёмке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

  - Подрядчик обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в рекламационном акте.

Устранение Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 8 настоящего Контракта.

  - Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту (этапу) считаются исполненными после подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.

  - После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания акта о приёмке выполненных работ, Подрядчик и Заказчик подписывают акт о приёмке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

  - Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта, либо выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Подрядчиком.

  - Сдача и приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон.

- Цена Контракта и порядок расчетов

  - Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет:

______ рублей _____ копеек, в том числе НДС (____%) ____ руб. (____ руб. ___ коп) (если НДС не облагается, указать основание).

  - Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

  - Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменений предусмотренных Контрактом объема и качества выполненных работ и иных условий Контракта.

  - Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

  - Источник финансирования Контракта - внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, субсидии на выполнение государственного задания, код ОСГУ 226.

  - Авансирование по Контракту не предусмотрено.

  - Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за выполненную работу производятся не позднее срока, установленного частью 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта о приёмке выполненных работ.

  - Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течении трех рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

  - Валюта цены Контракта и расчетов с Подрядчиком - российский рубль.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, и при отсутствии оснований для списания неустойки (штрафа, пени), оплата принятых Заказчиком работ производится Заказчиком за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с разделом 8 Контракта. Сумма неустойки (штрафа, пеней) по Контракту признается собственными доходами Заказчика и отражается на лицевом счете Заказчика в установленном порядке.

- Обеспечение исполнения Контракта

  - Требование не установлено.

- Ответственность сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

  - Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

  - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 9 Правил, и составляет: 1000 рублей;

  - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил, и составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.8, 8.9, настоящего Контракта): 10 процентов цены Контракта (этапа).

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 4 Правил, и составляет 1 процент цены Контракта (этапа), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил, и составляет: 1000 рублей.

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  - За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 7.8 настоящего Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, предусмотренном пунктом 8.10 настоящего Контракта.

  - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - В случае неисполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

  - Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

  - В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

  - При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

- Срок действия Контракта, срок исполнения Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта

  - Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31.12.2026 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в том числе гарантийных обязательств и в части неисполненных обязательств.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика, и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

  - Условия об изменении Контракта:

    - Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

    - Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительным соглашением к Контракту, которое является его неотъемлемой частью.

    - В случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, допускается по соглашению сторон изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренного Контрактом.

  - Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и статьей 95 Закона о контрактной системе.

    - Расторжение Контракта по решению суда.

Стороны должны принять меры по досудебному урегулированию любых споров, разногласий и требований, возникающие в рамках Контракта.

    - Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта:

1) Расторжение Контракта, в случае принятия стороной решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, осуществляется Сторонами в случаях и порядке, предусмотренными статьей 95 Закона о контрактной системе.

2) Сторона должна при осуществлении права на односторонний отказ от исполнения Контракта действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

3) При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

      - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

        - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Подрядчик: перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;

б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

        - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

        - Существенным признается нарушение Контракта одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Контракта, в том числе существенными нарушениями Исполнителем условий Контракта считаются:

1) выполнение работ ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;

2) нарушение Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 3 (три) дня по причинам, не зависящим от Заказчика.

- Гарантии качества

  - Гарантийный срок на выполненные работы составляет ___________ (___________) месяцев с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта выполненных работ.

В случае устранения Подрядчиком недостатков и дефектов гарантийный срок на выполненные по гарантии работы продлевается на период устранения недостатков.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и убытков.

  - Если в течение гарантийного срока выявится, что качество работ не соответствует требованиям технической документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают проектную документацию непригодной для использования, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с указанием разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком в предписании срок.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 2 (двух) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

  - Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

  - В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более трех месяцев каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту без взаимных претензий друг к другу.

- Порядок урегулирования споров

  - Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров.

  - Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

  - Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

  - В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

  - Если претензия содержит требования в денежном выражении, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

  - В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

  - В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

  - При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

- Антикоррупционная оговорка

  - При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы работникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

- Банковское и казначейское сопровождение Контракта

  - Банковское и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

- Права на результаты интеллектуальной деятельности

  - Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации – Санкт-Петербургу, от имени которого выступает Заказчик.

  - Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами акта приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями Контракта.

  - Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

  - Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации.

  - Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации, от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

  - В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

- Иные положения

  - Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

  - В случае реорганизации одной из Сторон как юридического лица, все права и обязательства по Контракту не прекращаются, а переходят к его правопреемнику.

  - При изменении местонахождения, названия, банковских реквизитов, иных реквизитов, указанных в разделе 18 Контракта, а также в случае реорганизации, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 10 (десяти) дней с даты соответствующих изменений.

При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.

  - Направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 18 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

  - Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- Перечень приложений

Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Расчет цены Контракта;

- Приложение № 2 – Описание объекта закупки.

- Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Молодежные пространства «ПРОСТО» Адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 10, лит. А, пом. 14-Н. Тел./факс: info@prostospb.team zakupki@prostospb.team ИНН 7814010385, КПП 781401001, ОГРН 1037832008092, Банковские реквизиты: Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Молодёжные пространства «ПРОСТО», л/с 0121022) Краткое наименование получателя: Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБУ «ПРОСТО», л/с 0121022) Наименование банка: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Расчетный счет 03224643400000007200 Кор. счет 40102810945370000005 | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Молодежные пространства «ПРОСТО» Директор _________________ / В. И. Моторенко/ (подписано КУЭП) | Подрядчик: _________________________/______________/ (подписано КУЭП) |
| --- | --- |

# Приложение № 1

к Контракту № ___ 
от «__» _________ 2026 года

Расчет цены Контракта

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Ставка НДС % | Общая стоимость услуг (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка сметной документации на выполнение работ на дооснащение КСОБ (СПС, СОУЭ, ОС) | усл. ед. | 1 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Молодежные пространства «ПРОСТО» Директор _________________ / В. И. Моторенко/ (подписано КУЭП) | Подрядчик: _________________________/______________/ (подписано КУЭП) |
| --- | --- |

# Приложение № 2

к Контракту № ___ 
от «__» _________ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На работы по разработке сметной документации на выполнение работ на дооснащение КСОБ (СПС, СОУЭ, ОС)

В Техническом задании используются следующие термины, определения и сокращения:

| Комплексные системы обеспечения безопасности (КСОБ) | КСОБ: Совокупность средств инженерно-технической укрепленности, систем и средств охранно-тревожной сигнализации, системы и средства пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом; (Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 26 июня 2009 г. № 431-р «Об утверждении Методических указаний по расчету денежных затрат бюджета Санкт-Петербурга на эксплуатацию комплексных систем обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга») В состав КСОБ входят нижеперечисленные системы: система пожарной сигнализации (СПС); система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); система охранной сигнализации (ОС). система тревожной сигнализации (КТС) |
| --- | --- |
| АС «КСОМБ» | Автоматизированная система «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности», входящая в состав государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно- программный комплекс «Безопасный город». |
| СПб ГКУ «ГМЦ» | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр». В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 №759, Городской мониторинговый центр является оператором государственной информационной системы АПК «Безопасный город». Система призвана интегрировать на единой платформе существующие и новые системы, которые обеспечивают безопасность населения, территории и городской инфраструктуры. |

- Общие сведения

| № п/п | Состав | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Молодежные пространства «ПРОСТО». |
| 2. | Наименование и месторасположение объекта, его площадь, этажность, охранный статус (памятник) | г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 10, литера А, пом. 14-Н (нежилое помещение, цель использования: офис) Площадь: 551.5 кв.м. Этажность – 2 Не является памятником. |
| 3. | Стадия проектирования | Сметная документация |
| 4. | Основание для проектирования: | Потребность дооснащения. |
| 5. | Вид строительства | Новое строительство |
| 6. | Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга, целевая статья - 1750078019 экономическая статья - 226 |
| 7. | Цель строительства | Оснащение объекта средствами комплексной системы обеспечения безопасности |
| 8. | Условия проектирования: | Выполнение работ по разработке сметной документации на выполнение работ на дооснащение КСОБ (СПС, СОУЭ, ОС). |
| 9. | Техническое требования: | Разработка сметной документацию, включая разделы: -система пожарной сигнализации (СПС); -система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); -система охранной сигнализации (ОС); -система тревожной сигнализации (КТС), отвечающие Техническим условиям (Приложение № 1) содержащие особые требования к проектированию. |
| 10. | Срок выполнения работ: | Со дня заключения Контракта в течении 3 (трех) календарных дней. |
| 11. | Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) | 71.12.19.100: Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия |

- Цели и основания для выполнения работ

  - Цель выполнения работ: работы по разработке сметной документации на выполнение работ по дооснащению КСОБ (СПС, СОУЭ, ОС).

  - Основанием для выполнения работ:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга»;

- распоряжение Комитета по информатизации и связи от 12.07.2021 № 137-р «О реализации пункта 6 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2021 № 444».

2.3. Источник финансирования закупки: субсидии государственного задания на 2026 год.

- Требования к функциональным, техническим, качественным
и эксплуатационным характеристикам

3.1. Требования к качеству и безопасности выполнения работ:

3.1.1. При выполнении работ должны быть соблюдены требования международных стандартов, национальных стандартов, технических регламентов, документов по стандартизации и иных руководящих документов в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, связи, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». |
| ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ | Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». |
| ГОСТ 34.201-2020 | Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. |
| ГОСТ Р 50922-2006 | Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Основные термины и определения. |
| ГОСТ Р 53704-2009 | Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования. |
| ГОСТ 31565-2012 | Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. |
| ГОСТ Р 51583-2014 | Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения. |
| ГОСТ Р 56103-2014 | Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Организация и содержание работ по защите от преднамеренных силовых электромагнитных воздействий. Общие положения. |
| ГОСТ Р 51558-2014 | Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| СП 3.13130.2009 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. |
| СП 1.13130.2020 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. |
| СП 6.13130.2021 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. |
| СП 4.13130.2013 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. |
| СП 484.1311500.2020 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. |
| СП 486.1311500.2020 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. |
| ГОСТ Р 59638-2021 | Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность |
| ГОСТ Р 59639-2021 | Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность |
| РД 009-01-96 | Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. |
|  | Иными нормами и правилами. |

3.1.2. Результаты выполняемых работ должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами.

3.2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам выполнения работ:

3.2.1. Качество и технические характеристики выполнения работ должны соответствовать техническим условиям (Приложение 1 к Техническому заданию), строительным нормам и правилам, другим правовым актам, действующим в сфере градостроительства, строительства и проектирования, удовлетворять требованиям действующей нормативно-технической документации.

3.2.2. Работы должны соответствовать следующим требованиям, установленным действующими нормами и правилами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2024 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию»;

- Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 № 46 «О мерах по совершенствованию системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Санкт-Петербурге»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 № 759 «О государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;

- Распоряжение Комитета по информатизации и связи от 22.05.2014 № 60-р «Об утверждении Регламента работы уполномоченного органа, осуществляющего полный цикл закупок в сфере информационных технологий, защиты информации и связи, оснащения комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга»;

- Распоряжение Комитета по информатизации и связи № 137-р от 12.07.2021 «О реализации пункта 6 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2021 № 444»;

- СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

- ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность

- ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ 21.001-2021. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения;

- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ Р 53704-2009	Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- иными нормами и правилами.

3.2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем, заявок), номер телефона.

3.2.4. Пропуск работников Подрядчика на территорию Заказчика осуществляется по спискам, предоставленным Исполнителем в письменном виде Заказчику:

- предоставляются сведения о лицах, выполняющих обязательства, с указанием фамилии, имя, отчества, паспортных данных в течении 1 (одного) рабочего дня, с момента заключения Контракта, на бланке организации Подрядчика, заверенный подписью руководителя и печатью организации Подрядчика.

3.2.5. В случае изменения состава лиц, выполняющих обязательства по Контракту, сведения о таких изменениях предоставляются в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их изменений.

3.2.6. Несвоевременная подача документов для оформления письменной заявки на пропуск граждан не является основанием для неисполнения обязательств в сроки, установленные Контрактом.

3.2.7. Работники Подрядчика, выполняющие работы должны иметь соответствующее их должности, образование и подготовку в объеме требований квалификационных характеристик.

3.2.8. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах за соблюдение норм и правил по технике безопасности, санитарных норм, охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и электробезопасности возлагается на Подрядчика. Подрядчик несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ.

3.3. Подрядчик должен гарантировать не разглашение третьим лицам информацию, ставшей известной при исполнении своих обязательств.

3.4. Все работы выполняются с использованием ресурсов Подрядчика (товары, материалы, изделия, приборы).

3.5. В рамках выполнения работ Подрядчик обязан:

3.5.1. Получить точную информацию о необходимых данных по объекту путем его обследования и оформить акт обследования.

3.5.2. Разработать сметную документацию по строительству КСОБ объекта по следующим разделам инженерных сетей: СПС, СОУЭ, ОС.

3.5.3. В сметной документации должны быть предусмотрены затраты на пуско-наладочные работы по инженерным системам и оборудованию (в том числе сопряжение тревожной сигнализации с пунктом централизованной охраны. В сметных расчетах раздельно определять стоимость технологического оборудования (монтируемого и немонтируемого). Немонтируемое оборудование выделить в отдельный раздел сметы.

3.6. Подрядчик несет ответственность перед надзорными государственными органами за соблюдение правил и порядок выполнения работ.

3.7. Заказчик предоставляет всю имеющуюся документацию, необходимую для выполнения работ, Подрядчику.

3.8. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество разработанной документации. Недостатки, обнаруженные впоследствии при согласовании документации в уполномоченных органах и при использовании результатов выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, Подрядчик по требованию Заказчика, обязан безвозмездно устранить, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

3.9. Вместе с результатом выполненных работ Подрядчик отчуждает Заказчику все исключительные права на результат выполненных работ в полном объеме. Под исключительными правами стороны понимают права на результат интеллектуальной деятельности, указанные в ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.10. Исключительные права на документацию передаются Подрядчиком Заказчику по акту о передаче исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. В случае неподписания указанного акта, в соответствии со статьей 110.2 пункт 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с даты приемки выполненных работ исключительные права принадлежат Заказчику.

3.11. В процессе сдачи-приемки сметной документации Заказчик вправе выставить мотивированный отказ в приемке результатов выполненных Заказчиком работ по разработке сметной документации в целом или частично по следующим причинам:

- несоответствие разделов сметной документации разделам, указанным в технических условия (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Техническом задании;

- некачественно выполненная сметная документация;

- имеющиеся в сметной документации отступления от строительных норм и правил, технических условий;

- выявление таких недостатков, которые исключают возможность применения разработанной сметной документации на данном объекте, либо грозят при реализации проекта причинением вреда жизни и/или здоровью граждан и не могут быть устранены Исполнителем.

- Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему 
предоставления гарантий их качества

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, составляющего не менее 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

4.2. Действие гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

- Требования энергетической эффективности работ

5.1. Требования не установлены.

- Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью

6.1. Приложение № 1 «Технические условия».

| Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Молодежные пространство «ПРОСТО» _________________/________________ | Подрядчик: __________________/______________ |
| --- | --- |

Приложение №1 к Техническому заданию

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности

объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Молодежные пространства «ПРОСТО», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 10, лит. А, пом. 14-Н.

Система пожарной сигнализации (СПС)

Основание для оснащения: Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

| Количество экземпляров сметной документации | 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде: сметная документация, составленная в соответствии с нормативными документами по сметному ценообразованию, внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта |
| --- | --- |
| 1.Объёмные и технические требования к сметной документации: |  |
| 1.1. Объёмные требования | Разработать сметную документацию, включая разделы: 1. Пожарная сигнализация. 2. Электротехнические сооружения. 3. Система передачи извещений. 4. Приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования). 5. Сметная документация. |
| 1.2. Технические требования: |  |
| 1.3. Пожарная сигнализация | 1. В качестве оборудования СПС должна быть использована система, отвечающая следующим требованиям: 1.1. Адресно-аналоговая система. 1.2. Система пожарной сигнализации должна иметь возможность интегрирования с другими инженерными системами: - система оповещения и управления эвакуацией; - система контроля и управления доступом; - система вентиляции; - система кондиционирования; 1.3. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте управления. Должна быть предусмотрена возможность отображения состояния систем в реальном времени на персональном компьютере с возможностью просмотра на поэтажных планах состояния отдельных разделов СПС (с использованием специального программного обеспечения). 1.4. Все пульты управления, приёмно-контрольные приборы, и исполнительные устройства должны быть объединены в общий внутренний протокол для обмена информацией о состоянии СПС и передачи команд управления, а также для передачи информационных сигналов в автоматизированную систему «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город»), в соответствии со Специальными техническими требованиями к объектовым подсистемам комплексных систем обеспечения безопасности на информационное взаимодействие и подключение к АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город». 1.5. Должны быть обеспечены приём/передача информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город». Должна быть предусмотрена возможность организации нескольких удаленных рабочих мест оператора или администратора системы. 1.6. В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 предусмотреть передачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия сотрудников объекта или организации, транслирующей сигналы. 1.7. Возможность написания сценариев управления, позволяющих выдавать одну или комплекс команд приёмно-контрольным приборам, исполнительным устройствам, а также программному обеспечению системы как по событию в системе или временному расписанию, так и по команде оператора. 1.8. Возможность применения в рамках одной конкретной системы пороговых, адресных и адресно-аналоговых извещателей. 1.9. Измерение запыленности, задымлённости и температуры, графическое отображение статистики на пульте управления или на персональном компьютере. 2. Типы применяемых извещателей и организация шлейфов СПС: - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый; - извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый; - извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные; - извещатель пожарный дымовой линейный и т.д. # Выбор конкретного типа извещателя для каждого помещения и способы организации шлейфов и разделов СПС определяются: - «СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 31.07.2020 № 582); - «СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 20.07.2020 № 539). 3. Кабельные соединения. Кабельные соединения (шлейфы сигнализации, питания, управления и пр.) СПС выполнить с использованием кабельных изделий не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, национальных стандартов, а также технических норм и правил, действующих на территории РФ. |
| 1.4. Электротехнические сооружения | 1. Документацией предусмотреть подключение системы СПС к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В, в том числе: 1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования СПС, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании. 1.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. 2. По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники автоматической установки пожарной сигнализации должны быть отнесены к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, утверждённым приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204. 3. Электропитание системы СПС должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей. 4. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания СПС аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприёмников в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. 5. Подключение запроектировать в соответствии с требованиями «СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). |
| 1.5. Сметная документация | Сметная документация должна быть выполнена в соответствии со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов, действующих на дату заключения контракта. |
| 1.6. Дополнительные нормативные требования | 1. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами: - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утверждён и введён в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст); - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - «СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 31.07.2020 № 582); - «СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 20.07.2020 № 539); - «СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200); - Правилами устройства электроустановок (утверждены и введены приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204); - иными нормами и правилами. 2. Дополнительные требования: 2.1. К техническому заданию необходимо приложить расчёт стоимости на проектирование. 2.2. Техническое задание должно составляться в соответствии с действующими нормативно – правовыми документами и требованиями, указанными в данных технических условиях. 2.3. Предусмотреть использование в приоритетном порядке оборудования отечественных производителей. |
| 2. Исходные данные: |  |
| 2.1. Предоставляемые заказчиком | Архитектурно-строительные чертежи, содержащие разрезы, экспликации помещений с указанием пожарной опасности |

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

Основание для оснащения: Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

| Количество экземпляров сметной документации | 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде: сметная документация, составленная в соответствии с нормативными документами по сметному ценообразованию, внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта |
| --- | --- |
| 1.Объёмные и технические требования к сметной документации: |  |
| 1.1. Объёмные требования | Разработать сметную документацию, включая разделы: 1. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 2. Электротехнические сооружения; 3. Приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования); 4. Сметная документация. |
| 1.2. Технические требования: |  |
| 1.3. Система оповещения и управления эвакуацией. | 1. В качестве оборудования СОУЭ должна быть использована система, отвечающая следующим требованиям к системе: 1.1. Своевременная передачи звуковой и световой информации о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуациях. 1.2. Система оповещения должна включаться автоматически от управляющих сигналов автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения. Сигналы ГО имеют приоритет над сигналами объектовых пультов управления. Сигнал «ПОЖАР» имеет высший приоритет. 1.3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна иметь возможность интегрирования с системой автоматической пожарной сигнализации. 1.4. Пульт управления должен полностью отображать состояние всех элементов системы (исправности и неисправности линий звукового и светового оповещения, наличие связи с этажными устройствами и пр.). 1.5. Система должна позволять осуществлять трансляцию сообщений позонно (в соответствии с разработанным планом эвакуации). 1.6. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности. 1.7. Конкретные характеристики системы должны соответствовать типу СОУЭ объекта, определённому в соответствии с классификацией, указанной в «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173) (таблица 1). Тип СОУЭ для защищаемого объекта должен определяться по таблице 2 вышеуказанного свода правил. 2. Кабельные соединения. Кабельные соединения (линии связи, питания, управления и пр.) СОУЭ выполнить с использованием кабельных изделий не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, национальных стандартов, а также технических норм и правил, действующих на территории РФ. 3. Размещение оборудования. Центральный пульт управления СОУЭ должен размещаться на посту охраны. |
| 1.4. Электротехнические сооружения | 1. Документацией предусмотреть подключение СОУЭ к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В: 1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования СОУЭ, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании. 1.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. 2. По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть отнесены к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, утверждённым приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204. |
| 1.5. Сметная документация | Сметная документация должна быть выполнена в соответствии со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов, действующих на дату заключения контракта. |
| 1.6. Дополнительные требования | 1. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами: - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утверждён и введён в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст); - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173); - «СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200); - Правилами устройства электроустановок (утверждены и введены приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204); - иными нормами и правилами. 2. Дополнительные требования: 2.1. К техническому заданию необходимо приложить расчёт стоимости на проектирование. |
| - Исходные данные: |  |
| 2.1. Предоставляемые заказчиком | Архитектурно-строительные чертежи, содержащие разрезы, экспликации помещений с указанием пожарной опасности |

Охранно-тревожная сигнализация (ОС, КТС)

Основание для оснащения: Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

| Количество экземпляров сметной документации | 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде: сметная документация, составленная в соответствии с нормативными документами по сметному ценообразованию, внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта |
| --- | --- |
| 1. Технические требования: |  |
| 1.1. Объёмные требования: | Разработать сметную документацию, включая разделы: 1. Охранная сигнализация; 2. Электротехнические сооружения; 3. Система передачи извещений. 4. Приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования). 5. Сметная документация. |
| 1.2. Охранная сигнализация. | 1. Общие требования к системе ОС, КТС: 1.1. Адресно-аналоговая система. 1.2. Системы охранной сигнализации должны: - обнаруживать действия нарушителя и выдавать извещение о несанкционированном проникновении; - выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации; - сохранять исправное состояние при воздействии факторов окружающей среды; - восстанавливать работоспособное состояние после воздействия факторов окружающей среды; - быть устойчивыми к установленным в стандартах на системы конкретного вида повреждениям какой-либо своей части и не вызывать других повреждений в системе или не приводить к косвенной опасности вне её; - сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания; - не должны выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания с основного на резервный и обратно; - быть защищены от несанкционированного доступа к их управлению. 1.3. Система охранной сигнализации в случае необходимости должна иметь возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности: - система контроля и управления доступом; - автоматическая установка пожарной сигнализации; - система видеонаблюдения. 1.4. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте управления и блоке выносных индикаторов. При необходимости может быть предусмотрена возможность отображения состояния ОС в реальном времени на персональном компьютере (с использованием специального программного обеспечения). 2. Программное обеспечение должно иметь следующие возможности и характеристики: - возможность подключения на рабочее место всех типов систем передачи извещений, в том числе с ручной и автоматизированной тактикой взятия-снятия объектов под охрану и использующие все задействованные каналы связи; - возможность ведения текстовой, графической и оперативной баз данных; - возможность объединения рабочих мест в локальную вычислительную сеть; - возможность организации средств объективного контроля за работой оперативного персонала пункта централизованной охраны; - эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных; - все пульты управления, приёмно-контрольные приборы, и исполнительные устройства должны быть объединены в общий внутренний защищенный протокол для обмена информацией о состоянии ОС и передачи команд управления, а также для передачи информационных сигналов в автоматизированную систему «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город»), в соответствии со Специальными техническими требованиями к объектовым подсистемам комплексных систем обеспечения безопасности на информационное взаимодействие и подключение к далее – АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город». 3. Средства обнаружения проникновения (охранные извещатели) должны обнаруживать несанкционированное проникновение и/или действия нарушителя с целью проникновения в зону обнаружения. При обнаружении извещатель должен выдавать тревожный сигнал по проводному или беспроводному каналу связи. Охранные извещатели должны иметь следующие функциональные характеристики: - вид зоны обнаружения (точечная, линейная, поверхностная, объёмная, комбинированная); - размеры зоны обнаружения; - чувствительность; - помехоустойчивость; - вероятность обнаружения. Охранные извещатели должны иметь защиту от несанкционированных действий. Типы используемых извещателей: - извещатель охранный объёмный - служит для обнаружения движения в защищаемом помещении; - извещатель охранный оптико-электронный поверхностный - предназначен для регистрации проникновения через дверные и оконные проёмы, коридоры, лестницы, помещения; - извещатель охранный вибрационный поверхностный предназначен для обнаружения попытки преднамеренного разрушения (взлома) бетонных стен, перекрытий и кирпичных стен; - извещатель охранный магнитоконтактный предназначен для охраны оконных и дверных проёмов; - извещатель охранный звуковой (датчик разбития стекла) – предназначен для обнаружения разрушения стёкол. 4. Организация шлейфов ОС: 4.1. Все помещения первого этажа с оконными проёмами и помещения второго этажа с оконными проёмами, в которые возможно проникновение снаружи с ближайших построек (пристройки и пр.) должны быть защищены извещателями охранными объёмными, извещателями магнитоконтактными и датчиками разбития стекла. Объёмными и поверхностными извещателями оборудуются все коридоры, лестничные клетки и рекреационные помещения 4.2. Особые помещения (кассы, помещения, предназначенные для хранения ценностей и т.п.) должны быть защищены двумя рубежами охраны. Первый рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных магнитоконтактных и извещателей охранных вибрационных поверхностных. Второй рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных объёмных и извещателей охранных оптико-электронных поверхностных. 4.3. Магнитоконтактными извещателями оборудуются все основные запасные и эвакуационные выходы. Входы вентиляционные и другие технические помещения, где уставлены средства и системы жизнеобеспечения здания. При этом должно обеспечиваться также блокирование средствами охранной сигнализации выходов вентиляционных коробов и решёток, выходящих за пределы периметра объекта. 5. Кабельные соединения. Шлейфы охранной сигнализации прокладывать в гофрированных трубах при прокладке за подвесным потолком. Остальные трассы прокладывать в кабельных-каналах по стенам. В случае прокладки шлейфов охранной сигнализации вне зон охранной сигнализации прокладка кабелей должна осуществляться в кабельных канализациях или в металлических трубах. Кабельные соединения (шлейфы сигнализации, питания, управления и пр.) ОТС выполнить с использованием кабельных изделий не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, национальных стандартов, а также технических норм и правил, действующих на территории РФ. |
| 1.3. Электротехнические сооружения | 1. Документацией предусмотреть подключение системы ОС к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В: 1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования ОС, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании. 1.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. 2. По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники автоматической установки охранной сигнализации должны быть отнесены к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, утверждённым приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204. 3. Электропитание технических средств противокриминальной защиты должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей. 4. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания ОС аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприёмников в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 ч. работы системы в тревожном режиме. |
| 1.4. Система защиты | Предусмотреть систему защиты информации, передачи извещений и каналов управления. |
| 1.5. Сметная документация | Сметная документация должна быть выполнена в соответствии со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов, действующих на дату заключения контракта. |
| 1.6. Дополнительные требования | 1. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами: - Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утверждён и введён в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст); - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - «РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» (утверждены МВД РФ 06.11.2002); - Правилами устройства электроустановок, утверждёнными приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204; - иными нормами и правилами. 2. Дополнительные требования: 2.1. К техническому заданию необходимо приложить расчёт стоимости на проектирование. |
| 2. Исходные данные: |  |
| 2.1. Предоставляемые заказчиком | Архитектурно-строительные чертежи, содержащие разрезы, экспликации помещений. |

| Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Молодежные пространства «ПРОСТО» Директор _________________ / В. И. Моторенко/ (подписано КУЭП) | Подрядчик: _________________________/______________/ (подписано КУЭП) |
| --- | --- |