КОНТРАКТ № _____________

на выполнение работ по замене вводной группы в щите ГРЩ помещений СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Корнеева, д. 6

Идентификационный код закупки – ______________________________________________

г. Санкт-Петербург 				                                «___» ____________ 2026 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ястребовой Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по замене вводной группы в щите ГРЩ помещений СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Корнеева, д. 6 (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

  - Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями Контракта, определяющими стоимость работ, сроки их выполнения и другие требования.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.	Цена Контракта составляет _____,___ (__________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС __________ рублей (данное положение заполняется в Контракте в случае, когда Подрядчик является плательщиком НДС)1

Цена Контракта составляет ______,___ (________________ рублей ______копеек), НДС не облагается (данное положение заполняется в Контракте, в случае, когда Подрядчик не является плательщиком НДС).

Коэффициент перерасчета составляет ___________.

Источник финансирования: внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Собственные доходы.

Ценой Контракта учтены все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на перевозку, доставку, погрузку-разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхование и других обязательных платежей.

2.2.	Цена Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.	Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится по факту выполненных работ, на основании счета, счета – фактуры (при наличии), акта приемки законченных ремонтно-строительных работ, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанных Сторонами, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченных ремонтно-строительных работ, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

2.4.	Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика.

2.5.	В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Подрядчику суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктами 7.12., 6.12. Контракта.

2.6.	В случае выявления  несоответствия  сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в актах сдачи-приемки работ фактически выполненным работам и их стоимости, определенной Контрактом, Заказчик не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от  технической (сметной) документации, строительных норм, требований и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.

2.7.	Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.8.	В случае использования Подрядчиком на объекте Заказчика в период выполнения работ ресурсов Заказчика, Подрядчик возмещает затраты за пользование данными ресурсами.

2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. СРОКИ КОНТРАКТА

3.1.	Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует  до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2026, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения обязательств Сторонами.

3.2.	Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ по Контракту: с даты подписания Сторонами акта приема-передачи объекта для выполнения работ. Заказчик обязан передать Подрядчику объект для выполнения работ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Контракта.

Окончание выполнения работ: в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи объекта для выполнения работ.

Режим работы на Объекте, установленный Заказчиком, ежедневно со вторника по субботу, кроме воскресенья, понедельника и официальных праздничных дней, с 11:00 часов до 19:00 часов.

3.3. Цикл работ по Контракту включает следующие стадии:

- прием-передача объекта для выполнения работ, в сроки, установленные п.3.2 Контракта;

- выполнение ремонтных работ по Контракту;

- сдача-приемка законченных ремонтных работ и исполнительной документации в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» в порядке, предусмотренными пунктами 6.7-6.8 Контракта;

- передача объекта с завершенными ремонтными работами и исполнительной документации Заказчику в порядке, предусмотренном п. 6.9 Контракта.

В срок выполнения работ, предусмотренный п. 3.2 Контракта, входит выполнение Подрядчиком всех стадий цикла работ, предусмотренных п. 3.3 Контракта.

3.4. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств и от ответственности за их нарушения.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

- 4.1.	Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество и безопасность  работ, являющихся предметом Контракта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 4.2.	Качество и безопасность выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами, в том числе:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-	Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования;

-	СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

-	СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

-	СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»;

-	ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

-	ГОСТ  12.1.030-81 (1996) ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- 4.3.	При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, и оборудования; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

- Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- 4.4.	Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

4.5.	Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по Контракту, в течение 36 календарных месяцев, с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

- 4.6.	Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

- 4.7.	Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня направления Заказчиком письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

4.8. Гарантии качества распространяются на все элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

4.9.	При исполнении Контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Права и обязанности Заказчика:

    - Проинформировать Подрядчика в течение одного рабочего дня о регистрации Контракта в реестре контрактов.

    - Передать в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» в течение трех рабочих дней копию Контракта.

    - Передать Подрядчику по акту подготовленный к выполнению работ объект  в  сроки, указанные в пункте 3.2. Контракта.

Акт передачи объекта для выполнения работ оформляется с участием СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района».

    - Передать Подрядчику разработанную, согласованную и утвержденную в установленном порядке техническую документацию по акту.

    - Сформировать и направить Подрядчику акт приемки товаров, работ, услуг  (ф. 0510452).

    - Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием их оговоренной Контрактом цене, а так же качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Заказчик в соответствии с ст. 749 Гражданского кодекса РФ поручает осуществление от его имени технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ представителю СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга».

    - При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. Выявленные отступления от условий Контракта фиксируются актом.

    - Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

    - По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку результатов работ на соответствие количеству, качеству и объему требуемых по Контракту.

5.1.10.	Оплатить Подрядчику результат работ, предусмотренных разделом 1 Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

5.1.11.	Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.12.	Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.

5.1.13.	Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.1.14.	Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.

5.2. Права и обязанности Подрядчика:

5.2.1.	Выполнить работы надлежащим образом, в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, Контрактом и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных Контрактом.

Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не согласованные с Заказчиком в письменном виде, Заказчиком не оплачиваются.

5.2.2.	Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.

5.2.3.	Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные Контрактом.

5.2.4.	Подписать акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), направленный Заказчиком, в течение 3-х рабочих дней с даты направления акта Заказчиком.

5.2.5.	Ответственный за контроль и ход исполнения обязательств по Контракту со стороны Подрядчика: __________________________________________________________,                            тел.: __________________________________, e-mail: _______________________________.

5.2.6.	Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.2.7.	Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации. Заказчик имеет право потребовать иные документы в рамках Контракта.

5.2.8.	Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района                   Санкт-Петербурга», в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

5.2.9.	Не передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.2.10.	При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.

5.2.11.	Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приёмке и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.2.12.	Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм противопожарной безопасности и охраны окружающей среды.

5.2.13.	Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

5.2.14.	Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

5.2.15.	Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки. До подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) вывезти за пределы площадки материалы, оборудование, иное имущество, строительный мусор, а также предоставить Заказчику копию приемосдаточного акта по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 № 980 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения».

5.2.16.	Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая  Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Выполнять трёхстадийную фотофиксацию до начала, во время и после окончания работ.

5.2.17.	Направить Заказчику уведомление о завершении работ. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику и представителю СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» по акту приемки законченных ремонтно-строительных работ, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

5.2.18.	Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.19.	Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

5.2.20.	Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2.21.	Подрядчик вправе требовать подписания  документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

5.2.22.	Подрядчик вправе требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1.	Заказчик поручает СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» осуществлять технический контроль и надзор за ходом выполнения работ, путем  заключения договора об оказании услуг технического надзора. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг в соответствии с условиями договора об оказании услуг технического надзора.

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей.

6.2.	Представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» совместно с представителем Подрядчика оформляют акт приемки законченных ремонтно-строительных работ, осуществляют технический надзор за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования сметной документации Заказчика.

6.3.	Представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» осуществляют контроль, проверку соответствия объема, срока и качества выполнения работ требованиям установленным в Контракте.

6.4.	Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» в рамках договора имеет право с составлением соответствующего акта:

- в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, соответствие выполняемых работ требований нормативных документов в области строительства и ремонта; выполнения объемов работ согласно сметной документации; качества строительно-монтажных и ремонтных работ согласно строительным нормам и правилам, сводам правил, а также качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ и поэтапной приёмки скрытых элементов;

- приостанавливать выполнение ремонтных работ, если они выполняются с нарушениями требований СНиП, ГОСТ, а также в случае применения недоброкачественных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ, предписание технического надзора, акта технического состояния;

- не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от СНиП, ГОСТ и действующих нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

6.5.	Проверка выполненных Подрядчиком работ, в части соответствия их условиям Контракта, осуществляется Заказчиком путем проведения экспертизы.

Для проведения экспертизы соответствия качества выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик имеет право создать комиссию, привлечь эксперта, экспертную организацию.

В случае привлечения Заказчиком эксперта, экспертной организации для проведения экспертизы соответствия выполненных работ условиям Контракта, и если при этом будут выявлены некачественно выполненные обязательства по Контракту, Подрядчиком возмещаются все расходы за проведенную экспертизу на основании письменной претензии (уведомления) Заказчика в установленные им сроки

6.6.	При обнаружении Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга»  в ходе приемки работ по Контракту в целом недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения Подрядчиком.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков  не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных  Контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.

6.7.	По завершении работ, Подрядчик передает представителю СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» исполнительную документацию и предъявляет объект с выполненными работами.

## Приемке подлежат исключительно фактически выполненные Подрядчиком надлежащего качества работы.

6.8. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в течение 4 рабочих дней со дня получения исполнительной документации проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, акт приемки законченных ремонтно-строительных работ, и передает Подрядчику.

6.9. Подрядчик после выполнения условий пунктов 6.7 и 6.8 Контракта передает Заказчику объект с завершенными ремонтными работами с документами:

акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), завизированный СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»;

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

акт приемки законченных ремонтно-строительных работ, подписанный СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района».

пакет исполнительной документации (общий журнал работ, другие специальные журналы, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на примененные материалы и оборудование (при наличии));

Срок проведения Заказчиком проверки выполненных работ и исполнительных документов составляет 5 (пять) рабочих дней с даты предъявления их Подрядчиком Заказчику.

6.10. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.

6.11. В случае выявления СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» несоответствия сведений об объемах, содержании им стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с Контрактом, СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком соответствующих изменений.

6.12. По завершению приемки сторонами выполненных ремонтных работ, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, направляет Подрядчику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

6.13. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.14. Подрядчик обязан обеспечить выполнение всех стадий цикла работ, предусмотренных п.3.3 Контракта.

Сдача-приемка отдельных частично произведённых Подрядчиком работ и соответственно частичная оплата, Контрактом не предусмотрены и не допускается.

Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ, который должен полностью соответствовать условиям Контракта, требованиям нормативно – правовых актов в области ремонтно-строительных работ и требованиям Заказчика.

Результат работ, не пригодный для использования по назначению, т.е. не имеющий для Заказчика потребительской ценности, не является качественным и не подлежит оплате.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с п.п. а) пункта 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017                № 1042, и составляет 10% цены Контракта.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик выплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

  - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

  - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,  предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 1 000 рублей.

  - Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об уплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ, вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении выполнения работ.

  - Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

  - Указанные в разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в полной мере сверх неустойки.

- ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. В случае расторжения 	Контракта, возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически оказанных услуг, осуществляется в соответствии 
с требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Контракта.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ и статьи 450.1 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий Контракта:

-	Подрядчик, после получения 2-х письменных уведомлений Заказчика, направленных Заказчиком по электронной почте и/или нарочным, не принял объект по акту для выполнения работ;

-	Подрядчик в течение 5 дней после передачи по акту объекта в работу не приступил к выполнению работ;

-	Подрядчик не приступил к исполнению Контракта в установленные сроки, включая исполнение условий, указанных в пункте 3.2. Контракта, либо в случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ более чем на 5 дней;

- Подрядчик не выполнил все стадии цикла работ, предусмотренные п.3.3 Контракта;

-	если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми.

8.3.	Заказчик, принявший решение отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.4.	В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с существенными нарушениями условий Контракта, а также в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков.

8.5. В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ, при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны  вправе изменить размер и (или) срок оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1.	Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2.	В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2.	При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, что бы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным 
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

## не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.	Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12.2.	Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.

12.3.	По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. При наличии у Сторон технических средств и возможности принимать и обрабатывать электронные формы документов по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота аккредитованного ФНС РФ оператора ООО «Компания «Тензор» с использованием веб-решения СБиС (http://sbis.ru/edo) (далее – СЭД СБиС), обмен юридически значимыми документами, адресованными Сторонам по Контракту, в том числе актов выполненных работ, УПД, счета, счет-фактуры может осуществляться в электронном виде с использованием СЭД СБиС. Обмен документами в электронном виде осуществляется с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. О начале использования СЭД СБиС Cтороны уведомляют друг друга письменно.

12.5. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон, либо с использованием почтовой связи, по адресам, указанным в разделе 14 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Контракта.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки или почтовой связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае отправления требований, сообщений или уведомлений посредством электронной почты, они считаются полученными Стороной в день их отправки. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1.	Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.

14. АДРЕСА, ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Кировского района» Юридический адрес: 198255, г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 31, лит. А Телефон: 752-18-49 е-mail: kircbs@mail.ru ИНН 7805041690 КПП 780501001 БИК 014030106 Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУК «ЦБС Кировского района»), л/с 0521022 р/сч. 03224643400000007200 к/сч. 40102810945370000005 Банк ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Директор ______________________ Е.Ю. Ястребова Эл. подпись | Подрядчик: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________ ____________________ _____________ Эл. подпись |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Контракту

№ ___________ от «___» ____________ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение работ по замене вводной группы в щите ГРЩ помещений СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Корнеева, д. 6

Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету электронного аукциона: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам выполняемых работ.

1.1. Требования к техническим характеристикам установлены и предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации (СНиП, ГОСТ и пр.) и других руководящих документов в том числе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

1.2. Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту) и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Подрядчик обязан содержать зону производства работ и прилегающие участки свободными от строительного мусора, возникающего в результате выполнения работ и обеспечивать общий порядок в зоне производства работ. Мусор необходимо вывозить своевременно. Складирование мусора запрещено.

1.4. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта вплоть до подписания документов, подтверждающих приемку результатов работ.

1.5. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и от обязательных для сторон строительных норм и правил, за снижение и потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части после проведенного ремонта, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей объекта ремонта.

1.6. Подрядчик доставляет на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

1.7. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

1.8. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения, в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком.

1.9.	Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика об освидетельствовании скрытых работ, о чем после соответствующего осмотра техническим надзором с представителем Подрядчика составляется Акт установленного образца. Запрещается производство последующих работ, если им предшествуют скрытые работы, без освидетельствования и оформления Акта скрытых работ.

За 48 часов до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно, в том числе при помощи электронной почты, информирует Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.

1.10. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

1.11. Требования к техническим характеристикам товара, использованного для выполнения работ по Контракту, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

1.11.1. Допускается использование только новых, не бывших в употреблении материалов, в т.ч. деталей, конструкций и оборудования.

1.11.2. Требования к доставке товара (материалы, в т.ч. детали, конструкции, оборудование), поставляемого Подрядчиком на Объект для использования при выполнении работ по Контракту: погрузо-разгрузочные работы, доставка до места использования осуществляется силами и за счет Подрядчика.

1.11.3. Все материалы, в т.ч. детали, конструкции и оборудование, применяемые Подрядчиком при выполнении работ по Контракту, должны быть сертифицированы согласно законодательству РФ и иметь санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям законодательства РФ к энергоэффективности.

1.11.4. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику все необходимые сертификаты, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, копии платежных поручений на поставленный товар.

2. Требования к качеству  и безопасности работ.

2.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество и безопасность работ, являющихся предметом Контракта, в соответствии со строительными нормами и правилами.

Используемые и поставляемые при производстве работ материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых и поставляемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования).

2.2. Качество и безопасность выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами, в том числе:

ГОСТ 12.1.030-81CCБТ « Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

2.3. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

2.4. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»,

- Федеральный закон от 21.12.1994 N69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

2.5. Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности и в соответствии с требованиями норм и правил безопасности труда. Привлекать к выполнению работ, указанных в контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

2.6. Всю ответственность по охране труда и технике безопасности несет подрядная организация.

2.7. До начала производства работ по Контракту Подрядчик обязан представить официальным письмом список лиц привлекаемых для выполнения работ на Объекте, представить приказы о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность и технику безопасности при производстве всех видов работ, включая сварочные.

2.8. При производстве работ по демонтажу Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных конструкций и имущества Заказчика. Демонтаж производить максимально щадящими методами, с отсутствием избыточной вибрации. В случае повреждения соседних конструкций при производстве работ немедленно докладывать представителю технического надзора и официальному представителю Заказчика. В случае нанесение ущерба при производстве работ  по вине Подрядчика, воссоздание  производится Подрядчиком своими силами и за свой счет.

2.9. В течение всего срока производства работ  Подрядчик несет полную ответственность за защищенность  помещений от протечек и повреждений, в местах непосредственного производства работ. В случае возникновения ущерба по вине подрядной организации, она обязана за свой счет устранить все последствия.

2.10. Работы, являющиеся предметом Контракта, должны соответствовать следующим требованиям законодательства Российской Федерации или установлены следующими актами законодательства Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, со всеми изменениями и дополнениями;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»;

- ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности».

-   ГОСТ  12.1.030-81 (1996) ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

2.11. Все работы по Контракту также должны производиться в соответствии с требованиями НПБ и МПБ, Федерального закона от 22.07.2008 г. № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.12. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Объекта.

2.13. Подрядчик обязан в течение двух рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику:

- для оформления допусков на Объект - заверенный подписью руководителя Подрядчика и круглой печатью Подрядчика (при ее наличии) полный список ИТР и рабочих, задействованных при реализации Контракта, с паспортными данными и приказ о назначении ответственного лица от организации Подрядчика.

За непредставление или не своевременное представление Подрядчиком Заказчику названных документов Контрактом предусмотрена материальная ответственность Подрядчика перед Заказчиком.

2.14. Режим работы на Объекте, установленный Заказчиком, ежедневно со вторника по субботу,  кроме воскресенья, понедельника и официальных праздничных дней, с 11:00 часов до 19:00 часов.

2.15. При выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан обеспечивать выполнение работ товарами (материалами, деталями, конструкциями и оборудованием), соответствующими Требованиям к качеству, техническим характеристикам товара, требованиям к его безопасности, требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требованиям к размерам, упаковке, отгрузке товара и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, установленным в Техническом задании.

2.16. Работы по Контракту не могут выполняться Подрядчиком без осуществления входного контроля используемых материалов, в т.ч. деталей, конструкций и оборудования, а также без операционного контроля, за выполнением каждого вида работ по Контракту.

2.17. Подрядчик должен обеспечить Заказчику и полномочным представителям СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Кировского района"  возможность контроля, за осуществлением входного и операционного контроля  качества работ по Контракту на протяжении всего срока их выполнения (при соблюдении установленного Заказчиком режима работ по Контракту).

2.18. К исполнению работ по Контракту Подрядчиком должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд, а также прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»), в том числе:

ответственные лица по электрохозяйству 4-5 групп допуска в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 г. № 903н).

2.19. Привлечение Подрядчиком рабочих и специалистов для выполнения работ по Контракту должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями трудового и миграционного законодательства РФ.

2.20. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства РФ.

2.21. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ по Контракту с должным уровнем качества, предусмотренным требованиями Заказчика к качеству работ по Контракту.

2.22. Подрядчик должен учитывать, что цена Контракта включает выполнение Подрядчиком полного комплекса работ, предусмотренного Техническим заданием и Локальным сметным расчетом. Цена Контракта включает стоимость всех требуемых по Локальной Смете материалов, в т.ч. деталей, конструкций и оборудования, необходимых для выполнения полного комплекса работ по Контракту, стоимость их упаковки обеспечивающей сохранность товаров такого вида, а также обязательства Подрядчика по доставке и разгрузке материалов, деталей, конструкций и оборудования на Объект.

2.23. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика на время выполнения работ по Контракту.

2.24. Подрядчик за свой счет обеспечивает местами для отдыха и другими своих работников при выполнении работ на территории Заказчика

| Заказчик: Директор ______________________ Е.Ю. Ястребова Эл. подпись | Подрядчик: ____________________ ____________________ _____________ Эл. подпись |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Контракту

№ ___________ от «___» ____________ 2026 года

Локальный сметный расчет

(публикуется отдельным файлом)