ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ____НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ВХОДНОЙ ГРУППЫ, СПБ ГБУЗ «БСМЭ» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПР., 10

| г. Санкт-Петербург | «_____» ________ 20___г. |
| --- | --- |

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании  ________ с одной стороны, и _____________, в лице___________, действующего на основании ______________(Устава или Доверенности), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Идентификационный код закупки: 262780601686678060100100540000000244.

- Предмет КОНТРАКТА

1.1. Предметом Контракта является выполнение ремонтных работ входной группы, СПб ГБУЗ «БСМЭ» по адресу: Санкт-Петербург, Екатерининский пр., 10 (далее – объект, работы).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Расчёте цены контракта (Приложение № 1 к Контракту), Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту) и Техническом задании (Приложение № 3 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта и определяющими объём и содержание работ, а также условиями Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.

1.3. Место и сроки выполнения работ указаны: в Техническом задании (Приложение № 3 к Контракту).

1.4. Контракт заключается на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе, по средствам автоматизированной информационной системы «Государственные закупки» «Электронный магазин» Санкт-Петербурга.

Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет __________ рубл__ ___ копе__ (_________ рубл__ __ копе__), НДС не облагается на основании ________Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Расчёта цены контракта (Приложение № 1 к Контракту).

2.1.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет внебюджетных средств, средств бюджетных учреждений: «доходы от иной приносящей доход деятельности», код ОСГУ 225, код вида расходов 244, код запроса «р».

2.2. Авансирование не предусмотрено.

2.3. Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 7 Контракта.

2.5. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по Контракту в полном объеме, надлежащего качества, в том числе: стоимости материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, транспортные расходы по их доставке, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, стоимость страхования и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта.

2.6. Оплата производится за фактически выполненные работы после подписания Подрядчиком и Заказчиком акта о приеме выполненных работ (КС-2) (далее – документ о приемке, КС-2), с учетом рассчитанного коэффициента снижения, счета и счета-фактуры (при УСН не требуется).

Коэффициент снижения является соотношением стоимости работ, указанной в ценовом предложении Подрядчика (по оферте) (к сводному сметному расчету стоимости строительства № ССРСС-1) (Приложение № 2 к Контракту).

К= ___/____=__________ (указать размер).

2.6.1. Оплата осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика, указанный в разделе 12 Контракта в безналичной форме.

2.7. В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в однодневный срок письменно уведомить Заказчика, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по ненадлежащим банковским реквизитам Подрядчика, несет Подрядчик. Датой письменного уведомления об изменении банковских реквизитов Подрядчика считается день его получения Заказчиком. Данное уведомление является неотъемлемой частью Контракта.

2.8. Объемы работ, выполненных Подрядчиком с отклонениями от Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту), от требований строительных норм и правил или других нормативных документов, а также условий Контракта, или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

2.9. Работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов и стоимости, предусмотренных Контрактом, не подлежат оплате Заказчиком.

2.10. В случае ненадлежащего исполнения и (или) неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.11. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Предоставить Подрядчику по акту объект для выполнения работ.

3.1.2. Обеспечить представителям Подрядчика допуск на объект для выполнения работ.

3.1.3. Предоставить Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ.

3.1.4. Организовать в течение всего периода выполнения работ строительный контроль с привлечением специализированной организации, в установленном порядке.

3.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

3.1.6. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

3.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку результата работ, совместно с организацией, осуществляющей строительный контроль, на основании Контракта с Заказчиком.

3.1.8. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях Контракта.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

3.2.2.	Требовать представления, оформленных надлежащим образом, отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

3.2.3.	Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

3.2.4.	 В любое время в период выполнения работ требовать от Подрядчика отчетов о ходе выполнения работ. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

3.2.5.	Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.

3.2.6.	Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты выполненных работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

3.2.7. Привлечь независимых экспертов и (или) экспертных организаций на проведения экспертизы (исследования) выполненной Работы. В случае получения заключения о ненадлежащем качестве выполненной Работы, Подрядчик по требованию Заказчика обязан возместить Заказчику расходы, понесенные Заказчиком на проведение данной экспертизы (исследования).

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Принять объект и подписать акт передачи объекта.

3.3.2. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту).

3.3.3. При выполнении работ обеспечить строительную площадку строительной техникой, поставлять необходимые товары, оборудование, изделия, конструкции, а также осуществлять их разгрузку и складирование.

3.3.4. Уведомить Заказчика о привлечении субподрядных организаций и самостоятельно осуществлять контроль за действиями последних, соблюдением Субподрядчиками требований Контракта и приложений к нему, внутреннего распорядка и регламентирующих документов Заказчика, а также несет ответственность за отступление Субподрядчиками от таковых.

3.3.5. Использовать при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами.

3.3.6. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

3.3.7. Обеспечить безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 безопасность труда в строительстве.

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Ответственность за несоблюдение правил и требований по охране труда и пожарной безопасности возлагаются на Подрядчика в полном объёме.

3.3.8. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

3.3.9. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые снижают качество выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

3.3.10. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и строительный контроль не менее чем за 2 (два) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.

3.3.11. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии Заказчика, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

3.3.12. Своевременно и надлежащим образом предоставить Заказчику необходимые документы по итогам исполнения условий Контракта.

3.3.13. В случае использования энергоресурсов Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику затраты, учтенные в Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту) любым из нижеперечисленных способов:

1) с использованием имеющихся нормативов потребления ресурсов;

2) по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета;

3) иными способами.

3.3.14. Подтвердить соответствие требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7 – 11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (требование, в соответствии с пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе), а также требованиям части 1.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе (отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.4.  Подрядчик вправе:

3.4.1. Требовать оплаты по Контракту в случае исполнения обязательств в соответствии с документом о приемке, подписанным Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном условиями Контракта.

3.4.2. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. По завершении работ по Контракту, Подрядчик извещает Заказчика о готовности работ к сдаче и предоставляет ему документацию, состоящую из:

- акта о приемке выполненных работ (КС-2) в 2-х экземплярах;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в 2-х экземплярах;

- акта ввода объекта в эксплуатацию.

Дополнительно Подрядчик передает Заказчику следующую исполнительную документацию:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество поставляемых материалов, оборудования, конструкций и деталей.

4.2. Приемка выполненных работ производится Заказчиком (его представителем) в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем или с даты поступления Заказчику документов. указанных в пункте 4.1 Контракта.

4.3. Для проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

4.4. В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектах) выполненных Работ, Заказчик должен уведомить о них Подрядчика на следующий день после обнаружения.

4.4.1. Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика (в случае если такой представитель присутствует) обязаны составить Акт рекламации (Приложение № 4 к Контракту) (далее - Акт) с указанием выявленных несоответствий. В случае неявки представителя Подрядчика составляется односторонний Акт с указанием неявки представителя Подрядчика.

4.4.2. Уполномоченный представитель Подрядчика должен подписать Акт. В случае, если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается подписать Акт, или если в момент составления такого Акта уполномоченный представитель Подрядчика не присутствует, об этом делается соответствующая отметка Заказчиком.

4.4.3. В случае несогласия Подрядчика с недостатками (несоответствиями), указанными в Акте, Подрядчик имеет право изложить свои обоснованные возражения.

4.4.4. В сроки, предусмотренные пунктом 4.2 Контракта, Заказчик подготавливает мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с указанием срока для устранения выявленных нарушений и направляется Подрядчику.

4.4.5. Акт в течение 5 (пяти) дней, передается представителю Подрядчика под роспись или направляется по электронной почте, указанной в реквизитах Подрядчика, с последующей отправкой по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок устранения выявленных недостатков в оказанных Услугах, не должен превышать 5 (пять) дней с даты подписания Акта Сторонами.

4.4.6. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Акта приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком по Контракту, Подрядчик повторно направляет Заказчику документы, определенные Контрактом. Заказчик рассматривает документы и подписывает со своей стороны в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.2 Контракта.

4.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом в случае, если выявленные нарушения в срок, указанный в мотивированном отказе не устранены, Заказчик имеет право начать процедуру расторжения Контракта.

4.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.7. Акт о выявленных несоответствиях или недостатках оказанных Услуг может являться претензией с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

4.8. Работы, сданные без надлежащей документации, не подлежат приёмке и оплате.

4.9. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Акта приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком.

4.10. По итогам приемки Работ Заказчик оформляет Акт приемки (ф. 0510452). При отсутствии у Заказчика при приёмке претензий и расхождений по количеству, качеству работ Заказчик вправе подписать Акт приёмки (форма 0510452) в одностороннем порядке. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Акта приёмки (форма 0510452) в одностороннем порядке Заказчик обязан направить Подрядчику скан-копию подписанного Заказчиком Акта приёмки (форма 0510452) на адрес электронной почты Подрядчика, указанной в реквизитах Контракта. Подписанный Заказчиком Акт приёмки (форма 0510452) имеет полную юридическую силу и является основанием для проведения сторонами соответствующих хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учёте. Подписание Подрядчиком экземпляра Акта приёмки (форма 0510452) в данном случае не требуется.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями к работам, указанным в Контракте, Сметной документации (Приложения № 2 к Контракту), а также Техническом задании (Приложение № 3 к Контракту).

5.1.1. Требования к гарантийному сроку на выполненные работы установлены в Техническом задании) (Приложение № 3 к Контракту).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

6.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Сторонами обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.4. Ответственность Подрядчика:

6.4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 6.4.4, 6.4.5 Контракта) в размере 10 процентов цены Контракта.

6.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.4.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчику от исполнения этих обязательств.

6.5. Указанная в Контракте неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.6. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.7. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта Подрядчиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени), начисленной в соответствии с пунктом 6.4 Контракта, в случае если Подрядчиком не произведено перечисление на счет Заказчика начисленной неустойки в сроки, указанные в претензии, или отсутствия ответа на претензию в установленный срок.

6.9. Списание начисленных Подрядчику сумм неустоек (штрафов, пени) осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2018 г. N 783 "О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом".

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 30.09.2026 г., а в части расчетов до полного их исполнения.

7.1.1. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, в том числе в части расчетов по Контракту, а также от ответственности за его нарушение.

7.2. Все изменения по Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3.1. Стороны вправе расторгнуть Контракт, заключив соглашение сторон в письменной форме.

7.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

7.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий Контракта:

- Подрядчик не приступил к выполнению работ в срок, установленный Контрактом;

- в случае неоднократного, то есть более двух раз, нарушения условий Контракта;

- в случае выполнения работ ненадлежащего качества, с недостатками, которые не устранены в установленный срок;

- иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта.

7.7. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

7.7.1. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта по основаниям, предусмотренным статьи 112 Федерального закона о контрактной системе.

7.8. Стороны вправе исключительно по взаимному соглашению вносить изменения в Контракт, в случаях:

7.8.1. Устранение технических и /или арифметических ошибок.

7.8.2. При изменении отдельных терминов и понятий для приведения в соответствие текста Контракта.

7.8.3. Корректировка информации в части реквизитов Сторон, источников финансирования Контракта, а также изменения системы налогообложения Подрядчика.

7.8.4. Для Сторон данные изменения признаются изменениями несущественных условий Контракта.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки, штрафа), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления средствами факсимильной и компьютерной связи с последующим представлением оригинала документа.

8.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с установленным законодательством РФ порядком.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон Контракта обстоятельства при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

11. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА ИЛИ КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ И (ИЛИ) ЦЕЛЯМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СРЕДСТВ (КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)

11.1. Банковское и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами и соответствуют законодательству Российской Федерации и города Санкт-Петербурга в сфере размещения государственного заказа. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

11.2. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами усиленной электронной подписью.

11.3. В случае ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении указанных процедур не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

11.4. В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Подрядчика.

11.5. В случае начала реорганизации Подрядчика он обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Подрядчика.

11.6. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня соответствующего изменения.

11.7. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта - заместитель начальника по технике – Удальцов Валерий Викторович тел. +7 (812) 543-97-88.

11.8. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

11.8.1 Приложение № 1 - Расчёт цены контракта

11.8.2. Приложение № 2 – Сметная документация.

11.8.3. Приложение № 3 - Техническое задание.

11.8.4. Приложение № 4 - Образец Рекламационного акта.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Сокращенное наименование: СПб ГБУЗ «БСМЭ» Организационно-правовая форма 75203: Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации Почтовый адрес: Российская Федерация, 195067, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ, 10, лит.А Место нахождения: 195067, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО, ПР-КТ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ, Д. 10, ЛИТЕРА А Банковские реквизиты для перечислений: Получатель платежа: ИНН 7806016866 КПП 780601001 ОГРН: 1027804179765 ОКТМО 40348000 Получатель: Комитет Финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «БСМЭ» л/счет 0151029) БИК 014030106 Тип счета: лицевой счет в ФО Номер лицевого счета: 0151029 текущий сч. № 03224643400000007200 корр. счет 40102810945370000005 Банк получателя: ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по г.Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург тел. (812) 544-17-17, факс: (812) 545 |  |
| ___________________ /________________/ | ___________________ /________________/ |

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

Приложение № 1

к Контракту № _______

от «____» ______ 202__ г.

## Расчет цены контракта

| ## № ## п/п | ## Наименование работ ## по сметной документации | ## Единица измерения | ## Объем | ## Стоимость работ по сводному сметному расчету № ССРСС-1, руб. | ## Коэффициент снижения | ## Цена контракта по оферте, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Ремонтные работы входной группы, СПб ГБУЗ «БСМЭ» по адресу: Санкт-Петербург, Екатерининский пр., 10 | ## условная ## единица | ## 1 | ## 158 287,77 |  |  |
| ИТОГО: ____________ рубл___ ________ коп___ (__________________ рубл_ __ коп_), в том числе НДС __% -_________ (____________________ рубл ______ коп__) или НДС не облагается на основании ст._ Налогового кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ___________________ /________________/ | ___________________ /________________/ |

Контакт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих

право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

Приложение № 2

к Контракту № ________

от «____» _______ 202_ г.

Сметная документация

(Прилагается отдельными файлами)

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ___________________ /________________/ | ___________________ /________________/ |

Контакт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих

право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

Приложение № 3

к Контракту № _______

от «____» ______ 202_ г.

Техническое задание

1. Общие требования.

Наименование объекта закупки: ремонтные работы входной группы, СПб ГБУЗ «БСМЭ» по адресу: Санкт-Петербург, Екатерининский пр., 10.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 43.32.10.110 «Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов».

Код позиции КТРУ – не определен.

Цель закупки: выполнение комплекса работ по демонтажу старого и монтажу нового дверного блока центрального входа здания с целью обеспечения надлежащего технического состояния входной группы и повышения эксплуатационных характеристик объекта.

2. Место и сроки выполнения работ

Место выполнения работ: Местом выполнения работ является: г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Полюстрово, пр-кт Екатерининский, дом 10 литера А, центральный вход здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее – объект). Режим выполнения работ: работы выполняются в рабочее время заказчика (с 9:00 до 18:00 часов), без остановки деятельности учреждения. Производство шумных работ (демонтаж, бурение) допускается только по предварительному согласованию с заказчиком в часы наименьшей нагрузки.

Сроки выполнения работ: с даты подписания контракта сторонами и акта передачи объекта для выполнения работ, в течении 45 (сорока пяти) календарных дней.

Заказчик обязан предоставить подрядчику по акту объект для выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания контракта сторонами.

Подрядчик обязуется принять объект и подписать акт передачи объекта в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания контракта сторонами. Также до начала производства работ подрядчик должен предоставить заказчику список рабочих, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. Список сотрудников согласовываются по электронной почте: sudmed@zdrav.spb.ru, с последующим подтверждением в письменной форме.

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. При этом заказчик обязан принять выполненные надлежащим образом работы и оплатить их в соответствии с условиями контракта.

3. Требования к работам (перечень и объем работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ)

| № п/п | Наименование работ | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) | Единица измерения характеристики (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выезд специалиста для замеров дверных проемов | Основные задачи замера: технический контроль состояния проемов и стен; точные измерения всех параметров дверных проемов; оценка возможности монтажа выбранного типа дверного блока; согласование конфигурации дверных конструкций | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Демонтажные работы | Снятие старых конструкций: демонтаж дверей и коробок. Очистка проемов: подготовка к монтажу. Выравнивание поверхностей | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Монтажные работы | Установка дверных коробок: монтаж в проемы. Монтаж дверных полотен: установка и регулировка. Установка фурнитуры: доводчики, замки, ручки. | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Завершающие работы | Отделка откосов: финишная обработка. Установка наличников: декоративные элементы Проверка механизмов: работоспособность всех узлов. | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Услуги по вывозу и утилизации строительного мусора | Организация выноса демонтированных конструкций. Погрузка отходов в спецтранспорт. Транспортировка на лицензированные полигоны. | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

3.1. Требования к используемым материалам

| Вид Двери | Система | Классические |
| --- | --- | --- |
|  | Фурнитура | C48 ~ Дверная T-обр. Наружного открывания, |
|  | Заполнение | 4-16a-i4.., @Сэндв24+оцинк с 2х сторон, |
|  | Порог | 22 мм. |
|  | Цвет профиля основы | RAL 7040 |
|  | Цвет профиля снаружи | RAL 7040 |
|  | Цвет профиля изнутри | RAL 7040 |
|  | Размеры | 1930 x 2310 мм |
|  | Количество | 1 |
|  | Площадь | 4,46 кв. м. |
|  | Дополнительные элементы | TS 2000 "Доводчик c тягой GEZE" |
|  | Работы | Демонтаж существующей двери Доставка Монтаж Монтажные материалы |
|  | Дополнительная информация | Цвет ручки: RAL 7040, C1 Открывание : поворотное влево , ручка : ; C2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка дверная `скоба, 300 мм.`; C3 Открывание : поворотное влево , ручка : ; ПЦ: Евроцилиндр CBR-1 70 (35/35) никель, |

Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, а также требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ,

Качество товаров подтверждается сертификатами соответствия и/или декларации о соответствии товаров, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, гарантийные талоны на использованные товары. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в том числе с учетом требований ГОСТ Р 53338-2009 «Ленты паропроницаемые саморасширяющиеся самоклеящиеся строительного назначения. Технические условия».

Используемые материалы должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Все материалы и оборудование обеспечиваются полностью за счёт подрядчика.

4. Требования к качеству работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ

Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования) при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:

- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- ГОСТ 23747-2015 «Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Технические условия».

- ГОСТ 24033-2018 «Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний».

- ГОСТ 26602.2-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости».

- ГОСТ 30777-2023 "Устройства открывания оконных и балконных блоков (фурнитура). Общие технические условия"

- ГОСТ 30778-2001 «Прокладки, уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков».

- ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

- ГОСТ 31471-2021 "Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия".

- ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия».

- ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия»

- ГОСТ 22233-2025 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия.

В ходе выполнения работ необходимо соблюдать требования к охране и безопасности труда, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

- СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88.

# Примечание: при отмене или изменении нормативных документов, указанных в настоящем приложении, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Прочие требования к Подрядчику:

Работы проводятся квалифицированными специалистами, прошедшими специальную подготовку по данным видам работ в соответствии с требованиями норм действующего законодательства РФ.

Во исполнение требований миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе, не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. В случае привлечения иностранной рабочей силы к проведению работ представить перед началом работ заказчику копии документов, подтверждающих отсутствие у них заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, установленным Приказом Минздрава РФ 29.06.2015 г. № 384н.

Персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимым инструментом, оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Разгрузка материалов, инструментов, оборудования производится подрядчиком в специально отведенных местах, складских помещениях по согласованию с заказчиком.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до принятия заказчиком выполненных надлежащим образом работ по объекту.

Во время производства работ подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед заказчиком или третьими лицами. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему заказчику при проведении Работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость работ.

5. Требования по объему гарантий качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания заказчиком документа о приемке (КС-2).

Гарантия качества результата работ, распространяется на все, составляющее результат работ. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по работ, материалов и не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, заказчик должен письменно заявить о них подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их подрядчиком.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ___________________ /________________/ | ___________________ /________________/ |

Контакт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих

право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

Приложение № 4

к Контракту № _______

от «____» ______ 202__ г.

АКТ РЕКЛАМАЦИИ (ОБРАЗЕЦ)

по Контракту №___________ от ____ 20__г.

ИКЗ 262780601686678060100100540000000244

| г. Санкт-Петербург | « __» _______ 202__ |
| --- | --- |

1. ______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, с одной стороны и ______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

- В соответствии с условиями контракта № _____от _____ 20__ г. «Подрядчик» обязуется устранить в срок до «__» ___20__ г.

3. Сумма неустойки (штрафа, пени) на дату, указанную в пункте 2 настоящего акта, составляет _________ руб.

4. В случае устранения указанных недостатков ранее (позднее) установленного пунктом 2 настоящего акта срока «Заказчик» производит перерасчет неустойки (штрафа, пени) на дату полного исполнения обязательств Контракта.

5. Оплата неустойки (штрафа, пени) производится «Подрядчик» в течение ______ дней.

6. Настоящий акт составлен в _____ (____) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Возражения «Подрядчика» по указанным недостаткам:

- _____________________________________________________

- _____________________________________________________

- _____________________________________________________

| Заказчик ___________________________ /_________./ «____» ______________20__ г. М.П. | Подрядчик _____________________/____________/ «____» ______________20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Форма акта рекламации согласована.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ________________________ /_____________________/ | ___________________ /__________________/ |

Контакт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих

право действовать от имени Заказчика и Подрядчика