Договор № ПСД -Б/28-26

г. Санкт-Петербург                                                           	 «___» _________ 2026 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице заведующего Кулиевой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ______________, действующего на основании ______________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется оказать услуги по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории для ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга в 2026 году по адресу объекта: Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 46. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными или привлеченными силами и средствами работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. Подрядчик обязуется полностью завершить работы и сдать Заказчику не позднее чем через 4 месяца 15 дней с момента подписания договора.

- Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору соответствует Спецификации (Приложение №1) и  составляет:           рублей ( рублей 00 копеек), в том числе НДС.

2.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приёмки работ.

- Обязательства Подрядчика

Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить работы в объеме и срок, предусмотренный настоящим договором.

3.2. Осуществлять закупку необходимых для выполнения работ материалов и оборудования.

3.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество работ по настоящему договору.

3.4. Обеспечить выполнение требований по технике безопасности.

- Обязательства Заказчика

Заказчик обязуется:

4.1. В случае обнаружения недостатков во время приемки работы или после приемки в течение гарантийного срока – 12 месяцев, Заказчик вправе по своему выбору:

а) потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок (срок согласовывается отдельно);

б) потребовать соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

4.3. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

- Сроки выполнения работ

  - Работы должны быть завершены и сданы Заказчику в срок указанный в п. 1.3. настоящего договора. Срок может быть перенесен в случае наступления природных явлений, не позволяющих производить работы по договору, с составлением двухстороннего акта, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

- Ответственность сторон

6.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение сторонами обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты, Заказчик выплачивает Подрядчику пени за просрочку платежей в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Начисление пени осуществляется при условии выставления Подрядчиком письменного требования о выплате пени за просрочку платежей.

6.3. В случае несоблюдения Подрядчиком установленных настоящим договором сроков производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. Начисление пени осуществляется при условии выставления Заказчиком письменного требования о выплате пени за просрочку сроков производства работ.

6.4. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования на период производства работ.

- Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов, обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непреодолимой силы повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик проводят переговоры относительно дальнейшего продолжения производства работ. Если стороны не могут в течение 2 (двух) месяцев прийти к соглашению, каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

- Гарантии качества

  - Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, заверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

8.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядков и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц или Заказчика.

9. Срок договора

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, не позднее 31.12.2026г.

9.2. Договор подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных договоров Санкт-Петербурга.

- Расторжение договора

10.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более, чем на один месяц;

- систематическое несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ.

10.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической (более двух раз в течение настоящего договора) задержки им расчетов за выполненные работы или разовую задержку платежей более чем на два месяца;

- консервация или остановка Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца.

- Прочие условия

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде. До передачи споров в арбитражный суд стороны должны принять меры к до арбитражного урегулирования путем предъявления претензий с приложением документов, обосновывающих требования. Срок рассмотрения претензий составляет 15 дней со дня получения документов.

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

- Приложения к договору

Приложение № 1 – Спецификация.

13. Реквизиты сторон

| Заказчик:; Исполнитель:. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга Адрес: 196240, Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 46, литера А ИНН 7810215286 КПП 781001001 ОКЦ№1 Северо-Западное ГУ Банка России Расчетный счет 40102810945370000005 Казначейский счет 03224643400000007200 БИК 014030106 ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 0591118 ОГРН 1027804895315 Эл. почта ds28mr@yandex.ru Телефон/факс: 374-37-73. Заведующий ГБДОУ детским садом № 28 Московского района Санкт-Петербурга. _________________Кулиева Т.Н. (ПОДПИСАНО ЭЦП); _______________ (ПОДПИСАНО ЭЦП). |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №  ПСД -Б/28-26

от «   » _______ 2026 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. в тч. НДС |  | Гарантия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории для ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга в 2026 году |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Заказчик                                                                           Исполнитель

Заведующий __________КулиеваТ.Н.                   ______________