|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Начальник |
|  | Службы социального развития |
|  | _______________ А.А. Загаштокова «___» _________2026 г |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оснащению технологическим оборудованием столовой ДОЛ «Голубая стрела».

Общие сведения

Предмет выполнения работ: оснащение технологическим оборудованием столовой ДОЛ «Голубая стрела» (далее – работа). Технологическое оборудование (далее – Оборудование).

Основание для выполнения работ:

## - План капитальных вложений на 2026 год (инв. заявка № 206873).

Цель работы:

## - Соблюдения требований СанПиН;

-	Организации общественного питания на основании п. 2.2.59 Устава ГУП «Петербургский метрополитен». Источник финансирования:

Собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен». Вид работ: Оснащение.

Место производства работ:

| Наименование объекта | Месторасположение объекта (место проведения работ) | График работы объекта |
| --- | --- | --- |
| Столовая ДОЛ «Голубая стрела» - база отдыха «Рощино» | Ленинградская область, Выборгский район, пос. Рощино, ул. Кирова, д. 34, стр. 21 | Пн, Чт, Пт 9:00-15:00 |

Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по 22.05.2026.

Время проведения работ: в соответствии с графиком работы объекта (п. 1.6. настоящего Технического задания), в остальное время по согласованию с Заказчиком.

Требования к выполнению работ

Описание предмета выполнения работ: в рамках Договора необходимо выполнить работы в соответствии с ведомостью объемов работ (п. 3.2. настоящего Технического задания), Требованиями к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

Требования к качеству выполняемых работ:

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ с должным уровнем качества, предусмотренным требованиями настоящего Технического задания, в том числе в соответствии со следующими требованиям:

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;

- Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённых приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 811;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;

- Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ, утверждённой приказом от 28.03.2025 №448
(далее – Инструкция о порядке организации, выполнения и приёмки работ);

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», утвержденной приказом от 30.09.2025 №1615;

- Инструкция «О пропускном и внутриобъектовом режимах в детском оздоровительном лагере «Голубая стрела» - базе отдыха «Рощино», утвержденная приказом от 23.06.2025 № 952;

- Регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена», введенный в действие приказом ГУП «Петербургский метрополитен» от 07.05.2025 № 684;

- Закон Санкт-Петербурга от 03.07.2012 № 367-63 «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге»;

- Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- В случае если нормативный документ в соответствии с правовым актом будет признан утратившим силу, Подрядчику следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу нормативного документа.

Требования к Подрядчику при выполнении работ:

Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии и сохранности прочее оборудование, наружные и внутренние инженерные сети, коммуникации и иное имущество ГУП «Петербургский метрополитен», расположенные в зоне работ;

В случае причинения Подрядчиком ущерба имуществу Заказчика вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Подрядчик возмещает причиненный ущерб в полном объеме за свой счет и собственными силами.

Подрядчик не имеет права самостоятельно производить отключение/подключение электричества, вентиляции, автоматической пожарной сигнализации;

Мероприятия по охране труда специалистов Подрядчика должны обеспечиваться Подрядчиком выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда и т.п.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства);

Ответственность за соблюдение требований Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федерального Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на период выполнения работ на объекте ГУП «Петербургский метрополитен» возлагается на Подрядчика;

Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля за качеством выполняемых работ на протяжении всего срока их проведения (при соблюдении установленного Заказчиком режима работ);

Заказчик на период проведения работ назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль за качеством проведения работ;

Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в ходе выполнения работ, осуществляет соответствующие инструктажи и организацию мероприятий по охране труда. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала, в том числе за соблюдение персоналом требований законодательства РФ;

Подрядчик обязан привлекать только квалифицированный персонал для выполнения работ по монтажу (сборке), установке и вводу оборудования в эксплуатацию, в том числе персонал Подрядчика должен иметь все разрешающие документы для работы на территории РФ;

После завершения любых работ, рабочее место должно быть приведено в порядок.

Подрядчик компенсирует Заказчику все понесенные затраты в связи с неисполнением или недостаточным исполнением условий настоящего Технического задания и действующего законодательства РФ.

Требования к работникам Подрядчика:

Пусконаладочные работы по оборудованию могут выполнять только работники Подрядчика, имеющие действующую группу по электробезопасности не ниже 3 (третьей) до 1000 вольт в соответствии с требованиями п. 3.2. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н. Подрядчик предоставляет Заказчику копии квалификационных документов на сотрудников, подтверждающие группу по электробезопасности до непосредственного начала выполнения работ.

Требования к выполнению работ:

Выполнение работ осуществляется на основании настоящего Технического задания, определяющего, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования;

Все работы должны производиться на действующем объекте социального значения Заказчика, не должны прерывать и вызывать остановку в работе объекта, по адресу, указанному в п. 1.6 настоящего Технического задания;

Привлечение субподрядчиков не допускается.

Разработка проекта производства работ не требуется, в связи с фактическим выполнением работ менее 1 (одного) рабочего дня. Выполнение работ по оснащению технологическим оборудованием столовой ДОЛ «Голубая стрела» проводится в течение 1 (одного) рабочего дня в сроки, установленные п. 1.6. настоящего Технического задания, в соответствии с требованиями п. 3.2.2 « Инструкции о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ» утверждённой приказом от 28.03.2025 № 448). Подрядчик обязан уведомить Заказчика по телефону 301-98-99 (доп. 2-49-19) не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты доставки оборудования до места его использования, разгрузки оборудования, снятия транспортировочной упаковки.

Отходы при производстве работ не образуются. Негативное воздействие на окружающую среду отсутствует.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды в период выполнения работ на объектах метрополитена.

Подрядчик возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ, в том числе причиненный вред окружающей среде.

Подрядчик обеспечивает при выполнении работ на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды.

Подрядчик устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при выполнении работ на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.

За каждый факт нарушения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (штраф), возмещение убытков.

В случае необходимости и наличия, при выполнении работ материалы, полученные при разборке (демонтаже) оборудования, пригодного для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов, представитель Подрядчика передает представителю Заказчика по производственному акту (по форме № 3 к Регламенту взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена», введенный в действие приказом ГУП «Петербургский метрополитен» (приказ от 07.05.2025 № 684).

Подрядчик обеспечивает при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств, на объектах метрополитена соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

Подрядчик обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при выполнении работ на объектах метрополитена, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

Все расходные материалы, оборудование и транспортные расходы, включены в стоимость работ.

Подключение к устройствам электроснабжения, к сетям водоснабжения и водоотведения ГУП «Петербургский метрополитен» не требуется, за исключением непосредственного подключения оборудования, устанавливаемого в рамках предмета Договора.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за качество используемых расходных материалов и оборудования. Используемые при выполнении работ расходные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов (при наличии) должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику в день окончания выполнения работ по договору.

Допуск работников сторонней организации на объекты осуществляется в соответствии с Инструкцией «О пропускном и внутриобъектовом режимах в детском оздоровительном лагере «Голубая стрела» - базе отдыха «Рощино», утвержденная приказом от 23.06.2025 № 952.

До начала работ для организации доступа Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения обо всех сотрудниках, работающих на объекте Заказчика при выполнении работ.

В целях получения постоянных пропусков для выполнения работ на некатегорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора на выполнение работ, а также в дальнейшем, в случае привлечения к выполнению работ новых работников, направить в Бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц с полными и достоверными данными, привлекаемых к выполнению работ на территории Заказчика, в формате Excel с сопроводительным письмом установленного образца, в обязательном порядке содержащим данные о номере и дате заключения трудового (гражданско-правового) договора с исполнителем, а также оформить письменное обращение о выдаче постоянных пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком, установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности, с обязательным согласованием руководства Службы социального развития.

Въезд, вход работников к месту оказания услуг на территории Заказчика осуществляется в соответствии с предоставленными сведениями от Подрядчика в форме письма, направленного по электронной почте в адрес Службы социального развития, с указанием паспортных данных сотрудников, данных на транспортные средства.

Для оформления допуска, до начала оказания услуг, а также в дальнейшем, в случае привлечения к оказанию услуг новых сотрудников, Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения обо всех работающих сотрудниках на объектах, в том числе иностранных гражданах (с предоставлением заверенных копий всех разрешающих документов на каждого иностранного сотрудника.

Подрядчик должен в течение срока действия договора на выполнение данной услуги привлекать к выполнению работ на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Подрядчиком. При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена для оказания услуг.

Состав и содержание работ

В процессе выполнения работ необходимо выполнить работы по оснащению технологическим оборудованием столовой ДОЛ «Голубая стрела».

Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ / Перечень материалов (на 1 единицу оборудования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Перечень Оборудования |  |  |  |  |
| 1.1 | Автомат котлетный | шт. | 1 | Оборудование (в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию) |
| 1.2 | Фаршемешалка | шт. | 1 |  |
| - Пуско-наладка оборудования на месте его использования (в соответствии с п. 2.3.9.) |  |  |  |  |
| 2.1 | Автомат котлетный | шт. | 1 | - Сборка, монтаж и установка оборудования на указанное Заказчиком место. - Подключение оборудования к инженерным сетям. - Пусконаладочные работы (проверка работы оборудования во всех режимах, настройка и регулировка параметров работы, проведение испытаний). |
| 2.2 | Фаршемешалка | шт. | 1 |  |

## 3.3. Подрядчик обязан задействовать квалифицированный персонал для выполнения работ.

3.4.	 Все дополнительные расходные материалы и комплектующие изделия, используемые при работе Подрядчиком, включены в стоимость работ.

## 3.5. Подрядчик обязан прибыть на место производства работ и приступить 
к выполнению работ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня доставки оборудования до места его использования. Срок выполнения работ, - 1 (Один) рабочий день.

Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ. Гарантия на оборудование и комплектующие - в соответствии с гарантией завода изготовителя, но в любом случае не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

## 4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или оборудования не соответствует требованиям настоящего Технического задания и технической документации на Оборудование, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают Оборудование непригодным для нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, фиксирующего дефекты, в том числе в случае не направления Подрядчиком своего представителя для составления указанного акта в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.

- 4.3. Подрядчик обязан безвозмездно устранить, указанные в акте, фиксирующим дефекты, недостатки в срок, установленный Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. Устранение недостатков подтверждается подписанием сторонами Акта об их устранении.

Порядок контроля и приемки

## 5.1.	Контроль сроков выполнения работ и качеством выполнения работ производится представителями Заказчика.

## 5.2.	В день окончания выполнения работ по Договору Подрядчик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные оригиналы документов:

## -	Счет;

- счет-фактура (при необходимости);

## -	Акт выполненных работ в 2-х экземплярах (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию);

## -  Журнал регистрации работ сторонней организации и осуществления технического надзора (либо заверенная копия Журнала);

## -	документацию на установленное оборудование (паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты (декларации) соответствия, отказные письма и др. (при наличии)).

## Без указанного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленных ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать результат выполненных работ. Перечень документов, предоставляемых при приемке результата выполненных работ, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

## 5.3. Приемка результата выполненных работ, осуществляется уполномоченным лицом Заказчика (единолично), в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 5.2 настоящего Технического задания.

## 5.4.	По итогам проведения приемки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям и требованиям Договора уполномоченным лицом Заказчика принимается одно из следующих решений:

## -	работы выполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями Договора и предусмотренной договором документацией и подлежат приёмке.

## -	выявлены недостатки по предоставленному Подрядчиком результату работ в части объема, качества, безопасности или техническим требованиям, установленных Договором, которые Подрядчику следует устранить в установленный Заказчиком (согласованный Заказчиком) срок и не подлежат приемке до момента устранения выявленных недостатков;

## -	работы не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий Договора и предусмотренной договором документации и не подлежат приемке.

## Решение уполномоченного лица Заказчика оформляется акт о приемке выполненных работ (Приложение № 6 к Инструкции о порядке организации, оказания и приёмки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров и контрактов, утверждённой приказом по метрополитену 
01.08.2025 № 1223);

## 5.5.	В случае отрицательного решения уполномоченного лица Заказчика Заказчик направляет Подрядчику в день приёмки мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от приемки и представить результат выполненных работ и/или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ.

## 5.6.	В случае если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

## 5.7.	В случае положительного решения уполномоченного лица Заказчика Стороны оформляют акт выполненных работ, который подписывается руководителем (или иным уполномоченным лицом) Заказчика и руководителем (или иным уполномоченным доверенностью лицом) Подрядчика.

5.8. Документы о приёмке либо мотивированный отказ в приемке оформляются непосредственно в день приемки и незамедлительно с использованием любых средств связи (по факсу, электронной почте) с последующим досылом по почте, либо с последующей непосредственной передачей работникам Подрядчика под подпись направляются Подрядчику.

## 5.9.	Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ.

## 5.9.	Результатом выполненных работ являются в полном объеме выполненные работы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных документов, с учетом изменений и дополнений, а также требований настоящего Технического задания.

Порядок оплаты

## 6.1. Оплата за фактически выполненные работы производится Заказчиком на основании акта выполненных работ подписанного Заказчиком и Подрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ, при условии предоставления Подрядчиком счета, счет-фактуры (при необходимости). Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Оплата производится в российских рублях. Обязательство Заказчика по оплате оказанных услуг по Договору считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

## 6.2. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

## 6.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

## 7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

  - Приложение № 1: Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям на 2 (двух) листах;

  - Приложение № 2: Форма акта выполненных работ на 1 (одном) листе.

| Подготовил: Инженер ПТО Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» |  | В.А. Романова |
| --- | --- | --- |
| Лист согласования задания на выполнение работ по оснащению технологическим оборудованием столовой ДОЛ «Голубая стрела». |  |  |
| Согласовано: |  |  |
| Заместитель начальника службы Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» |  | Д.А. Герке |
| Начальник ПТО Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» |  | И.А. Малахов |
| Начальник сети общественного питания Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» |  | С.В. Иванкова |
| Начальник участка Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» |  | Т.В. Жолток |

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение работ по оснащению технологическим оборудованием столовой ДОЛ «Голубая стрела» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленных заказчиком требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара | ## № показателя | ## Показатель (характеристика) ## товара | # Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям |  |  |  |  | Единица измерения |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | ## Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | ## Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ## Нижняя граница диапазона | ## Верхняя граница диапазона |  |  |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | 6 | ## 7 | ## 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Фаршемешалка | ## х | - 1 | - Габаритные размеры (ДхШхВ) | - Х | - х | - х | - х | - 676х330х605 | - мм |
|  |  |  | - 2 | - Производительность | - х | - х | - х | - х | - 320 | - кг/ч |
|  |  |  | - 3 | - Номинальное напряжение | - х | - х | - х | - х | - 230 | - В |
|  |  |  | - 4 | - Материал корпуса | - Х | - х | - х | - х | - нержавеющая сталь | - х |
|  |  |  | - 5 | - Потребляемая мощность | - Х | - х | - х | - х | - 1,47 | - кВт |
|  |  |  | - 6 | - Объем бункера | - Не менее 39 | - х | - х | - х | - х | - л |
|  |  |  | - 7 | - Способ установки | - х | - х | - х | - х | - настольный | - х |
| 2 | Автомат котлетный | ## х | - 1 | - Габаритные размеры (ДхШхВ) | - Х | - х | - х | - х | - 880х725х585 | - мм |
|  |  |  | - 2 | - Производительность техническая | - Не менее 4000 | - х | - х | - х | - х | - шт/час |
|  |  |  | - 3 | - Вместимость загрузочного цилиндра для фарша | - Не менее 20 | - х | - х | - х | - х | - дм3 |
|  |  |  | - 4 | - Форма котлет | - Х | - х | - х | - х | - круглая | - х |
|  |  |  | - 5 | - Потребляемая мощность | - Х | - х | - х | - х | - 0,55 | - кВт |
|  |  |  | - 6 | - Масса формируемых котлет | - х | - х | - х | - х | - 50-100 | - г |

Подготовил:

| Начальник сектора ПТО Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» | А.Е. Давыденко |
| --- | --- |

Согласовано:

| Начальник сети общественного питания Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» | С.В. Иванкова |
| --- | --- |

Приложение № 2

# к Техническому заданию на выполнение работ по оснащению технологическим оборудованием столовой ДОЛ «Голубая стрела»

| # ЗАКАЗЧИК | # ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

# Акт выполненных работ

от «     » _________ 202_ года по договору № ________ от «     » ________ 202_ года

Полное наименование Подрядчика (Краткое наименование Подрядчика), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании _______________ составили настоящий акт о следующем:

Приемка работ по договору: Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие работы в соответствии с ведомостью объемов работ:

| № п/п | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. изм. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Итого без НДС: |  |  |  |  |
|  | НДС __ %: |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  |

Стоимость выполненных работ по Наименование договора составляет: ______________ рублей ___ копеек, в том числе НДС __ % ______________ рублей ___ копеек / НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса РФ (упрощенная система налогообложения).

Выполненные работы соответствуют ведомости объемов работ и условиям договора.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: Наименование должности |  | ОТ ПОДРЯДЧИКА: Наименование должности |
| --- | --- | --- |
| _____________/ И.О. Фамилия / «____» __________ 202_ года |  | _____________/И.О. Фамилия / «____» __________ 202_ года |