КОНТРАКТ № ___

| г. Санкт-Петербург | «__» мая 2026 года |
| --- | --- |

Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение «Дом народного творчества и досуга», далее именуемое «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________ далее именуемое  «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1. Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту здания, далее – работы, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

Идентификационный код закупки: ______________________________________________________

II. Условия выполнения работ

2. Работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ) (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3. Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом выполнения работ (Приложение №2), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

III. Права и обязанности Сторон

4. Подрядчик вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего Контракта субподрядчиков.

В отношении субподрядчиков Подрядчик выполняет функции заказчика. Подрядчик несёт ответственность за действия субподрядчиков, совершаемые ими в рамках выполнения работ, как за свои собственные.

Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта;

б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям,
 предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

г) требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 46 настоящего Контракта.

5. Подрядчик обязан:

а) выполнить работы в соответствии с ТЗ в предусмотренный настоящим Контрактом срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта;

в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех дней с даты принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику.

6. Заказчик вправе:

а) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;

б) требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков;

в) проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта;

г) требовать возмещения в соответствии с пунктом 46 настоящего Контракта убытков, причиненных по вине Подрядчика;

д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем выполняемых работ, предусмотренных Контрактом не более чем на десять процентов цены Контракта;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик вправе провести экспертизу результатов выполненных работ, своими силами или привлечёнными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его
 исполнения;

в) осуществлять контроль за целевым использованием Подрядчиком бюджетных средств;

г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трёх дней с даты принятия этого решения, направить Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу  электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих  фиксирование данного уведомления и получение Заказчику подтверждения о его вручении  Подрядчику;

д) провести экспертизу результатов работ, выполненных Подрядчиком для проверки их соответствия условиям Контракта, своими силами или привлечёнными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения  государственных и муниципальных нужд».

IV. Порядок и сроки выполнения работ

8. Работы выполняются в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

9. Начало выполнения работ –01 июня 2026 г.

10. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту считается дата, подписания (утверждения) Заказчиком документов о приемке выполненных работ, указанных в пункте 11 настоящего Контракта.

V. Порядок, сроки осуществления приёмки выполненных работ.

11. По окончанию срока выполнения работ (этапа работ) Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма 
КС-3).

К акту о приемке выполненных работ (этапа работ) прилагаются также нормативные документы, сертификаты, спецификации, товарные накладные на товары, приобретенные в ходе выполнения работ.

При сдаче результата выполнения работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата выполнения работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

12. Заказчик в течение десяти дней со дня получения акта о приемке выполненных работ (этапа работ) и отчетных документов, указанных в пункте 11 настоящего Контракта, обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

13. В случае отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты его подписания направляется Заказчиком Подрядчику.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за его счёт.

14. Для проверки соответствия объема выполненных работ требованиям, установленным Контрактом и качества выполненных работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик обязан провести экспертизу в соответствии с подпунктом «д» пункта 7 настоящего Контракта.

14.1. По итогам проверки выполненных по Контракту обязательств Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ф.0510452 (далее – Акт приемки) на основании приказа Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».

VI. Цена Контракта и порядок расчетов

15. Цена настоящего Контракта составляет ___________ (__________ рублей ___ копеек), в т. ч. НДС __% / НДС не облагается.

Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

16. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи.

17. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема выполняемых работ.

18. Источник финансирования настоящего Контракта – внебюджетные средства бюджетных учреждений Санкт-Петербурга: субсидии на выполнение государственного задания.

19. Оплата по настоящему Контракту с авансовым платежом не предусмотрена.

20. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (по каждому этапу) производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (соответствующего этапа).

21. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на счет Подрядчика.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

VII. Ответственность Сторон

22. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

23. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042.

24. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

25. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

26. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 руб.

27. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

28. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом (отдельным этапом исполнения контракта), в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства.

29. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта.

30. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

31. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

32. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается выполнение работ, не соответствующих требованиям к качеству, объему работ, установленным настоящим Контрактом.

33. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

34. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

35. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

36. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 30 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

37. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

38. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

IX. Рассмотрение и разрешение споров

39. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

X. Срок действия Контракта

40. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2026. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

XI. Заключительные положения

41. Настоящий Контракт подписывается усиленными электронными подписями на электронной площадке и хранится на электронной площадке. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

42. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

43. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

44. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на 10 процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

45. Настоящий Контракт будет считаться исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

46. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

47. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

48. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XII. Перечень приложений

49. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

– техническое задание (Приложение №1);

– календарный план выполнения работ (Приложение №2);

– локальная смета (Приложение №3).

XIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» Адрес: 192007, Санкт-Петербург, Прилукская улица, дом 37 лит. А. ИНН 7826667150 КПП 781601001 ОГРН 1027810232097 ОКПО 27404702 р/с 40102810945370000005 ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург казначейский счет 03224643400000007200 БИК 014030106 |  |
| Директор ____________________ О.А. Богомазова | ______________ __________________ |

Приложение № 1

к Контракту № __ от «__» мая 2026 г.

техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту здания

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно - досуговое учреждение «Дом народного творчества и досуга»

Объект закупки:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по текущему ремонту здания | УСЛ ЕД | 1 |  |  |

Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД-2)

43.39.19.190 – Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

Правовое основание: План-график закупок товаров, работ, услуг для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества и досуга» на 2026 финансовый год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Источник финансирования закупки: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.

Место (объект) проведения работ:

Административное двухэтажное здание по адресу:

192007, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Прилукская, 37/литера А.

Контактная информация:

_______________________________

Телефон: ________________ с 11.00 до 17.00

e-mail: ________________

Описание и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Крыльцо |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 24,4 | ((13,9+6,6+3,9)/100) * 100 |  | Крыльцо и ступени |
| 1.1 | Строительный мусор | т | 1,0492 | ((13,9+6,6+3,9)/100)*4,3 |  |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 30 мм | м2 | 13,9 | (13,9/100) * 100 |  |  |
| 3 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | м2 | 24,4 | ((13,9+6,6+3,9)/100) * 100 |  |  |
| 4 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 | м2 | 24,4 | ((13,9+6,6+3,9)/100) * 100 |  |  |
| 5 | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | м2 | 13,9 | (13,9/100) * 100 |  |  |
| 5.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,40494 | (13,9/100)*2,04+0,12138 |  |  |
| 6 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 2 | (2/100) * 100 |  |  |
| 6.1 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м | 1,996 | (2/100)*99,8 |  |  |
| 7 | Установка трапов диаметром: 50 мм | компл | 1 | (1/10) * 10 |  |  |
| 7.1 | Трап из нержавеющей стали с нижним отводом воды, съемная решетка, диаметр выпуска 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, размеры 150х150х240 мм | компл | 1 | (1/10)*10 |  |  |
| 8 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 13,9 | (13,9/100) * 100 |  |  |
| 8.1 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,1668 | (13,9/100)*1,2 |  |  |
| 8.2 | Керамогранит Уральский Гранит УФ002 Светло-серый 30x30 антискользящий | м2 | 14,178 | (13,9/100)*102 |  |  |
| 8.3 | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм | м3 | 0,00139 | (13,9/100)*0,01 |  |  |
| 8.4 | Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей | кг | 2,78 | (13,9/100)*20 |  |  |
| 9 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | м2 | 9,5 | ((6,6+2,9)/100) * 100 |  |  |
| 9.1 | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм | м2 | 9,69 | ((6,6+2,9)/100)*102 |  |  |
| 9.2 | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм | м3 | 0,00095 | ((6,6+2,9)/100)*0,01 |  |  |
| 9.3 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,114 | ((6,6+2,9)/100)*1,2 |  |  |
| 10 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | м | 25,9 | (25,9/100) * 100 |  |  |
| 11 | Угол-порог противоскользящий алюминиевый, с резиновой вставкой | м | 28,49 | 25,9*1,1 |  |  |
| Восстановление торца крыльца |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 1 | (1/100) * 100 |  |  |
| 12.1 | Строительный мусор | т | 0,043 | (1/100)*4,3 |  |  |
| 13 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм//Торец крыльца | м2 | 1 | (1/100) * 100 |  |  |
| 13.1 | Искусственный камень White Hills Шеффилд цвет 431-40, 20*40 см | м2 | 1,02 | (1/100)*102 |  |  |
| 13.2 | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм | м3 | 0,0001 | (1/100)*0,01 |  |  |
| 13.3 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,012 | (1/100)*1,2 |  |  |
| Пандус |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт покрытия из брусчатки | м2 | 1,3 | 1,3 |  |  |
| 14.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0,403 | 1,3*0,31 |  |  |
| 14.2 | Брусчатка гранитная, пилено-колотая, цветная, размеры 200х100х100 мм//Существующий материал | м2 | 0 | 1*0 |  |  |
| Ограждения |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж металлических ограждений: без поручней | м | 4,5 | (4,5/100) * 100 |  |  |
| 16 | Устройство металлических ограждений: без поручней//Ранее демонтированные | м | 4,5 | (4,5/100) * 100 |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация |
| Раздел 2. Ремонт напольной плитки 1-Н ч.п. 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 2 | (2/100) * 100 |  |  |
| 17.1 | Строительный мусор | т | 0,086 | (2/100)*4,3 |  |  |
| 18 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 2 | (2/100) * 100 |  |  |
| 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,024 | (2/100)*1,2 |  |  |
| 18.2 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм | м2 | 2,04 | (2/100)*102 |  |  |
| 18.3 | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм | м3 | 0,0002 | (2/100)*0,01 |  |  |
| 18.4 | Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей | кг | 0,4 | (2/100)*20 |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация |
| Раздел 3. Экраны под раковиной пом. 3-Н ч.п. 5,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | шт | 2 | (2/100) * 100 |  | Дверцы - экраны под раковину |
| 19.1 | Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм | м2 | 4 | (2/100)*200 |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация |
| Раздел 4. Покраска металлических ограждений площадью - 48 кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | Очистка поверхности щетками | м2 | 48 | 48 |  |  |
| 21 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | м2 | 48 | (48/100) * 100 |  |  |
| 22 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 48 | (48/100) * 100 |  |  |
| 23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 48 | (48/100) * 100 |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация |
| Раздел 5. Мусор строительный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2,038948 | 2,038948 |  |  |
| 25 | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 2,038948 | 2,038948 |  |  |
| 26 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 35 км | т | 2,038948 | 2,038948 |  |  |

Требования к качеству и техническим характеристикам работ

Технологии и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории Российской Федерации (далее – РФ) нормативно-правовыми актами, предъявляемыми к данным видам работ.

Требования к условиям и безопасности выполнения работ

Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения заказчика или представлять угрозу для его сотрудников. Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

При выполнении работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие изделия, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого своего имущества, находящегося на территории Заказчика.

Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку территории, где осуществляются ремонтные работы.

Подрядчик должен в течение 3 (трех) дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ вывезти с территории Заказчика, принадлежащие ему машины, оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ

Материалы, используемые при выполнении работы, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, приобретаются и доставляются за счет Подрядчика.

Используемые товары (материалы, оборудование) должны соответствовать ГОСТам, СанПиНам и ТУ, быть обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, удостоверяющими их качество.

Требования к результатам работ

По окончании работ, объект должен соответствовать санитарным нормам и правилам, правилам пожарной и технической безопасности, иным нормативно-правовым документам РФ, обеспечивающим нормальную эксплуатацию объекта.

Требования к объему и сроку предоставления гарантий качества работ

Гарантия на выполненные работы и примененные материалы – не менее 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

| Заказчик СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Директор ____________________ Богомазова О. А. | _____________ __________________ |

Приложение № 2

к Контракту № __ от «__» мая 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по текущему ремонту здания

| Начало выполнения работ: | 01 июня 2026 г. |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ: | 30 (тридцать) дней |

| Заказчик СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Директор ____________________О. А. Богомазова | _________________ __________________ |

Приложение № 3

к Контракту № __ от «__» июня 2026 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по текущему ремонту здания

(прилагается участником закупки отдельным файлом)

Подсистема Автоматизированной информационной системы государственных закупок Санкт-Петербурга – Электронный магазин Санкт-Петербурга