КОНТРАКТ № 30дс- Кр-2026

ИКЗ: 252781312663778130100100020000000244

г. Санкт-Петербург									«___»______2026 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 Петроградского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Рубис Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании __________________________ с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы по ремонту крыльца в ГБДОУ №30 Петроградского района Санкт-Петербурга в 2026 году, расположенной по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 12 лит.В, Заказчик обязуется обеспечить принятие результатов работ и оплату работ в соответствии с п.3.1 и п.3.2 настоящего контракта.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией Заказчика (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и определяющей объем, содержание и сроки выполняемых работ.

1.3. Индивидуальный код закупки: 252781312663778130100100020000000244

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ по контракту: с даты заключения контракта.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (приложение №3), но не позднее 30.08.2026 года.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

  - Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ (далее — цена контракта) составляет ______________, НДС ________________,

  - Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение цены и других условий контракта возможно только в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

  - Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком за счет соответствующих статей расходов, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга “О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 8кт-Петербурга и ведения лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им учреждений при казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга” № 45-р от 26.04.2001 года.

  - Заказчик вправе увеличить предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

  - Оплата производится на основание счет-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ (КС-2), и иных документов, подтверждающих расходы Подрядчика, подписанных Подрядчиком и Заказчиком, а также подтверждённые представителем технического надзора. Оплата за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания актов приемки выполненных работ (приложение №3), в пределах стоимости контракта (пункт 3.1). Заказчик вправе производить оплаты как в целом, так и по отдельным этапам или очередям (после подписания акта приемки выполненных работ).

  - Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации Заказчика (Приложение №2), СНиП, ГОСТ и других нормативно-правовых документов, не подлежат приёмке и оплате Заказчиком.

  - Оплата производится за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по казначейской системе исполнения бюджета, при наличии выделенных ассигнований.

  - Оплата осуществляется в безналичной форме, авансирование не предусмотрено.

  - Заказчик в соответствии с положением статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) имеет возможность прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил.

Для взыскания неустойки составляется акт о ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по контракту, который подписывается представителями заказчика, технического надзора и Подрядчика и требование об уплате неустойки. В акте указывается сумма объем претензий (сумма неустойки). При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается Заказчиком акт (перечень дефектов, нарушение сроков и т.д.) подтверждается представителем технического надзора. При этом оплата контракта осуществляется путем выплаты Подрядчику контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

3.9.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком по контракту своих обязательств, на основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств подрядчиком по контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на заказчика»

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Подрядчика:

- Выполнить весь объем работ, предусмотренный Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение №2), выполнить работы в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также настоящим Контрактом и приложениями к нему, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать результат работ заказчику в установленный срок.

- Незамедлительно информировать заказчика о выявлении необходимости в дополнительных исходных данных для выполнения работ.

- Обеспечить своевременное устранение ошибок и неточностей, выявленных при приемке работ и товаров в рамках выполняемых работ, повторно представить документы с устранением ошибок и неточностей заказчику.

- Представить заказчику счет, счет-фактуру (при необходимости), акт приемки выполненных работ и акт сдачи-приемки поставляемых товаров, товарную накладную на поставляемые при выполнении работ товары в срок, указанный в разделе 5 настоящего Контракта, в объеме и в соответствии с настоящим Контрактом и приложениями к нему.

- Обеспечить соблюдение своими работниками требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности требований охраны труда.

- Обеспечить проведение вводного инструктажа по безопасности труда.

- Прекращать или приостанавливать выполнение работ в случаях нарушений требований по безопасности труда при создании условий, угрожающих здоровью или жизни рабочих.

- Предоставлять информацию о ходе выполнения работ в 3-дневный срок 
с момента получения письменного обращения заказчика.

- Информировать письменно заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней обо всех изменениях в своих реквизитах, указанных в разделе 11 настоящего Контракта.

- Подрядчик в случае приостановки выполнения работ обязан немедленно письменно уведомить об этом заказчика, не позднее следующего дня после произошедших обстоятельств, повлиявших на ход выполнения работ, в том числе на их приостановление.

- Выполнять и обеспечивать соблюдение норм и требований нормативных документов, обеспечив пожарную безопасность, технику безопасности, охрану окружающей среды, зеленых насаждений (при необходимости) и земельного участка при выполнении работ (при необходимости).

- Подрядчик обязан выполнять требования, установленные в рамках пропускного режима на территории здания Заказчика.

- Подрядчик несет ответственность за своих сотрудников при:

- несоблюдении ими на территории заказчика правил пропускного режима;

- разглашении ими сведений, раскрывающих прямо или косвенно вопросы производственной деятельности, ставших известными в связи с исполнением настоящего Контракта;

- невыполнении требований по защите информации.

- Обеспечить при производстве работ наличие на объекте действующей нормативной документации (ГОСТ, СНиП, регламенты) предусмотренной Контрактном, техническим заданием, а также непосредственно относящейся к предмету выполняемых работ.

- Перед началом выполнения работ разработать организационно-технологическую документацию (схемы контроля качества (контрольные карты, чек-листы), технологические карты, карты трудовых процессов, технологические схемы и указания по производству работ) и довести до Заказчика содержащиеся в организационно-технологической документации решения.

  - Права Подрядчика:

- Требовать оплаты по Контракту в случае полного исполнения обязательств по Контракту.

- Подрядчик вправе привлекать к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензиями, сертификатами, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, которые действуют в течение всего срока выполнения соответствующих работ.

При этом привлечение субподрядчиков не может повлиять на увеличение стоимости работ и сроков их выполнения.

Подрядчик несет полную ответственность перед заказчиком за качество и сроки выполнения обязательств субподрядчиков.

  - Обязанности заказчика:

- Принять результат выполненной работы, исполнительную документацию, документацию для оплаты выполненных работ и произвести оплату выполненных работ Подрядчику в соответствии с настоящим Контрактом.

  - Права заказчика:

    - В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, поставляемых товаров в рамках выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

    - Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего Контракта, заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полном объеме.

    - Если Подрядчик при выполнении работ поставил или использовал товар не соответствующий требованиям технического задания и/или заявленным подрядчиком, в заявке на участие в закупке, техническим характеристикам, заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полном объеме.

    - Если отступления в работах от условий настоящего Контракта или иные недостатки результатов работ в установленный заказчиком срок не были устранены, заказчик вправе устранить их собственными силами, либо с привлечением иной сторонней организации (третьей стороны) с отнесением таких затрат на счет Подрядчика. При этом заказчик вправе требовать соразмерного уменьшения установленной за выполненную работу цены.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. Уполномоченный представитель заказчика осуществляет контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в Контракте, а также совместно с представителем Подрядчика осуществляют приемку выполненных работ, поставленного при выполнении работ товара.

  - Представитель заказчика в рамках Контракта имеет право с составлением соответствующего акта:

#### проверять ход и качество выполняемых работ;

#### приостанавливать производство работ, если они выполняются с нарушениями требований СНиП, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ;

#### не принимать работы, выполненные некачественно, ГОСТ, СНиП, ТУ и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

  - При обнаружении заказчиком в ходе производства работ по Контракту недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и срока их выполнения (2 дня), которые выполняются Подрядчиком за свой счет.

  - По завершении работ по Контракту в полном объеме Подрядчик письменно извещает заказчика о готовности сдачи работ и не позднее 7 дней до истечения установленного Контрактом срока окончания выполнения работ предоставляет заказчику счет, счет-фактуру (при необходимости), акт приемки выполненных работ и акт сдачи-приемки поставляемых товаров, товарную накладную на поставляемые при выполнении работ товары.

  - Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность указанных в них сведений о выполненных работах (поставленных товарах) и подписывает акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ в случае  выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости  работ, отраженных в исполнительных документах, фактически выполненным  работам и их стоимости, а также в случае выявления не соответствия технических характеристик поставленных товаров, требованиям установленным в техническом задании и  Контракте. Заказчик не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

  - В течение 2 рабочих дней с момента получения подписанных документов, заказчик подписывает акт приемки выполненных работ, акт сдачи-приемки поставленных товаров со своей стороны, либо представляет мотивированный отказ подписания для внесения Подрядчиком соответствующих изменений. В случае мотивированного отказа заказчика от подписания акта приемки выполненных работ, поставленных товаров по Контракту Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 2 рабочих дней с момента его получения. Доработанные Подрядчиком исполнительные документы с описью произведенных изменений рассматриваются заказчиком в соответствии с вышеуказанными сроками для рассмотрения первично поданных документов. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, пени и штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

  - Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки выполненной работы, которые могли быть устранены при приемке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий пункт устанавливает порядок определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).

Размер штрафа устанавливается в соответствии с пп.6.2. и 6.3. контракта, в том числе как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

6.2. Ответственность Заказчика:

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Ответственность Подрядчика:

6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.3.2. - 6.3.4. Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия. Уплата штрафа за нарушение обязательств производится на основании письменной претензии.

6.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту, в порядке зачета встречных однородных требований.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

7.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 36 месяцев от даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

7.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации или СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик обязан письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

7.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

8. СРОК КОНТРАКТА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2026 года, а в части взаиморасчётов до полного исполнения обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов Санкт-Петербурга.

8.2. Расторжение контракту допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракту от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения в соответствии контрактом с частью 2 статьи 407 ГК РФ, статьей 782 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта.

8.3.1. Подрядчик в течение 5 календарных дней в порядке, установленном в п. 2.1 контракта не принял объект.

8.3.2. Подрядчик в течение 5 календарных дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ.

8.3.3. Если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим контрактом, составляет более 7 календарных дней.

8.3.4. Если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и не устраненными.

8.3.5. В случае отсутствия финансирования со стороны Заказчика по независящим от него причинам.

8.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. Настоящий контракт считается расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.4.1. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

8.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.5.1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

8.5.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Подрядчик передает права на техническую документацию Заказчику с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2).

9.2. Контракт подписан в электронной форме усиленными квалифицированными электронными подписями обеих Сторон

9.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, регулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.4. Любые изменения и дополнения к контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.5. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

9.6. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

9.7. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 – Сметная документация Заказчика

Приложение №3 – Акт приемки выполненных работ

Приложение №4 – Акт передачи объекта для выполнения работ

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

| ЗАКАЗЧИК Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 Петроградского района Санкт-Петербурга Юр. адрес/ почт, адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 12 В ИНН 7813126235, КПП 781301001 ОКПО 52134767, ОГРН 1027806879253 Наименование кредитной организации * ОКЦ №1 Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург БИК 014030106 Лицевой счет: 0621082 Расчетный счет 03224643400000007200 Кор.счет 40102810945370000005 Телефон: (812) 234-28-44 E-mail: ds30petr@yandex.ru Заведующий ________________ /Рубис Н.Ю./ (подписано ЭЦП) | ПОДРЯДЧИК ____________________/ ./ (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

Приложение №1

Техническое задание

Раздел 1. Общие требования

1.1. Предмет контракта: Выполнение работы по ремонту по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 12 лит. В (далее – объект).

1.2. Срок выполнения работ.

1.2.1. Начало работ – с момента заключения контракта. Заказчик должен передать, а Подрядчик принять объект по акту передачи объекта для выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта.

1.2.2. Окончание работ – не позднее 30.08.2026 года.

Раздел 2. Цели и правовые основания для выполнения работ

2.1.	Целью данной закупки является поддержание состояния имущества ГБДОУ детский сад № 30 Петроградского района Санкт-Петербурга, находящегося по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 12 лит. В  в надлежащем техническом состоянии.

2.2.	Основанием для выполнения работ является:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Закон Санкт-Петербурга от 25.11.2020 № 549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

Раздел 3. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта 
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам

3.1. Требования к проведению и безопасности работ:

3.1.1. Все работы на территории объекта вести с соблюдением требований 
технического задания и действующих нормативно-технических документов в области строительства: строительных норм и правил, санитарных правил и норм, сводов правил, государственных стандартов, технических регламентов, иных документов, определяющих требования к работам и действующих на дату заключения государственного контракта.

3.1.2. Выполняемые работы должны соответствовать следующим требованиям, установленным действующими нормами и правилами:

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 
12-01-2004»;

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

иные действующие нормативные правовые акты, соответствующие предмету закупки.

3.2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ:

3.2.1. Выполнить работы в соответствии с исходно-разрешительной документацией (ведомостями объемов работ, сметной документацией), определяющей объем, стоимость, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество. При этом не допускается самостоятельно изменять перечень, виды и объем выполняемых работ.

3.2.2. Обеспечить надлежащий уровень охраны труда и безопасности 
при производстве работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 11.12.2020 
№ 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции 
и ремонте».

3.2.3. Выполнить поставку и монтаж необходимого для осуществления ремонта объекта оборудования, конструкций и материалов. Обеспечить в ходе производства работ входной и пооперационный контроль качества работ и материалов. Материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащего качества 
в соответствии с предъявляемыми к ним техническими требованиями, иметь необходимые паспорта, сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности (в случае если используемые материалы подлежат обязательной сертификации). Экологическая безопасность и качество должны соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов продукции. Запрещается использование бывших в употреблении, эксплуатации 
и (или) поврежденных товаров, материалов и комплектующих.

3.2.4. Поддерживать чистоту и порядок на объекте. Ежедневно, по окончании работ, осуществлять уборку строительного мусора, а также исключать загрязнение прилегающих помещений и территорий строительным мусором. Места хранения строительного мусора согласовывать с Пользователем. Вывоз и утилизацию мусора производить за свой счет, 
при этом учитывать установленные правила допуска на объект автотранспорта сторонних организаций.

3.2.5. Восстановить слаботочные сети и оборудование, затронутые при выполнении работ, при необходимости обеспечить их настройку и наладку в целях корректной работы.

3.2.6. Обеспечить восстановление поврежденных элементов благоустройства, дорог 
и площадок, прилегающих к объекту и (или) территории, используемой для выполнения работ на объекте.

3.2.7. Обеспечить сохранность объекта до подписания документов, подтверждающих передачу его в эксплуатацию.

3.2.8. После проведения работ на объекте Подрядчик обязан предъявить результат выполненных работ представителям Заказчика.

3.2.9. После окончания ремонтных работ Подрядчик должен вывезти инструмент, строительное оборудование, остатки материалов, мусор и произвести уборку помещений.

3.3. Требования к составу и содержанию исполнительной документации:

3.3.1. На выполненные работы оформить исполнительную документацию, подписать 
у представителя технического надзора и передать по акту (реестру) Заказчику.

3.3.2. В состав исполнительной документации входят: общий журнал работ, отражающий ход производства работ по объекту, в том числе выполнение отдельных видов работ с указанием сроков их проведения; акты срытых работ, исполнительные чертежи (схемы), акты проверки осветительной сети на функционирование 
и правильность монтажа установочных аппаратов, сертификаты и паспорта 
на примененные материалы и оборудование.

3.3.3. Исполнительная документация представляется до начала приемки работ 
в сброшюрованном виде, оформленная надлежащим образом в количестве двух экземпляров.

3.3.4. Применяемые материалы (оборудование), которые попадают в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Оборудование должно иметь технические паспорта и руководства по эксплуатации.

3.3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические 
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

3.4. Требования по обеспечению противопожарной безопасности:

3.4.1. До начала работ необходимо выполнить мероприятия по противопожарной безопасности, обеспечить объект первичными средствами пожаротушения.

3.4.2. Проводить работы в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 
№ 1190 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

3.5. Требования к охране окружающей среды:

3.5.1. Обеспечить соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды в соответствии со ст. 751 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

3.6. Все содержащиеся в техническом задании товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Раздел 4. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки результатов работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

4.2. Если в течение гарантийного срока будет установлено, что качество выполненных по контракту работ или примененных материалов не соответствует установленным требованиям, а сами работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работы, либо с иными недостатками, которые делают объект непригодным 
или недостаточно пригодным для нормальной эксплуатации, Подрядчик по письменному уведомлению Заказчика обязан обеспечить устранения этих недостатков.

4.3. Гарантийный срок на выполненные работы 2 года с даты подписания актов о приемке работ.

Раздел 5. Требования энергетической эффективности работ

5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приложение №2

Локальный сметный расчет – приложен отдельным файлом

Приложение №3

# АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

"____"_______________ 202___ г. Санкт-Петербург

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Заказчика:

_______________________________________________________________________________________

Представитель подрядчика _________________________________________

________________________________________________________________________________

Произвели осмотр и приемку объекта в эксплуатацию – помещений __________________________

________________________________ Петроградского района Санкт-Петербурга, _________________________Санкт-Петербург, ________________________________________

_____________________________________________________________________________________

После проведения работ ______________________________________________на территории _______________________________ Петроградского района Санкт-Петербурга подрядчиком __________________________согласно контракта № __________ от «____» _________ 202__г.

И установили следующее:

1. Работы выполнены в соответствии со сметной документацией и контрактом с оценкой качества выполненных работ-

2. Работы выполнены в сроки с «____» ________ 202__г. по «___» _______________ 202__г.

3.Стоимость выполненных работ согласно контракта № __________от «___» _______________202__г. Составляет ______________________________ рублей.

Особое мнение:

Представитель Заказчика:

# ________________ _______________ /_______________/

Петроградского района Санкт-Петербурга	_______________

Представитель подрядчика

________________ _______________ /_______________/

Приложение №4

АКТ

передачи объекта для выполнения работ

"____"_______________ 202___ г. Санкт-Петербург

Мы, ниже подписавшиеся:

- представитель Заказчика в лице ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________, действующий на основании ________________________________________________________,

- представитель ___________________________________________________________ (Подрядчика), действующего на основании _______________________________________________,

составили настоящий акт в том, что в соответствии с контрактом № _______________ от "____"_____________ 202__ года "На выполнение ______________________________________, Заказчик передал, а Подрядчик принял объект ___________________________________, расположенный по адресу __________________________________ для выполнения _________________________________, в объёме, предусмотренном сметной документацией Заказчика (Приложение №2 к контракту № _________ от "____"_____________ 202__ года)

| ЗАКАЗЧИК ____________________________ м.п. | ПОДРЯДЧИК ____________________________ м.п. |
| --- | --- |