КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ по замене аварийного участка трубопровода системы отопления по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная д.84 корп.2, лит.А.

в 2026 году

(Идентификационный код закупки_________________________________________)

г. Санкт-Петербург 				          			                      «__» _______ 2026

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Невского района Санкт-Петербурга», (СПб ГБУСОН «КЦСОН Невского района») (далее - «Заказчик»), в лице директора Цыбулько Артура Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________ (_______), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании  __________, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется в течение срока действия Контракта выполнить работы по замене аварийного участка трубопровода системы отопления здания СПб ГБУСОН "КЦСОН Невского района" в 2026 году по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.84, корп.2, литера А (далее – работы) для нужд Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик выполняет работы в полном объеме в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и расчетом стоимости работ (Приложение №2 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью), определяющими объем, содержание выполненных работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта.

Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по Контракту.

1.3. Для оформления результатов приемки выполненных работ применяется акт по форме 0510452 утвержденной Министерством финансов. Акт приемки (ф.0510452) оформляется уполномоченным лицом Заказчика на основании документов, которыми Подрядчик подтвердил выполнение работ.

1.4. Участие Подрядчика при оформлении Акта приемки (ф. 0510452) предусматривается путем подписания Акта приемки (ф. 0510452) собственноручно представителем Подрядчика на бумажном носителе либо посредством подписания в электронном виде с применением квалифицированной электронной подписи, в рамках установленного электронного взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком.

1.5. Подрядчик обязан обеспечить подписание Акта приемки (ф. 0510452) и его возвращение Заказчику в срок не превышающий 2-х рабочих дней с момента его получения. В случае если в течение указанного срока Акт приемки (ф. 0510452) не будет подписан Подрядчиком, односторонне подписанный Акт приемки (ф. 0510452) будет считаться надлежащим оформлением Заказчиком приемки выполненных работ  и являться основанием для их оплаты.

2. Цена КОНТРАКТА и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (______ рублей __ копеек), в том числе НДС/НДС не облагается (Приложение №2 к Контракту).

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом объема выполненных работ и иных условий исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Источник финансирования – Внебюджетные средства: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, доходы от иной приносящей доход деятельности.

2.5. Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных работ в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки выполненных работ Заказчиком, оформленных Актом приемки товара по форме 0510452, утвержденной Министерством финансов (далее – Акт приемки (ф. 0510452), на основании акта приемки выполненных работ , счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

При формировании цены Контракта и расчётов с Подрядчиком используется валюта Российской Федерации – рубль.

2.6. Ценой Контракта учтены все расходы по выполнению работ, обеспечению сохранности материалов, товаров, используемых при выполнении работ, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых Подрядчиком.

2.7. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости выполненных работ, отраженных в актах приемки выполненных работ   фактически оказанным работам и их стоимости, определенной Контрактом, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

2.8. Выполненные работы, оказанные Подрядчиком с отклонениями от установленных норм и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.

2.9. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на 10% (десять процентов). При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы выполненных работ, но не более чем на 10 % (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема выполненных работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из единицы выполненной работы.

2.10. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем работ, в случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.11. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счёта Заказчика.

3. СРОКИ КОНТРАКТА

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 июля 2026 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

3.2. Условия и сроки выполнения работ: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта.

3.3. Место выполнения работ:

- г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.84, корп.2, литера А.

3.4. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Направить Подрядчику заявку на согласование даты начала выполнения работ. Заявка составляется и подписывается ответственным сотрудником Заказчика. Заявка имеет силу для Сторон как в случае ее передачи Подрядчику путем вручения документа, так и при ее передаче с помощью электронной почты, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Контракту.

4.1.2. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объемом выполненных работ и проверять их на соответствие требованиям настоящего Контракта. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик производит необходимые действия по внутренней и внешней экспертизе в случаях, установленных законодательством.

4.1.3. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом, с участием Подрядчика принять выполненные работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат выполненных работ, или иные недостатки в оказанных работах немедленно заявить об этом Подрядчику, установив срок для устранения 3 (три) рабочих дня, при этом исправление недостатков выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет.

4.1.4. Оплатить Подрядчику выполненные работы в размере, предусмотренном Контрактом.

4.1.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае несоответствия объемов выполненных работ требованию настоящего Контракта, некачественного выполненных работ, отступления от требований нормативных документов, отсутствия требуемой исполнительной документации, а также неправильного оформления документов. При представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

4.1.6. в случае принятия Заказчиком, предусмотренного частью 6.8. Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляется Подрядчику с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика   об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой такого надлежащего уведомления считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);

- дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Надлежащим образом исполнять обязанности по настоящему Контракту.

4.2.2. Своими силами и средствами выполнить работы (без привлечения соисполнителей), указанные в пункте 1.1. Контракта, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.3. Перед началом выполненных работ назначить от лица своей организации уполномоченного представителя, ответственного за выполнение работ.

4.2.4. Исполнять полученные в ходе выполненных работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта.

4.2.5. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства в сфере выполняемых работ, являющихся предметом настоящего Контракта.

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполненных работ в срок.

4.2.7. Гарантировать качество материалов (оборудования), наличие сертификатов (деклараций), технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых для выполнения работ материалов (оборудования), и по требованию Заказчика, предоставить ему эти документы.

4.2.8. Выполнять работы без ухудшения функциональных и технических характеристик инженерных систем здания.

4.2.9. При выполнении работ обеспечивать соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране труда.

4.2.10. Своевременно устранять недостатки, выявленные в результате выполненных работ.

4.2.11. Нести риск случайного повреждения материалов (оборудования), используемого для выполнения работ или уничтожения их до момента сдачи результата выполненных работ   Заказчику.

4.2.12. Принимать меры по предотвращению травматизма при производстве работ, обеспечивать безопасность выполнения работ, исключая случаи нанесения ущерба третьим лицам.

4.2.13. Передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные (платежные) документы. Подрядчик должен передать счет, акт о приемке выполненных работ   в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выполненных работ.

4.2.14. Согласовать с Заказчиком заявку в течение 1 (одного) рабочего дня, с даты ее направления.

4.2.15. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение, передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой такого надлежащего уведомления считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

- дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

4.2.16. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

4.2.17. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

4.3. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

4.3.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

4.3.2. В отношении Подрядчика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

4.3.3. Между Подрядчиком и Заказчиком отсутствует конфликт интересов.

4.3.4. Не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

4.3.5. В отношении Подрядчика не установлены ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Отсутствует в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4.3.7. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

4.3.8. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

4.3.9. Не является иностранным агентом.

4.4. Стороны обязуются:

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

5. КАЧЕСТВО

5.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Контракту.

5.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации, действующих технических регламентов, стандартов (ГОСТ), технических условий, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, требованиями правовых актов об охране окружающей среды, технической документации и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, соответствующих предмету Контракта, в том числе:

– Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;

- Федеральному закону «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ;

- Федеральному закону от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- иным нормативно-правовым документам, регулирующим работы, являющиеся предметом Контракта.

5.3. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан соблюдать требования к безопасности труда.

5.4. Используемые при выполнении работ товары, материалы, изделия должны быть новыми, пригодными к использованию, экологически безопасными, соответствующими по качеству требованиям законодательства РФ.

- 5.5. Гарантия качества предоставляется на весь объем выполненных Подрядчиком работ в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

5.6. При обнаружении дефектов, вызванных результатом выполненных работ, Заказчик направляет Подрядчику претензию. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) дней с момента направления Заказчиком претензии устранить дефекты, указанные в претензии.  Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

5.7. В случае обнаружения Заказчиком недостатков по качеству и (или) объему выполненных работ, Подрядчик обязуется устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек (Одна тысяча рублей 00 копеек).

6.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.1.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов). Указанная в настоящем пункте неустойка (пеня, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 10 % от цены Контракта.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, не имеющего стоимостного выражения, предусмотренного Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек (Одна тысяча рублей 00 копеек).

6.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Санкт-Петербурга в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к исполнению обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Удержание неустоек не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Контракту.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, статьей 450.1 ГК РФ, статьей 95 44-ФЗ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:

- не приступил к исполнению Контракта в установленные сроки, либо выполняет работу с нарушением конечного срока выполнения работ, либо выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в её результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- фактически не устраняет замечания Заказчика, изложенные в мотивированном отказе от приемки работ, в течение срока, определенного Заказчиком.

6.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) выполняемые работы перестали соответствовать требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1. статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ) и (или) выполняемым работам;

б) при заключении контракта подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполненных работ требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта.

в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося Подрядчиком, его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно оказываемых иностранными лицами, и поставщик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик являлся российским лицом.

6.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.11. Расчеты между Сторонами за выполненные работы производятся на основании счетов, актов приемки выполненных работ, за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершенны в письменной форме, в том числе с использованием электронного документооборота и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

7.2. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон, возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

7.3. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- решения суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- решения Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

7.5. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Подрядчике в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных

статьей 95 Закона №44-ФЗ, Гражданским Кодексом РФ.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров или в претензионном порядке.

8.2.  Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 10 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств - срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев, с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10.2. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Заказчику были переданы денежные средства, удовлетворение требований Заказчика за счет указанных денежных средств осуществляется без обращения в суд.

10.3. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде.

10.4. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа.

10.5. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Сторонами согласован электронный документооборот как надлежащее доказательство доставки документации и сообщений.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Расчет стоимости работ.

12. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| СПб ГБУСОН "КЦСОН Невского района" 192174, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.122, лит. А ИНН 7811142400, КПП 781101001 ОКПО 15222901, ОКАТО 40285563000, ОКТМО 40380000 ОГРН 1037825051330, ОКВЭД 88.10, ОКОПФ/ОКФС 75203/13 р/с № 03224643400000007200 в ОКЦ 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК: 014030106 Кор. счет: 40102810945370000005 Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУСОН "КЦСОН Невского района", лицевой счет 0601025) Дата постановки на учет в налоговом органе 22.09.2003 тел./факс (812) 576-10-40, e-mail: econ@kcsonnev.gov.spb.ru тел. бухгалтерии (812) 576-10-42, e-mail: buhg@kcsonnev.gov.spb.ru Директор СПб ГБУСОН «КЦСОН Невского района» ________________ А.Г. Цыбулько |  |

Приложение № 1

к контракту № ____

от «____» _____2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене аварийного участка трубопровода системы отопления по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная д.84 корп.2, лит.А. в 2026 году

1.Требования к техническим характеристикам выполняемых работ, товаров:

  - Подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов выполненных работ   требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

| № п\п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - демонтаж напольной керамической плитки, бетонной стяжки, бетонного основания пола на глубину до 0,3 м площадью 0,5 м.кв.; | усл.ед. | 1 |
| 2 | - демонтаж аварийного участка трубопровода; | усл.ед. | 1 |
| 3 | - замена участка стального трубопровода Ду 50 (0,5 м.п.); | усл.ед. | 1 |
| 4 | - установка тройника Ду 50 | шт | 1 |
| 5 | - монтаж резьбовых соединений (стонов) Ду 50 | шт | 2 |
| 6 | - замена уплотнительных элементов соединений типа «американка» | шт | 2 |
| 7 | - сборка и проверка герметичности соединений (опрессовка) | усл.ед. | 1 |

Срок выполнения работ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта.

При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.

  - Цена контракта включает все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость расходных материалов, используемых при проведении аварийных работ, а также стоимость запасных частей, необходимых для проведения ремонта, а также иные расходы, которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.

  - Расходные материалы, используемые при проведении работ, а также запасные части должны быть новые, не бывшие в употреблении, не восстановленные.

1.5 выполнение сварочных работ должно производится в стесненных условиях;

1.6. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта: инженер по эксплуатации АХО Сигал Виталий Юрьевич, контактный телефон: 89219411189

Заказчик                                                                           Подрядчик

Директор СПб ГБУСОН

«КЦСОН Невского района»

__________________А.Г. Цыбулько                                 _________________

(подписано ЭЦП)                                                              (подписано ЭЦП)

Приложение № 2

к контракту № ____

от «__» ______ 2026 г.

Расчет стоимости работ

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Итоговая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по замене аварийного участка трубопровода системы отопления по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная д.84 корп.2, лит. А. в 2026 году | Усл.ед. | 1 |  |  |
| ИТОГО, руб. |  |  |  |  |  |

Цена настоящего Контракта составляет __________ рублей __ копеек (______ рублей ____ копеек), в том числе НДС/НДС не облагается.

Заказчик                                                                        Подрядчик

Директор СПб ГБУСОН

«КЦСОН Невского района»

__________________А.Г. Цыбулько                                 _________________

(подписано ЭЦП)                                                              (подписано ЭЦП)