Контракт

на выполнение работ № ______

г. Санкт-Петербург

______г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Приморского района  Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Скорбящевой Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на Выполнение ремонтных работ по подготовке загородной базы ГБДОУ № 20 к летнему сезону 2026 года по адресу: СПб пос. Солнечное, ул. Дачная дом 2, лит. А  (далее – Объект).

1.2.  Подрядчик выполняет работы в соответствии с Локальной сметой, определяющей  объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается использование материалов и оборудования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, без увеличения цены контракта и/или единицы цены таких материалов, оборудования. В этом случае Подрядчик обязан письменно подтвердить соответствующие улучшения.

2. Срок выполнения работ

2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

- Заказчик передает по акту Объект Подрядчику до начала выполнения работ, в присутствии представителя СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга», на основании положения о Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга»

- период выполнения работ – 25.05.2026-15.06.2026, после подписания акта передачи объекта в работу.

Работы выполняются в один этап.

2.2. Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в акте сдачи-приемки работ (акте ввода объекта в эксплуатацию), КС-2 и КС-3.

3. СТОИМОСТЬ работ ПО контракту, порядок ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Цена контракта составляет _______ руб. ______ коп. (__________________ руб. _____ коп.), с учетом коэффициента пересчёта = _______, НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством РФ.

3.2. Цена Контракта является твердой, изменению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных настоящим контрактом, в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

Изменение цены настоящего Контракта допускается только в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены Контракта;

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

3.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ Подрядчиком, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (акта ввода объекта в эксплуатацию), выставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (если облагается НДС).

3.4. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего Контракта выполненных Подрядчиком работ  является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), акт сдачи-приемки работ (акт ввода объекта в эксплуатацию) подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, выставленный Подрядчиком счет.

3.5. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, строительных норм и правил, а также  иных условий настоящего Контракта, не подлежат принятию и оплате  Заказчиком до устранения выявленных недостатков.

3.6. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет внебюджетных средств.

В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга денежных средств на оплату выполненных работ, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа за выполненные работы на период соответствующей задержки поступления денежных средств.

3.7. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе удержать сумму неустоек из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3.8. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.9. Сумма, подлежащая выплате Подрядчику по настоящему Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица).

4. Права и обязанности ПОДРЯДЧИКА

4.1.  При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик в счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта,  выполняет работы, указанные в пункте 1.1. Контракта  в соответствии с условиями Контракта и  Локальной сметой.

4.2. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

4.3. Сдает результат работ на Объекте по акту сдачи-приемки работ (акту ввода объекта в эксплуатацию) в установленные Контрактом  сроки.

4.4. Поставляет на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, а также самостоятельно  осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.

4.5. Гарантирует  наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций, и по требованию Заказчика  представляет ему все эти документы. При выполнении работ Подрядчик может использовать по письменному согласованию с Заказчиком    аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в Локальной смете. Для получения соответствующего согласования на стадии выполнения работ Подрядчику необходимо представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого эквивалента.

4.6. Выполняет своими силами и средствами на территории объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.7. Обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

4.8. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивает их своевременную уборку.

4.9.  До приемки результатов работ Заказчиком Подрядчик несет риск их случайной гибели или случайного повреждения.

4.10. Обеспечивает надлежащую охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества Заказчика, используемого Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Контракту.

4.11. В 10-дневный срок после подписания акта ввода объекта в эксплуатацию вывозит с территории принадлежащее ему имущество и строительный  мусор.

4.12. Все необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту согласования выполняет Подрядчик в пределах срока выполнения работ, предусмотренного настоящим Контрактом.

4.13. Передать надлежащим образом  оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.

4.14. Представить по запросу заказчика  в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

4.15. Имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий настоящего Контракта.

5. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА

5.1.  При выполнении настоящего Контракта Заказчик  передает по акту Объект Подрядчику до начала выполнения работ в присутствии представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга», на основании положения о Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга».

5.2. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.

5.3. Оплачивает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

5.4. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

5.5. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга», в соответствии с контрактом на безвозмездное оказание услуг по техническому сопровождению учреждений, подведомственных администрации Приморского района,  технический надзор и контроль за качеством, технологией и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.

Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ с указанием сроков устранения и немедленно в письменной форме информирует об этом Подрядчика.

В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик при необходимости.

Он же обеспечивает общий порядок на объекте и прилегающей территории.

6.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.5. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика.

Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком, Подрядчиком и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

6.6. Если Подрядчик в установленный срок не исправит работы, выполненные с ненадлежащим качеством, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

6.7. Привлечение субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Контракту не допускается.

7. сдачА-приемкА работ

7.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к приемке результата выполненных работ.

7.2. Подрядчик в течение 3 рабочих дней после окончания выполнения работ направляет Заказчику для подписания акт сдачи-приемки работ Контракту  (акт ввода объекта в эксплуатацию).

7.3. Заказчик совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» в течение 15 рабочих дней после получения акта сдачи-приемки работ (акта ввода объекта в эксплуатацию) от Подрядчика обязан при отсутствии претензий осуществить приемку результата работ и подписать акт ввода объекта в эксплуатацию либо направить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

7.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами незамедлительно составляется об этом акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от подписания такого акта на акте делается пометка об этом, и акт подписывается Заказчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

7.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

7.6. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7.7. Работы на объекте считаются принятыми со дня подписания Сторонами в присутствии представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга»  акта сдачи-приемки работ (акта ввода объекта в эксплуатацию), КС-2,  КС-3. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность. Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в акте ввода объекта в эксплуатацию.

Акт сдачи-приемки работ (акт ввода объекта в эксплуатацию) подписывается не ранее устранения всех недостатков.

7.8. Для  проверки результата выполненных работ Заказчик проводит экспертизу за свой счет своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

7.9. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и/или уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.10. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов и/или экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций сроки на приемку начинают течь с момента получения экспертного заключения.

7.11. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае, если по результатам экспертизы выявлены несоответствия, препятствующие приемке и такие препятствия без промедления не устранены Подрядчиком.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются, в том числе, но не исключительно: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, эпидемии, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, другие непредвиденные обстоятельства. Наступление указанных в настоящем пункте обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.8.1. Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в течение 5 рабочих дней сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Контракта приостанавливается до дня, определяемого сторонами.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока – 24 месяца с даты, указанной в акте ввода объекта в эксплуатацию как дата окончания выполнения работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей либо неправильной его эксплуатации.

9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует обязательным требованиям, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результаты работы, с иными недостатками, которые делают Объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет со дня, когда результат работ был принят или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

10.2. Ответственность Подрядчика:

10.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

10.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

10.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

10.3. Ответственность Заказчика:

10.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

10.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.6. Взыскание неустойки может быть осуществлено в порядке, предусмотренном п. 3.7. Контракта.

11. РАСТОРЖЕНИЕ контракта

11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия  по соглашению Сторон, по решению суда или  в связи  с  односторонним  отказом стороны от исполнения  контракта в случаях, предусмотренных  гражданским законодательством.

11.2. Заказчик  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в  случаях существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта:

- задержка  в сроках окончания  работ более чем на 10 (десять) рабочих дней по вине Подрядчика;

- в случае уклонения Подрядчика от передачи Объекта  для выполнения работ  в срок, предусмотренный настоящим Контрактом и/или  нарушения сроков начала работ более 5 (пяти) рабочих дней;

- в случаях, если работы выполнены с нарушениями строительных норм и правил либо иными нарушениями  условий настоящего Контракта;

- в случаях, если  выявленные в ходе приемки работ недостатки не устранены Подрядчиком в установленные настоящим Контрактом сроки;

-  в иных случаях существенного нарушения Контракта Подрядчиком.

11.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.4. Порядок одностороннего расторжения (одностороннего отказа от исполнения) Контракта определяется действующим на момент исполнения Контракта законодательством.

11.5. Расторжение настоящего  контракта не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение либо ненадлежащее  исполнение.

11.6. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика Объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых работ.

11.7. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта   непредвиденных работ, при условии, что исполнение контракта в полном объеме становится невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

11.8. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются 
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным 
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон 
по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих 
по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Контракту.

13.2. Все вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, но в пределах пяти лет со дня, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. Срок ответа на претензию составляет 10 дней со дня, следующего за днем получения претензии. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах на бумажном носителе, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.

13.5. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2026.

Прекращение срока действия контракта не влечет прекращение обязательств, принятых на себя Сторонами при его исполнении.

13.6. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством  РФ и СПб.

13.7.  К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Локальный сметный расчёт

14. место нахождения и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ГБДОУ детский сад № 20 Приморского района Санкт-Петербурга ИНН/КПП 7814046825/781401001 ОГРН 1027807590249 ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по г.Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург БИК 014030106 Л/с 0641076 в Комитете финансов Санкт-Петербурга Р/с 03224643400000007200 К/с 40102810945370000005 Адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул.Дибуновская, д.10, лит.А Телефон: (812) 246-37-60 E-mail: primdou-20@mail.ru Заведующий ГБДОУ детский сад №20 __________________ Ю.В.Скорбящева /Подписано ЭЦП/. | Подрядчик _____________ /Подписано ЭЦП/. |