Муниципальный контракт № _____________

на выполнение работ по ремонту газонных ограждений

ИКЗ: 263781902525878190100100260000000244

Санкт-Петербург                                                                             ____________________ 2026 г.

Местная администрация муниципального образования город Ломоносов, действующая от имени муниципального образования город Ломоносов, в лице Главы местной администрации муниципального образования город Ломоносов Сусловой Екатерины Львовны, действующей на   основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _____________________________, действующего на основании __________________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,  вместе именуемые «Стороны», в соответствии с гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту газонных ограждений, расположенных на внутриквартальной территории МО, г. Ломоносов для нужд Заказчика в соответствии с заданием Заказчика в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

1.2. Требования к выполнению работ, являющимся предметом настоящего Контракта, определяются Заказчиком в Приложениях № 1, № 3 к настоящему Контракту.

2. Стоимость работ по Контракту и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет __________ (_________) рублей ___ копеек, НДС не облагается.

2.2. Стоимость работ определяется в соответствии с расчетом (Приложением № 2) к настоящему Контракту.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Контракта

2.4. Оплата работ производится Заказчиком по факту выполнения Подрядчиком работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.

2.5. Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Оплата работ производится Заказчиком без авансирования (предварительной оплаты) за фактически выполненные работы.

2.7. Источник финансирования– бюджет муниципального образования город Ломоносов КБК: 983 0503 60006 00141 244.

3. Срок выполнения работ

3.1. Срок (период) выполнения работ по настоящему Контракту исчисляется: с момента заключения Контракта до 31.05.2026 г.

3.2. Датой окончания выполнения работ (этапов) считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Срок действия Контракта

4.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств, но не позднее «31» декабря 2026 года.

4.2. Истечение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности, предусмотренной за нарушение условий Контракта.

5. Порядок приемки выполненных работ

5.1. По завершении выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику счет, счет-фактуру и акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления акта сдачи-приемки выполненных работ ответственное лицо Заказчика осуществляет приемку выполненных работ, контролирует выполнение обязательств по Контракту и формирует в электронной форме Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452). Для проверки выполненных работ в части соответствия выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза оказанных Услуг может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

Заказчик направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или, в случае выявления несоответствия выполненных работ требованиям Контракта, мотивированный отказ от приемки работ. В случае имеющейся возможности устранения недостатков выполненных работ, Заказчик указывает на это Подрядчику в мотивированном отказе с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

Подрядчик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя для участия в осуществлении приемки выполненных Работ и подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452).

5.3. Подрядчик обязан устранить все указанные Заказчиком недостатки выполненных работ своими силами, за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Устранение Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки.

5.4. После устранения Подрядчиком недостатков, Заказчик в течение 2(двух) рабочих дней направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ.

При повторном выявлении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество выполненных работ, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, указанных в мотивированном отказе, Заказчиком составляется заключение об отказе от принятия выполненных работ, которое подписывается уполномоченным представителем Подрядчика. При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Подрядчика, в заключение вносится соответствующая запись.

В случае отказа Заказчика от приемки оказанных по Контракту работ по основаниям, указанным в настоящем пункте, оплата по Контракту не производится.

5.5. Работа считается выполненной со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ\электронного документа о приемке и подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452).

5.6. Стороны при взаимном согласии вправе вместо акта сдачи-приемки выполненных работ на бумажном носителе сформировать в программах, организующих электронный документооборот, документ о приемке в электронном виде. Его требуется подписать усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Заказчика и Подрядчика. Уполномоченное лицо Заказчика также вправе направить в программах, организующих электронный документооборот мотивированный отказ от приемки, подписав его аналогичным образом. Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) может быть составлен в отсутствии Исполнителя, при взаимном согласии сторон. Составленный в отсутствие Исполнителя Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) в день утверждения руководителем Заказчика направляется Исполнителю в программах, организующих электронный документооборот, и должен быть подписан Исполнителем в течение 2 рабочих дней.

5.7. Приемка, предусмотренная п. 5.6 настоящего контракта, осуществляется в сроки, указанные в п. п. 5.1 - 5.5 настоящего Контракта.

6.  Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

6.1.1. Проконтролировать качество и соблюдение сроков выполненных работ Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.1.2. Осуществить приемку выполненных работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Контракта.

6.1.3. В случае подписания акта сдачи-приемки выполненных работ произвести оплату выполненных работ в объемах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

6.1.4. Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Подрядчика, его работников или представителей в ходе исполнения обязательств по Контракту.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств Подрядчиком по Контракту.

6.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.3. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

6.3.1.  Выполнить работы в полном объеме и срок, установленный пунктом 3.1. Контракта.

6.3.2. Выполнить работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом, законодательством РФ, государственными стандартами, иными нормами и правилами.

6.3.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный мотивированным отказом Заказчика от приемки работ, безвозмездно устранять все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий Контракта, ухудшившее качество выполняемых работ или их объем.

6.3.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят невозможностью выполнения работ либо создают невозможность их выполнения в срок.

6.4. Подрядчик вправе:

6.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения взятых на себя обязательств.

6.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 руб.00коп.

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,  Заказчик направляет Подрядчику (поставщику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем).

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере 10 процентов цены Контракта, что составляет _________ руб. ___ коп.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000,00 рублей, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. В случае нарушения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) условий Контракта, Заказчик немедленно предупреждает письменно с отметкой о вручении ответственному представителю Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком (поставщиком, исполнителем), а в случае отказа Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) от подписи – в одностороннем порядке.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком (поставщиком, исполнителем), в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) по Контракту.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде или в форме электронного документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2.	В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных обязательств, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

10.3.	Расторжение Контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

10.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком в следующих случаях:

10.4.1. Если Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней не приступил к выполнению работ.

10.4.2. Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

10.4.3. При неоднократном (два и более раза) невыполнении письменных указаний Заказчика в рамках условий настоящего Контракта.

10.5.  В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте. Выполнение заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

10.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7.    Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

10.8. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

10.9. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

10.9.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

10.9.2. Происходит уменьшение ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) объема выполняемых Работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.9.3. По предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

10.9.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых, являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.10. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта. Стороны при взаимном согласии вправе вместо дополнительного соглашения на бумажном носителе направить и подписать дополнительные соглашения в программах, организующих электронный документооборот. Их требуется подписать усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Заказчика и Подрядчика.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе для каждой стороны. Стороны при взаимном согласии вправе вместо Контракта на бумажном носителе направить и подписать Контракт в программах, организующих электронный документооборот. Их требуется подписать усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Заказчика и Подрядчика.

11.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.

11.4. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны.

12. Антикоррупционные условия

12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются 
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

12.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

12.2.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

12.2.2. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Приложения к Контракту

13.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

13.1.1. Приложение № 1 – Описание объекта закупки.

13.1.2 Приложение № 2 – Расчет цены контракта

13.1.3. Приложение № 3 - Локальная сметный расчет

14. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

Заказчик:                                                                                   Подрядчик:

| Местная администрация муниципального образования город Ломоносов ИНН 7819025258 КПП 781901001 ОГРН 1037841001010, ОКПО 46946892 ОКТМО 40372000 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.40, литера Б тел./факс: (812) 422-73-76 E-mail: office@mo-lomonosov.ru ОКЦ №1 СЗГУ БАНКА РОССИИ // УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург, БИК 014030106 кор/сч 40102810945370000005 Казначейский счет: расходный счет 03231643403720007200, наименование получателя: МА МО Г.ЛОМОНОСОВ (МА МО г. Ломоносов, л/с 03723002601); доходный счет 03100643000000017200, наименование получателя: УФК по Санкт-Петербургу (МА МО г. Ломоносов, л/с 04723002600). И.о.Главы местной администрации муниципального образования город Ломоносов ________________Е.Л. Суслова | ________________ |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

  - №__________от _____________ года

Описание объекта закупки

Раздел 1. Общая информация

1.1. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2: 43.29.12.110 Выполнение работ по ремонту газонных ограждений, расположенных на внутриквартальной территории МО, г. Ломоносов.

1.2. Цели и правовое основание для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

Целями данной закупки является реализация муниципальной программы, направленной на решение вопроса местного значения по благоустройству территории муниципального образования город Ломоносов

1.3. Источник финансирования закупки: Бюджет муниципального образования город Ломоносов

КБК 983 0503 60006 00141 244

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта) 86017(восемьдесят шесть тысяч семнадцать) рублей 69 коп.

1.5. Срок и порядок оплаты работ: Оплата выполненных работ производится Заказчиком безналичным расчетом в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.  Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Без авансирования.

1.6. Порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта: Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567 посредством применения метода сопоставимых рыночных цен с использованием общедоступной информации о рыночных ценах товаров, работ и услуг (п.2,п.5, п.6, п. 18 (п.п.6), п.20 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ; п. 3.7.4.5 Приказа МЭР от 02.10.2013 № 567) в соответствии с локальной сметой (см. приложение), составленной в программе (территориальной сметно-нормативной базе Санкт-Петербурга) Госэталон-2012, сформированной на основании государственных элементных проектно-сметных норм, утвержденных Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли.

1.7. Место выполнения работ: Территория МО г. Ломоносов, ул. Победы, д.19

1.8. Сроки выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта, по 31.05.2026 включительно.

Раздел 2. Описание объекта закупки и условий контракта:

Общие требования к выполняемым работам:

2.1. Выполнение работ по ремонту газонных ограждений, расположенных на внутриквартальной территории МО, г. Ломоносов. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, локальным сметным расчетом (Приложение № 3 к Муниципальному контракту), определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.

2.2. Обязательные условия:

- при ремонте и замене пришедших в негодность существующих ограждений, вид (рисунок) должен соответствовать ранее установленному образцу;

- готовые газонные ограждения должны быть обработаны лакокрасочными материалами: грунтовкой и пройти окраску цветными эмалями для наружных работ ПФ-115 (ГОСТ 6465-76). Цвет ограждения согласовываются с Заказчиком по каждому адресу дополнительно после заключения контракта. В случае если на момент подачи заявки ГОСТ признан устаревшим, руководствоваться следует актуальным ГОСТ, если признан недействительным по другим причинам, считать требования по данному ГОСТ отсутствующими.

2.3. Подрядчик назначает приказом уполномоченного представителя для проведения сдачи – приемки выполненных работ, копию приказа предоставляет Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания контракта.

2.4.В процессе ремонта газонного ограждения Подрядчик осуществляет фотофиксацию объекта.

2.5.Все устанавливаемые элементы газонных ограждений должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц), надлежащего качества, не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, должны быть без следов восстановления и дефектов, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствовать требованиям государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

Копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, заверенные печатью и подписью Подрядчика передаются Заказчику.

Применяемые в работах материалы должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли.

В случае если Заказчик отклонил использование материалов ввиду их несоответствия требованиям описания закупки, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

2.6. Во время проведения работ Подрядчик несёт ответственность за все аварийные ситуации на объекте. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц Подрядчик обязан самостоятельно в полном объеме возместить причиненный ущерб.

2.7. Зона производственных работ должна быть огорожена для предотвращения угрозы жизни и безопасности населения.

2.8. Подрядчик обеспечивает поставку в соответствии с описанием закупки, Контрактом и сдает в эксплуатацию Заказчику в установленные контрактом сроки.

2.9. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

2.10. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Доставка осуществляется за счет средств Подрядчика.

2.11. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности поставленного и монтируемых, конструкций, комплектующих изделий от риска их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика.

2.12. Гарантия на выполненные по муниципальному контракту работы составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.

Регламенты и стандарты, в соответствии с которыми Подрядчик выполняет работы:

ГОСТ Р 58033-2017.Межгосударственный стандарт. (Здания и сооружения) или соответствующие СП 48.13330.2019 (Организация строительства).

-"ГОСТ 10705-80. Межгосударственный стандарт. Трубы стальные электросварные. Технические условия";

-"ГОСТ 26633-2015. Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия";

ГОСТ 34028-2016 Межгосударственный стандарт. («Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»).

-"ГОСТ ISO 4032-2014. Межгосударственный стандарт. Гайки шестигранные нормальные (тип 1). Классы точности A и B";

-"ГОСТ ISO 898-1-2014. Межгосударственный стандарт. Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы";

-"ГОСТ Р ИСО 4014-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Болты с шестигранной головкой. Классы точности A и B";

-"ГОСТ 25129-2020. Межгосударственный стандарт. Грунтовка ГФ-021. Технические условия";

"ГОСТ 35089-2024. Межгосударственный стандарт. Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия";

-"ГОСТ 12.3.005-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности";

-"ГОСТ 33289-2015. Межгосударственный стандарт. Безопасность лакокрасочных материалов. Термины и определения";

-"ГОСТ 18188-2020. Межгосударственный стандарт. Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия";

-"ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ"

Заказчик:                                                             Подрядчик:

| И.о.Главы местной администрации муниципального образования город Ломоносов ________________Е.Л. Суслова | ________________/_____________/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №2

к муниципальному контракту

  - №__________от _____________ года

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по ремонту газонных ограждений, расположенных на внутриквартальной территории МО, г. Ломоносов, ул. Победы, д.19(п.м.) | усл.ед. | 1 |  |  |

ИТОГО: 86017 (восемьдесят шесть тысяч семнадцать) рублей 69 копеек, НДС не облагается.

Заказчик:                                                             Подрядчик:

| И.о. Главы местной администрации муниципального образования город Ломоносов ________________ Е.Л. Суслова | ________________/______________/ |
| --- | --- |

Приложение №3

к Муниципальному контракту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «___» _______2026года |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78. г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт ограждений - ул. Победы, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | ТЕРэ-2001, ГосЭталон-2012 Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  |  |  | 1 кв. 2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 86,02 |  | (0) |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 70,51 |  | (0) |  |  | тыс.руб. |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,01 |  | (0) |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |
|  | монтажных работ | 0,00 |  | (0) |  |  | тыс.руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.час. |  |  |
|  | оборудования | 0,00 |  | (0) |  |  | тыс.руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.час. |  |  |
|  | прочих затрат | 0,00 |  | (0) |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу |  | коэффициенты |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Ул. Победы, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переустановка заваленных ограждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРэ2.01-03-02-001 | Установка металлических конструкций вертикальных цветников простой прямоугольной формы и металлических газонных ограждений. Демонтаж. |  |  |  |  |  |  | т конструкций | 0,0456 |  |  | 1 |  | 0,0456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*7,6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч | 130,6 |  |  | 0,7 |  | 4,168752 |  |  | 301,09 |  |  |  |  | 1 255,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  |  | 0,7 |  | 0,0041496 |  |  | 488,09 |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  |  |  |  |  | маш.-ч | 11,8 |  |  | 0,7 |  | 0,376656 |  |  | 197,88 |  |  |  |  | 74,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  |  |  | маш.-ч | 11,8 |  |  | 0,7 |  | 0,376656 |  |  | 63,65 |  |  |  |  | 23,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0174 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ОЗС-12, Э-46, диаметр 3 мм |  |  |  |  |  |  | кг | 12,98 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 144,46 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.01.09-0405 | Грунтовка эпоксидная, антикоррозионная, универсальная, для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды |  |  |  |  |  |  | т | 0,01 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 109 832,10 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.04.09-0010 | Эмаль ХВ-110, цветная |  |  |  |  |  |  | т | 0,01 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 225 703,13 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59.1.04.01-0328 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300 |  |  |  |  |  |  | м3 | 2,36 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 124,78 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 322,35 |  | 0,7 |  |  | 1 255,17 |  | 1,79 |  |  |  |  |  | 2 246,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 149,50 |  | 0,7 |  |  | 100,53 |  | 1,36 |  |  |  |  |  | 136,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 994,52 |  | 0,7 |  |  | 127,51 |  | 1,79 |  |  |  |  |  | 228,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 964,92 |  | 0 |  |  | 0,00 |  | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  | чел.-ч | 130,6 |  |  | 0,7 |  | 4,168752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  |  |  |  | чел.-ч | 11,93 |  |  | 0,7 |  | 0,3808056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 431,29 |  |  |  |  | 1 483,21 |  |  |  |  |  |  |  | 2 611,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 382,68 |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) |  |  |  |  |  |  | % | 105 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  | 1 451,81 |  |  |  |  |  |  |  | 2 598,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) |  |  |  |  |  |  | % | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 207,40 |  |  |  |  |  |  |  | 371,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 581,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРэ2.01-03-02-001 | Установка металлических конструкций вертикальных цветников простой прямоугольной формы и металлических газонных ограждений (ранее демонтарованных) |  |  |  |  |  |  | т конструкций | 0,0456 |  |  | 1 |  | 0,0456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*7,6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч | 130,6 |  |  |  |  | 5,95536 |  |  | 301,09 |  |  |  |  | 1 793,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  |  |  |  | 0,005928 |  |  | 488,09 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  |  |  |  |  | маш.-ч | 11,8 |  |  |  |  | 0,53808 |  |  | 197,88 |  |  |  |  | 106,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  |  |  | маш.-ч | 11,8 |  |  |  |  | 0,53808 |  |  | 63,65 |  |  |  |  | 34,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0174 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ОЗС-12, Э-46, диаметр 3 мм |  |  |  |  |  |  | кг | 12,98 |  |  |  |  | 0,591888 |  |  | 144,46 |  |  |  |  | 85,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.01.09-0405 | Грунтовка эпоксидная, антикоррозионная, универсальная, для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды |  |  |  |  |  |  | т | 0,01 |  |  |  |  | 0,000456 |  |  | 109 832,10 |  |  |  |  | 50,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.04.09-0010 | Эмаль ХВ-110, цветная |  |  |  |  |  |  | т | 0,01 |  |  |  |  | 0,000456 |  |  | 225 703,13 |  |  |  |  | 102,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59.1.04.01-0328 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300 |  |  |  |  |  |  | м3 | 2,36 |  |  |  |  | 0,107616 |  |  | 4 124,78 |  |  |  |  | 443,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 322,35 |  |  |  |  | 1 793,10 |  | 1,79 |  |  |  |  |  | 3 209,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 149,50 |  |  |  |  | 143,62 |  | 1,36 |  |  |  |  |  | 195,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 994,52 |  |  |  |  | 182,15 |  | 1,79 |  |  |  |  |  | 326,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 964,92 |  |  |  |  | 682,40 |  | 1,47 |  |  |  |  |  | 1 003,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  | чел.-ч | 130,6 |  |  |  |  | 5,95536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  |  |  |  | чел.-ч | 11,93 |  |  |  |  | 0,544008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 431,29 |  |  |  |  | 2 801,27 |  |  |  |  |  |  |  | 4 734,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 975,25 |  |  |  |  |  |  |  | 3 535,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) |  |  |  |  |  |  | % | 105 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  | 2 074,01 |  |  |  |  |  |  |  | 3 712,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) |  |  |  |  |  |  | % | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 296,29 |  |  |  |  |  |  |  | 530,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 977,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Материал заказчика б/у 08.2023 | Ограждения газонные сварные (ранее демонтированные) |  |  |  |  |  |  | м | 12 |  |  | 1 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРэ4.01-16-08-001 | Ремонт металлических ограждений мелкий |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,6 |  |  | 1 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*2*0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч | 1,88 |  |  |  |  | 3,008 |  |  | 301,09 |  |  |  |  | 905,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,45 |  |  |  |  | 0,72 |  |  | 63,65 |  |  |  |  | 45,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  |  |  |  | кг | 0,2 |  |  |  |  | 0,32 |  |  | 132,69 |  |  |  |  | 42,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566,05 |  |  |  |  | 905,68 |  | 1,79 |  |  |  |  |  | 1 621,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,64 |  |  |  |  | 45,82 |  | 1,33 |  |  |  |  |  | 60,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,54 |  |  |  |  | 42,46 |  | 0,86 |  |  |  |  |  | 36,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  | чел.-ч | 1,88 |  |  |  |  | 3,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,23 |  |  |  |  | 993,96 |  |  |  |  |  |  |  | 1 718,63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 905,68 |  |  |  |  |  |  |  | 1 621,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР Благоустройство |  |  |  |  |  |  | % | 88 |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  | 797,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 426,63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Благоустройство |  |  |  |  |  |  | % | 48 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 434,73 |  |  |  |  |  |  |  | 778,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 923,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРэ4.01-10-17-005 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  |  |  |  |  |  | 10 м2 | 6,48 |  |  | 1 |  | 6,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((100*((0,04*4*0,65)+(0,02*4*4)+(0,015*4*8*0,4)+(0,02*4*0,4)))) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч | 6,28 |  |  |  |  | 40,6944 |  |  | 301,09 |  |  |  |  | 12 252,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  |  |  | кг | 0,01 |  |  |  |  | 0,0648 |  |  | 47,10 |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная |  |  |  |  |  |  | кг | 0,3 |  |  |  |  | 1,944 |  |  | 220,42 |  |  |  |  | 428,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,85 |  |  |  |  | 12 252,71 |  | 1,79 |  |  |  |  |  | 21 932,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,60 |  |  |  |  | 431,57 |  | 1,7 |  |  |  |  |  | 733,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  | чел.-ч | 6,28 |  |  |  |  | 40,6944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 957,45 |  |  |  |  | 12 684,28 |  |  |  |  |  |  |  | 22 666,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 252,71 |  |  |  |  |  |  |  | 21 932,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР Малярные работы |  |  |  |  |  |  | % | 68 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  | 8 331,84 |  |  |  |  |  |  |  | 14 914,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Малярные работы |  |  |  |  |  |  | % | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 4 901,08 |  |  |  |  |  |  |  | 8 772,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 352,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТССЦ-14.4.01.21-0001 4 кв. 2024 | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине |  |  |  |  |  |  | кг | 6,9984 |  |  | 1 |  | 6,9984 |  |  | 810,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 671,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=64,8*0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 671,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Ул. Победы, д.19 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 401,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 009,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 444,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 506,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 009,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 444,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 651,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 452,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 564,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 651,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 452,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 Ул. Победы, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 506,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,826512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9248136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 401,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 009,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 444,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 506,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 009,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 444,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 651,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 452,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 564,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 651,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 452,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 511,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 017,69 |  |  |  |  |  |

ИТОГО:  ______________(________________) рублей ________ копеек, в том числе НДС - % /НДС не облагается.

Заказчик:                                                                                                                 Подрядчик:

| И.о.Главы местной администрации муниципального образования город Ломоносов ________________ Е.Л. Суслова | _______________/__________________/ |
| --- | --- |