# контракт №

на осуществление строительного контроля

за производством работ на объектах текущего ремонта

Санкт-Петербург		               				      "__"_________ 2026 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия реставрации и дизайна» (далее - СПб ГБПОУ АРД), именуемое                       в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Добрыниной Ольги Юрьевны, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального  закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ     «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по проведению строительного контроля (техническому надзору) за выполнением работ по проведению строительного контроля (техническому надзору) за выполнением работ по текущему ремонту помещений 2 этажа (пом. по плану ПИБ № 137-149) по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 21, к. 1, лит. А (далее – услуги) для нужд Заказчика в соответствии с заданием Заказчика в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Идентификационный код закупки 262780530535078160100100220000000244

1.2. Требования к оказываемым услугам, являющимся предметом настоящего Контракта, определяются Заказчиком в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

2. Стоимость услуг по Контракту и порядок расчетов

2.1. Стоимость услуг по настоящему Контракту составляет ______ рублей 00 копеек (___________), в том числе НДС %/ НДС не облагается   не облагается.

2.2. Стоимость услуг определяется в соответствии с Расчетом цены Контракта, определяемым Приложением № 2 к настоящему Контракту.

Стоимость услуг включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий Контракта.

2.3. Оплата услуг производится Заказчиком по факту оказания Исполнителем услуг в срок не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг, а также на основании счета и счета-фактуры.

2.4. Оплата услуг производится Заказчиком без авансирования (предварительной оплаты) за фактически оказанные услуги.

2.5. Источник финансирования –

2.5.1. Внебюджетные средства, собственные доходы, КВР 244, код ОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

2.6. Стоимость услуг может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объемов услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.

В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, в том числе субсидии на иные цели, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в том числе субсидий на иные цели, Стороны по соглашению вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем услуг.

2.7. Размер оплаты, подлежащей уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), может быть уменьшен на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Срок оказания услуг

3.1. Срок (период) оказания услуг по настоящему Контракту: с даты подписания Контракта сторонами до подписания документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок  на этапе окончательной приемки выполненных работ по контракту на выполнение работ по текущему ремонту помещений 2 этажа (пом. по плану ПИБ № 137-149) по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 21, к. 1, лит. А по Контракту № АЭФ-38/26 от 29.05.2026 г. с  Подрядчиком - Индивидуальный предприниматель Леонтьева Надежда Николаева.

3.2. Датой окончания оказания услуг (этапов оказания услуг) считается дата подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуг.

3.3. Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику при получении документации‚ предусмотренной п.6.1. Контракта.

4. Срок действия Контракта

4.1. Настоящий Контракт действует с даты подписания его Сторонами и по «31» декабря 2026 года.

4.2. Истечение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности, предусмотренной за нарушение условий Контракта.

5. Порядок приемки оказанных услуг

5.1. По завершении оказания Услуг (отдельного этапа оказания Услуг) Исполнитель представляет Заказчику экспертное заключение, акт приемки оказанных услуг, счет и счет-фактуру (в случае наличия).

5.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения акта приемки оказанных услуг проводит экспертизу на предмет соответствия предоставленных Исполнителем результатов оказания услуг условиям Контракта.

5.3. Приемку результатов исполнения Контракта, отдельного этапа его исполнения осуществляет ответственное лицо Заказчика, которое осуществляет контроль за надлежащим выполнением условий Контракта, подписывает акт приемки оказанных услуг и готовит отчет о результатах исполнения Контракта.

Для приемки результатов исполнения Контракта, отдельного этапа его исполнения Заказчик вправе создать приемочную комиссию.

Экспертиза результатов оказанных Исполнителем услуг может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Исполнитель обязан устранить все указанные Заказчиком недостатки оказанных услуг своими силами, за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Устранение Исполнителем выявленных Заказчиком недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты неустойки.

В случае отказа Исполнителя устранить недостатки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от подписания акта приемки оказанных услуг, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта

5.5. После устранения Исполнителем недостатков, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Исполнителю подписанный акт приемки оказанных услуг.

При повторном выявлении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество оказанных услуг, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, указанных в мотивированном отказе, Заказчиком составляется заключение об отказе от принятия оказанных услуг, которое подписывается уполномоченным представителем Исполнителя. При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Исполнителя, в заключение вносится соответствующая запись.

В случае отказа Заказчика от приемки оказанных по Контракту услуг по основаниям, указанным в настоящем пункте, оплата по Контракту не производится.

5.6. Документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников заказчика, является оформленный и подписанный заказчиком документ о приемке услуги. Отдельный документ о проведение экспертизы не оформляется.

5.7. Услуга считается оказанной со дня подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг.

5.8. Предоставление Исполнителем указанных документов возможно с использованием ЭДО (СБИС), либо сервисов АИС ГЗ. В этом случае подписание Сторонами указанных документов осуществляется с использованием ЭДО (СБИС), либо сервисов АИС ГЗ

6.  Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

6.1.1. До начала производства работ на объекте передать Исполнителю комплект утвержденной подписями руководителя и печатью учреждения документации на производство работ: проектную документацию (при выполнении работ по проекту), копию контракта со всеми приложениями (сметная документация с понижающим коэффициентом по результатам проведения процедуры размещения закупки), карту регистрации контракта. Далее Заказчик обязуется передавать Исполнителю любую запрашиваемую документацию по объекту в течении двух суток после запроса.

6.1.2. Предоставлять рабочее место на объекте для представителей Исполнителя;

6.1.3. Совместно с уполномоченными представителями Исполнителя передавать объект согласно контракту в работу с подписанием соответствующего акта.

6.1.4. Осуществлять контроль за ходом производства работ по объекту в порядке, установленном законодательством РФ;

6.1.5. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Исполнителя на объект в любое время;

6.1.6. Своевременно, не менее чем за 3 рабочих дня, извещать Исполнителя о необходимости участия в приемке скрытых работ с составлением соответствующих актов;

6.1.7. Своевременно, не менее чем за 3 рабочих дня, извещать Исполнителя о сроках проведения оперативных совещаний по вопросу выполнения работ на объекте;

6.1.8. При выявлении нарушений, исполнения контракта, составлять акт о выявленных нарушениях совместно с уполномоченными представителями Исполнителя.

6.1.9. Своевременно, не менее чем за 3 рабочих дня, извещать Исполнителя о необходимости приемки объемов выполненных работ Подрядчиком на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС—2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма KC-3);

6.1.10. Предоставлять Исполнителю копии заключенных дополнительных соглашений к государственному контракту, иные документы и информацию, в том числе поступающую Заказчику в процессе исполнения контракта на производство работ, необходимые ему для выполнения условий настоящего Контракта;

6.1.11. В случае получения от Исполнителя информации о ненадлежащем выполнении подрядной организацией своих обязательств по контракту принимать необходимые меры, в том числе правового характера, для устранения указанных нарушений;

6.1.12. Принимать проверенные Исполнителем отчётные документы (КС—2), для последующей оплаты выполненных работ подрядной организации.

6.1.13. Выполнять требования Исполнителя по документальному оформлению и представлению Исполнителю необходимых сведений (в рамках исполнения подрядной организацией контракта).

6.1.14. Принимать от подрядной организации все сертификаты, паспорта и другую техническую документацию на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование к себе на хранение, предварительно ознакомив с ней Исполнителя.

6.1.15. Самостоятельно контролировать сроки исполнения подрядной организацией обязательств по контракту.

6.1.16. Самостоятельно, без участия Исполнителя, подготавливать, оформлять и подавать все документы, необходимые для сдачи в Ростехнадзор и иные контролирующие и инспектирующие органы (при необходимости).

6.1.17. Ежедневно фиксировать количество сотрудников подрядной организации, производящих работы на объекте в журнал (оформляется в произвольной форме).

6.1.18. Лично согласовывать с подрядной организацией цветовые решения (колер) на окраску, а также на любые другие отделочные и облицовочные материалы, предварительно согласовав их технические характеристики с Исполнителем.

6.1.19. Приостанавливать производство работ подрядной организацией по указанию Исполнителя.

6.1.20. Осуществлять иные действия, необходимые для выполнения условий настоящего Контракта.

6.1.21. Проконтролировать качество и соблюдение сроков оказываемых услуг Исполнителем по настоящему Контракту.

6.1.22. Осуществить приемку оказанных услуг в порядке, установленном разделом 5 настоящего Контракта.

6.1.23. В случае подписания акта приемки оказанных услуг произвести оплату оказанных услуг в объемах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

6.1.24. Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Исполнителя, его работников или представителей в ходе исполнения обязательств по Контракту.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств Исполнителем по Контракту.

6.2.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.2.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

6.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

6.2.5. Отказаться от принятия и оплаты оказанных услуг, не соответствующих требованиям Контракта.

6.2.6. По согласованию с Исполнителем при возникновении потребности увеличить или уменьшить предусмотренный Контрактом объём оказываемых услуг не более чем на десять процентов.

При оказании Исполнителем дополнительного объёма услуг, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально дополнительно установленному объёму услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности оказываемого объема услуг, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.3. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

6.3.1. Оказать услуги в полном объеме и срок, установленный пунктом 3.1. Контракта.

6.3.2. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом, законодательством РФ, государственными стандартами, иными нормами и правилами.

6.3.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный мотивированным отказом Заказчика от приемки услуг, безвозмездно устранять все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступления от условий Контракта, ухудшившее качество оказываемой услуги или их объем.

6.3.4.  Предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят невозможностью оказания услуг либо создают невозможность их оказания в срок.

6.3.5. Своевременно предоставлять Заказчику отчетные документы для проведения расчетов за оказанные услуги.

6.3.6. Нести ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Исполнителя, его работников или представителей в ходе исполнения обязательств по Контракту.

6.3.7. Для оказания услуг принять от Заказчика документацию, перечисленную в п. 6.1.1. настоящего Контракта.  При возникновении необходимости запросить у Заказчика дополнительную документацию‚ не указанную в данном пункте.

6.3.8. Совместно с уполномоченными представителями Заказчика, после передачи комплекта утвержденной документации на производство работ Исполнителю, в течение срока указанного в контракте между Подрядчиком и Заказчиком, передать объект в работу с подписанием соответствующего акта.

6.3.9. Обеспечить в течение всего срока проведения ремонтных работ строительный контроль (технический надзор) за соответствием объемов выполняемых работ согласно локальной смете к контракту.

6.3.10. При ведении журнала производства работ (общего журнала работ), фиксировать в нем выявленные при осмотрах отступления (дефекты) от сметной документации, нарушения требований СНИП и технических условий по производству работ, a также устанавливать сроки устранения обнаруженных отступлений. В случаях невыполнения подрядной организацией указаний представителей Исполнителя по исправлению допущенных отступлений в указанный срок, выдать Заказчику предписание о необходимости приостановления производства работ в письменном виде до полного устранения нарушений;

6.3.11. Проводить контроль качества производства работ;

6.3.12. Вести оперативный учет объемов выполненных ремонтных работ;

6.3.13. Осуществлять освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих Актов;

6.3.14. Проверять наличие сертификатов (паспортов) и другой технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование и их соответствие требованиям государственных стандартов, технических условий и проектно-сметной документации‚ а в случае отступления от требований, указанных в этих документах, запрещать их применение. После проверки возвращать все Документы на хранение Заказчику.

6.3.15. При выявлении нарушений исполнения контракта немедленно письменно уведомить Заказчика о выявленных нарушениях.

6.3.16. Осуществлять контроль за устранением подрядными организациями выявленных дефектов и нарушений технологии работ.

6.3.17. После выполнения всех обязательств подрядной организацией по локальной смете государственного контракта, совместно с уполномоченными представителями Заказчика осуществить приемку выполненных работ с подписанием соответствующего акта.

6.3.18. Проверять комплектность и правильность оформления исполнительной документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию;

6.3.19. B течение 3-х рабочих дней проверять акты формы КС-2, представленные Заказчиком от подрядной организации и передавать их обратно Заказчику на подпись. В случае наличия ошибок в актах формы КС-2 Исполнитель обязан известить Заказчика о наличии замечаний и вернуть акты для исправления.

6.3.20. Контролировать выполнение всех работ, указанных в сметной документации.

6.3.21. Участвовать в решении возникающих в ходе выполнения работ технических вопросов (при исполнении работ, указанных в локальной смете).

6.3.22. По завершении работ передать Заказчику всю исполнительную документацию на выполненные работы на хранение.

6.3.23.  B случае возникновения необходимости производства дополнительных объёмов работ (по решению Заказчика), участвовать в освидетельствовании и определении их, с составлением и подписанием соответствующего акта;

6.3.24. Совместно с представителем Заказчика представлять интересы Заказчика в Комитете по градостроительству и архитектуре, Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, a так же Государственной административно-технической инспекции, по вопросам, касающимся выполненных (выполняемых) работ на объектах Заказчика (при необходимости);

6.3.25. Принимать участие в расследовании причин возникновения аварий на объекте.

6.3.26. Принимать участие в оказании помощи Заказчику в претензионной работе по исполнению подрядной организацией условий контракта в части качества и сроков выполнения работ (в рамках своей компетенции).

6.4. Исполнитель вправе:

6.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения взятых на себя обязательств.

6.4.2. Давать предписания подрядной организации в ходе выполнения работ по устранению несоответствий требованиям строительных норм, правил и других регламентирующих документов действующего законодательства РФ.  В случаях невыполнения подрядной организацией предписаний представителя Исполнителя по исправлению допущенных несоответствий, самостоятельно приостанавливать производство работ, с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня.

6.4.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Исполнителя в форме преобразования, слияния или присоединения.

7. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик в соответствии со ст.ст. 308, 313, 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплачивать Исполнителю по Контракту сумму, уменьшенную на величину неустойки (пени, штрафа).

В указанном случае оплата фактически оказанных Исполнителем услуг осуществляется на основании уведомления об удержании неустойки, составленного Заказчиком, в котором указываются: цена контракта; размер пени и/или штрафа, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета пени и/или штрафа; сумма, причитающаяся к выплате по Контракту. Указанная сумма неустойки (пени, штрафа) признается собственными доходами Заказчика

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.6 – 7.9 Контракта):

7.4.1. 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

7.5.1. 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.12. Указанная в настоящем разделе пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.13. Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению своих обязательств по Контракту.

7.14. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика вследствие виновных действий работников Исполнителя, Исполнитель обязан устранить причиненный имуществу Заказчика ущерб своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

7.15. Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Исполнителя, его работников или представителей.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

# 9.3. При разрешении споров, возникающих из настоящего Контракта или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

9.4. Под претензионным порядком в рамках настоящего Контракта понимается обязанность Стороны по Контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Контракту, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Контракта нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Контракта или положения действующего законодательства, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

9.5. Претензия направляется в письменной форме одним из следующих способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение стороной, направившей Претензию, подтверждения о ее вручении другой стороне, по почте в виде заказного письма с уведомлением о вручении. Срок ответа на претензию – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее вручения. Срок считается соблюденным, если ответ сдан в отделение связи до его истечения. В случае если Сторона Контракта уклоняется от вручения претензии, она считается врученной по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправления.

9.6. Соблюдением претензионного порядка для Стороны Контракта, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в течение 3 (трех) рабочих дней и незамедлительное направление Стороне Контракта, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части  или полностью) либо об отклонении претензии.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2.	В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных обязательств, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

10.3.	Расторжение Контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

10.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком в следующих случаях:

10.4.1. если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару.

10.4.2. если в ходе исполнения контракта установлено, что при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.4.3. Если Исполнитель в течение 2 календарных дней не приступил к оказанию услуг.

10.4.4. При неоднократном (два и более раза) невыполнении письменных указаний Заказчика в рамках условий настоящего Контракта.

10.4.5. Если Исполнитель оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

10.4.6. В случае, если Исполнитель отказывается устранить недостатки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от подписания акта приемки оказанных услуг.

10.4.7. Если отступления в процессе оказания услуг от условий Контракта или иные их недостатки не были устранены Исполнителем в установленный срок или являются существенными и неустранимыми.

10.5. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

Датой поступления Исполнителю решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (если Заказчик проводил экспертизу).   Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

10.9. Существенное изменение обстоятельств, из которых Исполнитель исходил при заключении Контракта, не является основанием для изменения или расторжения Исполнителем Контракта.

10.10. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34,95 Федерального закона №44-ФЗ.

10.11. Изменение Контракта допускается в следующих случаях:

- если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении

- снижения по соглашению сторон цены контракта без изменения, предусмотренных контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта;

- Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличивать предусмотренные контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшать предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по Соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

11.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.

11.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

11.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон.

12.2. С целью обмена юридически значимыми документами, в том числе Дополнительными соглашениями, Стороны вправе использовать электронный документооборот (далее – ЭДО), с применением квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП) в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и с использованием Системы ЭДО Оператора ЭДО, входящего в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России. При этом, оформляемые в Системе ЭДО с применением КЭП документы признаются Сторонами юридически значимыми и Стороны соглашаются признавать полученные (направленные) электронные документы равнозначными аналогичными документам, оформленным на бумажных носителях.

12.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.

12.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителем по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

13. Приложение к Контракту

13.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

13.1.1. Приложение № 1 - Требования к оказываемым услугам - ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.

13.1.2. Приложение № 2 - Перечень и стоимость услуг.

15. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:                                                                   Исполнитель:

| Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия реставрации и дизайна» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИНН 7805305350, КПП 781601001 Место нахождения: 192236, РФ, г. Санкт- Петербург, ул.Софийская, д.21, корп.1 лит А e-mail: spbrkk.buch@mail.ru Казнач. Сч. Получателя 03224643400000007200 Сч. Банка плательщика 40102810945370000005 в ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России // УФК по г.Санкт-Петербургу// г. Санкт-Петербург БИК 014030106 л/с 0191147 в Управлении Казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга ОКОПФ 75203 ОКПО 01013157 ОКТМО 40902000 ОГРН 1157847036016 Тел. (812) 241-27-57, (812) 241-27-58 |  |  |
| Директор СПБ ГБПОУ АРД __________________ /О.Ю. ДОБРЫНИНА/ (ПОДПИСАНО УЭЦП) | __________________ / / (ПОДПИСАНО УЭЦП) |  |

Приложение №1

к Контракту №

от «__»______202 г.

Требования к оказываемым услугам

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование и количество оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Количество единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по текущему ремонту помещений 2 этажа (пом. по плану ПИБ № 137-149) по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 21, к. 1, лит. А для нужд СПб ГБПОУ АРД. | условная единица | 1 |

2. Объем работ, подлежащих строительному контролю.

2.1. В рамках оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по текущему ремонту по текущему ремонту помещений 2 этажа (пом. по плану ПИБ № 137-149) по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 21, к. 1, лит. А объем работ, подлежащих строительному контролю указан в единой информационной системе в извещении о проведении закупки на Выполнение работ по текущему ремонту помещений 2 этажа (пом. По плану ПИБ № 137-149) по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 21, к. 1, лит. А извещение №0372200288926000031, Контракт № АЭФ-38/26 от 29.05.2026 г. с Подрядчиком - Индивидуальный предприниматель Леонтьева Надежда Николаева

- Общие требования к оказываемым услугам

  - Исполнитель оказывает услуги по осуществлению строительного контроля (технического надзора) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  - Функции строительного контроля (технического надзора) осуществляются в виде контроля и надзора за соответствием видов и объемов работ требованиям сметной документации, за сроками выполнения работ, соблюдением качества выполняемых работ, в том числе соответствием используемых материалов и оборудования нормативным правовым актам и техническим регламентам, предусмотренным контрактом на выполнение подрядных работ, с целью обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации объекта, а также участия в приемке результатов работ, выполненных Подрядчиком.

  - Исполнитель представляет интересы Заказчика в вопросах проведения работ на объекте.

  - Услуги должны осуществляться квалифицированным и опытным персоналом, прошедшим аттестацию в области строительного контроля, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, действующих нормативных правовых актов и технических регламентов.

  - Исполнитель должен соблюдать требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие требования установлены действующим законодательством РФ.

  - Осуществляет контроль качества выполняемых работ, а также применяемых конструкций, материалов и изделий, поставляемого оборудования, в соответствии с требованиями действующих СНиП, стандартов, сертификатов, технических условий и других нормативных документов. Осуществляет проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении подрядных работ конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);

  - Осуществляет контроль всех этапов проведения ремонтных работ, а также качества используемых материалов, их соответствие установленным строительным нормативам и требованиям безопасности;

  - Осуществляет проверку наличия паспортов, сертификатов соответствия, необходимых для подтверждения качества используемых при строительстве материалов и изделий, включая заключения лабораторных испытаний;

  - Осуществляет проверку строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее - продукция), поставленных Подрядчиком на объект для выполнения работ, на предмет соответствия такой продукции требованиям сметной документации Заказчика, наличия сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество применяемой продукции

  - Осуществляет проверку соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения применяемой продукции.

  - Осуществляет контроль соответствия объемов выполненных ремонтных работ объемам, в соответствии с контрактом на выполнение подрядных работ, и применяемых технологий в процессе их производства.

  - Осуществляет контроль сроков выполнения подрядных работ и их сдачи, предусмотренные Контрактом на выполнение работ по текущему ремонту;

  - Осуществляет приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Участие в освидетельствовании и оценке части выполненных подрядных работ, скрываемых при производстве последующих, а также в обеспечении требований Заказчика по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ. Участие в проверках и испытаниях результата работ, в рабочих комиссиях, образуемых Заказчиком, в приемке работ (результата работ). Контроль соответствия объемов и качества выполненных подрядных работ предъявленным к оплате документам, визирует акты приемки работ (КС-2) и справки (КС-3). Контроль работ по ликвидации дефектов.

4. Требования, предъявляемые к оказанию услуг:

4.1. Исполнитель в течение одного рабочего дня с даты заключения Контракта предоставляет Заказчику приказ о назначении лиц, уполномоченных Исполнителем на проведение строительного контроля (технического надзора) за выполнением Подрядчиком работ.

4.2. Представители Исполнителя должны являться гражданами Российской Федерации или иностранными гражданами, имеющими разрешение (патент) на работу на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В процессе оказания услуг Исполнитель должен находиться на объекте по мере необходимости, но не менее 1-го дня в неделю, проверять соответствие выполняемых работ, работам, указанным в контракте на выполнение подрядных работ. Представляет Заказчику календарный график посещения объекта (при необходимости).

4.4. Исполнитель принимает участие в передаче Подрядчику подготовленный к производству работ объект по акту передачи объекта для выполнения работ (в 4 экземплярах), календарный план выполнения работ.

  - Исполнитель проверяет наличие у Подрядчика всех документов, предусмотренных действующим законодательством и контрактом на выполнение подрядных работ, необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств.

  - Запрашивает у Подрядчика не позднее, чем за два (два) рабочих дня до начала работ копию приказа о назначении лица ответственного за производство работ, противопожарную безопасность и охрану труда, заверенную подписью и печатью, а также доверенность на право совершать действия от лица Подрядчика, связанные с исполнением условий Контракта.

    - Список рабочих и инженерно-технического персонала задействованных при производстве работ с указанием с указанием Ф.И.О. и паспортных данных, работников, которые будут участвовать в процессе производства работ. При привлечении к работам иностранной рабочей силы дополнительно необходимо предоставить копии разрешений на работу выданных УФМС по Санкт-Петербургу.

  - Исполнитель осуществляющий строительный контроль (технический надзор) вправе потребовать от Подрядчика документацию, подтверждающую квалификацию рабочих, привлекаемых для выполнения работ (при необходимости).

  - Осуществляет контроль качества выполняемых работ, а также применяемых конструкций, материалов и изделий, поставляемого оборудования, в соответствии с требованиями действующих СНиП, стандартов, сертификатов, технических условий и других нормативных документов. Осуществляет проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении подрядных работ конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).

  - Осуществляет проверку строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее - продукция), поставленных Подрядчиком на объект для выполнения работ, на предмет соответствия такой продукции требованиям сметной документации Заказчика, наличия сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество применяемой продукции. Результаты проверки заносятся в общий журнал производства работ (форма КС-6). Исполнитель осуществляет проверку соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения применяемой продукции. Результаты проверки заносятся в журнал производства работ (форма КС-6).

  - Осуществляет при посещении объекта проверку работ, выполняемых на объекте согласно перечню работ в соответствии с контрактом на выполнение подрядных работ, и применяемых технологий в процессе их производства. Проверка должна осуществляться во время выполнения ответственных этапов и видов работ, в том числе требующих составление актов на скрытые работы, с проведением фотофиксации. Результаты проверки заносятся в журнал производства работ (форма КС-6). Акты освидетельствования скрытых работ должны быть подписаны и переданы Заказчику в срок до 2-х рабочих дней с даты подписания указанных документов вместе с документами фотофиксации.

    - Выполняет трехстадийную фотофиксацию объекта: до начала выполнения работ, в процессе выполнения работ и по окончанию выполнения работ по контракту на выполнение подрядных работ. Фотоматериалы по окончании работ передаются Заказчику в полном объеме.

    - Проверяет полноту состава и соблюдение последовательности технологических операций при выполнении работ на объекте и их соответствие, в том числе по качеству выполнения, требованиям сметной документации Заказчика, действующей нормативно-технической документации, действующих нормативных правовых актов и технических регламентов. Исполнитель еженедельно передает Заказчику отчет о выполненных работах и фотоматериалы, фиксирующие производство работ в соответствии с условиями контракта на выполнение подрядных работ. Если Исполнитель не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика в журнал производства работ (форма КС-6), то он излагает свое мнение в журнале с указанием недостатков и разумных сроков их устранения.

  - Осуществляет контроль за сроками выполнения работ, установленными контрактом на выполнение подрядных работ. При обнаружении обстоятельств, ведущих к нарушению сроков выполнения работ по контракту на выполнение подрядных работ Исполнитель:

- в течение одного рабочего дня с момента обнаружения указанного факта информирует Заказчика о предполагаемом срыве сроков выполнения работ.

  - Совместно с Подрядчиком проводит освидетельствование скрытых работ и фиксирует результаты каждого контрольного мероприятия путем подписания акта освидетельствования скрытых работ. При этом Исполнитель вправе потребовать образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества.

  - В пределах своих полномочий принимает меры по своевременному устранению Подрядчиком выявленных дефектов и нарушений технологии работ в течение срока действия контракта на выполнение подрядных работ. Выявленные дефекты (недостатки, недоделки) и (или) некачественно выполненные работы фиксируются в двухстороннем акте, подписанном уполномоченными должностными лицами Исполнителя и Подрядчика. В случае отказа Подрядчика от подписания составленного акта, в нем делается соответствующая отметка, акт подписывается Исполнителем в одностороннем порядке и в течение трех рабочих дней после подписания акта направляется Подрядчику и Заказчику.

  - Проверяет соответствие законченных работ требованиям сметной документации Заказчика, действующей нормативно-технической документации, нормативным правовым актам и техническим регламентам.

  - Осуществляет контроль соответствия объемов работ, предъявляемых Подрядчиком к оплате, фактически выполненным объемам работ, подписывает представленные Подрядчиком акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акты по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) для дальнейшего предоставления их Заказчику для оплаты работ, выполненных Подрядчиком по контракту на выполнение подрядных работ. После завершения приемки работ по объекту Исполнитель представляет заказчику фотоотчет на бумажных и электронных носителях. Акт(-ы) по форме КС-2 с включенными в них работами, выполненными Подрядчиком с отклонениями от сметной документации Заказчика, строительных норм и правил, а также условий контракта на выполнение подрядных работ, не подлежат подписанию до исключения указанных работ из акта (-ов) по форме КС-2.

  - В течение одного рабочего дня со дня обнаружения информирует Заказчика о выявленных отступлениях Подрядчиком от условий контракта на выполнение подрядных работ, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатках. Если Исполнитель не удовлетворен ходом и качеством выполнения подрядных работ или записями Подрядчика в общих журналах работ, то он излагает свое мнение в общем журнале работ с указанием недостатков и разумных сроков их устранения.

  - В течение 5-ти рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует приемку результата выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями контракта на выполнение подрядных работ.

  - Принимает участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию завершенного объекта, контролирует оформление Подрядчиком соответствующего акта для представления его Заказчику.

    - Совместно с Подрядчиком при обнаружении комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков (дефектов, недоделок) в выполненной работе составляет рекламационный акт, в котором фиксирует и передает для исполнения Подрядчику перечень недостатков (дефектов, недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Также указанный акт передается Заказчику. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, акт подписывается Исполнителем в одностороннем порядке и в течение трех рабочих дней после подписания акта направляется Подрядчику и Заказчику.

    - Подготавливает материалы для предъявления претензий от имени Заказчика к Подрядчику в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту на выполнение подрядных работ.

  - Несет ответственность за достоверность сведений о выполненных и предъявленных Подрядчиком к оплате работах, предусмотренных контрактом на выполнение подрядных работ.

  - Имеет право беспрепятственного доступа на объект, ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и на любой стадии их производства.

  - По первому требованию Заказчика или уполномоченных на это организации и служб участвует в проверках объекта по выполненным работам, указанным в контракте на выполнение подрядных работ, в течение гарантийного срока на выполненные работы, а также рассматривает письменные обращения организаций и граждан, относящиеся к предмету контракта на выполнение подрядных работ.

  - В случае расторжения контракта на выполнение подрядных работ принимает по акту от Подрядчика незавершенный ремонт объекта и принимает участие в определении объема фактически выполненных Подрядчиком работ на объекте для осуществления Заказчиком оплаты фактически выполненных работ.

  - Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, за оборот документов и отчетность.

  - Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством или письменным поручением Заказчика.

- Документы, подлежащие постоянному контролю:

5.1. Исполнитель осуществляет контроль за своевременной подготовкой Подрядчиком и предоставлением Заказчику документации в соответствии с действующими СНиП и другими нормативами. Проверять комплектность и качество документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию.

  - Исполнитель контролирует ведение Подрядчиком Журнал производства работ (форма 
КС-6), в котором фиксирует нарушения требования СНиП и ТУ, отступления от утвержденной сметной документации и других нормативных документов, выявленные при осуществлении строительного контроля за производством работ, устанавливает сроки устранения обнаруженных нарушений. Дает предписания Подрядчику по проведению работ по качеству и соответствию требованиям строительных норм и других регламентирующих документов.

  - Исполнитель контролирует наличие и правильность ведения (в том числе оформления) журнала инструктажа на рабочем месте, первичной технической документации (журнала работ) и внесения в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами, а также участвует в проверках, проводимых уполномоченными государственными органами и организациями.

  - Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве работ;

  - Результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией Подрядчика или привлеченной Подрядчиком;

  - Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний оборудования, конструкций и сетей;

  - Результаты обследования объекта перед приемкой в эксплуатацию;

  - Документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику после окончания выполнения работ на объекте.

  - Деловая переписка, ведется и хранится в двух экземплярах:

- Один экземпляр у Заказчика;

- Один экземпляр у Исполнителя.

  - Исполнитель готовит отчет по осуществлению функций строительного контроля (технического надзора) о соответствии объема и качества выполненных работ требованиям контракта на выполнение подрядных работ.

Указанный отчет по осуществлению функций строительного контроля (технического надзора) предоставляется на бумажных и электронных носителях и должен содержать:

- фотоотчет;

- краткое описание работ, выполненных на объекте, проведенные мероприятия по контролю качества (входной, операционный и приемочный контроль);

6. Требования к качеству и безопасности услуг

6.1. Качество услуг, а также используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать требованиям следующей нормативно-технической методической документации:

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.9.2002 № 123);

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80);

- Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства». (утвержден приказом Минстроя России от 24.12.2019 г. N 861/пр и введен в действие с 25 июня 2020 г);

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства».

- ГОСТ 12.1.004-91. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования». (утв. Постановлением Госстандарта СССР 
от 14.06.1991 № 875);

- ГОСТ 12.1.030-81. «Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 № 2404);

- ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст);

- ГОСТ Р 56875-2016. «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии системы безопасности комплексные и интегрированные. Типовые требования к архитектуре и технологиям интеллектуальных систем мониторинга для обеспечения безопасности предприятий и территорий» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.02.2016 
№ 81-ст);

- СП 77.13330.2016. «Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция» СНиП 3.05.07-85 (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 № 727/пр);

- Приказ МЧС России от 06.04.2021 № 200 «Об утверждении свода правил СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

В случае если нормативно технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно технического документа.

| Заказчик: Директор СПБ ГБПОУ АРД __________________ /О.Ю. ДОБРЫНИНА/ (ПОДПИСАНО УЭЦП) | Исполнитель: __________________ / / (ПОДПИСАНО УЭЦП) |
| --- | --- |

Приложение №2

к Контракту №

от «__»______202 г.

Перечень и стоимость услуг.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., с НДС* руб. | Стоимость, с НДС * руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по проведению строительного контроля (техническому надзору) за выполнением работ по текущему ремонту помещений 2 этажа (пом. по плану ПИБ № 137-149) по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 21, к. 1, лит. А | усл. ед | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| *НДС при наличии |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Директор СПБ ГБПОУ АРД __________________ /О.Ю. ДОБРЫНИНА/ (ПОДПИСАНО УЭЦП) | Исполнитель: __________________ / / (ПОДПИСАНО УЭЦП) |
| --- | --- |

Не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения.

Не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения