ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НА выполнение работ ПО уСТАНОВКЕ перегородок

каркасно-филенчатых в санузлах по адресу: Санкт-петербург, Английский проспект д.8-10, литера А.

Государственный контракт №

ИКЗ: __________________________________

Санкт-Петербург				                         		«___» _______ 2026

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  учреждение «Центр материально-технического обеспечения в сфере законности, правопорядка и безопасности» (СПб ГБУ «ЦМТОЗПБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Стратулата Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании __________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, по результатам проведения закупки на основании п 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) с использованием подсистемы «Электронный магазин» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга» (https://estore.gz-spb.ru/), заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По контракту Исполнитель обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по установке перегородок каркасно-филенчатых в санузлах по адресу: Санкт-Петербург, Английский проспект, д.8-10 литера А, а также иными условиями контракта (далее – работы), а Заказчик обязуется оплатить выполненные по контракту работы.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Место выполнения работ: здание, предназначенное для размещения военного комиссариата города Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: Английский пр., д. 8-10, литера А;

2.2. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения государственного контракта. Заказчик должен передать, а Подрядчик принять объект по акту передачи объекта для выполнения работ
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта.

Окончание работ – 5 рабочих дней с даты получения допуска от Пользователя на территорию объекта, но не позднее 15.06.2026 года.

2.3. При проведении работ по контракту Подрядчик руководствуется действующими стандартами и правилами выполнения конкретных видов работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Общая стоимость подлежащих оказанию Исполнителем услуг (далее – цена контракта) составляет ____________________ рублей __ копеек (_________________), НДС ____________.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение цены и других условий контракта, возможно только в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

3.2. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, определяемой в соответствии с пунктом 3.1 контракта и приложением № 2 к контракту, 
но не более стоимости, указанной в пункте 3.1 контракта.

3.3. Формой оплаты является оплата в безналичной форме в соответствии 
с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

3.4. Этапы контрактом не установлены.

3.5. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи)  рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, после предъявления Подрядчиком счетов, счетов – фактур, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, актов выполненных работ по форме КС-2, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, и иных документов, предусмотренных техническим заданием (Приложение № 1 к контракту). Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы по факту выполнения. Заказчик не несет ответственности перед Подрядчиком за задержку платежа 
при нарушении Подрядчиком сроков оформления отчетных документов.

3.6. Авансирование не предусмотрено.

3.7. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком 
по целевой статье 0650091030 «Расходы на оснащение и ремонт зданий и помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга и занимаемых территориальными органами Министерства обороны Российской Федерации», код раздела/подраздела 0113, код вида расходов 244, КОСГУ 226 «Работы, услуги по содержанию имущества»; предусмотренной Законом Санкт-Петербурга от Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», в пределах выделенного лимита бюджетных ассигнований.

3.8. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в справках по форме КС-3, актах выполненных работ по форме КС-2, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной контрактом, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований контракта 
и технического задания, а также нормативных документов и иных исходных данных 
или с иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.10. По соглашению Сторон возможно снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества и качества выполняемых работ и иных условий контракта.

3.11. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, возможно изменение условий контракта по соглашению Сторон. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с Подрядчиком новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества работ, предусмотренных контрактом.

3.12. Если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный контрактом объем работ, по соглашению Сторон допускается изменение предусмотренного контрактом объема работ не более чем на 10 % (десять) процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены работ, 
но не более чем на 10 % (десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

4.1.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных 
и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии 
с контрактом.

4.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств 
по контракту.

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и за соблюдением установленных сроков выполнения работ и соответствием установленной контрактом цене, не вмешиваясь 
в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. Отказаться от принятия и оплаты выполненных работ, не соответствующих требованиям контракта

4.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты выполненных работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, 
а также выплаты неустойки.

4.1.7. При исполнении контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объемы выполняемых работ. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

4.1.8. Назначить своего представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика в рамках контракта, и/или поручить управление своими обязательствами
по контракту третьим лицам.

4.1.9. Приостанавливать производство работ на объектах: при нарушении условий пунктов 4.4.3 и 4.4.9 контракта, при отступлении от требований нормативных документов, технических условий, правил безопасности.

4.1.10. Реализовывать иные права в соответствии с действующим законодательством и условиями контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставить Подрядчику объекты для выполнения работ.

4.2.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ надзор в установленном порядке.

4.2.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, 
а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях контракта.

4.2.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении Заказчиком обязательств по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств.

4.3.2. Получать полную и своевременную оплату за добросовестно выполненную 
и принятую работу в случае исполнения обязательств по контракту.

4.3.3. Выполнять работы ранее сроков, указанных в Графике работ, уведомляя об этом Заказчика.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Принять от Заказчика объекты, документацию, необходимую для выполнения работ по контракту.

4.4.2. Выполнить и сдать работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

4.4.3 Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды в соответствии 
с действующим законодательством, включая нормы, устанавливающие требования 
к безопасности и защите здоровья, установленные на период режима повышенной готовности и (или) чрезвычайного положения.

4.4.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении 
не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.4.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные Заказчиком в выполненной работе недостатки или иные отступления от условий контракта.

4.4.6. Обеспечивать в период выполнения работ, а также в период устранения 
в выполненной работе недостатков после сдачи объектов в эксплуатацию, сохранность объектов, материалов и оборудования, находящихся на объектах.

4.4.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.4.8. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 2 (два) дня о времени освидетельствования скрытых работ.

4.4.9. Вести работы по контракту при наличии необходимых разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами, включая нормы, устанавливающие требования к безопасности и защите здоровья, установленные на период режима повышенной готовности и (или) чрезвычайного положения.

4.4.10. Письменно информировать Заказчика в случае привлечения 
для выполнения работ субподрядных организаций.

4.4.11. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.4.12. Обеспечить качество выполняемых работ и их результата в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 12 (двенадцать) месяцев 
со дня подписания акта приемки выполненных работ в соответствии с п. 5.3 контракта.

4.4.13. Перед началом работ, не позднее 2-х рабочих дней после заключения Государственного контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику:

4.4.13.1. Приказы от лица своей организации на ответственного производителя работ
и на назначении ответственных лиц (ответственного за охрану труда, пожарную безопасность, охрану окружающей среды)

4.4.13.2. Список командированных лиц для выполнения работ.

4.4.14. Предоставлять акт сверки взаимных расчетов в течение пяти рабочих дней 
с момента требования Заказчика (при изменении условий контракта, при расчете 
по контракту, при возвращении обеспечения исполнения контракта).

4.4.16. Своевременно и в полном объеме представлять в органы государственного (муниципального) финансового контроля по их запросам информацию, документы 
и материалы, необходимые для осуществления государственного (муниципального) финансового контроля, предоставлять должностным лицам органов государственного (муниципального) финансового контроля допуск указанных лиц в помещения 
и на территории объектов контроля, выполнять их законные требования.

4.4.17. В случаях установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) дней после получения от Заказчика соответствующего письменного уведомления.

4.4.18. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и контрактом.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

и порядок приемки товаров, поставляемых при выполнении работ

5.1. Подрядчик извещает Заказчика о выполнении работ не позднее 1 (одного) дня с фактической даты окончания выполнения работ по контракту. Подрядчик формирует документы о приемке не позднее 7 (семи) рабочих дня с фактической даты окончания выполнения работ в соответствии с п. 2.2 контракта.

5.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.1 контракта, прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

акт о приемке выполненных работ, составленный по форме КС-2;

справка о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3;

предусмотренные контрактом согласования;

счет-фактура, если Подрядчик является плательщиком НДС;

обеспечение гарантийных обязательств;

акт об устранении выявленных в ходе сдачи приёмки недостатков (в случае, 
если такой акт был составлен);

иные документы, предусмотренные контрактом для подписания документа о приемке.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, 
не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.1 контракта информация, содержащаяся в документе 
о приемке.

5.3. Заказчик, получивший документы о приемке, приступает к приемке результатов исполнения контракта. Приемка Заказчиком производится в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента, следующим за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при условии соблюдения Подрядчиком требований к безопасности и защите здоровья, установленные на время режима повышенной готовности и (или) чрезвычайного положения.

Сдача результатов исполнения результатов контракта Подрядчиком и приемка 
их Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами (или членами приемочной комиссии). Приемка исполнения результатов контракта Заказчиком осуществляется путем проверки:

наличия актов на скрытые работы, подписанных Подрядчиком и организацией, осуществляющей технический надзор;

соответствия объемов работ, указанных в сметном расчете и выполненных в натуре;

соответствия примененных материалов, комплектующих, оборудования, товаров, поставляемых при выполнении работ, требованиям, установленным в контракте;

соответствия сведений об объёмах, содержании стоимости работ и затрат, отражённых в справках о стоимости выполненных работ и затрат, составленных по форме КС-3, актах выполненных работ по форме КС-2, фактически выполненным работам 
и их стоимости, определенной контрактом;

наличия исполнительной документации соответствующей требованиям контракта 
и нормативных документов;

наличия предусмотренных контрактом отчетных документов и согласований.

5.3.1. После завершения выполнения работ по контракту Подрядчиком оформляется акт приемки работ, подписываемый обеими Сторонами (или членами приемочной комиссии), с участием Пользователя.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результатов контракта недостатков, включая нормы, устанавливающие требования к безопасности и защите здоровья, установленные на период режима повышенной готовности и (или) чрезвычайного положения, Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке в порядке, установленном частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет. Устранение Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты неустоек, предусмотренных контрактом, и возмещения убытков Заказчика.

В случае, если обнаруженные недостатки не будут устранены, Заказчик имеет право не производить оплату соответствующих работ, а равно устранить недостатки 
с помощью третьих лиц. В этом случае Подрядчик будет обязан возместить Заказчику все понесенные расходы.

5.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполнения результатов исполнения контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком либо привлеченными им экспертами, экспертными организациями. Эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.

5.6. По результатам проведенной Заказчиком экспертизы оформляется заключение, на основании которого Заказчиком осуществляется приемка результатов исполнения контракта путем подписания акта приемки выполненных работ либо Подрядчику Заказчиком направляется в письменной мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ, содержащий перечень недостатков с указанием срока их устранения с учетом п. 3.7 контракта.

5.7. Датой приемки результатов исполнения контракта считается дата подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться 
на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.9. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты результатов исполнения контракта или результатов выполненных работ, не соответствующих требованиям контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 рублей.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется 
за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе за просрочку Исполнителем исполнения сроков оказания услуг), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени  ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000,00 рублей.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9. Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями контракта 
за действия соисполнителей, которых он привлек к исполнению своих обязанностей
 по контракту.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, 
с учетом п. 9.2 контракта.

6.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату 
по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.12. Уплата неустойки, штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по контракту обязательств.

6.13. Исполнение обязательств Исполнителем по контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается 
на Заказчика в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом Заказчик вправе выплатить Исполнителю сумму платежа по контракту, уменьшенную на величину неустойки (штрафа, пени).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА,

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту, но не позднее 20.12.2026.

Окончание срока действия контракта не освобождает Исполнителя от исполнения гарантийных обязательств.

Прекращение (окончание) срока действия контракта влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение контракта, если таковые имели место при исполнении условий контракта.

7.2. Любые изменения и дополнения к контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта  в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке и письменно уведомить об этом Заказчика в случае задержки оплаты оказанных услуг более 30 (тридцати) календарных дней.

Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает 
в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.5. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ ИХ КАЧЕСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует качество работ, соблюдение при выполнении работ требований контракта, в том числе технического задания, нормативных правовых актов 
и руководящих документов, а также устранение недостатков (дефектов), выявленных 
в течение гарантийного срока, за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки результатов работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной его эксплуатации.

8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных 
по контракту работ или материалов не соответствует требованиям технического задания, отраслевых норм и правил, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результаты работ, с иными недостатками, которые делают объекты непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление. В данном случае Подрядчик обязан безвозмездно устранить указанные недостатки.

8.4. Действие гарантийного срока продлевается эквивалентно времени, прошедшему со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Заказчика об их устранении.

8.5. Срок устранения обнаруженных недостатков не должен превышать 5 (пяти) календарных дней со дня письменного уведомления Подрядчика. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.6. В случае своевременного неустранения обнаруженных недостатков Заказчик направляет Подрядчику письменную претензию в соответствии с пунктом 9.3 контракта.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Если иное не предусмотрено законом или контрактом, лицо, не исполнившее 
или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, 
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 
у одной из Сторон данная Сторона обязана информировать об этом другую Сторону 
не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). При нарушении данной обязанности Сторона лишается права ссылаться на названные обстоятельства.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются 
не совершать, а также обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники 
и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платили или предлагали уплатить денежные средства или предоставляли
иные ценности, безвозмездно выполняли работы (оказывали услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным 
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон 
по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих 
по контракту;

платили или предлагали уплатить денежные средства или предоставляли
иные ценности, безвозмездно выполняли работы (оказывали услуги) сотрудникам другой Стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение 
ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставление неоправданных преимуществ, каких-либо гарантии и т.д.);

не совершали иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к контракту действительны лишь в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, и включены в реестр контрактов.

11.2. Стороны разрешают возникшие споры и разногласия путем переговоров 
в претензионном порядке.

11.3. В случае недостижения согласия в результате переговоров указанные разногласия и спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством в судебном порядке.

11.4. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне 
по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.5. Уведомления, письма, претензии, акты, указания и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы Сторонами под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления) по адресу, указанному в контракте, 
или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным 
в контракте (в т.ч. по адресам электронной почты).

Уведомление считается полученным:

в день вручения уведомления уполномоченному представителю Исполнителю 
под расписку;

или в день вручения корреспонденции (уведомления) Исполнителю, указанный 
в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

11.6. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 
10 (десяти) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены контрактом.

11.7. При неурегулировании Сторонами спора в претензионном (досудебном) порядке, в том числе при отсутствии ответа на претензию в установленный десятидневный срок, спор передается на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

11.8. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, наименования или изменения у одной из Сторон места нахождения, почтового адреса или адреса регистрации данная Сторона обязана информировать об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента фактического изменения реквизитов. Такие изменения оформляются дополнительным соглашением.

11.9. Контракт подписан в электронной форме усиленными квалифицированными электронными подписями обеих Сторон.

11.10. По вопросам, не предусмотренным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации:

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 «Техническое задание».

Приложение № 2 «Сметная документация».

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                                                        Исполнитель:

| СПб ГБУ «Центр материально-технического обеспечения в сфере законности, правопорядка и безопасности» ОГРН 1247800125210, ИНН 7842226629, КПП 784201001, ОКТМО 40911000000 Получатель платежа: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУ «ЦМТОЗПБ», л/с 0811214). Банк ОКЦ №1 Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г.Санкт-Петербургу г.Санкт-Петербург БИК: 014030106 Банковский счет: 40102810945370000005 Казначейский счет: 03224643400000007200 КБК 00000000000000000130 Адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 9-11, лит. А, пом. 12-Н Директор СПб ГБУ «ЦМТОЗПБ» _______________________ С.Н.Стратулат М.П. |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

№ _________ от ___________ 2026

1. Общие требования

1.1. Предмет закупки: Выполнение работ по установке перегородок каркасно-филенчатых в санузлах по адресу: Санкт-Петербург, Английский проспект, д.8-10 литера А.

1.2. Место выполнения работ: здание, предназначенное для размещения военного комиссариата города Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: Английский пр., д. 8-10, литера А; (далее – Объект).

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) 43.39.19.190: Работы завершающие и отделочные в зданиях 
и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.

1.4. Выполняемые работы относятся к текущему ремонту.

1.5. Срок выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения государственного контракта. Заказчик должен передать, а Подрядчик принять объект по акту передачи объекта для выполнения работ
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта.

Окончание работ – 5 рабочих дней с даты получения допуска от Пользователя на территорию объекта, но не позднее 15.06.2026 года.

2. Цели и правовые основания для выполнения работ

2.1. Целью данной закупки является: Выполнение работ по установке перегородок каркасно-филенчатых в санузлах по адресу: Санкт-Петербург, Английский проспект, д.8-10, 
литера А.

2.2. Основанием для выполнения работ являются:

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов                             в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

Закон Санкт-Петербурга 26.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

План-график закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр материально-технического обеспечения в сфере законности, правопорядка и безопасности» на 2026 финансовый год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Соглашение от 15.12.2025 №5 «О предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидии государственному бюджетному или автономному учреждению Санкт-Петербурга на иные цели».

Раздел II. Условия контракта в соответствии со статьей 33 Федерального

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным
и эксплуатационным характеристикам

3.1. Требования к проведению и безопасности работ:

Все работы на территории объектов вести с соблюдением требований, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 
№ 883-н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте».

Выполняемые работы должны соответствовать следующим требованиям, установленным действующими нормами и правилами:

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм
и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;

СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» а также иных действующих нормативных правовых актов, соответствующих предмету закупки. (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.12.2019 N 795/пр)

3.2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ:

3.2.1.1. Работы выполняются в условиях действующего здания без прекращения                        его функционирования, в рабочем режиме - с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00,                      (по согласованию с Заказчиком возможно проведение работ в субботу, воскресенье и в вечернее время).

3.2.1.2. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей, находящихся в зданиях, или представлять угрозу их жизни и здоровью.

3.2.1.3. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка.

3.2.1.4. В случае необходимости проведения Работ в выходные и праздничные дни Подрядчик обязан заранее (не позднее 48 часов) согласовывать с Заказчиком время проведения Работ и состав бригады.

3.2.2. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с проектной документацией, (ведомостями объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, сметной документацией), определяющей объем, стоимость, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество. При этом не допускается самостоятельно изменять перечень, виды и объем выполняемых работ.

3.2.3. Перед началом работ, не позднее 2-х рабочих дней после заключения Государственного контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику:

3.2.3.1. Приказы от лица своей организации на ответственного производителя работ
и на назначении ответственных лиц (ответственного за охрану труда, пожарную безопасность, охрану окружающей среды)

3.2.3.2. Список командированных лиц (граждан Российской Федерации с полными паспортными данными) для выполнения работ;

3.2.3.3. Номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы
для выполнения работ.

Специалисты должны иметь соответствующее их должности образование, а рабочие – подготовку в объеме требований квалификационных характеристик. Прикомандированный персонал должен быть аттестован по пожарно-техническому минимуму и по нормам и правилам ОТ и ТБ. Ответственный руководитель работ, должен быть аттестован на IV группу электробезопасности до 1000В.

К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие - граждане РФ,  зарегистрированные на территории РФ, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, в том числе исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.4. На объектах должна присутствовать следующая техническая документация:

приказы на ответственных производителей работ;

технические паспорта, сертификаты соответствия и т.д. на применяемое оборудование                               и материалы.

3.2.5. Все виды работ, связанные с нарушением существующего благоустройства, следует производить в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных 
и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга» (далее Правила № 875).

3.2.6. Обеспечить надлежащий уровень охраны труда и безопасности при производстве работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

3.2.7. Выполнить поставку и монтаж необходимого для осуществления ремонта объектов оборудования, конструкций и материалов. Обеспечить в ходе производства работ входной 
и пооперационный контроль качества работ и материалов. Материалы, оборудование 
и комплектующие изделия должны быть надлежащего качества в соответствии 
с предъявляемыми к ним техническими требованиями, иметь необходимые паспорта, сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности (в случае если используемые материалы подлежат обязательной сертификации). Экологическая безопасность и качество должны соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов продукции. Запрещается использование бывших в употреблении, эксплуатации и (или) поврежденных товаров, материалов и комплектующих.

3.2.8. Поддерживать чистоту и порядок на объектах. Ежедневно, по окончании работ, осуществлять уборку строительного мусора, а также исключать загрязнение прилегающих помещений и территорий строительным мусором. Места хранения строительного мусора согласовывать с Заказчиком. Вывоз и утилизацию мусора производить за свой счет,
при этом учитывать установленные правила допуска на объект автотранспорта сторонних организаций.

3.2.9. Восстановить элементы внутренней и наружной отделки, затронутые
при выполнении работ, если это не предусмотрено условиями других контрактов.

3.2.10. Обеспечить восстановление поврежденных элементов отделки помещения, нарушенной в ходе производства работ.

3.2.11. В случае завершения работ ранее установленного срока, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдачи выполненных работ

3.2.12. После окончания ремонтных работ Подрядчик обязуется:

3.2.12.1 Предъявить результат выполненных работ представителям Заказчика.

3.2.12.2. Обеспечить сохранность объекта до подписания документов, подтверждающих передачу его Заказчику.

3.2.12.3. Вывезти инструмент, строительное оборудование, остатки материалов, мусор.

3.2.12.4. Провести послестроительную уборку, которая заключается в подготовке всего объекта к эксплуатации после завершения ремонтных работ и включает в себя: сбор и вынос строительного мусора, удаление строительной пыли сухим способом с потолка, стен и других вертикальных и горизонтальных поверхностей, влажная уборка всех поверхностей, осветительных и отопительных приборов, дверей, подоконников и плинтусов, удаление локальных строительных загрязнений со всех поверхностей, комплексная уборка санузлов, мытьё и дезинфекция сантехники, мытьё стеклянных и зеркальных поверхностей внутри помещения в соответствии с ГОСТ Р 51870-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия».

3.3. Требования к составу и содержанию исполнительной документации:

3.3.1. На выполненные работы оформить исполнительную документацию, подписать 
у представителя технического надзора и передать по акту (реестру) Заказчику.

3.3.2. В состав исполнительной документации входят: сертификаты и паспорта 
на примененные материалы и оборудование, универсальные передаточные документы
и первичные документы на материалы и оборудование, стоимость которых в сметной документации принята по конъюнктурному анализу цен.

3.3.3. Исполнительная документация представляется до начала приемки работ 
в сброшюрованном виде, оформленная надлежащим образом в количестве 3 (трех) экземпляров.

3.3.4. Применяемые материалы (оборудование), которые попадают в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия
(декларацию о соответствии) и должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

3.3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством                  и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными                    в контракте.

3.6. Требования по обеспечению противопожарной безопасности:

3.6.1. До начала работ необходимо выполнить мероприятия по противопожарной безопасности, обеспечить объекты первичными средствами пожаротушения.

3.6.2. Проводить работы в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

3.7. Требования к охране окружающей среды:

3.7.1. Обеспечить соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды в соответствии со ст. 751 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

3.8. Все содержащиеся в описании предмета закупки товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих 
и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Раздел III. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества.

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки результатов работ, обнаруженные 
в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.

4.2. Если в течение гарантийного срока будет установлено, что качество выполненных 
по контракту работ или примененных материалов не соответствует требованиям установленной нормативной документацией, а сами работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работы, либо с иными недостатками, которые делают объекты непригодным
или недостаточно пригодным для нормальной эксплуатации, Подрядчик по письменному уведомлению Заказчика обязан обеспечить устранения этих недостатков.

Раздел V. Требования энергетической эффективности работ

5. Работы выполняются в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В случае, если участник, с которым заключается контракт, не является плательщиком НДС, счет-фактура 
не оформляется.