ДОГОВОР № ___ 
	Санкт - Петербург
	«__» _________ 2026 года


           Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации системы DMX коммутации в сценической коробке здания СПб ГБУК "Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" в 2026 году (далее- Работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
1.1.  ИКЗ ___________________________________
1.2. Начало выполнения Работ: с даты подписания договора.
1.3. Окончание выполнения Работ: не позднее 15 августа 2026 года.
1.4. Датой окончания выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ.
2. Стоимость Работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ (далее - цена Договора) составляет ___________________, НДС_________, Цена Договора включает транспортные и накладные расходы, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, погрузку, доставку, разгрузку, материалы; расходы на выполнение требований Заказчика в соответствии с условиями Договора. 

2.2. Авансовые выплаты не предусмотрены. 

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.4. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки (ф. 05010452) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н. Датой оформления считается дата утверждения Акта приемки (ф. 05010452) руководителем заказчика.

2.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3. Права и обязанности Заказчика

3.1  Заказчик обязан:
3.1.1. Заблаговременно, не позднее чем за 3 (три) календарных дня до начала Работ проинформировать Подрядчика при помощи телекоммуникационных каналов связи о готовности к проведению Работ. 

3.1.2. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных при приемке Работ недостатках.
3.1.3. Принять выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.

3.1.4. На основании представленных Подрядчиком и оформленного в установленном порядке Заказчиком акта выполненных работ обеспечить оплату выполненных Работ в пределах установленной Договором стоимости Работ при отсутствии со стороны Заказчика возражений относительно качества выполненных Работ.

3.2 Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения условий Договора в полном объеме и в сроки, установленные Договором.

3.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.3. Запросить у Подрядчика любые документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.
4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с согласованной Сторонами техническим заданием, и сдать результат Заказчику.

4.1.2. Производить Работы в полном соответствии с требованиями Заказчика.

4.1.3. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами выполнения данного рода работ.

4.1.4. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований безопасности и требований в сфере охраны окружающей среды, обязательных для Сторон.

4.1.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ. Исправлять недостатки, допущенные при выполнении Работ по вине Подрядчика, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Договору.
4.2.2. Запрашивать у Заказчика документы и сведения относительно выполняемых по Договору Работ.
5.  Порядок сдачи и приемки Работ
5.1. Подрядчик сдает Заказчику все выполненные работы в срок, установленный в п. 1.4 Договора.

5.2.
После выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

А) счет и счет-фактуру (при необходимости);

Б) документы, подтверждающие факт выполнения работ 
5.3.
По итогам приемки работ заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н. Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Подрядчиком и подтверждающих выполнение работ. Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Подрядчика или представителя незаинтересованной организации.

5.4.
Оформление и обмен документами о приемке осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (название системы) с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акта приемки (ф. 0510452) в электронной форме, Акт формируется на бумажном носителе и подписывается представителями Заказчика и Подрядчика собственноручно.

5.5.
 Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения.

5.6.
Акт приемки (ф. 0510452) составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.7.
В выявления недостатков выполненных работ, Акт приемки с приложением документов (накладных и других сопроводительных документов) передается в соответствующее структурное подразделение Заказчика, уполномоченное для направления претензионного письма Подрядчику.

5.8.
Отказ представителя Подрядчика от участия в приемке выполненных работ и подписания Акта приемки (ф. 05010452) не может служить препятствием приемки по настоящему Договору и оформлению ее результатов.

5.9.
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ. При обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков заявить Подрядчику претензию по качеству выполненных работ.

5.10.
 Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

5.11.
Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком в приемлемые для Заказчика сроки.

5.12.
Днем сдачи и приемки Работ считается дата утверждения Акта приемки (ф. 05010452) руководителем заказчика. 

5.13.
В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно.

5.14.
Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Заказчика к Подрядчику с даты подписания акта передачи объекта для выполнения работ и от Подрядчика к Заказчику с даты сдачи объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков, с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

5.15.
Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании отдельных договоров.

5.16.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6. Гарантии качества Работ

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных результата Работ в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Заказчиком Акта при условии соблюдения правил и норм эксплуатации результата Работ. 

6.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, возникших по вине Подрядчика, в результатах выполненных работ Подрядчик обязан безвозмездно в согласованный с Заказчиком срок устранить эти недостатки.

6.3. В случае если Подрядчиком недостатки не будут устранены в согласованный с Заказчиком срок, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьему лицу по своему выбору и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.

6.4. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого результаты выполненных Работ не могли эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. 

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается равным одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 10 % от цены контракта
.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств.
7.11. Ответственное лицо уполномоченное по исполнению условий настоящего договора со стороны Заказчика: Мартазин Джалил Асхатович, email: d.martazin@spbopera.ru
8.  Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно после того, как стало известно о возникновении данных обстоятельств, уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

8.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, каждая их Сторон имеет право на досрочное расторжение Договора. При этом Стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления обстоятельств непреодолимой силы. 
9. Риск случайной гибели

Вещные права и риск случайной гибели или повреждения результата Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента его приемки Заказчиком и подписания Сторонами акта выполненных работ.
10. Урегулирование споров

10.1. Договором предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения.

10.2. В случае если Стороны не урегулировали спор в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

10.3. В претензии Заказчика должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Подрядчика под расписку и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии.
11. Антикоррупционная оговорка

11.1. Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство Российской Федерации и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе: 

11.1.1. Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов; 

11.1.2. Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

11.1.3. Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. 

11.1.3.1. Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора: 

а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень); 

б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень. 

11.1.3.2. Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 11.1.3.1 настоящего раздела Договора. 

11.1.3.3. Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности: 

- если заверение, указанное в п. 11.1.3.1, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения; 

- если исполнение Договора/сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень. 

Уведомление Театра осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: spboperafin@yandex.ru 

Уведомление Исполнителя осуществляется посредством направления письма в порядке, установленном условиями настоящего Договора. В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом. 

Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны. 

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами. 

Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности. 

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.2 настоящего раздела. 

Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 11.1.3.3 настоящей антикоррупционной оговорки. 

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 11.2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения. 

11.4. В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 11.1.3.3 настоящей антикоррупционной оговорки, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе: 

-  потребовать уплаты штрафа, рассчитываемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или потребовать уплаты штрафа в размере 15 % от общей цены Договора, во всех остальных случаях; 

- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне. 

Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния». Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
12.  Заключительные положения

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 30 сентября 2026 г.

Пункты 6.1-6.4. Договора действуют до истечения гарантийного срока, установленного Договором.

12.2. Изменения в Договор могут быть внесены путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору в случае, если это не противоречит действующему законодательству. 

12.2.1. Изменение существенных условий Договора возможно в случаях и порядке, указанных в статье 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

12.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон от исполнения Договора результат работ при наличии согласия Заказчика передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом Сторонами совместно.

12.5.Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10%, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением Сторон с соблюдением норм п.1.2  ч. 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. Стороны гарантируют, что в отношении любых персональных данных Сторон, сотрудников Сторон и иных лиц, находящихся в обработке Сторон и предоставленных одной Стороной (или иным лицом по поручению Стороны) в обработку другой Стороне в связи с исполнением настоящего Договора (далее – «Персональные данные»), гарантируется обеспечение конфиденциальности.
12.7. Стороны подтверждают, что Сторона, передающая другой Стороне Персональные данные в рамках настоящего Договора (далее – «Передающая сторона») и Сторона, в адрес которой направляются Персональные данные субъектов персональных данных в рамках настоящего Договора (далее – «Принимающая сторона») являются Операторами Персональных данных и исполняют свои обязанности в соответствии с законодательством РФ. 
12.8. Стороны обязуются защищать Персональные данные, полученные от другой Стороны, и использовать их исключительно для целей исполнения настоящего Договора, соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, соблюдать конфиденциальность персональных данных, принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», не использовать их для других целей. Передающая сторона, в свою очередь, имеет право требовать от Получающей стороны подтверждение факта защиты переданных Персональных данных, а также подтверждение того, что переданные Персональные данные используются только для тех целей, для которых они получены.
12.9. Передающая сторона в поручении оператора должна определить перечень персональных данных, перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели их обработки. требования к защите обрабатываемых персональных данных, в том числе требование об уведомлении оператора о случаях, предусмотренных законом. 
12.10. Принимающая сторона гарантирует, что для исполнения данного Договора она установила обязанность для своих работников, имеющих доступ к персональным данным Передающей стороны, соблюдать конфиденциальность персональных данных, а ее работники подписали соответствующее обязательство о неразглашении. 
12.11. По требованию Передающей стороны Принимающая сторона обязана в любое время, в том числе до обработки персональных данных, предоставлять Передающей стороне документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение в целях исполнения поручения оператора требований по защите персональных данных, установленных в соответствии с законодательством.
12.12.  Передающая сторона гарантирует, что все Персональные данные, передаваемые по данному Договору Принимающей стороне, были получены законным путем у субъектов персональных данных и передаются Принимающей стороне с их согласия.
12.13. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.14. В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.14. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Техническое задание (Приложение №1);

Спецификация (Приложение №2).
Реквизиты Сторон
13. ество с ограниченной ответственностьюи с согласованной Сторонами рабочей документациимомента исполнения Заказчиком п. 









	ЗАКАЗЧИК:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера»


	ПОДРЯДЧИК:



	190098, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.33, лит. А

ИНН 7812049482 КПП 783801001

Банк плательщика ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу,

г. Санкт-Петербург
Кор/счет 40102810945370000005

Расч/счет 03224643400000007200

БИК 014030106

Лицевой счет 0171042

в Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУК "Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" л/сч 0171042)

ОГРН 1027810322605

ОКОПФ 75203 ОКВЭД2 90.01 

Тел./факс: 702-61-01

e-mail: spboperafin@yandex.ru
____________

____________________/___________/

Договор подписан усиленными электронно-цифровыми подписями


	____________

____________________/___________/

Договор подписан усиленными электронно-цифровыми подписями



	
	


Приложение № 1

к договору №___

от «___» ______ 2026 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации системы DMX коммутации в сценической коробке здания СПб ГБУК "Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" в 2026 году

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» 

(далее - СПБ ГБУК КМТ «Санктъ-Петербургъ Опера»).

        Почтовый адрес Заказчика: 190098, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 33, лит. А.

        Контактное лицо: начальник осветительного цеха – Мартазин Джалил Асхатович, контактный телефон +7 (812) 702-61-01.

Раздел 1. Общие требования.

1.1. Предмет и обоснование закупки

1.1.1. Предмет Договора: выполнение работ по модернизации системы DMX коммутации в сценической коробке здания СПб ГБУК "Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" в 2026 году 

1.2. Информация составе работ, являющихся предметом договора

1) Установка коммутационных коробок, коробок с разъёмами, протяжка металлорукава и DMX кабеля, установка сплитеров:
	№
	Оборудование
	Количество

	1
	Кабель AES/EBU/DMX  110 ohm, цвет черный
	160 метров

	2
	Металлорукав в ПВХ, черный
	160 метров

	3
	Коробка с разъёмом xlr 3, размер от  40х80 до 100х100, цвет черный
	14 шт.

	4
	Разъём xlr 3 для подключения в сплитер: 3-pin (3 контакта), посеребренные 

Сопротивление контактов:
≤ 5 МОм 

Сопротивление изоляции:
≥ 5000 МОм 

Напряжение пробоя:
1400 В 

Количество циклов (присоединить/рассоединить): ≥ 2000 

Диаметр кабеля:3,5 - 8 мм
	14 шт.

	5
	Сплитер Involight DMX S6

6-канальный DMX-Сплиттер/Разветвитель DMX-сплиттер "DMXS6" имеет один вход и шесть выходов. Для подключения на каждый канал предлагается трех-контактный XLR разъём, который служит в качестве DMX-выхода. Каждый DMX-выход имеет независимый трансформатор. С помощью переключателя LINK-выхода возможно завершить или продолжить DMX-сигнал на другие приборы. Параметры питания: AC100-240В, 50/60Гц Предохранитель: F1A / 250В Потребляемая мощность: 5Вт. Размеры: 186x128x124мм. Вес: 0,85кг.
	4 шт.

	6
	Расходные материалы: Скобы крепёжные, припой, изолента, краска, саморезы, дюбеля
	1 комплект

	7
	Монтажные и пуско-наладочные работы
	1 работа



1.3. Форма, сроки и порядок оплаты.

           1.3.1. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки (ф. 05010452) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н. Датой оформления считается дата утверждения Акта приемки (ф. 05010452) руководителем заказчика.

Обязательным требованием является указание в закрывающих документах ссылки на заключенный договор и его реквизиты.

Авансирование не предусмотрено.

1.4. Место, сроки (периоды) производства работ.

         1.4.1. Место выполнения работ – здания по адресу: г. Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 33, литер А (далее – Объект).

         1.4.2. Сроки выполнения работ: 

- начало выполнения работ: с даты подписания договора;

- окончание выполнения работ: не позднее 15 августа 2026 года.

 Раздел 2. Требования к Работам.
2.1. Требования к порядку оказания, безопасности и качеству работ: 
2.1.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований правил по охране труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности, экологических, санитарно–эпидемиологических, гигиенических норм и правил, действующего законодательства и иных нормативных требований, предъявляемыми к оказанию услуг, являющихся предметом Договора. 

2.1.2. Режим выполнения работ: в рабочие, выходные и праздничные дни с 8-00 до 23-00 часов во время отсутствия репетиционного процесса и спектаклей по согласованию с Заказчиком. Конкретные дни и время оказания услуг согласовываются с Художественно-постановочной частью театра. 

2.1.3. Подрядчик обеспечивает прибытие персонала на Объект Заказчика в течение 24 часов с момента поступления заявки от Заказчика.

2.1.4. В случае необходимости проведения ремонта оборудования на территории сервисного центра, демонтаж/монтаж и транспортировка оборудования производится силами и за счет Подрядчика (с согласия Заказчика).

2.1.5. Подрядчик несет полную материальную ответственность за причинение вреда имуществу Заказчика, его работников и третьих лиц при оказании услуг по Договору, а также за причинение вреда жизни или здоровью работников Заказчика и третьих лиц.

2.1.6. При использовании иностранной рабочей силы Подрядчик должен руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами.

2.1.7. При выполнении работ по договору Подрядчик должен учитывать требования инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории и объектах Заказчика.

2.2. Требования к результатам выполненных работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям Заказчика (приемка выполненных работ).
2.2.1. По завершению всех работ по Договору, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать результат выполненных работ в срок не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до окончания работ.

2.2.2. Заказчик, получивший уведомление от Подрядчика, в течение 2-х дней осуществляют приемку результата выполненных работ.

2.2.3. Сдача Подрядчиком результата выполнения работ и приемка его Заказчиком оформляется актами приемки выполненных работ. При приемке работ в порядке, установленном действующим законодательством РФ, проводится внутренняя экспертиза результата выполнения работ на предмет соответствия такого результата условиям Договора и требованиям Заказчика.

2.2.4. Требования к результатам работ:

- Все работы должны быть выполнены в полном объеме и в соответствии с условиями, изложенными в техническом задании и Договоре.  

- Подрядчик осуществляет установочные, сборочные, монтажные и наладочные и иные необходимые работы по вводу оборудования в эксплуатацию в соответствии с действующими технологическими стандартами, технической и технологической документацией, в том числе с подключением к имеющимся сетям и коммуникациям, необходимым для ввода оборудования в эксплуатацию, в соответствующие сроки и согласно условиям Договора. 

2.2.5. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику:

-
паспорта и техническую документацию предприятий изготовителей на смонтированное оборудование;

-
надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия;

-
акты (ведомости) передачи смонтированного оборудования с указанием срока эксплуатации.

2.2.6. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненных работах, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

2.2.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки выполненных работ, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.

2.2.8. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

2.2.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения объектов, а также бремя их содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.

2.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества выполненных работ.

2.3.1. Качество выполненных работ Подрядчиком должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.

2.3.2. Гарантийный срок на выполненные по Договору работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объектов, ненадлежащего ремонта объектов, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

2.3.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают систему DMX коммутации непригодной для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

2.3.4. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

2.3.5. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого система DMX коммутации не могла эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.4. Прочие требования:

   2.4.1. Проход персонала Подрядчика осуществляется через проходную Заказчика, по согласованному маршруту прохода к месту производства работ и по списку с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

  2.4.2. В случае привлечения к выполнению работ Подрядчиком трудовых мигрантов, он несет ответственность за обеспечение требований миграционного законодательства.

Начальник осветительного цеха                                                    Д.А. Мартазин
Приложение № 2
к договору № ____
от «___» ______ 2026 г. 

Спецификация
	


	№ п/п
	Наименование работ
	Количество
	Единица измерения
	Цена в руб. (в т.ч. НДС при наличии)
	Сумма в руб. (в т.ч. НДС при наличии)

	1
	Выполнение работ по модернизации системы DMX коммутации в сценической коробке здания СПб ГБУК "Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" в 2026 году
	1
	УСЛ ЕД
	
	

	
	
	
	ИТОГО:
	
	


Общая стоимость Работ составляет: ______________ (______________), НДС ________
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	____________

____________________/___________/

Договор подписан усиленными электронно-цифровыми подписями


	____________

____________________/___________/

Договор подписан усиленными электронно-цифровыми подписями




� В соответствии со ст. 34 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер  суммы штрафа определяется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации  от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:


а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;


б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);


г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);


д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);


е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);


ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);


з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);


и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.


� В соответствии со ст. 34 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер  штрафа определяется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации  от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:


а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;


б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);


г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.


� В соответствии со ст. 34 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер  штрафа определяется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации  от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:


а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);


б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);


г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.





