Государственный контракт № _

Выполнение работ по ремонту(восстановлению)контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов для нужд Петродворцового РЖА в 2026 году.

(Идентификационный код закупки № ________________________________)

Санкт-Петербург									__.__.2026 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (сокращенное наименование - ПЕТРОДВОРЦОВОЕ РЖА), действующее от имени Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и _________________________________ (сокращенное наименование - _________________________), именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

# 1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, выполнить работы Заказчику: по ремонту (восстановлению) контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов для нужд Петродворцового РЖА в 2026 году. (далее - Работы) в обусловленный Контрактом срок, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту), Локальными сметами (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях, предусмотренных Контрактом.

2. Срок выполнения работ.

2.1. Место выполнения Работ: В соответствии с Адресным списком (Приложение №3).

2.2.	Сроки выполнения работ: до 15.10.2026 г. с момента заключения Сторонами Контракта.

3.Цена контракта и порядок расчетов

3.1.	Цена Контракта ___________ составляет __________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.	Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий Контракта

3.3.	Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4.	Оплата выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Контракту производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (Акта приемки выполненных работ), подписанного сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего контракта.

3.5.	Оплата выполненных Подрядчиком Работ подлежит уменьшению на сумму пени, штрафа, исчисленную в соответствии с п. 8 настоящего контракта.

3.6.	Основанием для уменьшения размера оплаты является требование Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), направленное Подрядчику (при наличии обстоятельств, предусмотренных п.8 настоящего контракта).

3.7.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по Контракту Подрядчиком обязательств, на основании ст.313 Гражданского Кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств Подрядчика по контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика.

3.8.	Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Авансирование не предусматривается.

3.9.	Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.10. Источник финансирования: бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своевременно и качественно выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Локальными сметами (Приложение № 2 к Контракту) и условиями Контракта;

4.1.2. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.1.3. Обеспечить соответствие результатов выполненных Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.4. Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ;

4.1.5.	Обеспечить безопасность выполненных Работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

4.1.6.	О сложностях, возникающих при исполнении Контракта, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

4.1.7.	В случае нанесения ущерба третьим лицам при оказании Работ, Подрядчик несет ответственность за возмещение убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Привлекать к выполнению настоящего Контракта соисполнителей.

В отношении соисполнителей Подрядчик выполняет функции заказчика. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в рамках выполнения соответствующих Работ в соответствии с гражданским законодательством.

Невыполнение соПодрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Работ;

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона;

4.2.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику

4.2.4. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

4.2.5. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом IX настоящего Контракта.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения Работ Подрядчиком
по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.2. Осуществить приемку выполненных Работ на соответствие требованиям настоящего контракта.

4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.

4.3.4. Провести экспертизу выполненных Работ для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ;

4.3.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

4.3.6. Оплатить Работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.3.7.	В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

4.3.8. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по контракту выполнить Работу Заказчик вправе поручить выполнение Работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;

4.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта, причиненных по вине Подрядчика;

4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

## 5.Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

5.1. По выполнению работ по контракту Подрядчик обязан представить Заказчику:

-счет, счет-фактура (счет-фактура не требуется в случае, предусмотренном действующим законодательством), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

5.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза результатов выполненных Работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, Работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения документ о приемке, осуществляет приемку выполненных Подрядчиком Работ по Контракту на предмет соответствия выполненных Работ требованиям и условиям Контракта.

Сдача выполненных Подрядчиком Работ и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.4.	В случае приемки выполненных Работ, Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны: акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по адресу, указанному в п.17 Контракта.

5.4.1. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия этих Работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих Работ и устранено Подрядчиком.

5.5.	В случае отказа Заказчика от приемки выполненных Работ Заказчик направляет Подрядчику в срок, установленный п. 5.3. Контракта, письменный мотивированный отказ с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.

5.6.	При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненных Работах Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет.

5.7.	Датой приемки выполненных Работ является дата подписания Заказчиком документ о приемке.

6. Обеспечение исполнения Контракта

6.1.	Требование исполнения Контракта не установлено.

## 7. Гарантийные обязательства

7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных Работ в соответствии 
с требованиями, предусмотренными Контрактом, Приложениями к нему и отчетной документацией.

7.2. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 месяцев с момента подписания: акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

7.3. Исполнитель обязуется, в случае обнаружения дефектов и недоделок устранить их за свой счет в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

## 8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 9 Правил, и составляет 1000 рублей.

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену контракта.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил, и устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных пунктами, 8.8 настоящего контракта) в размере 10 процентов цены контракта.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил, и составляет 1000 рублей.

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.11. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) принятых Подрядчиком обязательств и начисления ему неустойки, Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчиком в соответствии с пунктом 2 части 14 статьи 34 Закона 44-ФЗ.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену контракта.

8.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.13.1. В случае несогласия с требованиями Заказчика, обязанность по доказыванию отсутствия своей вины, проведению экспертизы (обследований) лежит на Подрядчике.

8.14. В случае неисполнения Подрядчиком условий настоящего контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего контракта.

8.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

8.16. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.17. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. Порядок разрешения споров

9.1.	Все споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

## 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее десяти дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

## 11. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии.

Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

11.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

## 12. Срок действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 15 декабря 2026 года, а в части взаиморасчётов и гарантийных обязательств - до полного исполнения обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в реестре контрактов, заключенных заказчиками.

12.2. Обязательства Сторон, возникшие вследствие неисполнения условий контракта, действуют до фактического исполнения данных обязательств.

12.3. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ.

12.4. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации или в связи с односторонним отказом от исполнения контракта.

12.5. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной Работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

## 13.Антикоррупционная оговорка

## 13.1.	При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующие действия:

## - платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать Работы) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

## - платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать Работы) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

## - не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

## 14. Исключительные права

## 14.1.	Подрядчик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с оказанием Работ в рамках Контракта.

## 14.2.	Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при оказании Работ, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Подрядчиком в полном объеме.

## 14.3.	Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 7 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 15 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

## Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 17 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

## 15. Прочие условия

## 15.1.	Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт

## 15.2.	Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.

## 15.3.	Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе.

## Адресом электронной почты Заказчика для направления уведомлений является: _________

## Адресом электронной почты Подрядчика для направления уведомлений является: ___________

## В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, в случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

## 15.4.	Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

## 15.5.	При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

## 15.6.	В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

## 15.7.	Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 15.8.	Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

## 15.9.	Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

## 16. Перечень приложений

16.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения

16.1.1. Техническое задание (Приложение № 1).

16.1.2. Сводный сметный расчет, локальные сметы (Приложение № 2).

16.1.3. Адресный список (Приложение № 3).

## 17. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (ПЕТРОДВОРЦОВОЕ РЖА) Адрес: Петергофская ул., д.11 Санкт-Петербург, 198504 Комитет финансов Санкт-Петербурга (Петродворцовое РЖА, лицевой счет 0630098) ИНН 7819019448, КПП 781901001 Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург р/с 03221643400000007200 к/с 40102810945370000005 БИК 014030106 ОКТМО 40395000 ОГРН 1027808918301 Телефон/факс (812) 409-72-50 Эл. почта секретаря: oro-guja@guzhaptrdv.gov.spb.ru Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта: | Подрядчик |
| --- | --- |

18. Подписи сторон

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика |  |

# Приложение №1

к Контракту № _ от __.__.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Описание объекта закупки.

1.1. Предметом закупки является право заключения контракта на реализацию мероприятий по восстановлению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для нужд Петродворцового РЖА в 2026 году.

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта – 542 656,86 рублей.

Метод определения, обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта – локальные сметы.

1.3. Место исполнения контракта (поставки товара, выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с Адресным списком.

1.4. Основанием для выполнения работ является Адресная программа «Расходы на реализацию мероприятий по восстановлению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» на 2026 год.

|  | Тип объекта закупки |  | Работа |
| --- | --- | --- | --- |
| Код позиции | Наименование работы | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|  | Реализация мероприятий по восстановлению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. | Требования к выполнению работ | Работы выполняются с надлежащим качеством и в полном объеме в соответствии с Техническим заданием, Локальными сметами и условиями Контракта. |

Раздел 2. Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии

со статьей 33 Закона

2.1. Общие требования к выполнению работ:

2.1.1. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, определяются техническим заданием, локальными сметами и условиями Контракта.

2.1.2. Работы, являющиеся предметом закупки, должны быть выполнены в строгом соответствии с настоящим Техническим заданием и приложениями к Контракту.

2.1.4. Работы выполнится силами, материалами и механизмами Подрядчика.

2.1.5. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в локальных сметах.

2.2. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам:

2.2.1. Количество выполняемых работ должно отвечать требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1 «Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2 «Строительное производство».

2.2.2. Работы, являющиеся предметом запроса котировок в электронной форме, должны соответствовать следующим требованиям и актам законодательства Российской Федерации:

- обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве».

- качество и технология выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), сводов правил и других нормативно-технических документов.

- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.2.3. Работы выполняются с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

При производстве работ подрядной организацией должны быть заключены договоры с обслуживающей организацией на пользование электроэнергией и водой (при необходимости).

2.2.4. При эксплуатации электрооборудования должны быть соблюдены меры электробезопасности по ПЭУ и СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

2.2.5. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), особых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» редакция от 24.10.2022 - действует с 01.03.2023, ВППБ 13-01-94) и охране объекта, переданного в работу. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

Примечание: Указанный перечень нормативной документации не является исчерпывающим и не исключает требований иных технических условий и стандартов, нормативных документов для соответствующих видов работ.

В процессе выполнения работ при применении положений нормативного документа (стандарта, классификатора) Подрядчик обязан убедиться, что такой документ актуален (не изменен (заменен)). Если нормативный документ (стандарт, классификатор) изменен (заменен), то следует руководствоваться новым (измененным) нормативным документом (стандартом, классификатором).

2.2.6. Исполнительная документация должна быть представлена Заказчику не позднее 3-х рабочих дней до сдачи работ. Выполнить 3-х стадийную фотофиксацию             (до, в процессе и после окончания работ) передать Заказчику на электронном носителе.

2.2.7. Все акты на скрытые работы сдаются Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе.

2.2.8. К выполнению работ, которые являются предметом закупки, привлекать только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

2.2.9. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

2.2.10. Постоянно вести журнал (Общий журнал работ, форма КС-6), своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня о времени и месте проведения освидетельствования скрытых работ. Если Подрядчик выполнил скрытые работы без освидетельствования их Заказчиком, то Заказчик вправе потребовать от Подрядчика произвести вскрытие любой части скрытых работ с дальнейшим восстановлением этой части.

2.2.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе предоставлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации (декларации).

2.2.12. Не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления

гарантий их качества.

3.1. Подрядчик гарантирует, что выполненные работы соответствуют требованиям, установленным Контрактом. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы.

3.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

3.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

3.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

3.5. Подрядчик подтверждает качество работ и используемых в ходе выполнения работ материалов соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.

3.6. Подрядчик обязуется представить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов требуемую документацию и информацию, относительно гарантий качества работ и используемых материалов.

3.7. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

# Приложение №2

к Контракту №___от __.__.2026 г.

Сводный сметный расчет, локальные сметы

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Выполнение работ по ремонту(восстановлению)контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов для нужд Петродворцового РЖА в 2026 году

| № локальной сметы | Адреса контейнерных площадок накопления твердых коммунальных по ремонту(восстановлению) | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Санкт-Петербург. пос. Стрельна, ул. Львовская, д. 27, корп. 2, литера А, Б |  |
| 2 | г. Санкт-Петербург. г. Петергоф, Озерковая ул., д. 55 корп. 2, литера А. |  |
| 3 | г. Санкт-Петербург. пос. Стрельна, ул. Орловская, д. 5, литера А |  |
| 4 | г. Санкт-Петербург. г. Ломоносов, ул. Победы, д. 3, литера А |  |
| 5 | г. Санкт-Петербург. г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 25, литера А |  |
| 6 | г. Санкт-Петербург. г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 2, литера А |  |
| Итого: |  |  |

Локальные сметы.

(публикуется отдельным файлом)

Приложение №3

к Контракту №___от __.__.2026 г.

Адресный список

| № п/п | Адреса контейнерных площадок накопления твердых коммунальных по ремонту(восстановлению) |
| --- | --- |
| 1 | г. Санкт-Петербург. пос. Стрельна, ул. Львовская, д. 27, корп. 2, литера А, Б |
| 2 | г. Санкт-Петербург. г. Петергоф, Озерковая ул., д. 55 корп. 2, литера А. |
| 3 | г. Санкт-Петербург. пос. Стрельна, ул. Орловская, д. 5, литера А |
| 4 | г. Санкт-Петербург. г. Ломоносов, ул. Победы, д. 3, литера А |
| 5 | г. Санкт-Петербург. г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 25, литера А |
| 6 | г. Санкт-Петербург. г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 2, литера А |

Пункт 3.7. включается в контракты казенных учреждений

Указывается должность, ФИО, номер контрактного телефона, адрес электронной почты ответственного должностного лица заказчика.