ДОГОВОР № ________

"ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ №№ 152,303 ЗДАНИЯ ЛИТ. А3, №№ 304,305,323 ЗДАНИЯ ЛИТ.Д ОСП АВТОБУСНЫЙ ПАРК №3, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д. 22. "

между

ЗАКАЗЧИКОМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

и

ПОДРЯДЧИКОМ

(УКАЗАТЬ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

«_____» _____________ 2026 г.

Санкт-Петербург

ДОГОВОР №_Д26/УКС - __________

Санкт-Петербург			                        Электронный магазин АИС ГЗ май 2026 г.

Реестровый номер закупки  ____________

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта (СПб ГУП «Пассажиравтотранс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления организации реконструкции и строительства основных фондов СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Захарова Владимира Павловича, действующего на основании доверенности от 16.12.2025 № 208, с одной стороны, и

_____________ (сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет ДОГОВОРА

1.1.	По настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства в порядке и в сроки, установленные Договором и приложениями к нему, выполнить строительно-монтажные работы по текущему ремонту помещений №№ 152,303 здания лит. А3, №№ 304,305,323 здания лит. Д ОСП Автобусный парк №3, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Хрустальная д. 22. " (далее — работа, работы), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить их оплату по настоящему Договору в пределах цены Договора.

1.2.	Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору в соответствии со СНиП, техническими инструкциями и условиями, техническими регламентами (ГОСТ), технологическими инструкциями, иными обязательными нормами и правилами, Техническим заданием (Приложение №1), Расчетом цены договора (Приложение №2).

1.3.	Результатом выполненной работы являются завершенные строительно-монтажными работами по текущему ремонту помещений №№ 152,303 здания лит. А3, №№ 304,305,323 здания лит. Д.

1.4.	Надлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается выполнение всех работ в соответствии с пунктом 1.2. Договора, достижение предусмотренного пунктом 1.3. Договора результата, его передача Заказчику, а также его принятие Заказчиком.

1.5.	Место выполнения работ (объект): Здание Аппарата управления СПб ГУП «Пассажиравтотранс», расположенное по адресу Санкт-Петербург, ул. Хрустальная д. 22, КПП 781145002.

2. сроки выполнения работ

2.1.	Срок выполнения работ, включая достижение предусмотренного пунктом 1.3. Договора результата:

- начало выполнения работ – с даты заключения Договора;

- окончание выполнения работе – до 15.12.2026 года.

2.2.	Срок исполнения обязательств, включая сроки приемки и оплаты выполненных работ:

- начало исполнения обязательств – с даты заключения Договора;

- окончание исполнения обязательств – 15.02.2027 года, а в части оплаты – до полного исполнения обязательств. Окончание срока. действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

3. Цена ДОГОВОРА и порядок оплаты работ

3.1.	Цена Договора определена на весь срок исполнения Договора и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору и составляет ___________________ руб. ____ коп. (_____________ прописью), в том числе НДС ___% - _______руб.____ коп.(__________________прописью) (либо НДС не облагается с указанием пункта и статьи НК РФ).

Изменение ставки НДС, а также применение (утрата) Подрядчиком права на освобождение от НДС (ст.145 НК РФ), не влечет за собой изменение суммы договора и/или цены единичных расценок. При этом сумма НДС исчисляется по ставке, указанной в ст. 164 НК РФ на дату приемки выполнения работ. Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении применяемой Подрядчиком ставки НДС с соответствующей корректировкой п. 3.1. Договора и Расчета цены Договора (Приложение № 2 к Договору) без изменения общей стоимости договора, указанного в п. 3.1.  Договора.

В случае изменения применяемой ставки НДС, а также применения (утраты) Подрядчиком права на освобождение от НДС, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику в течение 2 рабочих дней с момента наступления такого события

3.2.	Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ осуществляется в пределах выделенного лимита финансирования на соответствующий год.

3.3.	Заказчик осуществляет оплату выполненных Подрядчиком работ на основании оформленных документов о приемке работ (пункт 4.3. Договора).

3.4.	Заказчик производит оплату за выполненных работы путем перечисления денежных средств на расчетных счет Подрядчика.

3.5.	Обязательства по оплате считаются выполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6.	Расчетная валюта: Российский рубль.

3.7.	Заказчик вправе при наличии или отсутствии соответствующего финансирования изменять объем принимаемых и оплачиваемых работ на любом сроке исполнения Договора. Изменения объема принимаемых и оплачиваемых работ оформляется дополнительным соглашением к Договору.

3.8.	Заказчик может задержать Подрядчику оплату за выполненные работы без возникновения ответственности Заказчика за задержку платежа до устранения причин, вызвавших его, в следующих случаях:

-	предъявление Подрядчиком Заказчику результатов выполненных работ по Договору по истечению срока, предусмотренного пунктом 2.1. Договора;

-	обнаружение Заказчиком или иными лицами ошибок в документации, составленной при выполнении работ, в том числе по пункту 4.3. Договора, несоответствия условиям Договора и приложений к нему, требованиям СНиП, ГОСТ и иным нормативным документам;

-	задержка оформления документов, предусмотренных пунктом 4.3. Договора по вине Подрядчика;

- задержка финансирования не по вине Заказчика.

3.9.	Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания предусмотренных пунктом 4.3. Договора документов о приемке работ.

3.10.	Стороны обязуются ежеквартально, по состоянию на последнее число отчетного периода, провести сверки взаимных расчетов (требований и обязательств). Результаты сверки оформляются Актом сверки, содержащим сведения об оборотах и остатках на начало и конец отчетного периода. Акт сверки составляется и подписывается в двух экземплярах не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Подрядчик не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, составляет Акт сверки и направляет его Заказчику в 2-х экземплярах. В случае отсутствия возражений в срок не позднее последнего числа первого месяца, следующего за отчетным периодом, Заказчик направляет Подрядчику подписанный Акт сверки.

При возникновении разногласий по Акту сверки Стороны обязуются урегулировать их и подписать Акт сверки не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Заказчик вправе самостоятельно подготовить и направить в адрес Подрядчика Акт сверки в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора. После получения Акта сверки от Заказчика Подрядчик в случае отсутствия возражений подписывает его и возвращает в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.

3.11. 	В случае, если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, денежная сумма, подлежащая уплате такому лицу, уменьшается на размер  налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1.	Приемка выполненных работ осуществляется после завершения работ в полном объеме в соответствии с условиями Договора. После завершения выполнения работ в полном объеме по Договору и предъявления их Заказчику, стороны в течение 10 рабочих дней подписывают акт рабочей комиссии о приемке выполненных работ (далее — Акта комиссии).

Передача документов, связанных с приемкой, осуществляется в порядке, установленном пунктами 4.3, 4.3.1 и 4.3.2, а также после подписания Акта комиссии.

4.2.	Заказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков выполнения работ, но не более, чем на 3 (три) рабочих дня. При этом Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки.

4.3.	Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени осуществляют приемку выполненных Подрядчиком работ в соответствии с пунктом 1.2. Договора.

При приемке выполненных работ оформляются и подписываются документы о приемке выполненных работ в письменной форме на бумажном носителе.

При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов.

Приемка выполненных работ осуществляется по Локальным сметным расчетам (Приложения № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 к Договору) в соответствии с условиями Договора на основании следующих документов:

-	акт выполненных работ (форма № КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100) в 2 (двух) экземплярах;

-	справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100) в 2 (двух) экземплярах;

-	счет на оплату в 1 (одном) экземпляре;

-	счет-фактура в 1 (одном) экземпляре. Подрядчик предоставляет счёт-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

Неверно оформленные первичные учетные документы, в том числе с арифметическими ошибками, подлежат возврату и замене, а срок оплаты сдвигается на срок, в течение которого Подрядчиком будут произведены необходимые исправления и осуществлена их передача Заказчику.;

-	реестр исполнительной документации за отчетный период;

-	исполнительную документацию на завершенные в отчетном периоде работы – 3 (три) экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе в составе, предусмотренном пунктом 5.2. Технического задания (Приложение №1).

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документов о приемке выполненных работ, Заказчик осуществляет проверку и приемку выполненных работ и при отсутствии замечаний подписывает документ о приемке.

В процессе приемки Заказчик осуществляет проверку выполненных работ. При выявлении недостатков или дефектов результата выполненных работ Заказчик дает мотивированный отказ от приемки работ (с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения), которые фиксируются в Акте комиссии. Недостатки, выявленные при подписании Акта, включая по принятым и оплаченным работам, также фиксируются в Акте.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документов о приемке работ Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документы в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, пунктами 4.3.1. и 4.3.2. Договора.

Работы считаются принятыми с даты подписания Сторонами Акта комиссии и документов о приемке работ, предусмотренных настоящим пунктом Договора.

4.3.1.	Передача оформленных в установленном порядке документов, указанных в пункте 4.3. Договора (за исключением исполнительной документации на завершенные в отчетном периоде работы), осуществляется вместе с накладной и с сопроводительным письмом Подрядчика на имя заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам СПб ГУП «Пассажиравтотранс», фиксирующими дату передачи и состав передаваемой документации, через Управление координации и контроля документов СПб ГУП «Пассажиравтотранс» по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 39.

4.3.2.	Передача исполнительной документации на завершенные в отчетном периоде работы осуществляется вместе по накладной в (3) трёх экземплярах, фиксирующей дату передачи и состав передаваемой документации, по адресу: Санкт-Петербург, Хрустальная ул., д. 22.

4.4.	Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.

При этом в период просрочки исполнения обязательств не подлежат включению дни, потребовавшиеся Заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки.

4.5.	Заказчик вправе в любое время приостановить выполнение работ по настоящему Договору в случаях, когда продолжение выполнения работ по Договору может повлечь неблагоприятные последствия для Заказчика, в том числе увеличение сроков выполнения работ и их стоимости.

Подрядчик, не выполнивший указание Заказчика о приостановке работ, либо возобновивший их ранее срока, определенного Заказчиком, несет полную ответственность за любой вред, причиненный в результате указанных действий Заказчику или иным лицам.

4.6.	При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Заказчик направляет Подрядчику, в течение 5 (пяти) календарных дней, письменный мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте.

Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или являются неустранимыми.

4.7.	При проверке и приемке выполненных работ проверяется соответствие работ условиям Договора, требованиям строительных норм и правил и иных нормативно-правовых актов.

5. Права и обязанности сторон

5.1.	Заказчик вправе:

5.1.1.	Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.

5.1.2.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором и гражданским законодательством.

5.1.3.	Удержать неустойки (штрафы, пени) в соответствии с пунктом 7.3. Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1.	Требовать от Подрядчика выполнения условий настоящего Договора в полном объеме и в срок, установленный Договором.

5.2.2.	Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ и достижении результата работ в соответствии с условиями настоящего Договора и гражданским законодательством.

5.2.3.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ с соблюдением сроков их выполнения и в соответствии с установленной Договором стоимостью работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При обнаружении недостатков в ходе осуществления контроля и надзора за качеством и ходом выполняемых работ Заказчик составляет рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком.

Указанный рекламационный акт в день его составления направляется Заказчиком Подрядчику для устранения выявленных нарушений.

5.2.4.	Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор, представить Подрядчику сведения о лице (лицах), обеспечивающих ведение технического надзора, принимающих участие в передаче объекта и приемке выполненных работ.

5.2.5.	Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

5.2.6.	При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.2.7.	По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку результата работ.

5.2.8.	Проводить проверку представленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

5.2.9.	Требовать представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

5.2.10.	Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Договора.

5.2.11.	Потребовать возврата излишне уплаченных сумм, а также сумм, уплаченных за работы, не соответствующие требованиям Договора, до устранения недостатков, выплаты неустойки.

5.2.13.	Обеспечить своевременную оплату надлежащим образом выполненных работ, соответствующих условиям Договора, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

5.2.14.	Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

5.3.	Подрядчик вправе:

5.3.1.	Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Договору от Заказчика.

5.3.2.	Требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

5.3.3.	Досрочно выполнять и предъявлять к приемке работы, выполненные в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.4.	Привлекать к выполнению работ субподрядчиков, соисполнителей. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя.

5.3.5.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором и гражданским законодательством.

5.3.6.	Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для достижения предусмотренного пунктом 1.3. Договора результата.

5.4.	Подрядчик обязан:

5.4.1. 	Выполнить предусмотренные настоящим Договоры работы, согласно пункту 1.1. настоящего Договора, обеспечив их надлежащее качество, соответствие условиями Договора и приложений к нему, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные пунктом 2.1. Договора, не допуская выполнения объемов работ сверх установленной Договором стоимости.

5.4.2.	Перед началом выполнения работ назначить приказом ответственного производителя работ и представить данные сведения Заказчику.

5.4.3.	Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

5.4.4.	Приступить к выполнению работ в сроки, установленные настоящим Договором.

5.4.5.	Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, грозящих годности или прочности результатов выполняемых работ или создают невозможность их завершения в установленный срок.

5.4.6.	Своевременно оформлять исполнительную документацию в составе, предусмотренном пунктом 5.2. Технического задания (Приложение №1).

5.4.7.	Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Договору по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

5.4.8.	Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.

5.4.9.	Обеспечить сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненных работах.

5.4.10.	Исполнять требования миграционного и трудового законодательства, в том числе, не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

5.4.11.	Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта выполнения работ до приемки этого объекта Заказчиком (ст. 741 ГК РФ).

5.4.12.	Обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

В случае нанесения ущерба третьим лицам при производстве работ Подрядчик несет ответственность за возмещение убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.13.	До момента передачи Заказчику результата работ вывезти за пределы объекта принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имуществу, а также мусор.

5.4.14.	Подрядчик обязан своевременно вывозить образовавшийся в процессе выполнения работ по монтажу (демонтажу) мусор.

Подрядчик обязан предоставлять Заказчику копии документов, подтверждающие прием строительного мусора на полигоне, в составе исполнительной документации.

5.4.15.	Не изменять без письменного согласования Заказчиком виды и объемы работ.

5.4.15.1.	Учитывать производство работ на территории действующего предприятия, указанного в пункте 1.5. Договора (далее – предприятие).

5.4.15.2.	Не препятствовать непрерывной работе предприятия, с учетом требований пункта 5.4.29. Договора.

5.4.16.	Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменения способа выполнения работ (в отсутствии соответствующих согласований Заказчиком) и отступлений от Локальных сметных расчетов №1 - №5 (Приложения №2.1 - №2.5 Договору).

Возвратить суммы, уплаченные Заказчиком за работы, не соответствующие требованиям Договора.

Оплатить сумму начисленных неустоек (штрафов, пеней).

5.4.17.	В случае использования электрической энергии при выполнении работ определять стоимость и оплачивать услуги за пользование электрической энергией в соответствии с Порядком учета электрической энергии и подключения Потребителя к сетям Абонента (Приложение №3 к Договору).

5.4.18.	Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, а также самостоятельно осуществить их приемку, разгрузку и складирование. Подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения поставленных на объект необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций.

5.4.19.	Обеспечить качество используемых материалов. Все материалы, используемые Подрядчиком, должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении.

5.4.20.	Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая об этом Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

5.4.21.	Осуществлять контроль за выполнением привлекаемыми субподрядчиками, соисполнителями работ с соблюдением требований настоящего Договора.

Нести ответственность за выполненные субподрядчиками, соисполнителями работы, как за свои собственные.

5.4.22.	Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Договору, при передаче результатов работ по Договору. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленные недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

5.4.23.	Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

5.4.24.	Обеспечить уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.

5.4.25.	Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

5.4.26.	Сдать результат выполненных работ Заказчику и передать при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам (акты на скрытые работы, сертификаты).

5.4.27.	Содержать место выполнения работ свободным от строительного мусора, возникающего в результате выполнения работ, и обеспечивать общий порядок в месте выполнения работ.

5.4.28.	Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

5.4.29.	Подрядчику при выполнении работ на предприятии во взаимодействии с главным механиком и главным инженером предприятия (при необходимости) необходимо:

-	согласовать объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой предприятия;

-	определить порядок оперативного руководства, включая действия строителей при возникновении аварийных ситуаций;

-	определить последовательность разборки или переноса инженерных сетей;

-	определить условия организации поставки оборудования и материалов; организации перевозок и складирования грузов и передвижения строительной техники по территории предприятия, а также размещения мобильных (инвентарных) зданий и сооружений.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1.	Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 1 (один) год. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Договором, распространяется на все, составляющее результат работ.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

6.2.	Гарантийное обязательство возникает с даты подписания акта комиссии, а в случае досрочного расторжения Договора — с даты его расторжения.

6.3.	Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего выполнения работ, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

6.4.	Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.5.	Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.1. Договора, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.

Наличие дефектов по пункту 6.1. Договора может быть обнаружено Заказчиком, собственником Объекта или эксплуатирующей организацией.

6.6.	Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Договором.

6.7.	В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Договором для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами надлежащим образом.

6.8.	Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

6.9.	В случае неприбытия полномочного представителя Подрядчика, несмотря на его надлежащее уведомление о месте, дате и времени составления Акта, Акт подписывается без его участия. Акт является для Подрядчика обязательным и указанные в нем дефекты подлежат устранению.

6.10.	В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

6.11.	Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательство по настоящему Договору.

7.2.	В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик имеет право удержать неустойки (штрафы, пени), начисленные в соответствии с разделом 7. Договора из суммы, подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с пунктом 3.9. Договора.

При этом сумма, подлежащая уплате в соответствии с пунктом 3.9. Договора, уменьшается на сумму начисленной в соответствии с разделом 7. Договора неустойки (штрафа, пени) на основании претензии, составленной Заказчиком.

7.3.	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.4.	Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных по настоящему Договору.

7.5.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентом цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей;

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет свыше 1 млрд. рублей.

7.6.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1 000,00 рублей, если цена Договора не превышает 1 млн. рублей;

б) 5 000,00 рублей, если цена Договора составляет от 1 млн. рублей до 3 млн. рублей (включительно);

в) 10 000,00 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

г) 100 000,00 рублей, если цена Договора превышает 50 млн. рублей.

7.7.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, начисляются пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, и устанавливаются в размере:

а) 0,3 % от стоимости неисполненного в срок соответствующего обязательства, если цена Договора не превышает 1 млн. рублей;

б) 0,2 % от стоимости неисполненного в срок соответствующего обязательства, если цена Договора составляет от 1 млн. рублей до 3 млн. рублей (включительно);

в) 0,1 % от стоимости неисполненного в срок соответствующего обязательства, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

г) 0,05 % от стоимости неисполненного в срок соответствующего обязательства, если цена Договора свыше 50 млн. рублей.

7.8.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком гарантийного обязательства, предусмотренного Договором, начисляются пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, и устанавливается в размере:

а) 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 1 млн. рублей;

б) 3 000 рублей, если цена Договора составляет от 1 млн. рублей до 3 млн. рублей (включительно);

в) 5 000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

г) 10 000 рублей, если цена Договора свыше 50 млн. рублей.

7.9.	За каждый факт нарушения срока передачи документов, подтверждающих выполнение гарантийного ремонта (актов выполненных работ с сопроводительным письмом), предусмотренных Договором, с Подрядчика подлежит взысканию штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей.

7.10.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11.	Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

7.12.	Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.13.	Заказчик не оплачивает неустойку, предъявленную к Подрядчику, за несвоевременные платежи по налогам и сборам.

7.14.	Споры, возникающие при исполнении Договора, регулируются путем переговоров. При недостижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.15.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.	Изменение Договора в ходе его исполнения допускается по соглашению Сторон и в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом следующих особенностей:

8.1.1.	снижение цены Договора без изменения предусмотренного Договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Договора;

8.1.2.	изменение предусмотренного Договором объема работ при изменении потребности в работах, для выполнения которых заключен настоящий Договор. При этом, по соглашению Сторон допускается изменение цены договора, исходя из установленной в Договоре цены работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. Цена дополнительно выполняемых работ определяется как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренный в Договоре объем работ;

8.1.3.	однократное изменение срока исполнения обязательств по Договору в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора либо необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы и такое изменение не приводит к увеличению срока исполнения обязательств более чем в половину срока, предусмотренного Договором при его заключении. При этом, изменение Договора осуществляется после предоставления Подрядчиком нового обеспечения исполнения Договора;

8.1.4.	изменение реквизитов Сторон и иных несущественных условий Договора. К несущественным условиям Договора не могут быть отнесены предмет Договора, объем выполняемых работ, сроки оплаты, а также иные условия, являющиеся существенными для данного вида договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.2.	По соглашению Сторон допускается изменение Договора в ходе его исполнения на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, но не поименованных в пункте 8.1. Договора.

8.3.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае установления факта проведения в отношении Подрядчика ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, а также процедуры банкротства, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.4.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем, внесудебном отказе от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, в том числе упущенной выгоды в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования по Договору.

8.5.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе об одностороннем, внесудебном отказе от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, в том числе упущенной выгоды, в следующих случаях существенных нарушений Договора, включая, но не ограничиваясь:

-	если отступления от условий Договора или недостатки, обнаруженные при приемке выполненных работ в установленные Заказчиком сроки, не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;

-	если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом;

-	в случае, если Подрядчик без мотивированных оснований и уведомления Заказчика прекратил (приостановил) выполнение работ по Договору:

-	неисполнение Подрядчиком требований Заказчика об устранении нарушений условий Договора в установленный срок;

-	в случае систематического (3 и более раз) неисполнения Подрядчиком принятых при заключении настоящего Договора обязательств.

8.6.	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.7.	Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до дня расторжения Договора.

8.8.	Принятие Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора допускается по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.9.	Расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон и по решению суда.

8.10.	Изменение Договора может осуществляться по основаниям, предусмотренным Положением о закупке товаров, работ, услуг СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.	Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

9.2.	Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

9.3.	Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

9.4.	Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.	Письма Сторон по вопросам, относящимся к выполнению работ или исполнением принятых на себя обязательств, подлежат направлению исключительно по адресам, указанным в разделе 13. Договора.

10.2.	Изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они имеют письменную форму и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания обеими Сторонами.

Изменения условий настоящего Договора не освобождают Подрядчика от ответственности за соответствующие нарушения, если такие нарушения были допущены Подрядчиком до внесения соответствующих изменений в условия Договора.

10.3.	Стороны обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.4.	Все, что не урегулировано Договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

10.5.	Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6.	При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.7.	Если какое-либо положение Договора будет признано недействительным, то остальные положения Договора остаются в силе.

10.8.	Единица измерения — условная единица (усл. ед.), количество — 1.

10.9. Обеспечение исполнения Договора предоставлено Подрядчиком в виде независимой гарантии/обеспечительного платежа на сумму 58 705,41 руб. (Пятьдесят восемь тысяч семьсот пять) рублей 41 копейка.

10.10. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с такого момента предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. В случае, если новое обеспечение предоставляется в виде денежных средств, на него распространяются условия п. 10.13. Договора.

10.11.	В случае непредставления данных документов в указанные сроки, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

10.12. Денежные средства, внесенные Подрядчиком на указанный Заказчиком счет в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им обязательств по Договору, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании при условии завершения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1.	При исполнении Договора Стороны обязуются соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

11.2.	Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, сотрудникам и представителям другой Стороны с целью оказать влияние на их действия и решения по Договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

11.3.	Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, иные коррупционные правонарушения, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

11.4.	В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение изложенных в настоящем разделе требований, она должна письменно уведомить об этом другую Сторону и вправе приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло/ не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 дней с момента получения уведомления и содержать информацию о принятых мерах по исключению коррупционных рисков с приложением соответствующих документов.

11.5.	В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от совершения коррупционных действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения отсутствия нарушения, другая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив второй Стороне письменное уведомление.

11.6.	Сторона, инициировавшая расторжение Договора в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения причинённых ей убытков, возникших в результате такого расторжения.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью следующие приложения:

1. Техническое задание (Приложение №1);

2. Ведомость объемов работ (Приложение № 1.1.);

3. Расчет цены договора (Приложение №2);

4. ЛСР № 1 (Приложение № 2.1.);

5. ЛСР № 2 (Приложение № 2.2.);

6. ЛСР № 3 (Приложение № 2.3.);

7. ЛСР № 4 (Приложение № 2.4.);

8. ЛСР № 5 (Приложение № 2.5.);

9. Порядок учета электрической энергии и подключения Потребителя к сетям Абонента (Приложение №3).

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта (СПб ГУП «Пассажиравтотранс») Юридический / фактический адрес: 195197, Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 39, литера А ИНН 7830001758, КПП 785150001 (крупнейший налогоплательщик, использовать для первичных учетных документов) ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» р/с 40602810145000001954 к/с 30101810900000000790 БИК 044030790 тел.: (812) 603-04-56, факс: (812) 540-19-98 адрес эл. почты: info@avtobus.spb.ru | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Начальник управления организации реконструкции и строительства основных фондов СПб ГУП «Пассажиравтотранс» ___________________ / Захаров В.П. / подписано с использованием ЭП | ______________________/_________________/ подписано с использованием ЭП |

Приложение №1к Договору от

«_____» _____________ 2026 г. №______________

Техническое задание

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЪЁМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

  - «Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту помещений №№ 152, 303 здания лит. А, №№ 304, 305, 323 здания лит. Д ОСП Автобусный парк №3 по адресу Санкт-Петербург, ул. Хрустальная до.22»

  - Единица измерения – усл. ед. Количество - 1 усл. Ед

1.3. Технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, является настоящее Техническое задание.

- МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

  - ОСП Автобусный парк №3 по адресу Санкт-Петербург, ул. Хрустальная до.22

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.	Работы необходимо выполнить в соответствии с условиями Договора и приложений к нему, настоящим Техническим заданием.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1.	Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ – с даты подписания Договора;

- окончание выполнения работ – не позднее 15.12.2026 года.

4.2. Сроки и порядок оплаты, порядок сдачи-приемки выполненных работ установлены в разделах №3, 4 Договора.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ИХ КАЧЕСТВУ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, МЕТОДАМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1.	В процессе выполнения работ Подрядчик должен руководствоваться настоящим техническим заданием, нормативными актами Российской Федерации, Государственными стандартами (ГОСТ), Строительными нормами и правилами (СНиП), Сводами правил (СП), Ведомственными строительными нормами (ВСН) и иными действующими стандартами, нормами и правилами, соблюдение которых необходимо при проведении работ, являющихся предметом Договора.

Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

Подрядчик своими распорядительными документами (приказами) назначает персонально ответственных за объект должностных лиц:

ответственного представителя, осуществляющего строительство – должностное лицо, отвечающее за ведение строительства.На протяжении всего периода выполнения работ Подрядчик должен обеспечить наличие на объекте следующих документов:

-	Договор на выполнение строительно-монтажных работ;

-	ПРИКАЗЫ:

-	Приказ о закреплении за объектом персонала подрядной организации;

-	Приказ о назначении ИТР, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны Подрядчика;

-	Список лиц, участвующих в производстве работ;

-	УДОСТОВЕРЕНИЯ: Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом о закреплении, а также копии (заверенные) действующих аттестационных удостоверений в том числе:  ответственных лиц по охране труда и технике безопасности при производстве работ; ответственных лиц по пожарной безопасности; а также копии (заверенные) иных необходимых для производства работ удостоверений в соответствии с требованиями законодательства РФ;

-	ПЕРЕЧНИ, утверждаемые главными инженерами строительной организации: Перечень технических средств, устройств и оборудования для осуществления
строительно-монтажных работ, их документальное подтверждение в наличии и технической исправности, с наличием разрешительной документации (паспортов, разрешений на применение);

-	Инструкции, в соответствии с требованиями по технике безопасности;

-	Инструкции, в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

Комплекс работ и предусмотренные к использованию товары (материалы, оборудование, конструкции, детали, изделия) должны быть выполнены и применены (равно как и соответствовать техническим требованиям/условиям) с соблюдением установленных требований действующих строительных норм и правил, СанПиН, национальных стандартов и других нормативных документов, в том числе, но не ограничиваясь:

-	Гражданского кодекса Российской Федерации;

-	Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-	Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

-	СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.

и иными ГОСТ, СНиП, СанПиН, техническими регламентами и другими действующими на момент выполнения работ нормативными документами, директивными и нормативными актами действующего законодательства РФ, соблюдение которых требуется при выполнении работ, являющихся предметом Договора, а также нормативно-технической документации, установленной в настоящем техническом задании.

В случае изменения порядка согласований на уровне внесения изменений 
в нормативные акты Российской Федерации, Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ в объеме, установленном Договором и настоящим техническим заданием и согласовать его в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.	Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, условиями Договора и подтверждаться исполнительной документацией.

В состав исполнительной документации входит:

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы;

- Комплект исполнительных схем;

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ (КОМПЛЕКТУЮЩИХ И (ИЛИ) ОБОРУДОВАНИЯ)

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Требования не установлены.

7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И БЕЗОПАСНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

Охрану труда и технику безопасности обеспечить выполнением работ в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждения производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Организационно-технические мероприятия по пожарной безопасности на объекте необходимо выполнить в полном соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ И СДАЧЕ РАБОТ (РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ, КОНТРОЛЬНЫХ ПУСКОВ, АКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ СДАЧЕ РАБОТ)

Документы и порядок сдачи работ установлены Договором.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ.

Гарантийный срок составляет 1 год с даты подписания Сторонами документа о приемке, предусмотренного пунктом 4.7. Договора.

10. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ И УСЛОВИЯМ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Требования не установлены.

11. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ, ЧЕРТЕЖИ, ПЛАНЫ, ЭСКИЗЫ

Не представлены.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Ведомость объемов работ (Приложение №1).

# Приложение № 1 к Техническому заданию

№ 1.1. к Договору от «____» _________________ № _________

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ №№ 152,303 ЗДАНИЯ ЛИТ. А3, №№ 304,305,323 ЗДАНИЯ ЛИТ.Д ОСП АВТОБУСНЫЙ ПАРК №3, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д. 22. " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усложняющие факторы производства работ. При проведении ремонтно-строительных работ исключена возможность применения общепринятых технологических схем производства работ, разработанных исходя из условий поточного ведения работ с обеспечением бесперебойной работы людей и техники, повышаются затраты ручного труда на внутрипостроечном транспорте и доставке материалов в рабочую зону, увеличиваются потери строительных организаций, связанных со снижением уровня годового режима работы строительных машин. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется отдельными участками с ограниченным объемом работ в сложных производственных (стесненных) условиях, вследствие чего снижается производительность труда рабочих и строительной техники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Ед. изм. |  |  |  |  | Объем работ |  |  |  |  |  |  | Формула расчета, расчет объемов работ и расходов материалов |  |  |  |  |  | Ссылка на чертеж, спецификации |  |  |  | Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет №323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж жалюзи |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабель-канала, существующий кабель канал ПВХ 25x16 мм |  |  |  |  | пм |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабеля «витая пара», существующего |  |  |  |  | пм |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж проводного пульта управления системой кондиционирования |  |  |  |  | шт. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж блока сплит системы |  |  |  |  | шт. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж защитных уголков |  |  |  |  | пм |  |  | 18,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж наличников с сохранением материала |  |  |  |  | пм |  |  | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж плинтусов |  |  |  |  | пм |  |  | 27,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж порожка 0,85м |  |  |  |  | шт. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж розеток (интернет/телефония) |  |  |  |  | шт.. |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж розеток (3 поста) |  |  |  |  | шт.. |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж выключателя |  |  |  |  | шт. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж потолка Армстронг (с сохранением материала, участки, примыкающие к стенам) |  |  |  |  | м2 |  |  | 33,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж обоев |  |  |  |  | м2 |  |  | 83,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж линолеума |  |  |  |  | м2 |  |  | 47,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Грунтовка стен перед поклейкой обоев | м2 |  |  |  |  | 83,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оклейка обоев под покраску | м2 |  |  |  |  | 83,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окраска обоев краской влагостойкой водно-дисперсионной в 2 слоя | м2 |  |  |  |  | 83,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж уголка из ПВХ 20мм | м. п. |  |  |  |  | 18,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж наличников, ранее демонтированных | м. п. |  |  |  |  | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж потолка Армстронг (ранее демонтированного) | м2 |  |  |  |  | 33,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж диффузоров системы вентиляции | шт. |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укладка линолеума | м2 |  |  |  |  | 47,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж плинтусов новых | пм |  |  |  |  | 27,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж жалюзи ранее демонтированных | шт |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж кабеля «витая пара» 4 пары (нового) | пм |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж кабель-канала новый кабель-канал ПВХ 25x16 мм (нового) | пм |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж проводного пульта управления системой кондиционирования ранее демонтированного | шт. |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж блока сплит системы | шт. |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж розеток интернет/телефония новых | шт. |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж розеток 3 поста новых | шт. |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж выключателя нового | шт. |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет №305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабель-канала существующий кабель канал ПВХ 25x16 мм |  | пм |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабеля «витая пара», существующего |  | пм |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж проводного пульта управления системой кондиционирования |  | шт. |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж блока сплит системы |  | шт. |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж защитных уголков |  | пм |  |  |  |  | 16,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж наличников с сохранением материала |  | пм |  |  |  |  | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж плинтусов |  | пм |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж порожка 0,85м |  | шт. |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж розеток (интернет/телефония) |  | шт.. |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж розеток (3 поста) |  | шт.. |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж выключателя |  | шт. |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж потолка Армстронг (с сохранением материала) |  | м2 |  |  |  |  | 34,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж обоев |  | м2 |  |  |  |  | 87,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж линолеума |  | м2 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Грунтовка стен перед поклейкой обоев |  | м2 |  |  |  |  | 87,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оклейка обоев под покраску |  | м2 |  |  |  |  | 87,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окраска обоев краской влагостойкой водно-дисперсионной в 2 слоя |  | м2 |  |  |  |  | 87,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж уголка из ПВХ 20мм нового |  | м. п. |  |  |  |  | 16,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж наличников, ранее демонтированных |  | м. п. |  |  |  |  | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж потолка Армстронг (ранее демонтированного) |  | м2 |  |  |  |  | 34,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укладка линолеума |  | м2 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж плинтусов новых |  | пм |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж кабеля (витая пара) (нового) |  | пм |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж кабель-канала (нового) |  | пм |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж проводного пульта управления системой кондиционирования (ранее демонтированного) |  | шт. |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж блока сплит системы (ранее демонтированного) |  | шт. |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж розеток интернет/телефония (новые) |  | шт. |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж розеток 3 поста (новые) |  | шт. |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж выключателя (нового) |  | шт. |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет №303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж розетки интернет/телефония интернет/телефония |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж розеток 3 поста |  | ш |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж потолка типа Армстронг |  | м2 |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж плинтусов |  | пм |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж стеновых панелей «Випрок» |  | м2 |  |  |  |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж стеновых панелей (новые панели) |  | м2 |  |  |  |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж потолка Армстронг (ранее демонтированного) |  | м2 |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена повреждённой плиты Армстронг |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж розеток 3 поста (новые) |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж розеток интерне/телефония Л(новая) |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж кабеля «витая пара» 4 пары (новый) |  | пм |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж силового кабеля ВВГнг(А) -LS 3X1,5 (новый) |  | пм. |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет №304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж блока сплит-системы с пультом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. |  |  | Демонтаж розетки 3 поста |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж розетки интернет/телефония |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж напольных плинтусов |  |  |  | пм |  |  |  |  |  |  | 16,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - . |  |  | Демонтаж потолка «Армстронг» по периметру |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж уголков ПВХ с откосов окна и двери |  |  |  | пм |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снятие старых обоев (высота с запасом 3,26 м) |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 52,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж изношенного линолеума |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 16,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка стен (шпаклевка, грунтовка основания) |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 51,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оклейка стен обоями под покраску (h = 3,26 м) |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 52,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Покраска стен в 2 слоя |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 52,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж уголков ПВХ на откосы окна и двери новые |  |  |  | пм |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж потолка «Армстронг» (ранее демонтироанного) |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укладка нового линолеума |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 16,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж новых плинтусов ПВХ с кабель-каналом |  |  |  | пм |  |  |  |  |  |  | 16,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж розеток 3 поста (новые) |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж розеток интернет/телефония (новые) |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж силового кабеля ВВГнг(А) -LS 3X1,5 (нового) |  |  |  | пм |  |  |  |  |  |  | 4 пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж кабеля «витая пара» 4 пары (нового) |  |  |  | пм |  |  |  |  |  |  | 4м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет № 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж розеток 3 поста |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж розеток интернет-телефония |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж потолка «Армстронг» |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж поврежденных панелей «Випрок» |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 17,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж напольного плинтуса (по одной стене) |  |  |  | пм |  |  |  |  |  |  |  | 5,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж новых панелей «Випрок» |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 17,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж потолка «Армстронг» ранее демонтироанного |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж напольного плинтуса (нового) |  |  |  | пм |  |  |  |  |  |  |  | 5,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж силового кабеля ВВГнг(А) -LS 3X1,5 нового |  |  |  | пм |  |  |  |  |  | 4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кабеля «витая пара» 4 пары нового |  |  |  | пм |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка новых розеток 3 поста |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка новых розеток интернет-телефония |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Договору

от «____» ____________ 2026 года № Д26/УКС – ____

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ №№ 152,303 ЗДАНИЯ ЛИТ. А3, №№ 304,305,323 ЗДАНИЯ ЛИТ.Д ОСП АВТОБУСНЫЙ ПАРК №3, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д. 22.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ №№ 152,303 ЗДАНИЯ ЛИТ. А3, №№ 304,305,323 ЗДАНИЯ ЛИТ.Д ОСП АВТОБУСНЫЙ ПАРК №3, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д. 22. | усл. ед. | 1 |  | 22%- |  |  |

Итого стоимость: ___________________ руб. ____ коп. (_____________ прописью), в том числе НДС – 22% - _________ руб. ___ коп. (__________ прописью).

| ЗАКАЗЧИК: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта (СПб ГУП «Пассажиравтотранс») Начальник управления организации реконструкции и строительства основных фондов СПб ГУП «Пассажиравтотранс» ___________________ / Захаров В.П. / подписано с использованием ЭП | ПОДРЯДЧИК: ____________________ / ______________ / подписано с использованием ЭП |
| --- | --- |

## Приложение № 2.1 к Расчету цены Договору 
от «____» ____________ 2026 года № Д26/УКС-__

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(Публикуется отдельным файлом)

Приложение № 2.2. к Расчету цены Договору 
от «____» ____________ 2026 года № Д26/УКС-__

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(Публикуется отдельным файлом)

Приложение № 2.3. к Расчету цены Договору 
от «____» ____________ 2026 года № Д26/УКС-__

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(Публикуется отдельным файлом)

## Приложение № 2.4. к Расчету цены Договору 
от «____» ____________ 2026 года № Д26/УКС-__

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(Публикуется отдельным файлом)

Приложение № 2.5. к Расчету цены Договору 
от «____» ____________ 2026 года № Д26/УКС-__

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(Публикуется отдельным файлом)

Приложение № 3 к Договору

от «____» ____________ 2026 года № Д26/УКС-__

Порядок расчета затрат

на электрическую энергию, потребляемую при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ (далее - Работы) подрядными организациями на объектах СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

1. Порядок подключения подрядных организаций к сетям Предприятия.

Временное подключение к электрическим сетям Предприятия подрядных организаций, выполняющих Работы, проводится в следующем порядке:

1.1.	Подрядная организация, до начала проведения Работ, направляет письмо на имя главного инженера – заместителя генерального директора или главного инженера филиала и/или Обособленного структурного подразделения Автобусного парка № 3 (по принадлежности выполнения Работ) (далее — Филиал)
 с просьбой произвести подключение на период производства Работ с указанием:

- количества точек подключения;

- мест расположения точек подключения и мощности, необходимой                                    для проведения Работ, с уточнением вида нагрузок (освещение, подключение инструмента, обогрев, бытовое потребление и т.д.).

1.2. К письму прикладывается приказ подрядной организации о назначении ответственного лица за электрохозяйство и его заместителя по объекту (объектам), где проводятся Работы. В приказе должно быть указано: номер, дата, подписи
об ознакомлении с приказом, телефоны ответственного лица и его заместителя.
К приказу прилагаются заверенные копии протоколов проверки знаний ответственного лица и его заместителя.

1.3. Технические условия на подключение к сетям выдает подразделение Аппарата управления или Филиала, ответственное за электрохозяйство
по согласованию с главным инженером – заместителем генерального директора
или главным инженером Филиала (по принадлежности выполнения Работ).

1.4. Для подключения электрических щитов (далее - ЩУ) подрядной организации необходимо предоставить в подразделение Аппарата управления
или Филиала, ответственное за электрохозяйство (по принадлежности выполнения Работ), однолинейную схему ЩУ с узлом учета (однотарифный счетчик) и схемой подключения автоматических выключателей и устройств защитного отключения
(на вводе или на каждую группу) на каждую группу, подписанную ответственным за электрохозяйство.

1.5. Подключение ЩУ к электрическим сетям Предприятия осуществляется следующим образом:

- кабель подключения ЩУ к электрическим сетям Предприятия приобретается подрядной организацией за свой счет, длина и марка кабеля согласовывается
с руководителем подразделения Аппарата управления или Филиала, ответственными за электрохозяйство (по принадлежности выполнения Работ);

- подрядная организация выполняет повторный заземлитель ЩУ
(при необходимости);

- дата и время подключения ЩУ согласовывается с главным
инженером – заместителем генерального директора или главным инженером Филиала (по принадлежности выполнения Работ);

- после подключения ЩУ представителем подрядной организации, ответственным за электрохозяйство или его заместителем, руководителем подразделения Аппарата управления или Филиала, ответственными
за электрохозяйство (по принадлежности выполнения Работ), оформляется Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии в двух экземплярах по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку, в том числе определяющий границы эксплуатационной ответственности.

1.6. ЩУ должен закрываться на замок. Один ключ от замка находится
у руководителя подразделения Аппарата управления или Филиала, ответственного за электрохозяйство (по принадлежности выполнения Работ), а второй ключ находится у  представителя подрядной организации, ответственного
за электрохозяйство.

2. Организация учета электрической энергии с использованием нормативов потребления.

2.1. Журнал учета работы электропотребителей (далее - Журнал) по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку, в котором ведется учет работы электроинструмента (электрооборудования), является основным документом, отражающим норматив потребления электрической энергии.

2.2. Журнал должен предъявляться главному инженеру филиала                                              или руководителю подразделения Аппарата управления, ответственного                                       за электрохозяйство (по принадлежности выполнения Работ) не позднее дня начала выполнения Работ. Предъявляемый Журнал должен быть сброшюрован                                          и пронумерован уполномоченным представителем подрядной организации, осуществляющим Работы, титульный и последний листы должны быть заполнены.

2.3. Записи в Журнал вносятся уполномоченным представителем подрядной организации, путем заполнения граф 1-9 и заверяются подписью представителя  подразделения Аппарата управления или Филиала, ответственным                                                       за электрохозяйство (по принадлежности выполнения Работ) в графе 10.

2.4. Ежемесячно, представитель подрядной организации, ответственный                               за электрохозяйство или его заместитель совместно с руководителем подразделения Аппарата управления или Филиала, ответственным за электрохозяйство                                      (по принадлежности выполнения Работ), на основании записей в Журнале составляют совместный Акт о расходе электрической энергии при выполнении Работ по форме Приложения № 3 к настоящему Порядку.

3. Организация учета электрической энергии по фактическому расходу ресурсов.

3.1. Ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным, представитель подрядной организации, ответственный за электрохозяйство или его заместитель совместно с руководителем подразделения Аппарата управления или Филиала, ответственным за электрохозяйство (по принадлежности выполнения Работ) снимают показания узла учёта электрической энергии и составляют совместный Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии по форме Приложения № 4 к настоящему Порядку.

3.2. Главный инженер Филиала или руководитель подразделения Аппарата управления, ответственного за электрохозяйство (по принадлежности выполнения Работ) осуществляют контроль за правильным и своевременным учетом электрической энергии при выполнении Работ.

4. Порядок оформления первичных учетных документов и оплата услуг по обеспечению подрядной организации электрической энергией при выполнении Работ.

4.1. В срок до 18 числа месяца, следующего за расчетным,  главный энергетик Филиала или руководитель подразделения Аппарата управления, ответственного
за электрохозяйство (по принадлежности выполнения Работ) производит расчет услуг по обеспечению подрядной организации электрической энергией, включая электрическую мощность и мощность (услуги по передаче), и  передает
подрядной организации два экземпляра Акта об оказании услуг
по обеспечению подрядной организации электрической энергией (далее — Акт)
по форме приложения № 5 к настоящему Порядку.

4.2. Оплата услуг по обеспечению подрядной организации электрической энергией осуществляется путем уменьшения суммы оплаты за выполненные Работы. Сумма к оплате определяется как разница между стоимостью выполненных Работ и стоимостью услуг по обеспечению электроэнергией.

| Начальник управления организации реконструкции и строительства основных фондов СПб ГУП «Пассажиравтотранс» _______________________/Захаров В.П./ подписано с использованием ЭП | _______________________/________________/ подписано с использованием ЭП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Порядку расчета затрат

на электрическую энергию, потребляемую при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ подрядными организациями на объектах

СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

АКТ

допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии

N ___________ "___" ____________ 20___

_______________________________________________________________________

(наименование подразделения АУП или Филиала)

_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя подразделения АУП или Филиала)

_______________________________________________________________________

(наименование потребителя, фамилия, имя, отчество его представителя)

_______________________________________________________________________

(реквизиты договора строительного подряда/государственного контракта)

_______________________________________________________________________

(реквизиты договора об оказании услуг по обеспечению электроэнергией (при наличии)

Дата и время проведения проверки: "__" _________ 20__г.  "__"  часов "__" минут.

1. Сведения о точке поставки

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Наименование Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер) Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер) ТП (КТП) (наименование, номер) Фидер 0,4 кВ (наименование, номер) Опора 0,4 кВ (номер) |  |
| Характеристика помещения (жилое или нежилое) |  |
| Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А) |  |

2. Характеристики и показания прибора учета

| Место установки |  |
| --- | --- |
| Балансовая принадлежность |  |
| Тип |  |
| Заводской номер |  |
| Класс точности |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Разрядность (до запятой) |  |
| Разрядность (после запятой) |  |
| Год выпуска |  |
| Дата поверки |  |
| Дата следующей поверки |  |
| Входные показания прибора учета (кВт) |  |

3. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

| Место установки пломбы | Номер пломбы | Наименование организации, установившей пломбу |
| --- | --- | --- |

4. Характеристики использованного оборудования

_____________________________________________________________________

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

_____________________________________________________________________

5. Описание границ эксплуатационной ответственности

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы:

_____________________________________________________________________

(наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации АУП или Филиала)

_____________________________________________________________________

(наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации потребителя)

7. Стороны подтверждают, что присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети АУП или Филиала выполнено в соответствии с правилами и нормами.

8. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причины)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска  прибора  учета электрической энергии в эксплуатацию

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Срок выполнения мероприятий до "__" ____________ 20__ г.

Представитель подразделения АУП или Филиала

_____________________ / ________________________/

(подпись)                                   (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) 1

_____________________ / _____________________________/

(подпись)                        (Ф.И.О. потребителя его представителя)

Приложение № 2

к Порядку расчета затрат

на электрическую энергию, потребляемую при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ подрядными организациями на объектах

СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

(Первая страница журнала)

_________________________________________________

(Производственная площадка, адрес)

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ

____________________________

(наименование подрядной организации)

____________________________

(реквизиты договора строительного подряда/государственного контракта)

Представители, ответственные за ведение журнала:

со стороны СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

____________________________    ____________________

(Должность)                                                                           (Ф.И.О.)

со стороны подрядной организации

____________________________    ____________________

(Должность)                                                                           (Ф.И.О.)

Начат «____» ________ 202_ г.

Окончен «____» ________ 202_ г.

(Вторая и последующие страницы журнала)

| Дата | Наименование электроинструмента (оборудования, системы) | Основные технические характеристики: мощность (кВт) | Краткое описание и условия производства работ | Время начала работы, час. мин. | Время окончания работы, час. мин. | Время работы в смену, час. | Расход электроэнергии, (кВт-час.) (гр.3*гр.7) | Контроль записей ответственными представителями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись (подрядная организация) | Подпись (СПб ГУП ПАТ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

(Последняя страница  журнала)

В настоящем журнале прошито и пронумеровано ____ страниц

Ответственный _______________________ «____» ________ 202_ г.

Приложение № 3

к Порядку расчета затрат

на электрическую энергию, потребляемую при выполнении строительно-монтажных  и ремонтных работ подрядными организациями на объектах

СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

___________________________________________________________________

(Производственная площадка, адрес)

Акт о расходе электрической энергии при выполнении Работ

__________________________________________________________________

(наименование подрядной организации)

__________________________________________________________________

(реквизиты договора строительного подряда/государственного контракта – (далее – Работа))

Мы, представители,

со стороны СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

____________________________    ____________________

(Должность)                                                                           (Ф.И.О.)

со стороны подрядной организации

____________________________    ____________________

(Должность)                                                                           (Ф.И.О.)

составили настоящий Акт в том, за период с «____» ________ ____ г. 
по «____»________ _____г.  расход электрической энергии при выполнении Работ составил ___________ кВт/час.

Представитель СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

_____________________ / ________________________/

(подпись)                                                       (Ф.И.О. представителя)

"____" ______202_г.

Потребитель подрядной организации

_____________________ / ________________________/

(подпись)                                      (Ф.И.О. представителя)

"____" ______202_г.

Приложение № 4

к Порядку расчета затрат

на электрическую энергию, потребляемую при выполнении строительно-монтажных  и ремонтных работ подрядными организациями на объектах

СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

___________________________________________________________________

(Производственная площадка, адрес)

Акт

снятия показаний приборов учета электрической энергии при выполнении Работ

__________________________________________________________________

(наименование подрядной организации)

__________________________________________________________________

(реквизиты договора строительного подряда/государственного контракта – (далее – Работа))

Мы, представители,

со стороны СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

____________________________    ____________________

(Должность)                                                                           (Ф.И.О.)

со стороны подрядной организации

____________________________    ____________________

(Должность)                                                                           (Ф.И.О.)

составили настоящий Акт о следующих показаниях прибора учета 
за период с «____» ________ ____ г. по «____»________ _____г.

| № п/п | Наименование счетчика | Заводской № | Входные показания (показания на первое число месяца (кВт) | Показания на последнее число месяца (кВт) | Количество потребленной электроэнергии в (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Представитель СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

_____________________ / ________________________/

(подпись)                                                       (Ф.И.О.  представителя)

"____" ______202_г.

Потребитель подрядной организации

_____________________ / ________________________/

(подпись)                                      (Ф.И.О. представителя)

"____" ______202_г.

Приложение № 5

к Порядку расчета затрат

на электрическую энергию, потребляемую при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ подрядными организациями на объектах

СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта (СПб ГУП «Пассажиравтотранс») 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 39 ИНН: 7830001758 КПП: 785150001 ОГРН: 1027809247300 |
| --- | --- |

АКТ

об оказании услуг по обеспечению подрядной организации

электрической энергией

г. Санкт-Петербург							«___»________ _____г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _______________________________, и от лица Подрядчика __________________________________, составили настоящий Акт:

Дата и номер договора _______________________________________________

Предмет договора ___________________________________________________

За период с «____» ________ ____ г. по «____»________ _____г.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Кол-во | Тариф за единицу, руб. коп. | Стоимость без НДС, руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Стоимость с НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание услуг по обеспечению электрической энергией, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрическая энергия | кВт/час |  |  |  |  |  |
|  | Электрическая мощность | кВт |  |  |  |  |  |
|  | Мощность (услуги по передаче) | кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | Х |  |  |  |

Стоимость услуг по обеспечению Подрядчика электроэнергией по настоящему Акту составляет ________________ (________________) рублей, в том числе НДС 22% - _________ (_________________) рублей.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

| ПОДРЯДЧИК: ____________________ / _____________ / М.П. | ЗАКАЗЧИК: ___________________ / ____________ / М.П. |
| --- | --- |

Предоставляется в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС.