Муниципальный контракт № _____________

на выполнение работ

ИКЗ: 263781902525878190100100260000000244

Санкт-Петербург                                                                             «____» июня  2026 г.

Местная администрация муниципального образования город Ломоносов, действующая от имени муниципального образования город Ломоносов, в лице Главы местной администрации муниципального образования город Ломоносов Зубкова Евгения Дмитриевича, действующего на   основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и __________________________ именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице __________________________, действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,  вместе именуемые «Стороны», в соответствии с гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий в части ремонта покрытий, расположенных на территории муниципального образования город Ломоносов для нужд Заказчика в соответствии с заданием Заказчика в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

1.2. Требования к выполнению работ, являющимся предметом настоящего Контракта, определяются Заказчиком в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

2. Стоимость работ по Контракту и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ________________ (________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС __ %/ НДС не облагается.

2.2. Стоимость работ определяется в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложением № 2) к настоящему Контракту.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Контракта

2.4. Оплата работ производится Заказчиком по факту выполнения Подрядчиком работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.

2.5. Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Оплата работ производится Заказчиком без авансирования (предварительной оплаты) за фактически выполненные работы.

2.7. Источник финансирования– бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2026 год и плановый период 2027-2028 год. КБК: 983 0503 60005 00141 244

3. Срок выполнения работ

3.1. Срок (период) выполнения работ по настоящему Контракту исчисляется: с момента заключения Контракта не позднее 30 июня 2026 года.

3.2. Датой окончания выполнения работ (этапов) считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Срок действия Контракта

4.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств, но не позднее «31» декабря 2026 года.

4.2. Истечение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности, предусмотренной за нарушение условий Контракта.

5. Порядок приемки выполненных работ

5.1. По завершении выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику счет, счет-фактуру и акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления акта сдачи-приемки выполненных работ ответственное лицо Заказчика осуществляет приемку выполненных работ, контролирует выполнение обязательств по Контракту и формирует в электронной форме Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452). Для проверки выполненных работ в части соответствия выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза оказанных Услуг может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

Заказчик направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или, в случае выявления несоответствия выполненных работ требованиям Контракта, мотивированный отказ от приемки работ. В случае имеющейся возможности устранения недостатков выполненных работ, Заказчик указывает на это Подрядчику в мотивированном отказе с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

Подрядчик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя для участия в осуществлении приемки выполненных Работ и подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452).

5.3. Подрядчик обязан устранить все указанные Заказчиком недостатки выполненных работ своими силами, за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Устранение Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки.

5.4. После устранения Подрядчиком недостатков, Заказчик в течение 2(двух) рабочих дней направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ.

При повторном выявлении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество выполненных работ, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, указанных в мотивированном отказе, Заказчиком составляется заключение об отказе от принятия выполненных работ, которое подписывается уполномоченным представителем Подрядчика. При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Подрядчика, в заключение вносится соответствующая запись.

В случае отказа Заказчика от приемки оказанных по Контракту работ по основаниям, указанным в настоящем пункте, оплата по Контракту не производится.

5.5. Работа считается выполненной со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ\электронного документа о приемке и подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452).

5.6. Стороны при взаимном согласии вправе вместо акта сдачи-приемки выполненных работ на бумажном носителе сформировать в программах, организующих электронный документооборот, документ о приемке в электронном виде. Его требуется подписать усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Заказчика и Подрядчика. Уполномоченное лицо Заказчика также вправе направить в программах, организующих электронный документооборот мотивированный отказ от приемки, подписав его аналогичным образом. Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) может быть составлен в отсутствии Исполнителя, при взаимном согласии сторон. Составленный в отсутствие Исполнителя Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) в день утверждения руководителем Заказчика направляется Исполнителю в программах, организующих электронный документооборот, и должен быть подписан Исполнителем в течение 2 рабочих дней.

5.7. Приемка, предусмотренная п. 5.6 настоящего контракта, осуществляется в сроки, указанные в п. п. 5.1 - 5.5 настоящего Контракта.

6.  Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

6.1.1. Проконтролировать качество и соблюдение сроков выполненных работ Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.1.2. Осуществить приемку выполненных работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Контракта.

6.1.3. В случае подписания акта сдачи-приемки выполненных работ произвести оплату выполненных работ в объемах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

6.1.4. Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Подрядчика, его работников или представителей в ходе исполнения обязательств по Контракту.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств Подрядчиком по Контракту.

6.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.3. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

6.3.1.  Выполнить работы в полном объеме и срок, установленный пунктом 3.1. Контракта.

6.3.2. Выполнить работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом, законодательством РФ, государственными стандартами, иными нормами и правилами.

6.3.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный мотивированным отказом Заказчика от приемки работ, безвозмездно устранять все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий Контракта, ухудшившее качество выполняемых работ или их объем.

6.3.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят невозможностью выполнения работ либо создают невозможность их выполнения в срок.

6.4. Подрядчик вправе:

6.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения взятых на себя обязательств.

6.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 руб.00коп.

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,  Заказчик направляет Подрядчику (поставщику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем).

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере 10 процентов цены Контракта, что составляет __________ руб. ___ коп.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000,00 рублей, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. В случае нарушения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) условий Контракта, Заказчик немедленно предупреждает письменно с отметкой о вручении ответственному представителю Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком (поставщиком, исполнителем), а в случае отказа Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) от подписи – в одностороннем порядке.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком (поставщиком, исполнителем), в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) по Контракту.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде или в форме электронного документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2.	В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных обязательств, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

10.3.	Расторжение Контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

10.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком в следующих случаях:

10.4.1. Если Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней не приступил к выполнению работ.

10.4.2. Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

10.4.3. При неоднократном (два и более раза) невыполнении письменных указаний Заказчика в рамках условий настоящего Контракта.

10.5.  В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте. Выполнение заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

10.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7.    Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

10.8. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

10.9. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

10.9.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

10.9.2. Происходит уменьшение ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) объема выполняемых Работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.9.3. По предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

10.9.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых, являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.10. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта. Стороны при взаимном согласии вправе вместо дополнительного соглашения на бумажном носителе направить и подписать дополнительные соглашения в программах, организующих электронный документооборот. Их требуется подписать усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Заказчика и Подрядчика.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе для каждой стороны. Стороны при взаимном согласии вправе вместо Контракта на бумажном носителе направить и подписать Контракт в программах, организующих электронный документооборот. Их требуется подписать усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Заказчика и Подрядчика.

11.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.

11.4. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны.

12. Антикоррупционные условия

12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются 
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

12.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

12.2.1.Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

12.2.2. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Приложения к Контракту

13.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

13.1.1. Приложение № 1 – Описание объекта закупки.

13.1.2  Приложение № 2 – Расчет цены контракта (Локальный сметный расчет)

14. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

Заказчик:                                                                                   Подрядчик:

| Местная администрация муниципального образования город Ломоносов ИНН 7819025258 КПП 781901001 ОГРН 1037841001010, ОКПО 46946892 ОКТМО 40372000 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.40, литера Б тел./факс: (812) 422-73-76 E-mail: office@mo-lomonosov.ru ОКЦ №1 СЗГУ БАНКА РОССИИ // УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург, БИК 014030106 кор/сч 40102810945370000005 Казначейский счет: расходный счет 03231643403720007200, наименование получателя: МА МО Г.ЛОМОНОСОВ (МА МО г. Ломоносов, л/с 03723002601); доходный счет 03100643000000017200, наименование получателя: УФК по Санкт-Петербургу (МА МО г. Ломоносов, л/с 04723002600). Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов ________________Е.Д. Зубков (подписано электронной подписью) | ИП Арутюнян Г.В. ИНН 472004846604 ОГРН 317470400002882 ОКПО 0109018265 ОКАТО 41230562000 ОКТМО 41630162 ОКВЭД 42.11 Юридический адрес: 188532, Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, пер. Маячный, д. 5, Тел./факс 8(931)2101005 e-mail: a00037@mail.ru р/с 40802810532360009788 Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 _____________________ /______________/ (подписано электронной подписью) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

  - №__________от _____________ года

Описание объекта закупки

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет контракта, начальная (максимальная) цена контракта.

1.1. Предмет контракта: Выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов.

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта – 599 838,89   руб.

1.2.1. КБК - 983 0503 60005 00141 244

1.3. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности- 42.11.20.230(обычные), 42.11.20.290 (прочие), содержание: 42.11.20.300

КТРУ: 42.11.20.000-00000006 (ремонт)

1.4. Идентификационный код закупки: 263781902525878190100100260000000244

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

2.1. Целями данной закупки является:

- Выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов, в том числе выполнение работ по устранению аварийных выбоин и просадок асфальтобетонных покрытий, расположенных на внутриквартальных территорий в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017, Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;

- Реализация муниципальной  программы, направленной на решение вопроса местного значения по благоустройству территорий муниципального образования город Ломоносов на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, утвержденной Постановлением местной администрации муниципального образования   № 139/01-02 от 31.10.2025 года (в действующей редакции).

2.2. Основанием для выполнения работ является: пп 9, п.2, статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Раздел 2.    Описание объекта закупки и условий контракта

2.1. Работы по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов, в том числе работы по устранению аварийных выбоин и просадок асфальтобетонных покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов должны быть выполнены в соответствии с настоящим Описанием Объекта закупки и локальной  сметой (Приложения № 1 к Описанию объекта закупки), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.

Адреса выполнения работ:

- территория МО г. Ломоносов- по обращениям на портал «Наш Санкт-Петербург» (устранение аварийных выбоин и просадок);

Адреса на устранение аварийных выбоин и просадок асфальтобетонных покрытий внутриквартальных территорий в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017, Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» предоставляются Подрядчику при передачи объекта в работу и/или при поступлении обращения на портал «Наш Санкт-Петербург».

Особые условия: в соответствии с п.5.2.4. ГОСТ Р 50597-2017 (таблица 5.3) сроки устранения аварийных дефектов покрытий – не более 7 суток с момента обнаружения.

Срок (продолжительность) работ по ремонту покрытий:

Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта,

Окончание выполнения работ: не позднее 30 июня 2026   года

Срок выполнения работ на устранения аварийных выбоин и просадок:

В течение 7-ми (семи) суток с момента поступления обращений на портал «Наш Санкт-Петербург».

Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан Сторонами не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты начала выполнения работ.

Подрядчик	направляет Заказчику в 3–х дневный срок с даты заключения контракта информационное письмо о персональном составе лиц, ответственных за производство работ, допущенных к производству работ на объекте, с указанием фамилий, имен, отчеств, занимаемой должности.

3. Требования к качеству работ к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

3.1. Все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта, на котором выполняются работы, или его частей на основании согласований в установленном порядке документации;

3.2. Качество и безопасность выполненных работ, используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН и других действующих нормативных документов), в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  (ред. от 29.12.2025);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023);

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. От 24.12.2024) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1 «Общие требования» (Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. «Строительное производство» (Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 ).

- СП 82.13330.2016  «Свод правил. Благоустройство территории» СНиП III-10-75 (ред. 27.12.2024);

- СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» СНиП 3.01.04-87 (ред. 10.12.2019);

- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (ред. 21.04.2025);

- ГОСТ Р 50597-2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.  СНиП 35-01-2001» (ред. 27.12.2024);

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (ред. 25.12.2024);

- ГОСТ Р 53381-2009 «Грунты питательные. Технические условия»;

- ГОСТ Р 52325-2005. Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

3.3. Используемые при производстве работ товары (материалы, комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

3.4. Подрядчик должен обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к месту работ, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

3.5. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

3.6. Требования к качеству выполнения отдельных видов работ:

3.6.1. Требования к устройству асфальтобетонного покрытия:

Усовершенствованные виды покрытий должны быть выполнены Подрядчиком из горячих асфальтобетонных смесей с температурой укладки не ниже +110 °С.

Подрядчик должен укладывыать асфальтобетонные покрытия только в сухую погоду. Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих и холодных смесей должна быть не ниже плюс 5 °C весной и летом и не ниже плюс 10 °C осенью. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из тепловых смесей должна быть не ниже минус 10 °C.

Основание или слой ранее уложенного асфальтобетона за 3 - 5 ч до укладки асфальтобетонной смеси должны быть обработаны разжиженным или жидким битумом, или битумной эмульсией из расчета 0,5 л/м2.

Подрядчиком должно быть обеспечено бесшовное соединение смежных полос при укладке асфальтобетонных смесей.

Асфальтобетонные покрытия из горячих смесей должны уплотняться в два этапа. На первом этапе должно осуществляться предварительное уплотнение путем 5 - 6 проходов по одному месту легкими катками со скоростью 2 км/ч. На втором этапе должно осуществляться доуплотнение смеси тяжелыми катками путем 4 - 5 проходов по одному месту со скоростью 5 км/ч. Покрытие считается укатанным, если перед катком на покрытии не образуется волна и не отпечатывается след вальца. После 2 - 3 проходов легких катков Подрядчиком должна проверяться ровность покрытия трехметровой рейкой и шаблоном поперечного уклона. Необходимое число проходов катка по одному месту должно устанавливаться пробной укаткой. В недоступных для катка местах асфальтобетонную смесь Подрядчик должен уплотнять горячими металлическими трамбовками и заглаживать горячими металлическими утюгами. Уплотнять смесь Подрядчик должен до полного исчезновения следов от ударов трамбовки на поверхности покрытия.

При устройстве асфальтобетонных покрытий подрядчик должен проверять температуру смеси при укладке и уплотнении, ровность и толщину уложенного слоя, достаточность уплотнения смеси, качество сопряжения кромок полос. Для определения физико-механических свойств уложенного асфальтобетонного покрытия должны отбираться керны или вырубки не менее одной пробы с площади, которая не должна превышать 2000 м2.

Коэффициент уплотнения покрытия из горячей асфальтобетонной смеси должен быть через 10 суток после уплотнения не менее 0,93; водонасыщение - не более 5%.

3.6.2. Требования к установке бортового камня:

Бортовые камни должны устанавливаться на грунтовом основании, уплотненном до плотности при коэффициенте не менее 0,98 или на бетонном основании с присыпкой грунтом с наружной стороны или укреплением бетоном. Борт должен повторять профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней и профиле не допускаются. В местах пересечений внутриквартальных проездов и садовых дорожек следует устанавливать криволинейные бортовые камни. Устройство криволинейного борта радиусом 15 м и менее из прямолинейных камней не допускается. Швы между камнями не должны превышать 10 мм.

В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью улиц бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских и инвалидных колясок, санок, а также въезда транспортных средств. В этих местах следует укладывать предупреждающие тактильные полосы.

Для восприятия нагрузок, возникающих при очистке снега, размеры бортовой стенки следует увеличивать по высоте и ширине на 5 см по сравнению с размерами бортовых камней.

3.6.3. Требования к ремонту газонов:

Газоны должны устраиваться на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте, верхний слой которого перед посевом газонных смесей должен быть проборонован на глубину 8 - 10 см. Семена мельче 1 мм должны высеваться в смеси с сухим песком, в отношении 1:1 по объему. Семена крупнее 1 мм должны высеваться в чистом виде.

При посеве газона семена должны заделываться на глубину до 1 см. Для заделки семян следует применять легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен быть укатан катком массой до 100 кг. На почвах, образующих корку, прикатка не должна производиться.

Норма высева семян на 1 м2 засеваемой площади должна быть не менее:

- 5 г - мятлика лугового и клевера красного;

- 15 г - овсяницы красной;

- 10 г - рейграса пастбищного, овсяницы луговой и костра безостого;

- 3 г - тимофеевки луговой и клевера белого;

- 1,5 г - полевицы белой.

Места просадок в газонах должны отсутствовать. При выполнении работ по ремонту газонов не допускается: использование земляного грунта с включениями камней, строительного мусора; использование торфа в качестве растительной земли. Поверхность растительного слоя должна быть ниже опорной бровки или окаймляющего газон бортового камня. Не допускается превышение высотных отметок крышек колодцев над уровнем газона. Всходы газонных трав должны быть равномерными, без прогалин.

Посадочный материал для озеленения территорий должен приобретаться только в специализированных питомниках или при их содействии, иметь сортовое и карантинное свидетельство и быть этикетированным.

3.7.	При выполнении работ Подрядчик обязуется выполнять требования действующего законодательства, в том числе:

- Установить на месте работ паспорт объекта (форму необходимо согласовать с Заказчиком).

- Оградить зону производства работ ограждением, обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов и элементов благоустройства, входящих в зону производства работ в соответствии с Постановлением правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016 года. Установить технические средства организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения, ограждающие и направляющие устройства, красные фонари на углах ограждений и не реже чем через каждые 50 метров вдоль ограждения (при необходимости). На углах ограждения, перегораживающего (частично или полностью) тротуар или проезжую часть дворовой территории, должна быть сделана вертикальная разметка в соответствии с действующими нормами (при необходимости).

- Содержать ограждения зоны производства работ в чистом и исправном состоянии: ограждения зоны производства работ должны быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений, надписей.

- Обеспечить сохранность и содержание в исправном состоянии всех временных знаков, а также технических средств организации дорожного движения и их инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, а также временного ограждения зоны производства работ.

- Обеспечить безопасные условия для пешеходного движения.

- Производить складирование материалов, оборудования, временное хранение техники и размещение временных зданий и сооружений, а также временное размещение грунта, образовавшегося при производстве земляных работ, в пределах зоны производства работ.

- При производстве работ выполнить мероприятия для маломобильных групп, обеспечивающие беспрепятственный доступ к Объекту инвалидов, граждан с детским колясками, пожилых людей (заниженные бордюрные камни, продольный уклон путей движения не должен превышать 5% в местах входа на Объект, ширина пешеходного пути и т.п.)

3.8.	В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет фотофиксацию объекта. Из полученного фотографического материала Подрядчик составляет фотоотчет и передает его Заказчику на электронном носителе в составе исполнительной производственно-технической документации.

3.9.	Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении, надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствовать требованиям государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

Копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, заверенные печатью и подписью Подрядчика передаются Заказчику.

Применяемые в работах материалы должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли.

В случае если Заказчик отклонил использование материалов ввиду их несоответствия требованиям технического задания, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком замену материалов, оборудования и других изделий. Допуск к работам с использованием несогласованных материалов не допускается.

3.10.	Во время проведения работ Подрядчик несёт ответственность за все аварийные ситуации на объекте.  В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц Подрядчик обязан самостоятельно в полном объеме возместить причиненный ущерб.

3.11.	 Работы, подлежащие оформлению актов на скрытые работы, своевременно предоставлять Заказчику. Дальнейшее производство работ выполнять после подписания актов на скрытые работы Заказчиком.

3.12.	Недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ, должны быть устранены Подрядчиком своевременно, собственными силами и за счёт собственных средств.

3.13.	В случае порчи имущества Заказчика при проведении работ, Подрядчик возмещает ущерб в полном объёме.

4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

Требования установлены в части VI проекта муниципального контракта.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему  предоставления гарантий качества работы.

Срок предоставления гарантии качества должен составлять 12 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, со дня подписания акта о приемке законченного ремонтом объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной эксплуатацией.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по контракту работ или материалов, не соответствует требованиям сметной документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Требования не установлены

Заказчик:                                                             Подрядчик:

| Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов ________________Е.Д. Зубков | ____________________/_____________/ |
| --- | --- |

Приложение №2

к муниципальному контракту

  - №__________от _____________ года

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "____" ________________ 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2026 года |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 78. г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия картами до 25 м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | ТЕРэ-2001, ГосЭталон-2012 Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 кв. 2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 599,84 | (0) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 491,67 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 15,23 | (0) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 28,86 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 27,90 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРэ1.01-10-03-002 | Восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью до 25 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона вручную |  |  | 100 м2 | 2,395 | 1 | 2,395 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=239,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3 552,94 |  | 8 509,29 | 1,79 | 15 231,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8 583,32 |  | 20 557,05 | 1,372 | 28 204,27 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 4 196,56 |  | 10 050,76 | 1,79 | 17 990,86 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 12,05 |  | 28,85975 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 11,65 |  | 27,90175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 16 332,82 |  | 39 117,10 |  | 61 426,76 |
| 1.1 | ТССЦ-01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  | т | 0,08 |  | 0,1916 | 23 131,80 |  | 4 432,05 |  | 4 432,05 |
| 1.2 | ТССЦ-04.2.01.01-1174 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД |  |  | т | 16,803 |  | 40,243185 | 8 154,32 |  | 328 155,81 |  | 328 155,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 560,05 |  | 33 222,49 |
|  |  | НР Содержание улично-дорожной сети (Санкт-Петербург) |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  | 20 972,86 |  | 37 541,41 |
|  |  | СП Содержание улично-дорожной сети (Санкт-Петербург) |  |  | % | 20 |  | 20 |  |  | 3 712,01 |  | 6 644,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 200,53 |
| 2 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Погрузка |  |  | 1т | 40,236 | 1 | 40,236 | 84,79 |  |  |  | 3 411,61 |
|  |  | Объем=239,5*0,07*2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 411,61 |
| 3 | ТССЦпг-03-21-01-080 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 80 км; класс груза 1 |  |  | 1т | 40,236 | 1 | 40,236 | 952,47 |  |  |  | 38 323,58 |
|  |  | Объем=239,5*0,07*2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 323,58 |
| 4 | К.А. ЗАО "Промотходы" | Утилизация строительного мусора |  |  | м3 | 16,765 | 1 | 16,765 | 700,00 |  |  |  | 11 735,50 |
|  |  | Объем=239,5*0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=854/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 735,50 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 485,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 231,63 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 939,77 |
|  |  | Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 990,86 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 587,86 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 735,19 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 671,22 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 936,03 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 231,63 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 939,77 |
|  |  | оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 990,86 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 587,86 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 541,41 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 644,50 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 735,19 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 222,49 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 541,41 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 644,50 |
|  |  | Всего по разделу 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 671,22 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 485,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 231,63 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 939,77 |
|  |  | Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 990,86 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 587,86 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 735,19 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 671,22 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 936,03 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 231,63 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 939,77 |
|  |  | оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 990,86 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 587,86 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 541,41 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 644,50 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 735,19 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 222,49 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 541,41 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 644,50 |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 167,67 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 838,89 |

Итого с учетом снижения  _____________________________________( _________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС/НДС не облагается

Заказчик:                                                             Подрядчик:

| Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов ________________ Е.Д. Зубков | ______________________/________________/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |