КОНТРАКТ № 
Санкт-Петербург                                                                                    «___» ________________2026  г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 105 Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия № 105 Выборгского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лозина Олега Ионовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________ в лице __________., действующего на основании ________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в порядке п 5 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту платформы подъемной (далее – объект) ГБОУ гимназия № 105 Выборгского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, д. 5, корп. 2, стр. 1, в 2026 г.  

1.2. Объем работ, определяется в Приложении №1 (Расчет цены выполняемых работ), Приложении №2 (Описание объекта закупки), приложении № 3 (график выполняемых работ), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Идентификационный код закупки:__________________
2. ПЕРИОД (Сроки), порядок и место выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ: с 01.07.2026г 

2.2.  Перечень подъемных платформ, подлежащих техническому обслуживанию, приведен в Приложение № 1 к Описанию объекта закупки.

2.3. Перечень работ по техническому обслуживанию подъемных платформ приведен в Приложениях № 3 к Описанию объекта закупки.

2.4.  Периодичность проведения технического обслуживания приведена в Приложение № 2 к Описанию объекта закупки

2.5. Время проведения аварийных работ - круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. При отказах в работе подъемного оборудования и аварийных повреждениях систем, устранение аварийных ситуаций выполняется в течение 10 часов, включая время прибытия электромеханика на Объект, с момента получения заявки Заказчика. 

2.6. Время проведения работ по заявкам - не более 10 часов с момента получения заявки Заказчика по согласованию Заказчика с Исполнителем.          
2.2. Окончание выполнения работ по настоящему контракту – 31.12.2026 года.                                   
2.3.Место выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, д. 5, корп. 2, стр. 1
2.4. Время выполнения работ: по рабочим дням с 9:00 до 17:00,  
3. Цена контракта и порядок расчетов

            3.1. Цена  контракта составляет__________ , в   т.ч. .  НДС ___% (при наличии)   _____________ рублей _______ копеек или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N ___ )           

          3.2. Цена выполняемых работ по контракту определена в расчете цены выполняемых работ (приложение № 1 к контракту),  включает в себя все расходы Исполнителя, производимые им в процессе выполнения работ по техническому обслуживанию,  с учетом стоимости запасных материалов, запасных частей и расходных материалов, стоимости применяемого оборудования и инвентаря, используемых Исполнителем для выполнения работ, стоимость выполнения всего объема работ с учетом используемых необходимых смазочных и чистящих материалов, добавляемых в механизмы, с учетом расходов на перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, а также страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов, сборов  и других обязательных платежей. Налоги и сборы, взимаемые с Исполнителя в связи с исполнением настоящего контракта,  включены в цену контракта и оплачиваются Исполнителем
        3.3.Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3.5.Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объёма и качества выполняемых работ и иных условий контракта. 

        3.6. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 

 3.7.В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить лимит финансирования, указанный в п. 3.1. контракта, направив письменное уведомление в адрес Исполнителя. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом

 3.8. Авансирование выполняемых работ по контракту не предусмотрено.

 3.9. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты ежеквартально, за фактически выполненные работы в безналичной форме, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ (оформленных в т.ч. путём электронного документооборота (далее – ЭДО),  согласно графику приема поручений на оплату расходов.

 3.10. Основанием для оплаты за выполненные работы является, акт выполненных работ, подписанный обеими Сторонами, счет, счет-фактура (для плательщиков НДС) (при наличии).

3.11.  Оплата в декабре 2026 г. производится Заказчиком, не позднее 20.12.2026 г, на основании акта выполненных работ, подписанного Сторонами.

3.12.По окончании исполнения своих обязательств по контракту, Стороны в течение 5 рабочих дней подписывают акт сверки. 
3.13.Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, КОСГУ 225.
            3.14.Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от условий контракта, требований нормативных правовых документов, описания объекта закупки или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Обязанности Заказчика. 

4.1.2. Направлять Исполнителю заявки по тел./ факсу ______________ или эл. почте _________________.
         4.1.3. Согласовывать с Исполнителем даты и время прибытия специалистов Исполнителя для выполнения работ по телефону /факсу, либо электронной почте. 

          4.1.4. Осуществлять контроль за исполнением условий контракта Исполнителем

4.1.5. В случае надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по контракту, производить оплату работ Исполнителя по настоящему Контракту 

4.1.6. С участием Исполнителя принимать выполненные работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков в выполнении работ, немедленно заявить об этом Исполнителю, установив срок для устранения 3 дня.

4.1.7. Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и документы для выполнения настоящего контракта в срок, необходимый для надлежащего исполнения настоящего контракта. 

4.1.8. Заказчик обязан обеспечить доступ на Объект специалистам Исполнителя для выполнения работ.

4.1.9. Заказчик обязан известить Исполнителя об изменении своего адреса и реквизитов.

4.2. Права Заказчика
4.2.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене.

4.2.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.3. При задержке предоставления Исполнителем акта выполненных работ, невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, не оплачивать выполненные Исполнителем работы до устранения Исполнителем допущенных нарушений.
           4.2.4.  До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  
4.3. Обязанности Исполнителя. 

4.3.2. Передать Заказчику список квалифицированных специалистов, выполняющих работы на Объекте с заключением о допуске к работе и указанием лица, ответственного за ведение работ на Объекте

4.3.3. Принимать и регистрировать заявки от Заказчика.

4.3.4. Приступить к исполнению контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.3.5. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, в соответствии с условиями контракта, а также требованиями установленными Описанием объекта закупки (приложение № 2 к контракту), обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными. 

4.3.6. Постоянно вести журнал учета выполненных работ по техническому обслуживанию объекта (оборудования), своевременно оформлять исполнительную документацию (при наличии) и акты выполненных работ.
4.3.7. Соблюдать действующие требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала.

4.3.8. Обеспечивать Заказчику  возможность контроля и технического надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, комплектующих и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу Объекта, предоставлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.3.9. Все используемые материалы, комплектующие и оборудование, должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для материалов, комплектующих и оборудования данного рода действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

4.3.10. Подтвердить качество и безопасность материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.

4.3.11. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов, комплектующих и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи Объекта в эксплуатацию.

4.3.12. Обеспечить соответствие Объекта (результат выполненных работ) условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 6 (шесть) месяцев на работы со дня  подписания акта выполненных работ.
4.3.13. При привлечении соисполнителей, ответственность за качество выполненных работ и любые действия соисполнителя несет генеральный исполнитель.

4.3.14. Предоставить по требованию Заказчика копии документов о регистрации, а также копии оформленных в установленном порядке разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, на лиц, осуществляющих работы на объекте.

4.3.15. Осуществлять выполнение работ в условиях действующего учреждения.

4.3.16. Время выполнения работ, при которых возможны перерывы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения учреждения осуществлять только по письменному согласованию с Заказчиком.

4.3.17. Работы, связанные с измерениями и испытаниями оборудования, должны выполняться с учетом плановой работы учреждения.

4.3.18. Присылать на Объект специалистов по требованию Заказчика в течение 2 рабочих дней после письменной заявки Заказчика, направленной любым средством связи (факсимильная, телефонограмма и пр.).

4.3.19. Возвратить заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от расчета цены выполняемых работ и описания объекта закупки.
 4.3.20. Исполнитель обязан соответствовать требованиям, установленным ч.1, п. 1.1 ст. 31 ФЗ-44.
4.4. Права Исполнителя:
4.4.1. Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

   4.4.2. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.

5. ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО
5.1. Исполнитель обязуется выполнить работы надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства к работам данного вида.

5.2. Исполнитель гарантирует доброкачественность и надежность материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а также выполнение работ квалифицированными специалистами на высоком профессиональном уровне.

5.3. В случае нарушения требований к качеству работ (обнаруженных неустранимых недостатков, либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени и других подобных недостатков) Заказчик вправе не оплачивать работы, качество которых не соответствует требованиям действующего законодательства к работам данного рода.

      5.4. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 6 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации на работы, выполняемые в ходе технического обслуживания (сопровождаемые заменой запасных частей), предусмотренные Описанием объекта закупки (приложение № 2 к контракту).

         В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат и качество работы, или с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
     5.5. При обнаружении недостатков результата работ в пределах гарантийного срока, Исполнитель должен безвозмездно устранить их своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения претензии Заказчика.

5.6. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков до дня их устранения Исполнителем

6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется сторонами ежемесячно. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней следующих за днем окончания выполнения работ за месяц  передает Заказчику 
- акт о приёмке выполненных работ . 

- счет на оплату;/

 счет-фактура (для плательщиков НДС) (при наличии).

 - и иные документы, необходимые для подтверждения выполненных работ/подтверждающие исполнение контракта, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.2.
Для проверки предоставленных Исполнителем результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик проводит приемку в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ.  Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в таком случае приемка выполненных работ продлевается на время проведения экспертизы, до получения заключения от эксперта/экспертной организации. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержатся предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Исполнителя о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для не допуска к проведению экспертизы). Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
       6.3. Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ в течение 3 рабочих дней. По итогу проведения экспертизы выполненных работ Заказчик оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком.

В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ.

6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков в выполненных работ, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Исполнителем. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Исполнителя, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ. 

6.5. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

6.6. После оказания Исполнителем работы по устранению недостатков Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 6.2.-6.5 настоящего раздела.

6.7. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим контрактом.

  6.8. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненных работ  с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ только по результатам экспертизы выполненных работ, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктом 10.3. настоящего контракта.

7. Ответственность Сторон
7.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042. 

Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300  ключевой  ставки  ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа.

Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.3 Ответственность Исполнителя:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе 

- За неявку для передачи Объекта   в срок, указанный в п.2.1 контракта;

- За несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1, п. 2.2 контракта по вине Исполнителя;

- За задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;

-За задержку конечного и промежуточных сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 контракта. 

7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается  в размере 10 % от цены контракта (этапа) и составляет  ___________________ рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.  Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности. 

 7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств)  в размере 1000 рублей.  

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7.5. Исполнитель несёт ответственность за действия третьих лиц, привлечённых им к исполнению обязательств по Контракту.

 7.6. Исполнитель несёт ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту.

7.7. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.

7.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

7.9. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств по Контракту.

7.10. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Исполнителем на основании претензии Заказчика путем перечислением денежных средств на расчетный счет Заказчика.             

 7.11. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту Заказчик производит оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пеней), подлежащей уплате Исполнителем в соответствии с условиями ответственности по Контракту. 

7.12. Общая сумма начисленных штрафов, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.13. Общая сумма начисленных штрафов,  за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,  не может превышать цену контракта.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжение органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.

8.2. При наступлении обстоятельств согласно пункту 8.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 60 календарных дней стороны имеют право расторгнуть Контракт.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с момента (даты) заключения Сторонами и действует по 31 декабря 2026 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя. 

9.2. Срок исполнения контракта: до 31.12.2026 года (срок исполнения контракта включает в себя исполнение встречных требований Сторон: выполнение работ Исполнителем, приемку выполненных работ и оплату выполненных работ Заказчиком).

 9.3. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

9.4. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту и они действуют до полного их исполнения.  
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

       10.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона);

б) при определении Исполнителя представил недостоверную информацию о своем соответствии, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя; 

в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрирован-ному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.
10.3.Заказчик вправе провести экспертизу выполненной  работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч.8 ст. 95 Федерального закона №44.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:
 - Если Исполнитель отказался от выполнения работ после заключения контракта; -
- Если Исполнитель не явился на передачу Объекта по акту в срок указанный в пункте 2.1 настоящего Контракта;

   - Если Исполнитель после передачи Объекта по акту в течение 10 дней не приступил к выполнению работ;

-Если Исполнитель прекратил выполнять работы в период и сроки выполнения работ по  контракту;

-Если исполнитель не приступил к выполнению работ в течение 7 календарных дней после получения заявки от Заказчика; - 

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

- Если отступления Исполнителем в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

- Отказа от устранения или неустранения допущенных  Исполнителем дефектов в выполненных работах в срок, указанный заказчиком в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, либо допущения не согласованных с заказчиком отступлений от технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний заказчика, изложенных в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, в течение срока, определённого заказчиком или снижении качества работ в результате нарушения Исполнителем условий контракта;

- Если у Исполнителя в процессе выполнения работ по Контракту отозваны соответствующие разрешительные документы (свидетельства, допуски и т.п.) (если для выполнения работ по контракту, отдельных видов работ по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов);
-В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ 

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.6. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.7.Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.

10.8.По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.

10.8.1.При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.9. . При исполнении Контракта  ( за исключением случаев, предусмотренных подпунктов «в» пункта 1, подпункта «б» пункта 2, подпунктом «в» пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона) по согласованию с Заказчика с Подрядчиком, допускается поставка товара, выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики ( потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

 10.9. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.11. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 

10.12. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.   
10.13. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».        
11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

      11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

12.1.1.До передачи спора на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

12.1.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней со дня их получения. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. 

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме. 
12.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

  12.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

   12.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 Расчет цены выполняемых работ,
- Приложение № 2 Описание объекта закупки на Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту платформы подъемной (далее – объект)  ГБОУ гимназия № 105 Выборгского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, д. 5, корп. 2, стр. 1- Приложение № 3 График выполнения работ.
13. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК 

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Приложение № 1 к контракту 

Расчет цены выполняемых работ

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Ед. изм. месяц
	Цена за ед., с НДС руб.
	Сумма,  НДС руб.

	1
	Техническое обслуживание

подъёмной платформы ВГ-02
	1
	6
	
	

	ИТОГО: руб. в т.ч. НДС
	


	ЗАКАЗЧИК 

Директор ГБОУ гимназия № 105 Выборгского

Района Санкт-Петербурга

_______________ О.И. Лозин
Подписано ЭЦП


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Приложение № 2 

к контракту № _________

«___» _________ 2026 г

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
            На выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту платформы подъемной, ГБОУ гимназия № 105 Выборгского района Санкт-Петербурга в 2026 году
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет Контракта, цена Контракта
1.1. Предметом является право заключения Контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту платформы подъемной ГБОУ гимназия № 105 Выборгского района Санкт-Петербурга в 2026 году

1.2. Начальная максимальная Цена Контракта составляет 48000 рублей 00 копеек. 

2. Цели и правовое основание для выполнения работ
2.1. Целью выполнения работ является обеспечение бесперебойной и безопасной работы платформ подъемных ГБОУ гимназия № 105 Выборгского района Санкт-Петербурга, путем своевременного и качественного выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

2.2. Основанием для выполнения работ является бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027-2028годов.

3. Источник финансирования заказа

3.1. Источник финансирования заказа: внебюджетные средства, код подраздела 0702, код фонда 00, код ОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
4. Форма, сроки и порядок оплаты

4.1. Начальная максимальная Цена Контракта составляет 48000 рублей 00 копеек.
4.2. Цена является твёрдой и определена на весь срок действия контракта, но может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта.

4.3. Авансирование выполняемых работ по контракту не предусмотрено. 
          4.4. Цена выполняемых работ по контракту определена в расчете цены выполняемых работ (приложение № 1 к контракту),  включает в себя все расходы Исполнителя, производимые им в процессе выполнения работ по техническому обслуживанию,  с учетом стоимости запасных материалов, запасных частей и расходных материалов, стоимости применяемого оборудования и инвентаря, используемых Исполнителем для выполнения работ, стоимость выполнения всего объема работ с учетом используемых необходимых смазочных и чистящих материалов, добавляемых в механизмы, с учетом расходов на перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, а также страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов, сборов  и других обязательных платежей. Налоги и сборы, взимаемые с Исполнителя в связи с исполнением настоящего контракта,  включены в цену контракта и оплачиваются Исполнителем. 
        4.5. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

         4.6. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты, за фактически выполненные работы в безналичной форме, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя не более чем в течение тридцати дней с даты подписания акта выполненных работ согласно графику приема поручений на оплату расходов. 

4.7. Основанием для оплаты за выполненные работы является, акт выполненных работ, подписанный обеими Сторонами, счет, счет-фактура (для плательщиков НДС) (при наличии).
4.8. Оплата в декабре 2026 г. производится Заказчиком, не позднее 20.12.2026 г, на основании акта выполненных работ, подписанного Сторонами..

4.9. По окончании исполнения  своих обязательств по контракту, Стороны в течение 5 рабочих дней подписывают акт сверки.

4.10. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от условий контракта, требований нормативных правовых документов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

5. Период, (срок), порядок и место выполнения работ

5.1. Место выполнения работ:ГБОУ гимназия № 105 Выборгского района СПб по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, д.5, корп. 2, стр.1
 5.2. Время проведения технического обслуживания - в рабочее время с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней.

5.3. Перечень подъемных платформ, подлежащих техническому обслуживанию, приведен в Приложение № 1 к Описанию объекта закупки.

5.4. Перечень работ по техническому обслуживанию подъемных платформ приведен в Приложениях № 3 к Описанию объекта закупки.

5.5. Периодичность проведения технического обслуживания приведена в Приложение № 2 к Описанию объекта закупки

5.6. Время проведения аварийных работ - круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. При отказах в работе подъемного оборудования и аварийных повреждениях систем, устранение аварийных ситуаций выполняется в течение 10 часов, включая время прибытия электромеханика на Объект, с момента получения заявки Заказчика. 

5.7. Время проведения работ по заявкам - не более 10 часов с момента получения заявки Заказчика. 

5.8. Сроки выполнения работ: с момента (даты подписания) контракта. Окончание выполнения работ по настоящему контракту 31.12.2026 года (включительно).

5.9. Работы по контракту выполнять, руководствуясь документами:

- техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);

- перечнем следующих ГОСТов: ГОСТ 34682.2-2020: Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. ГОСТ Р 56421-2015 «ПЛАТФОРМЫ ПОДЪЕМНЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ». Общие требования безопасности при эксплуатации.

- эксплуатационной документацией заводов-изготовителей;

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

- Правилами пожарной безопасности.

5.10. Подрядчик должен учесть, что работы выполняются в действующем лечебном учреждении.

5.11. До начала выполнения работ представить Заказчику 

1.Список персонала, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование.

5.12. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима и правил обращения с отходами при оказании услуг возлагается на Подрядчика, который должен назначить своим приказом лицо, ответственное за оказание услуг и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется руководству учреждения.

5.13. Обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к платформам подъемным.

5.14. Все работы выполняются инструментом и оборудованием (необходимым по технологии) Подрядчика.

5.15. При выполнении работ Подрядчик обязан:

- руководствоваться нормативно-технической документацией по эксплуатации и техническому обслуживанию подъемных платформ, обеспечить своевременное, качественное и в полном объеме выполнение работ в соответствии с Руководством (Инструкцией) по эксплуатации подъемных платформ;

- назначить специалистов, ответственных за организацию оказания услуг по техническому обслуживанию, ремонту, подъемных платформ;

- назначить персонал и возложить на него оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту подъемных платформ;

- обеспечить специалистов должностными инструкциями, а персонал – производственными инструкциями и инструкциями по охране труда;

- назначить для оказания услуг специалистов, обладающих необходимой подготовкой и аттестацией в соответствии с действующим законодательством РФ;

-  обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями и приборами, необходимыми для обеспечения безопасного производства работ;

- в случае угрозы жизни и здоровью людей незамедлительно информировать Заказчика о необходимости приостановить использование платформы по назначению;

- информировать Заказчика о принятии новых нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих требования к платформам подъемным).

- при выполнении работ должен своевременно вносить необходимые сведения в паспорта, журналы технического обслуживания и ремонта подъемных платформ, оформленные Подрядчиком по утверждённой Правилами форме и заверять их подписью уполномоченного представителя, а также сообщать ответственному лицу Заказчика и диспетчеру о произведённом ремонте.

5.16. Обслуживающая бригада должна иметь:

- достаточное количество квалифицированных специалистов для выполнения работ по техническому обслуживанию подъемных платформ в соответствии с перечнем работ Приложения № 3 к Описанию объекта закупки;

- Подрядчик обеспечивает проведение всех работ специалистами, имеющими квалификацию и разрешение (допуск) на их выполнение, соответствующую характеру сложности проводимых работ и подтверждёнными документально в установленном порядке (свидетельство об обучении и аттестации);

- спецодежду для работы, средства индивидуальной защиты.
6.Требования к количественным характеристикам (объему) работ.
6.1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту платформы подъемной ГБОУ гимназия № 105 Выборгского района Санкт-Петербурга, по адресу Санкт-Петербург ул. Манчестерская, д.5, корп. 2, стр.1, 2026 г выполняются в строгом соответствии с настоящим описание объекта закупки и приложением к нему.

6.2. Техническое обслуживание подъемных платформ предусматривает:

выполнение периодических осмотров,

проведение проверок электрического, механического оборудования,

проведение смазки, чистки, 

-  выполнение наладочных работ,

- проверку работы во всех режимах, 

- проверку исправности приборов и устройств безопасности,

-подготовку платформ к ежегодному техническому освидетельствованию, в форме периодического или частичного технического освидетельствования.

Техническое обслуживание проходит в соответствии с периодичностью выполнения работ, составленной на основании периодичности проведения обслуживания (Приложение № 2 к Описанию объекта закупки).

приём сведений о неисправностях и возникновении аварийных ситуаций на подъемных платформах, их регистрацию и передачу квалифицированному персоналу Исполнителя для принятия соответствующих мер, контроль за исполнением таких мер,

устранение неисправностей подъемных платформ, 

оказание услуг по освобождению пассажиров с подъемной платформы, пуск остановившейся платформы.

Подрядчик в ходе исполнения обязательств по контракту осуществляет приобретение расходных материалов (ветошь, керосин, масло, литол и т.д.) и запасных частей необходимых для проведения работ по техническому обслуживанию платформ в соответствии с требованиями эксплуатационно-технической документации (карт смазки) на оборудование и перечнями работ по техническому обслуживанию, Приложениями № 3 к Описанию объекта закупки.

 Работы по замене и приобретению иных запасных частей и узлов выполняются по отдельным договорам.  

6.3.  Перечень подъемных платформ и их характеристики приведены в Приложение № 1 к Описанию объекта закупки.

Перечень работ по техническому обслуживанию подъемных платформ приведен в Приложениях № 3 к Описанию объекта закупки.

Работы по техническому обслуживанию проводятся с периодичностью, указанной в Приложение № 2 к Описанию объекта закупки.

6.4. Обеспечить техническую исправность и безотказную работу подъемных платформ Заказчика путем качественного выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту. Перечень подъемных платформ приведен в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

6.5. Разрабатывать мероприятия и графики по техническому обслуживанию, текущему ремонту подъемных платформ.

Обеспечивать выполнение необходимых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемных платформ Заказчика при подготовке подъемных платформ к техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении.

6.6. Обеспечить содержание и уборку зоны проведения работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.7 Согласовывать с Заказчиком все виды, объемы и сроки проведения работ.

6.8. Все выполненные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемных платформ Подрядчик фиксирует в оперативном журнале.  

6.9 Участвовать во всех проверках и инспекциях подъемных платформ Заказчика, проводимых надзорными органами. 

6.10. По требованию (запросу) Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта, плановых и внеплановых проверок и контроля качества работ.

6.11 Своевременно выполнять предписания надзорных органов в установленные сроки.

6.12. Своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены морально или физически устаревших платформ, а также необходимости проведения капитального ремонта (КР) платформ: отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу подъемных платформ.

6.13. Составлять Акты на оборудование, не подлежащее ремонту.

6.14.. Обеспечить работы всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства технического обслуживания. Все материалы и запчасти, используемые при обслуживании, должны иметь соответствующие сертификаты (качества, соответствия и т.п.).

6.15 Определять методы и последовательность производства работ с учетом конкретных условий работы Заказчика, согласовывать действия своего персонала, время и место проведения работ с Заказчиком.

6.16. Обеспечить выполнение работ необходимыми подъемно-транспортными механизмами и инструментом.

7 Требования к качеству и безопасности работ

Исполнитель обязан выполнять:

7.1. Мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества работ требованиям нормативных документов.

7.2. Требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

7.3. Обеспечить соответствие результатов оказания услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям.

7.4. Подрядчик должен обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки выполненных работ на объекте Заказчиком несет Подрядчик. 

8 Требования к техническим характеристикам работ

Исполнитель обязан:

8.1. Обеспечить работы всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства технического обслуживания. Все материалы и запчасти, используемые при обслуживании, должны иметь соответствующие сертификаты (качества, соответствия и т.п.).

8.2. Определять методы и последовательность производства работ с учетом конкретных условий работы Заказчика, согласовывать действия своего персонала, время и место проведения работ с Заказчиком.

8.3. Обеспечить выполнение работ необходимыми подъемно-транспортными механизмами и инструментом.

 9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

При обнаружении в ходе исполнения Контракта несоответствий и/или в случае неисполнения заявок Заказчика, Заказчик составляет акт о выявленных несоответствиях. В случае неявки или отказа Подрядчика от составления акта, акт направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением и/или иными средствами связи.

Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков Работ, которые не могут быть устранены Подрядчиком в приемлемые для Заказчика сроки.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки Работ своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, а в случае не указания Заказчиком конкретного срока – в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения акта.

Качество, результаты работ, их безопасность должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, принятым в соответствии с ним нормативным документам и условиям Контракта.

Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы.

На выполненные Работы, в отношении которых может быть установлен гарантийный срок, устанавливается гарантийный срок - 12 (двенадцать) месяцев, начиная с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа инженерных сетей и оборудования или их частей, неправильной их эксплуатации.

10. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг. 

Не предъявляются.

11. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Не предъявляются.

12. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение №1. Перечень подъемных платформ, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту.

Приложение №2. Периодичность проведения технического обслуживания подъемных платформ.

Приложение №3. Перечень работ по техническому обслуживанию подъемных платформ.

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень подъемных платформ и оборудования подлежащих техническому обслуживанию

	№

п/п
	Адрес объекта
	Модель
	Зав. № 
	Тип
	Грузоподъемность
	Кол-во остановок
	Год ввода в 

эксплуатацию, производитель

	1
	г. Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, д.5, корп. 2, стр.1
	Платформа подъём-ная с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения ВГ-02
	5868,  ООО «МЗПМ» г. Ногинск
	
	250 кг
	1
	2026


Приложение №2

к Описанию объекта закупки

Периодичность проведения технического обслуживания подъемных платформ и оборудования

	№

п/п
	Перечень обслуживаемого оборудования
	Виды технического обслуживания
	Периодичность проведения 

	2
	Подъемная платформа ВГ-02
	ТО-1
	1 раз в месяц

	
	
	ТО-2
	1 раз в год


Приложение №3

к Техническому заданию

Перечень работ по ежемесячному техническому обслуживанию (ТО1) подъемной платформы ВГ-02
	№

п/п
	Виды работ
	Периодичность выполнения

	1
	Осмотр состояния направляющей магистрали. В случае загрязнения направляющую магистраль необходимо очистить.
	1 раз в месяц

	2
	Проверка работы пультов вызова и управления в соответствии с РЭ.
	1 раз в месяц

	3
	Проверка срабатывания концевых выключателей на элементах безопасности. При необходимости отрегулировать.
	1 раз в месяц

	4
	Проверка наличия остановочных магнитов, лыж аварийной остановки, а также остановочных буферов.
	1 раз в месяц

	5
	Проверка работы системы диспетчеризации.
	1 раз в месяц

	6
	Осмотр внешний состояния платформы. 
	1 раз в месяц

	7
	Чистка и смазка узлов платформы, оборудования.
	1 раз в месяц

	8
	Проверка состояния креплений направляющих и кронштейнов. При необходимости подтянуть гайки крепления.
	1 раз в месяц

	9
	Проверка состояния ловителя. 
	1 раз в месяц

	10
	Проверка крепление двигателя на наличие возможной вибрации.
	1 раз в месяц

	11
	Проверка состояние окраски деталей платформы подъемной.
	1 раз в месяц

	12
	Проверка выполнения зарядки платформы на посадочной площадке.
	1 раз в месяц

	13
	Проверка наличия контакта между платформой и зарядным устройством
	1 раз в месяц

	14
	Проверка работы шлагбаумов и рычажных механизмов, соединяющих шлагбаумы с закрылками. При необходимости отрегулировать и смазать шарниры.
	1 раз в месяц

	16
	Проверка крепления аварийных буферов на концах направляющих. При необходимости подтянуть соединение.
	1 раз в месяц

	18
	Проверка движения платформы от аварийного штурвала.
	1 раз в месяц

	19
	Проверка срабатывания тормоза электродвигателя.
	1 раз в месяц


Перечень работ по ежегодному техническому обслуживанию (ТО2) подъемной платформы ВГ-02
	№

п/п
	Виды работ
	Периодичность выполнения

	1
	Перечень работ по ежемесячному техническому обслуживанию (ТО1)
	

	2
	Проверка плавности работы платформы.
	1 раз в год

	3
	Очистка при необходимости, электроаппаратуры и шкафа управления от пыли.
	1 раз в год

	4
	Осмотр панели управления платформой со снятием крышек. Проверка работы контактных пар, целостности кнопок, подтяжка клемм, закрепление крышки. 
	1 раз в год

	5
	Проверка коммутационной аппаратуры
	1 раз в год

	6
	Проверка клеммных соединений и разъемов
	1 раз в год

	7
	Проверка номиналов установленной предохранительной аппаратуры
	1 раз в год


[image: image1.wmf]тариф

ц


