Контракт №__________

Санкт – Петербург						       	        «___»_____________г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 359 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  в лице И.о. директора Ворожбянской Анны Валерьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и __________, в лице __________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны (далее - стороны), заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению технического надзора при выполнении работ по ремонту с целью поддержания в эксплуатационном состоянии части объекта культурного наследия регионального значения (Колокольня) «Главного здания с 8 флигелями» (в составе объекта культурного наследия регионального значения «Дом престарелых и увечных граждан (Николаевский дом призрения))» по адресу: Санкт-Петербург, улица Расстанная, дом 20, лит. А. (далее – услуги), а Заказчик обязуется обеспечить оплату оказанных услуг, предусмотренных настоящим контрактом. ИКЗ (идентификационный код заказчика) 262781616518378160100100020000000244.

1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с условиями настоящего контракта, в том числе Приложениями №№1, 2 к настоящему контракту.

2. Срок оказания услуг

2.1. Срок оказания услуг: Технический надзор осуществляется в течение всего периода выполнения Подрядчиком работ на объекте.

начало – с момента передачи Заказчиком Объекта в работу Подрядчику в соответствии с условиями Контракта  на выполнение работ по ремонту с целью поддержания в эксплуатационном состоянии части объекта культурного наследия регионального значения (Колокольня) «Главного здания с 8 флигелями» (в составе объекта культурного наследия регионального значения «Дом престарелых и увечных граждан (Николаевский дом призрения))» по адресу: Санкт-Петербург, улица Расстанная, дом 20, лит. А.;

окончание – дата окончания работ на Объекте, выполняемых Подрядчиком по Контракту  на выполнение работ по ремонту с целью поддержания в эксплуатационном состоянии части объекта культурного наследия регионального значения (Колокольня) «Главного здания с 8 флигелями» (в составе объекта культурного наследия регионального значения «Дом престарелых и увечных граждан (Николаевский дом призрения))» по адресу: Санкт-Петербург, улица Расстанная, дом 20, лит. А.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ рублей ___ копеек (______ рублей _____ копеек), в том числе НДС ___ рублей ____ копеек (____ рублей ____ копеек), (НДС не облагается, основание ____) в соответствии с Приложением №1 к настоящему контракту.

В цену контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением настоящего контракта.

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу  или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3.	Оплата оказанных Исполнителем услуг по настоящему контракту производится Заказчиком на основании счетов, счет-фактур, представленных Исполнителем, актов оказанных услуг, подписанных сторонами в порядке, предусмотренном п. 6 настоящего контракта, с учетом удержанных сумм неисполненных Исполнителем требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) (при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 7 контракта) в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг.

3.4. Суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

3.5.	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Авансирование не предусматривается.

3.6.	Расчеты по Контракту осуществляются в соответствии с правилами безналичных расчетов платежными поручениями с учетом казначейской системы оплаты.

3.7. Источник финансирования: Внебюджетные средства: Средства бюджетных учреждений.

3.8. В случае расторжения Контракта строительного подряда в порядке и случаях, установленных таким Контрактом, оплата оказанных Исполнителем услуг производится исходя из фактического исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4. Обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Осуществлять технический надзор при производстве Подрядчиком работ                                      в соответствии с ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения» (далее - ГОСТ Р 56254-2014) и условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Оказывать услуги по Контракту только при наличии собственной действующей лицензии Министерства культуры Российской Федерации, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2022 № 67, по виду деятельности «Разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по ремонту и приспособлению инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования и иных работ по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не включающих реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия».

4.1.3. Осуществлять добросовестный и качественный технический надзор за выполнением работ, производимых Подрядчиком.

контроль за соответствием проводимых работ по сохранению объектов культурного наследия разработанным проектным решениям в части соответствия видов и объемов работ, нормативных документов в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительным нормам и правилам в части, не противоречащей сохранению объектов культурного наследия;

контроль Подрядчика в ведении исполнительной и технической документации, в т.ч. наличии документов, подтверждающих качество материалов, используемых при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и т.д.), а также соответствие применяемых материалов, заложенных в проектных решениях;

принимает участие в подписании подготовленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия в части видов, объемов и стоимости выполненных работ, за исключением видов и объемов работ, выполненных с ненадлежащим качеством или не в соответствии с проектными решениями;

ведет учет объемов и стоимости как принятых, подписанных и оплаченных Заказчиком производственных работ, так и непринятых;

контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний представителей авторского надзора, соответствующего органа охраны объектов культурного наследия и Заказчика;

контроль за устранением дефектов и нарушений, отмеченных в журналах авторского                                     и общем журнале производства работ;

контроль за качеством и соблюдением технологии проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, а также за обеспечением надежности, прочности, устойчивости                                                 и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования                         при приспособлении объектов культурного наследия к современному использованию;

контроль наличия у Подрядчика разрешительных документов на проведение работ, выданных в установленном порядке, наличие и правильность ведения Подрядчиком первичной исполнительной технической документации;

контроль за проведением Подрядчиком испытаний, наладкой оборудования после проведения работ по приспособлению объекта культурного наследия к современному использованию                              и надлежащим оформлением их результатов с подписанием актов индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, актов испытаний технологических трубопроводов, актов испытаний электросетей питающих смонтированное оборудование.

контроль соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования, приостановление их применения до момента устранения нарушений с занесением записи в общем журнале производства работ;

контроль за своевременным вывозом мусора, за установкой ограждений производственной площадки Подрядчиком в соответствии с требованиями проекта организации работ;

официально информирует Заказчика и соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих технический надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов.

4.1.4. Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны приостановить работы                                      по сохранению Объекта культурного наследия в случаях, определенных ГОСТ Р 56254-2014, в том числе при невыполнении Подрядчиком указаний представителей авторского надзора и Заказчика, а также предписаний соответствующего органа охраны объектов культурного наследия.

4.1.5. Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны участвовать в работе комиссий                       по приемке выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия, в совместной с представителями авторского надзора приемке отдельных ответственных элементов и конструкций, в составлении актов освидетельствования скрытых работ, в т.ч. участков инженерных сетей, устранение дефектов которых в дальнейшем невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

4.1.6. Лица, осуществляющие технический надзор, должны знать законодательные акты, нормативные правовые документы, технические и иные документы в сфере сохранения объектов культурного наследия.

4.1.7. Выполнять иные функции, связанные с техническим надзором на Объекте, предусмотренные ГОСТ Р 56254-2014.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. На надлежащую оплату своих услуг Заказчиком.

4.2.2. На получение от Заказчика всех необходимых документов и информации для надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.2.3. Посещать Объект и находиться на нем без ограничений.

4.2.4. Контролировать выполнение требований и указаний, внесенных в журналы авторского                           и общий журнал производства работ.

4.2.5. Требовать от Подрядчика выполнения производственных работ, применения материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с разработанными проектными решениями и сметной документацией.

4.2.6. Знакомиться с необходимой технической документацией, имеющей отношение                                 к Объекту.

4.2.7. Запрещать применение при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия материалов и технологий, не соответствующих разработанным проектным решениям.

4.2.8. Проверять соответствие сертификатов (паспортов) и другой технической документации                        на материалы, используемые для реставрации объектов культурного наследия, разработанным проектным решениям.

4.2.9. Приостанавливать выполнение производственных работ (с обязательным последующим письменным уведомлением заказчика, подрядчика и соответствующего органа охраны объектов культурного наследия) в случае невыполнения подрядчиком указаний авторского и технического надзора, предписаний соответствующего органа охраны объектов культурного наследия                               по устранению выявленных дефектов или нарушений, создающих угрозу деформаций                                   или обрушения объекта культурного наследия или его отдельных частей и инженерных коммуникаций, а также  в связи с угрозой возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды.

4.2.10. Запрещать Подрядчику применять некачественные материалы, используемые                          для реставрации объектов культурного наследия, а также элементы и конструкции                                                 с осуществлением записи в общем журнале производства работ.

4.2.11. Не принимать к рассмотрению акты выполненных работ, в которых содержатся виды работ, выполненные с нарушением нормативных документов в сфере сохранения объектов культурного наследия, проектных решений, а также не в полном объеме, с ненадлежащим качеством и с применением некачественных материалов.

5. Качество и безопасность услуг

5.1. Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

5.2. Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.

6. Порядок сдачи и приемки услуг

6.1. В течение 5 рабочих дней с момента окончания оказания услуг Исполнитель извещает Заказчика о готовности сдать оказанные услуги.

6.2. Заказчик в срок до 20 рабочих дней с момента получения извещения Исполнителя осуществляет приёмку оказанных услуг, в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объёма требованиям, установленным Контрактом, с оформлением результатов такой приёмки.

6.3. Сдача оказанных услуг Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляется актом оказанных услуг.

6.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в оказанных услугах Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет.

6.5. В случае отказа Заказчика от приемки оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю в срок, установленный п. 6.2 Контракта, письменный мотивированный отказ.

6.6. Датой приемки оказанных услуг является дата подписания сторонами акта оказанных услуг.

7. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику пени.

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять) процентов от цены Контракта: ______________ рублей ________ коп.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 рублей 00 коп.

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту, а также расчет пени, штрафа определяется в акте оказанных услуг и в требовании Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), содержащее расчет примененных мер ответственности.

7.7.	Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств в натуре. Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.8.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в случае нарушения Исполнителем условий настоящего контракта, в том числе:

7.8.1.	В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг более чем на 3 календарных дня;

7.8.2.	В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по контракту;

7.8.3.	Если отступления в оказанных услугах от условий контракта или иные недостатки в их результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Исполнителем, либо являются неустранимыми.

7.8.4.	В случае привлечения Исполнителем иностранных работников

с нарушением миграционного законодательства РФ.

7.8.5.	По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.8.6.	В случае неоказания Исполнителем услуг в течение 3 календарных дней подряд (включается в случае ежедневного оказания услуг);

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Срок контракта и порядок его прекращения

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения его сторонами и действует по 31.12.2026 г. (включительно).

Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств в полном объёме.

9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, предусмотренным п.7.8. настоящего контракта.

Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ

10.Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства, в том числе режим повышенной готовности, установленный  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной  инфекции (COVID-19)».

10.2. В случае наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой стороне в письменной форме с приложением подтверждающих документов. С момента получения другой стороной указанного письменного сообщения и документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств, действие контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением сторон.

11. Антикоррупционная оговорка

11. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.)

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. Изменения и дополнения в настоящий контракт могут быть внесены только путем подписания Заказчиком и Исполнителем соответствующего соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, в установленном порядке.

12.2. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключив дополнительное соглашение к контракту.

12.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. При заключении настоящего Контракта Исполнитель подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.5. Стороны обязаны в течение 2-х дней с момента внесения изменений сообщать друг другу об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

13. Приложения

13.1. Приложение № 1 – «Расчет стоимости услуг»

Приложение № 2 – «Техническое задание»

Приложения №№1, 2 к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

14. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №359 Фрунзенского района Санкт-Петербурга Юридический адрес: 192007, Санкт-Петербург, Расстанная улица, дом 20, литер А ИНН 7816165183 КПП 781601001 ОГРН: 1037835013853 Л/с 0661039 в Комитете Финансов Санкт-Петербурга И.о. директора ___________________ / Ворожбянская А.В./ Подписано ЭЦП | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________ /__________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту №__________

от «___» ______________ 2026 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена за единицу (руб.), в т.ч. НДС | Кол-во | Общая стоимость (руб.) в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по проведению технического надзора при выполнении работ по ремонту с целью поддержания в эксплуатационном состоянии части объекта культурного наследия регионального значения (Колокольня) «Главного здания с 8 флигелями» (в составе объекта культурного наследия регионального значения «Дом престарелых и увечных граждан (Николаевский дом призрения))» по адресу: Санкт-Петербург, улица Расстанная, дом 20, лит. А. | Усл ед |  | 1 |  |
|  | ИТОГО: В том числе НДС __________________ руб. |  |  |  |  |

Цена Контракта включает в себя все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей,  а также прочие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №359 Фрунзенского района Санкт-Петербурга И.о. директора _____________________ / Ворожбянская А.В./ (подписано ЭЦП) | ______________________ ____________ _________ (подписано ЭЦП) |

Приложение №2

к Контракту №__________

от «___» ________________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к количественным характеристикам (объему) Услуг

1.1. Услуги, являющиеся предметом Контракта, оказываются в полном объеме, определенном настоящим Описанием объекта закупки в соответствии с Расчетом цены Контракта.

2. Требования к качеству и безопасности Услуг

2.1. При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечить безопасность Услуг для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса оказания Услуг (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

2.2. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 января 2022 г. № 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Лицензия должна включать в себя следующие виды работ:

- Разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по ремонту и приспособлению инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования и иных работ по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не включающих реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.

Исполнитель вправе привлекать к исполнению Государственного контракта субподрядные организации, имеющие соответствующие лицензии и допуски.

3. Требования к техническим характеристикам Услуг

3.1.    Проведение технического надзора при производстве ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.11.2014 № 1803-ст. Услуги оказываются при соблюдении условий настоящего технического задания,  положений действующего законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иных ГОСТов и СП, СНиПов, технических условий, регламентов, иных документов, регламентирующих технологический уровень, качество и состав услуг.

3.2. В рамках технического надзора должны проводиться:

- анализ проектно-сметной документации;

- проверка готовности Подрядчика к выполнению производственных работ по реализации проекта реставрации объекта культурного наследия;

- проверка комплектности поступающих на строительную площадку материалов, конструкций, оборудования, изделий, технической документации по ГОСТ 2.601-2006, сертификатов, паспортов, технических условий и т.д.

- надзор за проведением Подрядчиком входного контроля качества материалов, изделий и оборудования, поступающих на объект.

- проверка соответствия процесса производства работ, скрытых работ, качества работ и выявление отклонений от проекта реставрации, нормативных документов и технических регламентов.

- контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта культурного наследия, и, в соответствии с технологией производства, ремонтно-реставрационных работ, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ.

- контроль за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения контроля недостатков невозможно без разборки и повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- составление после устранения выявленных недостатков актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Подтверждение объемов и видов работ подписанием актов на выполненные работы в сроки, установленные основным Контрактом между Заказчиком и Подрядчиком.

Участие в экспертных комиссиях совместно с Государственным заказчиком для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных основным Контрактом, в части их соответствия условиям основного Контракта (качества и объемов выполненных работ) с составлением экспертного заключения в сроки, установленные основным Контрактом.

Результаты проведения технического надзора фиксируются в журнале технического надзора, а также в отчетах, предоставляемых после каждого посещения объекта, с приложением фотофиксации.

3.3. Порядок осуществления технического надзора:

Уполномоченный представитель технического надзора и специалисты (группа специалистов по направлениям), обеспечивающие его проведение, назначаются приказом, подписанным руководителем организации (уполномоченным лицом), с которой заключен контракт на ведение технического надзора.

Уполномоченный представитель обеспечивает общее руководство и координацию деятельности группы специалистов технического надзора, а также взаимодействие с представителями Государственного заказчика, подрядчика, соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, их пользователями (собственниками) и представителями авторского надзора.

При необходимости в состав группы технического надзора включаются представители организаций, проводивших на объекте культурного наследия инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геотехнические, инженерно-технические и мониторинг) в соответствии с ГОСТ Р 55945, ГОСТ Р 55567.

Специалисты технического надзора, входящие в состав группы, непосредственно подчиняются уполномоченному представителю и согласовывают с ним все принимаемые решения.

В случае если технический надзор осуществляется автором проекта, в первоочередном порядке в состав группы привлекаются специалисты проектной организации, принимавшие непосредственное участие в разработке научно-проектной документации. Специалисты групп рабочего проектирования привлекаются к техническому надзору в части разработанных ими разделов.

При осуществлении технического надзора необходимо применять оборудование и средства неразрушающего контроля (рулетки, мерные ленты, лазерный инструмент, отвесы, угломеры, уровни т.п.) в целях недопущения нанесения физического вреда объекту культурного наследия. При этом средства измерений должны быть поверены и откалиброваны в установленном порядке.

3.4. Обязанности физических и юридических лиц, осуществляющих технический надзор:

Физические и юридические лица (далее - лица), осуществляющие технический надзор, обязаны:

- контролировать соответствие проводимых работ по сохранению объектов культурного наследия разработанным проектным решениям в части соответствия видов и объемов работ, нормативных документов в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительным нормам и правилам в части, не противоречащей сохранению объектов культурного наследия;

- контролировать подрядчика в ведении исполнительной и технической документации, в т.ч. наличии документов, подтверждающих качество материалов, используемых при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и т.д.), а также соответствие применяемых материалов, заложенных в проектных решениях;

- контролировать соблюдение сроков выполнения работ, при выявлении отставания подрядной организации от графика проведения работ официально информировать об этом Государственного заказчика и соответствующие органы охраны объектов культурного наследия;

- принимать участие в подписании подготовленных подрядной организацией актов о приемке выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия в части видов, объемов и стоимости выполненных работ, за исключением видов и объемов работ, выполненных с ненадлежащим качеством или не в соответствии с проектными решениями;

- вести учет объемов и стоимости как принятых, подписанных и оплаченных Государственным заказчиком производственных работ, так и непринятых;

- вести контроль за соответствием объемов и стоимости выполненных и предъявленных к оплате работ проектно-сметной документации;

- вести контроль за недопущением необоснованного увеличения сметной стоимости выполняемых подрядчиком работ;

- контролировать исполнение подрядной организацией указаний и предписаний представителей авторского надзора, соответствующего органа охраны объектов культурного наследия и Государственного заказчика;

- вести контроль за устранением дефектов и нарушений, отмеченных в журнале авторского надзора; вести контроль за качеством и соблюдением технологии проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, а также за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования при приспособлении объектов культурного наследия к современному использованию;

- контролировать наличие у подрядной организации разрешительных документов на проведение работ, выданных в установленном порядке, наличие и правильность ведения подрядной организацией первичной исполнительной технической документации;

- вести контроль за проведением подрядной организацией испытаний, наладкой оборудования после проведения работ по приспособлению объекта культурного наследия к современному использованию и надлежащим оформлением их результатов с подписанием следующих актов:

- контролировать соблюдение подрядной организацией правил складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования, приостановление их применения до момента устранения нарушений с занесением записи в журнал технического надзора;

- вести контроль за своевременным вывозом мусора, за установкой ограждений производственной площадки подрядной организацией в соответствии с требованиями проекта организации работ;

- вести геодезический контроль при проведении производственных работ (при необходимости);

- официально информировать Государственного заказчика и соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих технический надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов.

Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны приостановить работы по сохранению объекта культурного наследия:

- при угрозе непредвиденных деформаций или разрушений элементов и конструкций объекта культурного наследия;

- при невыполнении подрядчиками указаний представителей авторского надзора и Государственного заказчика, а также предписаний соответствующего органа охраны объектов культурного наследия.

Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны участвовать в работе комиссий по приемке выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия, в совместной с представителями авторского надзора приемке отдельных ответственных элементов и конструкций, в составлении актов освидетельствования скрытых работ, в т.ч. участков инженерных сетей, устранение дефектов которых в дальнейшем невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны при каждом посещении объекта делать записи в журнал технического надзора;

Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны проводить фотофиксацию наиболее ответственных видов работ, в т.ч. скрытых (до момента начала указанных работ, в процессе их проведения и по окончании), и после посещения объекта делать отчет о проводимых работах с приложением фотофиксации.

Лица, осуществляющие технический надзор, должны знать законодательные акты, нормативные правовые документы, технические и иные документы в сфере сохранения объектов культурного наследия.

3.5. Права и ответственность физических и юридических лиц, осуществляющих технический надзор:

Лица, осуществляющие технический надзор, имеют право:

- посещать объект культурного наследия и находиться на нем без ограничений;

- контролировать выполнение требований и указаний, внесенных в журнал авторского надзора и технического надзора;

- требовать от подрядной организации выполнения производственных работ, применения материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с разработанными проектными решениями и сметной документацией;

- знакомиться с необходимой технической документацией, имеющей отношение к объекту культурного наследия;

- контролировать применение при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия материалов и технологий, а при применении их аналогов запросить у подрядчика обоснование изменения материалов;

- проверять соответствие сертификатов (паспортов) и другой технической документации на материалы, используемые для реставрации объектов культурного наследия, разработанным проектным решениям, или на аналоги материалов в соответствии с изменениями, обоснованными подрядчиком и зафиксированными в журнале авторского надзора;

- приостанавливать выполнение производственных работ (с обязательным последующим письменным уведомлением Государственного заказчика, подрядчика и соответствующего органа охраны объектов культурного наследия) в случае невыполнения подрядчиком указаний авторского и технического надзора, предписаний соответствующего органа охраны объектов культурного наследия по устранению выявленных дефектов или нарушений, создающих угрозу деформаций или обрушения объекта культурного наследия или его отдельных частей и инженерных коммуникаций, а также в связи с угрозой возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;

- запрещать подрядной организации применять некачественные материалы, используемые для реставрации объектов культурного наследия, а также элементы и конструкции с осуществлением записи в журнале технического надзора;

- не принимать к рассмотрению акты выполненных работ, в которых содержатся виды работ, выполненные с нарушением нормативных документов в сфере сохранения объектов культурного наследия, проектных решений, а также не в полном объеме, с ненадлежащим качеством и с применением некачественных материалов.

Лица, осуществляющие технический надзор, несут ответственность:

- за качественное и своевременное исполнение обязанностей, возложенных на них контрактами на осуществление технического надзора в соответствии с настоящим стандартом;

- за несоответствующее действительности освидетельствование с составлением актов скрытых и промежуточных работ, в том числе в части инженерных сетей и оборудования;

- за соблюдение подрядчиком технологии проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

- за соблюдение подрядчиком соответствия материалов, применяемых для реставрации объектов культурного наследия, требованиям проектно-сметной документации, а при применении аналогов материалов требовать у подрядчика обоснования изменений с соответствующей записью в журнале авторского надзора (без увеличения сметной стоимостью);

- за соответствие выполненных видов и объемов работ, фактически выполненных и определенных проектно-сметной документацией.

- за соответствие фактически выполненных подрядчиком видов и объемов работ видам и объемам, определенным проектно-сметной документацией.

4. Требования к гарантии качества услуг, требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг

4.1. Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества услуг всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Требования к энергетической эффективности Услуг

Требования не установлены.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №359 Фрунзенского района Санкт-Петербурга И.о. директора _____________________ / Ворожбянская А.В./ (подписано ЭЦП) | ______________________ ____________ _________ (подписано ЭЦП) |