МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на оказание услуг технического инспектирования за выполнением работ

по организации благоустройства и осуществлению работ в сфере озеленения

на территории внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга и за счет средств местного бюджета

в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» в 2026 году

ИКЗ 263780432706278040100100020000000244

г. Санкт-Петербург 							                       «__» ____ 2026 года

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы местной администрации Фильчакова Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице___________, действующего на основании ______, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги технического инспектирования за выполнением работ по организации благоустройства и осуществлению работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга и за счет средств местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» в 2026 году (далее – «услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с условиями Контракта.

  - Наименование, количество и стоимость оказываемых услуг указаны в Техническом задании (Приложение № 1) и Расчете стоимости услуг (Приложение № 2).

  - В Контракте используются термины:

Муниципальный контракт на выполнение работ - муниципальный контракт № 68  на выполнение работ по организации благоустройства и осуществлению работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга и за счет средств местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» в 2026 году (далее - муниципальный контракт № 68), заключенный между Заказчиком и Подрядчиком, работы по которому подлежат инспектированию Исполнителем за соблюдением объемов и качеством выполняемых работ.

Объект - объект на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, на котором производятся работы по муниципальному контракту № 68; объект отражен в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему контракту) и является местом оказания услуг по Контракту, в соответствии с условиями Контракта.

Подрядчик - сторона по муниципальному контракту № 68, осуществляющая непосредственное выполнение работ на Объекте, подлежащих инспектированию Исполнителем в соответствии с условиями Контракта.

- Цена Контракта и порядок расчетов

# 2.1. Цена Контракта составляет_________________ (НДС/без НДС) и определяется Расчетом стоимости услуг (Приложение № 2).

2.2.	В цену Контракта включена прибыль Исполнителя, все налоги и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту в срок, а также в полном объеме и надлежащего качества.

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение цены Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае изменения цены Контракта Исполнитель обязуется подписать дополнительное соглашение с Заказчиком.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на 2026 год (КБК 922 0503 061 0000 025 244 - ________________; 922 0503 063 0000 027 244 - __________________).

2.6. Выплата аванса по Контракту не предусмотрена.

2.7. Оплата по настоящему Контракту производится в рублях Российской Федерации.

2.8. Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено.

2.9. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся в течение десяти рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем счета.

2.10. Оплата по окончании оказанных услуг по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте.

2.11. Обязательство Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика для их перечисления на расчетный счет Исполнителя в размере, подлежащем оплате в соответствии с условиями Контракта.

2.12.  Услуги, оказанные Исполнителем с отступлением от условий Контракта, не подлежат приемке и оплате Заказчиком. Заказчик вправе произвести повторную приемку и оплатить результаты такой услуги в установленном Контрактом порядке, в случае устранения в срок всех выявленных и указанных в мотивированном отказе от подписания акта о приемке оказанных услуг недостатков.

2.13. В случае привлечения Исполнителем к оказанию услуг по Контракту субподрядчиков, взаиморасчеты с такими субподрядчиками Исполнитель осуществляет самостоятельно.

- Сроки и место оказания услуг

3.1. Срок оказания Услуг:

3.1.1.    начало оказания Услуг - с момента заключения Контракта и передачи Исполнителю необходимых исходных данных для начала оказания Услуг, но не ранее даты начала Работ по муниципальному контракту № 68;

    - окончание оказания Услуг - не ранее даты окончания Работ по муниципальному контракту № 68.

3.2. Оказание Услуг осуществляется в течение срока, установленного в Контракте. Точные сроки оказания Услуг на Объекте определяются согласно срокам и условиям выполнения Работ по муниципальному контракту № 68.

3.3. Исполнитель обязан назначить своего ответственного представителя по Контракту не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта и передать Заказчику в письменной форме подписанную Исполнителем информацию о таком лице, с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии), занимаемой таким лицом должности, перечня полномочий указанного лица при осуществлении представительства от имени Исполнителя по Контракту (соответствующих должностным обязанностям и квалификации такого лица), контактных данных для взаимодействия Сторон по Контракту (адрес электронной почты, номер телефона, номер факса, иные данные (при необходимости)), с приложением подписанной Исполнителем копии приказа (доверенности, или иного распорядительного документа) о назначении такого лица ответственным представителем Исполнителя по Контракту, скрепленных печатью Исполнителя (при наличии).

3.4. По запросу Исполнителя Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса направляет Исполнителю по электронной почте, указанной в п. 18 Контракта, а Исполнитель принимает для оказания Услуг, копию экземпляра муниципального контракта № 68 на выполнение работ по благоустройству, подлежащих инспектированию в рамках оказания Услуг по настоящему Контракту, иные требуемые исходные данные и техническую документацию.

3.5. Нарушение сроков оказания Услуг (пункт 3.1. Контракта) не допускается.

3.5.1. Неисполнение условий Контракта в сроки, указанные в Контракте в качестве сроков для исполнения таких условий, является основанием для применения к Исполнителю Заказчиком предусмотренных Контрактом мер ответственности.

3.6. Место оказания услуг: адреса, расположенные в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка установленные Техническим заданием (Приложение № 1).

- Условия оказания услуг

4.1. Услуги оказываются иждивением Исполнителя - его силами и средствами, в соответствии с условиями Контракта, с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга, правовых актов, технических норм, общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-технических и других нормативных документов, регламентирующих порядок организации оказания услуг, действующими в Российской Федерации, а также в объемах и в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

- Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

  - Приемка оказанных услуг, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется актом о приемке оказанных услуг, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии, подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

  - Приемка оказанных услуг осуществляется путем их проверки на соответствие условиям Контракта.

  - Для проверки соответствия предоставленных Исполнителем результатов услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов оказания услуг, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов оказанных услуг приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

  - Контроль и надзор за ходом и качеством оказания услуг, соблюдением сроков их оказания (графика), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя, осуществляется представителем Заказчика.

  - Исполнитель, ненадлежащим образом оказавший услуги, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их оказанием, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Заказчика законом.

  - При завершении оказания услуг по Контракту, Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы в объеме, необходимом для сдачи-приемки оказанных услуг, в том числе:

5.6.1.	Подписанный со своей стороны акт о приемке оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет на оплату в 1 (одном) экземпляре;

    - Иные документы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также действующим законодательством Российской Федерации.

  - По окончании оказания услуг Исполнитель передает Заказчику детальную фотофиксацию этапов проводимых Подрядчиком работ поадресно (только на электронном носителе);

  - В ходе приемки оказанных услуг Заказчик:

5.8.1.	проверяет соответствие оказываемых услуг условиям настоящего Контракта;

    - проводит анализ отчетных документов, представленных Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Контракта;

    - при необходимости запрашивает от Исполнителя недостающие документы;

    - осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия оказанных услуг условиям настоящего Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

  - Приемка результатов оказанных услуг оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписанным Заказчиком и Исполнителем. В случае отказа Заказчика от приемки результатов оказанных услуг, Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки результатов оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг с указанием нарушений, послуживших причиной для отказа и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.

5.10.	В случае если услуги оказаны не в полном объеме и (или) не соответствуют техническому заданию, они будут считаться услугами ненадлежащего качества. В этом случае в акте сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком вносится запись о ненадлежащем исполнении оказанных услуг, и оплата оказанных услуг производится с учетом раздела 8 настоящего Контракта.

5.11. В случае если услуги не оказаны, представленный Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком не подписывается, и Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

5.12. Заказчик приступает к приемке оказанных услуг не позднее трёх рабочих дней с момента получения от Исполнителя комплекта документов, необходимых для сдачи-приемки оказанных услуг.

5.13. Приемка оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, осуществляется в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней, включая проведение экспертизы оказанных услуг.

5.14. При обнаружении в ходе приемки оказанных услуг, отступления от Контракта, Заказчик в течение 3 (трех) дней с даты обнаружения, заявляет об этом Исполнителю, путем направления мотивированного отказа от подписания акта о приемке оказанных услуг составленного в произвольной форме в двух экземплярах, в котором указывает перечень выявленных недостатков и сроки их устранения Исполнителем. В таком случае, Исполнитель обязан безвозмездно устранить все указанные Заказчиком недостатки и предоставить результаты услуг к повторной приемке Заказчику не позднее указанного Заказчиком срока. В случае, если Заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более двух рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления.

5.15. Повторная приемка осуществляется в порядке, предусмотренном для приемки услуг, при этом в составе комплекта документов, необходимых для приемки, Исполнитель также передает Заказчику «Акт об устранении выявленных заказчиком несоответствий в ходе приемки оказанных услуг», который составляет в произвольной форме в двух экземплярах.

5.16. Все представляемые Исполнителем отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Исполнителя, оттиск печати Исполнителя (при наличии) и дату их составления.

5.17. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг (их результата) если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата услуг, в установленный Заказчиком срок не были устранены Исполнителем, либо являются существенными и неустранимыми. В случае отказа от приемки результата услуг, Заказчик, не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляет Исполнителю уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.

5.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных услуг, до их приемки Заказчиком, несет Исполнитель.

5.19. Датой приемки оказанных услуг является дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- Гарантийные обязательства

6.1. Исполнитель в течение всего срока действия Контракта гарантирует:

- качество оказания всех услуг в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков, выявленных при оказании услуг.

6.2. Исполнитель гарантирует оказание услуг с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке услуг и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного настоящим разделом Контракта.

6.3. Гарантийный срок на результаты оказанных услуг определяется в соответствии с условиями муниципального контракта № 68 о гарантийном сроке на результат выполненных работ.

6.4. В рамках исполнения гарантийных обязательств по Контракту Исполнитель:

- в случае выявления в течение срока действия Контракта некачественно выполненных работ по благоустройству по муниципальному контракту № 68, в том числе неполного и(или) несвоевременного их выполнения, фактов наступления гарантийного случая в отношении результата работ по благоустройству, принятого Заказчиком, обязан осуществить оказание услуг в отношении таких работ до полного их выполнения и(или) устранения выявленных несоответствий качества работ по благоустройству (при необходимости), как за выполнением гарантийного обязательства Подрядчиком, а равно, за выполнением в течение гарантийного срока гарантийных работ по устранению несоответствий качества результата работ условиям муниципального контракта № 68 на выполнение работ по благоустройству лицами, привлеченными Подрядчиками, либо Заказчиком (привлеченными Заказчиком третьими лицами), для выполнения гарантийных работ в отношении результатов работ по Муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству;

- обязан присутствовать в назначенный Заказчиком срок и участвовать в составлении акта о наступлении гарантийного случая (случаев) по муниципальному контракту № 68 на выполнение работ по благоустройству (далее – акт о гарантийном случае подрядчика), а также осуществить техническое инспектирование за указанными в акте о гарантийном случае подрядчика гарантийными работами Подрядчика.

6.5. Если в течение гарантийного срока будет установлено, что качество выполненных работ по благоустройству по муниципальному контракту № 68, принятых Заказчиком, не соответствует условиям муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству, в том числе требованиям законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя и Подрядчика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выявления факта наступления гарантийного случая, и назначает дату составления акта о гарантийном случае Подрядчика для определения объема необходимых гарантийных работ, сроков устранения недостатков выполненных работ Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика от выполнения гарантийных работ, Заказчик информирует Исполнителя о третьем лице, привлекаемом для их выполнения, предоставляет Исполнителю иную необходимую информацию для осуществления Исполнителем технического инспектирования, предусмотренного Контрактом, в отношении таких гарантийных работ.

6.6. В случае отказа Исполнителя от исполнения гарантийных обязательств и (или) отсутствия Исполнителя при проведении мероприятий, участие в которых составляет гарантийные обязательства Исполнителя, Заказчиком в одностороннем порядке составляется акт о наступлении гарантийного случая по Контракту, при этом Заказчик вправе привлечь по собственному выбору третьих лиц для подписания такого акта о наступлении гарантийного случая, один экземпляр которого в таком случае направляется Исполнителю.

6.7. Приемка результатов исполнения гарантийных обязательств Исполнителем осуществляется в порядке и сроки, установленные для приемки услуг согласно с условиями раздела 5 «Порядок сдачи и приемки оказанных услуг» Контракта. Документом о приемке гарантийных обязательств Заказчиком является акт приемки гарантийных услуг, составляемый Исполнителем в произвольной форме на бумажном носителе, и подписание которого Сторонами свидетельствует о надлежащем исполнении гарантийных обязательств Исполнителем в каждом отдельном гарантийном случае соответственно.

6.8. Для целей обеспечения гарантийных обязательств, документом о наступлении гарантийного случая является комплект документов, а именно: акт о наступлении гарантийного случая, подписанный Сторонами, а также мотивированный отказ Заказчика от подписания документа о приемке гарантийных обязательств, составляемый Заказчиком, подтверждающий, что Исполнитель не выполнил надлежащим образом гарантийные обязательства, в том числе, если к установленному сроку Исполнитель не предоставил Заказчику требуемый результат исполнения гарантийных обязательств (устранения несоответствий, выявленных в течение гарантийного срока).

- Права и обязанности сторон

  - Исполнитель вправе:

    - Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для оказания услуг информацию;

    - Привлекать на договорной основе к оказанию услуг по Контракту соисполнителей, отвечающих требованиям к оказанию Услуг, уведомляя об этом Заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершенные ими в рамках оказания услуг по Контракту, как за свои собственные. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий Контракта;

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.

    - Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком услуг в соответствии с условиями Контракта;

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

    - Требовать от Заказчика проведения приемки оказанных услуг, в соответствии с условиями Контракта, включая проведение в соответствии с Законом о контрактной системе экспертизы результатов оказанных услуг.

    - Принять на себя обязанность оказать услугу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными в Контракте.

    - Приостанавливать работы Подрядчика на Объекте в случае грубых нарушений технологии производства работ или использования материалов ненадлежащего качества.

    - Не согласовывать для оплаты акты выполненных работ Подрядчика (КС-2), на работы, выполненные с нарушением условий муниципального контракта № 68.

  - Исполнитель обязан:

    - Принять на себя обязательства оказать услуги по настоящему Контракту в сроки, предусмотренные Контрактом;

    - Принять на себя обязательства оказать услуги надлежащим образом и надлежащего качества, строго в соответствии с условиями Контракта;

    - Обеспечить оказание услуг в соответствии с Техническим заданием, определяющим объем, содержание услуг и другие предъявляемые к ним требованиям;

    - Предоставить к установленному Контрактом сроку результаты оказанных услуг, предусмотренных Контрактом;

    - Включать в договоры, заключаемые с субподрядчиками, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по Контракту обязательств, а также условия о том, что Заказчик вправе осуществлять Контроль за обеспечением субподрядчиками оказания услуг, предусмотренных Контрактом;

    - Выполнять без промедления указания или предписания уполномоченного представителя Заказчика в случае несоответствия оказываемых услуг условиям Контракта, в том числе Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

    - Устранять безвозмездно и своими силами, не нарушая конечного срока сдачи результатов услуг, допущенные недостатки, в том числе обнаруженные уполномоченным представителем Заказчика;

    - Неукоснительно и добросовестно исполнять обязательства и обязанности Исполнителя, предусмотренные Контрактом.

    - Исполнитель в течение всего срока исполнения Контракта, должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона. В случае прекращения своего соответствия требованиям, в течение одного рабочего дня с момента прекращения такого соответствия, сообщить об этом Заказчику.

    - Исполнять требования трудового и миграционного законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к оказанию услуг без соблюдения условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в частности Федеральным законом "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" от 18.07.2006 № 109-ФЗ, Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 № 115-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ и Договором о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014).

    - Предоставлять Заказчику по его требованию достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта по форме, в объеме и в сроки, указанные в соответствующем требовании;

    - Нести ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации, за умышленные и неправомерные действия при осуществлении технического инспектирования, в результате которых наносится вред объекту.

    - Письменно, в течение трех рабочих дней, уведомить Заказчика об изменении своего представителя (в том числе об изменении или прекращений его полномочий) с приложением документов, подтверждающих полномочия данного лица.

    - Обеспечить надлежащее оформление учетных документов, а также документов, необходимых для приемки оказанных услуг.

    - Представить Заказчику в срок, предусмотренный Контрактом, а также в полном объеме, надлежаще оформленные документы, необходимые для приемки оказанных услуг.

    - В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта передать его лично под расписку лицу, действующему от имени Заказчика, или направить его по адресу Заказчика, указанному в контракте.

    - Передавать дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта, в случае запроса экспертами, экспертными организациями, привлеченными на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе, для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

    - Обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

    - Обеспечить Представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом оказания услуг, качеством используемых при оказании таких услуг материалов, изделий, конструкций и оборудования.

    - Не уклоняться от получения заявлений, уведомлений, извещений, требований или иных юридически значимых сообщений, направленных Заказчиком.

    - Обеспечивать контроль безопасности результата выполненных подрядных работ по муниципальному контракту № 68 для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращать причинение вреда имуществу указанных лиц.

    - Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов). Проверять соответствие сертификатов (паспортов) и другой технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование государственным стандартам, техническим условиям и технической документации, а в случае отступления от требований, указанных в нормативных документах запрещать их применение.

    - Обеспечивать проверку качества и состава выполненных работ по благоустройству на соответствие муниципальному контракту № 68.

    - Проверять комплектность и качество исполнительной документации, необходимой для приемки выполненных работ на объекте (журнал производства работ, документы, удостоверяющие качество материалов, примененных при выполнении работ и др.);

    - Осуществлять проверку журнала производства работ, фиксировать в нём выявленные при осмотрах выполняемых работ отступления от сметной (технической) документации, нарушения требований СНиП и технических условий по производству работ, а также устанавливать сроки устранения обнаруженных отступлений.

    - Вносить замечания в соответствующий раздел общего журнала работ Подрядчика в рамках оказания Услуг по Контракту.

    - Проводить освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также запрещать производство дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ с составлением Актов.

    - Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

    - Следить за своевременным и качественным выполнением предписаний и указаний. В случаях невыполнения указаний технического инспектора по исправлению допущенных отступлений от сметной (технической) документации и нормативных документов, Исполнитель обязан требовать прекращения производства работ.

    - Контролировать устранение несоответствий (нарушений, недостатков и дефектов), выявленных при приемке работ по муниципальному контракту № 68.

    - Подписывать и заверять печатью организации (при необходимости) акты выполненных работ (КС-2), акт приемки объекта в эксплуатацию, акты освидетельствования скрытых работ и т.д.).

    - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать оказание Услуг по Контракту при обнаружении обстоятельств, угрожающих, либо создающих невозможность завершения оказания Услуг в установленный Контрактом срок.

    - Представлять Заказчику всю необходимую информацию о выполнении работ Подрядчиком, в том числе фотоотчет на электронном носителе, в соответствии с условиями Контракта.

    - Оказывать Услуги непрерывно в течение исполнения Контракта согласно условиям муниципального контракта № 68.

    - В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

    - Предоставить Заказчику в установленные им в соответствии с условиями Контракта сроки отчетные документы, а также другие документы, подтверждающие исполнение условий Контракта, перечисленные в настоящем Контракте и Техническом задании.

    - Устранять выявленные Заказчиком несоответствия Услуг за свой счет в установленный Заказчиком срок, действуя при этом добросовестно и надлежащим образом.

    - Исполнять в срок, установленный Заказчиком, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, если такие указания не противоречат требованиям Контракта. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

  - Заказчик вправе:

    - Проверять ход и качество исполнения Исполнителем условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность, в том числе - назначить своего представителя, наделенного полномочиями на выдачу указаний или предписаний в случае несоответствия услуг условиям Контракта, в том числе Технического заданиям (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

    - Требовать от Исполнителя надлежащее оформление документов, необходимых для приемки оказанных услуг.

    - Запрашивать у Исполнителя в письменной и устной форме информацию о ходе исполнения обязательств Исполнителя по Контракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении настоящего Контракта.

    - Предложить увеличить или уменьшить предусмотренные Контрактом объем услуг, но не более чем на десять процентов, в соответствии с частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

    - Требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков услуг.

    - Отказаться от приемки и оплаты оказанных услуг если отступления от условий Контракта, Технического задания или выявления иных недостатков результата оказанных услуг, которые в установленный Заказчиком срок не были устранены Исполнителем, либо являются существенными и неустранимыми.

    - Снизить по соглашению с Исполнителем цену Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказанной услуги и иных условий Контракта.

    - Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таким обязанностей;

    - Привлекать экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы оказанных услуг.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также Контрактом.

    - Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством и Контрактом.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить приемку оказанных услуг (их результатов) в соответствии с условиями Контракта, включая проведение, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, экспертизы оказанных услуг.

    - Оплатить принятые услуги и их результаты в размере и в сроки, установленные Контрактом.

    - Передавать Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию.

    - Передавать дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта, в случае запроса экспертами, экспертными организациями, привлеченными на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе, для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

    - Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и Техническим заданием.

    - Требовать от Исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.

    - В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, передать его лично под расписку лицу, действующему от имени Исполнителя, или направить его по адресу Исполнителя, указанному в контракте.

    - В случае расторжения Контракта с Исполнителем по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением Исполнителем условий Контракта, Заказчик в течение двух рабочих дней следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе Контракта, направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 статьи 104 Закона о контрактной системе, а также копию решения суда о расторжении контракта или решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта.

- Ответственность сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом. Окончание срока действия Контракта, не освобождает Стороны от ответственности, предусмотренной настоящим Контрактом.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) и приложенные к нему документы (при наличии) должны быть оформлены на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписаны уполномоченным лицом, действующим от имени Исполнителя. Документы, оформленные на бумажном носителе, должны быть так же скреплены печатью Исполнителя (при наличии), в случае если такие документы оформлены на нескольких листах, то они должны быть пронумерованы и прошиты. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) и приложенные к нему документы (при наличии), оформленные на бумажном носителе, должны быть представлены по адресу места нахождения Заказчика, указанном в настоящем Контракте. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) и приложенные к нему документы (при наличии), оформленные в виде электронного документа, должны быть подписаны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного лица, действующего от имени Исполнителя, и направлены на электронный адрес Заказчика, указанный в настоящем Контракте. В требовании об уплате неустоек (штрафов, пеней) должно содержаться указание на конкретные нарушения обязательств Заказчиком, расчет суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащих уплате, банковские реквизиты Исполнителя для перечисления денежных средств и срок уплаты неустоек (штрафов, пеней), но не менее пятнадцати дней со дня получения такого требования Заказчиком. Оплата Заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) осуществляется только после получения требований Исполнителя об оплате неустоек (штрафов, пеней), оформленных в соответствии с настоящим пунктом Контракта, путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на счет, указанный Исполнителем в таком требовании. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Контракта.

  - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей 00 копеек.

  - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (в том числе гарантийного обязательства), и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в том числе пунктами 8.5-8.6 настоящего Контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 (десяти) процентов цены контракта.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (одной тысячи) рублей 00 копеек.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Возмещение убытков, а также уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, а также от иной ответственности, предусмотренной Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Неустойка (штрафы, пени) уплачиваются Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе в следующих случаях:

    - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению и передаче Заказчику предусмотренного Контрактом результата услуг;

    - Просрочка любых сроков, предусмотренных Контрактом, в том числе:

      - срока начала оказания услуг;

      - срока окончания оказания услуг;

      - срока предоставления и передачи результата услуг;

      - срока устранения недостатков услуг, в том числе сроков предоставления результатов услуг к повторной приемке;

      - срока устранения недостатков услуг, выявленных в течение гарантийного срока;

      - сроков согласования, предусмотренных Контрактом;

      - сроков уплаты неустоек (штрафов, пеней) в требуемом размере;

      - срока извещения об изменении своих реквизитов;

      - сроков передачи документов, предусмотренных Контрактом;

      - сроков предоставления Заказчику достоверной информации о ходе исполнения обязательств Исполнителя, в том числе о сложностях, возникших при исполнении настоящего Контракта;

      - сроков рассмотрения претензий;

      - сроков ответа на юридически значимые сообщения;

      - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по устранению недостатков оказанных услуг;

      - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче надлежащим образом оформленных и необходимых для приемки оказанных услуг документов;

      - нарушение трудового и миграционного законодательства, в том числе привлеченными для оказания услуг субподрядчиками;

      - прекращение соответствия Исполнителя требованиям, установленным Федеральным законом к участникам закупки;

      - уклонение от участия в составлении акта выявленных недостатков (дефектов) услуг.

  - В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени), Заказчик направляет Исполнителю требование об оплате неустойки (штрафа, пени), с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более пятнадцати дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель отказался от получения такого требования, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается полученным в момент такого отказа.

  - В случае если Исполнитель в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени), убытки, Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую уплате Заказчиком Исполнителю за оказанные услуги по Контракту на размер начисленной неустойки (штрафа, пени), убытков, зачетом встречного однородного требования. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета возлагается на Заказчика.

  - Предусмотренная Контрактом неустойка (штрафы, пени) носит штрафной характер (штрафная неустойка). Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафов, пеней).

  - Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков услуг, не освобождает Исполнителя от уплаты неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной Контрактом, иной ответственности, предусмотренной Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель несет ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации за убытки и вред, причиненные жизни, здоровью и имуществу физических лиц, а также за причинение им физических и нравственных страданий при оказании услуг, в рамках исполнения обязательств по Контракту. В случае нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе отступления от Контракта при оказании услуг, Исполнитель возмещает понесенный такими физическими лицами ущерб, вследствие причинения им убытков и вреда жизни, здоровью и имуществу, а также компенсирует моральный вред вследствие причинения физических и нравственных страданий.

  - Исполнитель несет ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации за убытки и вред, причиненные имуществу юридических лиц при оказании услуг, в рамках исполнения обязательств по Контракту. В случае нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе отступления от Контракта при оказании услуг, Исполнитель возмещает понесенный такими юридическими лицами ущерб, вследствие причинения им убытков и вреда имуществу.

  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон условий Контракта, в том числе обязательств, предусмотренных Контрактом, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. Убытки возмещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Контракта.

  - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, включая их продолжительность.

  - Сторона, которая не может исполнить обязательства по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее пяти рабочих дней со дня их возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту (проекта соглашения о расторжении Контракта) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти рабочих дней со дня его получения рассмотреть проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его.

  - При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения (проекту соглашения о расторжении Контракта) или к прилагаемым документам, такая Сторона в течение пяти рабочих дней, обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) или получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для подписания. Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным после его подписания Сторонами.

- Рассмотрение и разрешение споров

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

  - Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения законодательства, Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензии не может превышать пять рабочих дней с момента получения письменного обращения Стороны.

  - В том случае, если спор не разрешен после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию, он передается на разрешение в Арбитражный Суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Срок действия Контракта

  - Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

  - Окончание срока действия Контракта: 31 декабря 2026 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту.

  - Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

- Порядок изменения и расторжения Контракта

  - Изменение Контракта совершается в простой письменной форме на бумажном носителе в виде соглашения об изменении Контракта, подписанного и скрепленного печатями (при наличии) уполномоченных представителей Сторон. Соглашение об изменении Контракта становится неотъемлемой частью Контракта с момента его заключения.

    - Изменение несущественных условий Контракта возможно и действительно лишь по соглашению сторон при условии, что соглашение о таком изменении соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

    - Изменение существенных условий Контракта при его заключении и исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон, в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

  - Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

  - Расторжение Контракта по соглашению Сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

  - Расторжение Контракта по решению суда осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

  - Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение десяти дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

  - Если при возникновении разногласий в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта, Стороны не достигли согласованных условий расторжения Контракта, вне зависимости от окончания срока действия Контракта, Контракт подлежит расторжению в судебном порядке.

  - Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

    - Возникновение оснований, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения отдельных видов обязательств.

    - Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

  - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведении экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

  - Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащею уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Исполнитель обязан отменить не вступившие в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

  - При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

- Антикоррупционные условия

13.1.	При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких- либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

13.4. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Контракта (об отказе от исполнения Контракта).

13.5. За совершение коррупционных правонарушений Стороны несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.5.1. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к Стороне, как к юридическому лицу, не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо.

- Юридически значимые сообщения

14.1. Стороны Контракта руководствуются правилами обмена юридически значимыми сообщениями, установленными настоящим разделом за исключением случаев, когда в тексте контракта, в том числе Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) предусмотрен иной порядок обмена юридически значимыми сообщениями, в таком случае Стороны Контракта руководствуются установленным для таких конкретных случаев порядком обмена юридически значимых сообщений.

14.2. Уведомления, требования или иные юридически значимые сообщения по настоящему Контракту, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Указанные уведомления направляются по адресу, указанному в Контракте.

14.3. Юридически значимые сообщения по настоящему Контракту направляются Сторонами в письменной форме почтовым заказным отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения по месту нахождения Стороны (адресата) или передается лично уполномоченному представителю Стороны (адресату) под расписку с описью вложения, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной (отправителем) подтверждения о его вручении Стороне (адресату).

14.4. Срок ответа на юридически значимое сообщение три рабочих дня со дня получения такого сообщения.

14.5. Стороны Контракта несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в Контракте, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующая Сторона не находится по указанному адресу.

14.6. Адресат юридически значимого сообщения, своевременно получивший и установивший его содержание, не вправе ссылаться на то, что сообщение было направлено по неверному адресу или в ненадлежащей форме.

14.7. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

- Представители сторон и сотрудники Исполнителя

  - Сведения, известные уполномоченному Представителю Стороны, считаются известными этой Стороне.

  - Представители Исполнителя обязаны принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по Контракту, представлять необходимую информацию на бумажном носителе и (или) в электронном виде в объеме, необходимом для проведения совещаний.

  - Сотрудники Исполнителя должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, выполняющим такие услуги.

- Заключительные положения

  - Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

  - Вся переписка, документация, а также совещания, переговоры по Контракту ведутся на русском языке.

  - Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременного о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

  - В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения местонахождения, иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Контракта должны производится платежи, такая Сторона обязана в течение трех рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.

  - Любые обстоятельства Стороны, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируют в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение пяти рабочих дней рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок.

  - Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- Перечень приложений

Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Расчет стоимости услуг.

- Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: | # Исполнитель: |
| --- | --- |
| Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт Петербурга муниципального округ Пискаревка 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 52, лит. А, пом.38-Н. Тел. (факс): 298-33-90; 298-36-02 e-mail: mopiskarevka@yandex.ru ИНН 7804327062, КПП 780401001 ОГРН 1057813075176 ОКАТО 40273000000 ОКТМО 40332000 ОКПО 79706163, ОКОГУ 3300300, ОКОПФ 20904 Банковские реквизиты: казначейский счет № 03231643403320007200 Операционно-кассовый центр № 1 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации //УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург счет № 40102810945370000005 БИК 014030106 Получатель: МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ (МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПИСКАРЕВКА л/с 03723001740) | Наименование, реквизиты |
| Глава местной администрации МО Пискаревка _________________ В.Б. Фильчаков м.п. Подписано ЭЦП | Должность ____________________ ФИО м.п. Подписано ЭЦП |

Приложение № 1

к Контракту №___

от «__»______2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг технического инспектирования

за выполнением работ по организации благоустройства и осуществлению работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга и за счет средств местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» в 2026 году (по муниципальному контракту № 68)

Раздел 1. Краткая характеристика и объемы услуг

Проверка Исполнителем соответствия выполнения Подрядчиком работ, применяемых оборудования и строительных материалов, нормативным актам, проектно-сметной документации, локальным сметам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, требованиям в области охраны окружающей среды, нормам и правилам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, требованиям промышленной безопасности, иным правилам безопасности и государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при выполнении работ по муниципальному контракту № 68.

Оказание комплекса услуг технического инспектирования при осуществлении благоустройства территории муниципального образования должно осуществляться непрерывно в течение всего хода выполнения работ.

## Раздел 2. Требования к услугам, являющимся предметом закупки

2.1. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

2.1.1. Исполнитель осуществляет Техническое инспектирование с целью контроля за соответствием объемов и качеством выполненных и предъявленных к оплате работ по заключенному Заказчиком муниципальному контракту № 68.

Адреса объектов и наименования работ, по которым должны осуществляться услуги по техническому инспектированию, приведены в Адресной программе (Приложение 1 к Техническому заданию).

2.2. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, УСТАНАВЛИВАЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ:

Все выполняемые Работы должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов и законодательства Российской Федерации, в том числе:

2.2.1. Исполнителю необходимо контролировать проведение всех работ с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 (ч.1) и СНИП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При производстве работ по благоустройству должны строго соблюдаться требования СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (СП 78.13330.2012) и СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» (СП 82.13330.2016).

2.2.2. Контролировать применение качественных материалов, соответствующих ГОСТам 8267-93, 8736-2014, 25137-82 и имеющие соответствующие сертификаты качества: применяемые материалы не должны оказывать вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду в процессе эксплуатации.

2.2.3. Качество выполняемых работ (в том числе материалов, которые используются для выполнения работ) должно отвечать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

2.2.4. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Устанавливается обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, а также правовыми актами Санкт-Петербурга.

2.2.5. Работы должны быть выполнены с соблюдением:

Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт- Петербурге»;

Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт- Петербурге»;

Правилам благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга».

Перед началом работ, целесообразно проверить действие указанных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если стандарт заменен (изменен), то при выполнении работ следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Исполнитель не обязан руководствоваться стандартом, если он отменен без замены.

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ИНСПЕКТИРОВАНИЮ:

2.3.1. Исполнитель обязан:

- Принять от Заказчика техническое задание и проектно-сметную документацию на работы по благоустройству (при наличии).

- Осуществлять техническое инспектирование при выполнении работ за соответствием объема, сроков, стоимости и качества выполняемых работ сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ, а также условиям муниципального контракта № 68.

- Контролировать соответствие выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

- Принимать своевременные меры и контролировать устранение выявленных дефектов в проектной технической документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости работ.

- Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ изделий, оборудования и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).

- Контролировать соблюдение Подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, при выявлении нарушений правил хранения запретить применение вышеуказанных материалов.

- Немедленно извещать Заказчика о нарушении технологий и ухудшения качества работ, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий.

- Проверять соответствие сертификатов, технических паспортов и иной документации на конструкции, детали и оборудование государственным стандартам, техническим условиям, технической документации, а в случае отступления от требований, указанных в нормативных документах - запрещать их применение и незамедлительно сообщать об этом Заказчику.

- Проверять наличие у Подрядчика документов, подтверждающих квалификацию работников отдельных специальностей, согласно действующим нормам и правилам.

- Контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем выполненных объемов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.

- Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний Заказчика, органов государственного строительного и ведомственного контроля, а также требований Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечения своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом.

- Участвовать в приемке законченных этапов работ, в случае обнаружения недостатков в выполнении работ, совместно с Заказчиком составлять перечень недостатков с указанием срока их устранения.

- Заносить замечания и указания об устранении выявленных недостатков по качеству выполнения работ в журналы производства работ, с указанием срока и методов их устранения.

- Осуществлять контроль соблюдения правил техники безопасности при проведении работ.

- Решать технические вопросы, возникающие в ходе выполнения работ.

- Осуществлять систематический контроль над качеством и технологией работ, их соответствия строительным нормам и правилам, техническим регламентам и технической документации.

- Осуществлять контроль своевременного и качественного выполнения предписаний и указаний, внесенных в журналы производства работ, по исправлению допущенных отступлений от нормативных документов.

- Осуществлять освидетельствование и оценку совместно с представителями Подрядчика выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при проведении последующих работ, а также обеспечивать требование по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ. Участвовать в подписании актов на освидетельствование скрытых работ. Выполнение освидетельствования скрытых работ осуществляется по заявке Подрядчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней от получения заявки.

- Осуществлять проверку актов на соответствие выполненным объемам работ и качеству.

- Осуществлять фотофиксацию объекта до начала проведения работ, во время производства и после окончания работ, а также предоставлять фотоотчет в электронном виде.

- Осуществлять фотосъемку объекта до, во время и после выполнения скрытых работ с предоставлением Заказчику экземпляров каждого снимка (в течение производства работ на объекте) в электронном виде.

- Посещение инспектором технического инспектирования объектов производится по мере необходимости, обеспечивающей выполнение требований к оказанию услуг по настоящему контракту.

- Предоставлять по требованию заказчика отчёт о ходе выполнения работ на каждом объекте.

- Контролировать соответствие объемов и качества, выполненных и предъявленных к оплате Подрядчиком работ, условиям муниципального контракта. В течение 3 (трех) рабочих дней осуществлять проверку актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), предъявленных Подрядчиком к оплате, подписывать их и направлять в адрес Заказчика, в противном случае выдавать Подрядчику и Заказчику акт о выявленных замечаниях для их устранения.

2.3.2. Требования к качеству оказания услуг при выполнении работ Подрядчиком:

2.3.2.1. Требования к качеству услуг по техническому инспектированию при выполнении работ по устройству пешеходных коммуникаций и пешеходных дорожек в плиточном покрытии.

Требования к составу операций и средствам контроля

| Этап работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на изделия; - внешний вид, соответствие геометрических размеров сборных изделий; - соответствие уклонов и отметок основания проекту; - выноску разбивочных осей и надежность их крепления; - толщину слоя песчаной подготовки и качество уплотнения; - ровность поверхности песчаной подготовки. | - Визуальный - Визуальный и измерительный - Измерительный - Измерительный - Технический осмотр всей поверхности - Технический осмотр всей поверхности | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ (при наличии) |
| Устройство пешеходных коммуникаций и пешеходных дорожек в плиточном покрытии | Контролировать: - плотность прилегания плит и бортовых камней к основанию; - вертикальные смещения в швах между плитами и бордюрами (бортовыми камнями); - ширину швов между плитами и бордюрами. | - Визуальный и измерительный - Визуальный и измерительный - Визуальный и измерительный | Общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ (при наличии) |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - ровность поверхности покрытия; - заполнение швов; - соответствие выполненных работ требованиям технического задания и сметы. | Технический осмотр | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент (справочно): нивелир, рулетка, шаблон, двухметровая рейка. |  |  |  |

2.3.2.2. Требования к качеству услуг по техническому инспектированию при выполнении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара и проездов.

Требования к составу операций и средствам контроля

| Этап работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на материалы; - соответствие уклонов и отметок грунтового основания проекту; - выноску разбивочных осей и надежность их крепления; - выполнение мероприятий по водоотводу. | - Визуальный - Измерительный - Измерительный - Технический осмотр всей поверхности | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ (при наличии) |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров проездов | Контролировать: - ширину и толщину укладываемого слоя; - качество уплотнения и соблюдение режима ухода; - температуру горячей и теплой асфальтобетонной смеси; - ровность поверхности; - качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос; - высотные отметки и поперечный уклон полотна. | - Измерительный - Визуальный - Измерительный - Измерительный рейкой длиной 3м - Визуальный - Измерительный | Общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ (при наличии) |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - соответствие выполненных работ требованиям технического задания и сметы. | Технический осмотр, комплексная оценка качества выполненных работ | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент (справочно): нивелир, рулетка, теодолит, трехметровая рейка. |  |  |  |

2.3.2.3. Требования к качеству услуг по техническому инспектированию по устройству покрытий детских и спортивных площадок, зон отдыха, установке оборудования, ограждений и малых архитектурных форм.

Требования к составу операций и средствам контроля

| Этап работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на материалы; - наличие паспортов (сертификатов) на изделия (детское и игровое оборудование, МАФы); - внешний вид, соответствие геометрических размеров сборных элементов оборудования; - соответствие уклонов и отметок основания площадки проекту; - выноску разбивочных осей и надежность их крепления; - толщину подстилающего слоя и качество уплотнения; - ровность поверхности основания; -выполнение мероприятий по водоотводу. | - Визуальный - Визуальный - Визуальный и измерительный - Измерительный - Измерительный - Технический осмотр всей поверхности - Технический осмотр всей поверхности - Технический осмотр всей поверхности | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ (при наличии) |
| Устройство покрытий детских и спортивных площадок, зон отдыха, установка оборудования, ограждений и малых архитектурных форм | Контролировать: - ширину и толщину укладываемого слоя; - качество уплотнения и соблюдение режима ухода; - температуру наносимых слоев; - ровность поверхности; - соблюдение зон безопасности при расстановке оборудования; - соблюдение расстановки МАФ в соответствии с техническим заданием и сметой. | - Визуальный и измерительный - Визуальный и измерительный -Измерительный - Визуальный и измерительный - Технический осмотр - Технический осмотр | Общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ (при наличии) |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - соответствие выполненных работ требованиям технического задания и сметы. | Технический осмотр, комплексная оценка качества выполненных работ | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент (справочно): нивелир, рулетка, теодолит, четырехметровая рейка. |  |  |  |

2.3.2.4. Требования к качеству услуг по техническому инспектированию при выполнении работ по озеленению территории, уходу за зелеными насаждениями (деревья, кустарники, цветы), посадке цветов, устройству и ремонту газонного покрытия, размещению элементов озеленения, завозу песка, сносу зеленых насаждений.

Требования к составу операций и средствам контроля

| Этап работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - соответствие ассортимента саженцев деревьев, кустарников техническому заданию или по проекту; - соответствие внешнего вида и размера саженцев деревьев и кустарников, государственным стандартам; - соответствие и пригодность растительного грунта и семян газонных трав требованиям Заказчика; - наличие паспортов (сертификатов) на изделия. | - Визуальный - Визуальный и измерительный - Визуальный - Визуальный | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ (при наличии) |
| Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями (деревья, кустарники, цветы), посадка цветов, устройство и ремонт газонного покрытия, размещение элементов озеленения, завоз песка, снос зеленых насаждений | Контролировать: - толщину слоя растительного грунта; - равномерность всходов газонных трав; - расположение корневой шейки деревьев на момент посадки; - подвязку саженцев и устройство лунок; - соответствие размещения посадок деревьев, кустарников техническому заданию и смете. | - Визуальный и измерительный - Визуальный - Визуальный и измерительный - Визуальный - Технический осмотр | Общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ (при наличии) |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - соответствие выполненных работ требованиям технического задания и сметы. | Технический осмотр, комплексная оценка качества выполненных работ | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент (справочно): линейка. |  |  |  |

Раздел 3. Требования к результатам оказания услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика (приемка оказанных услуг)

3.1. ОБОРОТ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ:

3.1.1. Документы, подлежащие постоянному контролю:

- Технические паспорта, сертификаты качества на привозимые на объект готовые строительные конструкции и оборудование;

- Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ;

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Общий журнал работ;

- Проектно-сметная документация;

- Прочая инженерно-техническая и исполнительная документация.

4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение №1 «Адресная программа»

| ЗАКАЗЧИК | # ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Глава местной администрации МО Пискаревка ___________________ В.Б. Фильчаков м.п. Подписано ЭЦП | Должность ____________________ ФИО м.п. Подписано ЭЦП |

Приложение № 1 к Техническому заданию

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

для оказания услуг технического инспектирования при выполнении работ

по организации благоустройства и осуществлению работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга и за счет средств местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» в 2026 году

(по муниципальному контракту № 68)

| № п/п | Наименование локального сметного расчета (сметы) (наименование работ и затрат) | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | выполнение работ по ремонту покрытий (ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) | усл.ед. | 1 |
| 2 | выполнение работ по ремонту покрытий (ЗНОП) (ГЭСН) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) | усл.ед. | 1 |
| 3 | выполнение работ по ремонту покрытий (вне ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) | усл.ед. | 1 |
| 4 | выполнение работ по ремонту покрытий (вне ЗНОП) (ГЭСН) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) | усл.ед. | 1 |
| 5 | выполнение работ по ремонту проезда (вне ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) | усл.ед. | 1 |
| 6 | выполнение работ по ремонту проезда (вне ЗНОП) (ГЭСН) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) | усл.ед. | 1 |
| 7 | выполнение работ по устройству газона (ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) | усл.ед. | 1 |
| 8 | выполнение работ по устройству газона (вне ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) | усл.ед. | 1 |
| 9 | выполнение работ по ремонту газона (ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) | усл.ед. | 1 |
| 10 | выполнение работ по озеленению территории (ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) | усл.ед. | 1 |
| 11 | выполнение работ по установке оборудования (ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) | усл.ед. | 1 |
| 12 | выполнение работ по сносу зеленых насаждений (ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) | усл.ед. | 1 |
| 13 | выполнение работ по сносу зеленых насаждений (ЗНОП) (ГЭСН) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) | усл.ед. | 1 |
| 14 | выполнение работ по установке ограждения спортивной площадки (ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) | усл.ед. | 1 |
| 15 | выполнение работ по установке ограждения спортивной площадки (ЗНОП) (ГЭСН) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) | усл.ед. | 1 |

| от ЗАКАЗЧИКА | # от ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Глава местной администрации МО Пискаревка ___________________ В.Б. Фильчаков м.п. Подписано ЭЦП | Должность ____________________ ФИО м.п. Подписано ЭЦП |

Приложение № 2

к Контракту №__

от «__» _____ 2026 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

технического инспектирования при выполнении работ

по организации благоустройства и осуществлению работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга и за счет средств местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» в 2026 году

(по муниципальному контракту № 68)

| № п/п | Наименование локального сметного расчета (сметы) (наименование работ и затрат) | Стоимость оказания услуг, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | выполнение работ по ремонту покрытий (ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) |  |
| 2 | выполнение работ по ремонту покрытий (ЗНОП) (ГЭСН) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) |  |
| 3 | выполнение работ по ремонту покрытий (вне ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) |  |
| 4 | выполнение работ по ремонту покрытий (вне ЗНОП) (ГЭСН) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) |  |
| 5 | выполнение работ по ремонту проезда (вне ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) |  |
| 6 | выполнение работ по ремонту проезда (вне ЗНОП) (ГЭСН) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) |  |
| 7 | выполнение работ по устройству газона (ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) |  |
| 8 | выполнение работ по устройству газона (вне ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) |  |
| 9 | выполнение работ по ремонту газона (ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) |  |
| 10 | выполнение работ по озеленению территории (ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) |  |
| 11 | выполнение работ по установке оборудования (ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) |  |
| 12 | выполнение работ по сносу зеленых насаждений (ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) |  |
| 13 | выполнение работ по сносу зеленых насаждений (ЗНОП) (ГЭСН) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) |  |
| 14 | выполнение работ по установке ограждения спортивной площадки (ЗНОП) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) |  |
| 15 | выполнение работ по установке ограждения спортивной площадки (ЗНОП) (ГЭСН) (ул. Верности, д. 46, корп. 2, лит. А) |  |
| ИТОГО: |  |  |

Итого по контракту: _________ рублей ______копеек (НДС/ без НДС).

| от ЗАКАЗЧИКА | # от ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Глава местной администрации МО Пискаревка ___________________ В.Б. Фильчаков Подписано ЭЦП | Должность ____________________ ФИО Подписано ЭЦП |