ДОГОВОР ПОДРЯДА №   7817М00232

на выполнение работ по монтажу систем тревожной сигнализации

г. Санкт-Петербург							                            «  ___  » июня 2026 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургский Детский Ледовый Театр» (СПбГБУК «Санкт-Петербургский Детский Ледовый Театр»), в лице директора Константинова Никиты Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________, действующего на основании _______________________ с другой стороны (далее – Стороны), в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор (далее- «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу системы тревожной сигнализации, на объекте Заказчика по адресу:

- г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 148,

а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ по Акту о приемке выполненных работ и оплатить его в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора.

1.3. Работа выполняется из материалов Подрядчика.

2.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Договору – не позднее пяти календарных дней с момента передачи объекта в соответствии с п.1.1 Договора

Срок выполнения работ: 30 (тридцать) рабочих дней.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет: _________________________, в том числе НДС / НДС не облагается.

Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, стоимость товаров (материалов), при выполнении закупаемых работ, транспортные расходы, расходы на заработную плату персонала, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, определяется сметами (Приложение №1,2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора не может изменяться в ходе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

Цена по настоящему Договору не может быть изменена в одностороннем порядке.

3.3 Источник финансирования Договора: средства о иной приносящей доход деятельности.

3.4.	 Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.

3.5.	 Договор подлежит обязательной регистрации в Реестре Договоров, заключенных заказчиками в порядке, установленном законодательством.

3.6.	 Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, по факту выполненных работ, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ, на основании представленного Подрядчиком Заказчику Акта выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Счета, (унифицированные формы № КС-2, КС-3 - утверждены Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100).

Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является Российский рубль. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.7.	 В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), Заказчик вправе произвести оплату работ по Договору с удержанием суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.8.	 Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

3.9.	 По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, предусмотренные Договором, в соответствии с условиями и требованиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

3.10.	 Условия Договора являются обязательными для исполнения Сторонами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

4.1. Подрядчик не позднее 3 рабочих дней со дня окончания выполнения работ уведомляет Заказчика об окончании выполнения работ.

К Акту о приемке выполненных работ (КС-2) прилагается справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет.

4.2. Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется в соответствии с Приложением № 1.

4.3. Приемке Объекта должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии Заказчика.

Приемка Заказчиком Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

4.4. Заказчик в течение 5 рабочих дней, следующих за днем предоставления Акта о приемке выполненных работ осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика;

б) формирует и подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа, перечня недостатков и сроков их устранения Подрядчиком.

4.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания Акта о приемке выполненных работ Подрядчик вправе устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе от подписания Акта о приемке выполненных работ, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта о приемке выполненных работ, Подрядчик и Заказчик подписывают Акт о приемке выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим разделом Договора.

4.7. Приемка Заказчиком Объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ, а также после устранения всех дефектов и недоделок по Объекту.

4.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки (включая объемы) работы, некомплектность или недостатки Товара, используемого для выполнения Работ, которые могли быть установлены при приемке.

4.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и/или иных документов, а также неправильное оформление документов.

4.10. Датой приемки выполненной Работы считается дата подписания Акта приема выполненных работ, подписанного Заказчиком.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует по «20» декабря 2026 года.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик имеет вправе:

6.1.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.

6.1.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

6.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору.

6.1.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения работ, а также качеством материалов и иных товаров, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

6.1.6. Для проверки соответствия качества выполняемых, выполненных работ привлекать независимых экспертов.

6.1.7. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

6.1.8. При обнаружении несоответствия количества и стоимости выполненных работ условиям Договора требовать от полномочных представителей Подрядчика представления разъяснений в отношении соответствия выполненных работ условиям Договора.

6.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Требовать оплаты по настоящему Договору в случае исполнения обязательств в соответствии с документом о приемке, подписанным Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

6.2.2. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполненные субподрядные работы.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Предоставить для выполнения работ Подрядчику Объекты, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, с момента подписания Сторонами Акта передачи Объектов для выполнения работ.

6.3.2. Осуществлять контроль и надзор заходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором стоимости работ, а также качеством товаров, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

6.3.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку выполненных работ по результатам экспертизы выполнения условий Договора.

6.3.5. Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.

6.3.6. До начала производства работ:

- обеспечить полную готовность объектов и передать их Подрядчику по Акту.

- выполнить подведение линии эл. питания для систем ОТС в соответствии с п.5 Р102-2024, от свободной контактной группы щита дежурного освещения переменным током напряжением 220В, 50Гц. до места расположения УОО,

- в случае неуверенного приема GSM сигнала, установить оборудование, усиливающее GSM сигнал,

- предоставить оборудование исправный и комплектный комплекс РСТС (РПУ 1шт., РПД-1шт.)

6.3.7. На период проведения работ в течение срока действия Договора, предоставить Подрядчику помещение для хранения материалов и оборудования, а также обеспечить его сохранность.

6.4.  Подрядчик обязан:

6.4.1. Принять от Заказчика по Акту Объект, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, для выполнения работ по настоящему Договору.

6.4.2. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Договора в сроки, установленные настоящим Договором.

6.4.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

6.4.3. Обеспечивать уборку территории, прилегающей у территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.

6.4.4. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность из завершения в срок.

6.4.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.

6.4.6. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования, находящихся на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

6.4.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых строительных товаров и иных товаров, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, документацию.

6.4.8. Во время производства работ осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, вести работы с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

6.4.9. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

6.4.10. Предъявить Заказчику выполненные работы на предмет определения их качества и объемов. Сдать результат выполненных работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.4.11. До сдачи результатов работ вывезти из территории, где проводились работы, принадлежащие ему оборудование, изделия, конструкции, технику, материалы и иное имущество, а также мусор.

6.4.12. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям настоящего Договора о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы.

6.4.13. Предоставлять надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Договором.

6.4.14. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

6.4.15. Удовлетворять обоснованные требования Заказчика, предъявленные через организацию, осуществляющую техническое обслуживание объекта, связанные с некачественным выполнением работ и неисправностью оборудования, в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта сдачи- приемки работ.

6.4.16. К выполнению работ на территории Заказчика привлекать только граждан РФ в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности РФ от 05.01.2004г. №№3-1, утвержденной Постановлением Правительства РФ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

7.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.2. Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

7.4. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

7.5. Ответственность Заказчика:

7.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. Ответственность Подрядчика:

7.6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением, случаев, предусмотренных п. 7.6.6. настоящего Договора):

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

7.6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6.9. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон; по решению суда; в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы - форс-мажор.

7.6.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.6.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.6.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора Подрядчиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).

8.  ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЬЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

8.1. Срок предоставления гарантии качества работ 12 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Гарантийный срок на товары, для выполнения работ, определяется гарантией производителя.

8.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ, материалов и оборудования не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

8.3 8.3.	 Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт- Петербурга и Ленинградской области.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, не противоречат действующему законодательству и подписаны обеими сторонами.

9.3 Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

9.4. Договор заключен на бумажном носителе в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.

9.5. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема работы стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.

9.7. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.	КОМПЛАЕНС-ОГОВОРКА

10.1. Стороны обязуются воздерживаться от любой противозаконной деятельности, способной нанести ущерб деловой репутации Сторон в рамках исполнения Договора.

10.2. Каждая из Сторон настоящим гарантирует соблюдение в своей деятельности антикоррупционного законодательства, а также недопущение фактов совершения своими работниками коррупционных действий при заключении и исполнении Договора.

10.3. Настоящим Заказчик подтверждает, что он является государственным учреждением. В случае изменения данного статуса Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом Подрядчика.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Приложение № 1: « Локальный сметный расчет»;

12.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  | Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Санкт-Петербургский детский ледовый театр" СПб ГБУК «Санкт-Петербургский детский ледовый театр» Адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 148 Тел.600-23-36 ИНН 7816088387 КПП 781601001 Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУК «Санкт-Петербургский детский ледовый театр» л/сч 0171049 р/сч 40102810945370000005 казначейский сч 03224643400000007200 БИК 014030106 Наименование банка-ОКЦ №1 Северо-Западное ГУ Банка России //УФК по г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург БИК 044030001 ОКАТО 40296561000 ОКПО 35536547 info@ice-theater.ru Директор ___________________/ Константинов Н.А./ М.П. |
| --- | --- |