### Приложение № 1

### к Извещению об осуществлении закупки

## ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №

г. Санкт-Петербург								«__» _______ 2026 года

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово (далее - МА МО поселок Комарово), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Местной администрации Торопова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______ с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (посредством подсистемы автоматизированной информационной системы государственных закупок Санкт-Петербурга «Электронный магазин» https://estore.gz-spb.ru/) заключили между собой настоящий Контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории (ремонт спортивной площадки (стадиона)) (далее – работы) (далее – Контракт).

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего контракта, по установленной настоящим контрактом цене и в установленные настоящим контрактом сроки в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), в объеме, установленном в Расчете цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с порядком и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Источником финансирования являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2026 год.

1.4. ИКЗ:

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет _________________ в том числе НДС - 20 %/НДС не облагается, в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту будет производиться с учетом определенного по результатам проведения посредством подсистемы автоматизированной информационной системы государственных закупок Санкт-Петербурга «Электронный магазин» https://estore.gz-spb.ru/, понижающего коэффициента, равного отношению цены Контракта, предложенной Подрядчиком к начальной (максимальной) цене Контракта.

Коэффициент снижения __

2.2. Цена является твердой и не изменяется в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.5. Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено.

2.6. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

2.7. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объёме и надлежащего качества, в том числе, стоимость транспортных и погрузочно-разгрузочных работ, инструментов и оборудования для выполнения работ, применяемых расходных материалов, затраты на доставку к месту предоставления выполнения работ сотрудников Подрядчика и иные обязательные платежи, связанные с оказанием услуг.

2.8. Порядок расчетов: оплата выполненных работ производится за фактически выполненные работы на основании акта сдачи - приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления Подрядчиком Заказчику счета на оплату работ, счета-фактуры (при наличии).

Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Подрядчиком и Заказчиком акта сдачи - приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) без замечаний.

2.9. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчиком. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате им юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.10. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик перечисляет Заказчику соответствующего размера неустойку.

2.12. Надлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается выполнение работ надлежащего качества, в срок и в объёме, определённом Контрактом и Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).

2.13. Надлежащее исполнение Контракта со стороны Подрядчика подтверждается подписанием Сторонами соответствующего акта фактически выполненных работ без замечаний со стороны Заказчика.

2.14. Работы, выполняемые Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта, требований нормативно-правовых актов, Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

2.15. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также бремя их содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта сдачи - приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по Контракту.

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты подписания Контракта

Окончание выполнения работ: не позднее 03.07.2026 года

3.2. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Комарово, пересечение ул. Кривцова и ул. Ленинградской

3.3. Местом предоставления отчетной документации по результатам выполненных работ является место нахождения Заказчика: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Комарово, ул. Цветочная, д. 22.

4. Порядок И СРОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК И СРОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКОЙ ПРИЕМКИ

4.1. Приёмка выполненных работ по Контракту оформляется соответствующим Актом сдачи - приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) без замечаний, подписанным Сторонами.

4.2. По окончанию выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику результаты выполненных работ и отчётные документы (в 2 (двух) экземплярах), не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания работ.

4.3. Одновременно с передачей результатов выполнения работ (не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления результатов выполнения работ, Подрядчик передаёт Заказчику изготовленные и подписанные им документы, необходимые для оплаты Контракта, согласно п. 2.6. Контракта.

4.4. Заказчик, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения акта сдачи - приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), осуществляет приёмку результатов выполнения работ, проверяет качество их выполнения, соответствие Описания объекта закупки (Приложение №1 к Контракту), положениям настоящего Контракта (выполнение гарантийных обязательств) и, при условии, что работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в установленный срок, подписывает и передаёт Подрядчику один экземпляр Акта сдачи - приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и оплачивает выполненные работы в порядке, предусмотренном п. 2.6. Контракта.

4.4.1. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия требованиям, установленным Контрактом (в том числе видам, объему и качеству работ) осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон). Экспертиза предусмотренных Контрактом результатов выполненных работ с оформлением по её итогам экспертного заключения, осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком Акта сдачи - приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанного Подрядчиком. Результаты экспертизы используются Заказчиком при приемке выполненных работ.

Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. При этом при необходимости от Подрядчика могут запрашиваться необходимые для приемки документы и материалы, а также разъяснения по предоставленным документам и материалам.

4.5. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком положений и обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик не подписывает Акт сдачи - приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подготавливает и передаёт Подрядчику мотивированную претензию, в которой указывает выявленные недостатки, установленные Заказчиком сроки их устранения и размер неустойки (пени, штрафа), определённый в соответствии с разделом 6 Контракта.

4.6. При наличии мотивированной претензии, указанной в п. 4.5 Контракта, Подрядчик за свой счёт устраняет выявленные недостатки и повторно предоставляет Заказчику результаты выполнения работ.

4.7. Заказчик при условии, что выявленные недостатки исполнения Контракта устранены, подписывает и передаёт Подрядчику один экземпляр Акта сдачи - приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и оплачивает стоимость работ в порядке, предусмотренном Контрактом, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4.8. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.2. Не подписывать представленный Подрядчиком акт сдачи - приемки выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в следующих случаях:

- при наличии претензий к работам (их качеству, объему и т.д.);

- если Подрядчик представил не все документы, необходимые Заказчику для осуществления оплаты выполненных работ, используемых товаров.

5.1.3. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчётных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчётной документации.

5.1.6. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.7. Назначать лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приёмке исполненных обязательств по настоящему Контракту.

5.1.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным п. 7.1 Контракта и Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.1.9. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующей требованиям Контракта.

5.1.10. Потребовать возврата уплаченной суммы, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

5.1.11. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках работ, обнаруженных в ходе их выполнения или приемки.

5.2.3. Назначить ответственного за выполнение обязанностей по настоящему Контракту.

5.2.4. Обеспечивать своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и Описания объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).

5.2.5. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Подрядчиком по выполненным им обязательствам.

5.2.6. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта Заказчик обязан:

- принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего Контракта работы надлежащего качества;

- оплатить Подрядчику фактически выполненные работы надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.7. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Подрядчика на объект для выполнения работ.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

5.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

5.3.3. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – соисполнителей (субподрядчиков).

5.3.4. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе предоставить работы, качество и потребительские свойства которых являются улучшенными по сравнению с качеством, указанными в Контракте.

5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.3.6. Сдать работы, выполненные в полном объеме и качественно, досрочно.

5.3.7. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к Контракту), Расчетом цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту), условиями настоящего Контракта, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, используемых при выполнении работ.

5.4.2. Не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и третьих лиц.

5.4.3. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ.

5.4.4. В сроки, установленные предписаниями Заказчика, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в предоставлении работ или иные отступления от условий Контракта.

5.4.5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих выполнение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

5.4.6. Подрядчик обязан представлять по требованию Заказчика необходимые документы для проведения проверки качества и объема, выполненных Подрядчиком работ.

5.4.7. Принять все претензии от Заказчика по качеству предоставления работ и исполнения Контракта.

5.4.8. В случае необходимости, для исполнения Контракта получать от Заказчика указания о порядке исполнения Контракта.

5.4.9. Выполнить работы инструментами, механизмами и оборудованием, которые соответствуют действующим на территории российской федерации стандартам, техническим условиям, нормам правилам, документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

5.4.10. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм охраны труда, норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждении и земельного участка. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами, регламентирующими производство работ.

5.4.11. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки (во время выполнения работ и после выполнения работ) свободными от отходов, обеспечивать их уборку.

5.4.12. Подрядчик обязан назначить в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Контракта, ответственное лицо за ходом работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием должности, Ф.И.О., контактный номер телефона.

5.4.13. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.14. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.4.14.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.4.14.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.4.14.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.4.14.4. Между Подрядчиком и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

5.4.14.5. Не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

5.4.14.6. Не является иностранным агентом.

5.4.14.7. В отношении Подрядчика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющейся предметом Контракта, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

5.4.14.8. Подрядчик не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе) - предоставление документов не требуется.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом РФ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны направляют друг другу требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. Уплата неустойки (штрафов, пени), иных санкций в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны.

6.6. Подрядчик не несёт ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, если указанное неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Заказчиком.

6.7. Неустойки (штрафы, пени), указанные в настоящем разделе, взимаются за каждое нарушение в отдельности.

6.8. Споры, возникшие при исполнении обязательств по Контракту, подлежат урегулированию в досудебном (претензионном) порядке.

6.9. В случае если спор не будет урегулирован в досудебном (претензионном) порядке, он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе Федеральным законом РФ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, статьей 450.1 ГК РФ, статьей 523 ГК РФ, статьей 95 44-ФЗ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Исполнителем условий настоящего Контракта:

- в случае нарушения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) сроков оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) более, чем на 2 дня либо в случае в случае нарушения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) сроков оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) более, чем на 5 дней либо в случае неоднократного, то есть более двух раз, нарушения сроков оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров);

- в случае оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что исполнитель (подрядчик, поставщик) и(или) оказываемые услуги (выполняемые работы, поставляемые товары) не соответствуют условиям контракта.

7.4. Заказчик, приняв решение об отказе от исполнения Контракта согласно положениям данного раздела, направляет письменное уведомление Исполнителю.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.5. В случае расторжения Контракта, отказа Заказчика от исполнения Контракта в одностороннем порядке Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ) в объеме, определенном ими совместно (Сторонами производится сверка расчетов).

7.6. Контракт подлежит расторжению по соглашению Сторон в случае обнаружения обстоятельств, приводящих к невозможности или нецелесообразности продолжения поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) в соответствии с условиями Контракта.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы. К форс-мажору Стороны, в частности, относят: решения органов государственной власти, препятствующие надлежащему исполнению Сторонами обязательств по Контракту, отсутствие (задержка) бюджетного финансирования, уменьшение Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, военные действия, блокады, запрещающие (либо ограничивающие) акты органов государственной власти Российской Федерации, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трёх) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы уполномоченных органов.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1.	В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают меры для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2.	Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.3.	До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.3.1.	 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.3.2.	 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.3.3.	 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий по настоящему Контракту и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

## 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2026 г., а в части исполнения принятых по настоящему Контракту обязательств - до полного их выполнения Сторонами.

11.2. 	Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями. В вопросах, не урегулированных Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом РФ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

11.4. Изменение существенных условий Контракта, при его исполнении, допускается при снижении цены Контракта, без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

## 12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, номеров телефонов, факсов или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путём уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. Контракт составлен в электронной форме и подписан Сторонами посредством электронной цифровой подписи (ЭП), в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По желанию Сторон Контракт может быть оформлен на бумажном носителе в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.6. Приложения, дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Описание объекта закупки

Приложение № 2 - Расчет цены Контракта

13. АДРЕСА и банковские реквизиты сторон

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово (МА МО поселок Комарово) |  |
| Юридический/Фактический адрес: 197733 г. Санкт-Петербург п. Комарово ул. Цветочная д.22 ИНН 7843301861 КПП 784301001 МА МО поселок Комарово (МА МО поселок Комарово л/с 03723002550) казначейский/сч 03231643403640007200 ОКЦ № 1 СЗГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК 014030106 Рас/сч. № 40102810945370000005 ОКТМО 40364000 Тел433-72-83 E-mail: mo@mokomarovo.ru |  |
| Глава МА МО поселок Комарово |  |
| _______________________ Торопов Е.А. |  |

Приложение № 1

к Контракту № ____________ от «___» _________ 2026 г.

Описание объекта закупки

1. Общие положения

1.1. Предметом Контракта являются работы по благоустройству территории (ремонт спортивной площадки (стадиона)) (далее - работы).

1.2. Условия выполнения работ – в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки и Контрактом выполнение работ по благоустройству территории (ремонт спортивной площадки (стадиона)) (далее – Контракт).

2. Место выполнения работ

2.1. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Комарово, пересечение ул. Кривцова и ул. Ленинградской

2.2. Местом предоставления отчетной документации по результатам выполненных работ является место нахождения Заказчика: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Комарово, ул. Цветочная, д. 22.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты подписания Контракта

Окончание выполнения работ: не позднее 03.07.2026 года

4. Технические характеристики объекта закупки

4.1. Требования к выполнению работ:

4.1.1. Подрядчик должен выполнить работы по благоустройству территории (ремонт спортивной площадки (стадиона))в соответствии с требованиями настоящего Описания объекта закупки и Контракта.

4.1.2. Соблюдение сроков и качества выполнения работ по Контракту.

4.1.3. Соблюдение норм охраны труда, норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН и другими документами, регламентирующими производство работ.

4.1.4. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении товаров, материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ (СНиП, ГОСТ, ПУЭ и т.д.).

4.1.5. Обеспечивает в ходе выполнения работ сохранность прилегающих элементов благоустройства.

4.1.6. Работа должна быть выполнена собственными силами или с привлечением субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение контракта и объемов работ по контракту.

4.1.7.К выполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»), в том числе исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

4.1.8. Используемые в работах оборудование, машины и механизмы должны соответствовать современным технологическим требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью, низким уровнем шума, хорошей управляемостью, соответствовать современному уровню оснащения данного типа объектов.

4.1.9. Подрядчик доставляет до места выполнения работ необходимые материала, товары, оборудование, изделия, конструкции, спец. технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

4.1.10. Не допускать отступлений от требований, предусмотренных в Описание объекта закупки и установленных действующим законодательством.

4.1.11. Подрядчик выполняет работы из собственных материалов, с использованием своего оборудования и своего инструмента.

4.2.Виды и объемы работ:

4.2.1. Требуется выполнить работы по благоустройству территории (ремонт спортивной площадки (стадиона)).

4.2.2. Виды и объемы работ по контракту указаны в Приложении № 1 настоящего Описания объекта закупки.

4.2.3. Указанные виды работ должны быть выполнены иждивением подрядчика в соответствии с требованиями заказчика, предусмотренным в настоящем Описание объекта закупки.

4.3. Требования к результатам выполненных работ:

4.3.1.Результатом выполнения работ должно быть выполнение всех работ по подсыпке и прочесу синтетического покрытия, в том числе ремонт покрытия в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнение работ.

4.3.2. Подрядчик обязан выполнить и представить результаты работ в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки и условиями контракта. Требования к качеству работ установлены настоящим Описанием объекта закупки и Контрактом.

4.3.3. Требования к результату работ включают четкого выполнения работ с неукоснительным соблюдением требований настоящего Описания объекта закупки.

4.4. Требования к безопасности выполняемых работ:

4.4.1. Во время выполнения работ обязательно соблюдение стандартов, технологических норм и правил производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.4.2.При выполнении работ все работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

4.5.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

4.5.1. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ.

4.5.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.5.3. Гарантия на выполненные работы должна быть не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи - приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4.5.4. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков Подрядчиком.

4.5.5. В случае если в течение гарантийного срока Заказчиком будет обнаружен дефект, недостаток и т.п., Заказчик незамедлительно письменно извещает Подрядчика о случившемся.

4.5.6. Подрядчик обязан прибыть в течение 3 (трех) дней в согласованное с Заказчиком время для составления двухстороннего акта о выявленном недостатке товара с обязательным указанием характера и обстоятельств произошедшего, установления причин и сроков устранения недостатка.

4.5.7. Если в течение гарантийного срока выполненные работы окажутся несоответствующим условиям настоящего Описания объекта закупки, Подрядчик обязуется устранить обнаруженные дефекты своими силами и за свой счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания двухстороннего акта о недостатках выполненной работы.

4.5.8. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями настоящего Описания объекта закупки.

4.5.9. Гарантии качества распространяются на весь объем выполненных работ, на весь срок исполнения Контракта.

5. Качественные характеристики объекта закупки

5.1. Подрядчик выполняет работы по благоустройству территории (ремонт спортивной площадки (стадиона)) в соответствии с видами, объемом работ, предусмотренными Приложением № 1 настоящего Описания объекта закупки, с применением машин и механизмов и другого оборудования, позволяющим выполнить работы с надлежащим качеством и с привлечением квалифицированных трудовых ресурсов.

5.2. Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, а также обязательным требованиям к качеству работ, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

5.3. Во время выполнения работ обязательно соблюдение стандартов, технологических норм и правил производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.4. В период выполнения работ по Контракту Подрядчик обеспечивает высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, соблюдение гарантий по качеству выполнения работ и поставляемых товаров, материалов и конструкций.

5.5. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6. Перечень приложений

Приложение № 1 - Локальный сметный расчет № ЛС-1

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Глава МА МО поселок Комарово __________________________ Торопов Е.А. мп | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Территориальные сметные нормативы для выполнения работ по эксплуатации и содержанию объектов в СПБ, утвержденные Распоряжением КГЗ СПБ от 30.12.2022 №288-р, в т.ч. распоряжение от 12.07.2023 №139-р" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Территориальные сметные нормативы для выполнения работ по эксплуатации и содержанию объектов в СПБ, утвержденные Распоряжением КГЗ СПБ от 30.12.2022 №288-р, в т.ч. распоряжение от 12.07.2023 №139-р" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78. город федерального значения Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МА ВМО Санкт-Петербурга п. Комарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству территории (ремонт спортивной площадки (стадиона)), по адресу: Санкт-Петербург, пос. Комарово, пересечение ул. Кривцова и ул. Ленинградской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | базисно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  | 1 квартал 2026 г. |  | ( | Январь 2022 г. |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 276 318,26 |  | ( | 83 643,26 |  |  | ) | руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 12 662,32 |  | ( | 7 073,92 |  | ) | руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ |  |  |  | 276 318,26 |  | ( | 83 643,26 |  |  | ) | руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,9156 |  |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  | 0 |  | ( | 0 |  |  | ) | руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,5364 |  |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  | 0 |  | ( | 0 |  |  | ) | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  | 0 |  | ( | 0 |  |  | ) | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  | всего |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 1 | ТСНэ-ТЕРэ4.01-24-15-002 |  | Комплекс работ по поддержанию рабочего состояния существующего покрытия из искусственной травы с высотой ворса 40 мм (прим. 60 мм) V=2 600/100 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,24 |  |  |  |  | 708,24 |  |  | 1,79 |  |  | 1 267,75 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876,39 |  |  |  |  | 22 786,14 |  |  | 1,444 |  |  | 32 903,19 |
|  | 3 |  | ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,34 |  |  |  |  | 10 174,84 |  |  | 1,79 |  |  | 18 212,96 |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  | 26,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 294,97 |  |  |  |  | 33 669,22 |  |  |  |  |  | 52 383,9 |
| 1.1 | материал заказчика |  | крошка резиновая |  |  |  |  | т |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 7 800 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 883,08 |  |  |  |  |  | 19 480,71 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | НР Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  |  | 9 577,11 |  |  |  |  |  | 17 143,02 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | СП Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  |  | 5 223,88 |  |  |  |  |  | 9 350,74 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 470,21 |  |  |  |  |  | 78 877,66 |
| 2 | ТСНэ-ТЕРэ4.01-24-16-001 |  | Ремонт покрытий из искусственной травы с заменой старого покрытия до 0,25 % площади V=2/100 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,24 |  |  |  |  | 5,16 |  |  | 1,79 |  |  | 9,24 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  |  |  | 0,13 |  |  | 1,311 |  |  | 0,17 |
|  | 3 |  | ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  | 0,13 |  |  | 1,79 |  |  | 0,23 |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  | 0,0156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,22 |  |  |  |  | 5,42 |  |  |  |  |  | 9,64 |
| 2.1 | ТЦ_01.6.03.03_78_7734730726_12.05.2026_01_1.3 |  | Искусственная трава Premium Grass «Football Pro 60» (м.кв):Зеленая или эквивалент |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 2 |  | 778,69 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 557,38 |
| 2.2 | ТЦ_01.6.03.03_78_7734730726_12.05.2026_01_2.1 |  | Искусственная трава Premium Grass - Football 60 White 10000 или эквивалент |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 024,59 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 049,18 |
| 2.3 | ТЦ_01.6.03.03_77_7734730726_11.02.2026_01_6.3 |  | Лента для соединения швов Forbo или эквивалент |  |  |  |  | мп |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 10 |  | 73,77 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 737,7 |
| 2.4 | ТЦ_01.6.03.03_78_7721570592_12.05.2026_01_3.3 |  | Клей для искусственной травы Levma или эквивалент |  |  |  |  | шт |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 1,3 |  | 2 887,5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 753,75 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,29 |  |  |  |  |  | 9,47 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | НР Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  |  | 4,66 |  |  |  |  |  | 8,33 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | СП Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  |  | 2,54 |  |  |  |  |  | 4,55 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,62 |  |  |  |  |  | 8 120,53 |
| 3 | ТСНэ-ТЕРэ4.01-24-18-002 |  | Замена сетки футбольных ворот, установленных на спортивной площадке, размером ворот 5х2 м |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,27 |  |  |  |  | 612,54 |  |  | 1,79 |  |  | 1 096,45 |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,27 |  |  |  |  | 612,54 |  |  |  |  |  | 1 096,45 |
| 3.1 | ТЦ_59.1.15.02_78_5044119860_12.05.2026_01_5.1 |  | Сетка для футбольных ворот 5х2 м, d=5 мм (1 пара основная+1 запасная) |  |  |  |  | пара |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 9 508,2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 016,4 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,54 |  |  |  |  |  | 1 096,45 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | НР Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  |  | 539,04 |  |  |  |  |  | 964,88 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | СП Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  |  | 294,02 |  |  |  |  |  | 526,3 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 445,6 |  |  |  |  |  | 21 604,03 |
| 4 | ТСНэ-ТЕРэ4.01-24-18-001 |  | Замена сетки футбольных ворот, установленных на спортивной площадке, размером ворот 3х2 м |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,56 |  |  |  |  | 547,12 |  |  | 1,79 |  |  | 979,34 |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,56 |  |  |  |  | 547,12 |  |  |  |  |  | 979,34 |
| 4.1 | ТЦ_59.1.15.02_78_5027186168_19.05.2026_01 _9.3 |  | Сетка для гандбольных ворот. Размер 2*3*1 м., (пара). |  |  |  |  | пара |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 155,74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 155,74 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547,12 |  |  |  |  |  | 979,34 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | НР Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  |  | 481,47 |  |  |  |  |  | 861,82 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | СП Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  |  | 262,62 |  |  |  |  |  | 470,08 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,21 |  |  |  |  |  | 5 466,98 |
| 5 | ТСНэ-ТЕРэ4.01-24-19-001 |  | Замена защитной сетки со стороны футбольных ворот (на высоте 5 м) |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 922,52 |  |  |  |  | 1 922,52 |  |  | 1,79 |  |  | 3 441,31 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,2 |  |  |  |  | 41,2 |  |  | 1,459 |  |  | 60,11 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,48 |  |  |  |  | 289,48 |  |  | 1,337 |  |  | 387,03 |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 6,23 |  |  |  |  |  | 6,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 253,2 |  |  |  |  | 2 253,2 |  |  |  |  |  | 3 888,45 |
| 5.1 | материал учтен в разделе 2 |  | Сетка заградительная 100x100 нить 5,0 мм, белая |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1,337 |  |  | 0 |
| 5.2 | ТЦ_01.7.15.10_78_7842224734_12.02.2026_01_7.3 |  | Зажим троса дуплекс 8 мм. |  |  |  |  | шт |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 36,5 |  |  |  |  | 2 729,99 |  |  | 1,337 |  |  | 3 650 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 922,52 |  |  |  |  |  | 3 441,31 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | НР Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  |  | 1 691,82 |  |  |  |  |  | 3 028,35 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | СП Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  |  | 922,81 |  |  |  |  |  | 1 651,83 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 597,82 |  |  |  |  |  | 12 218,63 |
| 6 | ТСНэ-ТЕРэ4.01-24-17-001 |  | Замена волейбольной сетки на спортивной площадке |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,3 |  |  |  |  | 190,3 |  |  | 1,79 |  |  | 340,64 |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,3 |  |  |  |  | 190,3 |  |  |  |  |  | 340,64 |
| 6.1 | ТЦ_59.1.15.01_78_7017395494_12.02.2026_01_8.1 |  | Сетка волейбольная тренировочная D=3,0 мм |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 303,28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 303,28 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,3 |  |  |  |  |  | 340,64 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | НР Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  |  | 167,46 |  |  |  |  |  | 299,76 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | СП Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  |  | 91,34 |  |  |  |  |  | 163,51 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,1 |  |  |  |  |  | 5 107,19 |
| 7 | ТСНэ-ТЕРэ4.01-24-17-001 |  | Замена волейбольной сетки на спортивной площадке (прим.) замена сеток для баскетбольного кольца |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,3 |  |  |  |  | 380,6 |  |  | 1,79 |  |  | 681,27 |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,3 |  |  |  |  | 380,6 |  |  |  |  |  | 681,27 |
| 7.1 | ТЦ_59.1.15.02_78_7731404749_19.05.2026_01_10.3 |  | Баскетбольная сетка |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 209,02 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 418,04 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,6 |  |  |  |  |  | 681,27 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | НР Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  |  | 334,93 |  |  |  |  |  | 599,52 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | СП Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  |  | 182,69 |  |  |  |  |  | 327,01 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,22 |  |  |  |  |  | 2 025,84 |
| 8 | ТСНэ-ТЕРэ4.01-24-03-001 |  | Нанесение разметки на искусственное покрытие игровых зон спортивной площадки V=210/100 |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 198,64 |  |  |  |  | 2 517,14 |  |  | 1,79 |  |  | 4 505,68 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,37 |  |  |  |  | 668,58 |  |  | 1,373 |  |  | 917,96 |
|  | 3 |  | ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,54 |  |  |  |  | 253,13 |  |  | 1,79 |  |  | 453,1 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,26 |  |  |  |  | 739,75 |  |  | 0,965 |  |  | 713,86 |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  | 8,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  | 0,756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 989,81 |  |  |  |  | 4 178,6 |  |  |  |  |  | 6 590,6 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 770,27 |  |  |  |  |  | 4 958,78 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | НР Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  |  | 2 437,84 |  |  |  |  |  | 4 363,73 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | СП Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  |  | 1 329,73 |  |  |  |  |  | 2 380,21 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 946,17 |  |  |  |  |  | 13 334,54 |
| 9 | ФСБЦ_14.4.04.10-0004_1.1 |  | Эмаль двухкомпонентная полиуретановая антикоррозионная финишная для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых во влажной промышленной атмосфере, в пресной и морской воде, создания тонкослойных полимерных полов, расход 0,17 кг/м2 V=210*0,05*0,17 |  |  |  |  | кг |  |  |  | 1,785 |  |  |  |  |  | 1,785 |  | 2 167,38 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3 868,77 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3 868,77 |
| 10 | ТСНэ-ТЕРэ4.01-24-17-001 |  | Замена волейбольной сетки на спортивной площадке - прим. замена каната на воркауте |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,3 |  |  |  |  | 190,3 |  |  | 1,79 |  |  | 340,64 |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,3 |  |  |  |  | 190,3 |  |  |  |  |  | 340,64 |
| 10.1 | ТЦ_59.1.15.02_78_7731404749_10.06.2026_01_11.1 |  | Канат для лазания 3 м |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 783,61 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 783,61 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,3 |  |  |  |  |  | 340,64 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | НР Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  |  | 167,46 |  |  |  |  |  | 299,76 |
|  | Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4) |  | СП Спортивные объекты (2022) |  |  |  |  | % |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  |  | 91,34 |  |  |  |  |  | 163,51 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,1 |  |  |  |  |  | 2 587,52 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 757,29 |  |  |  |  |  | 110 604,78 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 073,92 |  |  |  |  |  | 12 662,32 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 496,05 |  |  |  |  |  | 33 881,43 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 496,05 |  |  |  |  |  | 33 881,43 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 428,1 |  |  |  |  |  | 18 666,29 |  |
|  |  |  | доплаты к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 759,22 |  |  |  |  |  | 45 394,74 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 759,22 |  |  |  |  |  | 45 394,74 |  |
|  |  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | погрузка, перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты (утилизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 502,02 |  |  |  |  |  | 31 328,61 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 401,79 |  |  |  |  |  | 27 569,17 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 400,97 |  |  |  |  |  | 15 037,74 |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 560,05 |  |  |  |  |  | 153 211,69 |  |
|  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | (153 211,69*22%) = 33 706,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 083,21 |  |  | 22% |  |  | 33 706,57 |  |
|  |  |  | Итого по разделу 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 643,26 |  |  |  |  |  | 186 918,26 |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  | всего |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Материал (поставщик УСН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 11 | ТЦ_08.1.02.17_78_701740684032_12.05.2026_01_4.3 |  | Сетка заградительная 100x100 нить 5,0 мм, белая |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 447 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 89 400 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 89 400 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Материал (поставщик УСН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 89 400 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | доплаты к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 89 400 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 89 400 |  |
|  |  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | погрузка, перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты (утилизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2. Материал (поставщик УСН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 89 400 |  |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 643,26 |  |  |  |  |  | 276 318,26 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 643,26 |  |  |  |  |  | 276 318,26 |  |
|  |  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 643,26 |  |  |  |  |  | 276 318,26 |  |
|  |  |  | В том числе НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 083,21 |  |  |  |  |  | 33 706,57 |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Контракту № ____________ от «___» _________ 2026 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

(Заполняется с коэффициентом понижения, на основании предложения Подрядчика, с которым заключается Контракт)