ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт № ____________

ИКЗ 262780702580078070100100070000000244

Санкт – Петербург									_____________ 2026

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" (КРАСНОСЕЛЬСКОЕ РЖА), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего на основании _________, с одной стороны, и _____________ (__________), в лице__________ (ИНН __), действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по изготовлению акта (-ов) обследования, подтверждающего (-их) ликвидацию объекта (-ов) недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга, находящихся в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – объект (-ы)) в 2026 году (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2.  Объем работ (услуг) определяется Техническим заданием, Расчетом цены Контракта, Адресной программой на выполнение работ на осуществление кадастрового учета объектов недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга, находящихся в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга на 2026 год (далее – Адресная программа), Графиком выполнения работ по осуществлению кадастрового учета объектов недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга, находящихся в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга на 2026 год (далее – График выполнения работ) (Приложения №№ 1 – 3, 5 к Контракту).

1.3. Контракт заключен на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.  Цена Контракта составляет _________ рублей ___ копейки (_______ рублей ___ копейки), в т. ч. НДС 20%/без НДС на основании ________ НК РФ (выбрать нужный вариант).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

2.3. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика, сопутствующие выполнению работ по Контракту, в том числе: транспортные расходы, погрузка, разгрузка, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата выполненных работ осуществляется в российских рублях в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика.  Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования, установленного Законом Санкт-Петербурга от 28 ноября 2025 года № 659-124 «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Авансирование не предусмотрено.

2.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком только за фактически выполненные работы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания акта (-ов) о приемке выполненных работ. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта (-ов) о приемке выполненных работ, счета, счета-фактуры (в случае применения Подрядчиком общепринятой системы налогообложения).

2.6.  Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований настоящего Контракта, Приложений к нему, нормативно-правовых актов или иными недостатками не подлежат приемке и оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

2.7. При выявлении несоответствия качества (недостатки, дефекты) выполненной Подрядчиком работы условиям настоящего Контракта, Приложений к нему, нормативно-правовых актов, Подрядчик обязан устранить все несоответствия (недостатки, дефекты) за свой счет, либо выполнить работы заново и возместить Заказчику убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательства.

2.8. Если в установленный Заказчиком срок все несоответствия качества (недостатки, дефекты) выполненных работ условиям настоящего Контракта, Приложений к нему, нормативно-правовых актов не будут устранены Подрядчиком, либо недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Определить лицо (лиц), ответственное (-ых) за ход работ по настоящему Контракту, а также уполномоченное на удостоверение факта передачи изготовленного (-ых) акта (-ов) обследования ликвидированных объектов недвижимости путем подписи Подрядчиком и Заказчиком реестра представленных документов. Предоставить сведения о таком лице Подрядчику в письменной форме не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Контракта.

3.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в исполнении настоящего Контракта.

3.1.3. Обеспечить приемку выполненных работ, по результатам которой подписать акт о приемке выполненных работ, либо направить Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.1.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

3.2.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

3.2.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

3.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.5. Отказаться от приемки и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. В счет стоимости настоящего Контракта выполнить работы по изготовлению акта (-ов) обследования, подтверждающего (-их) ликвидацию объекта (-ов) недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга, находящегося (-ихся) в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга в 2026 году, в установленный Контрактом срок, в соответствии с Техническим заданием, Расчетом цены Контракта, Адресной программой, Графиком выполнения работ (Приложения №№ 1-3, 5 к Контракту), условиями настоящего Контракта и действующего законодательства РФ.

3.3.2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в акт (-ы) обследования ликвидированных объектов недвижимости, если они не противоречат условиям настоящего Контракта.

3.3.3. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недостатки и дополнять акт (-ы) обследования ликвидированных объектов недвижимости по получении от Заказчика письменной претензии относительно качества и полноты изготовления акта (-ов) обследования, подтверждающего (-их) ликвидацию объекта (-ов), выполненных Подрядчиком, или их несоответствия условиям настоящего Контракта.

3.3.4. Определить лицо (лиц), ответственное (-ых) за ход работ по настоящему Контракту, а также уполномоченное на удостоверение факта передачи изготовленного (-ых) акта (-ов) обследования ликвидированных объектов недвижимости путем подписи Подрядчиком и Заказчиком реестра представленных документов. Предоставить сведения о таком лице Заказчику в письменной форме не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Контракта.

3.3.5. Подрядчик обязан являться членом саморегулируемой организации кадастровых  инженеров 
в соответствии со статьёй 29 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Подрядчик должен соответствовать обязательным условиям членства в СРО (в том числе иметь высшее образование в соответствующей области, пройти стажировку, сдать теоретический экзамен, иметь действующий договор обязательного страхования  гражданской  ответственности), сведения о кадастровом (-ых) инженере (-ах) Подрядчика должны содержаться в реестре кадастровых инженеров, который ведет Росреестр.

В течение 1 (Одного) рабочего дня по запросу Заказчика Подрядчик обязан представить Заказчику документ (-ы) (копию (-и) документа (-ов)), подтверждающего (-их) соответствие указанному требованию.

    - 3.3.6. В случае заключения контрактов с третьими лицами (субподрядчиками), информировать об этом Заказчика в течение 7 (Семи) дней с момента их заключения путем направления уведомления. Сообщить Заказчику предмет контракта, наименование, адрес и реквизиты субподрядчика, а также направить документ (копию документа), подтверждающего соответствие субподрядчика требованию п. 3.3.5 контракта. Отвечать перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком, в порядке, установленным действующим законодательством.

3.3.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ.

3.3.8. Своевременно предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

3.3.9. Предъявить Заказчику выполненные работы на предмет соответствия их качества и объема требованиям, установленным Контрактом и Приложениями к нему, а также обеспечить сдачу результата выполненных работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.3.10. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ  по Контракту,  возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 3 (Трех) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

3.3.11. Возмещать третьим лицам и Заказчику в полном объеме вред, причиненный их жизни, здоровью, имуществу во время выполнения работ, предусмотренных Контрактом.

3.3.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом, в т. ч.  обеспечить возможность проведения контрольных мероприятий в сфере закупок, осуществляемых в соответствии с порядком, предусмотренным бюджетным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.3.13. Соответствовать требованиям ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (соответствовать единым требованиям пунктов 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, а также требованию  об отсутствии в перечне лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 03 мая 2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»»).

3.3.14. Соответствовать требованию ч. 1.1. ст. 31 Закона № 44-ФЗ об отсутствии в предусмотренном указанным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Подрядчике.

3.4. Подрядчик вправе:

3.4.1. Привлечь к выполнению работ по Контракту третьих лиц (субподрядчиков). Стоимость работ при этом остается неизменной и не подлежит увеличению.

3.4.2. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

3.4.3. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2026 года.

4.2. Сроки выполнения работ:

4.2.1. Срок начала выполнения работ по Контракту: с момента заключения Контракта.

4.2.2. Окончание выполнения работ по Контракту: в течение 20 рабочих дней с момента заключения контракта.

4.3. Место выполнения работ: в соответствии с Адресной программой (Приложение № 3 к Контракту).

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом, Техническим заданием, Расчетом цены Контракта, Адресной программой,  Графиком выполнения работ, условиями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Сдача-приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных Контрактом обязательств, устранения замечаний 
по выполняемым работам и предоставления акта (-ов) обследования по 14-ти объектам, согласно Адресной программе (Приложение № 3 к Контракту) на CD-диске.

6.2. Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и его приемка Заказчиком оформляется актом (-ами) о приемке выполненных работ, подписанным (-ыми) обеими Сторонами.

6.3. Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о завершении работ и о готовности результата работ, в том числе о готовности предоставить акт (-ы) обследования по 14-ти объектам согласно Адресной программе (Приложение № 3) на CD-диске, предусмотренный Контрактом, и согласовывает с уполномоченным представителем Заказчика дату передачи данных актов.

Одновременно Подрядчик оформляет:

- 2 (Два) экземпляра акта (-ов) о приемке выполненных работ;

- счет и счет-фактуру (в случае применения Подрядчиком общепринятой системы налогообложения).

6.4. В согласованную Подрядчиком и Заказчиком дату, непосредственно по месту нахождения Заказчика, Подрядчик осуществляет передачу уполномоченному (-ым) представителю (- ям) Заказчика акта (-ов) обследования по 14-ти объектам согласно Адресной программе (Приложение № 3) на CD-диске.

Указанные выше документы Подрядчик предоставляет Заказчику в срок не позднее 20 рабочих дней с момента заключения контракта.

Все документы, передаваемые Подрядчиком Заказчику, должны сопровождаться реестром представленных документов, 2 (Два) экземпляра которого, подписанного и скрепленного печатью со своей стороны, Подрядчик передает Заказчику для подписания.

6.5. При передаче акта (-ов) обследования уполномоченное (- ые) лицо (- а) Заказчика осуществляет (- ют):

- проверку соответствия наименования, вида (формы), формата исполнения 
и количества представленных актов (-а) обследования, представленных Подрядчиком, требованиям 
п. 6.4. настоящего Контракта.

6.6. Заказчик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения указанных в п. 6.3. Контракта документов, обеспечивает приемку результата выполненных работ и подписывает акт о приемки выполненных работ, либо в те же сроки направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ.

6.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться по выбору Заказчика силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации, привлеченные Заказчиком в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта (при наличии).

Уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика вправе присутствовать при проведении экспертизы.

По результатам экспертизы оформляется заключение экспертизы, которое подписывается лицом, уполномоченным Заказчиком на ее проведение или экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации, в случае привлечения Заказчиком таковых для ее осуществления.

6.8. В случае если по результатам экспертизы, проведенной с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.9. Заказчик принимает результаты работ, в отношении которых в соответствии с заключением экспертизы не установлено нарушений требований Контракта, либо после устранения нарушений, указанных в пункте 6.8. настоящего Контракта.

6.10. Заказчик в ходе приемки результата выполненных работ осуществляет проверку комплектности актов обследования по 14-ти объектам согласно Адресной программе на CD- диске и их соответствие настоящему Контракту, Техническому заданию, Расчету цены Контракта, Адресной программе (Приложения №№ 1-3 к Контракту).

6.11. При отсутствии недостатков выполненных работ Заказчик подписывает и скрепляет печатью со своей стороны указанные в абзаце 2 пункта 6.3. настоящего Контракта документы и направляет Подрядчику: 1 (Один) экземпляр акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и 1 (Один) экземпляр справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6.12. В случае выявления Заказчиком в ходе приемки результата выполненных работ, в том числе по результатам экспертизы, несоответствий указанного результата условиям Контракта (в том числе несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, Заказчик не принимает ненадлежащим образом выполненные работы и составляет в 2 (двух) экземплярах акт с указанием всех выявленных недостатков, который должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика от подписи акта, в нем производится отметка об этом.

Заказчик направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ, в котором указывает конкретные требования и сроки устранения выявленных недостатков (в случае, если такие недостатки можно устранить), с приложением акта о выявленных недостатках.

Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки своими силами и за свой счет в соответствии с требованиями Заказчика и в сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки результата выполненных работ, с повторным согласованием результатов со всеми необходимыми организациями (в случае необходимости).

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от ответственности, установленной Контрактом за нарушения требований Контракта.

6.13. Приемка Заказчиком результата работ производится только после устранения Подрядчиком всех недостатков. Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и его приемка Заказчиком после устранения выявленных недостатков осуществляется и оформляется в порядке и в сроки, установленные в пунктах 6.3-6.6, 6.10, 6.11 настоящего Контракта.

6.14. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

6.15. Обязательства Подрядчика по Контракту считаются исполненными после передачи Заказчику акта (-ов) обследования ликвидированных объектов недвижимости, получения от него ее согласования (утверждения) и подписания Заказчиком акта (-ов) о приемке выполненных работ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который составляет 2 (Два) года с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта (-ов) о приемке выполненных работ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие акта (-ов) обследования ликвидированных объектов недвижимости действующим нормам и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным.

7.3. Подрядчик несет ответственность за надлежащую разработку акт (-ов) обследования ликвидированных объектов недвижимости, включая недостатки, обнаруженные впоследствии 
в ходе выполнения работ по техничсекому обследованию здания.

7.4. Если в течение гарантийного срока обнаружится, что качество выполненных работ 
не соответствует требованиям Контракта, Технического задания, Расчета цены Контракта, Адресной программы (Приложения №№ 1 - 3 к Контракту), работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают акт (-ы) обследования, подтверждающего (-их) ликвидацию объекта (-ов) непригодным (-ыми) для дальнейшего использования, Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

7.5. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан внести изменения в акт(-ы) обследования, необходимость которых может возникнуть в процессе ее реализации.

7.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

7.7. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, (но в пределах пяти лет) с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.

8.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно).

8.6. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документов, предусмотренных 6.4 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 8.4 - 8.5 Контракта.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.

8.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно).

8.11. Исключен.

8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных ФЗ N 44), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик  выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

8.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно).

8.14. Исключен

8.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

## 9.1. По соглашению Сторон в Контракт могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к Контракту. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

## 9.1.1. В соответствии с положениями подпунктов 1.1), 1.2) части 1 Статьи 95 Закона   № 44-ФЗ:

## -  при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

## -  если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товар.

## 9.1.2. В соответствии с положением пункта 6 части 1 Статьи 95 Закона № 44-ФЗ в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств допускается изменение существенных условий Контракта по соглашению Сторон. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом.

## 9.2. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

## 9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.  Контракт может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

## 9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным положениями частей 8-25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, Гражданским кодексом РФ, настоящим Контрактом, в том числе в случаях:

## - нарушения Подрядчиком срока начала выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

## - в случае нарушения конечного срока выполнения работ по вине Подрядчика;

## - если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

## - в случае, когда во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком соответствующего требования отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков;

## - в случае нарушений Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, а выявленные недостатки (дефекты) не были устранены Подрядчиком в установленные сроки или являются существенными, или неустранимыми;

## - если Подрядчик привлёк иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

## 9.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

## 9.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## 9.7. При расторжении Контракта по вине Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта.

## 9.8. В случае если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, оплата за выполненные работы производится пропорционально части фактически выполненных работ.

## 9.9. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    - 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства или решения органов государственной власти, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

    - 10.2. При наступлении и прекращении, указанных в п. 10.1 Контракта обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить другую Сторону, подтвердив наличие вышеуказанных обстоятельств соответствующими документами. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые Заказчику и/или Подрядчику органом местного самоуправления либо органом, на который в данной местности возложено оперативное руководство на период действия чрезвычайных обстоятельств.

    - 10.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 10.2. Контракта, Сторона должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

    - 10.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения Контракта на период их действия.

    - 10.5. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, посредством почтовой связи, электронной почты (e-mail), факса.

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии.

11.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Санкт- Петербурга и Ленинградской области.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

12.1. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.

12.2. Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту не предусмотрено.

13. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

    - 13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

    - - платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

    - - платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

    - - не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14. Прочие условия

14.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами.

14.2. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента указанных изменений.

14.3. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

14.4. Контракт составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.

14.5. Ответственное должностное лицо: начальник отдела МВК Скрябина Анастасия Владимировна, тел.: +7-931-326-08-73, e-mаil: mvkkra@yandex.ru.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Расчет цены Контракта.

Приложение № 3 – Адресная программа на выполнение работ на осуществление кадастрового учета объектов недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга, находящихся в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга на 2026 год.

Приложение № 4 – Мониторинг цен Заказчика.

Приложение № 5 - График выполнения работ по осуществлению кадастрового учета объектов недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга, находящихся в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга на 2026 год.

| 16. Адреса, реквизиты И подписи Сторон |  |
| --- | --- |
| Заказчик: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" (КРАСНОСЕЛЬСКОЕ РЖА) Адрес: 198329, г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.131 ИНН 7807025800, КПП 780701001 Комитет финансов Санкт-Петербурга (Красносельское РЖА л/счет 0550155) ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК: 014030106 номер банковского счета 40102810945370000005, номер казначейского счета 03221643400000007200 Адрес электронной почты: Guzhakra@yandex.ru Телефон: (812) 241-38-00, факс (812) 241-38-44 |  | Подрядчик: |

| Заказчик: ________________/ / Подписано ЭЦП | Подрядчик: ______________________/ / Подписано ЭЦП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту от   ___________2026 № _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1. Наименование объекта закупки / предмет государственного контракта

1.1. Наименование объекта закупки/ предмет государственного контракта (далее - контракт): выполнение работ по изготовлению акта (-ов) обследования, подтверждающего (-их) ликвидацию объекта (-ов) недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга, находящихся в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – объект (-ы)) в 2026 году (далее – работы).

1.2. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКПД2):

71.12.35.110 - «Услуги в области кадастровой деятельности».

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2):

71.12.1 - «Услуги в области инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа».

2. Цели и правовое основание осуществления закупки

2.1. Целью    данной   закупки   являются изготовления акта (-ов) обследования, подтверждающего ликвидацию объекта недвижимости, согласно Адресной программе 
(Приложение № 3), разработанного кадастровым инженером для внесения изменений в Росреестр для нужд Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга» в 2026 году.

Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с Уставом.

2.2. Основанием для закупки являются: смета расходов на содержание Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга» (далее также – Красносельское РЖА, Заказчик) на 2026-2028 годы, план-график закупок товаров, работ и услуг Красносельского РЖА на 2026-2028 годы.

3. Источник финансирования закупки

3.1. Источник финансирования закупки: бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2025 года № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

3.2. Целевая статья 1650099220 «Расходы на формирование Реестра собственности 
Санкт-Петербурга и на подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество», 
код ОСГУ 226.

4. Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и её обоснование

4.1. Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет: 182 000,00 рублей (Сто восемьдесят 
две тысячи рублей 00 копеек).

4.2. Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определена и обоснована Заказчиком в соответствии 
с требованиями статьи 22 федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее – Закон № 44-ФЗ) посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), а именно:

- на основании проведенного мониторинга цен на рынке идентичных работ как минимальная* величина коммерческих предложений организаций (ответы на запросы о предоставлении ценовой информации подрядчиков, обладающих опытом выполнения соответствующих работ, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет").

*В соответствии со ст. 34 «Бюджетного кодекса РФ» «Принцип эффективности использования бюджетных средств» для необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств закупка осуществляется по наименьшей цене, определяемой методом сопоставимых рыночных цен (письмо МЭР РФ от 08.04.2014 № Д28и-443, письмо МФ РФ от 22.12.2014 № 42-7.4-05/5.7-791).

4.3. Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) приведена в Расчете цены контракта (Приложение № 2 к Контракту).

##### 5. Форма, сроки и порядок оплаты работ

5.1. Оплата выполненных работ осуществляется в российских рублях в соответствии 
с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования на 2026 год, установленного Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2025 № 659-124 «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Авансирование не предусмотрено.

5.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком только за фактически выполненные работы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания акта (-ов) о приемке выполненных работ. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта (-ов) о приемке выполненных работ, счета, счета-фактуры (в случае применения Подрядчиком общепринятой системы налогообложения).

5.3.  Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований настоящего Технического задания, нормативно-правовых актов или иными недостатками не подлежат приемке и оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

5.4. При выявлении несоответствия качества (недостатки, дефекты) выполненной Подрядчиком работы условиям настоящего Технического задания и нормативно-правовых актов, Подрядчик обязан устранить все несоответствия (недостатки, дефекты) за свой счет, либо выполнить работы заново и возместить Заказчику убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательства.

5.5. Если в установленный Заказчиком срок все несоответствия качества (недостатки, дефекты) выполненных работ условиям настоящего Технического задания и нормативно-правовых актов не будут устранены Подрядчиком, либо недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

##### 6. Место и сроки (этапы) выполнения работ

6.1. Место выполнения работ: в соответствии с Адресной программой на выполнение работ 
по осуществлению кадастрового учета объектов недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга, находящихся в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга на 2026 год (далее – Адресная программа).

6.2. Сроки выполнения работ:

6.2.1. Срок начала выполнения работ по Контракту: с момента заключения Контракта.

6.2.2. Окончание выполнения работ по Контракту: в течение 20 рабочих дней с момента заключения контракта.

7. Порядок формирования цены контракта

7.1. Цена Контракта формируется на основе расчета начальной (максимальной) цены контракта, с учетом коэффициента снижения (КС), рассчитанного, как отношение цены контракта, предложенной участником к начальной (максимальной) цене контракта.

7.2. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика, сопутствующие выполнению работ по Контракту, в том числе: транспортные расходы, погрузка, разгрузка, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

7.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством.

7.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

8.1. Сдача-приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных Контрактом обязательств, устранения замечаний 
по выполняемым работам и предоставления акта (-ов) обследования по 14-ти объектам, согласно Адресной программе (Приложение № 3 к Контракту) на CD-диске.

8.2. Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и его приемка Заказчиком оформляется актом (-ами) о приемке выполненных работ, подписанным (-ыми) обеими Сторонами.

8.3. Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о завершении работ и о готовности результата работ, в том числе о готовности предоставить акт (-ы) обследования по 14-ти объектам согласно Адресной программе (Приложение № 3 к Контракту) на CD-диске, предусмотренный Контрактом, и согласовывает с уполномоченным представителем Заказчика дату передачи данных актов.

Одновременно Подрядчик оформляет:

- 2 (Два) экземпляра акта (-ов) о приемке выполненных работ;

- счет и счет-фактуру (в случае применения Подрядчиком общепринятой системы налогообложения).

8.4. В согласованную Подрядчиком и Заказчиком дату, непосредственно по месту нахождения Заказчика, Подрядчик осуществляет передачу уполномоченному (-ым) представителю (- ям) Заказчика акта (-ов) обследования по 14-ти объектам согласно Адресной программе (Приложение № 3 к Контракту) на CD-диске.

Указанные выше документы Подрядчик предоставляет Заказчику в срок не позднее 20 рабочих дней с момента заключения контракта.

Все документы, передаваемые Подрядчиком Заказчику, должны сопровождаться реестром представленных документов, 2 (Два) экземпляра которого, подписанного и скрепленного печатью со своей стороны, Подрядчик передает Заказчику для подписания.

8.5. При передаче акта (-ов) обследования уполномоченное (- ые) лицо (- а) Заказчика осуществляет (- ют):

- проверку соответствия наименования, вида (формы), формата исполнения 
и количества представленных актов (-а) обследования, представленных Подрядчиком, требованиям 
п. 8.4. настоящего Технического задания.

8.6. Заказчик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения указанных в п. 8.3. настоящего Технического задания документов, обеспечивает приемку результата выполненных работ и подписывает акт о приемке выполненных работ, либо в те же сроки направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ.

8.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться по выбору Заказчика силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации, привлеченные Заказчиком в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта (при наличии).

Уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика вправе присутствовать при проведении экспертизы.

По результатам экспертизы оформляется заключение экспертизы, которое подписывается лицом, уполномоченным Заказчиком на ее проведение или экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации, в случае привлечения Заказчиком таковых для ее осуществления.

8.8. В случае если по результатам экспертизы, проведенной с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

8.9. Заказчик принимает результаты работ, в отношении которых в соответствии 
с заключением экспертизы не установлено нарушений требований Контракта, либо после устранения нарушений, указанных в пункте 8.8. настоящего Технического задания.

8.10. Заказчик в ходе приемки результата выполненных работ осуществляет проверку комплектности актов обследования по 14-ти объектам согласно Адресной программе на CD- диске и их соответствие настоящему Техническому заданию, Расчету цены Контракта, Адресной программе (Приложения №№ 1-3 к Контракту).

8.11. При отсутствии недостатков выполненных работ Заказчик подписывает 
и скрепляет печатью со своей стороны указанные в абзаце 2 пункта 8.3. настоящего Технического задания документы и направляет Подрядчику 1 (Один) экземпляр акта о приемке выполненных работ.

8.12. В случае выявления Заказчиком в ходе приемки результата выполненных работ, в том числе по результатам экспертизы, несоответствий указанного результата условиям Контракта (в том числе несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, Заказчик не принимает ненадлежащим образом выполненные работы и составляет в 2 (двух) экземплярах акт с указанием всех выявленных недостатков, который должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика от подписи акта, в нем производится отметка об этом.

Заказчик направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ, в котором указывает конкретные требования и сроки устранения выявленных недостатков (в случае, если такие недостатки можно устранить), с приложением акта о выявленных недостатках.

Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки своими силами и за свой счет в соответствии с требованиями Заказчика и в сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки результата выполненных работ, с повторным согласованием результатов со всеми необходимыми организациями (в случае необходимости).

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от ответственности, установленной Контрактом за нарушения требований Контракта.

8.13. Приемка Заказчиком результата работ производится только после устранения Подрядчиком всех недостатков.

Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и его приемка Заказчиком после устранения выявленных недостатков осуществляется и оформляется в порядке и в сроки, установленные в пунктах 8.3-8.6, 8.10, 8.11 настоящего Технического задания.

8.14. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

8.15. Обязательства Подрядчика по Контракту считаются исполненными после передачи Заказчику акта (-ов) обследования, подтверждающий (-их) ликвидацию объекта (-ов) недвижимости, получения от него его (их) согласования (утверждения) и подписания Заказчиком акта (-ов) о приемке выполненных работ.

Раздел 2. Описание объекта (-ов) закупки

9. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

9.1. Количественные характеристики (объем) работ определяются в соответствии 
с настоящим Техническим заданием, Адресной программой, Расчетом цены контракта, а именно: акт (-ы) обследования по 14-ти объектам согласно адресному перечню (Приложение № 3) 
на CD- диске.

10. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта (-ов) закупки

10.1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями Контракта, Технического задания, Расчета цены Контракта, нормативно-правовых актов, а также в соответствии с Адресной программой (Приложения №№ 1-3).

Подрядчик должен представить акт (-ы) обследования, подтверждающий (-ие) ликвидацию объекта (-ов) недвижимости, на CD-диске, заверенный (-ые) усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт (-ы), согласно Адресной программе (Приложение № 3), для дальнейшей подачи администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга документов в Росреестр для снятия с государственного кадастрового учета ликвидированных объектов недвижимости.

10.2. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства и соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями, а также:

- Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ  
"О государственной регистрации недвижимости";
 - Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ  "О кадастровой деятельности".

Подрядчик выполняющий работы по предмету закупки, обязан являться членом саморегулируемой организации кадастровых  инженеров 
в соответствии со статьёй 29 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Подрядчик должен соответствовать обязательным условиям членства в СРО (в том числе иметь высшее образование в соответствующей области, пройти стажировку, сдать теоретический экзамен, иметь действующий договор обязательного страхования  гражданской  ответственности), сведения о кадастровом инженере (-ах) Подрядчика должны содержаться в реестре кадастровых инженеров, который ведет Росреестр.

10.3. Требования к техническим характеристикам работ (услуг) определены в настоящем Техническом задании и Приложениях к Контракту.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

11.1. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который составляет 2 (Два) года с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта (-ов) о приемке выполненных работ.

11.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие акта (-ов) обследования ликвидированных объектов недвижимости действующим нормам и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным.

11.3. Подрядчик несет ответственность за надлежащую разработку акт (-ов) обследования ликвидированных объектов недвижимости, включая недостатки, обнаруженные впоследствии 
в ходе выполнения работ по техничсекому обследованию здания.

11.4. Если в течение гарантийного срока обнаружится, что качество выполненных работ 
не соответствует требованиям Контракта, Технического задания, Расчета цены Контракта, Адресной программы (Приложения №№ 1 - 3 к Контракту), работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают акт (-ы) обследования, подтверждающего (-их) ликвидацию объекта (-ов) непригодным (-ыми) для дальнейшего использования, Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

11.5. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан внести изменения в акт(-ы) обследования, необходимость которых может возникнуть в процессе ее реализации.

11.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

11.7. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, (но в пределах пяти лет) с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Требования к энергетической эффективности товаров, работ, услуг

12.1. Требования не установлены.

| Заказчик: _______________/ / Подписано ЭЦП | Подрядчик: ______________________/ / Подписано ЭЦП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту от ___________2026 № ____________

| Расчет цены Контракта № п/п; Наименование товара, работы, услуги; Единица измерения; Количество; Цена за единицу измерения, РУБ; ИТОГО, РУБ; Коэффициент снижения (КС); Цена за единицу измерения с КС, РУБ; Итого с КС, РУБ. 1; Выполнение работ по изготовлению акта обследования, подтверждающего ликвидацию объекта (-ов) недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга, находящихся в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга в 2026 году; ШТ; 14; 13 000,00; 182 000,00. Итого; ШТ; 14. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: _______________/ / Подписано ЭЦП; Подрядчик: ______________________/ / Подписано ЭЦП. |

Приложение № 3

к Контракту от ___________2026 № _____________

| Адресная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ на осуществление кадастрового учета объектов недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга, находящихся в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга на 2026 год (код целевой статьи 1650099220, код ОСГУ 226) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес объекта | Кадастровый номер | Вид работ | Общая площадь помещения, м2 | Объем, объект | Стоимость работ по объекту (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Санкт-Петербург, Старо-Паново, Таллинское шоссе, дом 90, литера А | 78:40:0008528:14 | Изготовление акта обследования, подтверждающего ликвидацию объекта недвижимости | 251,3 | 1 | 13 000,00 |
| 2 | Санкт-Петербург, г. Красное Село, улица Ломоносова, дом 38, литера А | 78:40:0900206:1047 | Изготовление акта обследования, подтверждающего ликвидацию объекта недвижимости | 65,4 | 1 | 13 000,00 |
| 3 | Санкт-Петербург, г. Красное Село, улица Октябрьская, дом 7 | 78:40:0009038:13 | Изготовление акта обследования, подтверждающего ликвидацию объекта недвижимости | 187,9 | 1 | 13 000,00 |
| 4 | Санкт-Петербург, Старо-Паново, Таллинское шоссе, дом 155, литера А | 78:40:0008521:1173 | Изготовление акта обследования, подтверждающего ликвидацию объекта недвижимости | 89,6 | 1 | 13 000,00 |
| 5 | Санкт-Петербург, Старо-Паново, Совхозная улица, дом 11, литера А | 78:40:0853504:15 | Изготовление акта обследования, подтверждающего ликвидацию объекта недвижимости | 371,6 | 1 | 13 000,00 |
| 6 | Санкт-Петербург, Володарский, Молодежная улица, дом 7а | 78:40:0851702:1021 | Изготовление акта обследования, подтверждающего ликвидацию объекта недвижимости | 468,4 | 1 | 13 000,00 |
| 7 | Санкт-Петербург, Володарский, Молодежная улица, дом 9а | 78:40:0851702:1022 | Изготовление акта обследования, подтверждающего ликвидацию объекта недвижимости | 466,6 | 1 | 13 000,00 |
| 8 | Санкт-Петербург, Володарский, Молодежная улица, дом 11 | 78:40:0851702:1016 | Изготовление акта обследования, подтверждающего ликвидацию объекта недвижимости | 466,2 | 1 | 13 000,00 |
| 9 | Санкт-Петербург, Володарский, Молодежная улица, дом 13 | 78:40:0851702:1017 | Изготовление акта обследования, подтверждающего ликвидацию объекта недвижимости | 461,7 | 1 | 13 000,00 |
| 10 | Санкт-Петербург, Володарский, Пролетарская улица, дом 3а/2 | 78:40:0851601:20 | Изготовление акта обследования, подтверждающего ликвидацию объекта недвижимости | 389,2 | 1 | 13 000,00 |
| 11 | Санкт-Петербург, Старо-Паново, Красная улица, дом 14, корпус 4 | 78:40:0853505:1016 | Изготовление акта обследования, подтверждающего ликвидацию объекта недвижимости | 232,8 | 1 | 13 000,00 |
| 12 | Санкт-Петербург, Старо-Паново, Красная улица, дом 14, корпус 5 | 78:40:0853505:1015 | Изготовление акта обследования, подтверждающего ликвидацию объекта недвижимости | 240 | 1 | 13 000,00 |
| 13 | Санкт-Петербург, Старо-Паново, Красная улица, дом 14, корпус 6 | 78:40:0853505:1014 | Изготовление акта обследования, подтверждающего ликвидацию объекта недвижимости | 240 | 1 | 13 000,00 |
| 14 | Санкт-Петербург, Старо-Паново, Красная улица, дом 14, корпус 8 | 78:40:0853505:1017 | Изготовление акта обследования, подтверждающего ликвидацию объекта недвижимости | 236,4 | 1 | 13 000,00 |
|  | ИТОГО на 2026 год: |  |  | 4167,10 | 14 | 182 000,00 |
|  | Коэффициент снижения (КС): |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с КС, РУБ: |  |  |  |  |  |

| Заказчик: ________________/ / Подписано ЭЦП | Подрядчик: ______________________/ / Подписано ЭЦП |
| --- | --- |

| Приложение № 4 к Контракту от ___________2026 № ___________ Мониторинг цен Заказчика № п/п; Наименование товара (работы, услуги); Единица измерения; Кол-во объектов; Минимальная* цена; Источник № 1, вх. № 01-19-3771/26-0-0 от 18.05.2026, РУБ; Источник № 2, вх. № 01-19-3773/26-0-0 от 18.05.2026, РУБ; Источник № 3, вх. № 01-19-3772/26-0-0 от 18.05.2026, РУБ; Коэф-нт вариации. За единицу работ, РУБ; Общая сумма, РУБ; За единицу измерения, РУБ; Общая сумма, РУБ; За единицу измерения, РУБ; Общая сумма, РУБ; За единицу измерения, РУБ; Общая сумма, РУБ. Выполнение работ по изготовлению акта (-ов) обследования, подтверждающего (-их) ликвидацию объекта (-ов) недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга, находящихся в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга в 2026 году, а именно:. 1; Санкт-Петербург, Старо-Паново, Таллинское шоссе, дом 90, литера А; ШТ; 1; 13 000,00; 182 000,00; 13 097, 31; 186 424,54; 18 000,00; 252 000,00; 13 000,00; 182 000,00; 4,32. Санкт-Петербург, г. Красное Село, улица Ломоносова, дом 38, литера А; ШТ; 1; 13 000,00; 13 301, 66; 18 000,00; 13 000,00. Санкт-Петербург, г. Красное Село, улица Октябрьская, дом 7; ШТ; 1; 13 000,00; 13 301, 66; 18 000,00; 13 000,00. Санкт-Петербург, Старо-Паново, Таллинское шоссе, дом 155, литера А; ШТ; 1; 13 000,00; 13 097, 31; 18 000,00; 13 000,00. Санкт-Петербург, Старо-Паново, Совхозная улица, дом 11, литера А; ШТ; 1; 13 000,00; 13 228, 46; 18 000,00; 13 000,00. Санкт-Петербург, Володарский, Молодежная улица, дом 7а; ШТ; 1; 13 000,00; 13 695, 11; 18 000,00; 13 000,00. Санкт-Петербург, Володарский, Молодежная улица, дом 9а; ШТ; 1; 13 000,00; 13 695, 11; 18 000,00; 13 000,00. Санкт-Петербург, Володарский, Молодежная улица, дом 11; ШТ; 1; 13 000,00; 13 695, 11; 18 000,00; 13 000,00. Санкт-Петербург, Володарский, Молодежная улица, дом 13; ШТ; 1; 13 000,00; 13 359, 61; 18 000,00; 13 000,00. Санкт-Петербург, Володарский, Пролетарская улица, дом 3а/2; ШТ; 1; 13 000,00; 13 563, 96; 18 000,00; 13 000,00. Санкт-Петербург, Старо-Паново, Красная улица, дом 14, корпус 4; ШТ; 1; 13 000,00; 13 097, 31; 18 000,00; 13 000,00. Санкт-Петербург, Старо-Паново, Красная улица, дом 14, корпус 5; ШТ; 1; 13 000,00; 13 097, 31; 18 000,00; 13 000,00. Санкт-Петербург, Старо-Паново, Красная улица, дом 14, корпус 6; ШТ; 1; 13 000,00; 13 097, 31; 18 000,00; 13 000,00. Санкт-Петербург, Старо-Паново, Красная улица, дом 14, корпус 8; ШТ; 1; 13 000,00; 13 097, 31; 18 000,00; 13 000,00. *В соответствии со ст.34 «Бюджетного кодекса РФ» «Принцип эффективности использования бюджетных средств» для необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств закупка осуществляется по наименьшей цене, определяемой методом сопоставимых рыночных цен (письмо МЭР РФ от 08.04.2014 № Д28и-443, письмо МФ РФ от 22.12.2014 № 42-7.4-05/5.7-791). Заказчик: ________________/ / Подписано ЭЦП; Подрядчик: ______________________/ / Подписано ЭЦП. |  |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Контракту от   ___________2026 № ___________

График выполнения работ по осуществлению кадастрового учета объектов недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга,

находящихся в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга на 2026 год

| №п/п | Наименование работ |  |  |  |  | График выполнения работ (недели) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Обследовательские работы | х |  | х |  |  |  |
| 2 | Обмерные работы | х |  | х |  |  |  |
| 3 | Изготовление акта (-ов) обследования, подтверждающего (-их) ликвидацию объекта (-ов) |  |  | х | х |  |  |
| 4 | Сдача акта (-ов) обследования, подтверждающего (-их) ликвидацию объекта заказчику (-ов) |  |  |  | х |  | х |

| Заказчик: ________________/ / Подписано ЭЦП | Подрядчик: ______________________/ / Подписано ЭЦП |
| --- | --- |