Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на выполнение работ по разборке бетонной конструкции 
на урновом участке Смоленского православного кладбища

Необходимость выполнения работ связана с исполнением решения суда 
(дело № А56-126597/2023 от 03.06.2024) по  сносу железобетонной конструкции 
и основанием является «Проектная документация на проведение работ 
по приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище Смоленское православное» по адресу: Санкт-Петербург, улица Камская, дом 11, литера А, дом 16, литера Б, дом 18, литера В, дом 20, литера Г, дом 22, литера Д, дом 24, литера Е, Малый просп. Васильевского острова, Беринга ул., р. Смоленки наб.», ШИФР: СПК-24-ПОД

Работы выполняются на территории: Смоленского православного кладбища.

Сроки выполнения работ по разборке бетонной конструкции:

начало выполнения работ: с момента заключения контракта 2026 года; окончание выполнения работ: не позднее 17 июля 2026 года.

Ведомость объемов работ

по разборке бетонной конструкции на урновом участке Смоленского православного кладбища

Адрес объекта: Санкт-Петербург, ул. Камская, д. 26.

Состав работ:

- Демонтаж бетонной конструкции;

- Благоустройство территории;

- Вывоз строительного мусора.

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:

Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается                                       в установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

В соответствии с пунктом 6 статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                   и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Расчет НМЦК

Предметом данной закупки для субъектов малого предпринимательства является право заключения договора на выполнение работ по разборке бетонной конструкции на урновом участке Смоленского православного кладбища для государственных нужд Санкт-Петербурга.

Основанием для определения НМЦК является выполнение работ по разборке бетонной конструкции на урновом участке Смоленского православного кладбища (Приложение № 1 к описанию объекта закупки Заказчика), разработанный 
Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела».

Специалистами ОКИД Службы 23.06.2026 года в адрес 5-ти организаций, выполняющих строительные работы, был направлен запрос № 2589
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

В ответ получено 3 коммерческих предложения.

Стоимость предложений, в руб.

| № п/п | Наименование работ | Исх. № 2426 от 24.06.2026г, Вх. ГКУ № 3528, от 02.07.2026 | Исх. № 3/03 от 24.06.2026г, Вх. ГКУ № 3529, от 02.07.2026 | Исх. № 23/06/26-01 от 23.06.2026г, Вх. ГКУ № 3530, от 02.07.2026 | Коэффициент вариации, v | Среднее квадратичное отклонение, б | Средняя арифметическая цены за ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подрядчик 1 | Подрядчик 2 | Подрядчик 3 |  |  |  |
|  | Выполнение работ по разборке бетонной конструкции на урновом участке Смоленского православного кладбища | 599 990,00 | 599 500,00 | 599 000,00 | 0,08 | 495,01 | 599 496,67 |

Вычислим коэффициент вариации по формуле:

где:

- среднее квадратичное отклонение.

Среднее квадратичное отклонение на выполнение работ по разборке бетонной конструкции на урновом участке Смоленского православного кладбища 495,01 коэффициент вариации равен 0,08 % < 33%, поэтому совокупность цен принимается однородной.

НМЦК на выполнение работ по разборке бетонной конструкции на урновом участке Смоленского православного кладбища  равна наименьшему предложению и составляет 599 000,00 рублей.

Дата подготовки обоснования НМЦК: 03.07.2026

Работник контрактной службы:

| Начальник отдела контроля за исполнением договоров СПб ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / | С.Н. Наседкина |  |  |  |  | / |
| (подпись/расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “ | 03 | ” | июля |  |  | 20 | 26 | г. |

Исполнитель:

Наседкина Светлана Николаевна

(812) 241-39-85