ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по ремонту лестниц NN 3, 4 и помещений NN 149, 150, 200, 204, 205, 238 производственного корпуса по адресу: 196233, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 96, лит. А

в 2026 году.

1.Место оказания услуг: Здание Санкт-Петербургского государственного бюджетного 14офессионального образовательного учреждения «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» (СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)», далее – Объект), расположенное по адресу: 196233, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д.96, литер А.

2.Объем оказываемых услуг: 1 у.е.

3.Условия и сроки оказания услуг:

3.1. Условия оказания услуг (в соответствии с ремонтными работами).

Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи Объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи Объекта для выполнения работ.

Заказчик осуществляет передачу Объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 календарных дней с момента заключения Контракта (см.п.5.1). Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, предварительно и письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком. При этом Заказчик обязан принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями заключаемого Контракта.

3.2. Сроки оказания услуг технадзора:

3.2.1. Начало оказания услуг технадзора: не позднее 5 календарных дней с даты заключения Контракта, с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки Объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ (далее – Акт).

3.2.2. Срок окончания услуг технадзора: Подрядчик заканчивает выполнение работ и сдает их результат Заказчику с оформлением необходимых документов не позднее 30 сентября 2026 года.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком документа о приемке по завершению всего объема работ по настоящему Контракту в электронной форме (дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком).

4. Технические характеристики услуг:

4.1. Факт выполнения Подрядчиком работ и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден документом о приемке, актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанными обеими Сторонами и представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технадзор).

4.2. Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, предоставляет Подрядчик.

4.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

5. Данные о заключаемом Контракте и Подрядчике:

5.1. Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Кредл» (ООО «Кредл»).

Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) электронного аукциона N 0372200036926000016-2 от 16.06.2026 (реестровый номер извещения 0372200036926000016).

5.2. Контракт:

Контракт N 0372200036926000016-01 (будет подписан ЭЦП Заказчика и Подрядчика и заключен не позднее 29.06.2026 г).

Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту лестниц NN 3, 4 и помещений NN 149, 150, 200, 204, 205, 238 производственного корпуса по адресу: 196233, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 96, лит. А в 2026 году.

Сроки выполнения работ: с даты подписания акта сдачи-приемки объекта для выполнения работ по 30 сентября 2026 г.

    - Цена Контракта: Цена Контракта составляет 9 636 725,05 руб. (Девять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч семьсот двадцать пять рублей 05 копеек), включая НДС 5% 458 891,67 руб.

    - Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком, определяется с учетом коэффициента снижения или коэффициента пересчета.

    - Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается как отношение цены, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта.

    - Коэффициент снижения является соотношением стоимости работ, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в локальной смете:

    - К= 9 636 725, 05/14 318 712,99 = 0,67301614724.

    - В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (в т. ч. находится на УСН), расчеты за

    - выполненные работы производятся с учетом коэффициента пересчета.

    - Коэффициент пересчета является соотношением стоимости работ, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в локальной смете без учета суммы НДС.