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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по модернизации светофорного объекта по адресу: пр. Стачек – Ленинский пр.                                                               (выполнение работ по разработке и проведению государственных                            историко-культурных экспертиз проектов приспособления территории объектов культурного наследия регионального значения)
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	1. 
	Наименование объекта
	1.1 
	Объект культурного наследия регионального значения «Дача Брюса» (распоряжение мэра Санкт-Петербурга от 30.01.1992 № 108-р) 

	
	
	1.2 
	Объект культурного наследия регионального значения «Историческая трасса Петергофской дороги» в составе комплекса объекта культурного наследия регионального значения «Исторические трассы Петергофской и Нарвской дорог»  (на основании распоряжения мэра Санкт-Петербурга                № 108-р от 30.01.1992)

	2. 
	Основание для проведения работ
	2.1 
	Адресная программа по целевой статье «Расходы                   на разработку проектно-сметной документации                    по созданию и модернизации светофорных объектов, автоматизированных систем управления и иных технических средств организации дорожным движением (включая элементы интеллектуальных транспортных систем)» на 2026 год; План-график на 2026 год.

	3. 
	
	3.1 
	Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 30.03.2022 № 01-43-6080/22-0-1 Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории                     и культуры.

	
	
	3.2 
	Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 01.04.2022 № 01-21-573/22-0-1 Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории                     и культуры.

	4. 
	Вид работы 
	4.1 
	Разработка научно-проектной документации                       на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии                             с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) при модернизации светофорного объекта по адресу: пр. Стачек – Ленинский пр.

	5. 
	
	5.1 
	Проведение государственной историко-культурной экспертизы.

	6. 
	Цель работы
	6.1 
	Определение работ по сохранению объектов культурного наследия (проект приспособления территории объектов культурного наследия регионального значения для современного использования).

	7. 
	
	7.1 
	Определение соответствия научно-проектной документации (проект приспособления) требованиям нормативно-правовой и нормативно-технической документации, касающейся вопросов сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия. Результатом является положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

	8. 
	Источник финансирования
	8.1 
	Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год.

	9. 
	Подрядная организация
	9.1 
	Определяется по результатам конкурсной процедуры.

	10. 
	Заказчик
	10.1 
	СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» (далее – Заказчик).

	11. 
	Требования к разработке проекта приспособления территории объектов культурного наследия регионального значения для современного использования
	11.1 
	Работы проводить в соответствии с:
-Федеральным Законом РФ от 25.06. 2002 года                 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
-Постановлением Правительства РФ № 87                        от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»; 
-ГОСТ Р 55528-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории                          и культуры. Общие требования»;
-ГОСТ 21.501-2018 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»; 
-ГОСТ Р 55935-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия  произведений ландшафтной архитектуры                            и садово-паркового искусства»;
-ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
-Приказом Министерства Культуры РФ                            от 25.06.2015 № 1840; 
- действующей (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 № 67) лицензией Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (предоставить копию в составе конкурсной заявки);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2024 № 190-ФЗ 
В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа и т.п.

	12. 
	Требования к проведению государственной историко-культурной экспертизы  
	9.1
	Экспертиза проводится в соответствии с:
-Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
-Иными документами, касающимися вопросов сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия.

	13. 
	
	9.2
	Эксперт обязан соблюдать принципы проведения историко-культурной экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов.

	14. 
	
	9.3
	Привлекаемые к работе эксперты должны быть аттестованы в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.04.2025 № 582 «Об установлении Порядка аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приостановления и лишения аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, включающего в себя в том числе требования к кандидатам на получение статуса эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» и иметь опыт работы с объектами культурного наследия. На момент проведения историко-культурной экспертизы, у экспертов должна быть действующая аттестация. В случае истечения срока действия аттестации эксперт должен пройти переаттестацию и предоставить все подтверждающие документы. Переаттестация экспертов не является основанием для переноса сроков выполнения работ по графику выполнения государственной историко-культурной экспертизы проектов приспособления территории объектов культурного наследия регионального значения для современного использования.

	
	
	9.4
	При проведении экспертизы эксперты рассматривают предъявленную Заказчиком документацию, при необходимости проводят иные исследования, выезжают на объект.

	10
	Перечень документов, представленных на разработку проекта приспособления и ИКЭ
	10.1
	Рабочая документация по модернизации светофорного объекта по адресу: пр. Стачек – Ленинский пр. (предоставляется в электронном виде).

	
	
	10.2
	Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 30.03.2022 № 01-43-6080/22-0-1, утвержденное  Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и СПб ГКУ «Дирекция                            по организации дорожного движения                             Санкт-Петербурга».

	
	
	10.3
	Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 01.04.2022 № 01-21-573/22-0-1, утвержденное  Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и СПб ГКУ «Дирекция                            по организации дорожного движения                              Санкт-Петербурга».

	11
	Требование к результатам работ
	11.1
	В результате работ Заказчик получает:
1.   Проект приспособления на бумажном носителе                  в 1-х экземпляре (копия) и в электронном виде (полный комплект в редактируемом и нередактируемом формате (PDF));
2. Акт государственной историко-культурной экспертизы в электронном виде (в формате PDF).                    К акту приложить: копии протоколов заседания экспертной комиссии, копии документов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также приложения, указанные в заключении, иные документы по усмотрению экспертов (если имеются).

	12
	Требования к сдаче документации, предоставляемой по итогам выполненных работ
	12.1
	Требования к порядку выполнения работ, составу документов регламентируются Положением                            о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530.                

	18 
	
	12.2
	Документацию утвердить подписями экспертов                      и круглой печатью организации.

	13
	Требования к срокам выполнения работ
	13.1
	В соответствии с графиком выполнения работ.

	14
	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы
	14.1
	В случае ненадлежащего составления акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включая недостатки, обнаруженные при рассмотрении документации в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры,  организация обязана будет по требованию Заказчика и в установленные им сроки, включая, но, не ограничиваясь, безвозмездно повторно провести  государственную историко-культурную экспертизу и/или внести в акт государственной историко-культурной экспертизы необходимые изменения. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ статьи 723,724.






ГРАФИК
на разработку проектно-сметной документации по модернизации светофорного объекта по адресу: пр. Стачек – Ленинский пр.                                                               (выполнение работ по разработке и проведению государственных                            историко-культурных экспертиз проектов приспособления территории объектов культурного наследия регионального значения)

	№ п/п
	Выполняемые работы
	Срок выполнения/
предоставления результатов

	1
	Разработка научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (проекты приспособления территории объектов культурного наследия регионального значения для современного использования)
	(6 недель с момента подписания Контракта)

	2
	Проведение государственной историко-культурной экспертизы
	(8 недель с момента подписания Контракта)

	3
	Сдача результатов
	(10 недель с момента подписания Контракта)

	



ЗАКАЗЧИК:

	


ПОДРЯДЧИК:

	
	

	________________ /_______________/

«___» ______ 20__ г.

М.П.
	___________________ /_______________/

«___» ______ 20__ г.

М.П.




