Контракт № 191-СВН-2026

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на замену системы видеонаблюдения (СВН) в государственном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 191 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга для нужд

Санкт-Петербурга в 2026 году.

г. Санкт - Петербург 	                                                                        «____» ____ 2026 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная   школа № 191 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга, в лице исполняющего обязанности директора Бабак Светланы Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, заключили настоящий (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Предметом Контракта является оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на замену системы видеонаблюдения (СВН) в государственном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 191 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга в 2026 году.

1.2 Услуги оказываются в соответствии со сметой (Приложение №1 к Контракту) и техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту).

1.3. Основанием заключения настоящего Контракта является п. 5, ч. 1, ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

1.4. Идентификационный код закупки: 262780605926778060100100010000000244

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

2.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания и действует

по «31» декабря 2026 года.

2.2. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

2.3. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется в установленный срок оказать Услуги, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями и требованиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.

2.4. Местом оказания Услуг является: ул. Белорусская, д. 26, корп. 2, лит. А (далее – Объект).

2.5. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.

2.6. Сроки (периоды) оказания Услуг:

Начало оказания Услуг: с момента заключения Контракта Сторонами.

Окончание оказания Услуг: 30.11.2026 г.

2.7. Датой окончания оказания Услуг считается дата подписания акта о приемке оказанных Услуг.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА.

ФОРМА, СРОКИ и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

3.1. Цена по настоящему Контракту составляет ____________________, НДС ______не облагается и определяется согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту.

Цена Контракта включает в себя все расходы, в том числе заработную плату персонала, материалы, транспортные расходы, страхование, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.

3.2. Цена Контракта является твердой на весь срок исполнения Контракта и определяется согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

Установленная Контрактом цена не может быть изменена в одностороннем порядке.

3.3. Оплата за оказанные услуги осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Валютой, используемой для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.

3.4. Авансирование подлежащих оказанию Исполнителем Услуг не предусматривается.

3.5. Сроки и порядок оплаты оказанных Услуг:

Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком по факту оказания услуг в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами с даты подписания сторонами акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), на основании предоставленного Исполнителем Заказчику счета, универсального передаточного документа (далее - УПД) и иных документов, связанных с исполнением Контракта. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.6. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативных правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат приемке до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств оплата принятых Заказчиком услуг может производиться Заказчиком за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта. При этом в акте сдачи-приемки услуг указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (пени, штрафа), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю.

3.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Услуг, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости Услуг не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.2. При обнаружении в ходе оказания Услуг отступлений от условий выполнения обязательств по Контракту, которые могут ухудшить качество оказания Услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме (составив акт выявленных нарушений), а также назначить срок их устранения.

4.1.3. По окончании оказания Исполнителем Услуг принять участие в приемке их результата в соответствии с условиями настоящего Контракта по результатам экспертизы выполнения условий Контракта.

4.1.4. Осуществлять оплату оказанных Исполнителем Услуг в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

4.1.5. Письменно извещать Исполнителя об изменениях бухгалтерских реквизитов, наименований, адресов и ответственных лиц Заказчика.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Оказать предусмотренные настоящим Контрактом Услуги, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта в сроки, установленные настоящим Контрактом.

Оказывать Услуги по настоящему Контракту при наличии действующего свидетельства члена СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Требование установлено в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Членство СРО не требуется в случаях, предусмотренных частями 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ.

При окончании срока действия свидетельства до исполнения обязательств по Контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующего свидетельства.

4.2.2. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в срок.

4.2.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в оказанной Услуге или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания Услуг,  качеством используемых товаров, представлять по их требованию отчеты о ходе оказания Услуг, документацию.

4.2.5. Предъявить Заказчику оказанные Услуги на предмет определения их качества и объемов. Сдать результат оказанных Услуг Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, подписать акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452)

4.2.6. Предоставить Заказчику подписанный акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), счет, УПД и иные документы, связанные с исполнением Контракта.

4.2.7. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта. Отказаться от приемки Услуги, не соответствующей условиям Контракта.

4.3.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту.

4.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания Услуг.

4.3.5. Для проверки соответствия качества выполняемых Услуг привлекать независимых экспертов.

4.3.6. Ссылаться на недостатки оказываемых Услуг, в том числе в части количества, и стоимости этих Услуг.

4.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Исполнителя обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Исполнителю уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.

4.3.8.	В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

4.3.9.	При обнаружении несоответствия количества и стоимости оказанных Услуг условиям Контракта требовать от полномочных представителей Исполнителя представления разъяснений в отношении соответствия оказанных Услуг условиям Контракта.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги в случае исполнения обязательств в соответствии с актом приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), подписанным Заказчиком и Исполнителем в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

(ОБЪЕМУ) УСЛУГ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ УСЛУГ.

5.1. Наименование, характеристики и количество (объемы) Услуг, подлежащих выполнению по настоящему Контракту, определяются в соответствии с Техническими условиями СПб ГКУ «ГМЦ» (Приложение № 3) настоящему Контракту.

5.2. Качество оказываемых Услуг должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов, других руководящих документов как в отношении Услуг, так и в отношении товаров, используемых при оказании Услуг по Контракту.

5.3. При сдаче оказанных Услуг Исполнитель обязан передать Заказчику документы, подтверждающие качество оказанных Услуг в соответствии с установленным настоящим Контрактом требованиям.

5.4. При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечить безопасность Услуг для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса оказания Услуг.

5.5. Во время оказания Услуг Исполнитель обязан обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ УСЛУГ.

6.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, обязательных при оказании Услуг, соответствующих предмету настоящего Контракта:

- Федеральный Закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87;

- СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"

- СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности";

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-  СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности;

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 6.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования;

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга",

а также другие нормативные документы, входящие в систему национальных стандартов в области проектирования и строительства.

Примечание: При отмене и изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ УСЛУГ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.

Порядок сдачи и приемки услуг

7.1. Услуги должны быть оказаны должным образом и с надлежащим качеством в соответствии с требованиями к качественным и техническим характеристикам Услуг.

7.2. Сдача Исполнителем результата Услуг и приемка его Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанным Сторонами.

7.3. Приемка Услуг осуществляется в следующем порядке: в течение 3 рабочих дней по окончании оказания Услуг по настоящему Контракту Исполнитель представляет Заказчику проект УПД, счет.

Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения УПД осуществляет проверку оказанных Исполнителем услуг на предмет соответствия их требованиям и условиям Контракта, принимает оказанные услуги, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг.

7.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Услуг недостатков в оказанной Услуге Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недостатков) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком.

7.5. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

7.6. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

7.7. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных Услуг в случае несоответствия объемов предъявленных Услуг фактически оказанным, некачественного оказания Услуг, отступления от технических условий и других нормативных документов, отсутствия требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

7.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные Услуги, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недоделок и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком.

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недоделки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

7.9. Датой приемки оказанных Услуг считается дата подписания приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452)  Заказчиком.

8. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств.

8.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.2. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

8.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Сторонами обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

8.5. Ответственность Заказчика:

8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Ответственность Исполнителя:

8.6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом  срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства, обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.6.5. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств в натуре.

8.7. Указанная в настоящем Контракте неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.8. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.9. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные ч. 9-23 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).

8.13. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если Исполнитель, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).

9. Требования сроку и (или) объему предоставления.

гарантии качества УСЛУГ.

9.1. Срок предоставления гарантии качества работ 36 календарных месяцев с момента подписания сторонами УПД Услуг.

9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных по Контракту Услуг, не соответствует требованиям Контракта, Услуги оказаны Исполнителем с иными существенными недостатками, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков (в том числе повторного оказания Услуг).

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, что они совершены в письменной форме, не противоречат действующему законодательству и подписаны уполномоченными представителями сторон.

10.2.  Контракт заключен в электронном виде

10.3 .Стороны соглашаются в ходе деятельности обмениваться первичными учетными документами в электронном виде с использованием электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов (счет, УПД, дополнительное соглашение, акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), а также иные юридически значимые документы) посредством электронного документооборота (далее – ЭДО) с использованием только квалифицированной электронной подписи через операторов ЭДО.

10.4. Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца.

10.5. Стороны признают, что полученные через ЭДО электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенных соответствующими подписями.

10.6.Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого ЭДО формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством, а также совместимые технические средства – системы ЭДО.

10.7. При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативно-правовых актов, может

Приниматься участниками обмена к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

Наличие договоренности о юридически значимом ЭДО не отменяет использование иных способов оформления и обмена документами между Сторонами.

10.8 При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.9. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества выполняемой услуг и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем  услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

в) в соответствии с пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема оказываемых услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

10.10. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ПрИЛОЖЕНИЯ:

11.1. Приложение № 1: Расчет стоимости Контракта

11.2. Приложение № 2: Техническое задание на проектирование.

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.3. Приложение №3 Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ»

12. место нахождения

и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №191 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга ГБОУ СОШ № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга Адрес: 195298, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 26, корп. 2, литер А 195298, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 26, корп. 2, литер А. ИНН 7806059267 КПП 780601001 ОГРН 1037816031032 ОКВЭД 85.14; сад 85.11 ОКТМО 40351000 ОКФС 13 ОКОПФ 75203 Банковские реквизиты ОКЦ №1 Северо-Западное ГУ Банка России/ /УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Счет банка получателя: 40102810945370000005, Казначейский счет: 03224643400000007200, БИК банка получателя: 014030106. 191038, Санкт-Петербург, Наб. реки Фонтанки, 68, 70-72-74 Лицевой счет: 0541092 в Комитете финансов Санкт-Петербурга Электронная почта school191r@mail.ru Директор ____________________Бабак С.А. ПОДПИСАНО ЭП | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________________ ПОДПИСАНО ЭП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту № 191-СВН-2026

от  «____» ___________2026 г.

Расчет стоимости Контракта

| № п/п | Наименование услуг | Усл. Ед. изм. | Кол-во оказываемых услуг | Стоимость за единицу услуги | Стоимость общего объема оказываемых услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на замену системы видеонаблюдения (СВН) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 191 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Белорусская, д. 26, корп. 2, лит А для нужд Санкт-Петербурга в 2026 году. | Усл. ед. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

| Заказчик: _________________Бабак С.А ПОДПИСАНО ЭП; Исполнитель: Председатель совета __________________ Лавров А.С. ПОДПИСАНО ЭП. | Исполнитель: ________________________ ПОДПИСАНО ЭП |
| --- | --- |

Приложение № 1.1

к Контракту № 191-СВН-2026

от  «____» ___________2026 г.

Локальная смета № 1

| Заказчик: _________________Бабак С.А ПОДПИСАНО ЭП; Исполнитель: Председатель совета __________________ Лавров А.С. ПОДПИСАНО ЭП. | Исполнитель: ПОДПИСАНО ЭП |
| --- | --- |