Государственный контракт №

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение системами КСОБ

(СПС, СОУЭ, ОС. КТС) помещений в соответствии с адресным списком для Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Красногвардейского района Санкт-Петербурга» для нужд Санкт-Петербурга в 2023 году

Санкт - Петербург 							 «___» _______ 2023г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», в лице заместителя директора Хохолевой Юлии Александровны, действующего на основании Доверенности № 19 от 06.02.2023, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ____________________в лице_______________, действующего на основании ___________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по разработке проектной документации на оснащение системами КСОБ (СПС, СОУЭ, ОС, КТС) в соответствии с адресным списком (далее – Работы).

1.2 Работы выполняются в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение 
№ 2 к Контракту).

- 1.3. Основанием заключения Контракта является п. 4 части 1 статьи 93 Закона.

- 1.4. Идентификационный код закупки (ИКЗ):232780605146978060100100090000000244.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) выполнения работ

2.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по 
«31» декабря 2023 года.

2.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

2.3. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями и требованиями Контракта, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

2.4. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.

2.5. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

Работы выполняются в отношении объектов (адресный список):

Санкт-Петербург, Красногвардейский район

- Белорусская ул., д. 12, корп. 1, лит. А, пом. 2-Н;

- Шаумяна пр., д. 28, лит. А, пом.7-Н;

- Синявинская ул., д. 26, лит. А, пом. 3-Н;

- Рижская ул., д. 2, лит. А, пом. 4-Н.

2.7.  Сроки выполнения работ: не позднее 11.12.2023 с даты заключения Контракта.

2.8. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания документа о приемке Заказчиком.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена по настоящему Контракту составляет ________ руб. _____коп, в том числе НДС _________ руб. _____коп. (в случае если Подрядчик не является плательщиком НДС указывается: «НДС не облагается» и основание).

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.

3.2. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

3.3. Источник финансирования Контракта: Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

3.4. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком единовременно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке на основании предоставленного Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС). Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств со счета Заказчика

3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат приемке до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, принятых на себя обязательств оплата принятых Заказчиком работ может производиться Заказчиком за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.7. Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить для выполнения работ Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).

4.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости работ.

4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку выполненных Работ по результатам экспертизы выполнения условий Контракта.

4.1.5. Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. В течение рабочего дней с момента заключения Контракта принять у Заказчика документацию необходимую для выполнения работ в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) без права передачи третьим лицам результата работ без согласия Заказчика.

4.2.2. Являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Саморегулируемая организация, членом которой является Подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Совокупный размер обязательств Подрядчика, по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Указанные в настоящем пункте требования не распространяются на лиц и в случаях, перечисленных в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ.

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п.3 ст.450.1 ГК РФ, ч.9 ст.95 Закона).

4.2.3. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством поставляемых товаров, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, документацию.

4.2.6. Предъявить Заказчику выполненные работы на предмет определения их качества и объемов. Сдать результат выполненных работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.7. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы.

4.2.8. Предоставить Заказчику после завершения работ отчетные документы (в том числе акты о приемке выполненных работ), и иные документы, связанные с исполнением Контракта.

4.2.9. Выполнить необходимые действия по согласованию (утверждению и т.п.) проектной документации, разработанной Подрядчиком, в государственных и иных органах и организациях, в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к Контракту).

4.2.10. Письменно уведомить Заказчика о необходимости предоставления Подрядчику доверенностей либо иных уполномочивающих документов, необходимых для представления Подрядчиком интересов Заказчика в государственных и иных органах, и организациях при согласовании (утверждении и т.п.) проектной документации, в соответствии с условиями Контракта.

4.2.11. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении согласований, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены подрядчиком в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

4.2.12. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

4.2.13. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

4.2.14. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

4.2.15. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.3.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

4.3.6. Для проверки соответствия качества выполняемых работ привлекать независимых экспертов.

4.3.5. Ссылаться на недостатки выполняемых, выполненных работ, в том числе в части количества, и стоимости этих работ.

4.3.6. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

4.3.7. При обнаружении несоответствия количества и стоимости выполненных работ условиям Контракта требовать от полномочных представителей Подрядчика представления разъяснений в отношении соответствия выполненных работ условиям Контракта.

4.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае исполнения обязательств в соответствии с документом о приемке, подписанным Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.

4.4.2. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполненные субподрядчиком работы.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

(ОБЪЕМУ) РАБОТ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

5.1. Состав и объем работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту, а также требования к поставляемому товару указаны в Приложениях №№ 1,2 к настоящему Контракту.

По факту выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику проектно-сметную документацию по каждому адресу в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в 1 (одном) на электронном носителе.

5.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере архитектурно-строительного проектирования, как в отношении работ, так и в отношении строительных товаров и иных товаров, используемых в проектировании (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов.

В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.

5.3. При сдаче выполненных Работ Подрядчик обязан передать Заказчику документы, подтверждающие качество выполненных работ в соответствии с установленным настоящим Контрактом требованиями.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

6.1. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ такого рода.

6.1.1. Проектная документация согласовывается Подрядчиком в установленном, действующим законодательством порядке с организациями в соответствии с нормативными документами.

Ответственность за соответствие проектной, рабочей документации нормативно-техническим требованиям, действующим на территории Российской Федерации, несет Подрядчик.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА. Порядок сдачи и приемки работ

7.1. Подрядчик не позднее двух рабочих дней со дня получения положительного заключения экспертизы Проектной документации уведомляет Заказчика об окончании выполнения работ.

К документу о приемке (Акт сдачи-приемки выполненных работ) прилагаются счет, счет-фактура, (если Подрядчик является плательщиком НДС, другие документы.

7.2. Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

7.3. Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента поступления документа о приемке проводит проверку выполнения условий Контракта, осуществляет приемку выполненных работ, подписывает документ о приемке либо формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

7.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания документа о приемке Подрядчик обязуется устранить выявленные нарушения в срок, устанавливаемый Заказчиком.

В случае устранения Подрядчиком причин отказа от подписания Заказчиком документа о приемке, указанных в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, Заказчик осуществляет приемку работ и оформление результатов приемки в порядке и сроки, установленные настоящим разделом Контракта.

7.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки (включая объемы) работы, некомплектность или недостатки поставленного Товара, которые могли быть установлены при приемке.

7.6. Подрядчик представляет Заказчику всю, определенную нормативными требованиями, документацию, а также документы, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Контракта.

7.7 Датой приемки выполненной Работы считается дата подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7.8. С даты приемки работ, исключительные права на результаты таких работ принадлежат Санкт-Петербургу

8. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.2. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

8.4. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

8.5. Ответственность Заказчика:

8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Ответственность Подрядчика:

8.6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением, случаев, предусмотренных п. 8.6.5., п. 8.6.6. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

8.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6.8. Уплата неустойки (штрафов, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

8.7 Указанная в настоящем Контракте неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона и Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные частями 9-23 статьи 95 Закона.

8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта Подрядчиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).

8.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) и (или) поставляемому товару;

б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9. Требования сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с даты приемки заказчиком работ в полном объеме.

9.2. В гарантийный период Подрядчик обязуется безвозмездно приводить разработанную документацию в соответствие с изменившимися нормами, правилами и требованиями к такой документации, а также устраняет все недочеты.

9.3. При обнаружении недостатков в проектной документации в гарантийный период Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком.

9.4. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации от имени которого выступает заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом. Данное условие начинает действие с даты приемки результатов выполнения работ.

10. Прочие условия

10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, не противоречат действующему законодательству и подписаны обеими сторонами.

10.3. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.4. Контракт заключен в электронном виде. По согласованию сторон Контракт может быть дополнительно оформлен на бумажном носителе в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.

10.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.6. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

10.7. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, за исключением уведомлений, предусмотренных п. 10.9 настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в настоящем контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. Приложение № 1: «Расчет цены Контракта»

11.2. Приложение № 2 «Описание объекта закупки».

Приложение является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК:. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 195027, Санкт-Петербург, ул. Тарасова, д. 8 корп. 1 ИНН 7806051469, КПП 780601001, БИК 014030106, Счет банка получателя: 40102810945370000005 Северо-Западное ГУ банка России//УФК по Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Комитет финансов Санкт-Петербурга (Красногвардейское РЖА, Л/С 0540153) Номер казначейского счета получателя: 03221643400000007200 ОКПО: 46972116 ОКТМО 40349000 ОКВЭД: 70321 ОГРН 1037816003917 ТЕЛ.: 241-59-59 ФАКС 241-58-00 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА dogovor@guzhakrgv.gov.spb.ru Заместитель директора ___________ Ю.А. Хохолева (ПОДПИСАНО УКЭП). | подрядчик: _____________ (ПОДПИСАНО ЭКЭП) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к контракту №

от «___» _______ 2023 года

Расчет цены Контракта

| № п/п | ## Наименование работ | Характеристики выполняемых работ | Ед. измерения | Объем работ | Цена за ед. изм., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект КСОБ по адресу: СПб, Белорусская ул., д. 12, к. 1, лит. А, пом. 2-Н | В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №2 к Контракту) | Усл. ед. | 1 |  |  |
|  | Проект КСОБ по адресу: СПб, пр. Шаумяна, д. 28, лит. А, пом. 7-Н | В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №2 к Контракту) |  |  |  |  |
|  | Проект КСОБ по адресу: СПб, Синявинская ул., д. 26, лит. А, пом. 3-Н | В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №2 к Контракту) |  |  |  |  |
|  | Проект КСОБ по адресу: СПб, Рижская ул., д. 2, лит. А, пом. 4-Н | В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №2 к Контракту) |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК:. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» Заместитель директора ___________ Ю.А. Хохолева (ПОДПИСАНО УКЭП). | подрядчик: _____________ (ПОДПИСАНО ЭКЭП) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к контракту №

от «__» ______ 2023 года

Описание объекта закупки

1.1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение системами КСОБ (СПС, СОУЭ, ОС. КТС) помещений в соответствии с адресным списком для Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Красногвардейского района Санкт-Петербурга» для нужд Санкт-Петербурга в 2023 году.

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта 249 780,00 рублей.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки

71.12.19.100-Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.

1.3. Место выполнения работ: Работы выполняются по месту нахождения Подрядчика.

1.4. Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 40 календарных дней с момента заключения Контракта

1.5. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 232780605146978060100100090000000244.

1.6. Уникальный номер в ГИС «СФУП»: ТЗ-231120-241986.

2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

Сроки оказания услуг: с момента подписания Контракта, но не позднее 11 декабря 2023 г.

3.1 Работы должны оказываться в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил и технических условий, регламентирующий данный вид деятельности, применяя только разрешенные в официально установленном порядке средства и оборудование. Согласование проектной документации должно соответствовать порядку согласования ПД, утвержденному Распоряжением Комитета по информатизации и связи от 12.07.2021 №137-р.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ:

•	Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

•	Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;

•	 Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 N 815);

•	 Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);

•	 Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008;

•	 Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 13.02.2023 N 318);

•	 Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

•	 Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

•	Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

•	ГОСТ 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

•	 РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург. Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге" (одобрено и рекомендовано к применению распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 18.12.2013 N 143);

•	 ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»

•	 СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений" (Постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 N 153)

•	 Правилами устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204

•	«СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 31 июля 2020 года №582);

•	«СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539);

•	«СП 6.13130.2021. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200);

•	«СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173);

•	Иными действующими Стандартами, Нормами и Правилами.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, актуализированных на момент приемки работ.

3.2. Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

3.3. По факту выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику проектно-сметную документацию по зданию в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в 1 (одном) на электронном носителе. Доставка комплекта документов осуществляется силами и за счет Исполнителя по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Тарасова, д.8, кор.1.

3.4. В случае выявления недостатков выполненных работ Подрядчик обязан устранить недостатки за счет собственных средств, в течение 2 рабочих дней с момента извещения о недостатках.

3.5. Для проверки качества выполняемых работ в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1: «Локальная смета №1».

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

| № п.п. |  | Шифр норматива |  |  | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций |  |  |  | Единица измер. |  |  | Кол-во |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  | экспл. машин |  |  | ВСЕГО |  | ОСНОВНОЙ заработной платы |  | экспл. машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основной з/пл |  |  | в. т.ч. з/пл машинистов |  |  |  |  |  |  | в. т.ч. з/пл машинистов |  |  | на ед. |  |  | всего |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 1. СПб ГКУ «Жилищное агентство Красногвардейского района Санкт-петербурга) по адресу: СПб., Белорусская ул., д. 12, к. 1, лит. А, пом. 2-Н (Площадь 48,5 м.кв.; h=3,5 м.; V=169 м.куб. Кат. сл.здания -I; Кат. сл. работ -1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Система охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | а=0,540 (Табл.5, п.1) |  |  |  | Компл |  |  | 1 |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к=1,2 (Прим. 1 к табл. 5) (два рубежа защиты) |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к=0,9 (гл.2, п.2.7) (стадия РП) |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | К=0,5 п.2.7 Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ки=42,39 (Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09 ) Ц=СхКи |  |  |  |  | 42,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по системе охранной |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сигнализации 0,54x1,2x0,9x0,5x42,39=12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.2 Система пожарной сигнализации!! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | а=0,6 (Табл.З. п.1) |  | Компл |  |  | 1 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | к=1,5 (Прим. 3 к табл. 3) к=1,15 (Прим. 4 к табл. 3) |  |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | к=0,9 (гл.2, п.2.7) (стадия РП) |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | К=0,5 п.2.70бщие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства |  | Компл |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ки=42,39 (Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи |  | Компл |  |  | 42,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по системе пожарной |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,88 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сигнализации 0,6x1, (50+15) х0,9x0,5x42,39=18,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.3. Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | а=0,48 (Табл.4, п.1) |  | Компл |  |  | 1 |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | к=1,2 (Прим. 1 к табл. 4) (II тип оповещ) |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | к=0,9 (гл.2, п.2.7) (стадия РП) |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | К=0,5 п.2.70бщие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства |  | Компл |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ки=42,39 (Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи |  | Компл |  |  | 42,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по системе оповещения и |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,99 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | управления эвакуацией 0,48x1,2x0,9x0,5x42,39=10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.4. Обследование состояния электрических сетей и средств связи (СБЦП 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2001 - 25). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | а=1,2 (Табл.15, п.8) |  | Компл |  |  | 1 |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S=48,5 м.кв К=0,0485 |  |  |  |  | 0,0485 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ки=5,57(Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи |  |  |  |  | 5,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого обследование состояния |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электрических сетей и средств связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,2x0,0485x5,57=0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Обмерные работы (СБЦП 81 - 2001 - 25). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | а=0,3838 (Табл.1) |  |  | Компл |  |  | 1 |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V=169,7 м.куб. К=1,697 |  |  |  |  |  | 1,697 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таб. 8 п.2 К=0,095 |  |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таб. 11 п.1 К=4,3 |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ки=5,57(Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09 ) Ц=СхКи |  |  |  |  |  | 5,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого обмерные работы |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,48 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,3838x1,697x0.095x4,3x5,57=1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по объекту |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,04 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2. СПб ГКУ «Жилищное агентство Красногвардейского района Санкт-Петербурга) по адресу: СПб, пр. Шаумяна, д. 28, лит. А, пом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-Н (Площадь 76,9 м.кв. h=3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.; V=269 м.куб. Кат. сл.здания -I; Кат. сл. работ -1)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Система охранной сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | а=0,540 (Табл.5, п.1) |  |  | Компл |  |  | 1 |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к=1,2 (Прим. 1 к табл. 5) (два рубежа защиты) |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к=0,9 (гл.2, п.2.7) (стадия РП) |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | К=0,5 п.2.7 Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ки=42,39 (Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи |  |  |  |  |  | 42,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по системе охранной |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сигнализации 0,54x1,2x0,9x0,5x42,39=12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.2 Система пожарной сигнализацию! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | а=0,6 (Табл.З. п.1) |  |  | Компл |  |  | 1 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к=1,5 (Прим. 3 к табл. 3) к=1,15 (Прим. 4 к табл. 3) |  |  |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к=0,9 (гл.2, п.2.7) (стадия РП) |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | К=0,5 п.2.70бицие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства | Компл | 0,5 |  |  | 0,45 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ки=42,39 (Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи | Компл | 42,39 |  |  | 18,88 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по системе пожарной | тыс. руб. |  |  |  | 18,88 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | сигнализации 0,6x1, (50+15) х0,9х0,5х42,39= 18,88 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.3. Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а=0,48 (Табл.4, п.1) | Компл | 1 | 0,48 |  | 0,48 |  |  |  |  |
|  |  | к=1,2 (Прим. 1 к табл. 4) (II тип оповещ) |  | 1,2 |  |  | 0,58 |  |  |  |  |
|  |  | к=0,9 (гл.2, п.2.7) (стадия РП) |  | 0,9 |  |  | 0,52 |  |  |  |  |
|  |  | К=0,5 п.2.70бщие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства | Компл | 0,5 |  |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  |  | Ки=42,39 (Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи | Компл | 42,39 |  |  | 10,99 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по системе оповещения и управления эвакуацией | тыс. руб. |  |  |  | 10,99 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | 0,48x1,2x0,9x0,5x42,39=10,99 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.4. Обследование состояния электрических сетей и средств связи (СБЦП 81 |  |  |  | - 2001 - 25). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а=1,2 (Табл.15, п.8) | Компл | 1 | 1,20 |  | 1,20 |  |  |  |  |
|  |  | S=76,9 м.кв К=0,0769 |  | 0,0769 |  |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  |  | Ки=5,57(Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи |  | 5,57 |  |  | 0,51 |  |  |  |  |
|  |  | Итого обследование состояния | тыс. руб. |  |  |  | 0,51 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | электрических сетей и средств связи 1,2x0,0769x5,57=0,51 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.5. Обмерные работы (СБЦП 81 - 2001 - 25). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а=0,3838 (Табл.1) | Компл | 1 | 0,38 |  | 0,38 |  |  |  |  |
|  |  | V=269,0 м.куб К=2,69 |  | 2,69 |  |  | 1,03 |  |  |  |  |
|  |  | Таб. 8п.2 К=0.095 |  | 0,095 |  |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  |  | Таб. 11 п.1 К=4,3 |  | 4,3 |  |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  |  | Ки=5,57(Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи |  | 5,57 |  |  | 2,35 |  |  |  |  |
|  |  | Итого обмерные работы | тыс. руб. |  |  |  | 2,35 | 0 | 0 |  | 0 |

|  |  | 0,3838x2,69x0.095x4,3x5,57=2,35 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого по объекту | тыс. руб. |  |  |  | 45,10 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3. СПб ГКУ «Жилищное агентство Красногвардейского района Санкт-Петербурга) по адресу: СПб., Синявинская ул., д. 26, лит. А, пом. 3-Н (Площадь 236,9 м.кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h=4,5 м.; | V=1066 м.куб. Кат. сл.здания -I; Кат. сл. работ -1))) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Система охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а=0,738 (Табл.5. п.З) | Компл | 1 | 0,738 |  | 0,738 |  |  |  |  |
|  |  | к=1,2 (Прим. 1 к табл. 5) (два рубежа защиты) |  | 1,2 |  |  | 0,89 |  |  |  |  |
|  |  | к=0,9 (гл.2, п.2.7) (стадия РП) |  | 0,9 |  |  | 0,80 |  |  |  |  |
|  |  | К=0,5 п.2.7 Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства |  | 0,5 |  |  | 0,40 |  |  |  |  |
|  |  | Ки=42,39 (Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09 ) Ц=СхКи |  | 42,39 |  |  | 16,89 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по системе охранной | тыс. руб. |  |  |  | 16,89 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | сигнализации 0,738x1,2x0,9x0,5x42,39=16,89 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.2 Система пожарной сигнализацию! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а=0,820 (Табл.З. п.З) | Компл | 1 | 0,82 |  | 0,82 |  |  |  |  |
|  |  | к=1,5 (Прим. 3 к табл. 3) к=1,15 (Прим. 4 к табл. 3) |  | 1,65 |  |  | 1,353 |  |  |  |  |
|  |  | к=0,9 (гл.2, п.2.7) (стадия РП) |  | 0,9 |  |  | 1,22 |  |  |  |  |
|  |  | К=0,5 п.2.70бщие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства | Компл | 0,5 |  |  | 0,61 |  |  |  |  |
|  |  | Ки=42,39 (Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09 ) Ц=СхКи | Компл | 42,39 |  |  | 25,81 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по системе пожарной | тыс. руб. |  |  |  | 25,81 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | сигнализации 0,82x1, (50+15) х0,9x0,5x42,39=25,81 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.3. Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а=0,656 (Табл.4. п.З) | Компл | 1 | 0,656 |  | 0,656 |  |  |  |  |
|  |  | к=1,2 (Прим. 1 к табл. 4) (II тип оповещ) |  | 1,2 |  |  | 0,79 |  |  |  |  |
|  |  | к=0,9 (гл.2, п.2.7) (стадия РП) |  | 0,9 |  |  | 0,71 |  |  |  |  |

|  |  | К=0,5 п.2.70бщие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства | Компл | 0,5 |  |  | 0,35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ки=42,39 (Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи | Компл | 42,39 |  |  | 15,02 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по системе оповещения и управления эвакуацией | тыс. руб. |  |  |  | 15,02 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | 0,656x1,2x0,9x0,5x42,39=15,02 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.4. Обследование состояния электрических сетей и средств связи (СБЦП 81 |  |  |  | - 2001 - 25). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а=1,2 (Табл.15. п.8) | Компл | 1 | 1,20 |  | 1,20 |  |  |  |  |
|  |  | S=236,9 м.кв К=0,2369 |  | 0,2369 |  |  | 0,28 |  |  |  |  |
|  |  | Ки=5,57(Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи |  | 5,57 |  |  | 1,58 |  |  |  |  |
|  |  | Итого обследование состояния | тыс. руб. |  |  |  | 1,58 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | электрических сетей и средств связи 1,2x0,2369x5,57=1,58 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.5. Обмерные работы (СБЦП 81 - 2001 - 25). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а=0,3664 (Табл.1) | Компл | 1 | 0,37 |  | 0,37 |  |  |  |  |
|  |  | V=1066, 0 м.куб. К=10,66 |  | 10,66 |  |  | 3,91 |  |  |  |  |
|  |  | Таб. 8п.2 К=0,095 |  | 0,095 |  |  | 0,37 |  |  |  |  |
|  |  | Таб. 11 п.1 К=3,5 |  | 3,5 |  |  | 1,30 |  |  |  |  |
|  |  | Ки=5,57(Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи |  | 5,57 |  |  | 7,23 |  |  |  |  |
|  |  | Итого обмерные работы | тыс. руб. |  |  |  | 7,23 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | 0,3664x10,66x0.095x4,3x5,57=8,89 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого по объекту | тыс. руб. |  |  |  | 66,54 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4. СПб ГКУ «Жилищное агентство Красногвардейского района Санкт-Петербурга) по адресу: СПб. |  |  |  |  |  | Рижская ул., д. 2, лит. |  | А, пом. 4-Н (Площадь 100,9 м.кв. h=3,5 |  |  |  |  |
| м.; V=353 м.куб. Кат. сл.здания -I; Кат. сл. работ -1)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Система охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а=0,623 (Табл.5, п.2) | Компл | 1 | 0,623 |  | 0,623 |  |  |  |  |
|  |  | к=1,2 (Прим. 1 к табл. 5) (два рубежа защиты) |  | 1,2 |  |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  |  | к=0,9 (гл.2, п.2.7) (стадия РП) |  | 0,9 |  |  | 0,67 |  |  |  |  |
|  |  | К=0,5 п.2.7 Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства |  | 0,5 |  |  | 0,34 |  |  |  |  |

|  |  | Ки=42,39 (Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи |  | 42,39 |  |  | 14,26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого по системе охранной | тыс. руб. |  |  |  | 14,26 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | сигнализации 0,623x1,2x0,9x0,5x42,39=14,26 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4.2 Система пожарной сигнализацию! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а=0,692 (Табл.З. п.2) | Компл | 1 | 0,692 |  | 0,692 |  |  |  |  |
|  |  | к=1,5 (Прим. 3 к табл. 3) к=1,15 (Прим. 4 к табл. 3) |  | 1,65 |  |  | 1,1418 |  |  |  |  |
|  |  | к=0,9 (гл.2, п.2.7) (стадия РП) |  | 0,9 |  |  | 1,03 |  |  |  |  |
|  |  | К=0,5 п.2.70бщие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства | Компл | 0,5 |  |  | 0,51 |  |  |  |  |
|  |  | Ки=42,39 (Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи | Компл | 42,39 |  |  | 21,78 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по системе пожарной | тыс. руб. |  |  |  | 21,78 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | сигнализации 0,693x1, (50+15) х0,9x0,5x42,39=21,81 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4.3. Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а=0,554 (Табл.4. п.2) | Компл | 1 | 0,554 |  | 0,554 |  |  |  |  |
|  |  | к=1,2 (Прим. 1 к табл. 4) (II тип оповещ) |  | 1,2 |  |  | 0,66 |  |  |  |  |
|  |  | к=0,9 (гл.2, п.2.7) (стадия РП) |  | 0,9 |  |  | 0,60 |  |  |  |  |
|  |  | К=0,5 п.2.70бщие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства | Компл | 0,5 |  |  | 0,30 |  |  |  |  |
|  |  | Ки=42,39 (Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи | Компл | 42,39 |  |  | 12,68 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по системе оповещения и | тыс. руб. |  |  |  | 12,68 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | управления эвакуацией 0,554x1,2x0,9x0,5x42,39=12,68 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4.4. Обследование состояния электрических сетей и средств связи (СБЦП 81 |  |  |  | - 2001 - 25). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а=1,2 (Табл.15. п.8) | Компл | 1 | 1,20 |  | 1,20 |  |  |  |  |
|  |  | S=100,9 м.кв К=0,1009 |  | 0,1009 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  |  | Ки=5,57(Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи |  | 5,57 |  |  | 0,67 |  |  |  |  |
|  |  | Итого обследование состояния | тыс. руб. |  |  |  | 0,67 | 0 | 0 |  | 0 |

|  |  | электрических сетей и средств связи 1,2x0,1009x5,57=0,671 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5. Обмерные работы (СБЦП 81 - 2001 - 25). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а=0,3838 (Табл.1) | Компл | 1 | 0,38 |  | 0,38 |  |  |  |  |
|  |  | V=353, 0 м.куб. К=3,53 |  | 3,53 |  |  | 1,35 |  |  |  |  |
|  |  | Таб. 8 п.2 К=0,095 |  | 0,095 |  |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  |  | Таб. 11 п.1 К=4,3 |  | 4,3 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |
|  |  | Ки=5,57(Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09) Ц=СхКи |  | 5,57 |  |  | 3,08 |  |  |  |  |
|  |  | Итого обмерные работы | тыс. руб. |  |  |  | 3,08 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | 0,3838x3,53x0.095x4,3x5,57=3,08 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого по объекту | тыс. руб. |  |  |  | 52,47 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого по всем объектам: | тыс. руб. |  |  |  | 208,15 |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% | тыс. руб. |  |  |  | 41,63 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | тыс. руб. |  |  |  | 249,78 |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК:. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» Заместитель директора ___________ Ю.А. Хохолева (ПОДПИСАНО УКЭП). | подрядчик: _____________ (ПОДПИСАНО ЭКЭП) |
| --- | --- |