КОНТРАКТ №

ИКЗ   _____________________________

г. Санкт-Петербург 						«___» __________ 2023 года

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и _____________ (_________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке фасада здания СПб ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: пр. Стачек дом 206 (далее – работы), Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ, сроки их выполнения и другие требования.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ формируется путем умножения цены, определенной локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту) и равной _____________ рублям ______ копеек на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ (рассчитывается как отношение цены, предложенной Подрядчиком, к максимальной цене Контракта) составляет ___________.

Цена Контракта составляет _________ рублей ______копеек (______ рублей ____ копеек), в том числе НДС________(данное положение заполняется в Контракте в случае, когда Подрядчик осуществляет свою  хозяйственную деятельность с применением обычной системы налогообложения).

2.2. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ формируется путем умножения цены, определенной локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту) и равной _________ рублям _____ копеек без учета суммы НДС на коэффициент перерасчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к разнице между начальной (максимальной) ценой Контракта, сформированной Заказчиком, и суммой НДС.

Коэффициент перерасчета составляет ___________.

Цена Контракта составляет _________ рублей ______копеек (______ рублей ____ копеек) (данное положение заполняется в Контракте, в случае, когда Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность с применением упрощенной системы налогообложения).

2.3. Ценой Контракта учтены все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, доставку, страхование и других обязательных платежей.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Изменение существенных условий Контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Законом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится по факту выполненных работ в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком  счета-фактуры (при наличии), акта приемки законченных работ, акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.

2.7. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Подрядчику суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктом 7.12. Контракта.

2.8. В случае, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Контракта, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.

2.9. Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

2.10. В случае использования Подрядчиком на объекте Заказчика в период выполнения работ ресурсов Заказчика, Подрядчик возмещает затраты за пользование данными ресурсами.

2.11. Обязанности Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Подрядчиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.

3. СРОКИ КОНТРАКТА

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2023 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

3.2. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик обязан передать Объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан Сторонами в течение 5-ти рабочих дней с даты заключения Контракта.

Срок выполнения работ: в течение 10 календарных дней с даты подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.

3.3. Цикл работ по контракту включает следующие стадии:

- передачу объекта для выполнения работ;

- работы по чистке фасада по контракту;

- сдачу-приемку законченных работ СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга»;

- передачу объекта с завершенными работами Заказчику.

3.4. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

4.1. Качество работ должно осуществляться в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и требованиям действующего законодательства РФ.

4.2. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по Контракту, в течение 36 месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке.

4.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

4.4. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня направления Заказчиком письменного уведомления Подрядчику.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Заказчика:

5.1.1. Передать в СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение трех рабочих дней копию Контракта.

5.1.2. Передать Подрядчику по акту подготовленный к выполнению работ объект в сроки, указанные в пункте 3.2. Контракта.

5.1.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием их оговоренной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.4. Заказчик в соответствии с ст. 749 гражданского кодекса РФ поручает осуществление от его имени технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ представителю СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района».

5.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. Выявленные отступления от условий настоящего Контракта фиксируются актом.

5.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку результатов работ на соответствие количеству, качеству и объему требуемых по настоящему Контракту.

5.1.7. Оплатить Подрядчику результат работ, предусмотренных разделом 1 Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

5.1.8. Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.9. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты выполненных Подрядчиком работ, не соответствующих требованиям Контракта.

5.1.10. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.11. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.1.12. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.

5.2. Права и обязанности Подрядчика:

5.2.1. Принять объект, передаваемый Заказчиком, в сроки, установленные пунктом 3.2. Контракта, либо предоставить мотивированный отказ.

5.2.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.

5.2.3. Выполнить работы надлежащим образом, в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, техническим заданием и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных настоящим Контрактом.

5.2.4. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.2.6. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

5.2.7. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.

По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.

5.2.8. Обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.

5.2.9. Обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования Заказчика, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта

5.2.10. При выполнение работ Подрядчик несет ответственность за сохранность и целостность имущества и инженерных коммуникаций, находящихся на объекте.

5.2.11. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района», в том числе, в срок, установленный рекламационным актом Заказчика и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

5.2.12. Не передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.2.13. При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.

5.2.14. Подрядчик должен обеспечить свой рабочий персонал спецодеждой, а также материалами, средствами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ.

5.2.15. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.2.16. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.2.17. Подрядчик обязан исполнять требования ч.3 ст. 266.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.

5.2.18. Направить Заказчику уведомление о завершении работ. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику и представителю СПб ГБУ «Служба заказчика» по акту приемки законченных работ, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

5.2.19. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.20. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.

5.2.21. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

5.2.22. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы (при наличии).

5.2.23. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию места выполнения работ. До подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС – 2) вывезти за пределы места выполнения работ материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор, а также предоставить Заказчику копию приемосдаточного акта по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 №980 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения».

5.2.24. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Выполнять трехстадийную фотофиксацию до начала, во время и после окончания работ.

5.2.25. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.26. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

5.2.27. Подрядчик обязан исполнять требования ч.3 ст.266.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.

5.2.28. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5.2.29. Подрядчик вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

5.2.30. Подрядчик вправе требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Заказчик поручает СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» (далее – Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района») осуществлять технический контроль и надзор за ходом выполнения работ, путем заключения договора об оказании услуг технического надзора. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг в соответствии с условиями договора об оказании услуг технического надзора (далее-Договор).

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей.

6.2. Представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» совместно с представителем Подрядчика оформляют акт приемки законченных ремонтно-строительных работ, осуществляют технический надзор за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования сметной документации Заказчика, в том числе материалов, получаемых от разборки старых конструкций и демонтажа оборудования, в соответствии с ВСН 39-83 (р).

6.3. Представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в контракте.

6.4. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в рамках Договора имеет право с составлением соответствующего акта:

- в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ и поэтапной приемки скрытых элементов;

- приостанавливать выполнение работ, если они выполняются с нарушениями требований проекта,  СНиП, ГОСТ, а также в случае применения недоброкачественных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ, предписание технического надзора, акта технического состояния;

- не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от проекта, ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

6.5. Проверка выполненных Подрядчиком работ, в части соответствия их условиям Контракта, осуществляется Заказчиком путем проведения экспертизы.

Для проведения экспертизы соответствия качества выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик имеет право создать комиссию, привлечь эксперта, экспертную организацию.

6.6. При обнаружении Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в ходе приемки работ по Контракту недостатков в выполненной работе,  Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения Подрядчиком.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

6.8.  По завершении выполнения работ Подрядчик не позднее 5 рабочих дней до истечения окончания срока окончания выполнения работ, установленного в п. 3.2. Контракта обязан передать СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» исполнительную документацию.

6.9. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» в течение 5 рабочих дней со дня получения исполнительной документации проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их, включая акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, и передает Подрядчику.

6.10. Срок проведения проверки выполненных работ Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» составляет 5 (пять) рабочих дней с момента предъявления выполненных работ Подрядчиком Заказчику.

6.11. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.

6.12. В случае выявления СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»  несоответствия сведений об объемах, содержании им стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии  с Контрактом, СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком соответствующих изменений.

6.13. По завершении в установленные сроки работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект оригинала исполнительной документации, включая акт приемки законченных ремонтно-строительных работ, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района», справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.14. По завершению приемки Сторонами выполненных работ, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, вправе направить Подрядчику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

6.15. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с п.п. «а»  Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и составляет 10 % цены Контракта.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства, Подрядчик выплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 1000 рублей.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении выполнения работ.

7.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

7.14. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.16. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в полной мере сверх неустойки.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Законом, в том числе:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

3) если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.

4) в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставлении субсидии, Стороны вправе изменить размер и (или) срок оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг.

8.2. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

8.3. Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ и статьи 450.1. ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:

- Подрядчик, после получения 2-х письменных уведомлений Заказчика, направленных посредством электронной почты или факсимильной связи, не принял объект для выполнения работ;

- Подрядчик в течение 10 дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;

- Подрядчик не приступил к исполнению Контракта в установленные сроки, включая исполнение условий, указанных в пункте 3.2. настоящего Контракта, либо выполняет работу с нарушением промежуточных сроков более чем на 5 дней, установленных «Календарным планом выполнения работ», равно как и в случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ;

- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

8.5. Сторона, принявшая решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.6. В случае расторжения Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями Контракта, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае существенных нарушений Подрядчиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Подрядчике в Реестр недобросовестных поставщиков.

8.7. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

8.8. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту, которое является его неотъемлемой частью.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Контракта.

Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения претензии.

9.3.  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12.2. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 15 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

12.3. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.

12.4. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 - Локальный сметный расчет

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района Санкт-Петербурга 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.133, корп.4, литер А. ИНН 7805146710, КПП 780501001 тел.246-04-57, 246-04-59 E-mail: ddut@kirov.spb.ru Банковские реквизиты: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург БИК 014030106 к/счет 40102810945370000005 р/счет 03224643400000007200 ОКТМО 40339000 Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района Санкт-Петербурга л/с 0521049) ____________ / Подписано ЭЦП / | Подрядчик: Полное наименование: Сокращенное наименование (при наличии): Почтовый адрес: Местонахождение: ИНН: КПП: Банковские реквизиты: Телефон: Эл.адрес: ___________ / Подписано ЭЦП / |
| --- | --- |

Приложение №1

к Контракту №___ от «___»__________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству и безопасности работ

1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ, являющихся предметом Контракта, в соответствии с действующими нормами и правилами.

2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменить виды и объем работ.

3. Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами, в том числе:

- Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 №190-ФЗ;

- Федеральному закону от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральному закону от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Закону Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;

- Требованиям действующего законодательства об охране окружающей среды;

4. Безопасность выполняемых работ, а также процесс их выполнения должны соответствовать требованиям, в том числе:

- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I Общие требования»;

- СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 3.04.01-87

5. Приведенный перечень стандартов и правил, указанный в п. 4 не является исчерпывающим: применению подлежат все правила и стандарты обязательные к применению в соответствии с законодательством.

6. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.

7. Все материалы, используемые для выполнения работ, должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися (не бывшими в употреблении), не подвергавшимися ремонту (модернизации или восстановлению), высоконадежными и полностью безопасными при нормальной долговременной эксплуатации.

8. В отношении материалов, используемых при выполнении работ необходимо соблюдать требования действующих нормативных актов.

9. Все применяемые материалы должны иметь:

- сертификат пожарной безопасности

Особые требования к напольному покрытию (линолеум):

- должен обладать высокими гигиеническими требованиями и бактериостатом: подавлять рост бактерий и микробов, вирусных инфекций, предотвращать передачу вирусных инфекций

10. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31  декабря 2020 г. №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

11. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до их использования в работах.

12. Цвет и фактура применяемых изделий и материалов на объекте должны быть согласованы с ответственным представителем Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до использования их в работах.

13. При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»).

14. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

15. Мероприятия по охране труда рабочих должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

16. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих норм, правил и иных нормативных документов, соответствующих предмету Контракта.

Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии с ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012 в редакции 2014 года» по видам работ, указанным в локальном сметном расчете Заказчика, являющемся Приложением №2 к Контракту.

17. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в обязательных для сторон строительных норм и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части после проведенного ремонта, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей объекта ремонта.

18. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность оконных заполнений и их расчистку после завершения работ.

19. Подрядчик доставляет на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

В соответствии с п. 5. ст. 723 ГК РФ Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества по ст. 475 ГК РФ.

20. Заказчик не несет ответственности за материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, доставленные на объект Подрядчиком.

21. Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.

22. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования Заказчика, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.

23. При повреждении слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации Подрядчик обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации.

24. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик в соответствии со ст.714 Гражданского кодекса РФ.

25. Выполнять работу, используя оборудование, инструменты и материалы, которые соответствуют действующим на территории России и Санкт-Петербурга техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также соответствуют проектной документации, имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.  Самостоятельно обеспечить выполнение работ оборудованием, инструментами и материалами.

26. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативными требованиями к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным и реставрационным нормам и правилам.

27. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».

28. Подрядчик обязан вывезти строительный мусор до подписания акта приемки законченных ремонтно-строительных работ, в 2-х дневный срок до подписания акта вывезти с территории принадлежащее ему имущество.

29. При уборке строительного мусора применять меры по уменьшению пылеобразования. Сбор и удаление строительного мусора производить в мешках в контейнер с последующим вывозом. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. Запрещается сжигание мусора.

30. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал выполнения работ, в котором отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

31. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком.

32. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно, в том числе при помощи электронной почты информирует Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.

33. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

34. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

35. Подрядчик обязан обеспечить трехстадийную цветную фотофиксацию: до выполнения работ, в период выполнения основных технологических операций, после выполнения работ с предоставлением Заказчику каждого фотоснимка в бумажном виде и  на электронном носителе.

36. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

37. Все характеристики материалов, используемые при выполнении работ (комплектующих и оборудования), должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования) Заказчика, указанным в Приложении №2 к Контракту, или превосходить их по своим техническим характеристикам.

Все содержащиеся в приложении № 2 к Контракту (локальный сметный расчет) указания на товарные знаки используемых товаров(материалов) и (или) оборудования сопровождаются словами «или эквивалент (аналог)».

Работы по контракту должны производиться только при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.д.), если для выполнения отдельных видов работ по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов.

38. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям по энергетической эффективности, в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Правила). Согласно Правилам требования энергетической эффективности установлены в отношении следующих видов товаров:

-товаров, предусмотренных в приложении к Правилам;

-товаров, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности (приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.03.2011 №88, приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 06.11.2018 №4404).

| Заказчик: ___________ / Подписано ЭЦП / | Подрядчик: ___________ / Подписано ЭЦП / |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту №_______________от  «___» _______ 2023 г.

Локальный сметный расчет

| № п/п | Номера локальных сметных расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет №бн |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |
|  | Коэффициент снижения |  |  |
|  | Итого с учетом коэффициента снижения |  |  |
|  | В том числе НДС 20% / НДС не облагается |  |  |

| Заказчик: ___________ / Подписано ЭЦП / | Подрядчик: ___________ / Подписано ЭЦП / |
| --- | --- |

Данное положение не заполняется в случае, когда Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность по упрощенной системе налогообложения. В данном случае контракте ставятся прочерки.

Данное положение не заполняется в случае, когда Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность по обычной системе налогообложения. В данном случае в контракте ставятся прочерки.