ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №

Идентификационный код закупки: 232780408905878040100100030000000244

город Санкт-Петербург 	«___» _______ 2023 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 63 Калининского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тумановой Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

___________________, в лице _____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - По контракту Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы по установке перегородок в санузлах в здании (далее – объект) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия № 63 Калининского района Санкт-Петербурга (далее – работы), а Заказчик создать необходимые условия для выполнения работ, обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить его оплату.

  - Подрядчик выполняет работы в соответствии с Локальной сметой (приложение № 1 к контракту) согласованной Сторонами и определяющей объем, содержание, цену работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими сроки и место их выполнения.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

    - Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных, транспортных, расчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

    - Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

    - Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Для приемки выполненной работы (ее результата) создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

    - Если иное не предусмотрено действующим законодательством, провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, своими силами или привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации.

    - Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта.

    - Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.

    - При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

    - Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    - Формировать поручение на оплату расходов на основании предоставленных в соответствии с разделом 3 контракта документов на оплату на полную сумму денежного обязательства или на часть денежного обязательства, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

    - Производить поэтапную оплату за фактически выполненные Подрядчиком работы при наличии справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемого к ней акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами, счета, счета-фактуры.

    - Совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Калининского района» осуществлять контроль и надзор за качеством выполнения работ с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательства, прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на сумму неустойки.

  - Заказчик обязан:

    - Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ, указанный в п. 1.1. контракта.

    - Осуществить приемку выполненных работ, в том числе провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

    - Оплатить выполненные работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) согласно условиям контракта.

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

    - Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту.

    - Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

    - В ходе исполнения контракта уведомить Заказчика о своем действующем адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такие сведения ранее не представлялись, для обмена информацией в соответствии с п. 12.3. контракта.

    - Привлечь для выполнения работ субподрядчика(-ов), оставаясь ответственным перед Заказчиком за его (их) действия.

    - Уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего контракта, только с согласия Заказчика.

  - Подрядчик обязан:

    - Принять от Заказчика объект, указанный в п. 1.1. контракта, сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту.

    - Выполнить работы, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

    - Передать надлежащим образом оформленные отчетные, транспортные, расчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.

    - Передать надлежащим образом оформленную счет-фактуру, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, если является плательщиком налога на добавленную стоимость или по требованию Заказчика, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В случае поставки товаров, подлежащих прослеживаемости, при выполнении работ выставлять счет-фактуру (универсальный передаточный документ), корректировочный счет-фактуру (корректировочный универсальный передаточный документ) в электронной форме.

    - Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

    - Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических норм.

    - Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

    - Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

    - Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

    - Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

    - Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

    - Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

    - После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 (двух) дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.

    - Вывозить строительный мусор с периодичностью, определенной требованиями санитарно-эпидемиологических норм, строительных норм и правил, сводов правил.

В случае, если такими требования периодичность не определена - до сдачи результата выполненных работ Заказчику.

    - Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.

    - Выполнить работы в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ, в том числе:

- Гражданскому и Градостроительному кодексам РФ;

- Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Федеральному закону «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;

- Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999

№ 52-ФЗ;

- Федеральному закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ;

- Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;

- Постановлению Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

- Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

    - Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.

    - Назначить ответственное лицо за сдачу результата выполненных работ Заказчику.

    - Незамедлительно письменно уведомить Заказчика о привлечении для выполнения работ субподрядчика.

    - Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком) и отступлений от расчета стоимости и технического задания.

    - При возникновении необходимости в подключении к источникам энергоснабжения и инженерного обеспечения, осуществить подключение с согласия Заказчика, своими силами и за счет собственных средств. Возместить Заказчику затраты на пользование ресурсами заказчика в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения ремонтных работ по фактическому их потреблению на основании счетов, выставленных Заказчику соответствующими коммунальными службами, и способа расчета в соответствии с пунктом 2.4.23. настоящего контракта.

    - В случае использования электрической и тепловой энергии, водоснабжения Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику затраты за пользование ресурсами Заказчика в части пользования электрической и тепловой энергии, водоснабжением, водоотведением в период выполнения ремонтных работ (любым из перечисленных ниже способов):

1) с использованием имеющихся нормативов потребления ресурсов;

2) по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета;

3) иными способами.

В соответствии с пунктом 5 Методических материалов к территориальной сметно-нормативной базе «ГОСЭТАЛОН 2012» в редакции распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 05.10.2015 №196-р, введенной в действие с 01.12.2015, в территориальных единичных расценках учтена стоимости электрической энергии и воды от постоянных источников снабжения. Сумма возмещения затрат Подрядчиком не может превышать лимит, установленный территориальными единичными расценками в локальной смете Заказчика (Приложение №1 к контракту)

    - Иметь лицензии и (или) допуски и (или) разрешения необходимые для выполнения работ, а также если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации являться членом саморегулируемой организации и(или) организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством. Передать по требованию Заказчика надлежащим образом оформленный документ о соответствии указанным требованиям (лицензия, допуск, др.).

  - Стороны вправе:

    - При осуществлении расчетов по контракту применять универсальный передаточный документ, за исключением случаев, когда условиями контракта определена конкретная форма оформляемого документа.

    - Осуществлять обмен документами, которые оформляются при исполнении настоящего контракта, посредством использования системы электронного документооборота (далее – «ЭДО»).

  - Стороны обязуются:

    - В случае изменения полного и (или) сокращенного наименования любой из Сторон заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

    - Незамедлительно письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. При этом Стороны вправе не заключать дополнительное соглашение к контракту.

    - Провести сверку расчетов при заявлении об этом любой из Сторон, а в случае расторжения контракта по соглашению сторон провести сверку расчетов на дату расторжения контракта.

    - Сообщать о своих действующих адресах электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    - По требованию любой из Сторон направить по почте заказным письмом с уведомлением или передать с нарочным оригинал документа, переданного как электронный образ, согласно условиям контракта. Почтовые и иные накладные расходы по пересылке (передаче) документа несет отправитель.

    - В целях соблюдения нормативно-правовых актов, изданных в рамках реализации национальной системы прослеживаемости товаров использовать ЭДО при обмене документами.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется Локальной сметой (приложение № 1 к контракту), которая является неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта, с учетом коэффициента снижения (пересчета) составляет ________________________, в т.ч. НДС/ НДС не облагается.

Если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

  - Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

  - Источник финансирования Контракта - внебюджетные средства: Доходы от иной, приносящей доход деятельности

  - Порядок расчетов: безналичный.

  - Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются:

- счет;

- счет-фактура;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанный Сторонами;

- акт сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к контракту), подписанный Сторонами.

  - Срок оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дня(-ей) с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

- Порядок и место выполнения работ

  - Выполнение работ производится в здании Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия № 63 Калининского района Санкт-Петербурга, по адресу: 195274, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д.11, корп.4, лит. А.

  - Сроки выполнения работ: 15 рабочих дней с момента подписания акта передачи объекта в работу.

Акт должен быть подписан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления контракта в силу, в соответствии с п. 9.1 контракта.

- Порядок и срок приемки выполненных работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

  - По завершении работ по контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и объекта в эксплуатацию и одновременно предоставляет на проверку всю необходимую техническую, отчетную и исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру.

Акт сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к контракту) оформляется Подрядчиком в двух экземплярах и предоставляется Заказчику вместе с документами, указанными в настоящем пункте контракта.

Акт передачи в эксплуатацию оборудования, установленного в ходе выполнения работ (согласно приложения № 3 к контракту), оформляется Подрядчиком в одном экземпляре и предоставляется Заказчику вместе с документами, указанными в настоящем пункте контракта.

  - Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, указанные в п. 5.1. контракта, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней осуществляет приемку результата выполненных работ, а также проверяет предоставленную Подрядчиком документацию.

  - Заказчиком для приемки выполненных работ создается приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек, с обязательным включением представителей Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Калининского района».

  - Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ.

  - В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.

  - При обнаружении в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

  - Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

  - Приемка результатов выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к контракту).

  - По итогу приемки Заказчик подписывает (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Заказчик обязан после устранения Подрядчиком недостатков в течение 6 (шести) рабочих дней подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или предоставить мотивированный отказ.

  - Датой сдачи-приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

  - Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, а также размер неустойки указывается при оформлении акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки результат выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

  - Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.

  - Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки результата выполненных работ в эксплуатацию.

# 6. Ответственность Сторон

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом устанавливается штраф в размере 10% цены контракта (этапа).

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).

  - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Удержание неустоек не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, в том числе исполнения обязательств в натуре.

# 7. Требования к качеству и безопасности работ

7.1. Используемые при производстве работ материалы, изделия и оборудование, должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования).

7.2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования».

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство».

– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7.3. Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии со сборником ГЭСН по видам, указанным в локальной смете (приложение № 1 к контракту).

7.4. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в локальной смете (приложение № 1 к контракту).

# 8. Гарантии качества

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы: 36 месяцев со дня подписания акта приемки и ввода в эксплуатацию.

8.2. В случае обнаружения недостатков работ в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок.

8.3. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

# 9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

# 10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон с учетом положений настоящего раздела контракта.

10.2. Изменения существенных условий контракта (в том числе цены контракта) при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ по контракту, если выполняемые работы по контракту подлежат оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10.4. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому Заказчику.

10.6. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию Сторон допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов.

10.7. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий контракта:

–если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, составляет более 10 (десяти) дней;

–если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом;

–если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки не устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.

10.9. Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется в соответствии с положениями статьи 95 федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

10.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта информация о Подрядчике включается в установленном федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Заказчик не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращение о включении Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

# 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

11.2. При наступлении указанных в п. 11.1. контракта обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

# 12. Прочие условия

12.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.2. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

12.3. Стороны руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" допускают и признают, как имеющее юридическую силу событие (действие), обмен следующих документов в виде электронного образа, направленного на адрес электронной почты Стороны:

- претензия;

- требование об уплате неустойки (штраф, пени);

- уведомление.

Под электронным образом документа (или электронной копией документа, изготовленного на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, в формате PDF (Portable Document Format).

12.4. Адрес электронной почты определяется в реквизитах Стороны, а при его изменении - уведомлением Стороны.

Отказ Подрядчика предоставить действующий адрес электронной почты при заключении контракта не является нарушением условий настоящего контракта.

12.5. Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Локальная смета;

Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки выполненных работ;

Приложение № 3 – Акт передачи в эксплуатацию оборудования.

# 13. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 63 Калининского района Санкт-Петербурга 195274, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д.11, корп.4, лит. А телефон 417-27-85, факс 592-78-86 E-mail: gimn63@mail.ru ИНН 7804089058 КПП 780401001 ОГРН 1027802496512, ОКПО 50063862 Банковские реквизиты: Расчетный счет 401 028 109 453 700 000 05 казначейский счет 032 246 434 000 000 072 00 Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ Гимназия № 63 Калининского района Санкт-Петербурга, л/с 0511049) Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК 014030106 Директор ___________________/ Туманова О.Г./ подписано ЭЦП | ПОДРЯДЧИК: Подписано ЭЦП |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к гражданско-правовому договору

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Калининского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБОУ гимназия № 63 Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке перегородок в санузлах в здании ГБОУ гимназия № 63 Калининского района Санкт-Петербурга Калининского района г. Санкт-Петербурга по адресу: СПб, пр. Культуры, д.11, корп.4 литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  |  | 3 квартал 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  | 144 188,41 |  |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 19 094,2 |  |  |  | руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 897,48 |  |  |  | руб. |  |
| строительных работ |  |  |  |  | 144 188,41 |  |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 47,48 |  |  |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1 | ГЭСН10-01-015-01 |  | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах |  |  |  | 100 м2 |  | 0,387 |  |  |  |  | 0,387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б |  | Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 47,477934 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 094,2 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 116,67 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,03175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,48 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 319,27 |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 427,62 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 991,68 |
|  | Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25 |  | НР Деревянные конструкции |  |  |  | % |  | 108% |  |  | 0,9 |  | 97,2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 431,91 |
|  | Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16 |  | СП Деревянные конструкции |  |  |  | % |  | 55% |  |  | 0,85 |  | 46,75% |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 346,11 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 205,64 |
| 2 | КА |  | Сантехнические перегородки из ЛДСП (фурнитура в комплекте) |  |  |  | м2 |  | 38,7 |  |  |  |  | 38,7 |  |  |  |  | 1 678,33 |  |  |  | 64 951,37 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 951,37 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 378,99 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 094,2 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 116,67 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,48 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 270,64 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 991,68 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 431,91 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 346,11 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 157,01 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,477934 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,03175 |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 157,01 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 378,99 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 094,2 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 116,67 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,48 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 270,64 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 991,68 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 431,91 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 346,11 |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,477934 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,03175 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 157,01 |
|  |  |  | НДС |  |  |  |  |  | (120 157,01*20%) = 24 031,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  | 24 031,4 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 188,41 |

| ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 63 Калининского района Санкт-Петербурга Директор ___________________/ Туманова О.Г./ подписано ЭЦП | ПОДРЯДЧИК: Подписано ЭЦП |
| --- | --- |

## Приложение № 2

к гражданско-правовому договору

| Санкт-Петербург |  |
| --- | --- |
| АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |
| объекта_________________________________________________________________ |  |
| по адресу______________________________________________________________ |  |
| Комиссия в составе: Председатель: руководитель учреждения Члены комиссии Сведения о заказчике: Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия. Организационно-правовая форма. Наименование публично-правового образования. Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты. Сведения о подрядной организации: Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя); Организационно-правовая форма; Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты; По ОКОПФ/ ОКФС; По ОКСМ; По ОКПО; ИНН; КПП; Статус. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. |
| 1.Подрядной организацией _________________________________________ предъявлен комиссии к приемке _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ (наименование объекта и вид работ) расположенный по дресу:_______________________________________________________________________ 2. Ремонт производился на основании: Гражданско-правового договора: Идентификационный код закупки; Номер контракта; Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта; Наименование предмета контракта; Источники финансового обеспечения контракта. наименование товара, работы, услуги; код по ОКПД. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 3. Сметная документация разработана: _____________________________________________________________________________________________ |
| 4. Ремонт помещений осуществлён в сроки: Начало работ: ________________ Окончание работ: _______________ 5. Предъявленный подрядной организацией к приемке объект _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ имеет следующие основные показатели |  |
| Наименование помещения; Виды работ; Ед. измерения; По смете заказчика; фактически. Общая с учётом ранее принятых; В том числе пускового комплекса или очереди; Общая с учётом ранее принятых; В том числе пускового комплекса или очереди. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. |
| Гарантийный срок на выполненные работы составляет ____________________. _________________________________________________________________________________________________ |  |
| 6. Стоимость объекта в соответствии со сметной документацией по гражданско-правовому договору _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ |  |
| 7.Коэффициент снижения _____________. Стоимость работ с коэффициентом снижения _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 8.Стоимость работ в соответствии с исполнительной сметой № от «___» __________20 г. _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ |  |
| 9. Количество дней просрочки _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 10. Размер неустойки по гражданско-правовому договору и сумма неустойки _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ |  |
| 11.Неотъемлемой составной частью настоящего акта является: - Гражданско-правовой договор № _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - Исполнительная смета _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - План помещений_______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - План помещений _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - Ведомость материалов _______________ листов; - Спецификации на изделия _______________ листов; - Акты освидетельствования скрытых работ: _______________ листов; - Акты испытаний _______________ листов; - Сертификаты на материалы: _______________ листов; - Общий журнал работ _______________ листов; - Исполнительные схемы инженерных сетей _______________ листов; РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ Предъявленный к приемке объект: _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ |  |
| выполнен в соответствии со строительными нормами и правилами, отвечает государственным, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности и вводится в эксплуатацию с «___ » _______________20___г. _____________________________ _____________________________ _____________________________ Объект сдал: _____________ Объект для эксплуатации принял: _________________ |  |

## Приложение № 3

к гражданско-правовому договору

АКТ

передачи в эксплуатацию оборудования

в здании _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

по адресу: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

по гражданско-правовому договору № _______________________________ от _________

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Цена за ед-цу оборудования с учетом монтажа, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ПОДРЯДЧИК:	ЗАКАЗЧИК:

________________________________	________________________________

________________________________	________________________________

________________________________	________________________________

________________________________	________________________________

________________/________________/	________________/________________/

| ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 63 Калининского района Санкт-Петербурга Директор ___________________/ Туманова О.Г./ подписано ЭЦП | ПОДРЯДЧИК: Подписано ЭЦП |
| --- | --- |

Письмо Комитета финансов Санкт-Петербурга № 01-02/1250 от 16.04.2013.

Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры".

Прим.: постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1108 "Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров"; постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1110 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости".

Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.5. контракта.

Документ оформляется в случае установки оборудования (основного средства).

а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

См.: ч.12.2. ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».