ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## 1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена договора и наименование работ.

  - 1.1 Предметом настоящей закупки является право заключения договора на тему: «Актуализация проектной документации систем инженерно-технического обеспечения (системы безопасности) Производства №1 Автобусного парка №1, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.18».

  - Адрес выполнения работ (далее – Объект):

  - - Производство №1 Автобусного парка №1, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.18.

  - 1.2 Цена договора – в соответствии с договором.

  - Цена включает в себя выполнение следующих работ:

  - 1.2.1 Актуализация проектной и сметной документации в объеме, достаточном для проведения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства и дальнейшего выполнения строительно-монтажных работ по оснащению Объекта системами инженерно-технического обеспечения (системы безопасности) для нужд 
СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

  - 1.2.2. Прохождение государственной экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства.

  - 1.2.3. Получение заключения государственной экспертизы (СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы») о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства.

  - 1.3. В случае выявления замечаний и недостатков в проектно-сметной документации в ходе проведения государственной экспертизы Исполнитель обеспечивает их устранение за свой счет в сроки, установленные Договором.

1.4. В целях подтверждения стоимости государственной экспертизы проектной документации Исполнитель прикладывает копии документов, подтверждающих стоимость выполненных работ (Копия договора с СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» и платежного документа с отметкой об исполнении, заверенного банком). Исполнитель несет полную ответственность за достоверность предоставленных документов.

В случае, если стоимость выполненных работ меньше стоимости, указанной в расчете цены Договора, Заказчик оплачивает выполненные работы по их фактической подтвержденной стоимости.

  - 1.5. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, стоимость повторной (последующей) экспертизы оплачивается Исполнителем за собственные средства.

1.6. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКПД 2), соответствующий предмету закупки – 71.12.1.

1.7. Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

1.8. Закупка проводится только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

- 2. Цели выполнения работ

Целью выполнения работ является актуализация проектно-сметной документации, 
для последующего выполнения строительно-монтажных работ по оснащению Объекта системами инженерно-технического обеспечения (системы безопасности) для нужд 
СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

- 3. Место, условия и сроки выполнения работ

  - Место выполнения работ:

  - - Производство №1 Автобусного парка №1, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.18 (КПП: 7819 32001);

  - Сроки выполнения работ:

В соответствии с договором.

  - Исполнитель имеет право на изменение срока выполнения работ в следующих случаях:

если другие услуги или работы, не входящие в обязанности Исполнителя, задерживают выполнение обязательств Исполнителя;

в случае изменения технического задания по причинам, не зависящим 
от Исполнителя в объеме, существенно влияющем на срок выполнения работ.

Исполнитель имеет право на досрочное выполнение работ при условии полного исполнения своих обязательств по Договору.

  - В случае, если в ходе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, такие изменения должны совершаться по согласованию сторон в письменной форме и оформляться дополнительным соглашением к Договору.

  - На объектах Предприятия действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

## 4. Требования к работам, являющимся предметом закупки

  - 4.1 Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием и приложениями к нему, с учетом требований, действующих директивных и нормативных документов и законодательства РФ.

  - 4.2. В случае выявления СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» замечаний и недостатков в проектно-сметной документации в ходе проведения государственной экспертизы Исполнитель устраняет их за свой счет в установленные сроки.

- 5. Требования к качеству и безопасности работ и применяемых материалов, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

  - Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

  - В процессе выполнения работ Исполнитель должен руководствоваться настоящим техническим заданием, нормативными актами Российской Федерации, Государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), Ведомственными строительными нормами (ВСН) и иными действующими стандартами, нормами и правилами, соблюдение которых необходимо при выполнении работ, являющихся предметом Договора, включая, но не ограничиваясь:

| Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 | Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021г.) | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
| Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 (ред. от 14.11.2011) | Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| ГОСТ 2.105-95 (ГОСТ Р 2.105-2019) | ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ) |
| ГОСТ Р 21.101-2020 | Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |
| ГОСТ 21.110-2013 | СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов |
| СанПиН 2.1.3.2630-10 | «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям». |

- Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)

  - Результатом выполненных работ по Договору является:

- - Разработанная в соответствии с требованиями договора и технического задания проектно-сметная документация Объекта в объеме, достаточном для проведения дальнейших строительно-монтажных и пусконаладочных работ;

- - Заключение Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства.

  - В случае обоснованных претензий от подрядчиков, выполняющих 
строительно-монтажные работы о недостаточной проработке проектно-сметной документации, Исполнитель обязан доработать ее за свой счет, в сроки, согласованные с Заказчиком.

  - Если отступления в выполнении работ от условий Договора или иные недостатки результата выполнения работ в установленный Заказчиком срок не были устранены, то Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, устранить недостатки своими силами и потребовать возмещения своих расходов по устранению недостатков и возмещения убытков.

  - Суммы расходов, произведенные Заказчиком на устранение недостатков, удерживаются из стоимости Договора при окончательном расчете.

- Приложения к Техническому заданию:

- 1. Приложение №1.1 Задание на проектирование;

- 2. Приложение №2 Расчет начальной максимальной цены договора (публикуется отдельным файлом);

- 3. Приложение №3 Форма календарного плана работ (публикуется отдельным файлом).

Приложение № 1.1 к Техническому заданию

ЗаданиЕ на ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Актуализация проектной документации систем инженерно-технического обеспечения (системы безопасности) Производства №1 Автобусного парка №1, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.18

| - Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Наименование объекта | Актуализация проектной документации систем инженерно-технического обеспечения (системы безопасности) Производства №1 Автобусного парка №1, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.18 |
| #### 2 | #### Местоположение объекта | #### Производство №1 Автобусного парка №1, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.18. #### - Здание административно-производственное (Лит. А1, А2, А3, А4, А5); #### - Здание механической мойки (Лит. Б); #### - Здание такелажной (автотранспортное КПП, въезд с ул. Кованько, Лит. В); #### - Модульное КПП для прохода физических лиц (с ул. Кованько); #### - Периметр и территория Автобусного парка. |
| #### 3 | #### Основание для проектирования | Адресная программа инвестиций и капитальных вложений СПб ГУП «Пассажиравтотранс» |
| #### 4 | #### Заказчик | #### СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» |
| #### 5 | #### Исполнитель | #### Определяется по результатам закупочной процедуры |
| #### 6 | #### Вид работ | #### Капитальный ремонт |
| #### 7 | #### Источник финансирования | #### Собственные средства СПб ГУП «Пассажиравтотранс» |
| #### 8 | #### Стадийность выполнения работ | #### Стадия: #### «Проектная документация»: #### - Разработка раздела 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87; #### «Рабочая документация»: #### - Корректировка проектных решений РС-ПАТ-03-17-СВН, РС-ПАТ-03-17-СКУД, РС-ПАТ-03-17-ССОИ. #### I этап #### - Анализ исходной документации, обследование объекта; #### II этап #### - Актуализация проектно-сметной документации в объеме, достаточном для прохождения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства и последующего выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. #### III этап #### - Прохождение государственной экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства и получение заключения государственной экспертизы о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства. |
| #### 8.1. | #### Сроки выполнения работ | #### 1. Анализ исходной документации, обследование объекта. #### – 10 рабочих дней с даты получения исходных данных, предоставляемых Заказчиком; #### 2. Разработка проектной документации. #### - 60 рабочих дней; #### 3. Согласование разработанной проектной документации Заказчиком. #### - 10 рабочих дней; #### 4. Разработка сметной документации. #### - 20 рабочих дней; #### 3. Оформление и направление необходимых документов в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы», заключение договора. #### - 10 рабочих дней; #### 4. Проведение СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» государственной экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. #### - 80 рабочих дней. |
| #### 9 | #### Цель работы | Актуализация проектно-сметной документации (ПСД) с целью дальнейшего выполнения строительно-монтажных работ по устройству систем инженерно-технического обеспечения (систем безопасности) Объекта. Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства проводится в соответствии с пунктом 27(4) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145. |
| #### 10 | #### Состав работ | #### 1. Актуализация проектно-сметной документации (далее – ПСД): #### - РС-ПАТ-03-17-СВН; #### - РС-ПАТ-03-17-СКУД; #### - РС-ПАТ-03-17-ССОИ. #### 1.1. Анализ исходной документации, обследование объекта. #### 1.2. Согласование с Заказчиком перечня изменений для внесения в ПСД, в том числе: #### - анализ имеющейся проектно-сметной документации на предмет снятого с производства/невозможного к поставке оконечного оборудования/материалов/программного обеспечения; #### - анализ и корректировка ПСД на предмет использования принятых типовых технических решений, исключающих невозможность замены оборудования в случае выхода его из строя; #### - обеспечение интеграции проектируемых систем с разработанными проектными решениями по другим зданиям и сооружениям Объекта; #### - предусмотреть возможность поэтапного выполнения строительно-монтажных работ (здания/территория); #### - иные изменения, согласованные с Заказчиком. #### 1.3. Согласование с Заказчиком принципиальных технических решений, в соответствии с п. 19 настоящего задания на проектирование. #### 1.4. Разработка следующих разделов проектной документации Объекта, в требуемом в соответствии с настоящим Техническим заданием объеме: #### Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» #### д) подраздел «Сети связи» #### - Система видеонаблюдения (систему сбора и обработки информации включить в указанный раздел); #### - Система контроля и управления доступом. #### 1.5. Разработка программы пусконаладочных работ (ПНР), ведомостей объемов работ (ВОР) в объемах, необходимых и достаточных для получения положительного заключения ЦГЭ, а также дальнейшего выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. ПНР, ВОР, в том числе ведомости объемов/каналов пусконаладочных работ, подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. #### Оформление ВОР произвести по формам СПб ГАУ «ЦГЭ». #### 1.5. Оформление акта, утвержденного застройщиком или техническим заказчиком, содержащего перечень дефектов сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Оформление акта произвести по формам СПб ГАУ «ЦГЭ». #### 1.6. Оформление разделов проектной документации. #### Проектная документация должна быть разработана в объеме необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Объекту и должна включать: #### – пояснительную записку с описанием и обоснованием принципиальных решений по инженерным системам и оборудованию; #### – краткую характеристику и обоснование технологических решений; #### – графические материалы (принципиальные схемы инженерных систем и расстановки технологического оборудования; принципиальные решения по инженерному оборудованию; кабельные трассы); #### – спецификацию изделий, оборудования и материалов; #### – ведомость объемов демонтажных работ; #### – ведомость объемов монтажных работ. #### В случае необходимости, в том числе для привязки к общестроительным работам, по согласованию с Заказчиком, предусмотреть этапы выполнения работ. Выполнить сбор исходных данных, в том числе, неучтенных в составе настоящего задания, но необходимых для реализации проектной документации; #### 1.7. Согласование проектной документации с Заказчиком. 2. Разработка раздела 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и иных разделов проектной документации в объемах, необходимых для проведения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства. #### 3. Прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства. #### Получение заключения СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства. #### При необходимости внесение изменений в ПСД, ее доработка и устранение замечаний государственной экспертизы за счет Исполнителя. |
| #### 11 | #### Особые условия | 1. Услуги оказываются на действующем Предприятии, с круглосуточным режимом работы, без возможности обесточивания зданий и сооружений на время выполнения работ. 2. Исполнитель согласовывает с уполномоченным представителем Заказчика: - график оказания услуг, технологическую последовательность, время оказания услуг, условия их совмещения с работой Предприятия; - порядок оперативного руководства, включая действия работников Исполнителя и Заказчика при возникновении аварийных ситуаций; - порядок и условия использования Исполнителем услуг и технических средств Предприятия; - условия складирования и сохранности материалов на объекте. 3. Услуги должны оказываться квалифицированными специалистами Исполнителя, имеющими допуск на оказание данного вида услуг. Технологический процесс и качество оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующих СНиП и ГОСТ. 4. Исполнитель обязан соблюдать установленный Заказчиком распорядок и пропускной режим на Объекте. Заблаговременно, предоставлять Заказчику списки работников (ФИО, номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации), которые будут заняты на строительной площадке, перечень машин, материалов, оборудования и инструментов, которые будут использованы на строительной площадке, с указанием предполагаемых сроков их ввоза, вывоза и использования на строительной площадке; #### 5. Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. |
| #### 12 | #### Состав отчетной документации | #### 1. Проектная и сметная документация Объекта; #### 2. Заключение государственной экспертизы о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства. |
| #### 13 | #### Требование к оформлению и передаче отчетной документации | #### 1. Документация формируется исполнителем в разделы и тома. #### 2. Обоснование цены материалов и оборудования, отсутствующих в ССЦ, предоставляется в форме «Конъюнктурного анализа», с приложением Коммерческих предложений. #### 3. До начала составления сметной документации согласовать с Заказчиком в письменном виде - метод определения сметной стоимости, текущий уровень цен и сметно-нормативную базу. Стоимость пусконаладочных работ определяется на основании локальных сметных расчетов на основании разработанных программ пусконаладочных работ. #### 4. Документация, передаваемая заказчику в рамках договора, предоставляется в бумажном виде 2 экз. и в виде электронных документов -1 экз. #### 5. Документация, передаваемая в электронном виде, должна соответствовать Приказу Минстроя России от Приказ Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», и предоставляется заказчику: #### - документация передается заказчику в форматах doc, docx, odt (документы с текстовым содержанием), pdf (документы с текстовым и графическим содержанием), xls, xlsx, ods (сметная документация). #### 6. Сметную документацию дополнительно представлять в формате программного комплекса SmetaWIZARD. #### 7. Предоставляемая документация должна: #### - формироваться исключающим сканирование способом (за исключением прилагаемых документов, выданных на бумажном носителе); #### - формироваться отдельно для каждого раздела (подраздела, тома); #### - содержать оглавление документов и закладки (в том числе с наименованием разделов, глав, пунктов, отдельных чертежей, приложений) с возможностью поиска по атрибутам (организация, номер документа, дата) и перехода по ним; #### - сканирование приложений допускается исключительно с оригинала документа; #### 8. Документация в электронном виде предоставляется на CD/DVD диске/USB. Вся проектная документация должна быть размещена на одном диске. #### 9. Документация по каждому разделу предоставляется #### по следующей структуре: #### - в формате pdf не подписанная ЭЦП и допускающая редактирование структуры документа; #### - в редактируемом формате (dwg, dxf, rvt, ifc, nwc - для графических данных САПР; doc, docx, rtf, odt, xls, xlsx, ods - для текстовых данных; tiff, png, bmp, jpeg - для растровых изображений). #### 10. По завершению работ документация передается заказчику в бумажном виде в 2-х экземплярах и в электронном виде на 1-м CD/DVD диске/USB диске, один в формате PDF, другой в формате, допускающем редактирование в соответствии с требованиями настоящего задания, в сроки, предусмотренные договором. #### 11. Бумажный вариант документации предоставляется заказчику с печатью организации и подписью ГИПа на титульных листах, разложенную по экземплярам. #### 12. Расхождение положений документации, переданной на бумажном носителе и в электронном виде, не допускается. |
| #### 14 | #### Требования к организации выполнения работ в части соблюдения пропускного и внутри объектового режимов | #### 1. Работники, прибывшие на объект для выполнения работ, должны быть ознакомлены с требованиями по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов. #### 2. Работники Исполнителя обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования пожарной и промышленной безопасности, требования по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов. #### 3. Во всех без исключения случаях за нарушение пропускного и внутриобъектового режимов работник Исполнителя немедленно отстраняется от выполнения работ и удаляется с территории объекта. |
| #### 15 | #### Требования к организации выполнения работ в части соблюдения охраны труда | #### Допуск персонала Исполнителя к выполнению работ осуществляется в соответствии с «Положением о допуске персонала сторонних организаций к выполнению работ на объектах СПб ГУП «Пассажиравтотранс». |
| #### 16 | #### Требования к согласованию | #### Документация подлежит согласованию в обязательном порядке: #### - c Заказчиком; #### - с организациями, эксплуатирующими организациями в соответствии с регламентами действующего Законодательства в строительстве и системой нормативных документов в строительстве Санкт-Петербурга, в случае необходимости. |
| #### 17 | #### Перечень исходных данных предоставляемых Заказчиком | 1. Проектная документация Объекта: #### - РС-ПАТ-03-17-СВН; #### - РС-ПАТ-03-17-СКУД; #### - РС-ПАТ-03-17-ССОИ |
| #### 18 | #### Дополнительные требования к проектной документации | #### Разделы рабочей документации должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 и должны содержать: #### - ведомости объемов и видов работ; #### - спецификации материалов, оборудования и изделий; #### - чертежи прокладки кабельных трасс и расстановки оборудования; #### - структурные схемы; #### - пояснительные записки с описанием принятых технических решений, а также о технологическом процессе выполнения работ. #### Указанные выше документы должны быть выполнены в объемах, необходимых для проведения дальнейших строительно-монтажных и пусконаладочных работ. #### Проектная документация разрабатывается с учетом: - Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г. №384-ФЗ; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ПТЭЭП 2003 «Правила технической эксплуатации электроустановок Потребителей»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»; - ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний; - Правила устройства электроустановок (утверждены приказом Министерства энергетики РФ №204 от 08.07.2002 г.) ПУЭ, издание 7; - Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры российской федерации». |
| #### 19 | #### Принципиальные технические решения | #### 1. Общие требования 1.1. Предусмотреть возможность передачи информации от систем безопасности Объекта по защищенным каналам связи, с целью обеспечения безопасной эксплуатации сетевой инфраструктуры, к удаленному рабочему месту, находящемуся в Административном здании СПб ГУП «Пассажиравтотранс» по адресу: пр. Полюстровский, 39. В качестве оборудования системы защиты передачи информации по незащищенным общедоступным сетям за счет шифрования данных криптографическим методом, использовать защитный комплекс централизованного типа; 1.2. Электроснабжение предусмотреть с использованием источников бесперебойного питания; #### 1.3. Серверное, телекоммуникационное оборудование, телекоммуникационные шкафы, кабельные трассы и иное системообразующее оборудование систем безопасности должно быть запроектировано отдельно от иных сетей связи Объекта; #### 1.4. Предусмотреть меры, предусмотренные законодательством РФ о защите персональных данных. #### 2. Система видеонаблюдения (СВН). 2.1. Систему видеонаблюдения построить с использованием IP камер видеонаблюдения; 2.2. В процессе выполнения работ определить и согласовать с Заказчиком: - зоны видеонаблюдения; - количество и места установки автоматизированных рабочих мест СВН, их комплектность; - типы применяемого оборудования, основные характеристики. 2.3. Архив системы видеонаблюдения – 30 суток; #### 2.4. Предусмотреть систему распознавания автомобильных номеров. #### 3. Система контроля и управления доступом (СКУД) #### 3.1. В процессе выполнения работ определить и согласовать с Заказчиком: - количество и места оборудуемых точек доступа; - тип и места установки турникетов, шлагбаумов; - количество и места установки автоматизированных рабочих мест СКУД, их комплектность; #### - типы применяемого оборудования, основные характеристики. #### 3.2. Предусмотреть подсистему охранной сигнализации; #### 3.2. Предусмотреть возможность аварийной разблокировки точек доступа от системы пожарной сигнализации, дополнительно у каждой точки доступа установить кнопки аварийной разблокировки дверей; #### 3.3. Предусмотреть систему точного времени для синхронизации автоматизированных рабочих мест систем безопасности. |