КОНТРАКТ №    -ЭМ

(выполнение ремонтных работ кабинета №197, корпус А6, по адресу:

Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 8)

г. Санкт-Петербург  				«»  2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса» (СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Деткова Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», с соблюдением требованийдействующего законодательства Российской Федерации,заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ кабинета №197, корпус А6, по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 8(далее – Объект).

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Приложением № 1 к Контракту, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, используемых при выполнении работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работи иные обязательства Сторон, обязан обеспечить выполнение работ приобретением всех необходимых для этого товаров, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Не установлено.

- МЕСТО, ПОРЯДОК И Срок выполнения работ

3.1. Место выполнения работ: СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса» по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 8, кабинета № 197 корпус А6.

3.2. Сроки выполнения работ: в течении 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания акта передачи Объекта для выполнения работ.Акт передачи Объекта должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения контракта сторонами.

3.3. Порядок выполнения работ: Работы выполняются: с понедельника по четверг в период с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00. Выходные и праздничные дни в период с 10:00 до 18:00, по согласованию с Заказчиком.Работы, связанные с отключением электрического питания, выполняются по графику, согласованному с Заказчиком. Проведение шумных работ производится строго с 10:00 до 17:00 с послеобеденным перерывом с 13:00 до 15:00.

- Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Стоимость подлежащих выполнению работ, а также стоимость используемых товаров, при выполнении работ, по настоящему контракту составляет: _______________. Учтены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету контракта, в т.ч. оплата строительно-монтажных работ, расходы на доставку всех необходимых при выполнении закупаемых работ товаров, транспортные затраты, погрузо-разгрузочные расходы, затраты на вывоз строительного мусора, экономические риски, налоги и сборы, и другие обязательные платежи, затраты на согласование, страхование, уплату таможенных пошлин и прочие расходы, выплаченные или подлежащие к выплате, в связи с исполнением контракта. Используемый товар при выполнении закупаемых работ в полном объеме осуществляет Подрядчик.

4.2. Авансирование по контракту не предусмотрено.

4.3. Цена контракта является твердой и определена на весь срок действия контракта.

4.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта.

4.5. Предусмотренный контрактом объем и (или) виды выполняемых работ могут быть изменены по соглашению сторон. При этом допускается изменение цены контракта, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, не более чем на десять процентов цены контракта.

4.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты, за фактически выполненные работы в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту Заказчиком, согласно графику приема поручений, на оплату расходов.

4.7. Основанием для оплаты выполненных работ (по каждому этапу) является акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Подрядчиком и Заказчиком.

4.8.Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет внебюджетных средств: субсидии на иные цели, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям и доходов от иной приносящей доход деятельности.

4.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий контракта, требований нормативно-правовых актов, технического задания, технической документации или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

- Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику Объект в срок, указанный в п.3.2 настоящего Контракта.

5.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 9 контракта, являются один из следующих документов:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;

- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;

- предписание Заказчика.

5.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

5.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.

5.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

5.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ совместно с представителем технического надзора осуществить приемку их результата в течение 5 рабочих дней.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Принять от Заказчика Объект в срок, указанный в п.3.2 настоящего Контракта.

5.2.2. Выполнить работы, обеспечив их надлежащие качество в соответствии с технической документацией, условиями Контракта, действующими техническими условиями, нормами, стандартами и правилами выполнения данного рода работ.

5.2.3. Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить ему:

- приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, за производство работ,

- иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.

5.2.4. Привлекать к исполнению работ, указанных в контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»)

5.2.5. В течение 3 (трех) дней с момента заключения им Контракта с соисполнителем (субподрядчиком), предоставлять Заказчику информацию о всех соисполнителях (субподрядчиках), заключивших Контракт или Контракты с подрядчиком.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядной организацией всех требований и условий, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством для Подрядчика.

5.2.6. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

5.2.7. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений на работы, выдаваемых уполномоченными органами.

5.2.8. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии согласованной технической документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий год, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, в том числе, но не ограничиваясь:

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ;

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985"

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80);

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 70.13330.2012«Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

В случае, если на момент подписания контракта какой-либо из нормативно-правовых документов изменился и (или) перестал действовать, необходимо руководствоваться актуализированной редакцией данного документа (при наличии).

5.2.9. Доставлять в ремонтируемое помещение необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.

5.2.10. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих качество установленного оборудования и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы. Гарантировать качество материалов, наличие технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество строительных товаров и иных товаров, сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии (при их наличии). Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.

5.2.11. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время производства работ.

5.2.12. До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии Контрактов с перевозчиками строительных отходов на вывоз строительных отходов,  в соответствии с действующими тарифами, копию лицензии лица, осуществляющего обезвреживание и размещение отходов по Контракту с перевозчиками строительных отходов, а также копию Контракта между перевозчиком строительных отходов и лицом, осуществляющим обезвреживание и размещение строительных отходов (№ 89-ФЗ от 24.06.1998  «Об отходах производства и потребления»). Своевременно вывозить с Объекта строительный мусор.

5.2.13. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, техническую документацию на монтируемое оборудование (руководства по эксплуатации, паспорта заводов изготовителей, гарантийные талоны и т.п.).

5.2.14. При выполнении работ, связанных с монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом систем противопожарного водоснабжения и их элементов Подрядчик обязан предоставить Заказчику действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений из перечня в соответствии с составом работ, определённым сметной документацией.

в случае, если Подрядчик не обладает данной лицензией, Подрядчик обязан привлекать субподрядные организации, обладающие указанной лицензией. Копия Контракта с субподрядчиком и копией лицензии на данные работы, передаётся Заказчику за 5 дней до начала выполнения работ.

В случае приостановления или прекращения действия лицензии(-ий), Подрядчик обязуется предоставить Заказчику действующую(-ие) лицензию(-ии) не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия лицензии(-ий). В случае непредставления лицензии(-ий) в указанные сроки стороны обязуются рассматривать данное событие как существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего контракта.

5.2.15. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя технического надзора, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

5.2.16. Согласовывать с представителем технического надзора порядок ведения работ на Объекте.

5.2.17. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, не менее чем за 5 рабочих дня письменно извещая Заказчика и представителя технического надзора о времени освидетельствования скрытых работ.

5.2.18. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения Работ в срок, указанный в п.3.2 контракта.

Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем технического надзора и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесенного в журнал производства работ.

5.2.19. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 9 контракта, являются один из следующих документов:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;

- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;

- предписание Заказчика.

5.2.19. По окончании выполнения работ по каждому этапу предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ.

5.2.19.1. По завершении работ по монтажу внутренних сетей водоснабжения и водоотведения проводится гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, с составлением акта гидравлических испытаний, подписанного Подрядчиком и Заказчиком.

5.2.20. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и направляет в адрес Заказчика:

- Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах (по форме КС-2);

- Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами:

- исполнительную документацию на завершенные работы;

- журнал производства работ (учета выполненных работ);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

При необходимости:

-техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке (при наличии оборудования в локальной смете);

- Акт приема-передачи Оборудования и/или товарная накладная в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика) (при наличии оборудования в локальной смете).

5.2.21. По завершении работ на Объекте (по каждому этапу), предоставить Заказчику справки сдачи-приемки отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ.

5.2.22. После сдачи Объекта в эксплуатацию в течение 2-х дней вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

5.2.23. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ в случае привлечения иногородних и иностранных рабочих к трудовой деятельности.

5.2.24. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

5.2.25. Не передавать техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.2.26. Возвратить заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальной сметы и технического задания.

5.2.27. Не передавать техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.2.28. Подрядчик до начала выполнения работ должен доставить по адресу Заказчика все строительные материалы и оборудование для выполнения ремонтных работ, а также осуществить их разгрузку и хранение. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы и соответствовать техническим требованиям и нормативной документации. Документы, удостоверяющие качество используемого товаров, при выполнении закупаемых работ (сертификаты качества; сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения) должны быть переданы Заказчику в момент завершения работ после подписания акта приема-передачи.

5.2.29. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.3.3. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.

5.3.4. В соответствии с действующим гражданским законодательством принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

5.3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик вправе взыскать размер начисленных неустоек (штрафов, пени) за счет денежных средств.

5.3.6. Заказчик вправе проводить поэтапную оплату за фактически выполненные за период работы при наличии документов в соответствии с требованиями контракта.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. В случае непредставления по вине Заказчика Объекта, а также утвержденной и согласованной в установленном порядке, технической документации в течение 10 дней с даты заключения контракта, в соответствии с п.3.2 контракта, Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить до исполнения Заказчиком данных обязанностей, если их неисполнение препятствует исполнению контракта Подрядчиком.

При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта в одностороннем порядке.

5.4.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты согласно раздела 4 настоящего Контракта в случае полного или частичного исполнения обязательств.

5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. За последние два года не нарушал Контрактных (Контрактных) обязательств 
и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным Контрактам (Контрактам).

5.5.3. В отношении Подрядчика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны  с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации:  юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено  к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

5.5.4. Не находится (отсутствует информация) в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 № 44-ФЗ.

- Порядок сдачи и приемки работ

6.1. По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, совместно с представителем технического надзора, приступает к проверке и приемке результата работ (по каждому этапу). Приемка работ осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

6.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом (по каждому этапу), в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.3.1. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ Заказчик проводит экспертизу своими силами.

6.3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ (по каждому этапу), передав ему при этом надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к выполненным работам:

-акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

-акты скрытых работ (при наличии);

-техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке (при наличии оборудования в локальной смете);

- Акт приема-передачи Оборудования и/или товарная накладная в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика) (при наличии оборудования в локальной смете).

6.4. Экспертизу результатов выполненных работ (по каждому этапу) проводится в течение 5 рабочих дней.В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ (по каждому этапу) путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

6.5. При обнаружении, в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ (по каждому этапу) недостатков в выполненной работе, составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

6.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части.

6.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 6.2.- 6.5 настоящего раздела.

6.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному рекламационному акту.

6.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктами 13.3.,13.4 настоящего контракта.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Приемка выполненных работ по качеству осуществляется в строгом соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ.

7.2. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

7.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных им работ стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории РФ.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

8.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который составляет не менее 3 года (36 месяцев) с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, а гарантию качества оборудования (при наличии оборудования в локальной смете) на срок, установленный производителем оборудования.

В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность оборудования для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя.

8.3.В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

8.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

8.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течении всего гарантийного срока.

8.6 Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного объекта, который составляет не менее 3 года (36 месяцев) с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

8.7. Недостатки фиксируются в период гарантийного срока в рекламационном акте, составленном в соответствии с п. 6.5. настоящего контракта.

8.8. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно).

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.5. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пп. 6.7.-6.9 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает3 млн рублей.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30  Федерального закона N 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в следующем порядке :

а) в случае если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б) в случае если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей.

9.10. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.13. Исполнитель освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.14. Исполнитель осведомлен о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Указанные обстоятельства, а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., не являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) и не могут рассматриваться Исполнителем в качестве обстоятельств освобождающих от исполнения принятых на себя по настоящему Контракту обязательств полностью или частично. Исполнитель не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия как на основание для освобождения от ответственности.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.

10.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

10.4. При наступлении обстоятельств согласно пункту 10.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Контракта без взаимных претензий друг к другу. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

11.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.

Претензия направляется по электронной почте (или по факсу) и одновременно высылается по почте письмом с уведомлением о вручении (или передается под роспись представителю другой Стороны). Датой получения претензии считается ранняя из следующих дат: дата входящего номера, или дата получения претензии представителем другой Стороны, или дата получения письма на почте.

11.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

11.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой Стороне.

Ответ на претензию направляется в порядке, предусмотренном пунктом 11.1.1 Договора.

11.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок, несогласия с ответом или не удовлетворения претензионных требований (полностью или частично) в установленный в претензии разумный срок заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд в соответствии с правилами о подсудности, установленными в пункте 11.2 настоящего Договора.

11.2. Споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.Срок ДЕЙСТВИЯ контракта

  - 12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «31» декабря 2024.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

  - 12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) выполняемые работы не соответствуют установленным требованиям в сметной документации.

13.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также   в случаях, предусмотренных контрактом:

13.3.1. Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.

13.3.2. Если Подрядчик не явился на передачу Объекта и технической документации по акту передачи Объекта и технической документации для выполнения работ в срок, указанный в разделе 3 Контракта;

13.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 5 дней после передачи Объектов по акту;

13.3.4. Если Подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества в соответствии с заключением ответственного сотрудника, либо эксперта или экспертной организации;

13.3.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

13.3.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

13.3.7. Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

13.3.8. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);

13.3.9. Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ.

13.3.10. Если у Подрядчика в процессе выполнения работ по контракту отозвано разрешение на работы, выданное уполномоченными органами.

13.3.11. В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.

13.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о Контрактной системе.

13.5. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении контракта Сторонами.

13.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

13.6.1.  При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта, при условии, что данное условие предусмотрено документацией о закупке;

13.6.2. Предусмотренный контрактом объем и (или) виды выполняемых работ могут быть изменены по соглашению сторон. При этом допускается изменение цены контракта, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, не более чем на десять процентов цены контракта.

13.6.3. По независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в техническую документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом.

13.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

13.8. Изменения условий настоящего контракта не освобождают Подрядчика от ответственности за соответствующие нарушения, если такие нарушения были допущены Подрядчиком до внесения соответствующих изменений в условия настоящего контракта.

13.9. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.10. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

13.11. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13.12. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

13.13. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения.

14. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

15. Прочие условия

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и не противоречат нормам действующего законодательства РФ и внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками.

15.2. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

15.3. Банковское или казначейское сопровождение контракта не предусмотрено.

15.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями, уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон.

15.5. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

15.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 Расчет стоимости работ.

-Приложение № 2 Техническое задание на выполнение работ.

    - 16. АДРЕСА (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик» СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса» 191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 8, лит. А Тел/факс: (812) 506-06-06 ИНН 7815012811 КПП 784201001 р/с 03224643400000007200 Северо-Западное ГУ банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК 014030106 Счет банка 40102810945370000005 Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса» л/с 0151115) ОГРН 1037843058153 ОКТМО 40911000 ОКПО 20502554 Дата постановки на учет в налоговом органе: 01.07.2003 | «Подрядчик» |
| --- | --- |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Главный врач СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса» ________________ В.Ю. Детков | ________________ |

Приложение № 1 к контракту

№    от «   »         2024  г.

Расчет стоимости работ.

| № п/п, наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб., НДС не облагается/ в т.ч. НДС | Стоимость, руб., НДС не облагается/в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение ремонтных работ кабинета № 197, корпус А6 по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр. д. 8 | Усл.ед | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Коэффициент снижения составляет Kсниж= .

Коэффициент пересчета составляет Kпересчета= .

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Главный врач СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса» ________________ В.Ю. Детков | ________________ |

Приложение № 2 к контракту

№  от «» 2024  г.

Техническое задание на выполнение работ

## Раздел 1. Общие требования

1.1. Наименование объекта закупки: выполнение ремонтных работ кабинета № 197, корпус А6 по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр. д. 8

1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 43.99.90.190	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

1.3. Идентификационный код закупки: 242781501281178420100100020000000244.

1.4. Место выполнения работ: СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса» по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 8, кабинета № 197, корпус А6

1.5. Сроки выполнения работ:в течении 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания акта передачи Объекта для выполнения работ.Акт передачи Объекта должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения контракта сторонами.

Порядок выполнения работ: Работы выполняются: с понедельника по четверг в период с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00. Выходные и праздничные дни в период с 10:00 до 18:00, по согласованию с Заказчиком.Работы, связанные с отключением электрического питания, выполняются по графику, согласованному с Заказчиком. Проведение шумных работ производится строго с 10:00 до 17:00 с послеобеденным перерывом с 13:00 до 15:00.

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Работы выполняются с соблюдением действующих требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала.

2.2. Подрядчик обязан при осуществлении ремонтных работ и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ст. 751 ГК РФ).

2.3. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ по контракту субподрядные организации, уведомляя об этом заказчика, оставаясь ответственным перед заказчиком и/или иными лицами за выполненные субподрядчиком работы по контракту.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядной организацией всех требований и условий, предусмотренных контрактом и действующим законодательством для Подрядчика.

Подрядчик до начала выполнения работ должен доставить по адресу Заказчика товары при выполнении закупаемых работ, а также осуществить их разгрузку. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы и соответствовать техническим требованиям и нормативной документации. Документы, удостоверяющие качество используемый товаров, при выполнении закупаемых работ (сертификаты качества; сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения) должны быть переданы Заказчику в момент завершения работ после подписания акта приема-передачи.

2.4. Качество и безопасность работ и товаров должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН и других действующих нормативных документов).

2.5. Все содержащиеся в техническом задании (проектно-сметной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства

2.6. Подрядчик отвечает за недостатки товара, используемого на строительной площадке, даже если указанные недостатки не были обнаружены при приемке товара. Если качество товара не соответствует требованиям, либо товар непригоден для использования при выполнении работ, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан: приобрести за свой счет новый товар взамен непригодного; устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в используемый товаре; компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового товара взамен непригодного.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

3.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

3.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который составляет не менее 3 года (36 месяцев) с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность оборудования для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя.

3.3. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

3.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

3.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течении всего гарантийного срока.

3.6 Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного объекта, который составляет не менее 3 года (36 месяцев) с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

3.7. Недостатки фиксируются в период гарантийного срока в рекламационном акте, составленном в соответствии с п. 6.5. контракта.

3.8. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

3.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Раздел 4. Требования к порядку сдачи и приемки выполненных работ

4.1. По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, совместно с представителем технического надзора, приступает к проверке и приемке результата работ (по каждому этапу). Приемка работ осуществляется в течение 5 рабочих дней.

4.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом (по каждому этапу), в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.3.1. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ Заказчик проводит экспертизу своими силами.

4.3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ (по каждому этапу), передав ему при этом надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к выполненным работам:

-акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

-акты скрытых работ;

-техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке (при наличии оборудования в локальной смете);

- Акт приема-передачи Оборудования в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика) (при наличии оборудования в локальной смете);

- при необходимости: гарантийные документы на Оборудование, оформленные соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке используемого товара; (при наличии оборудования в локальной смете);

4.4. Экспертизу результатов выполненных работ (по каждому этапу) проводится в течение 5 рабочих дней.В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ (по каждому этапу) путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

4.5. При обнаружении, в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ (по каждому этапу) недостатков в выполненной работе, составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

4.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части.

4.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 6.2.- 6.5 настоящего раздела.

4.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

4.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному рекламационному акту.

4.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктами 13.3.,13.4 настоящего контракта.

Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1 Локальный сметный расчет приложен отдельным файлом.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Главный врач СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса» ________________ В.Ю. Детков | ________________ |

Приложение № 1

к Техническому заданию

(Локальный сметный расчет приложен отдельным файлом к Контракту)

Коэффициент снижения составляет Kсниж= .

Коэффициент пересчета составляет Kпересчета= .

Итого:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Главный врач СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса» ________________ В.Ю. Детков | ________________ |