УТВЕРЖДАЮ: Заведующий государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга _______________/______________/ «____»________________2024 г. ..

техническое задание

(ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН)

на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 44, литер А

РАЗРАБОТАНО: Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Колпинского района Санкт-Петербурга» ______________________/О.В. Алексеев/.

## Раздел 1. Общие требования

- Предметом    настоящей закупки   является   право заключения договора на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 44, литер А, (далее-договор).

Начальная (максимальная) цена договора: 129 538 (Сто двадцать девять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету Закупки: 71.12.19.100 — Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ:

2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга.

2.2. Основанием для выполнения работ является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график закупок товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга.

## Раздел 2. Описание объекта, являющегося предметом Закупки

## 1.Место, сроки, условия (периоды) выполнения работ

1. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 44, литер А.

2. Сроки выполнения работ:

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком (далее - Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в Задании на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 44, литер А (далее – Задание).

2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.

2.3. Работы по разработке проекта благоустройства элементов благоустройства в соответствии с Заданием, включая этап согласования, и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее - документы) выполняются Подрядчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней.

2.4. Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «Служба заказчика».

2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет проверку документов в течение 10 рабочих дней с момента их предъявления Заказчиком.

2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.

2.7. За пределами срока, указанного в п. 2.3. настоящего Технического задания, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по договору, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.

2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.

2.Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1. Качество работ должно соответствовать исходным данным на разработку на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:

- Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ № 235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;

- Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр) СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных.

2.	Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием и Сметой на проектные (изыскательские) работы, входящими в состав Технического задания (приложения № 1.1, № 2 к настоящей части).

3. Согласование технической документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Раздел 3. Гарантии качества результата работ

1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по договору в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

3.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

4. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по договору по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по договору, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

## Раздел 4. Перечень приложений,

## являющихся неотъемлемой частью технического задания

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной цены) договора;

Приложение № 1.1: Смета на проектные (изыскательские) работы;

Приложение № 2: Задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства.

# Приложение №1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения затратного метода.

Согласно ст. 740 и ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных и строительных работ в качестве определения цены работ используется смета.

Согласно ч. 10 ст. 22 Закона о контрактной системе затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, или в дополнение к иным методам.

## Невозможность применения иных методов, обусловлена следующим:

1) метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) – выполняемые работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;

2) нормативного метода – цена на данную продукцию не нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3) тарифного метода – тарификация на разработку данных работ не подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) проектно-сметного метода – согласно ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, проектно-сметный метод применяется для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Таким образом, в данном случае методы, предусмотренные п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе не применимы для определения начальной (максимальной) цены договора, информация, содержащаяся в сметах закупочной документации, соответствует требованиям установленным Законом о контрактной системе к затратному методу определения начальной (максимальной) цены договора.

Сметная документация разработана Заказчиком в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и «Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620.

Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%.

Применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2023 года (Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09).

Смета разработана по форме в соответствии с образцом № 2-п.

Цена договора формируется участником на основе прилагаемого расчета начальной (максимальной) цены, являющегося приложением № 1.1. настоящему Техническому заданию, с учетом затрат, связанных с исполнением договора, в том числе затрат на материальные ресурсы, инженерно-техническую продукцию, заработную плату расходов по уплату налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 1.1. к Техническому заданию

Сметная документация

Смета на проектные (изыскательские) работы

на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 44, литер А

Составлена в уровне цен на IV кв. 2023 г.

| № пп. | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Парки, сады, скверы, бульвары площадью до 1 га | Территориальное планирование и планировка территорий. 2010 г. Раздел 2, Таблица 5. Парки, сады, скверы, бульвары. Санитарно-защитные зоны (архитектурно-планировочные решения, озеленение) п.1 A=18.92 тыс.руб; B=5.06 тыс.руб; Xмин=1.0; Осн. показ. Х=0.969 (га) Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * суммаКст * Ктек (18.92 тыс.руб + 5.06 тыс.руб * (0.4 * 1.0 + 0.6 * 0.969)) * 1 * (0.4 * 0.6976 + 0.6 * 0.6976) * 5.67 | 94,478 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4 |  |  |
|  | Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6 |  |  |
|  | инд.4кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 5.67 Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации (ПД) |  |  |  |
|  | 1. Генплан и транспорт | 23% |  |  |
|  | 2. Разбивочные чертежи планировки | 9% |  |  |
|  | 3. Вертикальная планировка | 16% |  |  |
|  | 4. Дорожная сеть | 9% |  |  |
|  | 5. Ливнестоки | 7% |  |  |
|  | 6. Смета на строительство | 5.76% |  |  |
|  | Разделы документации (РД) |  |  |  |
|  | 1. Генплан и транспорт | 23% |  |  |
|  | 2. Разбивочные чертежи планировки | 9% |  |  |
|  | 3. Вертикальная планировка | 16% |  |  |
|  | 4. Дорожная сеть | 9% |  |  |
|  | 5. Ливнестоки | 7% |  |  |
|  | 6. Смета на строительство | 5.76% |  |  |
| 2 | Детская физкультурно-оздоровительная площадка, площадью от 375 до 800 м2 (прим.) | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 10. Плоскостные сооружения п.12 A=38.06 тыс.руб; Количество = 1 (площадка) | A * Количество * суммаКст * Ктек 38.06 тыс.руб * 1 * (0.4 * 0.107 + 0.6 * 0.0327) * 5.67 | 13,470 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: проектная документация | Кст = 0.4 |  |  |
|  | Стадия: рабочая документация | Кст = 0.6 |  |  |
|  | инд.4кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 5.67 Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 |  |  |
|  | Разделы документации (ПД) |  |  |  |
|  | 1. Пояснительная записка | 2% |  |  |
|  | 2. Проект организации строительства | 6% |  |  |
|  | 3. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% |  |  |
|  | 4. Смета на строительство | 0.7% |  |  |
|  | Разделы документации (РД) |  |  |  |
|  | 1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 3% |  |  |
|  | 2. Смета на строительство | 0.27% |  |  |
| 3 | Итого по смете: |  |  | 107,948 |
| 4 | НДС |  | 20% от п.3 | 21,590 |
| 5 | Всего по смете: |  |  | 129,538 |

Составил:

Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика" _________________________/Трофименко Т.А./

Проверил:

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика" _________________________/Черный О.Н./

Приложение № 2 к Техническому заданию

Задание

на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 44, литер А

|  | 1.; Наименование и адрес объекта; Территория государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д.44, литер А.. 2.; Основание разработки проектной документации; Адресный перечень выполнения ремонтных работ, работ по разработке проектно-сметной документации и благоустройству территорий в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, в 2024 году за счет средств субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. Задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства КГА № 01-47-18-40450/22 от 18.11.2022 г.. 3.; Заказчик; ГБДОУ детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга. 4.; Исполнитель; По результатам закупки, проведенной в рамках Федерального закона РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ. 5.; Вид работ; Разработка проекта благоустройства элементов благоустройства (теневые навесы) на территории Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга. 6.; Стадийность проектирования; Рабочая и проектная документация. 7.; Сроки проектирования; 2024 г. 8.; Источник финансирования; Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 г. 9.; Краткая характеристика объекта; Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга Площадь земельного участка – 9 690 м2 Кадастровый номер 78:37:0017113:4. 10.; Виды выполняемых работ; До начала выполнения работ по разработке проектной документации необходимо выполнить: -топографическую съемку М 1:500; Проектом предусмотреть: -теневые навесы;. 11.; Состав проектной документации; Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с Приложением № 3 Правил благоустройства территорий Санкт-Петербурга, утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09 ноября 2016 г. № 961 в объеме необходимом и достаточном для получения заключения о согласовании КГА. Проектная документация включает: 1. Пояснительная записка в объеме для открытия ордера ГАТИ; 2. Графическая часть для территорий и земельных участков 2.1 Ситуационный план объекта благоустройства в масштабе 1:2000. 2.2 Схему планировки объекта благоустройства с отображением на актуализированном топографическом плане в масштабе 1:500 - границ объекта благоустройства - подземных коммуникаций и сооружений - существующих архитектурных объектов, проектируемых элементов благоустройства. - существующих и планируемых подходах и подъездах к объекту благоустройства и элементу. - благоустройства (для некапитальных, нестационарных строений ) с привязкой к существующим элементам планировочной структуры с указанием условных обозначений. - экспликацию элементов благоустройства - разбивочный и посадочный план - чертеж вертикальной планировки объекта благоустройства. - изображение фасадов (для некапитальных нестационарных строений) в масштабе 1 : 2000, с указанием высотных характеристик (высотных отметок); с указанием цветового решения по каталогам «Колера для окраски фасадов зданий города Ленинграда» RAL,NCS или аналог. - план элемента благоустройства (для некапитальных строений) в масштабе 1:100, с указанием функционального назначения помещений. - разрез элемента благоустройства (для некапитальных строений) в масштабе 1:100, с указанием высотных характеристик. 3. Проект организации строительства ПОС (текстовая и графическая часть); 4. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (на территорию ГБДОУ); 5. Сметная документация (виды и объемы работ в проекте должны соответствовать видам и объемам работ в спецификации и смете).. 12.; Требования к составлению сметной документации; Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022г. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. Руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022) При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. Накладные расходы определять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 812/п р от 21.12.2020 г. - Сметную прибыль определять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 774/п р от 21.12.2020 г. - Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20%. - Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023 №25724-ИФ/00). -Объемы и виды работ должны соответствовать спецификации проекта.. 13.; Общие требования к проектированию.; Проектирование вести в соответствии с действующей законодательной, нормативно-технической документацией и требованиями настоящего ТЗ; Технические решения, оборудование, технические характеристики оборудования, систем, и виды используемых материалов согласовать с Заказчиком; Технические решения, принятые в проектно-сметной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий. - При проектировании доступности инвалидов и МГН проработать варианты, руководствоваться СП59.13330.2012. - Рабочей документацией учесть демонтажные и монтажные работы. Предусмотреть: -генеральный план. -схему планировки благоустройства. -экспликацию элементов благоустройства. -чертеж вертикальной планировки объекта благоустройства. -фотоматериалы до установки теневых навесов. -визуализация теневых навесов на территории. -ведомость объемов работ (включая демонтажные и восстановительные работы) -дорожная сеть. -ливневая сеть. - стройгенплан. -ситуационный план. - календарный план график выполнения строительных работ - обеспечить тактильные средства (таблички шрифтом Брайля) на входных группах теневых навесов. Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Проектировщик.. 14.; Сведения о необходимости согласования проектных решений.; Технические решения и проектно-сметную документацию в полном объеме согласовать с: -Заказчиком - КГА (ОПС КГА; УГЗ КГА); - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга - ПАО «Ленэнерго»; - ГУП Водоканал СПб; - ГУП ТЭК; -с Управлением садово-паркового хозяйства (УСПХ); -Отделом социальной защиты населения Администрации; Согласования со всеми необходимыми организациями выполняет и оплачивает проектировщик. Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту.. 15.; Основные требования; Проектирование вести в соответствии с действующими нормативными документами: - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 № 190-ФЗ; - ГОСТ Р 21.1101-2013 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации". - Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» - СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» - СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве»; - СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям» - Федеральный Закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 г. №961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга». - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 г. №40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства».. 16.; Исходные материалы для проектирования представляемые Заказчиком; До начала выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации Заказчик предоставляет Исполнителю: -копии правоустанавливающих документов на здание и землю; -копию кадастрового плана на земельный участок; -копии задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства КГА №01-47-18-40450/22 от 18.11.2022г. -топографическая съемка М 1-500 (действующая); -сведения о количестве и видах групп.. 17.; Количество передаваемой Заказчику проектной документации.; Проектную документацию и сметы предоставить в 3 экземплярах, в т.ч. один экземпляр в электронном виде: в формате (Pdf), сметы: в формате Microsoft Excel и Microsoft Word. Передача документации в сканированном виде не допускается.. 18.; Гарантийные обязательства; Общий гарантийный срок на выполненные работы составляет 36(Тридцать шесть) месяцев. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем и/или третьими лицами (субподрядчиками) по настоящему контракту и принятые Государственным заказчиком.. |  |
| --- | --- | --- |

| Составил: Инженер технического отдела СПб ГБУ «Служба заказчика» |  | /О.Г. Солодовникова/ |
| --- | --- | --- |
| Проверил: Начальник технического отдела СПб ГБУ «Служба заказчика» |  | /В. И. Филатов/ |