КОНТРАКТ №

на выполнение работ по текущему ремонту части помещения 27-Н, закрепленного за СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

ИКЗ: _______________________________

г.Санкт-Петербург                                                                                        «__» ______ 2024  г.

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела организации закупок Управления бюджетного планирования Барановой Ирины Сергеевны, действующего на основании доверенности от 22.01.2024 №05-22-2007/24-0-0, с одной стороны и ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту части помещения для нужд подведомственного Заказчику Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Имущество Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»), закрепленного за СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая ул., д.55/57А помещении 3 этажа 27-Н  (далее – Работы), в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) в течение 40 (сорока) календарных дней со дня подписания Контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

1.2. Полный перечень ремонтных работ (для составления сметного расчёта) указан в спецификации объёмов и основных материалов (Приложение №1 к Контракту).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _______ (_______) рублей 00 копеек, в том числе НДС   ___________

Источник финансирования закупки: Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга №714-144 от 29.11.2023 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», код целевой статьи 9950001710 «Расходы на централизованные закупки товаров, работ, услуг», код КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», код вида расходов 244.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ (расходы на материалы, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

2.3. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами акта выполненных работ.

2.4. Предусмотрено авансирование – 40%, что составляет _______ 
(________) рублей __ копеек. Выплата аванса осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней после выставления Подрядчиком счета.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (как юридическому лицу, так и физическому лицу), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Условия выполнения Работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены в течение 40 (сорока) календарных дней с даты подписания Контракта.

3.2. Требования к качеству выполненных работ, устанавливаются в соответствии со статьей 721 ГК РФ.

3.3. Материалы, используемые для проведения работ, не должны оказывать негативного влияния на жизнедеятельность человека, а именно, выделять в окружающую среду вредные токсичные вещества.

Строительные материалы, комплектующие и оборудование, приобретаемые и используемые организацией-подрядчиком, должны иметь:

- Сертификаты соответствия (паспорта качества);

- Санитарно-эпидемиологические заключения;

- Сертификаты пожарной безопасности;

- Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

Акт выполненных работ не может быть подписан Заказчиком до предъявления ему указанных выше документов на используемые при выполнении работ материалы.

3.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм пожарной безопасности и техники безопасности своих работников на объекте. Инструктаж по мерам безопасности должен проводиться ежедневно перед началом работ ответственным лицом Подрядчика.

3.5. Доставка материалов, вывоз мусора выполняется Подрядчиком и за счет средств Подрядчика.

3.6. К работам на высоте привлекаются только лица, имеющие соответствующий допуск.

3.7. Подрядчик не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Контракта должен уведомить Заказчика о назначении ответственных представителей по организации проведения работ, контролю качества работ и применяемых материалов, безопасности на Объекте. Уведомление оформляется в форме приказа по организации Подрядчика содержащего: дату и номер, Ф.И.О., занимаемую должность, зоны ответственности уполномоченного лица, срок полномочий, подпись ответственного и оттиск печати организации.

3.8. На Объекте должен вестись Общий журнал работ. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54, порядок ведения общего журналов, исполнительной документации устанавливается Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.9. Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

4. Порядок приемки Работ

4.1. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт выполненных работ в двух экземплярах. Одновременно с актом передаются сертификаты на использованные материалы, акты скрытых работ.

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает акт выполненных работ либо направляет в адрес Подрядчика мотивированные замечания.

4.3. При наличии замечаний к составу или качеству выполненных работ Заказчиком может быть установлен срок для устранения Подрядчиком выявленных замечаний, о чем делается отметка в акте выполненных работ. Все затраты, связанные с устранением выявленных замечаний, оплачиваются Подрядчиком.

4.4. Для проверки выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров.

4.5. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия.

4.6. Лицо, ответственное за организацию проведения работ на объекте, приемку и проведение экспертизы выполненных работ от СПБ ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»: начальник Административно-хозяйственный отдела Григорий Юрьевич Лютик.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1.Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ 
в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить выполненные работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.5. Отказаться от приемки выполненных работ в случаях, несоответствия их требованиям, определяемым Контрактом, а также при выполнении работ с ненадлежащим качеством.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять выполненные работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненных работ.

5.2.2. Своевременно оплатить выполненные работы надлежащего качества 
и объема в соответствии с Контрактом.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за выполненные работы
в соответствии с условиями Контракта.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполняемых работ в рамках Контракта.

5.3.3. Привлекать к выполнению Контракта субподрядчиков.

Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками в рамках выполнения соответствующих работ в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по выполнению работ в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Своевременно представлять по запросу Заказчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком выполненных работ, за свой счет.

5.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих 
от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество работ или создать невозможность выполнения работ в установленный Контрактом срок, 
и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения работ.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

5.4.6. Перед началом работ Подрядчик принимает объект и несет ответственность за его состояние, пожарную безопасность и соблюдение мер безопасности работающими на объекте людьми, сохранность находящейся на объекте собственности Заказчика.

5.4.7. Привлекать к выполнению работ только лиц, имеющих право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации.

5.4.8. Осуществлять фотофиксацию скрытых работ.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств 
(в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 (одна тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (в соответствии с п.6 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 (одна тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно) (в соответствии с п.9 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.9. Выплата неустойки и штрафа возмещение убытков не освобождает Стороны 
от выполнения обязательств по Контракту.

6.10. Окончание срока действия Контракта не освобождает Подрядчика
от ответственности за нарушение его условий в период действия Контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
не может превышать цену Контракта.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства подрядчика по перечислению неустойки в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

6.15. Для перечисления начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств используются следующие реквизиты:

Получатель:

ИНН 7832000076, КПП 784201001

УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга)

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК

по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург

БИК 014030106

Р/с: № 03100643000000017200

К/с: №40102810945370000005

КБК 830 1 16 07010 02 0000 140

ОКТМО 40911000

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта.

7.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

7.2. Контракт действует до 31.12.2024, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

7.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

7.4. Заказчик вправе принять решение об отказе от исполнения Контракта в одностороннем порядке с одновременным взысканием убытков и неустойки (пеней) в соответствии с положениями ч. 8-17 ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 в случаях:

- нарушения срока выполнения работ более, чем на 5 (пять) рабочих дней в соответствии с пунктом 3.1. Контракта;

- если не приступил к работам в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта;

7.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

9. Прочие условия

9.1. Контракт составлен в электронном виде и подписан электронными подписями сторон.

9.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.3. Ответственный за сопровождение Контракта: Калянов Вячеслав Александрович тел. 576-61-70, электронный адрес: kalianov@commim.spb.ru.

Лицо, ответственное за организацию проведения работ на объекте, приемку и проведение экспертизы выполненных работ от СПБ ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»: начальник Административно-хозяйственный отдела Григорий Юрьевич Лютик 
тел. 576-85-09, эл. почта lyutik@commim.spb.ru.

9.4. Приложения к контракту:

Приложение № 1: Спецификация объёмов и основных материалов. Расчет НМЦК по наименьшему предложению.

Приложение №2: Расчет цены контракта.

10. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ИНН 7832000076 / КПП 784201001 УФК по Санкт-Петербургу (Комитет финансов Санкт-Петербурга), Лиц/сч.02722001250, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, лиц/счет 0270000) Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург, БИК 014030106, Р/с03221643400000007200, К/с40102810945370000005 Юр. адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, лит. А, помещение 2Н Тел. (812) 576-73-76 _____________ / И.С.Баранова | ______________ / |

Приложение № 1

к Контракту №_________

от «____» ______ 2024 г.

Спецификация

объёмов и основных материалов

Расчет НМЦК по наименьшему предложению.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старого линолеума и плинтусов | м2 | 22 |  |  |
| 2 | Демонтаж подстилающих слоев пола и деревянного каркаса | м2 | 22 |  |  |
| 3 | Подготовка поверхности к заливке (грунтовка, пленка, демпф. лента) | м2 | 22 |  |  |
| 4 | Заливка стяжки с армированием (до 60мм) | м2 | 22 |  |  |
| 5 | Заливка ровнителя (слой до 6 мм) | м2 | 22 |  |  |
| 6 | Демонтаж/монтаж радиатора отопления | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Демонтаж/монтаж внутреннего остекления оконных заполнений | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Монтаж электр. выключателей и розеток, подключение к щитку | шт. | 4 |  |  |
| 9 | Укладка линолеума с запайкой швов | м2 | 22 |  |  |
| 10 | Монтаж плинтусов | м.п. | 21 |  |  |
| 11 | Расчистка и подготовка стен к поклейке обоев | м2 | 62 |  |  |
| 12 | Разводка и подключение проводов в кабель каналах по стенам | м.п. | 4 |  |  |
| 13 | Затаривание и вынос мусора с погрузкой | ед. | 80 |  |  |
| 14 | Поклейка обоев | м2 | 62 |  |  |
| 15 | Окраска обоев в/д краской на 2 слоя | м2 | 62 |  |  |
| 16 | Демонтаж/Монтаж порожка напольного | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Замена потолочных панелей подвесного потолка типа "Armstrong" | шт. | 10 |  |  |
|  | Сумма |  |  |  |  |
|  | Строительные и расходные материалы |  |  |  |  |
| 1 | Линолеум полукоммерческий 2,5мм, 32 класс | м2 | 22 |  |  |
| 2 | Клей для линолеума 7кг., Пена монтажная-750м | ед. | 5 |  |  |
| 3 | Плинтус напольный ПВХ с крепежем | м.п. | 22 |  |  |
| 4 | Уголки (внутр.- 8шт.внешние- 4 шт.), заглушки- 4 соединители- 4 шт. | ед. | 20 |  |  |
| 5 | Радиатор отопления + кронштейны | ед. | 2 |  |  |
| 6 | Провода эл. + кабель каналы | м.п. | 10 |  |  |
| 7 | Оконный блок | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Пена монтажная | шт. | 3 |  |  |
| 9 | Бетоноконтакт для основания стяжки Плитонит (4,5 кг) | шт. | 1 |  |  |
| 10 | ЦПС М300 (25 кг) | шт. | 100 |  |  |
| 11 | Ротбанд, сухие смеси 30кг. | ед. | 1 |  |  |
| 12 | Сетка металл. 50х50мм (05х2м) | шт. | 22 |  |  |
| 13 | Керамзит (5-10мм) 13 кг | шт. | 22 |  |  |
| 14 | Маячки реперные (30шт.)+Демпферная лента 20м | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Ровнитель для пола 25кг | ед. | 15 |  |  |
| 16 | Монтажный крепеж | ед. | 300 |  |  |
| 17 | Расходный материал (мешки,перчатки,шпатель,нажд.бумага,ведра,кисти) | ед. | 80 |  |  |
| 18 | Порожек металл | ед. | 2 |  |  |
| 19 | Краска воднодисперсионная Текс 9 л. колер | ед. | 2 |  |  |
| 20 | Грунтовка для стен | ед. | 2 |  |  |
| 21 | Розетки и выключатели эл. | ед. | 3 |  |  |
| 22 | Пленка техническая 200 мк (30м2) | м2 | 1 |  |  |
| 23 | Трубы полипропиленовые, переходники, краны, муфты и т.д. | ед. | 10 |  |  |
| 24 | Плита к подвесному потолку, Armstrong Bajkal | шт. | 10 |  |  |
| 25 | Обои под окраску, флазелиновые (1х25м, плотность 145г/м2) | шт. | 3 |  |  |
| 26 | Клей обойный, 450 гр. | шт. | 2 |  |  |
| 27 | Вывоз мусора | машина | 2 |  |  |
| 28 | Транспортные расходы | машина | 2 |  |  |
| 29 | Подъем материалов на 3 этаж | ед. | 50 |  |  |
|  | Сумма: |  |  |  |  |
|  | Итого, общая сумма, : |  |  |  |  |

Итого общая стоимость работ по контракту составляет ______ (_________) рублей _____ копеек,

в том числе НДС

# Приложение № 2

к Контракту №_________

от «____» ______ 2024 г.

| Наименование объекта закупки | Период выполнения работ по этапу | Единица измерения | Количество, шт | НМЦК, руб. | Цена за единицу с учетом понижающего коэффициента, руб. | Итого по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту части помещения 27-Н для СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» | в течение 40 (сорока) календарных дней со дня подписания Контракта | УСЛ.ЕД. | 1 | 1. Поставщик №1, руб. (в т.ч. НДС) Вх №05-15-29425/24-0-0 от 21.03.2024 – 543000,00; 2. Поставщик №2, руб. (в т.ч. НДС) Вх. №05-15-29420/24-0-0 от 21.03.2024 – 505590,00; 3. Поставщик №2, руб. (в т.ч. НДС) Вх. №05-15-31051/24-0-0 от 26.03.2024 – 423730,00; |  |  |
| Итого рублей: |  |  |  |  |  |  |

Расчет цены контракта.

Итого общая стоимость работ по контракту составляет ______ (_________) рублей _____ копеек,

в том числе НДС

Заказчик:                                                                                                                                 Исполнитель:

Начальник отдела организации закупок

Управления бюджетного планирования

_____________/И.С. Баранова                                                                                                                                      ____________/

В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается».

В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается».

В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается».