ПРОЕКТ

Государственный контракт №____/24

г. Санкт-Петербург                                                                                      ____ _______________ 2024

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Агентство внешнего транспорта» (СПб ГКУ «АВТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице _______________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________________, действующего 
на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее – Контракт) (идентификационный код закупки: _________________________________) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Исполнитель обязуется оказать в соответствии с условиями Контракта услуги 
по актуализации проекта по сохранению объекта культурного наследия (приспособление 
для современного использования и ремонт помещений 19-Н, 20-Н, 22-Н, 23-Н, 25-Н по адресу: Санкт-Петербург, ул.Белинского, д.13, литера А) с организацией проведения государственной историко-культурной экспертизы (далее – Услуги), а также предоставить Заказчику отчетные 
и финансовые документы, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

1.2. Содержание, объем и результат Услуг определяются в соответствии с Контрактом и приложениями к нему.

1.3. Проект «Проведение работ по приспособлению для современного использования и ремонта помещений 19-Н, 20-Н, 22-Н, 23-Н, 25-Н выявленного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Дом Ш.З. Иофа», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белинского, д. 13, литера А» разработан ООО «Проектстройреставрация» (ИНН 7325133180) (далее – Автор Проекта).

1.4. Описание Услуг.

Заказчик занимает нежилые помещения в многоквартирном жилом здании по адресу: 
ул. Белинского, д. 13, литера А на основании: договора безвозмездного пользования. Здание является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения на основании распоряжения КГИОП от 07.10.2022 №406-рп. Помещения переданы Заказчику с фактической перепланировкой.

В целях осуществлений действий по внесению изменений в договор безвозмездного пользования объекта недвижимости в связи с изменением его характеристик Заказчиком в 2021 выполнен проект «Проведение работ по приспособлению для современного использования и ремонта помещений 19-Н, 20-Н, 22-Н, 23-Н, 25-Н выявленного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Дом Ш.З. Иофа», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белинского, д. 13, литера А» (далее – Проект).

В 2022 году по заказу Заказчика проведена государственная историко-культурная экспертиза, по результатам которой КГИОП отказал в предоставлении государственной услуги по согласованию вышеуказанного проекта с актом государственной историко-культурной экспертизы в связи с включением объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта культурного наследия регионального значения в соответствии с распоряжением КГИОП от 07.10.2022 № 403-рп. Копия отказа КГИОП предоставляется Исполнителю по его письменному запросу.

Учитывая изменившуюся информацию о статусе, предмете охраны и плане границ объекта, Заказчиком в 2023 году в КГИОП получено новое задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 01-21-1104/23-0-1 от 05.05.2023 (далее – Задание КГИОП).

В рамках настоящего Контракта необходимо актуализировать Проект на основании нового Задания КГИОП и получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

1.5. Термины и определения, используемые в Контракте:

Результат Услуг – актуализированный Исполнителем с учетом Задания КГИОП Проект, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы по Проекту, 
на которое получено решение от соответствующего органа исполнительной власти 
Санкт-Петербурга - КГИОП, в соответствии с положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2009 г. № 569 (далее – Положение).

Результат Услуг предоставляется Исполнителем Заказчику в количестве 3 (трех) экземпляров в текстовом виде и в 1 (одном) экземпляре электронной версии на СD диске. Текстовая и графическая часть в форматах  «EXCEL», «Word», «PDF» и «DWG», сметная документация – в формате программы А0.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом 
и Техническим заданием.

2.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии 
с Контрактом.

2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств 
по Контракту.

2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания Услуг, не вмешиваясь 
в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты Услуг, не соответствующих требованиям Контракта и Технического задания.

2.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты Услуг, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

2.1.7. Отказаться от приемки оказанных Услуг в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем.

2.1.8. Удержать сумму неустоек (пени, штрафа) при расчете по Контракту.

2.1.9. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.1.10. Требовать от Исполнителя устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств по Контракту.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять оказанные Услуги в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

2.2.2. Передать Исполнителю бумажную версию Проекта и Задания КГИОП (при необходимости).

2.2.3. Оплатить оказанные Услуги в случае надлежащего исполнения обязательств 
по Контракту в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту 
от Заказчика.

2.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

2.3.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.4. Запросить доверенность у Заказчика для представления интересов Заказчика по настоящему Контракту в КГИОП.

2.4. Исполнитель обязуется:

2.4.1. Своевременно, качественно и в полном объеме оказывать Услуги, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта.

2.4.2. Оказать Услуги в срок, указанный в Контракте.

2.4.3. Допускается привлечение третьих лиц для оказания Услуг после предварительного письменного уведомления Заказчика.

2.4.4. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в оказанных Услугах.

2.4.5. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

2.4.6. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

2.4.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.4.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию Заказчику о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.4.9. Возместить Заказчику убытки, уплатить штрафные санкции в случае неисполнения и/или некачественного исполнения своих обязательств по Контракту.

2.4.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчику документы, подтверждающие соответствие экспертов, которые будут проводить экспертизу, пункту 7 Положения.

2.4.11. На дату заключения Контракта состоять в трудовых отношениях не менее чем с 3 физическими лицами, соответствующими требованиям, указанным в подпункте «а» пункта 7 Положения.

2.4.12. Организовать проведение историко-культурной экспертизы актуализированного Проекта на основании постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

2.4.13. При обнаружении недостатков (ошибок) в Результате Услуг лицом, осуществляющим государственную историко-культурную экспертизу, либо согласующим органом (КГИОП), Исполнитель обязуется безвозмездно устранить недостатки в нем в установленный Заказчиком срок.

2.4.15. Актуализировать Проект в объеме, достаточном для проведения по нему  соответствующих работ и прохождения государственной историко-культурной экспертизы.

2.4.16. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 № 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» иметь действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на право осуществления деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Вид выполняемых работ: Разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2.4.8. Участвовать в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками изготовленного Результата Услуг.

2.5. Исполнитель не имеет права закладывать, уступать, передавать кому-либо право требования по настоящему Контракту без письменного согласия Заказчика.

3. Цена Контракта, порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _________ рублей ___ копеек (_________________________), в т.ч. НДС (20%) __________ рублей ___ копеек (_________________________) (кроме организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения) (приложение № 1 к Контракту).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.2. Цена, указанная в пункте 3.1 Контракта, является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 10.1-10.2.3 Контракта.

3.3. Цена Контракта, указанная в пункте 3.1 Контракта, включает в себя все расходы, связанные с исполнением Контракта, вознаграждение Исполнителя за оказание Услуг по Контракту, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также платежи третьим лицам.

3.4. Оплата Услуг производится по безналичному расчету, в рублях Российской Федерации за счет целевой статьи 0550060160 «Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта», КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», предусмотренной Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2023 № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», 244 квр.

3.5. Услуги, оказанные Исполнителем сверх объемов, предусмотренных Контрактом, 
а также Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от условий Контракта и Технического задания, Заказчиком не оплачиваются.

3.6. Оплата Услуг, фактически оказанных Исполнителем (принятый Заказчиком результат Услуг), осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг (далее – Акт), на основании счета и счета-фактуры (кроме  организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения), предоставленных Исполнителем Заказчику в соответствии с пунктом 6.1 Контракта.

3.7. Оплате подлежат только фактически оказанные Услуги, оказание которых подтверждается документами об оказании Услуг, составленными в соответствии с пунктом 6.1 Контракта.

3.8. Авансирование не предусмотрено.

4. Обеспечение исполнения Контракта

Требования не установлены.

5. Порядок оказания Услуг

5.1. Срок оказания Услуг: начало - с даты заключения Контракта, окончание – 
по 29.11.2024.

5.2. Исполнитель в срок не позднее 03.07.2024 предоставляет в соответствующий орган исполнительной власти Санкт-Петербурга - КГИОП  заключение историко-культурной экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами в соответствии с пунктом 28 Положения 
и уведомляет об этом Заказчика любым из согласованных способов по реквизитам, указанным 
в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Контракта, или иным способом, согласованным Сторонами.

5.3. Датой окончания исполнения Исполнителем обязательств, указанных в п. 1.1 Контракта,  считается дата подписания Заказчиком Акта.

5.4. Допускается досрочное оказание Услуг по Контракту.

6. Порядок сдачи и приемки Услуг

6.1. Исполнитель в срок по 29.11.2024 оказывает Услуги по Контракту. По окончанию оказания Услуг по Контракту, т.е. не позднее, чем 29.11.2024 Исполнитель письменно извещает Заказчика о готовности сдать Результат Услуг и представляет его Заказчику, а также предоставляет Акт, счет на оплату оказанных Услуг и счет-фактуру (кроме организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения) в 2 (двух) экземплярах.

6.2. После получения уведомления от Исполнителя о готовности сдать оказанные Услуги 
и представления Результата Услуг, Акта, счета на оплату оказанных Услуг и счета-фактуры (кроме организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения), Заказчик осуществляет проверку и приемку Результата Услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней. По результатам проверки Заказчик осуществляет приемку оказанных Услуг и подписывает Акт, либо направляет Исполнителю Акт недостатков (мотивированный отказ от подписания Акта) согласно 
п. 6.3 Контракта.

6.3. При обнаружении в ходе оказания Услуг или в ходе приемки Услуг каких-либо недостатков Заказчиком в указанный в п. 6.2 Контракта срок составляется акт недостатков, 
в котором содержится мотивированный отказ от подписания Акта (в случае обнаружения недостатков в процессе приемки Услуг) и предписание Исполнителю об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения, которые также фиксируются в нем. Акт недостатков составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Исполнителем.

Заказчик уведомляет Исполнителя о дате и времени подписания акта недостатков любым из согласованных способов по реквизитам, указанным в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Контракта, или иным способом, согласованным Сторонами.

Если Исполнитель не является в указанные в уведомлении дату и время для подписания акта недостатков или отказывается от подписания акта недостатков, об этом делается отметка в данном акте. В таких случаях второй экземпляр акта недостатков в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его подписания Заказчик направляет Исполнителю: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или посредством факсимильной связи, или по электронной почте. Датой отправки акта недостатков является дата отправки его почтой России, по факсимильной связи или электронной почте. Документом, подтверждающим отправку акта недостатков по факсимильной связи, является отчет об отправке, в котором указывается номер телефона, дата и время отправки акта недостатков. Документом, подтверждающим отправку акта недостатков по электронной почте, является снимок экрана открытого письма, в котором четко видно дату и время отправки данного акта.

6.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов оказанных Услуг в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Исполнителем.

6.5. Исполнитель устраняет все обнаруженные недостатки, указанные в акте недостатков, за свой счет в срок, указанный в акте недостатков.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

7.2.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 10 процентов от  цены Контракта, что составляет ______________________________ (за исключением пункта 7.2.2.2  Контракта).

7.2.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей 00 копеек.

7.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1 000 рублей 00 копеек.

7.4.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Выплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.6. Неустойка (штрафы, пени) должна быть перечислена одной Стороной по требованию другой Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения такого требования.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму начисленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени). В таком случае оформляется уведомление, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки (штрафа, пени) по Контракту, расчет суммы неустойки (штрафа, пени) на конкретную дату, а также сумма платежа по Акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки (штрафа, пени). Оплата по Акту осуществляется с учетом содержащейся в уведомлении информации.

7.9. Исполнение обязательств Исполнителя по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.10. Штраф, начисленный за ненадлежащее исполнение Контракта Исполнителем, не является препятствием для начисления Исполнителю пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту.

7.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. Срок действия Контракта

8.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по 31 декабря 2024 года.

8.2. Обязательства Заказчика по финансированию надлежаще оказанных Исполнителем 
и принятых Заказчиком Услуг наступают не ранее регистрации Контракта в Реестре договоров, заключенных заказчиками, и действуют по 31 декабря 2024 года.

8.3. По окончании срока действия Контракта Заказчик вправе направить Исполнителю акт сверки взаиморасчетов на адрес электронной почты и почтовый адрес, указанный в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Контракта. При непредставлении Исполнителем возражений относительно акта сверки взаиморасчетов по истечении 3 (трех) календарных дней с даты его направления Заказчиком по электронной почте акт сверки считается доставленным Исполнителю и подписанным им.

8.4. В части неисполненных Сторонами обязательств Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Исполнитель предоставляет гарантию на Результат Услуг сроком 3 (три) года. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты) в Результате Услуг в течение всего гарантийного срока, начиная с даты подписания Акта Сторонами.

9.2. Исполнитель обязуется при обнаружении недостатков в Результате Услуг по требованию Заказчика безвозмездно устранить недостатки в нем в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

9.3. При обнаружении недостатков (ошибок) в Результате Услуг лицом, осуществляющим государственную историко-культурную экспертизу, либо согласующим органом (КГИОП), Исполнитель обязуется по требованию Заказчика безвозмездно устранить недостатки в нем в установленный Заказчиком срок.

9.4. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого Результат Услуг не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Исполнитель.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Изменение условий Контракта допускается в порядке, по основаниям и в соответствии 
с действующим законодательством и Контрактом.

10.2. Цена Контракта или порядок ее определения не могут быть изменены 
в одностороннем порядке.

10.2.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе снизить цену Контракта, указанную в пункте 3.1 Контракта, без изменения предусмотренного Контрактом объема Услуг и иных условий Контракта.

10.2.2. Условия Контракта могут быть изменены в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем Услуг не более чем на десять процентов 
в соответствии с п 1.2 ч.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной 
в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

10.2.3. Заказчик вправе снизить цену Контракта в случаях, предусмотренных пунктом 
6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных 
до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, 
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Услуги, предусмотренных Контрактом.

10.3. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью Контракта после их подписания обеими Сторонами.

10.4. Контракт может быть расторгнут:

# 10.4.1. По соглашению Cторон;

10.4.2. По решению суда в случае существенного нарушения Исполнителем условий Контракта, которым признается нарушение Исполнителем условий Контракта, влекущее для Заказчика такой ущерб, что Заказчик в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Контракта.

# 10.4.3. В случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в следующих случаях:

– если отступления от условий Контракта или недостатки, обнаруженные при приемке Услуг, в установленные Заказчиком сроки не были устранены Исполнителем, либо являются существенными и неустранимыми;

- если Исполнитель не приступил к оказанию Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней после установленного условиями Контракта срока;

- при нарушении Исполнителем сроков оказания Услуг, установленных Контрактом, более 5 (пяти) рабочих дней;

- если Исполнитель оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- при неисполнении Исполнителем в назначенный Заказчиком срок требования 
об устранении недостатков;

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

10.5. В связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта
расчеты между сторонами за оказанные до расторжения Контракта Услуги производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков в случае нарушения Исполнителем условий Контракта.

10.6. При расторжении Контракта по соглашению Сторон расчеты между сторонами 
за оказанные до расторжения Контракта Услуги производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков в случае нарушения Исполнителем условий Контракта.

10.7. При непредставлении Исполнителем возражений относительно акта сверки взаиморасчетов по истечении 3 (трех) календарных дней с даты его направления Заказчиком по электронной почте акт сверки взаиморасчетов считается доставленным Исполнителю 
и подписанным им.

11. Действие обстоятельств непреодолимой силы

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 
за неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.

11.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия 
и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Контракт может быть расторгнут в порядке, предусмотренном разделом 10 Контракта.

12. Прочие условия

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

12.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами Контракта своих обязательств по Контракту, либо иным образом вытекающих из Контракта, применяется обязательный претензионный порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, 
до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований.

12.2.1. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней со дня 
ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд. Споры между Сторонами разрешаются 
в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения по Контракту могут быть отправлены Сторонами друг другу одним из указанных способов:

12.3.1. По почте – заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой 
с доказательством его доставки адресату.

12.3.2. Письмом на адрес электронной почты, указанной в разделе «Адреса 
и банковские реквизиты Сторон» Контракта (подтверждением такого направления является распечатанная бумажная версия отправленного сообщения (письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после отправки).

12.3.3. Передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под подпись либо по передаточному акту.

12.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

12.5. Стороны допускают предоставление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках Контракта по электронной почте, 
в качестве доказательств при разрешении споров. Стороны презюмируют, что именно Сторона, 
с чьего электронного почтового ящика направлено сообщение, его направила.

12.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.7. Вся переписка между Сторонами ведется по адресам, указанным 
в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Контракта. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон. Каждая из Сторон обязана незамедлительно известить другую Сторону об изменении своих почтовых и (или) банковских реквизитов. До получения такого извещения все письменные сообщения, направленные по прежним адресам, считаются направленными надлежащим образом.

12.8. Стороны обязаны при подписании Контракта в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» указать альтернативные способы отправки юридически значимых сообщений, или сообщить об этом Стороне после заключения Контракта посредством факсимильной связи, электронной почты или иным согласованным Сторонами способом.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, 
а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники 
не совершали прямо или косвенно следующих действий:

13.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно оказать Услуги публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

13.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно оказать Услуги сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

13.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14. Перечень приложений

14.1. Приложение № 1 - Расчет стоимости Контракта;

14.2. Приложение № 2 – Проект.

14.3. Приложение № 3 – Задание КГИОП.

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ИСПОЛНИТЕЛЬ: | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Агентство внешнего транспорта» Юридический адрес :190000, Санкт-Петербург, ул. Белинского 13, литера А Фактический адрес : 190000, Санкт-Петербург, ул.Белинского 13, литера А ИНН 7838444751, КПП 784101001 л/с 0240003 на л/с 02722001250 Комитет финансов Санкт-Петербурга СПб ГКУ «АВТ» Банк: Северо-Западное ГУ Банка России //УФК по г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург БИК: 014030106 Корреспондентский счет: 40102810945370000005 Номер счета: 03221643400000007200 ОКТМО 40910000000 ОГРН 1107847185038 ОКПО 66034839 Тел./факс: +7 (812) 576-07-70; 576-07-71 E-mail: info@avt.spb.ru |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: __________________/ ______________./ М. П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________/_____________ / М.П.(при наличии) |
| --- | --- |

Приложение №1

к Контракту

от __.__.2024 №____/24

Расчет стоимости контракта

| №п/п | Наименование Услуг | Единица измерения | Количество | Стоимость Услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Актуализация проекта по сохранению объекта культурного наследия (приспособление для современного использования и ремонт помещений 19-Н, 20-Н, 22-Н, 23-Н, 25-Н, по адресу: Санкт-Петербург, ул.Белинского, д.13,литера А) с организацией проведения государственной историко-культурной экспертизы | усл.ед. | 1 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |
| в т.ч. НДС 20% |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: __________________/ _____________/ М. П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________/_____________ / М.П.(при наличии) |
| --- | --- |

Приложение №2

к Контракту

от __.__.2024 №____/24

Проект

(публикуется отдельно)

| ЗАКАЗЧИК: __________________/ _______________/ М. П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________/________________ / М.П.(при наличии) |
| --- | --- |

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) сформирована 
в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд» и на основании Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 
«Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее - Методические рекомендации) посредством применения метода сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка).

В целях получения ценовой информации для определения НМЦК Заказчиком направлен запрос от 12.03.2024 № 10-352/24-0-0 о предоставлении ценовой информации 6-ти потенциальным Исполнителям.

| Основные характеристики объекта закупки | Оказание услуг по актуализации проекта по сохранению объекта культурного наследия (приспособление для современного использования и ремонт помещений 19-Н, 20-Н, 22-Н, 23-Н, 25-Н, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белинского , д.13, литера А) с организацией проведения государственной историко-культурной экспертизы |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием | В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ для определения НМЦК применяется метод сопоставимых рыночных цен |
| Расчет НМЦК | НМЦК= 586 000 руб. Расчет представлен в таблице ниже. |
|  | Дата подготовки обоснования НМЦК: 27.03.2024 |

| № п/п | Наименование товара | Цена, руб. | Кол-во, ед. | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КП № 1 от 15.03.2024 № 12-496/24-2-0 | 586 000,00 | 1 | шт. | 586 000,00 |
| 2 | КП № 2 от 15.03.2024 № 12-496/24-0-0 | 630 000,00 | 1 | шт. | 630 000,00 |
| 3 | КП № 3 от 15.03.2024 № 12-496/24-1-0 | 605 000,00 | 1 | шт. | 605 000,00 |
| Наименьшее значение НМЦК |  |  |  |  | 586 000,00 |

НМЦК сформирована с учетом стоимости оказываемых услуг, включая в себя все расходы, связанные с исполнением Контракта, вознаграждение Исполнителя за оказание услуг, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, 
а также платежи третьим лицам.